MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA - ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

W WARSZAWIE

ul. CHMIELNA 120  00-801 WARSZAWA

tel. cent. (+48  22) 55 89 000 , fax (+48  22) 620-91-71

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Remont kładki dla pieszych nad ul. Ostrobramską przy ul. Kinowej w Warszawie”

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 14 000 EURO a jest  mniejsza niż równowartość kwoty 5 000 000 EURO

ZATWIERDZAM

Dyrektor

Zarządu Dróg Miejskich

Grażyna Lendzion

Cena formularza specyfikacji: 438,93 zł

Warszawa, czerwiec 2013 r.

Sporządziła: EWA KWASEK

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:

Rozdział I	Instrukcja dla Wykonawców

Rozdział II        Załączniki - wzory

Nr 1	Formularz oświadczenia o:

1a) spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

1b) nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Nr 2	                 Wykaz dotyczący doświadczenia zawodowego

Nr 3	                 Wykaz dotyczący potencjału kadrowego

Nr 4                        Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych

Nr 5                        Informacja Wykonawcy

Rozdział III:	Formularz Oferty

Rozdział IV:	Wzór umowy wraz z załącznikami:

załącznik nr 1 do umowy 	 wzór zabezpieczenia z tytułu zabezpieczenia należytego

wykonania umowy

załącznik nr 2 do umowy         wzór zabezpieczenia z tytułu rękojmi

Rozdział V:             Specyfikacja Techniczna Wykonania  i Odbioru Robót

Rozdział VI:           Dokumentacja Projektowa wraz z SST (znajdują się w oddzielnym pliku)

Rozdział VII:	Przedmiary robót oraz strona tytułowa kosztorysu (znajdują się w oddzielnym                         pliku)

Rozdział VIII:       Formularz cenowy (znajduje się w oddzielnym pliku).

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ lub Specyfikacją.

NINIEJSZA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA JEST DOSTĘPNA NA INTERNETOWEJ STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO www.zdm.waw.pl

ROZDZIAŁ I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1.	Zamawiający

Zamawiającym jest Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa na podstawie uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26-04-1993 r. nr XLV/259/93 w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Miejskich, uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 maja 2008r.nr XXXIV/1023/2008 w sprawie statutu Zarządu Dróg Miejskich oraz pełnomocnictwa z dnia 24-03-2011 roku nr GP-0052/1471/2011 udzielonego Dyrektorowi Zarządu Dróg Miejskich.

Adres: 00-801 Warszawa, ul. Chmielna 120

Tel.: +48  22 558-90-00 fax.: +48  22 620-91-71 	e - mail: zzp@zdm.waw.pl; http://www.zdm.waw.pl

Regon: 010270068, NIP: 527-021-07-44.

- Opis sposobu porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcami wraz ze wskazaniem przez Zamawiającego osób uprawnionych do kontaktów

2.1.  	Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje itp. mogą być składane przez Zamawiającego i  Wykonawców oprócz formy pisemnej, również za pomocą faksu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji drogą elektroniczną z wyjątkiem faksu.

2.2.	Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia ( za wyjątkiem uzupełnień i wyjaśnień) oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w wymaganej formie pisemnej z zachowaniem terminu, jeżeli ich treść została nadana do adresata przed upływem terminu. Potwierdzenie korespondencji faksowej następuje niezwłocznie na żądanie drugiej Strony.

2.3.	Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

2.3.1.	w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
	            imię nazwisko: Maciej Biernawski tel.: 506-002-652

Rafał Jędrasiak tel.: 506-002-694

Agnieszka Kulesza tel.: 514-603-728

2.3.2.	w zakresie dotyczącym zagadnień procedury przetargowej:
	            imię nazwisko: Ewa Kwasek tel.: 22 55-89-219, fax.: 22 890-92-11.

2.4.	Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: DZP/38/PN/33/13.

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

- Tryb udzielanie zamówienia

3.1.	Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

3.2.	Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 3.1.

- Opis przedmiotu zamówienia

4.1.	Przedmiotem zamówienia jest: „Remont kładki dla pieszych nad ul. Ostrobramska przy ul. Kinowej w Warszawie”.

CPV – 45.11.13.00-1 - Roboty rozbiórkowe

45.22.11.13-7 -  Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych.

4.2.	Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w:

4.2.1. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (Rozdział V);

4.2.2  Dokumentacja projektowa wraz z Szczegółową Specyfikacją Techniczną (Rozdział VI);

4.2.4. Przedmiarach robót (Rozdział VII).

4.3.	Wykonawca jest zobowiązany do podania w ofercie tych części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. W przypadku nie wskazania części zamówienia, której wykonanie powierza się podwykonawcom, przyjmuje się, iż przedmiot zamówienia zostanie w całości wykonany samodzielnie przez Wykonawcę.

4.4.	Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej terenu w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.

4.5.	Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wynagrodzenia za wykonanie zamówienia.

5.	Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane:

5.1	Rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy,

5.2.	Zakończenie: 29.11.2014 r.

6.	Oferty częściowe, oferty wariantowe oraz informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

6.1.	Zamawiający nie dopuszcza możliwości składnia ofert częściowych.

6.2.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.3.	Zamawiający przewiduje możliwość  udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. do wysokości 30 % wartości szacunkowej zamówienia podstawowego.

7. 	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

7.1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

7.1.1.	spełniają warunki, dotyczące:

7.1.1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy          prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

7.1.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

7.1.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia

7.1.1.4.  sytuacji ekonomicznej i finansowej;

7.1.2.	wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1  ustawy Pzp.

7.2.	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek opisany w pkt. 7.1.2  musi spełniać każdy z Wykonawców, natomiast warunki określone w pkt  7.1.1. spełniać muszą łącznie wszyscy Wykonawcy.

7.3. 	Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków o których mowa powyżej:

7.3.1	W celu oceny spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował zamówienia tj.:

- zrealizował co najmniej dwa remonty lub budowy z wykonaniem nowej konstrukcji stalowej kładki dla pieszych o długości całkowitej ≥ 70 m zlokalizowanej nad czynną jezdnią w terenie miejskim,

- wykonał zabezpieczenie antykorozyjne systemowe na powierzchni min. 2000 m² konstrukcji stalowej obiektów mostowych,

załączając wykaz tych robót z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (zasadami wiedzy technicznej) i prawidłowo ukończone.

7.3.2.	W celu oceny spełniania warunku dotyczącego dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymującą się doświadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi do stanowiska, jakie zostanie mu powierzone, w szczególności określonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). Wykonawca przedstawi w ofercie kandydata na stanowisko wymienione poniżej:

Lp. Stanowisko – Wymagana liczba osób – Okres posiadania wymaganych uprawnień ( w latach) -Doświadczenie zawodowe jako kierownik podobnych robót lub z-ca kierownika podobnych robót.

- Kierownik robót mostowych – 1 osoba – ≥ 5 lat - ≥ 5 lat.

Kierownik robót mostowych winien posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z póżn. zm.) oraz  aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – (Dz. U. z dnia 24 stycznia 2001 Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

Osobom (Kandydat) na stanowisko wymienione powyżej może być również, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, osoba, której odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63 poz. 394).

    - W celu oceny spełniania warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, Wykonawca musi mieć do dyspozycji następujące narzędzia, wyposażenie zakładu i urządzenia niezbędne do wykonania zamówienia:

- Sprężarka o wydajności min. 10m³/h – 2 szt.,

- Dźwig samojezdny o udźwigu powyżej lub równym 30 Mg – 1 szt.,

- Samochód ciężarowy do przewozu elementów o nośności powyżej 10 Mg – 1 szt.,

- Lekkie młotki pneumatyczne – 3 szt.,

- Piła do cięcia betonu – 2 szt.

7.3.4.	W celu oceny spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca musi wykazać, że:

7.3.4.1. uzyskał średni przychód za ostatnie 3 lata obrotowe (na podstawie „rachunków zysku i strat” pozycja „przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „przychód netto ze sprzedaży i  zrównane z nimi”) w wysokości nie mniejszej niż 1 500 000,00 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych);

7.3.4.2.  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z

przedmiotem niniejszego zamówienia, na wartość co najmniej 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych).

  - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp oraz warunków przedmiotowych zostanie dokonana na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Polegać będzie na ocenie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności pod kątem rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia, zgodnie z formułą „jak spełnia-nie spełnia”.

Nie spełnienie chociażby jednego z wymaganych warunków udziału skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych od Wykonawcy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania

  - W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp należy załączyć:

    - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1  ustawy Pzp – załącznik             nr 1a.

    - Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania– załącznik nr 2 („Doświadczenie wykonawcy”). W wykazie winny być wskazane że:

- zrealizował co najmniej dwa remonty lub budowy z wykonaniem nowej konstrukcji  stalowej kładki dla pieszych o długości całkowitej ≥ 70 m zlokalizowanej nad czynną jezdnią w terenie miejskim,

- wykonał zabezpieczenie antykorozyjne systemowe na powierzchni min. 2000 m² konstrukcji stalowej obiektów mostowych.

Do powyższego wykazu winny być dołączone dowody dotyczące najważniejszych robót, określających,  czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (zasadami wiedzy technicznej) i prawidłowo ukończone. Zamawiający nie będzie żądał informacji Wykonawcy o robotach nie wykonanych lub wykonanych nienależycie.

8.1.2.1.  W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie o którym mowa w pkt 8.1.2. zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 8.1.2.

8.1.2.2.  Dowodami, o których mowa w pkt. 8.1.2. są poświadczenia lub inne dokumenty jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

    - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,  oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w celu spełniania warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o którym mowa w pkt 7.3.2. SIWZ - załącznik nr 3 („Potencjał kadrowy”). Do wykazu winno być dołączone oświadczenie Wykonawcy, iż osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

    - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy robót w celu realizacji zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, o którym mowa w pkt. 7.3.3. wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 4.

8.1.5.	Rachunek zysków i strat (część sprawozdania finansowego) za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli podlega on badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię o badanym  rachunku zysków i strat za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.  W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty określające obroty za okres jak w zdaniu poprzednim.

8.1.6.	Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż wymagana przez Zamawiającego (zawierającą potwierdzenie zapłaty ubezpieczenia).

8.1.7.	Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów wymienionych w pkt 8.1.5., 8.1.6., może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie warunków opisanych w pkt 7.3.4.

8.1.8.	W przypadku gdy Wykonawca przy wykazywaniu warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu  pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów dotyczących, wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych, na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Udowodnienie, o którym mowa powyżej powinno obejmować nie tylko wskazanie faktu udostępnienia określonych Wykonawcy zasobów przez podmiot trzeci, ale winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia, wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu.

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy załączyć:

    - Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 1b.

    - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.3.      W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24b ust. 3 ustawy Pzp należy do oferty załączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp – załącznik nr 5.

8.4.      Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokumentu, o których mowa w pkt 8.2.2., składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w  którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

    - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

    - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

8.5        Dokumenty, o których mowa w pkt 8.4. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert.

8.6.    Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w pkt 8.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa  się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

8.7.	Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:

8.7.1.	Oferta musi być podpisana przez osoby właściwie umocowane do działania w imieniu wszystkich podmiotów, zgodnie z obowiązującymi je zasadami reprezentacji, chyba że zachodzą okoliczności wskazane w pkt. 9.5.

    - Wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. 8.2. i 8.3. winny  być złożone przez              każdy podmiot. Natomiast w przypadku dokumentów określonych w pkt 8.1. SIWZ, dokumenty składa

ten Wykonawca lub ci Wykonawcy, którzy spełniają warunki wymagane powyższymi dokumentami.

- Opis sposobu przygotowania ofert

9.1.	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9.2. 	Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

9.3. 	Do oferty wypełnionej na Formularzu oferty należy załączyć oświadczenia i dokumenty potwierdzające

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania (określone w pkt. 8 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców).

9.3.1.  Kosztorysy ofertowe - zgodne z przedmiarami robót załączonymi w Rozdziale VII. Do kosztorysu ofertowego  należy załączyć stronę tytułową.

9.3.2.     Formularz cenowy – rozdział VIII.

9.4.	Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca/podpisujące ofertę działa/działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone jako część oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

9.5.	Podmioty składające ofertę wspólną, jeżeli wskazują reprezentujący je podmiot, zobowiązane są do złożenia wraz z oferta pełnomocnictw do reprezentowania ich w postępowaniu i podpisania oferty wspólnej albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Podmioty występujące wspólnie mogą złożyć umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo lub umowa o współdziałaniu musi zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza jako część oferty.

9.6.	Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem, na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

9.7.	Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego Rozdziału, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz formy, w tym opisu kolumn i wierszy.

9.8.	Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być podpisane przez Wykonawcę.

9.9.	Dokumenty składające się na ofertę (określone w pkt. 8 niniejszej Instrukcji dla wykonawców) mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, chyba że wymagana jest forma poświadczenia notariusza za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 nr O poz.231).

9.10.	Podpisanie oferty i oświadczenia za zgodność z oryginałem winny być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikacje podpisu ( np. czytelny podpis lub parafa wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej dokument lub poświadczającej kopie).

9.11.     Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. W innym przypadku Zamawiający, zgodnie z	art. 26 ust. 4 Pzp, wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie Wykonawców do złożenia wyjaśnień 	dotyczących oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą. Zamawiający zastrzega sobie prawo 	żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, jeżeli dokument jest 	nieczytelny lub budzi wątpliwości, co do jego prawdziwości.

9.12.	W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

9.13.	Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

9.14.	W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 ze zm.)” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte i umieszczone w nie zaklejonej kopercie opatrzonej napisami określającymi numer postępowania, nazwę i adres Wykonawcy oraz klauzulę „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Informacje stanowiącą tajemnice przedsiębiorstwa nie będą udostępniane osobom trzecim. Zamawiający ze swojej strony ograniczy dostęp do tych informacji oraz zapewni ochronę i odpowiedni sposób przechowywania zabezpieczający przed dostępem osób nieuprawnionych.

9.15.	Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa oraz opisane                   „Oferta na Remont kładki dla pieszych nad ul. Ostrobramską przy ul. Kinowej w Warszawie. Nie otwierać przed dniem 23.07.2013 r. do godziny  11:00”.

9.16.	Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie dodatkowo oznakowanej napisem „ZMIANA” z powołaniem się na numer, pod jakim została zarejestrowana oferta. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany, po uprzednim stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian i dołączeniu do oferty.

9.17.	Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane jako „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

10.	Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści  SIWZ

10.1. 	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający zamieści treść pytania i odpowiedzi również na stronie internetowej (http://www.zdm.waw.pl).

10.2. 	Pytania należy kierować na adres:

Zarząd Dróg Miejskich

Wydział Zamówień Publicznych

00-801 Warszawa

ul. Chmielna 120

10.3.	W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 	obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

10.4.	Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 10.1.

10.5.	Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

10.6.	Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

10.7.	Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert, i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza stosowną informację na stronie internetowej (http://www.zdm.waw.pl).

11.	Opis sposobu obliczenia ceny oferty

11.1.	Cena oferty powinna zostać wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o całkowity zakres prac przedstawiony w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót stanowiącej Rozdział V, Dokumentacji Projektowej i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej stanowiących Rozdział VI, niniejszej SIWZ i w oparciu o kosztorys ofertowy, uznaje się, że w całości pokrywa wynagrodzenie Wykonawcy, za które zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu zamówienia. Podstawą obliczenia ceny oferty jest Przedmiar robót zamieszczony w Rozdziale VII i Formularz Cenowy zamieszczony w Rozdziale VIII, niniejszej SIWZ.

11.2. 	Kosztorys ofertowy, o których mowa w pkt 11.1. należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w Przedmiarze robót. Wykonawca określi cenę jednostkową netto oraz wartość netto dla pozycji wymienionej w Przedmiarze robót.

11.3.	Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględniać w kosztorysie ofertowym wszystkie pozycje przedmiarowe opisane w przedmiarze robót i formularzu cenowym. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać jakichkolwiek zmian w przedmiarze robót i formularzu cenowym.

11.4. 	Na podstawie wyliczonej w kosztorysie ofertowym i formularzu cenowym, wartości netto za wykonanie robót Wykonawca winien obliczyć wartość brutto i wpisać do formularza oferty wartość netto i brutto.

11.5.	Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu robót, które nie zostały ujęte jako oddzielne pozycje w kosztorysie ofertowym i formularzu cenowym.

11.6.	Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnatrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11.7.	Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

11.8. 	Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

11.9. 	Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.

12.	Miejsce i termin składania ofert

12.1. 	Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Chmielnej 120, Kancelaria – pok. 15, w terminie 23.07.2013 r. do godziny 10:00.

12.2.	Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy  bez jej otwierania.

13.	Terminy związania ofertą

13.1.	Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13.2.	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na piśmie (nie może być dorozumiane).

14.	Miejsce i termin otwarcia ofert oraz ocena ofert

14.1. 	Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Chmielnej 120, w Warszawie, w sali konferencyjnej nr  402, w dniu 23.07.2013 r. o godzinie 11:00.

14.2. 	Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku 	nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia 	ofert na wniosek Wykonawcy.

14.3.	Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 	sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) oraz adres 	Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania 	zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

14.4.	Zamawiający:

14.4.1.	Wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w 
	art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp;

14.4.2.	Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

14.5.	O wykluczeniu Wykonawców, odrzuceniach ofert oraz wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający 	niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając odpowiednio nazwę

(firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej

(http://www.zdm.waw.pl) oraz upubliczni we własnej siedzibie na „Tablicy ogłoszeń”.

14.6.	Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w terminie składania ofert nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów wskazanych w pkt. 8 niniejszej SIWZ lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, wskazane w pkt 8 niniejszej SIWZ, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

14.7.	W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień

dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

14.8.	Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta  nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie, wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość oferowanej ceny.

14.9.	Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

14.10.	Zgoda Wykonawcy na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, winna być wyrażona na piśmie w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

14.11.	Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

14.12.	W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda przyczyny faktyczne i prawne 	unieważnienia. Zawiadomienie zostanie przesłane wszystkim Wykonawcom, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert lub wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

15.	Opis kryteriów oceny ofert oraz aukcja elektroniczna

15.1.	Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:

Cena ofertowa brutto – 100%.

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

15.2.	Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana według następujących zasad:

W zakresie danego kryterium oferta może uzyskać 100 punktów.

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Cena minimalna

Wc = ------------------------------ x 100 pkt

Cena ofertowa

15.3.	Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość 	punktów.

15.4.	Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

15.5.	Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w ofercie

pierwotnej.

15.6.	Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej (nie przewidział jej również w 	ogłoszeniu  o zamówieniu).

16.	Udzielenie zamówienia

16.1.	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

16.2.	W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom określonym  w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) –

Zamawiający, przed podpisaniem umowy, żąda złożenia umowy regulującej współpracę tych 	Wykonawców.

16.3.    Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

17.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

17.1. 	Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % zaoferowanej ceny brutto w następujących formach (do wyboru Wykonawcy):

17.1.1.	Pieniądzu, przelewem na oprocentowany rachunek bankowy Zamawiającego: 51103015080000000550059088.

17.1.2.	Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym.

17.1.3.	Gwarancjach bankowych.

17.1.4.	Gwarancjach ubezpieczeniowych.

17.1.5.	Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

17.1.6.	Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wskazanych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.

17.2.	Zabezpieczenie musi być wniesione przed podpisaniem umowy.

17.3.	Treść dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przedstawiona przez Wykonawcę, w innej formie niż w pieniądzu, podlega akceptacji Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

17.4.	Zabezpieczenia powinny być zaopatrzone w klauzulę, że gwarant zobowiązuje się dokonać wpłaty do wysokości sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego – bezwarunkowo i bezzwłocznie – zgodnie z załączonym wzorem zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zał. nr 1 i zgodnie z załączonym wzorem zabezpieczenia z tytułu rękojmi – zał. nr 2 do wzoru umowy.

17.5.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie:

17.5.1.  do 30 dni od daty obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy ( 70 %

wartości zabezpieczenia).

17.5.2.  nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady (30 % wartości zabezpieczenia).

17.6.     Wykonawca jest odpowiedzialny z  tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy w okresie 60 miesięcy

od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

18.	Wadium

18.1.	W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

19.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej

19.1.	Środki ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

19.2.	Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 Pzp.

19.3.	Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia oraz odrzucenia oferty odwołującego.

19.4.	Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienia zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

19.5.	Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

19.6.	Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

19.7.	Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. Pzp.

19.8.	W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność lub dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

19.9.	Na czynności, o których mowa w pkt 19.8. nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2. Pzp.

19.10.	Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

19.11.	Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

19.12.	Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.10 i 19.11 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

19.13.	W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

19.14.	W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

19.15.  Na orzeczenie Izby Stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.

20.     OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Zarząd Dróg miejskich z siedzibą przy ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawie, w celach statutowych ZDM i realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji celów statutowych oraz realizacji postępowań o udzielenie zamówienia.

ROZDZIAŁ II

ZAŁACZNIKI - WZORY

Załącznik nr 1a

do oferty

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest  „Remont kładki dla pieszych nad ul. Ostrobramska przy ul. Kinowej w Warszawie”, oświadczam/y, iż spełniam/y warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

__________________ dnia __________r.

____________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 1b

do oferty

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem, jest „Remont kładki dla pieszych nad ul. Ostrobramską przy ul. Kinowej w Warszawie”, oświadczam/y, iż nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

__________________ dnia __________r.

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

UWAGA

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia wymóg złożenia niniejszego oświadczenia dotyczy każdego z Wykonawców

Załącznik nr 2

do oferty

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na – „Remont kładki dla pieszych nad ul. Ostrobramska przy ul. Kinowej w Warszawie”, oświadczamy, że reprezentowana/e przez nas firma/firmy zrealizowała/y w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,  następujące zamówienia.

| Nazwa i adres zamawiającego | Nazwa, zakres i miejsce wykonywania prac (należy określić zakres oraz ilość wykonanych robót w szt., mb, m²) | Wartość zamówienia (brutto) | Czas realizacji od ..... do ..... (daty dzienne) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |

Uwaga:	Należy załączyć dokumenty wymagane postanowieniami pkt 8.1.2 Instrukcji dla Wykonawców.

W tabeli należy podać charakterystykę zamówienia potwierdzającą spełnienie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia.

_______________ dnia __ __ __ roku

________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 3

do oferty

Oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujące osobę:

| Lp. | IMIĘ I NAZWISKO | ROLA W REALIZACJI ZAMÓWIENIA | KWALIFIKACJE ZAWODOWE WYKSZTAŁCENIE (wpisać nr wymaganych przez Zamawiającego uprawnień) | OKRES POSIADANIA WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ ( latach) | DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE (liczba lat pracy na danym stanowisku) | PODSTAWA DO DYSPONOWANIA OSOBĄ (pracownik własny - np. umowa o pracę, umowa zlecenia)/ pracownik oddany do dyspozycji przez inny podmiot* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ……………………… | Kierownik robót mostowych | …….………………… | ……………………… (≥5 lat) | …………………… (≥5 lat) |  |

Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

*) W przypadku gdy osoba wskazana w wykazie, została oddana do dyspozycji przez inne podmioty, wykonawca dołączy pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnej osoby na okres korzystania z niej przy wykonywaniu zamówienia.

__________________ dnia _________ r.		                __________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 4

do oferty

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | OŚWIADCZENIE O POSIADANYM POTENCJALE TECHNICZNYM |
| --- | --- |

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont kładki dla pieszych nad ul. Ostrobramską przy ul. Kinowej w Warszawie” oświadczam/y, że reprezentowana/e przez nas firma/y dysponuje/ą w pełni sprawnymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi, niezbędnym do wykonania zamówienia.

| Lp. | Rodzaj narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych | Ilość (szt.) | Informacja o podstawie dysponowania * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sprężarka o wydajności min. 10m³/h | 2 |  |
| 2. | Dźwig samojezdny o udźwigu powyżej lub równym 30 Mg | 1 |  |
| 3. | Samochód ciężarowy do przewozu elementów o nośności powyżej 10 Mg | 1 |  |
| 4. | Lekkie młotki pneumatyczne | 3 |  |
| 5. | Piła do cięcia betonu | 2 |  |

*) w przypadku gdy narzędzia, wyposażenie zakładu i urządzenia techniczne wskazane w wykazie, zostały oddane do dyspozycji przez inne podmioty, Wykonawca dołączy pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

__________________ dnia _________ r.

___________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 5

do oferty

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | INFORMACJA WYKONAWCY |
| --- | --- |

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Remont kładki dla pieszych nad ul. Ostrobramska przy ul. Kinowej w Warszawie” oznaczenie sprawy DZP/38/PN/33/13, w związku z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych, oświadczamy, że;

1. nie należymy do grupy kapitałowej*

2.	należymy do grupy kapitałowej i składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*:

| Lp. | Nazwa firmy | Siedziba firmy | Podmiot dominujący/ Podmiot zależny |
| --- | --- | --- | --- |

* niepotrzebne skreślić

Uwaga;

W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujący wspólnie, wymagane oświadczenie winno być złożone przez każdy podmiot.

__________________ dnia_____________ r.

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ROZDZIAŁ III

FORMULARZ OFERTY

Do Miasta Stołecznego Warszawa

- Zarząd Dróg Miejskich

00-801 Warszawa

ul. Chmielna 120

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Remont kładki dla pieszych nad ul. Ostrobramska przy ul. Kinowej w Warszawie”,

MY NIŻEJ PODPISANI

______________________________________________________

______________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

______________________________________________________

______________________________________________________

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- OFERUJEMY wykonanie całości przedmiotu zamówienia za kwotę:

netto _______________ zł  (słownie: _______________________________________________ )

VAT ____ tj. __________ zł

brutto ______________ zł (słownie: ________________________________________________ )

W cenie zawarto wszystkie koszty związane z pełnym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30  dni od upływu terminu składania ofert.

- OŚWIADCZAMY, że zamówienie wykonamy sami*/ część zamówienia zlecimy podwykonawcom*

Podwykonawcom zamierzamy powierzyć określoną część (zakres) prac, tj.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: _____________________________________________________________________________________________

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

- DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto określonej w pkt 3 oferty, w przypadku otrzymania od Zamawiającego informacji o wyborze złożonej oferty jako oferty najkorzystniejszej.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

_____________________________________________________________________________________________

nr fax ____________________

nr tel. ____________________

- OFERTĘ niniejszą składamy na _________stronach.

___________________ dnia _________roku

__________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ROZDZIAŁ IV

WZÓR UMOWY

# WZÓR UMOWY NR DZP/38/PN/33/13

W dniu ______________ roku w Warszawie pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa na podstawie uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26-04-1993 r. nr XLV/259/93 w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Miejskich, uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 maja 2008 r. nr XXXIV/1023/2008 w sprawie statutu Zarządu Dróg Miejskich oraz pełnomocnictwa z dnia
24-03-2011 r. nr GP-0052/1471/2011 udzielonego Dyrektorowi Zarządu Dróg Miejskich, którego reprezentuje:

____________________________________________________________________________________

zwanego dalej „Zamawiającym”

REGON: 010270068, NIP: 527-021-07-44,

a firmą __________________________________________________________

którą reprezentuje:

_________________________________________________________________

zwanym dalej „Wykonawcą”

NR KRS:		 REGON:		NIP:

została zawarta umowa w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759
ze zm.) następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Remont kładki dla pieszych nad ul. Ostrobramska przy ul. Kinowej w Warszawie.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać powyższe roboty zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, Szczegółową Specyfikacją Techniczną, Dokumentacją Projektową, kosztorysem ofertowym, zaleceniami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

§ 2

- Termin rozpoczęcia prac: od dnia  podpisania umowy.

- Termin zakończenia prac: do dnia 29.11.2014 r.

§ 3

- Za wykonanie przedmiotu zamówienia, ustala się wynagrodzenie w wysokości:

brutto: _____________________ zł,

słownie: __________________________________________________________________________).

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające wprost z dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 2, jak również nie ujęte w rzeczonych dokumentach, a niezbędne do wykonania zadania, tj. wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, wprowadzenia wieloetapowej organizacji ruchu, dojazdu, transportu materiałów, dokonania uzgodnień wymaganych odrębnymi przepisami prawa itp.

- Kwota określona w ust. 1 nie może zostać przekroczona.

- Ustala się rozliczenie kosztorysowe na podstawie faktycznych ilości wykonanych robót, potwierdzonych przez Zamawiającego. Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym nie podlegają zmianie przez cały okres trwania umowy.

- Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktur VAT wystawionych w oparciu o podpisane przez obie Strony protokoły częściowego i końcowego odbioru robót.

- Protokoły częściowego i końcowego odbioru robót zostaną sporządzone w oparciu o faktyczne ilości wykonanych robót.

- Płatność za zrealizowane roboty nastąpi w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, wystawionej na podstawie protokołu odbioru częściowego i końcowego przedmiotu umowy.

- Należności będą regulowane na konto Wykonawcy wskazane w fakturze VAT.

- Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.

- Płatności winne być dokonywane na wniosek Wykonawcy po wystawieniu faktury VAT zatwierdzonej przez Zamawiającego – przelew.

§ 4

- Wykonawca dla zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy wniósł zabezpieczenie w wysokości 
5 % wartości umowy brutto tj. kwotę ____________________zł, (słownie: _________________________________________________________________________złotych).

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie:

1)	do 30 dni od daty obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy 
(70% wartości zabezpieczenia).

2)	nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady (30% wartości zabezpieczenia).

- W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został wykonany w terminie umownym lub nie został sporządzony protokół odbioru końcowego lub ostatecznego (po okresie 60 miesięcznej rękojmi) w terminie wyznaczonym ważnością zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, najpóźniej na 5 dni roboczych przed upływem ważności zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć obowiązującą gwarancję i/lub poręczenie lub przedłożyć nową gwarancję i/lub poręczenie lub wpłacić pełną kwotę zabezpieczenia na konto Zamawiającego na termin niezbędny do podpisania protokołu odbioru.

- Jeśli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w ust. 3, Zamawiającemu przysługuje prawo wystąpienia z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowej gwarancji należytego wykonania umowy a także do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy w okresie 60 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- W okresie rękojmi i gwarancji Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwołania przeglądów wykonanych robót.

- Przegląd o którym mowa w ust 6 może zostać zwołany również na wniosek Wykonawcy.

§ 5

Wykonawca, na czas trwania niniejszej umowy, będzie kontynuował umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na wartość co najmniej 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100).

§ 6

- Zamawiający zobowiązuje się do:

  - przekazania Wykonawcy terenu budowy;

  - przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej;

  - sprawowania nadzoru inwestorskiego;

  - zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty;

  - dokonywania odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, Szczegółową Specyfikacją Techniczną, Dokumentacją Projektową stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy, przedmiarem robót i zaleceniami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami.

- Dokumenty o których mowa w ust. 2 należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się, a w przypadku wystąpienia wykluczających się wzajemnie zapisów i wytycznych zawartych w dokumentach o których mowa w ust. 1 ustala się następującą hierarchię ich ważności:

      - zawarte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót,

      - zawarte w Dokumentacji Projektowej,

      - zawarte w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej,

      - zawarte w przedmiarze robót.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółowy harmonogram prac w terminie 20 dni od dnia podpisania umowy uwzględniający termin wykonania, uzgodnienia i wdrożenia czasowej organizacji ruchu oraz roboty przewidziane przez Zamawiającego do realizacji w 2013 r., zgodnie z Harmonogramem Ogólnym.

- Zmiany w szczegółowym harmonogramie prac dopuszczone są po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

- Wszystkie roboty ulegające zakryciu podlegają odbiorowi przez Zamawiającego.

- Na pisemne polecenie Inspektora Wykonawca wstrzyma realizację robót w taki sposób i na taki okres, jaki inspektor uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami Inspektora.

- Koszty związane z przestojem robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ponosi Wykonawca.

- Jeżeli wstrzymanie robót nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, koszt związany z przestojem ponosi Zamawiający, a termin wykonania robót ulegnie przedłużeniu o okres wstrzymania robót lub o okres uzgodniony pomiędzy Stronami.

- Wykonawca ma obowiązek we własnym zakresie i na własny koszt uzyskać wymagane odpowiednimi przepisami opinie, uzgodnienia, pozwolenia i zatwierdzenia niezbędne do pełnego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca oznacza teren budowy, organizuje i wyposaża teren budowy w urządzenia niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy, porządkuje i likwiduje teren robót po zakończeniu budowy w ramach ceny umownej.

- Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie teren budowy zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu na okres prowadzonych robót.

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek sporządzenia na własny koszt planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie robót i w jego otoczeniu oraz za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu.

- Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia przed zniszczeniami spowodowanymi m.in. technologią prowadzenia robót, środkami transportowymi lub maszynami Wykonawcy. Za wszelkie szkody z tym związane ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za spowodowane w trakcie wykonywania robót oraz w okresie rękojmi, uszkodzenia pojazdów lub zagrożenia osób spowodowane w wyniku wykonywanych robót.

- Wykonawca wykona i uzyska wymagane odpowiednimi przepisami uzgodnienia i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu oraz wprowadzi czasową organizację ruchu na okres prowadzenia robót.

- Wykonawca uzgodni projekt organizacji ruchu w Biurze Koordynacji Inwestycji, w Wydziale Organizacji Ruchu ZDM, w Zarządzie Transportu Miejskiego oraz u innych jednostek jeśli jest to wymagane odrębnymi przepisami prawa.

- Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania odbiorów robót podlegających utrzymaniu przez inne jednostki niż Zamawiający typu ZOM, MPWiK itp.

- Wykonawca powinien zapewnić kompetentne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz usunięcia wad w okresie rękojmi i gwarancji jak również w trakcie realizacji robót.

- Kierownik budowy jako upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, zobowiązany jest do respektowania poleceń Inspektora nadzoru dotyczących spraw organizacyjnych i technicznych w zakresie wykonywanych robót.

- Za wykonanie robót zgodnie z umową i oddanie ich w terminie Zamawiającemu odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność prawną wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w związku i przy realizacji zamówienia.

- Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg i innych urządzeń drogowych oraz terenów prywatnych przed zniszczeniami spowodowanymi środkami transportowymi lub maszynami Wykonawcy. Za wszelkie szkody z tym związane odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zapewni niezbędne nadzory techniczne ze strony właścicieli urządzeń obcych w celu prawidłowego prowadzenia robót.

- Wykonawca wykonuje na własny koszt wszelkie badania laboratoryjne służące do kontroli wykonywanych robót opisane w SST.

- Wykonawca ma obowiązek we własnym zakresie i na własny koszt zagospodarować materiały z rozbiórki.

- Materiały użyte do przebudowy powinny spełniać odpowiednie warunki techniczne (certyfikacja na znak bezpieczeństwa), powinny być zgodne z właściwą Polską Normą lub  posiadać aktualne aprobaty techniczne.

- Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości do częściowego lub końcowego odbioru robót dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania robót tzn. dokumentację powykonawczą zgodnie z pkt 3.2.5 Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót.

§ 7

- Wykonawca udziela na wykonywane roboty 60 miesięcznej  rękojmi i gwarancji liczonej od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

- W przypadku wystąpienia napraw w okresie trwania gwarancji, na wymieniane lub naprawiane elementy Wykonawca każdorazowo udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru naprawianego/ wymienionego elementu przez Zamawiającego.

- Gwarancję o której mowa w ust. 2 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu nie później niż 2 tygodnie przed upływem terminu ważności zabezpieczenia z tytułu rękojmi lub gwarancji.

- Zamawiającemu przysługuje 7 dni roboczych, od dnia wpłynięcia zgłoszenia o zakończeniu robót naprawczych, na dokonanie oględzin i odbioru naprawianego / wymienionego elementu, jeśli naprawa / wymiana wykonana została prawidłowo.

- W przypadku nie podjęcia przez Zamawiającego czynności odbiorowych robót naprawczych za termin odbioru uznaje się termin podany w ust 4 tj. data przypadająca na siódmy dzień roboczy od dnia wpłynięcia zgłoszenia zakończenia robót naprawczych do Zamawiającego.

- Przed przystąpieniem do napraw Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Program Zapewnienia Jakości z opisem przyczyny powstania wady, czasem wykonania, sposobu jej naprawy z podaniem użytych materiałów, sposobu zabezpieczenia robót z podaniem osoby odpowiedzialnej za BHP.

- W przypadku usunięcia przez Wykonawcę wady w sposób nieskuteczny, po pierwszej próbie naprawy, ustala się prawo Zamawiającego do wskazania sposobu usunięcia przedmiotowej wady/usterki.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Dokumentację Powykonawczą w formie papierowej oraz elektronicznej na naprawiane /wymieniane elementy, zawierającą dokumentację fotograficzną miejsc napraw (przed i po), PZJ, deklaracje zgodności, zgłoszenie rozpoczęcia oraz zakończenia robót.

§ 8

- Inspektor nadzoru będzie wykonywał swoje obowiązki zgodnie ze szczegółowymi uprawnieniami wynikającymi z ustawy – Prawo budowlane.

- Inspektor nadzoru ma prawo zgłaszać Wykonawcy uwagi w stosunku do osób, które jego zdaniem są niekompetentne lub niedbałe w wykonywaniu swojej pracy lub których obecność na terenie robót jest uznana przez niego za niepożądaną.

- Inspektor nadzoru jest zobowiązany na bieżąco sprawdzać wykonywane roboty, a o wykrytych wadach powiadomić niezwłocznie Wykonawcę, nie czekając do końcowego odbioru robót.

- Na pisemne polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wstrzyma realizację robót w taki sposób i na taki okres, jaki Inspektor nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami Inspektora nadzoru.

- Jeżeli wstrzymanie realizacji robót nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin wykonania robót ulegnie przedłużeniu o okres wstrzymania robót lub o okres uzgodniony pomiędzy Stronami, w formie aneksu do umowy uwzględniającego zmianę warunków realizacji umowy.

- W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień Inspektora nadzoru, wiążące jest ustalenie Zamawiającego.

- Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru swobodny dostęp do miejsc, gdzie wykonywane są prace objęte umową i dostarczy mu wszelkich informacji, jakich będzie wymagać.

- Nadzór inwestorski ze strony Zamawiającego pełni P. _________________________________________.

- Wykonawca wyznacza P.________________________________ uprawnienia budowlane nr ________________ do kierowania robotami stanowiącymi przedmiot umowy.

- Zmiany dotyczące osób wymienionych w ust. 8 i 9 wymagają pisemnego powiadomienia Stron, lecz nie wymagają formy pisemnej zmian umowy.

§ 9

1.	Wykonawca nie zleca prac podwykonawcom. / Wykonawca zleca niżej wymienione prace podwykonawcom:  w branżach: _________________________________________________________________________.

- Wykonawca odpowiada za działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia każdego podwykonawcy tak, jakby to były działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia jego własnych pracowników lub przedstawicieli.

§ 10

- Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne:

  - za zwłokę w zakończeniu prac będących przedmiotem umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż łącznie 10 % wynagrodzenia umownego brutto,

  - za zwłokę w przedstawieniu harmonogramu prac będących przedmiotem umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż łącznie 10 % wynagrodzenia umownego brutto,

  - za przekroczenie terminów wyznaczonych przez Zamawiającego w Harmonogramie Ogólnym w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż łącznie 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli całkowita wysokość kar umownych, nałożonych na Wykonawcę, przekroczy 10 % wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w § 3 ust 1.

- Kary umowne będą naliczane za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, łącznie maksymalnie do 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto.

- Ustanowione w ust. 1 odszkodowanie w formie kar pieniężnych oraz uregulowanie tych odszkodowań za niedopełnienie postanowień umowy nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowiązań wynikających z umowy.

- W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym przedmiotu umowy, które wynikają z nieprawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia albo jego części, lub z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy.

- Wykonawca przystąpi do prac związanych z usunięciem stwierdzonych przez Zamawiającego wad najpóźniej w ciągu trzydziestu dni od ich zgłoszenia lub w innym terminie obustronnie uzgodnionym.

- W przypadku zwłoki w usunięciu wad przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia innemu Wykonawcy, a koszt wykonania pokryty zostanie z zabezpieczenia z tytułu rękojmi.

- W przypadku, gdy koszty usunięcia wad przekroczą kwotę zabezpieczenia z tytułu rękojmi, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia różnicy pomiędzy kosztami prac a wielkością zabezpieczenia z tytułu rękojmi.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi oraz gwarancji, także po terminie określonym w § 7 ust 1, 2, 3 jeśli zgłaszał wadę przed upływem tego terminu.

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeśli Wykonawca nie podjął realizacji prac w terminie 7 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego do ich rozpoczęcia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub zaniechał realizacji umowy, a w szczególności przerwał realizację prac przez okres dłuższy niż 15 dni.

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeśli Wykonawca, pomimo uprzednich zastrzeżeń Inspektora, nie wykonuje prac zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne.

- W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości umownej brutto.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia przez Zamawiającego kar umownych z przedłożonej faktury VAT.

§ 11

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

  - Wykonawca nie podjął realizacji prac w terminie 7 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego do ich rozpoczęcia z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

  - Wykonawca, pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Inspektora nadzoru, nie wykonuje prac zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne.

  - Zamawiający uznał, że zaszły okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 4.

  - Wykonawca zaniechał realizacji umowy, a w szczególności przerwał realizację prac przez okres dłuższy niż 15 dni.

  - Wysokość kar umownych, o których mowa w § 10 ust. 1, przekroczy 10% wynagrodzenia umownego brutto.

  - Otwarto likwidację Wykonawcy.

  - Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania wykonanych prac wraz z zestawieniem ich wartości i przedłoży je Inspektorowi nadzoru.

- W terminie 7 dni od daty przedłożenia zestawienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1., Inspektor nadzoru przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem faktycznym i sporządzi wspólnie z Wykonawcą szczegółowy protokół inwentaryzacji wraz z zestawieniem należnego wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do w/w inwentaryzacji w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia przez Zamawiającego, Zamawiający sporządzi przedmiotową inwentaryzację samodzielnie.

§ 12

Bez pisemnej zgody Strony nie mają prawa przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią (art.509 Kc).

§ 13

  - W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było przewidzieć wcześniej, oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia podstawowego, Zamawiający indywidualnie rozpatrzy możliwość zlecenia wykonania robót dodatkowych temu samemu Wykonawcy.

  - W przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych Wykonawca sporządza kosztorys na podstawie cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym, przedstawionym w ofercie. Roboty dodatkowe lub zamienne, dla których nie określono cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym będą rozliczane na podstawie czynników cenotwórczych nie wyższych od średnich publikowanych w wydawnictwie SEKOCENDBUD, obowiązujących w danym okresie rozliczeniowym.

§ 14

1.   Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje istotne zmiany zawartej umowy dotyczące odpowiednio wartości zamówienia lub terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

- W razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego  wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody niewspółmiernie większej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem naruszającym dyscyplinę finansów publicznych;

- W następstwie wykraczających poza terminy określone w KPA procedur administracyjnych oraz innych terminów formalno prawnych urzędowych mających wpływ na terminy realizacji zamówienia;

- Ograniczenie środków budżetowych przeznaczonych na realizację zamówienia;

- Wystąpienie rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót sporządzonym przez Zamawiającego a faktycznie  wykonanymi robotami (ich obmiarem);

- Zmniejszenie zakresu robót;

- Zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych bądź zaniechanych,

- Zaistnienie nieprzewidzianych sytuacji, takich jak kolizje komunikacyjne powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagające naprawy lub wstrzymanie robót ze względu na akcję ratowniczą, wpływające na zmianę terminu realizacji robót,

- Wystąpienie nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych, takich jak np. wichury, ulewy, śnieżyce, mogące spowodować zniszczenie wykonanych robót lub konieczność wstrzymania robót;

- Wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają prowadzenie robót z zachowaniem reżimów technologicznych (w robotach mostowych dotyczy temperatur i wilgotności);

- W wyniku przedłużających się procedur zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu przez Inżyniera Ruchu Miasta Stołecznego Warszawy poza terminy ustawowe, uniemożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych w przewidywanym terminie;

- Podjęcie decyzji przez władze Miasta Stołecznego Warszawy o braku możliwości wprowadzenia niezbędnych dla realizacji robót ograniczeń w ruchu drogowym w zaplanowanym terminie;

- W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w organizacji ruchu spowodowanych zdarzeniami nie związanymi z prowadzonymi robotami lub decyzjami administracyjnymi;

- Podjęcie decyzji przez władze Miasta Stołecznego Warszawy o wykonaniu remontu lub przebudowy infrastruktury technicznej miasta przed realizacją robót objętych kontraktem, skutkującej koniecznością wstrzymania robót;

- Brak zgody władz Miasta Stołecznego Warszawy na prowadzenie robót w terminach umownych z uwagi na konieczność skoordynowania ich z inną inwestycją miejską lub brak możliwości wprowadzenia ograniczeń w ruchu drogowym w terminach określonych w harmonogramie robót,

- W przypadku wstrzymania realizacji robót z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

2.    Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w ust. 1 Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu, o którym mowa w § 15 ust.1 niniejszej umowy.

§ 15

- Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksu.

- W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu postępowania cywilnego.

- Wszelkie spory wynikające  z niniejszej umowy lub bezpośrednio związane z niniejszą umową będą poddane pod rozstrzygnięcie  sądowi właściwemu  dla siedziby Zamawiającego.

- Strony powinny dążyć do polubownego rozwiązywania sporów, w szczególności poprzez zawezwanie do próby ugodowej określonej przepisami art. 184 - 186 Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 16

1.  Zleceniobiorca/ Wykonawca oświadcza, ze znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112 poz. 1198 z późn. zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, (ew. z zastrzeżeniem ust. 2).

2.   Ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1, nie będą podlegały informacje zawarte w § ___/załączniku nr____ do niniejszej umowy stanowiące informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą.

§ 17

Integralnymi składnikami niniejszej umowy, których postanowienia wiążą strony jako jej część, są następujące dokumenty:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami;

- Oferta wraz z załącznikami;

- Pismo powiadamiające o wyborze Wykonawcy.

§ 18

Umowę sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach - 3 pozostają u Zamawiającego, a 2 otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA

Załącznik Nr 1

do wzoru umowy

I.   WZÓR  ZABEZPIECZENIA Z TYTUŁU NALEŻYTEGO WYKONANIA  UMOWY

My, niżej podpisani [ nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oświadczamy, iż udzielamy Miastu Stołecznemu Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą: 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 nie tylko solidarnie, ale również jako główny dłużnik, bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zapłaty [ kwota zabezpieczenia wykonania] równoważnej zabezpieczeniu wykonania zgodnie z Umową nr DZP/38/PN/33/13, bezspornie, z chwilą otrzymania pierwszego wezwania na piśmie od adresata.

Ponadto oświadczamy, że żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja Umowy, lub zakresu robót, które mają być wykonane, lub któregokolwiek z dokumentów Umowy uzgodnione pomiędzy Państwem, a Wykonawcą, w żaden sposób nie zwalnia nas od odpowiedzialności prawnej w ramach niniejszej gwarancji i niniejszym rezygnujemy z konieczności powiadamiania nas o tego typu zmianach, uzupełnieniach lub modyfikacjach.

Niniejsza gwarancja wchodzi w życie i staje się ważna od daty podpisania umowy i ważna będzie do dnia wystawienia protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Przyjmujemy, że gwarancja zostanie zwolniona i powiadomicie nas Państwo o tym w ciągu trzydziestu dni od daty wystawienia protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polski i podlegają jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

Sporządzono w: [nazwa miejscowości]………………………….., dnia ………………………

Nazwisko i imię: ………………………………………

W imieniu           ………………………………………

Podpis:                ………………………………………

[pieczęć organu wystawiającego Gwarancję]

Załącznik Nr 2

do wzoru umowy

I.  WZÓR  ZABEZPIECZENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI

My, niżej podpisani [ nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oświadczamy, iż udzielamy Miastu Stołecznemu Warszawa reprezentowanemu przez Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą: 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 nie tylko solidarnie, ale również jako główny dłużnik, bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zapłaty [ kwota zabezpieczenia na okres rękojmi] równoważnej zabezpieczeniu wykonania zgodnie z Umową nr DZP/38/PN/33/13, bezspornie, z chwilą otrzymania pierwszego wezwania na piśmie od adresata.

Ponadto oświadczamy, że żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja Umowy, lub zakresu robót, które mają być wykonane, lub któregokolwiek z dokumentów Umowy uzgodnione pomiędzy Państwem, a Wykonawcą, w żaden sposób nie zwalnia nas od odpowiedzialności prawnej w ramach niniejszej gwarancji i niniejszym rezygnujemy z konieczności powiadamiania nas o tego typu zmianach, uzupełnieniach lub modyfikacjach.

Niniejsza gwarancja wchodzi w życie i staje się ważna od daty wystawienia protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Przyjmujemy, że gwarancja zostanie zwolniona i powiadomicie nas Państwo o tym w ciągu piętnastu dni po upływie okresu rękojmi tj. od daty wystawienia protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy do daty odbioru ostatecznego.

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polski i podlegają jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

Sporządzono w: [nazwa miejscowości]………………………….., dnia ………………………

Nazwisko i imię: ………………………………………

W imieniu           ………………………………………

Podpis:                ………………………………………

[pieczęć organu wystawiającego Gwarancję]

ROZDZIAŁ V

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Zarząd Dróg Miejskich - Wydział Mostów

specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót

| Nr ewidencyjny | 45Ł |
| --- | --- |
| JNI | 20002111 |
| Obiekt: | Przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Ostrobramską przy ul. Kinowej w Warszawie – Droga Krajowa nr 2 |
| Przedmiot zamówienia: | Wykonanie przebudowy kładki i budowy pochylni |
| Zamawiający: | Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa |
| Osoba prowadząca sprawę: | Agnieszka Kulesza |

Warszawa, maj 2013

Spis treści

1.	Wstęp	37

1.1.	Wyjaśnienie wyrażeń występujących w STWiOR	37

1.2.	Przedmiot zamówienia i jego zakres	37

7.1.	Materiały źródłowe do złożenia oferty	38

7.2.	Wykorzystanie materiałów	38

2.	Ogólna charakterystyka obiektu	39

2.1.	Lokalizacja	39

2.2.	Opis konstrukcji	40

3.	Szczegółowy zakres przedmiotu Zamówienia	40

3.1.	Czynności poprzedzające wejście na budowę	40

3.1.1.	Przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy	40

3.2.	Roboty budowlane	41

3.2.1.	Prowadzenie prac	41

3.2.2.	Roboty Zamienne i Dodatkowe	44

3.2.3.	Przestrzeganie przepisów BHP	45

3.2.4.	Kontrola jakości	46

3.2.5.	Odbiory robót	49

4.	Rozliczenie robót	52

5.	Wymagania dotyczące Wykonawców	52

6.	Zestawienie ilości robót	52

- Wstęp

  - Wyjaśnienie wyrażeń występujących w STWiOR

Zamawiający – Zarząd Dróg Miejskich

Zamówienie – zamówienie na wykonanie przebudowy kładki dla pieszych nad ul. Ostrobramską przy ul. Kinowej w Warszawie, na podstawie projektu budowlanego i wykonawczego opracowanego przez Pracownią Projektową „Promost Consulting”, ul. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4, 35-307 Rzeszów.

Wykonawca – oznacza podmiot zobowiązany, na podstawie złożonej oferty i podpisanej Umowy po wyłonieniu zwycięzcy w postępowaniu przetargowym, do wykonania robót budowlanych albo  świadczenia innych usług budowlanych.

Roboty – prace wykonywane w związku realizacją Zamówienia.

Roboty Pomocnicze – prace nie objęte zakresem Zamówienia, których wykonanie jest jednak niezbędne w celu właściwego wykonania Zamówienia, a które Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w cenie wykonania Zamówienia.

Roboty Zamienne – prace wykonywane w zastępstwie prac objętych przedmiotem Zamówienia, nie pogarszające pierwotnie założonych właściwości prac ani nie zwiększające ich kosztów, wykonywane tylko za zgodą Zamawiającego.

Materiały Zamienne – materiały budowlane wykorzystywane w zastępstwie materiałów wskazanych Zamówieniu, o właściwościach nie gorszych niż materiały wskazane w Zamówieniu, a także o cenie nie większej niż cena materiałów pierwotnie wskazanych w Zamówieniu.

Roboty Dodatkowe – prace nie objęte przedmiotem Zamówienia, których wykonanie może (ale nie musi) być konieczne w trakcie wykonywania Zamówienia.

Umowa – umowa podpisana na wykonanie przedmiotu Zamówienia ze zwycięzcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym.

  - Przedmiot zamówienia i jego zakres

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie przebudowy kładki dla pieszych nad ul. Ostrobramską przy ul. Kinowej w Warszawie, na podstawie projektu budowlanego i wykonawczego opracowanego przez Pracownią Projektową „Promost Consulting”, ul. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4, 35-307 Rzeszów

Zakres Zamówienia obejmuje:

- Rozbiórkę istniejącej kładki dla pieszych wraz ze schodami służącymi do wejścia na kładkę;

- Adaptację istniejących fundamentów dla potrzeb wykonania nowej konstrukcji kładki;

- Wykonanie nowej konstrukcji kładki wraz ze schodami i wyposażeniem;

- Budowę pochylni wraz z wyposażeniem dla obsługi osób o ograniczonej sprawności ruchowej;

- Budowę odwodnienia kładki i pochylni wraz z włączeniem do kanalizacji ogólnospławnej;

- Roboty towarzyszące;

- Przygotowanie dokumentów związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i  oddaniem obiektu do eksploatacji.

Nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych na poszczególne roboty.

  - Materiały źródłowe do złożenia oferty

- Projekt budowlany oraz wykonawczy na przebudowy kładki dla pieszych nad ul. Ostrobramską przy ul. Kinowej w Warszawie, opracowanego przez Pracownię Projektową „Promost Consulting”, ul. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4, 35-307 Rzeszów.– do wglądu w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Gołdapska 7,

- wizja lokalna – przed złożeniem oferty Wykonawca powinien zapoznać się z przedmiotem zamówienia w trakcie wizji lokalnej; wszelkie zapytania związane z przedmiotem zamówienia, jakie pojawią się w związku z wizją lokalną, powinny być kierowane do Zamawiającego przed złożeniem oferty; złożenie ofert będzie równoznaczne z zapoznaniem się z przedmiotem zamówienia i brakiem uwag.

Materiały źródłowe, w dalszej części STWiOR, będą nazywane Dokumentacją.

  - Wykorzystanie materiałów

Wszelkie opisy zamieszczone w niniejszym STWiOR odzwierciedlają stan wiedzy, jaką dysponuje Zamawiający i zgodnie z jego najlepszą intencją służą do zrozumienia zakresu i oszacowania kosztów realizacji niniejszego zadania, ale nie mogą przez to ograniczać odpowiedzialności Wykonawcy za prawidłowość, rzetelność i zgodność z obowiązującym prawem wykonanych przez niego robót. Wykonawca może wykorzystywać materiały źródłowe przekazane mu przez Zamawiającego lub osoby trzecie wyłącznie do celów wykonania Zamówienia. Każde inne zastosowanie wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia materiałów źródłowych przekazanych do jego dyspozycji przez Zamawiającego, szczególnie pod względem możliwości prawidłowego wykonania na ich podstawie Zamówienia, z uwzględnieniem aktualnego poziomu wiedzy technicznej, obowiązujących przepisów prawnych, w tym przepisów prawa budowlanego, terminowości i wysokiej fachowości wykonania robót budowlanych. Wykonawca powinien, przy zachowaniu należnej staranności, niezwłocznie, przed złożeniem oferty, zgłosić Zamawiającemu w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, wszelkie wady i zastrzeżenia dotyczące materiałów źródłowych.

W przypadku nie zgłoszenia  zastrzeżeń lub wad materiałów źródłowych w powyższym terminie Wykonawca nie może powoływać się na wady lub braki w materiałach źródłowych, jako okoliczności wyłączającej lub ograniczającej jego odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych. W takim przypadku materiały źródłowe uznaje się za uzgodnione z Wykonawcą. W razie zgłoszenia zastrzeżeń lub wad dotyczących materiałów źródłowych Zamawiający niezwłocznie je rozpatrzy i przekaże Wykonawcy w formie pisemnej swoją decyzję.

Składając ofertę Wykonawca oświadcza, że przed sporządzeniem oferty zapoznał się z przedmiotem Zamówienia w trakcie wizji lokalnej i uwzględnił ten fakt w cenie podanej w ofercie na wykonanie Zamówienia, a ponadto uzyskał od Zamawiającego wszelkie niezbędne informacje i dane, jakie mogą mieć wpływ na ocenę ryzyk i okoliczności wykonania Zamówienia.

- Ogólna charakterystyka obiektu

  - Lokalizacja

Przebudowywana kładka dla pieszych zlokalizowana jest nad ulicą Ostrobramską przy ulicy Kinowej, w Dzielnicy Praga Południe w Mieście Stołecznym Warszawa, w województwie mazowieckim. Lokalizację obiektu pokazano na rys. nr 1.

Rys. nr 1 Lokalizacja kładki dla pieszych nad ul. Ostrobramską przy ul. Kinowej.

  - Opis konstrukcji

Szczegółowy opis konstrukcji istniejącego wiaduktu, wraz z rysunkami, znajduje się w opracowaniu projektu budowlanego oraz wykonawczego, wykonanego przez Pracownię Projektową „Promost Consulting”.

- Szczegółowy zakres przedmiotu Zamówienia

Zakres wykonywanych robót zgodnie z załącznikiem nr 1 –Harmonogram Ogólny. Wszelkie prace objęte przedmiotem Zamówienia, opisane w STWiOR, a także Prace Pomocnicze niezbędne do wykonania Zamówienia, w tym uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń, dokumentów, itp. (jeżeli zajdzie taka potrzeba), Wykonawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt. Zamawiający dysponuje kopią decyzji nr 75/2011 z dna 23.03.2011 r. poświadczoną za zgodność z oryginałem zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę.

Wykonawca wykona prace w zakresie objętym projektem budowlanym i wykonawczym. Prowadzenie robót powinno odbywać się przy utrzymaniu istniejącego ruchu pojazdów samochodowych z zachowaniem bezpieczeństwa użytkowników, w związku z powyższym należy przygotować stosowną organizację ruchu.

Najpóźniej 14 dni po podpisaniu Umowy Wykonawca przestawi szczegółowy harmonogram realizacji robót objętych Zamówieniem i przekaże kopię harmonogramu Zamawiającemu. W przypadku zmian w harmonogramie spowodowanych koniecznością jego uaktualnienia, Wykonawca przekaże kopię uaktualnionego harmonogramu, za każdym razem, gdy ulegnie on zmianie.

W Harmonogramie Ogólnym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego STWiOR wskazane zostały roboty, które należy wykonać w 2013 r, co Wykonawca uwzględni opracowując harmonogram szczegółowy.

  - Czynności poprzedzające wejście na budowę

    - Przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego potwierdzenia przekazania mu terenu budowy i zgłoszenia gotowości wykonania Zamówienia łącznie z wykonaniem Prac Pomocniczych koniecznych do realizacji Robót podstawowych.

Wykonawca, we własnym zakresie i na swój koszt, zobowiązany jest do:

      - uzyskania niezbędnych pozwoleń na wejście w teren

      - zapoznania się z odpowiednim wyprzedzeniem z położeniem terenu budowy, jego dostępności i innymi istotnymi szczegółami dla wykonania robót. Dotyczy to w szczególności obecności i położenia sieci, kabli i rur znajdujących się w obszarze działania Wykonawcy, które to informacje należy uzyskać we właściwych Urzędach;

      - zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem specyfiki Zamówienia oraz jego przeznaczenia;

      - pozyskania miejsca, zorganizowania placu budowy oraz jego likwidacji po zakończeniu budowy i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego wraz z naprawą ewentualnych szkód spowodowanych realizacją Robót objętych Przedmiotem Zamówienia na terenach sąsiadujących, z uwzględnieniem niezbędnych zmian wynikłych z przeprowadzanych Robót wynikających z Dokumentacji.

      - zainstalowania dla potrzeb budowy wody, energii i innych potrzebnych do prowadzenia budowy mediów oraz ponoszenia kosztów ich zużycia w okresie realizacji robót;

      - oznakowania terenu budowy;

      - zorganizowania i zabezpieczenia terenu budowy oraz zapewnienia stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względów bezpieczeństwa;

      - zapewnienia stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio na zewnątrz placu budowy oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzeń i obiektów tymczasowych budowy;

      - zabezpieczenie sąsiednich obiektów i urządzeń na czas prowadzenia robót oraz dostępu do wszystkich posesji przez cały czas trwania robót;

      - opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zapewnienie właściwych warunków i bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu, zgodnie z opracowanym planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

      - utrzymania terenu budowy i dróg dojazdowych w należytym stanie i usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów, śmieci;

      - zabezpieczenia istniejącej zieleni w sąsiedztwie prowadzonych robót i dbałości o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska.

      - sprzątania ziemi (błota) i innych nieczystości spadających z pojazdów Wykonawcy lub jednostek jemu podległych i ponoszenia kosztów ewentualnych napraw uszkodzeń dróg wiodących na i w obrębie terenu budowy, wyrządzonych przez Wykonawcę;

      - bieżącego usuwania pozostawionych przez siebie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci z placu budowy  w sposób i w terminach wyznaczonych przez Kierownictwo Budowy pod rygorem poniesienia kosztów za sprzątanie; przed obciążeniem Wykonawcy kosztami i karą za sprzątanie będzie on wezwany na piśmie do uprzątnięcia terenu w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, z zagrożeniem, że po jego bezskutecznym upływie zostaną zastosowane środki przewidziane w niniejszym punkcie.

  - Roboty budowlane

    - Prowadzenie prac

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać Przedmiot Zamówienia zgodnie z Umową i ponosi odpowiedzialność za kompletne, wysokiej jakości i terminowe wykonanie Zamówienia oraz za jego zgodność z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami), przepisami wykonawczymi do tej ustawy i innymi przepisami dotyczącymi realizacji robót budowlanych, w tym przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz z polskimi normami, certyfikatami i aprobatami technicznymi, a także ogólnie uznanymi zasadami sztuki budowlanej.

- Roboty należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich (Dz. U. nr 63 poz 735 z 2000 r z późń. zm.) oraz ze Specyfikacjami Technicznymi.

- Wykonawca wykona we własnym zakresie wszelkie roboty i czynności towarzyszące, w tym wynikające z organizacji ruchu na czas wykonywanych robót, dostępu do miejsca robót, wykonania zaplecza, poboru prądu i wody. Roboty powinny być prowadzone zgodnie z zasadami BHP, ochrony środowiska i obowiązującymi przepisami.

- Organizacja robót musi być zgodna z opracowanym przez Wykonawcę i uzgodnionym z Inżynierem Ruchu m. st. Warszawy projektem organizacji ruchu oraz z wymaganiami technologicznymi.

- Odtworzenie oznakowania poziomego należy wykonać masą chemoutwardzalną do nakładania gr. 1,8 – 3,0 mm lub za pomocą odblaskowej taśmy prefabrykowanej wbudowanej w nową warstwę ścieralną w ostatnim cyklu wałowania – zgodnie z Dz.U.2003 Nr 220 poz 2181 (tabela 1.3) w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych poziomych i warunków ich umieszczania na drogach.

- Wykonawca zapewni Zamawiającemu stanowisko robocze na terenie zaplecza (tj. biurko i szafkę w kontenerze Kierownika Robót lub w oddzielnym pomieszczeniu).

- Wszelkie prace ulegające zakryciu podlegają odbiorowi przez Zamawiającego.

- Po stronie Wykonawcy leży sporządzenie wszelkich niezbędnych, posiadających odpowiednie uzgodnienia, projektów technologicznych robót towarzyszących, wymaganych przepisami, Specyfikacją Techniczną i przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; wszelkie prace pomocnicze, konieczne do zrealizowania Zamówienia, a także koszt wykonania i utrzymania rusztowań, leżą po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca winien wykonywać Zamówienie na własną odpowiedzialność i w ramach własnego przedsiębiorstwa i nie może powierzyć wykonania całości lub części Robót osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za działania i zaniechania Podwykonawców, którym powierzył wykonanie całości lub części Robót, tak jak za własne działania lub zaniechania.

- Wykonawca winien podczas wykonywania Zamówienia oraz usuwania wad:

  - podjąć wszelkie racjonalne kroki w celu ochrony środowiska na terenie budowy i poza nim oraz w celu uniknięcia szkód lub uciążliwości dla osób i dóbr publicznych lub innych negatywnych skutków wynikających z jego działania;

  - ponosić odpowiedzialność za zgodne z przepisami i bezpieczne składowanie i przechowywanie swoich materiałów i urządzeń oraz odpadów;

  - wykonać (jeśli jest to konieczne) na własny koszt odprowadzenie wód opadowych mogących mieć negatywny wpływ na jego Roboty;

  - odpowiednio zabezpieczać i ponosić odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich konstrukcji i rusztowań i ich odpowiednie stosowanie;

  - stosować się do wymogów wynikających z polis ubezpieczeniowych.

- Wykonawca przeprowadzi na swój koszt wszelkie wymagane przepisami i normami próby oraz badania wyrobów budowlanych, surowców, materiałów i urządzeń stosowanych przez niego na Budowie (zwanych dalej Wyrobami) a także dostarczy dokumenty potwierdzające ich wykonanie przez uprawnione jednostki. Najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień dostarczenia na teren budowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu - w formie i zakresie wymaganym odpowiednimi przepisami - odpowiednie dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wszelkich Wyrobów oraz aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności na wbudowywane Wyroby, przy czym okres ważności tych dokumentów winien wykraczać poza przewidywany termin odbioru końcowego inwestycji.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania Zamawiającego o wykonaniu Robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie umożliwiającym ich odbiór. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego do odkrycia na własny koszt takich Robót, celem umożliwienia Zamawiającemu dokonania odbioru.

- Wykonawca zabezpieczy na własny koszt i odpowiedzialność efekty swoich Robót przed uszkodzeniem, utratą lub zabrudzeniem do chwili odbioru Zamówienia przez Zamawiającego. Na żądanie Zamawiającego zabezpieczenie winno być utrzymywane także po dokonaniu takiego odbioru.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania na własny koszt bieżącej obsługi geodezyjnej.

- Wykonawca zobowiązuje się do przerwania Robót na taki okres i w takim zakresie, w jakim Zamawiający uzna to za konieczne oraz do odpowiedniego zabezpieczenia Robót na czas przerwy. W przypadku gdy przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wyniknie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub wskutek działania siły wyższej - koszty zabezpieczenia Robót poniesie Zamawiający na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę według stawek zatwierdzonych przez Zamawiającego. W przypadku gdy przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wyniknie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - koszty zabezpieczenia Robót poniesie Wykonawca. W przypadku nie zabezpieczenia przez Wykonawcę Robót na czas ich przerwania Zamawiający ma prawo wykonać te zabezpieczenia we własnym zakresie, a poniesionymi kosztami obciąży Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązuje się do stosowania takiej organizacji Robót, jaka odpowiada wymaganiom władz administracyjnych i samorządowych oraz uzasadnionym wymaganiom właścicieli i użytkowników nieruchomości sąsiadujących z terenem Budowy, między innymi w celu zapewnienia możliwie najmniejszej uciążliwości tych Robót. Koszty związane z taką organizacją Robót obciążają Wykonawcę.

- Wykonawca zapewni nadzór techniczny ze strony odpowiednich służb, a także właścicieli urządzeń obcych kolidujących z prowadzonymi robotami, w celu prawidłowego prowadzenia robót;

- Wykonawca będzie koordynował prace podwykonawców, jeżeli zostaną oni zatrudnieni w celu realizacji Przedmiotu Zamówienia.

- Wykonawca zgłosi do właściwego Geodety przypadki zniszczenia lub uszkodzenia kolidujących punktów osnowy geodezyjnej, a następnie odtworzy te punkty w terenie.

- Wykonawca zapewni miejsca wywiezienia destruktu asfaltowego, gruzu betonowego i innych materiałów niebezpiecznych jak np. lamp oświetleniowych pochodzących z rozbiórki, zgodnie z zasadami utylizacji i składowania materiałów odpadowych określonymi w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U.2007.39.251 z późniejszymi zmianami).

- Wykonawca, we własnym zakresie i na swój koszt, zobowiązany jest do:

- likwidacji szkód wyrządzonych osobom trzecim na placu budowy i na terenie przyległym do placu budowy, na skutek działalności własnej lub swoich podwykonawców, w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego; Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za w/w szkody;

- ponoszenia odpowiedzialności za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do placu budowy w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego;

- stosowania sprzętu, który nie spowoduje hałasu i wibracji ponad dopuszczalne normy; badanie zgodności hałasu z wielkościami normowymi leży po stronie Wykonawcy;

- zastosowania środków organizacyjnych i technicznych w celu ochrony środowiska gruntowo – wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi pochodzącymi od pracujących maszyn;

- Dokonywania wyłączeń i włączeń budowanych i przebudowywanych sieci do sieci istniejącej;

- Wykonawca, we własnym zakresie i na swój koszt, zobowiązany jest do opracowania, uzgodnienia i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu wraz z wykonaniem i uruchomieniem jej technicznych elementów oraz jej utrzymanie przez cały czas trwania budowy wraz z niezbędnymi jej zmianami zależnymi od cyklu realizacji budowy; po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia elementów czasowej organizacji ruchu, aktualizacji projektu i wprowadzenia organizacji docelowej.

- Wykonawca uzgodni projekt Czasowej Organizacji Ruchu z Biurem Koordynacji Inwestycji.

    - Roboty Zamienne i Dodatkowe

- Zamawiający jest uprawniony do zmiany uzgodnionego zakresu lub ilości Robót lub pominięcia części Robót lub może żądać wykonania Robót Dodatkowych lub Zamiennych nie przewidzianych Umową, a Wykonawca zobowiązany jest do zaakceptowania takich zmian i/lub wykonania Robót Dodatkowych lub Zamiennych.

- Jeżeli jedna ze Stron uważa, że zmiana uzgodnionego zakresu Robót lub wykonanie Robót Dodatkowych lub Zamiennych są konieczne, to zobowiązana jest niezwłocznie poinformować o tym drugą stronę Umowy na piśmie z przedstawieniem odpowiedniego uzasadnienia.

- Jeżeli zmiana rodzaju lub zakresu Robót wywiera wpływ na wynagrodzenie uzgodnione w Umowie lub jeżeli zachodzi potrzeba wykonania Robót Dodatkowych, to uzgodnienie zmiany wynagrodzenia winno być dokonane niezwłocznie. Brak uzgodnień co do wysokości wynagrodzenia lub innych warunków realizacji tych Robót nie może być powodem nie przystąpienia przez Wykonawcę do wykonania Robót Dodatkowych lub Zamiennych. Wykonawca może dochodzić od Zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia wyłącznie w przypadku, gdy poinformował na piśmie Zamawiającego o takim zamiarze przed rozpoczęciem tych Robót. Wykonawca winien możliwie najszybciej przedstawić Zamawiającemu dodatkową ofertę z nowymi cenami ustalonymi w oparciu o bazę cenową przyjętą za podstawę Umowy wraz ze sposobem ich wyliczenia. Zamawiający winien sprawdzić je możliwie najszybciej, porozumieć się z Wykonawcą i dokonać, jeżeli jest to uzasadnione, wspólnie pisemnej zmiany odpowiednich postanowień Umowy.

- Za Roboty Dodatkowe lub Zamienne, wykonane przez Wykonawcę bez zlecenia ich wykonania lub roboty wykonane samowolnie w sposób odbiegający od Umowy nie przysługuje wynagrodzenie. Na żądanie Zamawiającego przedmiot tych Robót winien zostać usunięty w odpowiednim terminie przez Wykonawcę. W razie nie usunięcia przedmiotu Robót w tym terminie zostanie on usunięty na koszt Wykonawcy. Wykonawca winien pokryć ewentualne szkody Zamawiającego  powstałe z tego tytułu.

- W przypadku gdy realizacja Robót Dodatkowych lub Zamiennych może spowodować opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania o tym Zamawiającego na piśmie przed przystąpieniem do ich realizacji, podając przypuszczalny okres opóźnienia oraz propozycje jego uniknięcia.

- Podstawę do rozpoczęcia realizacji Robót, których wykonanie jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią, a w stosunku do których nie było możliwe zachowanie trybu określonego w ustępach poprzedzających, stanowi wpis do dziennika budowy dokonany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego lub Wykonawcy, bądź organu nadzoru budowlanego. Koszty takich Robót zostaną pokryte na zasadach odpowiednio  określonych punkcie 9) rozdziału 3.2.1.

- Obowiązki wynikające z punktów powyżej ciążą na Wykonawcy aż do momentu odbioru przedmiotu Zamówienia przez Zamawiającego.

    - Przestrzeganie przepisów BHP

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie przygotowanie, znajomość, kwalifikacje i środki techniczne pozwalające na realizację Przedmiotu Zamówienia zgodnie z wymogami prawa budowlanego i przepisami BHP, a tym samym ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za zgodność wykonania Robót  z przepisami i zasadami BHP i projektem organizacji robót, o którym mowa w punkcie 5).

- Wykonawca przed przystąpieniem do prac opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

- Koordynatorem sprawującym nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy (zwanym dalej Koordynatorem) będzie Kierownik Budowy Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu organizacji robót - „Instrukcji bezpiecznego wykonywania robót budowlanych” w zgodności z przepisami i zasadami BHP oraz informacji o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych w zakresie wykonywanych przez siebie robót oraz przekazania projektu Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót, co stanowi warunek niezbędny dla rozpoczęcia Robót.

- Wykonawca jest zobowiązany zaznajomić Pracowników z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami, w sposób zapewniający przestrzeganie zasad i przepisów BHP. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za Pracowników w zakresie przestrzegania przepisów i zasad BHP, a także zobowiązany jest w tym zakresie zapewnić skuteczny nadzór osoby o właściwych kwalifikacjach i uprawnieniach. Wykonawca oświadcza, że jego personel przez cały czas realizacji Robót posiadać będzie aktualne badania lekarskie i zaświadczenia o przeszkoleniu BHP oraz inne wymagane przepisami prawa zaświadczenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do organizowania stanowisk pracy w sposób nie stanowiący zagrożenia dla innych Pracowników oraz osób trzecich na terenie budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z innymi uczestnikami procesu budowlanego na terenie budowy w zakresie przestrzegania przepisów i zasad BHP.

- W przypadku, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia Pracowników, bądź gdy wykonywane Roboty stwarzają takie zagrożenie dla innych osób – Wykonawca zobowiązany jest powstrzymać się od wykonania takich Robót i zawiadomić natychmiast Koordynatora oraz Zamawiającego.

- Przed przystąpieniem do wykonywania prac o szczególnym zagrożeniu dla zdrowia lub życia, bądź też mienia, w szczególności wykonywanych przy czynnych urządzeniach instalacyjnych, energetycznych, hydrotechnicznych, gazowych – Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę dysponenta tych urządzeń, określającą warunki wykonania takich prac.

    - Kontrola jakości

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru, wyznaczonego przez Inwestora.

Decyzje Inspektora Nadzoru, wyznaczonego przez Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie przez niego określonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

Wszelkie prace budowlane muszą być wykonywane zgodnie z zasadami obowiązującego prawa i normami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Plan Zapewnienia Jakości

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru Program Zapewnienia Jakości. W programie tym Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót., możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

- część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

- sposób zapewnienia bhp,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

- część szczegółową opisującą dla każdego rodzaju robót:

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru, wyznaczony przez Inwestora może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru, wyznaczony przez Inwestora ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru, wyznaczonemu przez Inwestora świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inspektor Nadzoru, wyznaczony przez Inwestora będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń Laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru, wyznaczony przez Inwestora będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru, wyznaczony przez Inwestora natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

Badania prowadzone przez Inwestora

Wykonanie urządzeń, wyprodukowanie materiałów i wszelkie inne wykonawstwo robót przez Wykonawcę odbędzie się w sposób fachowy i staranny, zgodny z uznaną dobrą praktyką oraz przy użyciu odpowiednich urządzeń i bezpiecznych materiałów.

Wykonawca zapewni personelowi Zamawiającego swobodny dostęp do wszystkich części terenu budowy i do wszystkich miejsc, z których pozyskiwany jest materiał naturalny oraz pełną swobodę w wykonywaniu czynności kontrolnych, mierzenia i dokonywania prób materiałów i wykonawstwa oraz do sprawdzania postępu w realizacji prac związanych z realizacją inwestycji.

Inspektor Nadzoru, wyznaczony przez Inwestora jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek materiałów badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/ pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.

Inspektor Nadzoru, wyznaczony przez Inwestora, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor Nadzoru, wyznaczony przez Inwestora powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru, wyznaczony przez Inwestora oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium.

W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

Kopie raportów badań z orzeczeniem, Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru, wyznaczony przez Inwestora może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi Nadzoru, wyznaczonemu przez Inwestora.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań będą stanowiły załączniki do odbioru robót.

    - Odbiory robót

- W trakcie realizacji przedmiotu Umowy dokonywane będą następujące odbiory:

  - robót zanikających oraz ulegających zakryciu;

  - częściowe - etapów Robót;

  - końcowy - przedmiotu Zamówienia;

  - ostateczny – na koniec okresu rękojmi.

Zgłoszenie gotowości do odbioru, po wykonaniu Robót stanowiących przedmiot odbioru, następuje wpisem do dziennika Budowy, zaś w przypadku odbioru końcowego Przedmiotu Zamówienia dodatkowo pismem doręczonym bezpośrednio Zamawiającemu, za potwierdzeniem odbioru.

- Wykonawca jest zobowiązany do uczestnictwa w czynnościach przygotowania Obiektu budowlanego do odbioru przez służby miejskie oraz wzięcia udziału w tych odbiorach w zakresie obejmującym (ale nie ograniczonym do): odbiór Robót, badania, odbiory, Dokumentację projektową oraz wszystkie inne czynności i dokumenty wymagalne przez służby miejskie w celu skutecznego uzyskania pozwolenia na użytkowanie Obiektu budowlanego. Wykonawcy nie przysługuje prawo odmowy uczestnictwa któregokolwiek z jego pracowników wskazanych przez Zamawiającego w w/w procedurach w zakresie i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Za datę wykonania przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę uważa się datę dokonania bezusterkowego odbioru technicznego przedmiotu Zamówienia przez Zamawiającego, potwierdzonego protokołem odbioru. Bieg terminów, z upływem których wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji, rozpoczyna się w dniu odbioru końcowego i przekazania obiektu do użytkowania.

- Z czynności odbioru należy sporządzić protokół, który będzie podpisany przez strony Umowy.

- Dokonanie odbioru oraz sporządzenie protokołu odbioru może nastąpić także pod nieobecność Wykonawcy, gdy ten w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie uczestniczy w odbiorze. W takim przypadku należy niezwłocznie dostarczyć Wykonawcy za pokwitowaniem jeden egzemplarz protokołu.

- Jeżeli Zamawiający odmówi dokonania odbioru, to winien o tym niezwłocznie poinformować Wykonawcę na piśmie wraz z uzasadnieniem.

- Dokonywanie przez Zamawiającego płatności częściowych i podpisanie protokołów częściowych nie oznacza, że rozliczone Roboty częściowe uważane są za odebrane przez Zamawiającego.

- Jeśli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeśli wady nadają się do usunięcia - może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub dokonać warunkowego odbioru z podaniem terminu usunięcia wad, przy czym Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów;

- w przypadku bezskutecznego upływu terminu na usunięcie wad, Zamawiającemu przysługuje prawo usunięcia wad lub zlecenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt Wykonawcy albo odstąpienia od Umowy. W takim przypadku Zamawiający ma prawo wstrzymania płatności i potracenia rzeczywistego kosztu usunięcia wad z bieżącej należności Wykonawcy lub z gwarancji, bądź też z zatrzymania czasowego;

- jeśli wady nie nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo obniżenia wynagrodzenia, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej lub w wysokości określonej przez Inwestora;

- jeśli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, to Zamawiający może żądać ponownego wykonania Przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę na jego koszt lub odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować o usunięciu wad Zamawiającego, który powoła komisję odbioru z udziałem przedstawiciela Inwestora. Z czynności odbioru Robót sporządza się protokół, stwierdzający usunięcie wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej zawierającej następujące elementy:

  - wykaz przekazanej dokumentacji (spis),

  - szczegółowy opis wykonanych prac z podziałem na poszczególne elementy,  podaniem dokładnej nazwy i producenta użytych materiałów oraz opisem zastosowanej technologii,

  - dokumentację rysunkową w tym Projekt Budowlany z naniesionymi zmianami oraz Projekt Wykonawczy,

  - dziennik robót,

  - protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu,

  - geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,

  - protokoły z przeprowadzonych badań i pomiarów (np. badania mrozoodporności, wytrzymałości na ściskanie betonu, pomiary geodezyjne, badanie równości nawierzchni itd.),

  - dziennik prac antykorozyjnych,

  - dokumentację złomowania lub utylizacji materiałów,

  - pisemne oświadczenie Wykonawcy (Kierownika Budowy) o zakończeniu robót oraz o prawidłowości ich wykonania,

  - oświadczenie Kierownika Robót o uporządkowaniu terenu na którym prowadzono prace jak i terenów przyległych,

  - protokół odbioru ZOM, MPWiK, i inne wymagane prawem,

  - projekt czasowej organizacji ruchu,

  - wszelkie inne uzgodnienia wymagane odrębnymi przepisami.

  - deklaracje zgodności na wbudowane materiały,

  - protokoły przekazania terenu,

  - dzienniki obmiarów,

  - dokumentację fotograficzną na płycie CD ROM.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu jeden egzemplarz dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji elektronicznej (na płycie CD/ DVD lub na przenośnym nośniku danych).

- Rozliczenie końcowe wzajemnych świadczeń pomiędzy Stronami nastąpi po dokonaniu odbioru Obiektu Budowlanego przez Zamawiającego, potwierdzonego protokołem odbioru sporządzonym przez Wykonawcę i Zamawiającego.

- Rozliczenie robót

Rozliczenie wykonywanych robót będzie odbywać się na koniec każdego miesiąca fakturami częściowymi i fakturą końcową po zakończeniu robót. Podstawą do wystawienia faktur przez Wykonawcę jest protokół odbioru częściowego lub końcowego uzgodniony pomiędzy Stronami umowy, sporządzony w oparciu o faktyczne ilości wykonanych robót – wg obmiaru robót potwierdzonego przez Zamawiającego. Wykonawca dokona obliczeń matematycznych do wyliczenia ilości wykonanych robót, które razem z rysunkami poglądowymi będą podstawą do sporządzenia protokołu odbioru częściowego lub końcowego wykonanych robót. Szkice geodezyjne mogą być traktowane jedynie jako uzupełnienie, a nie  podstawa do stwierdzenia faktycznej ilości wykonanych robót.

- Wymagania dotyczące Wykonawców

Wykonawca wykaże że w okresie ostatnich 5 lat wykonywał roboty budowlane polegające na remoncie (łącznie z konstrukcją) przebudowie lub budowie kładki dla pieszych w środowisku miejskim w zakresie podobnym jak w przedmiotowym zamówieniu. Dodatkowo wykaże, że wykonał zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej pracującej w kategorii korozyjności środowiska C5I (miasto o dużym natężeniu ruchu) o powierzchni zabezpieczanej minimum 1000 m2.

- Warunki gwarancji

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót na następujących warunkach:

1. Dopuszczalne wartości stopnia skorodowania:

- Ri – 0 – po 3 latach od daty odbioru końcowego robót,

- Ri – 1 – po 5 latach od daty odbioru końcowego robót.

2. Dopuszczalny stopień kredowania powłok antykorozyjnych:

- st. 2 – po 3 latach od daty odbioru końcowego robót,

- st. 3 – po 5 latach od daty odbioru końcowego robót.

3. Spękania, spęcherzenia i złuszczenia powłok antykorozyjnych  – klasa 0.

4. Utrata przyczepności powłok – 0%.

5. Wykwity korozyjne na elementach betonowych i stalowych – 0%.

6. Minimalna, nieprzekraczalna grubość otuliny zbrojenia ≥2,5 cm.

Na naprawiane lub wymieniane elementy w okresie gwarancji Wykonawca udzieli Zamawiającemu nowej gwarancji na okres 60 miesięcy od odbioru naprawianego / wymienianego elementu.

- Zestawienie ilości robót

Zgodnie z Harmonogramem Ogólnym – Załącznik nr 1

Załącznik nr 1 do STWiOR

HARMONOGRAM OGÓLNY

| L.P. | Opis | Jednostka miary | Ilość | Rok realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych | kpl | 1 | 2013 |
| 2 | Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną | szt. | 8 | 2013 |
| 3 | Karczowanie krzaków i poszycia | ka | 0,13 | 2013 |
| 4 | Demontaż poręczy mostowych - rozbiórka balustrad stalowych na pomoście kładki | t | 3,2 | 2013 |
| 5 | Transport złomu z rozebranych barier samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość do 1 km | t | 3,2 | 2013 |
| 6 | Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km - odległość i cenę wywozu określi oferent zgodnie ze specyfikacją . | t | 3,2 | 2013 |
| 7 | Wykonanie rozbiórki żelbetowej płyty pomostu, schodów żelbetowych, podpór żelbetowych oraz oczepów pali | m3 | 126 | 2013 |
| 8 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze | m3 | 157 | 2013 |
| 9 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - odległość wywozu i cenę określi oferent. | m3 | 157 | 2013 |
| 10 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi - odległość i cenę wywozu określi oferent. | m3 | 930 | 2013 |
| 11 | Mikropale wiercone o średnicy d=300 mm i długości 11 m | m | 737 | 2013 |
| 12 | Wykonanie podbudowy z betonu C 8/10 grubości w-wy 10 cm | m3 | 12 | 2013 |
| 13 | Przygotowanie i montaż zbrojenia oczepów pali ze stali AIIIN - pręty o śr. 12 mm | t | 0,851 | 2013 |
| 14 | Przygotowanie i montaż zbrojenia oczepów pali pali ze stali AIII N - pręty o śr. 22 mm | t | 4,371 | 2013 |
| 15 | Betonowanie oczepów pali betonem klasy C 30/37 z wykonaniem szalunków . | m3 | 26 | 2013 |
| 16 | Przygotowanie i montaż zbrojenia słupów żelbetowych ze stali AIII N - pręty o śr. 10-12 mm | t | 1,505 | 2013 |
| 17 | Przygotowanie i montaż zbrojenia słupów żelbetowych ze stali AIII N - pręty o śr. 16-20 mm | t | 0,918 | 2013 |
| 18 | Przygotowanie i montaż zbrojenia słupów żelbetowych ze stali AIII N - pręty o śr. 28-32 mm | t | 3,187 | 2013 |
| 19 | Betonowanie słupów żelbetowych betonem klasy C 40/45 W8 F150 (nasiąkliwość do 5%) z wykonaniem szalunków. | m3 | 28,9 | 2013 |
| 20 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ustroju schodów ze stali AIII N - pręty o śr.10-12 mm | t | 1,17 | 2013 |
| 21 | Betonowanie schodów betonem klasy C 30/37 W8 F150 (nasiąkliwość do 5%) oraz wypełnienie podnóżków mieszanką niskoskurczową z wykonaniem szalunków | m3 | 16 | 2013 |
| 22 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji oporowej ze stali AIII N - pręty o śr.10-12 mm | t | 3,958 | 2013 |
| 23 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji oporowej ze stali AIII N - pręty o śr.16 mm | t | 0,893 | 2013 |
| 24 | Wykonanie konstrukcji oporowej o wysokości do 4m z betonu klasy C 30/37 W8 F150 (nasiąkliwość do 5%) z wykonaniem szalunków . | m3 | 45 | 2013 |
| 25 | Wykonanie powłok izolacyjnych bitumicznych fundamentów | m2 | 451 | 2013 |
| 26 | Odtworzenie zasypki fundamentów (piaski, pospółka - stopień różnoziarnistości u>5) | m3 | 859,5 | 2013 - 2014 |
| 27 | Wytworzenie i montaż konstrukcji stalowej kładki zabezpieczonej antykorozyjnie i metalizowanej (zgodnie z projektem wykonawczym) | t | 88,713 | 2013-2014 |
| 28 | montaż łożysk jednokierunkowo przesuwnych ŁJP | szt. | 16 | 2014 |
| 29 | montaż łożysk wielokierunkowo przesuwnych ŁWP | szt. | 16 | 2014 |
| 30 | montaż łożysk stałych ŁS | szt. | 4 | 2014 |
| 31 | montaż dylatacji jednomodułowych | m | 13 | 2014 |
| 32 | Wykonanie uszczelnienia przy dylatacjach od części żelbetowej) oraz przy wpustach kitem poliuretanowym. | dm3 | 25 | 2014 |
| 33 | Wykonanie i montaż balustrady stalowej szczeblinkowej z barieroporęczami [wykonanej zgodnie z dokumentacją ] zabezpieczonej antykorozyjnie i metalizowanej . | t | 13,416 | 2014 |
| 34 | Wykonanie nawierzchnio – izolacji poliuretanowo-epoksydowych grubości min. 6 mm z posypką piaskowo-żwirową . [ zamknięcie powierzchni betonowej powłoką epoksydową - gruntowanie, wykonanie dwuwarstwowego zamknięcia powierzchni betonowej]. | m2 | 375 | 2014 |
| 35 | Wykonanie instalacji z rur HDPE 150 mm | m | 142 | 2014 |
| 36 | Wpusty mostowe | szt. | 17 | 2014 |
| 37 | Wypełnienie murków oporowych gruntem niewysadzinowym (piaski, pospółka - stopień różnoziarnistości u>5). | m3 | 46 | 2014 |
| 38 | Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm stabilizowana mechanicznie | m2 | 127 | 2014 |
| 39 | Ława pod obrzeża z betonu C8/10 | m3 | 0,5 | 2014 |
| 40 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 110 | 2014 |
| 41 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 127 | 2014 |
| 42 | Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych powłoką polimerowo-cementową barwną z zaprawy typu PCC . | m2 | 241 | 2014 |
| 43 | Rozścielenie ziemi urodzajnej gr.20 cm | m3 | 260 | 2014 |
| 44 | Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem | m2 | 1300 | 2014 |
| 45 | Wykonanie tymczasowej kładki dla pieszych o szerokości 3m | szt. | 1 | 2013 |
| 46 | Wykonanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu niezbędnej dla prawidłowego prowadzenia robót, przywrócenie stałej organizacji ruchu po zakończeniu robót wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego i pionowego. [Organizacja ruchu - kilkuetapowa. ] | kpl | 1 | 2013-2014 |
| 47 | Rozbiórka tymczasowej kładki dla pieszych | kpl | 1 | 2014 |
| 48 | Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań i podparć niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego wykonania robót mostowych | kpl | 1 | 2014 |
| 49 | Odprowadzenie wody burzowej – oddzielna wycena | kpl | 1 | 2014 |

Poz. 27 w 2013r 50 % za zakup materiału i zabezpieczenie antykorozyjne bez warstwy nawierzchniowej (zabezpieczenie przed montażem w warunkach warsztatowych).

W przypadku Czasowej Organizacji Ruchu nieuwzględniającej tymczasowej kładki dla pieszych Zamawiający odstąpi od pozycji 47. Wykonawca winien w pozycji 46 uwzględnić wszystkie koszty związane z Czasową Organizacją Ruchu.

ROZDZIAŁ VI

Dokumentacja Projektowa wraz z SST

(znajduje się w oddzielnym pliku)

ROZDZIAŁ VII

Przedmiary robót oraz strony tytułowe kosztorysu

(znajduje się w oddzielnym pliku)

ROZDZIAŁ VIII

Formularz Cenowy

(znajduje się w oddzielnym pliku)

# Text boxes

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE

( zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp)

OŚWIADCZENIE

(zgodne z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY

POTENCJAŁ KADROWY

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OFERTA