MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA - ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

W WARSZAWIE

ul. CHMIELNA 120  00-801 WARSZAWA

tel. cent. (+48  22) 55-89-000,  fax (+48  22) 620-91-71

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Zaprojektowanie i wykonanie przepustu drogowego pod drogą powiatową
nr 5572W – ul. Bronowska na odc. od ul. Ligustrowej do ul. Wodniaków
w Warszawie”.

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 14 000 EURO a jest  mniejsza niż równowartość kwoty 5 000 000 EURO

ZATWIERDZIŁ:

DYREKTOR

Zarządu Dróg Miejskich

Grażyna Lendzion

Cena formularza specyfikacji: 6,05 zł

Warszawa, marzec 2013 r.

Sporządziła: Małgorzata Maciejewska

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:

Rozdział I	Instrukcja dla Wykonawców

Rozdział II             Załączniki - wzory

Nr 1	Formularz oświadczenia o:

1a) spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

1b) nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Nr 2	                 Wykaz dotyczący doświadczenia zawodowego

Nr 3                        Wykaz dotyczący potencjału kadrowego

Nr 4		     Informacja Wykonawcy

Nr 5		     Formularz cenowy

Rozdział III:	Formularz Oferty

Rozdział IV:	Wzór umowy  wraz z załącznikami:

załącznik nr 1 do umowy 	 wzór zabezpieczenia z tytułu należytego wykonania umowy

załącznik nr 2 do umowy         wzór zabezpieczenia z tytułu rękojmi

Rozdział V:            Program funkcjonalno - użytkowy (znajduje się w oddzielnym pliku)

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ lub Specyfikacją.

NINIEJSZA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA JEST DOSTĘPNA NA INTERNETOWEJ STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO www.zdm.waw.pl

ROZDZIAŁ I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Zamawiający

Zamawiającym jest Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa na podstawie uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26-04-1993 r. nr XLV/259/93 w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Miejskich, uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 maja 2008r.             nr XXXIV/1023/2008 w sprawie statutu Zarządu Dróg Miejskich oraz pełnomocnictwa z dnia 24.03.2011r.           nr GP-0052/1471/2011 udzielonego Dyrektorowi Zarządu Dróg Miejskich.

Adres: 00-801 Warszawa, ul. Chmielna 120

Tel.: +48  22 55-890-00 fax.: +48  22 620-91-71 	e - mail: zzp@zdm.waw.pl; http://www.zdm.waw.pl

Regon: 010270068, NIP: 527-021-07-44.

Opis sposobu porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcami wraz ze wskazaniem przez Zamawiającego osób uprawnionych do kontaktów

2.1.　 	Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne　informacje itp. mogą być składane przez Zamawiającego i Wykonawców oprócz formy pisemnej, również za pomocą faksu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji drogą elektroniczną.

2.2. 	Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia (za wyjątkiem uzupełnień i wyjaśnień) oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w　wymaganej formie pisemnej zachowaniem terminu, jeżeli ich treść została nadana do adresata przed upływem terminu. Potwierdzenie korespondencji faksowej następuje niezwłocznie na pisemne żądanie drugiej strony.

2.3.	Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

2.3.1.	w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
	            imię nazwisko: Maciej Biernawski tel.:    22-55-89-702,

Jarosław Wieczorek tel.: 22-55-89-778,

2.3.2.	w zakresie dotyczącym zagadnień procedury przetargowej:
	            imię nazwisko: Małgorzata Maciejewska tel.: 22 55-89-174, fax.: 22 890-92-11.

2.4.	Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: DZP/16/PN/13/13.

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

Tryb udzielanie zamówienia

3.1.	Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

3.2.	Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 3.1.

Opis przedmiotu zamówienia

4.1.	Przedmiotem zamówienia jest: „Zaprojektowanie i wykonanie przepustu drogowego pod drogą powiatową nr 5572W – ul. Bronowska na odc. od ul. Ligustrowej do ul. Wodniaków
w Warszawie”.

CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe; 45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów; 45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe; 71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania.

4.2.	Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Programie funkcjonalno – użytkowym (Rozdział V);

4.3.	Wykonawca jest zobowiązany do podania w ofercie tych części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. W przypadku nie wskazania części zamówienia, której wykonanie powierza się podwykonawcom, przyjmuje się, iż przedmiot zamówienia zostanie w całości wykonany samodzielnie przez Wykonawcę.

4.4.	Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej terenu w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.

4.5.	Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wynagrodzenia za wykonanie zamówienia.

5.	Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane:

5.1        Rozpoczęcie: po podpisaniu umowy,

5.2.       Zakończenie: 30.09.2013 r.

6.	Oferty częściowe, oferty wariantowe oraz informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

6.1.	Zamawiający nie dopuszcza możliwości składnia ofert częściowych.

6.2.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.3.	Zamawiający przewiduje możliwość  udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. do wysokości 50% szacunkowej wartości zamówienia.

7. 	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

7.1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

7.1.1.	spełniają warunki, dotyczące:

7.1.1.1  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania;

7.1.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

7.1.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia

7.1.1.4.  sytuacji ekonomicznej i finansowej;

7.1.2.	wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1  ustawy Pzp.

7.2.	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek opisany w pkt. 7.1.2  musi spełniać każdy z Wykonawców, natomiast warunki określone w pkt  7.1.1. spełniać muszą łącznie wszyscy Wykonawcy.

7.3. 	Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków o których mowa powyżej:

7.3.1    W celu oceny spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zaprojektował oraz wykonał co najmniej jeden drogowy obiekt inżynierski, o powierzchni co najmniej 400 m2.

W celu potwierdzenia wykonanych robót Wykonawca musi przedstawić wykaz tych robót z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

7.3.2.		W celu oceny spełniania warunku dotyczącego dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymującą się doświadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi do stanowiska, jakie zostanie mu powierzone, w szczególności określonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane ( tj. Dz. U. 10. 243. 1623
z dnia 23. 12. 2010r.

Wykonawca przedstawi w ofercie kandydata na stanowisko wymienione poniżej:

Lp. Stanowisko – Wymagana liczba osób – Okres posiadania wymaganych uprawnień (od kiedy posiada odpowiednie uprawnienia) – doświadczenie zawodowe jako kierownik podobnych robót lub z-ca kierownika:

1. Projektant robót mostowych – 1 osoba -2 lata - 5 lat;

2. Kierownik robót – 1 osoba – 2 lata – 5 lat;

Osoby wskazane do pełnienia stanowisk wymienionych w powyższej tabeli muszą mieć wymagane dla przedmiotowych stanowisk uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów, a także posiadać zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z dnia 24 stycznia 2001 Nr 5,
poz. 42 z późn. zm.).

Stanowiska określone w powyższej tabeli mogą zostać również powierzone obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz z przepisami ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 63  poz. 394).

7.3.3.	W celu oceny spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca musi wykazać, że:

7.3.3.1. uzyskał średni przychód za ostatnie 3 lata obrotowe (na podstawie „rachunków zysku i strat” pozycja „przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „przychód netto ze sprzedaży i  zrównane z nimi”) w wysokości nie mniejszej niż 150.000,00zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych);

7.3.3.2.  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z

przedmiotem niniejszego zamówienia, na wartość co najmniej 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).

  - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, zawierające między innymi zakres i sposób udostępnienia tych zasobów przez podmiot udostępniający podczas realizacji zamówienia w przypadku gdy Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.

Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp oraz warunków przedmiotowych zostanie dokonana na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Polegać będzie na ocenie zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności pod kątem rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia, zgodnie z formułą „jak spełnia-nie spełnia”.

Nie spełnienie chociażby jednego z wymaganych warunków udziału skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych od Wykonawcy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania

  - W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp należy załączyć:

    - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1  ustawy Pzp – załącznik             nr 1a.

    - Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – załącznik nr 2 („Doświadczenie wykonawcy”). Do powyższego wykazu winny być dołączone dowody dotyczące najważniejszych robót (o których mowa w pkt 7.3.1.), określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

8.1.2.1.  W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie o którym mowa w pkt 8.1.2. zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 8.1.2.

8.1.2.2. Dowodami, o których mowa w pkt. 8.1.2. są poświadczenia lub inne dokumenty jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

    - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresy wykonywanych przez nie czynności,  oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o którym mowa w pkt 7.3.2. SIWZ - załącznik nr 3 („Potencjał kadrowy”). Do wykazu winno być dołączone oświadczenie Wykonawcy, iż osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

8.1.5.	Rachunek zysków i strat za ostatnie 3 lata obrotowe (część sprawozdania finansowego), a jeżeli podlega on badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię o badanym  rachunku zysków i strat za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.  W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty określające obroty za okres jak w zdaniu poprzednim.

8.1.6.		Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż wymagana przez Zamawiającego (zawierającą potwierdzenie zapłaty ubezpieczenia).

8.1.7.	Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów wymienionych w pkt 8.1.5., 8.1.6., może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie warunków opisanych w pkt 7.3.3.

8.1.8.	W przypadku gdy Wykonawca przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów dotyczących, wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych, na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Udowodnienie, o którym mowa powyżej powinno obejmować nie tylko wskazanie faktu udostępnienia określonych wykonawcy zasobów przez podmiot trzeci, ale winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia, wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu.

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy załączyć:

    - Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp –
załącznik nr 1b.

    - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24b ust. 3 ustawy Pzp należy do oferty załączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp – załącznik nr 4.

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 8.2.2., składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

    - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

    - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

8.5.       Dokumenty, o których mowa w pkt 8.3. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert.

8.6.	Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w pkt 8.4., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa  się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

8.7.		Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:

8.7.1.		Oferta musi być podpisana przez osoby właściwie umocowane do działania w imieniu wszystkich podmiotów,

zgodnie z obowiązującymi je zasadami reprezentacji, lub przez pełnomocnika działającego na podstawie   pełnomocnictwa o którym mowa w pkt 9.5. SIWZ.

    - Wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. 8.2. i 8.3. winny  być złożone przez

każdy podmiot. Natomiast w przypadku dokumentów określonych w pkt 8.1. SIWZ, dokumenty składa

ten Wykonawca lub ci Wykonawcy, którzy spełniają warunki wymagane powyższymi dokumentami.

- Opis sposobu przygotowania ofert

9.1.	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9.2. 	Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

9.3. 	Do oferty wypełnionej na Formularzu oferty należy załączyć

9.3.1.	Oświadczenia i dokumenty potwierdzające

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania (określone w pkt. 8 niniejszej Instrukcji dla wykonawców).

9.3.2.    Formularz cenowy – załącznik nr 5.

9.4.	Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone jako część oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

9.5.	Podmioty składające ofertę wspólną, jeżeli wskazują reprezentujący je podmiot, zobowiązane są do złożenia wraz z oferta pełnomocnictw do reprezentowania ich w postępowaniu i podpisania oferty wspólnej albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Podmioty występujące wspólnie mogą złożyć umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo lub umowa o współdziałaniu musi zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza jako część oferty.

9.6.	Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem, na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

9.7.	Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego Rozdziału, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz formy, w tym opisu kolumn i wierszy.

9.8.	Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana przez Wykonawcę. Każda poprawka
w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być podpisane przez Wykonawcę.

9.9.	Dokumenty składające się na ofertę (określone w pkt. 8 niniejszej Instrukcji dla wykonawców) mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, chyba że wymagana jest forma poświadczenia notariusza za zgodność z oryginałem.

9.10.	Podpisanie oferty i oświadczenia za zgodność z oryginałem winny być sporządzone w sposób umożliwiający

identyfikacje podpisu ( np. czytelny podpis lub nieczytelny podpis wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej dokument

lub poświadczającej kopie).

9.11.   Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. W innym przypadku Zamawiający, zgodnie z	art. 26 ust. 4 Pzp, wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie Wykonawców do złożenia wyjaśnień 	dotyczących oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą. Zamawiający zastrzega sobie prawo 	żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, jeżeli dokument jest 	nieczytelny lub budzi wątpliwości, co do jego prawdziwości.

9.12.	W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

9.13.	Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

9.14.	W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 ze zm.)” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte i umieszczone w nie zaklejonej kopercie opatrzonej napisami określającymi numer postępowania, nazwę i adres wykonawcy oraz klauzulę „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Informacje stanowiącą tajemnice przedsiębiorstwa nie będą udostępniane osobom trzecim. Zamawiający ze swojej strony ograniczy dostęp do tych informacji oraz zapewni ochronę i odpowiedni sposób przechowywania zabezpieczający przed dostępem osób nieuprawnionych.

9.15.	Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa oraz opisane                   „Oferta na zaprojektowanie i wykonanie przepustu drogowego pod drogą powiatową nr 5572W – ul. Bronowska na odc. od ul. Ligustrowej do ul. Wodniaków w Warszawie”.

Nie otwierać przed dniem 10.04.2013r. do godz. 10:30.

9.16.	Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie dodatkowo oznakowanej napisem „ZMIANA” z powołaniem się na numer, pod jakim została zarejestrowana oferta. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany, po uprzednim stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian i dołączeniu do oferty.

9.17.	Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane jako „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

10.	Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści  SIWZ

10.1. 	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający zamieści treść pytania i odpowiedzi również na stronie internetowej (http://www.zdm.waw.pl).

10.2. 	Pytania należy kierować na adres:

Zarząd Dróg Miejskich

Wydział Zamówień Publicznych

00-801 Warszawa

ul. Chmielna 120

10.3.	W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 	obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

10.4.	Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 10.1.

10.5.	Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

10.6.	Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

10.7.	Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert, i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza stosowną informację na stronie internetowej (http://www.zdm.waw.pl).

11.	Opis sposobu obliczenia ceny oferty

11.1.	Cena oferty powinna zostać wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o całkowity zakres prac przedstawiony w Programie funkcjonalno - użytkowym, stanowiącym Rozdział V niniejszej SIWZ i w oparciu o formularz cenowy i uznaje się, że w całości pokrywa wynagrodzenie Wykonawcy, za które zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu zamówienia.

11.2. 	W formularzu cenowym, o którym mowa w pkt 11.1. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto i brutto ogółem.

11.3.	Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględniać w formularzu cenowym wszystkie pozycje.

Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać jakichkolwiek zmian w formularzu cenowym.

11.4. 	Wyliczone w formularzu cenowym wartości netto za wykonanie robót Wykonawca winien zsumować, obliczyć wartość brutto i wpisać do formularza oferty.

11.5.	Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia.

11.6. 	Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnatrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11.7.	Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

11.8. 	Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

11.9. 	Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą podlegały waloryzacji.

12.	Miejsce i termin składania ofert

12.1. 	Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Chmielnej 120, Kancelaria – pok. 15, w terminie do 10.04.2013r. do godziny 10:00.

12.2.	Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy  bez jej otwierania.

13.	Terminy związania ofertą

13.1.	Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13.2.	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na piśmie (nie może być dorozumiane).

14.	Miejsce i termin otwarcia ofert oraz ocena ofert

14.1. 	Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Chmielnej 120, w Warszawie, w pokoju nr 311, w dniu 10.04.2013r. o godzinie10:30.

14.2. 	Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku 	nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia 	ofert na wniosek Wykonawcy.

14.3.	Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 	sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) oraz adres 	Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania 	zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

14.4.	Zamawiający:

14.4.1.	Wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w 
	art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp;

14.4.2.	Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w art. 89 ust.

1 ustawy Pzp.

14.5.	O wykluczeniu wykonawców, odrzuceniach ofert oraz wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający 	niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając odpowiednio nazwę

(firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i 	uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru. Informacje o

wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej

(http://www.zdm.waw.pl) oraz upubliczni we własnej siedzibie na „Tablicy ogłoszeń”.

14.6.	Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w terminie składania ofert nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów wskazanych w pkt. 8 niniejszej SIWZ lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, wskazane w pkt 8 niniejszej SIWZ, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

14.7.	W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień

dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

14.8.	Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta  nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie, wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość oferowanej ceny.

14.9.	Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

14.10.	Zgoda Wykonawcy na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, winna być wyrażona na piśmie w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

14.11.	Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

14.12.	W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda przyczyny faktyczne i prawne 	unieważnienia. Zawiadomienie zostanie przesłane wszystkim Wykonawcom, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert lub wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

15.	Opis kryteriów oceny ofert oraz aukcja elektroniczna

15.1.	Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:

Cena ofertowa brutto – 100%.

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalna ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

15.2.	Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana według następujących zasad:

W zakresie danego kryterium oferta może uzyskać 100 punktów.

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Cena minimalna

Wc = ------------------------------ x 100 pkt

Cena ofertowa

15.3.	Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość 	punktów.

15.4.	Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

15.5.	Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w ofercie

pierwotnej.

15.6.	Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej (nie przewidział jej również w 	ogłoszeniu

o zamówieniu).

16.	Udzielenie zamówienia

16.1.	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

16.2.	W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom określonym  w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) –

Zamawiający, przed podpisaniem umowy, żąda złożenia umowy regulującej współpracę tych 	Wykonawców.

16.3.    Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

17.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

17.1. 	Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % zaoferowanej ceny brutto w następujących formach (do wyboru Wykonawcy):

17.1.1.	Pieniądzu, przelewem na oprocentowany rachunek bankowy Zamawiającego: 51103015080000000550059088.

17.1.2.	Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym.

17.1.3.	Gwarancjach bankowych.

17.1.4.	Gwarancjach ubezpieczeniowych.

17.1.5.	Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275 
z poźn. zm.).

17.1.6.	Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wskazanych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.

17.2.	Zabezpieczenie musi być wniesione przed podpisaniem umowy.

17.3.	Treść dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przedstawiona przez Wykonawcę, w innej formie niż w pieniądzu, podlega akceptacji Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

17.4.	Zabezpieczenia powinny być zaopatrzone w klauzulę, że gwarant zobowiązuje się dokonać wpłaty do wysokości sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego – bezwarunkowo i bezzwłocznie – zgodnie z załączonym wzorem zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zał. nr 1 i zgodnie z załączonym wzorem zabezpieczenia z tytułu rękojmi – zał. nr 2 do wzoru umowy.

17.5.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie:

17.5.1.  do 30 dni od daty obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy ( 70 %

wartości zabezpieczenia).

17.5.2.  nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady (30 % wartości zabezpieczenia).

17.6.     Wykonawca jest odpowiedzialny z  tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy w okresie 12 miesięcy

od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

18.        Wadium

18.1.	W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

19.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej

19.1.	Środki ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

19.2.	Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5.

19.3.	Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia oraz odrzucenia oferty odwołującego.

19.4.	Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienia zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

19.5.	Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

19.6.	Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

19.7.	Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

19.8.	W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność lub dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

19.9.	Na czynności, o których mowa w pkt 19.8. nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2.

19.10.	Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

19.11.	Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

19.12.	Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.10 i 19.11 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

19.13.	W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

19.14.	W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

19.15.  Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.

20.	Ochrona danych osobowych

20.1.	 Podane w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą przy ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, w celach statutowych ZDM i realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji celów statutowych oraz realizacji postępowań o udzielenie zamówienia.

ROZDZIAŁ II

ZAŁACZNIKI - WZORY

Załącznik nr 1a

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest „zaprojektowanie i wykonanie przepustu drogowego pod drogą powiatową nr 5572W – ul. Bronowska na odc. od ul. Ligustrowej do
ul. Wodniaków w Warszawie”, oświadczam/y, iż spełniam/y warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

__________________ dnia __________r.

_________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 1b

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem, jest „zaprojektowanie i wykonanie przepustu drogowego pod drogą powiatową nr 5572W – ul. Bronowska na odc. od ul. Ligustrowej do
ul. Wodniaków w Warszawie”, oświadczam/y, iż nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

__________________ dnia __________r.

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

UWAGA

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia wymóg złożenia niniejszego oświadczenia dotyczy każdego z Wykonawców

Załącznik nr 2

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na – „zaprojektowanie i wykonanie przepustu drogowego pod drogą powiatową nr 5572W – ul. Bronowska na odc. od ul. Ligustrowej do ul. Wodniaków
w Warszawie”, oświadczamy, że reprezentowana/e przez nas firma/firmy zrealizowała/y w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,  następujące zamówienia.

| Nazwa i adres zamawiającego | Nazwa, zakres i miejsce wykonywania prac (należy określić zakres oraz łączna ilość wykonanych robót w m²) | Wartość zamówienia (brutto) | Czas realizacji od ..... do ..... (daty dzienne) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |

Uwaga:	Należy załączyć dokumenty wymagane postanowieniami pkt 8.1.2 Instrukcji dla Wykonawców.

W tabeli należy podać charakterystykę zamówienia potwierdzającą spełnienie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia.

_______________ dnia __ __ __ roku

_________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 3

Oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujące osobę:

| LP | IMIĘ I NAZWISKO | ROLA W REALIZACJI ZAMÓWIENIA | KWALIFIKACJE ZAWODOWE (wpisać nr wymaganych przez Zamawiającego uprawnień) WYKSZTAŁCENIE | OKRES POSIADANIA WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ (w latach) | DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE (liczba lat pracy na danym stanowisku) | PODSTAWA DO DYSPONOWANIA OSOBĄ (pracownik własny - np. umowa o pracę, umowa zlecenia)/ pracownik oddany do dyspozycji przez inny podmiot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1. | …………………… | Projektant robót mostowych | …….………………… | ……………………… (co najmniej 2 lata) | ……………………… (co najmniej 5 lat) |  |
| 2. | …………………… | Kierownik robót | …….………………… | ……………………… (co najmniej 2 lata) | ………………………. (co najmniej 5 lat) |  |

Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

W przypadku gdy osoby wskazane w wykazie, zostały oddane do dyspozycji przez inne podmioty, wykonawca dołączy pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

__________________ dnia _________ r.		      __________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na „zaprojektowanie i wykonanie przepustu drogowego pod drogą powiatową nr 5572W – ul. Bronowska na odc. od ul. Ligustrowej do ul. Wodniaków
w Warszawie” w związku z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) oświadczamy, że:

1. nie należymy do grupy kapitałowej*

2. należymy do grupy kapitałowej i składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*:

| Lp. | Nazwa Firmy | Siedziba Firmy | Podmiot dominujący/ podmiot zależny |
| --- | --- | --- | --- |

* niepotrzebne skreślić

Uwaga:	W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane oświadczenie winno być złożone przez każdy podmiot.

___________________ dnia _____________ roku

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 5

| Roboty do wykonania | Wartość bez VAT |
| --- | --- |
| Projekt koncepcyjny przepustu. Projekt budowlano – wykonawczy przepustu. |  |
| Wykonanie przepustu drogowego pod drogą powiatową nr 5569W, ul. Bronowska. |  |
| Cena ogółem |  |
| Podatek VAT ………..% |  |
| Cena ogółem z VAT …………………………………………….. |  |

Cena netto

(słownie) ...................................................................................................................

Cena brutto

(Słownie) ..................................................................................................................

___________________ dnia _____________ roku

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ROZDZIAŁ III

# FORMULARZ OFERTY

Do Miasta Stołecznego Warszawa

- Zarząd Dróg Miejskich

00-801 Warszawa

ul. Chmielna 120

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „zaprojektowanie i wykonanie przepustu drogowego pod drogą powiatową nr 5572W – ul. Bronowska na odc. od ul. Ligustrowej do ul. Wodniaków
w Warszawie”,

MY NIŻEJ PODPISANI

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

działając w imieniu i na rzecz

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- OFERUJEMY wykonanie całości przedmiotu zamówienia za kwotę:

netto ……………………………… zł (słownie złotych:………………………………………………………..………………………………………)

Podatek VAT ……...% tj. ………………………………….. zł.,

brutto ………………………….… zł (słownie złotych: .................................................................................................. )

W cenie zawarto wszystkie koszty związane z pełnym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30  dni od upływu terminu składania ofert.

- OŚWIADCZAMY, że zamówienie wykonamy sami*/ część zamówienia zlecimy podwykonawcom*

Podwykonawcom zamierzamy powierzyć określoną część (zakres) prac, tj.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

- DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto określonej w pkt 3 oferty, w przypadku otrzymania od Zamawiającego informacji o wyborze złożonej oferty jako oferty najkorzystniejszej.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

..........................................................................................................................................................

nr fax …………………………………

nr tel. …………………………………

- OFERTĘ niniejszą składamy na ……….. stronach.

…………………………… dnia ………….roku

………………………………………………

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ROZDZIAŁ IV

# WZÓR UMOWY

WZÓR UMOWY nr DZP/16/PN/13/13

W dniu _____________ roku w Warszawie pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich, 
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, powołanym na podstawie uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 
26-04-1993 r. nr XLV/259/93 w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Miejskich, uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29-05-2008 r. nr XXXIV/1023/2008 w sprawie statutu Zarządu Dróg Miejskich oraz pełnomocnictwa z dnia 24-03-2011 r. nr GP-0052/1471/2011 udzielonego Dyrektorowi Zarządu Dróg Miejskich, które reprezentuje:

______________________________________________________________________

zwanym dalej „Zamawiającym”

REGON: 010270068		NIP: 527-021-07-44,

a firmą _____________________________________________________________________

którą reprezentuje:

1. ___________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________

zwaną dalej „Wykonawcą”

# REGON:____________	NIP: ________________	nr KRS_______/nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

została zawarta umowa w wyniku udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)
o następującej treści:

§ 1

1.	Zamawiający zleca, na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaprojektowanie i wykonanie przepustu drogowego pod drogą powiatową nr 5572W – ul. Bronowska na odc. od ul. Ligustrowej do ul. Wodniaków w Warszawie

2.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać powyższe prace zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym
w Programem funkcjonalno - użytkowym, formularzem cenowym oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru oraz obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

§ 2

Warunki wykonania Przedmiotu Zamówienia, jak też prawa i obowiązki Stron Umowy zostały określone w załącznikach stanowiących integralną część Umowy, w tym w szczególności w Ogólnych Warunkach Umowy i Programie Funkcjonalno – Użytkowym.

§ 3

1.	Termin rozpoczęcia: po podpisaniu umowy.

2.	Termin zakończenia robót: 30.09.2013r.

§ 4

1.		Za wykonanie przedmiotu zamówienia, ustala się wynagrodzenie w wysokości:

brutto:  _______________________ zł.

słownie: ( ______________________________________________________________)

- Szczegółowe warunki płatności za wykonanie Przedmiotu Zamówienia zostały określone w Ogólnych Warunkach Umowy.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu.

§ 5

Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Ogólne Warunki Umowy.

- Program funkcjonalno  - użytkowy.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

- Formularz cenowy.

- Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.

- Pismo Zamawiającego powiadamiające o wyborze Oferty Wykonawcy.

§ 6

- Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2.	Wszelkie sprawy formalno – prawne załatwia w imieniu Zamawiającego Wykonawca w terminach zgodnych
z przepisami, a w przypadku przekroczenia tych terminów bez winy Wykonawcy – patrz pkt. 3.2. Ogólne warunki umowy.

- W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego.

- Spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygnięte przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Strony powinny jednak dążyć do polubownego rozwiązywania sporów, w szczególności poprzez zawezwanie do próby ugody, określonej przepisami art. 184-186 Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 7

1.  Zleceniobiorca/ wykonawca oświadcza, ze znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczna w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112 poz. 1198 z późn. zm), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, (ew. z zastrzeżeniem ust. 2).

2.   Ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1, nie będą podlegały informacje zawarte w § ___/załączniku nr____ do niniejszej umowy stanowiące informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą

§ 8

Umowę sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 pozostają u Zamawiającego, a 2 otrzymuje Wykonawca.;

ZAMAWIAJĄCY 							WYKONAWCA

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

1. DEFINICJE

1.1.  „Zamawiający” – Miasto Stołeczne Warszawa reprezentowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie, z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 120, na podstawie uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 
26-04-1993 r. nr XLV/259/93 w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Miejskich, uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29-05-2008 r. nr XXXIV/1023/2008 w sprawie statutu Zarządu Dróg Miejskich oraz pełnomocnictwa z dnia 24-03-2011 r. nr GP-0052/1471/2011 udzielonego Dyrektorowi Zarządu Dróg Miejskich udzielający zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie przepustu drogowego pod drogą powiatową nr 5572W – ul. Bronowska na odc. od ul. Ligustrowej do ul. Wodniaków w Warszawie, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

1.2. „Wykonawca” - osoba prawna, osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, z którą Zamawiający zawarł Umowę w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia. Zapisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio również do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (Konsorcjum).

1.3. „Podwykonawca” - osoba prawna, osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, z którą Wykonawca zawarł umowę, za zgodą Zamawiającego, o ile taka zgoda jest wymagana w Umowie oraz przepisami prawa, w szczególności przepisami art. 6471 k.c. i art. 356 k.c., na wykonanie części Robót Budowlanych, których zakres został określony w Umowie, lub innych prac i usług stanowiących Przedmiot Zamówienia.

1.4. „Inni Wykonawcy” - osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne nie posiadająca osobowości prawnej, którym Zamawiający zlecił bezpośrednio wykonanie robót na Terenie Budowy, na którym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane.

1.5. „Inspektor Nadzoru Inwestorskiego” - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego, działająca w jego imieniu, w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji Przedmiotu Zamówienia z Umową, Programem Funkcjonalno – Użytkowym, Dokumentacją Projektową i przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

1.6. „Kierownik robót” – osoba pisemnie wyznaczona przez Wykonawcę, zgłoszona przez Zamawiającego do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623), do nadzorowania robót budowlanych, zgodnie z przepisami prawa.

1.7. „Oferta” – zobowiązanie Wykonawcy wykonania Przedmiotu Zamówienia na warunkach określonych w Ofercie, złożone Zamawiającemu na piśmie, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przekazanej Wykonawcom w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego.

1.8. „Umowa” – dokument opracowany według wzoru ustalonego przez Zamawiającego stanowiącego integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część, zawierający, poprzez zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, wzajemne zobowiązania stron Umowy, wyrażone na piśmie, w zakresie wykonania określonego w jej treści Przedmiotu Zamówienia w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem, zawarty w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

1.9. „Ogólne Warunki Umowy” (OWU) – dokument stanowiący integralną część Umowy, określający podstawowe prawa i zobowiązania stron Umowy dotyczące realizacji Przedmiotu Zamówienia  w ramach zawartej Umowy.

1.10.„Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia” (SIWZ) – dokument sporządzony przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759) przekazany Wykonawcom w postępowaniu o udzieleniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

1.11. „Program funkcjonalno – użytkowy” (PFU) – dokument sporządzony przez Zamawiającego, spełniający wymagania określone przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.), służący do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.

1.12. „Dokumentacja Projektowa” – dokumentacja służąca do wykonania Robót Budowlanych, sporządzona zgodnie m.in. z wymaganiami określonymi przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U.Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.), składająca się w szczególności z: projektu budowlanego i wykonawczego, specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych, projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, projekt docelowej organizacji ruchu.

1.13. „Harmonogram Rzeczowy Przedmiotu Zamówienia” – dokument opracowany, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, przez Wykonawcę i złożony wraz z Ofertą, stanowiący integralną cześć Oferty jako jej załącznik, zawierający terminy wykonania części Przedmiotu Zamówienia, w szczególności Dokumentacji Projektowej i wykonania rozbiórki wraz z robotami towarzyszącymi i utylizacją elementów pochodzących z rozbiórki.

1.14. „Dokumentacja Budowy” – Dokumentacji Projektowej, dziennik budowy, protokoły odbiorów, a także w miarę potrzeby: rysunki i opisy służące realizacji robót budowlanych oraz operaty geodezyjne, książka obmiarów, Raporty o Realizacji Przedmiotu Zamówienia i projekty organizacji ruchu.

1.15. „Dokumentacja Powykonawcza” - Dokumentacja Budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi przez Wykonawcę w toku realizacji Przedmiotu Zamówienia oraz inwentaryzacją geodezyjną, jeżeli jej wykonanie okaże się niezbędne, a także dokumentacją fotograficzną na płycie CD uwzględniającą stan techniczny przebudowywanego terenu przed i po remontu obiektu.

1.16. „Roboty Budowlane” – wykonanie przez Wykonawcę prac polegających na remoncie obiektu, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623) objętych Przedmiotem Zamówienia.

1.17. „Teren Robót” – przestrzeń niezbędna do realizacji robót objętych Przedmiotem Zamówienia, określona w Dokumentacji Projektowej, wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

1.18. „Sprzęt” - wszystkie maszyny, środki transportowe i urządzenia, potrzebne dla zgodnej z Umową realizacji Przedmiotu Zamówienia.

1.19 „Dzień” - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy.

1.20. Termin Wykonania Przedmiotu Zamówienia lub jego Części” – okres uzgodniony w umowie na wykonanie Przedmiotu Zamówienia lub jego części określonej w Harmonogramie Rzeczowym Przedmiotu Zamówienia), wraz z, uzyskaniem koniecznych uzgodnień i pozwoleń, do których uzyskania zobowiązany jest Wykonawca - liczony od daty zawarcia Umowy do Daty Zakończenia Realizacji Przedmiotu Zamówienia lub jego Części.

1.21. „Data Rozpoczęcia Realizacji Przedmiotu Zamówienia” – data zawarcia Umowy.

1.22. „Data Zakończenia Realizacji Przedmiotu Zamówienia lub Części Przedmiotu Zamówienia” – Data dokonania odbioru częściowego lub końcowego Przedmiotu Zamówienia.

1.23 „Zmiana” - każde odstępstwo w wykonaniu Przedmiotu Zamówienia, uzgodnione przez Strony Umowy, z zastrzeżeniem pkt 3.3. niniejszych Ogólnych Warunków umowy.

1.24. „Wada” – wada fizyczna i prawna, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, wynikająca z niewykonania Przedmiotu Zamówienia lub jego części (użytych materiałów) albo wykonania Przedmiotu Zamówienia lub jego części (w tym użytych materiałów) niezgodnie z Umową, Programem Funkcjonalno – Użytkowym, Dokumentacją Projektową, oraz pozostałą Dokumentacją Budowy, przepisami prawa, polskimi normami i  zasadami wiedzy technicznej.

1.25. „Wada Istotna” – wada w rozumieniu pkt. 1.24. OWU, uniemożliwiająca użytkowanie i korzystanie z Przedmiotu Zamówienia lub jego części, zgodnie z jego przeznaczeniem wynikającym z Przedmiotu Zamówienia albo odbierająca cechy właściwe Przedmiotowi Zamówienia lub jego części istotnie zmniejszając wartość Przedmiotu Zamówienia. Wadą istotną jest również wada sprzeciwiająca się wyraźnie treści Umowy.

1.26. „Wada Nieistotna” - wada w rozumieniu pkt. 1.24. OWU, nie będącą Wadą Istotną.

1.27. „Siła Wyższa” - zdarzenie zewnętrzne nie dające się przewidzieć, na które strony Umowy nie mają wpływu, i którego skutkom nie można było zapobiec, nawet przez zachowanie należytej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy lub Zamawiającemu wykonanie w całości lub w części jego zobowiązań zgodnie z Umową. Są to w szczególności klęski żywiołowe i inne zdarzenia związane z działaniem sił przyrody, takie jak: trzęsienia ziemi, powódź, a także zdarzenia pozostające poza kontrolą i wolą Stron Umowy oraz osób, za które Strony ponoszą odpowiedzialność (w tym Podwykonawcami), takie jak: wojna i działania wojenne, zamieszki wewnętrzne, akty terroryzmu, skażenia radioaktywne.

1.28. „Cena Umowna” – określone w Umowie, na podstawie ceny zaproponowanej przez Wykonawcę w Ofercie, wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Zamówienia wraz z usunięciem Wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady, będące wynagrodzeniem ryczałtowym, czyli stałym, nie podlegającym podwyższeniu, nawet w przypadku, gdy w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac i robót objętych Przedmiotem Zamówienia.

1.29. „Odbiór Techniczny” - odbiór fragmentów robót objętych Umową, dokonywany tylko z powodów technicznych (robót zanikających i ulegających zakryciu), nie powodujący skutków finansowych  i nie stanowiący podstawy do wystawienia faktury za wykonanie części Przedmiotu Zamówienia.

1.30. „Odbiór Częściowy” – odbiór wykonanej części Przedmiotu Zamówienia, dla której przewidziany jest w Harmonogramie Rzeczowym odrębny Termin Wykonania Części Przedmiotu Zamówienia, dokonany w formie protokołu odbioru uzgodnionego pomiędzy Stronami Umowy.

1.31. „Odbiór Końcowy Przedmiotu Zamówienia” – odbiór dokonany w formie protokołu odbioru końcowego uzgodnionego pomiędzy Stronami Umowy, polegający na uznaniu, iż Wykonawca wykonał Przedmiot Zamówienia, zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.32. „Odbiór Ostateczny Przedmiotu Zamówienia” - odbiór polegający na ocenie wykonania Przedmiotu Zamówienia, związany z usunięciem Wad powstałych i ujawnionych w okresie rękojmi za wady.

1.33. „Prace Dodatkowe” – prace i roboty budowlane nie przewidziane w Umowie, czyli nie wchodzące w zakres Przedmiotu Zamówienia określony w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia, udzielane na podstawie przepisów art. 67 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.34. „Prace Zamienne” – prace i roboty budowlane, których konieczność wykonania strony Umowy uznały w zamian za inne prace wchodzące w zakres Przedmiotu Zamówienia określony w Programie Funkcjonalno - Użytkowym.

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

2.1. Przedmiotem Zamówienia jest „zaprojektowanie i wykonanie przepustu drogowego pod drogą powiatową nr 5572W – ul. Bronowska na odc. od ul. Ligustrowej do ul. Wodniaków w Warszawie” zgodnie z wymaganiami określonymi w Programie funkcjonalno – użytkowym, formularzu cenowym.

2.2. Strony Umowy zobowiązane są wykonywać swoje zobowiązania zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawnymi, w szczególności przepisami Prawa budowlanego, a także normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi dla Przedmiotu Zamówienia.

2.3. Termin wykonania Przedmiotu Zamówienia został określony w Umowie, w tym w szczególności w Harmonogramie Rzeczowym Przedmiotu Zamówienia stanowiącym integralną część Umowy.

2.4. Odstępstwo od terminów określonych w Harmonogramie Rzeczowym Przedmiotu Zamówienia  może nastąpić w niżej wymienionych przypadkach, gdy dotrzymanie powyższych terminów z powodu przedmiotowych opóźnień i przerw w wykonywaniu Przedmiotu Zamówienia jest połączone z nadmiernymi trudnościami dla Wykonawcy lub grozi Wykonawcy rażącą stratą:

- zmiany  zakresu prac wprowadzonej  zgodnie z Umową;

- wystąpienia Siły Wyższej;

- przerwania lub opóźnienia Robót Budowlanych na żądanie władz publicznych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;

- zmian przepisów prawa, mających wpływ na termin wykonania robót lub sposób prowadzenia robót;

- opóźnień w rozpoczęciu i wykonywaniu  Robót Budowlanych powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, przy  zachowania należytej staranności ;

- przerw i opóźnień w realizacji Przedmiotu Zamówienia wynikłych z winy Zamawiającego lub Innych Wykonawców, za które Wykonawca Przedmiotu Zamówienia nie ponosi odpowiedzialności.

2.5. Odstępstwo od harmonogramu winno być uzgodnione między Zamawiającym a Wykonawcą. W takim przypadku, Wykonawca niezwłocznie zaktualizuje Harmonogram   Rzeczowy Przedmiotu Zamówienia, a następnie przedstawi je do zatwierdzenia Zamawiającemu. Zatwierdzenie przez Zamawiającego powinno nastąpić w terminie 7 dni od przedstawienia przez Wykonawcę zaktualizowanego Harmonogramu. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego zmienionego Harmonogramu Rzeczowego Przedmiotu Zamówienia, zostaną one niezwłocznie wprowadzone do Umowy, aneksem do Umowy.

2.6. W przypadku wątpliwości  interpretacyjnych powstałych w trakcie wykonywania Umowy i realizacji Przedmiotu Zamówienia, dotyczących w szczególności treści Umowy, rodzaju i zakresu  prac  określonych w Umowie oraz zakresu  praw  i  obowiązków  Zamawiającego  lub  Wykonawcy, obowiązywać będzie następująca kolejność ważności dokumentów:

- Umowa,

- Ogólne Warunki Umowy,

- Program funkcjonalno – użytkowy,

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Oferta,

- Harmonogram Rzeczowy Przedmiotu Zamówienia,

- Dokumentacja Projektowa,

- Inne dokumenty stanowiące część Umowy.

3. OBOWIĄZKI I PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO

3.1. Zamawiający zobowiązuje się:

- niezwłocznie zgłaszać uwagi i opinie do otrzymanej od Wykonawcy Dokumentacji Projektowej. Zgłoszone przez Zamawiającego uwagi i opinie nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności za właściwe rozwiązania;

- przekazać Teren Robót, w terminie uzgodnionym pomiędzy Stronami Umowy;

- pełnić nadzór inwestorski nad  wykonaniem Przedmiotu Zamówienia;

- terminowo realizować płatności na rzecz Wykonawcy, zgodnie z Umową;

- udzielić Wykonawcy na jego żądanie wszelkich pełnomocnictw, niezbędnych do dokonania czynności, do których wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany na podstawie Umowy;

- współdziałać z Wykonawcą w podejmowaniu wszelkich czynności koniecznych do wykonania Przedmiotu Zamówienia, w tym w szczególności w celu uzyskiwania przez Wykonawcę informacji oraz usuwania zaistniałych przeszkód i trudności w realizacji Przedmiotu Zamówienia;

- zapewnić koordynację robót wykonywanych na Terenie Robót w przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego  na Teren Budowy innych Wykonawców;

- dokonać odbioru przedmiotu umowy;

- dokonać zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

3.2. Strony Umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z dnia 25 czerwca 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), dopuszczają możliwość istotnych zmian zawartej Umowy, w następującym zakresie i w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

  - Ujawnienie w trakcie realizacji robót budowlanych urządzeń podziemnych, których istnienie lub lokalizacja nie wynika z map uzbrojenia uzgadnianych przez ZUD;

  - Wydanie decyzji administracyjnej przez organ nadzoru budowlanego lub ochrony środowiska o wstrzymaniu robót w wyniku interwencji obywatela lub organizacji społecznej;

  - Odkrycie w gruncie przedmiotów niemożliwych do zidentyfikowania przed przystąpieniem do robót budowlanych, takich jak m.in. głazy narzutowe, niewybuchy, przedmioty wymagające ochrony Konserwatora Zabytków;

  - Zaistnienie nieprzewidzianych sytuacji, takich jak kolizje komunikacyjne powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagające naprawy lub wstrzymanie robót ze względu na akcję ratowniczą, wpływające na zmianę terminu reali8zacji inwestycji;

  - Wystąpienie nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych, takich jak np. wichury, ulewy, śnieżyce, mogące spowodować zniszczenie wykonanych robót lub konieczność wstrzymania robót;

  - Wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych oraz uniemożliwiają zastosowanie właściwej technologii, wynikającej z projektu budowlanego – możliwość przerwania robót na czas, kiedy będzie to konieczne ze względu na zachowanie reżimów technologicznych (w robotach mostowych dotyczy temperatur i wilgotności);

  - Postawienie wymagań przez Inżyniera Ruchu Miasta Stołecznego Warszawy w trakcie uzgodnień projektu, skutkujących rozszerzeniem zakresu robót w stosunku do objętego kontraktem lub w sposób istotny zmieniających organizację robót;

  - W wyniku przedłużających się procedur zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu przez Inżyniera Ruchu Miasta Stołecznego Warszawy poza terminy ustawowe, uniemożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych w przewidywanym terminie;

9. Podjęcie decyzji przez władze Miasta Stołecznego Warszawy o braku możliwości wprowadzenia niezbędnych  dla  realizacji robót ograniczeń w ruchu drogowym w zaplanowanym terminie;

- W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w organizacji ruchu spowodowanych zdarzeniami nie związanymi z prowadzonymi robotami lub decyzjami administracyjnymi;

- Podjęcie decyzji przez władze Miasta Stołecznego Warszawy o realizacji robót w porze nocnej, co skutkuje    dodatkowymi kosztami oświetlenia i zapewnienia bezpieczeństwa na budowie;

- W następstwie wykraczających poza terminy określone w KPA procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz innych terminów urzędowych mających wpływ na terminy realizacji zamówienia;

- Podjęcie decyzji przez władze Miasta Stołecznego Warszawy o wykonaniu remontu lub przebudowy infrastruktury technicznej miasta przed realizacją robót objętych kontraktem, skutkującej koniecznością wstrzymania robót;

- Brak zgody władz Miasta Stołecznego Warszawy na prowadzenie robót w terminach umownych z uwagi na konieczność skoordynowania ich z inną inwestycją miejską lub brak możliwości wprowadzenia ograniczeń w ruchu drogowym w terminach określonych w harmonogramie robót;

- Uzyskiwana przez Wykonawcę projektu i robót decyzja o pozwoleniu na budowę zostanie oprotestowana przez osobę fizyczną lub prawną, mającą interes prawny, a rozstrzygnięcie protestu zostanie przedłużone w czasie ponad ogólnie przyjęte standardy;

- W razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody niewspółmiernie większej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem naruszającym dyscyplinę środków publicznych;

- Zaistnienie konieczności wykonania prac lub robót dodatkowych lub zamiennych;

- Ograniczenia środków budżetowych przeznaczonych na realizację zamówienia.

3.3. Warunkiem wprowadzenia zmian Umowy, o których mowa w pkt 3.2. OWU, jest sporządzenie podpisanego przez przedstawicieli Stron Umowy protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okoliczności uzasadniającej zmianę Umowy, wymienionych w pkt 3.2. OWU. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu, o którym mowa w § 6 pkt 1 Umowy.

3.4. Zamawiający może, o ile zaistnieją takie warunki, udostępnić na wniosek Wykonawcy, przyszły Teren Budowy lub jego część, przed wykonaniem projektu rozbiórki lub przed wykonaniem innych części Dokumentacji Projektowej. Warunki powyższego udostępnienia i korzystania z przedmiotowego terenu Strony Umowy określą w porozumieniu zawartym w formie pisemnym przez Strony Umowy.

3.5. Zamawiający oświadcza, że posiada zapewnione środki finansowe umożliwiające wykonanie Przedmiotu Zamówienia.

4. OBOWIĄZKI I PRAWA WYKONAWCY

4.1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wszelkimi wymaganiami Zamawiającego określonymi w Programie Funkcjonalno – Użytkowym oraz innych dokumentach przekazanych przez Zamawiającego Wykonawcy dotyczących Przedmiotu Zamówienia i wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa dotyczących  Przedmiotu Zamówienia.

4.2. Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się, na podstawie dokumentów przekazanych przez Zamawiającego i sprawdzić w terenie, warunki wykonania Przedmiotu Zamówienia,.

4.3. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Harmonogramu rzeczowego przedmiotu zamówienia w terminie 10 dnia od daty podpisania umowy.

4.4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania ustalonego w Umowie Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z Umową, Programem Funkcjonalno – Użytkowym, przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i praktyką budowlaną oraz oddania Zamawiającemu Przedmiotu Zamówienia w terminie i na zasadach ustalonych w Umowie.

4.5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Dokumentację Projektową, a także Roboty Budowlane oraz usunąć wszelkie Wady, wykonać niezbędne Prace Dodatkowe i Zamienne zaakceptowane przez Zamawiającego i określone aneksem do Umowy lub w odrębnej umowie, z należytą starannością oraz zgodnie z postanowieniami  Umowy i dokumentów stanowiących integralną część Umowy. Wszelkie zmiany w stosunku  do Programu Funkcjonalno – Użytkowego i innych dokumentów przekazanych Wykonawcy  przez Zamawiającego oraz Dokumentacji Projektowej, dokonywane przez Wykonawcę, powinny być uzgadniane w formie pisemnej z Zamawiającym.

4.6. Zobowiązania, o których mowa w punkcie 4.1. - 4.4. OWU obejmują wykonanie czynności niezbędnych do wykonania Przedmiotu  Zamówienia. Zobowiązania te obejmują w szczególności prace projektowe oraz wszelkie Roboty Budowlane, a także powierzone Wykonawcy na podstawie szczególnych postanowień Umowy obowiązki i czynności, które w procesie budowlanym należą do zadań Inwestora.

4.7. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia Wykonawcy, jak i Podwykonawców, w zakresie prawidłowego wykonania Dokumentacji Projektowej oraz wykonania Robót Budowlanych, zastosowanej metody wykonawstwa, porządku i bezpieczeństwa na Terenie Robót.

4.8. Wszystkie warunki i  wymagania określone w Umowie w stosunku do czynności, prac i robót Wykonawcy, odnoszą  się również do czynności, prac i robót wykonywanych przez Podwykonawców.

4.9. Wykonawca jest zobowiązany realizować Przedmiot Zamówienia przestrzegając obowiązujących przepisów BHP i  ppoż. pod rygorem niedopuszczenia do wykonywania robót ze skutkami zwłoki zawinionej przez Wykonawcę.

4.10. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach i okolicznościach mogących mieć wpływ na realizację Przedmiotu Zamówienia.

4.11. Wykonawca oświadcza, iż zobowiązał  się doprowadzić do osiągnięcia rezultatu będącego celem Umowy, tzn. ma doprowadzić do wykonania Przedmiotu Zamówienia zrealizowanego w sposób kompletny i w pełni odpowiadający wymaganiom wynikającym z jej przeznaczenia, zgodnie z opisem Przedmiotu Zamówienia  zawartym w  szczególności w Programie Funkcjonalno - Użytkowym.

4.12. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Zamówienia w ramach Ceny Ofertowej i w terminach określonych w Umowie, zgodnie z praktyką budowlaną i zasadą dobrego profesjonalnego działania, także w przypadku, gdy w trakcie wykonywania Przedmiotu Zamówienia okaże się, że niektóre procesy i czynności niezbędne do wykonania Przedmiotu Zamówienia, nie zostały precyzyjnie określone w Umowie, w tym w szczególności w Programie Funkcjonalno – Użytkowym.

4.13. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Zamawiającego wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami Umowy. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek udostępnić w czasie kontroli i inspekcji wszystkie swoje rachunki, dokumenty i zapisy dotyczące wykonywania Umowy oraz pozwolić na przeprowadzenie audytu przez audytorów wyznaczonych przez Zamawiającego. Wykonawca, przekazując Zamawiającemu żądane rachunki, dokumenty i zapisy dotyczące wykonywania Umowy oraz udostępniane w trakcie kontroli i audytu, może  zastrzec, iż informacje w nich zawarte nie mogą być udostępniane osobom trzecim, ponieważ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) – wskazując jednocześnie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.

4.14. Wykonawca ma obowiązek podporządkować się obowiązującym zarządzeniom, przepisom, decyzjom, nakazom i zakazom wydanym przez organy administracji publicznej odnośnie wykonywanego Przedmiotu Zamówienia, dotyczącym m. in. oświetlenia, oznakowania, utrzymania czystości, ogrodzenia, zabezpieczenia, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, wykonywania prac niebezpiecznych itp.

4.15. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wymagane odpowiednimi przepisami uzgodnienia i zatwierdzenia niezbędne do pełnego i prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia.

4.16. Wykonawca wykona i uzyska zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu oraz wprowadzi czasową organizację ruchu na czas Robót Budowlanych.

4.17. Wykonawca posiada uprawnienie do zlecenia podwykonawcom jedynie części (zakresu) prac wskazanych w ofercie.

4.18. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy i jego pracowników tak, jakby to były działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania jego i jego własnych pracowników lub przedstawicieli.

5. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

5.1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu kompletnej i zgodnej z przepisami prawa, normami i postanowieniami Umowy oraz z wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, Dokumentacji Projektowej.

5.2. Wykonawca wykona projekty, wchodzące w skład Dokumentacji Projektowej,  w oparciu o Program Funkcjonalno – Użytkowy.

5.3. Wykonawca zobowiązuje się zaopatrzyć projekty oraz inne dokumenty składające się na Dokumentację Projektową wchodzącą w skład Przedmiotu Zamówienia, w pisemne oświadczenie, iż dostarczone poszczególne części Dokumentacji Projektowej są kompletne i wykonane zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami oraz wiedzą techniczną. Powyższe oświadczenie stanowi integralną część protokołu odbioru tej części Przedmiotu Zamówienia.

5.4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać Zamawiającemu:

1) Dokumentację Projektową

a) wykonawczą (która należy uzgodnić w Wydziale Mostów ZDM przed przystąpieniem do realizacji),

b) powykonawczą.

5.5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, w ramach Ceny Umownej, nadzoru autorskiego w zakresie:

- stwierdzania w toku realizacji Robót Budowlanych zgodności ich realizacji z Dokumentacją Projektową, w szczególności  zgodności rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z Dokumentacją Projektową i obowiązującymi przepisami, w szczególności techniczno-budowlanymi oraz normami,

- uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do rozwiązań, konstrukcji, materiałów przewidzianych w Dokumentacji Projektowej,

- udziału w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwo w odbiorze Przedmiotu Zamówienia i jego części,

- udziału, na żądanie Zamawiającego, w naradach roboczych.

5.6. Wykonawca, przy wykonywaniu Dokumentacji Projektowej i Dokumentacji Powykonawczej, w ramach Ceny Umownej:

- może zawrzeć umowę o wykonanie Dokumentacji Projektowej lub jej części oraz Dokumentacji Powykonawczej, a także o dokonanie ekspertyz i weryfikacji powyższej dokumentacji, z innym podmiotem;

- odpowiada przed Zamawiającym za podmioty, którym zlecił do wykonania ekspertyzy, weryfikacje i Dokumentację Projektową lub jej część oraz Dokumentację Powykonawczą,

- nie może podzlecać wykonania ekspertyz i weryfikacji oraz Dokumentacji Projektowej lub jej części i Dokumentacji Powykonawczej, podmiotom, które nie posiadają wymaganych prawem uprawnień do wykonywania prac projektowych i ekspertyz technicznych.

6. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

6.1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Robót Budowlanych objętych Przedmiotem Zamówienia, zgodnie z Umową, Programem Funkcjonalno – Użytkowym, Dokumentacją Projektową, Prawem budowlanym, Polskimi Normami jak również z zasadami  wiedzy technicznej.

6.2. Wykonawca zobowiązany jest przejąć protokolarnie Teren Budowy od Zamawiającego w terminie uzgodnionym pomiędzy Stronami Umowy i rozpocząć Roboty Budowlane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, zawiadamiając Zamawiającego o terminie rozpoczęcia Robót Budowlanych, w taki sposób, by Zamawiający miał możliwość powiadomienia o tym fakcie właściwy organ co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac.

6.5. Do obowiązków Wykonawcy przed przystąpieniem do właściwych Robót Budowlanych należy:

- ustanowienie Kierownika Budowy oraz przekazanie stosownych dokumentów Zamawiającemu w celu zgłoszenia nadzoru budowy do właściwego organu;

- organizacja zaplecza budowy oraz wykonanie prac przygotowawczych na Terenie Robót i ewentualnie poza Terenem Robót, w tym oznaczenie Terenu Robót, a także wybudowanie i wyposażenie we własnym zakresie obiektów tymczasowego zaplecza robót oraz innych urządzeń niezbędnych dla realizacji Przedmiotu Zamówienia;

- wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu oraz wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania Robót Budowlanych objętych Przedmiotem Zamówienia;

- wykonanie oraz ustawienie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z późn. zm.);

- odebranie od Zamawiającego Dziennika Budowy lub dziennika robót oraz przechowywanie go i prowadzenie z należytą starannością,

6.6. W trakcie wykonywania Robót Budowlanych, w celu realizacji Przedmiotu Zamówienia, do obowiązków Wykonawcy, realizowanych na jego koszt, w ramach Ceny Umownej, należy w szczególności:

- kompleksowa realizacja Robót Budowlanych niezbędnych do kompletnego wykonania Przedmiotu Zamówienia;

- zapewnienie pełnej odpowiedzialności za odpowiednie wykonanie i bezpieczeństwo wszystkich czynności prowadzonych na Terenie Robót i za metody użyte przy rozbiórce,

- zabezpieczenie we własnym zakresie Terenu Robót na okres prowadzonych Robót Budowlanych,

- przywrócenie terenów zielonych w miejscach, które tego wymagają,

- usunięcie kolizji na Terenie Robót, wykonanie przebudowy – w uzgodnieniu z użytkownikami (gestorami) i właścicielami – sieci infrastruktury technicznej i urządzeń uzbrojenia terenu (przewodów, rurociągów itp.) na Terenie Robót i poza Terenem Robót, w przypadku konieczności jej przebudowy w związku z prowadzonymi Robotami Budowlanymi, uzgodnionej przez Wykonawcę z właścicielami i gestorami sieci infrastruktury technicznej i  urządzeń uzbrojenia terenu;

- wyłączne stosowanie do Robót Budowlanych materiałów spełniających odpowiednie warunki techniczne (certyfikacja na znak bezpieczeństwa), zgodnymi z właściwą Polską Normą oraz posiadających wymagane przepisami aprobaty techniczne i atesty;

- zmniejszenie uciążliwego wpływu prowadzonych prac na otaczające środowisko poprzez stosowanie przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz wypełnianie wszystkich ustaleń, zaleceń i opinii właściwych organów, wynikających z odpowiednich przepisów prawa,

- podjęcie odpowiednich środków w celu zabezpieczenia przed zniszczeniami spowodowanymi m.in. technologią prowadzenia robót, środkami transportowymi lub maszynami Wykonawcy,

- zawieranie we własnym imieniu umów z Podwykonawcami robót i dostawcami materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji Przedmiotu Zamówienia oraz samodzielnego dokonywania płatności należnych podwykonawcom i/lub dostawcom na podstawie takich umów;

- egzekwowania zobowiązań podwykonawców oraz dostawców materiałów i urządzeń,

- przygotowanie Odbiorów Technicznych i Odbioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia oraz udział w powyższych  odbiorach;

- niezwłoczne usuwanie Wad wskazanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych  do przebywania na Terenie Robót,

- utrzymanie i demontaż zaplecza budowy, elementów czasowej organizacji ruchu oraz zagospodarowania terenu,

- wykonanie, po zakończeniu Robót Budowlanych, projektu organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia  przez organ zarządzający ruchem oraz wdrożenie stałej organizacji ruchu  zgodnie z powyższym projektem organizacji ruchu,

- wykonania i dostarczenia Zamawiającemu Dokumentacji Powykonawczej,

- uzyskanie wszelkich dokumentów, opinii, zgód, zatwierdzeń i uzgodnień – w tym również wydawanych zgodnie z  obowiązującymi przepisami przez Zamawiającego – niezbędnych do pełnego i prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia,

- zapewnienie niezbędnych  nadzorów technicznych ze strony właścicieli (gestorów) urządzeń obcych w celu prawidłowego prowadzenia Robót Budowlanych będących Przedmiotem Zamówienia.,

- wykonywania obowiązków z tytułu rękojmi jakości.

6.7. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo odrzucić w trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia każdą pracę i robotę, przy wykonywaniu której użyto materiał lub wyrób niezgodny z Dokumentacją Projektową i atestami. Materiały i wyroby niezgodne z Dokumentacją Projektową i atestami powinny być niezwłocznie usunięte z budowy, o ile nie będą dalej wykorzystane.

7. REPREZENTACJA I WSPÓŁPRACA

7.1. Zamawiający wyznaczy na czas realizacji Przedmiotu Zamówienia Inspektora Nadzoru lub Inspektorów Nadzoru – według potrzeb. W przypadku ustanowieniu kilku Inspektorów Nadzoru różnych specjalności, Zamawiający wyznacza Inspektora Nadzoru – Koordynatora, zgodnie z przepisami art. 27 ustawy Prawo budowlane.

7.2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie sprawował, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, nadzór inwestorski nad realizacją Przedmiotu Zamówienia w zakresie określonym w ustawie Prawo budowlane. Do obowiązków i uprawnień Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należy w szczególności:

- Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji Przedmiotu Zamówienia z Umową, Dokumentacją Projektową, , pozwoleniem na rozbiórkę, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Prawo wglądu do wszystkich elementów Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez Wykonawcę.

- Sprawdzanie jakości wykonywanych przez Wykonawcę i Podwykonawców prac i Robót Budowlanych, w tym zapobieganie zastosowaniu materiałów i urządzeń budowlanych wadliwych lub nie dopuszczonych do obrotu.

- Odbiór Techniczny  Robót  zanikających i ulegających zakryciu.

- Potwierdzanie faktycznie wykonanych prac i Robót Budowlanych oraz zgłaszanie Wad i potwierdzanie ich usunięcia w toku realizacji Przedmiotu Zamówienia, przede wszystkim stosownymi wpisami do dziennika budowy.

- Nakazanie przeprowadzenia, na koszt Wykonawcy,  prób, badań i testów, o ile potrzeba ich wykonania wynika z obowiązujących przepisów lub Umowy, a nie zostały wcześniej wykonane lub zakończyły się wynikiem negatywnym.

- Nakazanie przeprowadzenia, na koszt Wykonawcy, dodatkowych prób, badań i opinii w celu stwierdzenia prawidłowego wykonywania Przedmiotu Zamówienia lub jej części, w przypadku uznania (lub uzasadnionych podejrzeń), iż Przedmiot Zamówienia lub jego część jest nieprawidłowo (wadliwie) wykonywany. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego zwrot kosztów poniesionych w związku  z tymi próbami,  badaniami i testami, gdy w wyniku tych prób, badań i testów zostanie stwierdzone, iż Przedmiot Zamówienia lub dana jego część została  wykonana prawidłowo albo jest prawidłowo wykonywana.

- Żądanie od Kierownika Budowy usunięcia Wad  bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac i robót, a także wstrzymanie dalszych Robót Budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z Umową,  Dokumentacją Projektową lub pozwoleniem na rozbiórkę.

7.3. Poza przypadkami wyraźnie wymienionymi w Umowie, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie ma żadnych uprawnień do składania w imieniu Zamawiającego oświadczeń woli powodujących bezpośrednio powstanie, zmianę lub uchylenie zobowiązań umownych, w tym zwłaszcza nie ma uprawnień do zmiany warunków Umowy lub do zwolnienia Wykonawcy  z jakiegokolwiek zobowiązania umownego.

7.4. Żadne z poleceń i decyzji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ani też inne działania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z Umową, wiedzą techniczną, przepisami i normami oraz Dokumentacją Projektową – chyba, że przed zastosowaniem się do decyzji lub polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie 3 dni od dnia otrzymania przedmiotowego polecenia lub decyzji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca zawiadomił Zamawiającego pismem zawierającym wyczerpujące uzasadnienie, iż zastosowanie się do danej decyzji lub polecenia zagraża prawidłowości wykonania Przedmiotu Zamówienia, a Zamawiający,  w terminie 3 dni od daty otrzymania tego zawiadomienia, podtrzymał decyzję lub polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7.5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo kontroli wykonywanych przez Podwykonawców prac i robót. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może domagać się od Wykonawcy usunięcia  z Terenu Budowy Podwykonawcy, który w sposób nieprawidłowy wykonuje powierzone mu prace, stwarza zagrożenie dla Wykonawcy, innych Podwykonawców wykonujących Przedmiot Zamówienia i Innych Wykonawców wprowadzonych na Teren Robót przez Zamawiającego lub którego działania albo zaniechania powodują uzasadnione obawy, iż Przedmiot Zamówienia nie zostanie prawidłowo wykonany lub mogą doprowadzić do zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Zamówienia.

7.6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może polecić wstrzymanie wykonywania Przedmiotu  Zamówienia lub jej dowolnej części na okres, jaki uzna za konieczny, a także polecić zabezpieczenie robót na czas wstrzymania w sposób, który uzna za właściwy.  Powstałe z tego tytułu koszty obciążają Wykonawcę, jeżeli wstrzymanie robót:

- jest konieczne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia lub bezpieczeństwa, a konieczność ta jest skutkiem działania lub zaniedbania Wykonawcy lub osób, za pomocą których wykonuje on Przedmiot Zamówienia;

- wynika z warunków atmosferycznych i klimatycznych, w jakich są prowadzone Roboty Budowlane;

- wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub osób, za pomocą których wykonuje on Przedmiot Zamówienia;

- zostało przewidziane w Programie Funkcjonalno – Użytkowym lub Dokumentacji Projektowej.

7.7. W przypadku wstrzymania wykonywania Przedmiotu Zamówienia przez Zamawiającego z innych  przyczyn,  niż wymienionych w pkt 7.6. OWU, koszty będzie ponosił Zamawiający.

7.8. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny tempo prac lub Robót Budowlanych, zdaniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie pozwoli na terminowe wykonanie Przedmiotu Zamówienia lub jego części, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może polecić Wykonawcy podjęcie odpowiednich czynności organizacyjnych i technicznych dla przyspieszenia tempa prac lub robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążą Wykonawcę. Niezastosowanie się przez Wykonawcę do polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego może stanowić dla Zamawiającego podstawę do skorzystania z uprawnień, o których mowa w pkt 15.1. owu.

7.9. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz inni wskazani przez Zamawiającego jego przedstawiciele, powinni mieć swobodny dostęp do miejsca wykonywania robót i mieć prawo do uzyskania od kierownictwa robót wszystkich danych, informacji, wyjaśnień, dokumentów i projektów dotyczących realizacji Przedmiotu Zamówienia.

7.10. Nadzór sprawowany przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za własny nadzór powierzonych mu robót.

7.11. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsadę kadrową uprawnionymi osobami do projektowania i realizacji robót we wszystkich wymaganych specjalnościach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz treścią załącznika nr 3 do oferty. Wykonawca ma prawo powierzyć wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych przy realizacji Przedmiotu Zamówienia jedynie osobom, którzy posiadają, przed przystąpieniem do wykonywania Dokumentacji Projektowej i wykonywania Robót Budowlanych, uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w swojej specjalności obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

7.12. Wykonawca ma obowiązek w ciągu 7 dni od wezwania, zmienić osobę należącą do personelu Wykonawcy, jeżeli Zamawiający zwróci się z żądaniem usunięcia danej osoby i uzasadni to żądanie.

7.13. Wykonawca przed przystąpieniem do robót, wyznaczy Kierownika Budowy (robót). Osoba Kierownika Budowy (robót), jak też ewentualne zmiany dotyczące tej osoby musi uzyskać akceptację Zamawiającego, przy czym Zamawiający może odmówić powyższej akceptacji jedynie z uzasadnionych powodów.

7.14 Kierownikowi Budowy (robót) przysługują uprawnienia i obowiązki określone w przepisach ustawy Prawo budowlane.

7.15. Kierownik Budowy (robót) zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumentację budowy, w formie i sposób zgodny z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane.

7.16. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i Kierownik Budowy (robót) powinni przebywać na Terenie Budowy lub być osiągalni na żądanie.

7.17. Strony Umowy będą się porozumiewały w sprawach związanych z realizacją Przedmiotu Zamówienia, poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom zgodnie z pkt 20.1. OWU. Zapisy w dzienniku budowy dokonywane przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika Budowy, a także pisemna korespondencja przez nich przekazywana adresatom, uznaje się za prowadzone w imieniu strony, w imieniu której występują wyżej wymienione osoby

7.18. Wykonawca zwołuje narady robocze z inicjatywy Zamawiającego lub Wykonawcy. W naradach roboczych powinni uczestniczyć Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Kierownik Budowy (robót) oraz, w miarę potrzeby, inni przedstawiciele Wykonawcy (w tym projektant) i Zamawiającego.

8. ODBIÓR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

8.1. Odbiory dzieli się na:

- Odbiór Częściowy –  projekty koncepcji, dokumentacji projektowej:  budowlanej i wykononawczej,

- Odbiory Techniczne – dla poszczególnych fragmentów robót budowlanych zanikających i ulegających zakryciu;

- Odbiór Końcowy Przedmiotu Zamówienia;

- Odbiór Ostateczny – po zakończeniu okresu rękojmi.

Odbiór poprzedniego etapu warunkuje rozpoczęcie następnego.

8.2.  Odbiór Techniczny jest dokonywany w formie protokółu Odbioru Technicznego uzgodnionego pomiędzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, a Kierownikiem Budowy (robót). Odbiór Techniczny powinien zostać rozpoczęty w terminie 2 dni roboczych po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy (robót) wpisem do dziennika budowy  o wykonaniu tych fragmentów Robót Budowlanych i ich przygotowaniu do Odbioru Technicznego. W przypadku nie przystąpienia jednej ze Stron Umowy do odbioru w powyższym terminie (lub innym uzgodnionym przez Strony) z przyczyn leżących po jej stronie, druga Strona Umowy może dokonać przedmiotowego odbioru jednostronnie.

8.3. Żaden z fragmentów robót budowlanych nie może być zakryty lub w inny sposób uczyniony niedostępnym bez podpisania przez wymienionych w pkt 8.2 OWU przedstawicieli Stron Umowy protokołu Odbioru Technicznego. W przypadku naruszenia powyższego obowiązku, Wykonawca będzie zobowiązany do ponownego odkrycia i udostępnienia tych fragmentów robót, na koszt Wykonawcy. Wykonawca poniesie także wszelkie inne koszty wynikające z ponownego odkrycia  i udostępnienia w/w fragmentów robót, a także jest zobowiązany do naprawienia wszelkiej szkody poniesionej przez Zamawiającego i osoby trzecie z tego tytułu.

8.4. Jeżeli wynika to z charakteru fragmentu Robót Budowlanych podlegającego Odbiorowi Technicznemu, bądź też na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek dołączyć do protokółu odbioru technicznego odpowiednią dokumentację uzgodnioną z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

8.5. Odbiór Dokumentacji Projektowej stanowiący Odbiór Częściowy Przedmiotu Zamówienia, następuje w formie protokołu odbioru uzgodnionego pomiędzy Stronami Umowy.

8.6. Przy odbiorze Dokumentacji Projektowej, a także przy odbiorze Dokumentacji Powykonawczej, Zamawiający nie jest obowiązany dokonywać sprawdzenia jego jakości. Wszelkie uzgodnienia dokonane przez Zamawiającego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) w trakcie odbioru Dokumentacji Projektowej oraz Dokumentacji Powykonawczej, nie oznaczają potwierdzenia braku Wad Fizycznych i Wad Prawnych, dotyczą jedynie sprawdzenia ilościowego i kompletności odebranej Dokumentacji Projektowej oraz Dokumentacji Powykonawczej.

8.7. O zauważonych Wadach w Dokumentacji Projektowej oraz w Dokumentacji Powykonawczej, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ich ujawnienia.

8.8. Odbiór Końcowy Przedmiotu Zamówienia zostanie dokonany po całkowitym zakończeniu wszystkich prac i robót składających się na Przedmiot Zamówienia, a także innych czynności określonych w Umowie i przepisach prawa, czyli po kompletnym wykonaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Zamówienia zgodnie z Umową i przepisami prawa.

8.9. Odbiór Końcowy Przedmiotu Zamówienia jest przeprowadzany komisyjnie, przy współudziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Budowy (robót) i ewentualnie innych przedstawicieli Wykonawcy (m.in. Projektanta) oraz Zamawiającego.

8.10. Odbiór Końcowy Przedmiotu Zamówienia nastąpi w formie protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia sporządzonego i podpisanego przez komisję odbioru, o której mowa w pkt 8.9. OWU.

8.11. Warunkiem podpisania przez Zamawiającego protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia jest łączne spełnienie przez Wykonawcę następujących przesłanek:

- Wykonawca wypełnił wobec Zamawiającego wszystkie zobowiązania umowne związane z realizacją Przedmiotu Zamówienia;

- Wykonawca dostarczył wszystkie wymagane dokumenty dla dokonania Odbioru Końcowego Przedmiotu  Zamówienia;

- Strony Umowy dokonały odbioru Dokumentacji Powykonawczej;

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione przez Wykonawcę obejmuje okres rękojmi za Wady Przedmiotu Zamówienia.

8.12. Zamawiający wyznaczy, w porozumieniu z Wykonawcą, datę rozpoczęcia Odbioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia, jeżeli uzna, że Przedmiot Zamówienia został w całości wykonany, a wszystkie prace i roboty składające się na Przedmiot Zamówienia oraz inne czynności określone w Umowie i przepisach prawa, zostały zakończone, a także nie będzie miał zastrzeżeń co do kompletności i prawidłowości Dokumentacji Powykonawczej i innych dokumentów oraz zostaną spełnione przez Wykonawcę pozostałe warunki wymienione w pkt 8.11 OWU. Rozpoczęcie Odbioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia powinno nastąpić nie później niż w ciągu 5 dni od daty  pisemnego potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego gotowości do odbioru Dokonywanie czynności Odbioru Końcowego Przedmiotu  Zamówienia powinno zostać zakończone w terminie 7 dni od daty jego rozpoczęcia.

8.13. Zamawiający odmówi Odbioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia, jeżeli nie zostaną spełnione warunki Odbioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia. Po usunięciu przyczyn nie dokonania Odbioru Końcowego, Wykonawca ponownie powiadamia Zamawiającego o zakończeniu realizacji Przedmiotu Zamówienia i spełnieniu wszystkich warunków Odbioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia.  Zamawiający jest zobowiązany do przystąpienia do Odbioru Końcowego w terminie nie później niż 7 dni od otrzymania powyższego zawiadomienia.

8.14. Podpisanie przez Strony Umowy Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia stanowi podstawę dla rozliczenia Umowy  z uwzględnieniem ewentualnych potrąceń na poczet kar i innych płatności należnych Zamawiającemu od Wykonawcy.

8.15. Wykonawca, nie później niż w ciągu 14 dni od daty  podpisania przez Strony Umowy Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia, zobowiązany jest przekazać Teren Robót po zakończeniu robót i prac będących Przedmiotem Umowy. Przekazanie Terenu Robót Zamawiającemu przez Wykonawcę jest jednoznaczne z zakończeniem prac związanych z zagospodarowaniem Terenu Robót. Przekazanie terenu nastąpi na podstawie protokółu przekazania Terenu Robót podpisanego przez Kierownika Budowy (robót), a także stanowi  podstawę do zwrotu Wykonawcy 70% udzielonego przez Wykonawcę Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, po odliczeniu wartości określonych w pkt 8.14  OWU potrąceń.

8.16. Odbiór Ostateczny Przedmiotu Zamówienia polega na ocenie, z chwilą upływu okresu rękojmi  za wady, wszystkich prac i robót wykonanych przez Wykonawcę, w tym także prac i robót związanych z usunięciem Wad ujawnionych w okresie rękojmi. Odbiór Ostateczny następuje w formie protokołu Odbioru Ostatecznego Przedmiotu Zamówienia, uzgodnionym pomiędzy Stronami i podpisanym przez uczestników tego odbioru najpóźniej w ostatnim dniu okresu rękojmi. Protokół Odbioru Ostatecznego podpisany przez obie Strony Umowy, stanowi podstawę do zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w części pozostawionej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

8.17. Strony Umowy nie dopuszczają możliwości sporządzenia Protokołu Odbioru Technicznego, Częściowego Przedmiotu Zamówienia, Końcowego Przedmiotu Zamówienia oraz Ostatecznego Przedmiotu Zamówienia, z zastrzeżeniem usunięcia Wad Istotnych stwierdzonych w toku danego odbioru. W razie stwierdzenia Wad Istotnych w toku czynności danego odbioru, Zamawiający odmówi odbioru, a Strony Umowy sporządzą protokół dokonywania czynności odbioru, nie będący protokołem odbioru, opisujący istniejące Wady i termin ich usunięcia przez Wykonawcę oraz ponowny termin Odbioru. Natomiast, w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru Wad Nieistotnych, Strony Umowy określą w protokole odbioru te Wady wraz z terminem ich usunięcia. Po usunięciu przedmiotowych Wad Nieistotnych, Strony umowy zawrą protokół usunięcia Wad.

8.18. Zamawiający ma również prawo odmówić Odbioru: Technicznego, Częściowego Przedmiotu Zamówienia, Końcowego Przedmiotu Zamówienia oraz Ostatecznego Przedmiotu Zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca nie doręczy Zamawiającemu, wszystkich dokumentów wymaganych przepisami prawa, w Umowie, w Dokumentacji Projektowej, oraz w pozwoleniu na rozbiórkę, a także wymaganych przez odpowiednie organy administracji publicznej.

9. ODPOWIEDZIANOŚĆ  I  RYZYKO

9.1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane utratą rzeczy, sprzętu, maszyn i urządzeń oraz uszkodzeniem ciała lub śmierci w czasie wykonywania robót, wynikłe z winy Wykonawcy.

9.2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za spowodowane w związku z wykonywaniem Robót Budowlanych, w tym w szczególności uszkodzenia pojazdów i zagrożenia osób – chyba, że powstanie szkód nastąpiło z winy Zamawiającego, bądź jest skutkiem Siły Wyższej.

9.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty w robotach spowodowane przez siebie podczas usuwania Wad w okresie rękojmi.

9.4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za Dokumentację Projektową i Dokumentację Powykonawczą, przyjęte rozwiązania, rysunki i obliczenia dotyczące Przedmiotu Zamówienia oraz zastosowane technologie wykonania.

9.5. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu, przewodów, rurociągów itp. Wykonawca na podstawie posiadanych informacji dotyczących istniejących urządzeń uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli (gestorów) danych odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie budowy. Wykonawca powinien też we właściwym czasie przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót w pobliżu istniejących urządzeń uzbrojenia terenu zawiadomić właścicieli (gestorów) tych urządzeń i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zamiarze przystąpienia do robót. W przypadku uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu, których obecność nie była znana wcześniej lub nie została wykazana w uzyskanych dokumentach, Wykonawca ma prawo domagać się od Zamawiającego zwrotu kosztów naprawy tych urządzeń lub ich przebudowy, o ile stosowane były właściwe metody prowadzenia robót i zachowane odpowiednie środki ostrożności.

W przypadku uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu należy tę część robót przerwać, zabezpieczyć powyższe urządzenia i roboty oraz niezwłocznie zawiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i właściciela (gestora) urządzeń.

9.6.  Koszty związane z przestojem budowy (z winy Wykonawcy) w ramach realizacji umowy ponosi Wykonawca.

# 9.7. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć, na swój koszt, umowę ubezpieczenia dotyczącej przede wszystkim odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków.

9.8. Zawarcie przez Wykonawcę umów ubezpieczeń, o których mowa w pkt 9.7. OWU, nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i przepisów prawa.

9.9. Wykonawca, na czas trwania niniejszej umowy, będzie kontynuował umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na wartość co najmniej  70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy  złotych).

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

10.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za Wady Przedmiotu Zamówienia lub jego części oraz  powstałe z przyczyn wynikających z Przedmiotu Zamówienia, a także jest zobowiązany do naprawy na własny koszt, w ramach Ceny Umownej, wszelkich szkód i strat powstałych w czasie wykonywania Przedmiotu Zamówienia w taki sposób, aby doprowadzić do wykonania Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z Umową, Dokumentacją Projektową  oraz przepisami prawa.

10.2.Obowiązek usunięcia Wad, jak i faktyczne ich usunięcie, nie ogranicza uprawnienia Zamawiającego do żądania odszkodowania za szkody powstałe w związku z ujawnieniem Wady.

10.3. W przypadku stwierdzenia Wady, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali technologicznie możliwy do wykonania termin usunięcia stwierdzonych Wad. Z chwilą ich usunięcia Wykonawca powinien zawiadomić o tym Zamawiającego. Jeśli usunięcie Wad nie nastąpi w ustalonym terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innej osobie na koszt Wykonawcy. Usuwanie Wad w określonym terminie nie ma powoduje wydłużenia terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia lub części Przedmiotu Zamówienia.

10.4. Jeżeli w toku czynności odbioru Przedmiotu Zamówienia lub jego części zostaną stwierdzone Wady Istotne, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli Wady Istotne nadają się do usunięcia, Zamawiający odmówi dokonania odbioru Przedmiotu Zamówienia lub jego części i wyznaczy termin na usunięcie ujawnionych Wad;

- jeżeli Wady Istotne nie nadają się do usunięcia,  Zamawiający może odstąpić od Umowy  z winy Wykonawcy lub żądać wykonania Przedmiotu Zamówienia po raz drugi, na koszt Wykonawcy.

11. GWARANCJA I RĘKOJMIA ZA WADY

11.1. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za Wady Dokumentacji Projektowej wygasają w stosunku do Wykonawcy  wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady robót wykonanych na podstawie powyższej Dokumentacji Projektowej.

11.2. Okres rękojmi za wady przedmiotu zamówienia (projekt + roboty budowlane) wynosi 36 miesięcy od daty Odbioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia.

11.3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po upływie terminu określonego w pkt 11.2. OWU, jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o Wadzie przed upływem powyższego terminu.

11.4. W okresie rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wszystkich Wad  powstałych w wyniku niewłaściwego wykonawstwa lub z jakichkolwiek działania albo zaniedbania Wykonawcy.

11.5. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia Wady w okresie rękojmi, w terminie  technologicznie możliwym do usunięcia stwierdzonych Wad wyznaczonym przez Zamawiającego. Z chwilą ich usunięcia, Wykonawca powinien zawiadomić o tym Zamawiającego. Jeśli usunięcie Wad nie nastąpi w ustalonym terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innej osobie na koszt Wykonawcy.

11.6. W przypadku naprawy jakichkolwiek elementów w trakcie trwania gwarancji, na wymienione bądź naprawione elementy, Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na okres 36 miesięcy od daty protokolarnej odbioru naprawy wady przez Zamawiającego.

12. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

12.1. Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, które stanowi
5 % wartości brutto umowy (czyli wraz z podatkiem VAT), w wysokości ……………………………….

Zabezpieczenie zostało wniesione w postaci …………………….…..:

Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie:

1)  do 30 dni od daty obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy 
(70%    wartości zabezpieczenia).

2)    nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady (30% wartości zabezpieczenia).

12.2. Podstawą do zwolnienia zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady jest Protokół  Odbioru Ostatecznego Przedmiotu Zamówienia.

12.3. W przypadku, gdy Przedmiot Zamówienia nie został wykonany w terminie umownym lub nie został dokonany Odbiór Końcowy Przedmiotu Zamówienia lub Odbiór Ostateczny Przedmiotu Zamówienia w terminie ważności zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć, najpóźniej 7 dni przed upływem ważności zabezpieczenia, obowiązującą gwarancję lub poręczenie albo złożyć nową gwarancję lub poręczenie albo wnieść pełną kwotę zabezpieczenia w pieniądzu na rachunek Zamawiającego – na okres niezbędny do podpisania stosownego protokołu odbioru.

12.4. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona czynności określonych w pkt 12.3. OWU, Zamawiający może wystąpić z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia w pełnej wysokości, a także odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy.

13. OGRANICZENIE ZAKRESU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

13.1. W przypadku wystąpienia znacznych opóźnień w realizacji Przedmiotu Zamówienia z winy Wykonawcy lub w przypadku wykonywania przedmiotu umowy wadliwie, Zamawiający jest uprawniony, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu Zamówienia i bezskutecznym upływie terminu określonego w powyższym wezwaniu,  do:

- ograniczenia rzeczowego i finansowego zakresu Przedmiotu Zamówienia,

- rezygnacji z wykonawstwa Wykonawcy części Przedmiotu Zamówienia i zlecenia zastępczego wykonania tej części Przedmiotu Zamówienia innemu wykonawcy.

13.2. Zamawiający ma również prawo do ograniczenia rzeczowego i finansowego Przedmiotu Zamówienia w przypadku zmniejszenia środków finansowych przeznaczonych na wykonanie Przedmiotu Zamówienia.

13.3. W przypadku ograniczenia zakresu Przedmiotu Zamówienia z przyczyn określonych w pkt  13.1. i. 13.2. OWU, Zamawiający ma obowiązek zawiadomić Wykonawcę o powyższym ograniczeniu zakresu Przedmiotu Zamówienia w formie pisemnego, co najmniej dwutygodniowego, wypowiedzenia części Przedmiotu Zamówienia.

14. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

14.1. Zamawiający może odstąpić od Umowę w trybie natychmiastowym w przypadkach przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego, innymi przepisami prawa oraz w Umowie. Zamawiający może ponadto odstąpić od Umowę, jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny  postanowienia Umowy.

14.2. Do istotnych naruszeń postanowień umowy zalicza się w szczególności, gdy:

- zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub likwidacji Wykonawcy,

- zostanie dokonane, w wyniku postępowania egzekucyjnego, zajęcie całości lub części majątku Wykonawcy uniemożliwiające wykonanie Przedmiotu Zamówienia,

- Wykonawca, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, zaniecha realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 10 dni,

- Wykonawca, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, nie rozpoczął Przedmiotu Zamówienia w terminie 10 dni od umownej daty ich rozpoczęcia, lub w przypadku wstrzymania ich przez Zamawiającego, nie podjął ich w ciągu 10 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu od Zamawiającego,

- Wykonawca wykonuje Przedmiot Zamówienia wadliwie i niezgodnie z postanowieniami Umowy, w tym: z Programem Funkcjonalno – Użytkowym, z Dokumentacją Projektową, a także nie wykonuje poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczących poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego terminie,

- Wykonawca, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania Zamawiającego, nie przedłużył ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zgodnie z pkt.12.3. OWU,  lub nie zwiększył wartości powyższego zabezpieczenia w związku ze zwiększeniem wartości Przedmiotu Zamówienia.

14.3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy lub przez Wykonawcę ze swojej winy, Zamawiający zmniejsza jego wynagrodzenie o równowartość nieukończonych robót powiększoną o różnicę pomiędzy wynagrodzeniem określonym w Umowie za nieukończone prace a faktycznie poniesionymi kosztami wykonania tych prac przez innego Wykonawcę.

14.4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego Ne można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

14.5. Przed rozpoczęciem prac przez innego Wykonawcę, Zamawiający przy udziale dotychczasowego Wykonawcy winien przeprowadzić inwentaryzację wykonanych prac pod kątem ilościowym i jakościowym.

14.6. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli łączna wysokość kar umownych przekroczy 20%.

14.7. W przypadku odstąpienia od Umowy,  Strony Umowy są zobowiązane wykonać następujące czynności:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez Zamawiającego na koszt Strony, z której winy nastąpiło rozwiązanie umowy. W przypadku rozwiązania bez określania winy, koszty poniosą Strony w równych częściach.

- W ciągu 7 dni od daty zgłoszenia, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót pod kątem ilościowym i jakościowym , według stanu na dzień rozwiązania Umowy.

- Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, usunie z Terenu Budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

- Wykonawca przekaże Teren Budowy w terminie  14 dni od daty  odstąpienia od Umowy.

15. KARY UMOWNE

15.1. 	Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w zakończeniu robót będących przedmiotem umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 4 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 10% wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 4 ust. 1 umowy;

- za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 10 % wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 4 ust. 1 umowy;

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności - w wysokości 10% ustalonego wynagrodzenia umownego brutto;

- za zwłokę w przedstawieniu harmonogramu rzeczowego przedmiotu zamówienia (zgodnie z pkt. 4.3.) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 4 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 10% wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 4 ust. 1 umowy;

- za zwłokę w postępie robót (etapów) określonych  w harmonogramie rzeczowym przedmiotu zamówienia powyżej 10 dni w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 4 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 10% wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 4 ust. 1 umowy.

15.2.	Kara umowna będzie naliczona za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

15.3.	Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć maksymalnie 20% wynagrodzenia umownego brutto.

15.4. 		Ustanowione w ust. 15.1.  odszkodowanie w formie kar pieniężnych oraz uregulowanie tych odszkodowań za niedopełnienie postanowień umowy nie zwalnia wykonawcy z wykonania zobowiązań wynikających z umowy.

15.5. 	Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia przez Zamawiającego kar umownych z przedłożonej faktury.

15.6. 	Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość       kar umownych.

16. ROBOTY DODATKOWE, UZUPEŁNIAJĄCE I ZAMIENNE

16.1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać, na poniższych warunkach, Roboty Dodatkowe i Zamienne, niezbędne do wykonania Przedmiotu Zamówienia, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych niemożliwe jest oddzielenie tych prac od Przedmiotu Zamówienia lub wykonanie Przedmiotu Zamówienia jest uzależnione od wykonania tych Robót Dodatkowych lub Zamiennych, a także, gdy prace te mogą być świadczone jedynie przez Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze lub z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów.

16.2. W przypadku, gdy strony Umowy uznają konieczność wykonania Robót Dodatkowych, lub Zamiennych, Kierownik Budowy wspólnie z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sporządzą protokół konieczności, w którym wyszczególnią te prace z podaniem celu i przyczyny realizacji tych prac oraz ich zakresu, ilości i przewidywanej wartości. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, na podstawie powyższego protokołu konieczności, występuje o zgodę Zamawiającego na przedmiotowe zmiany Przedmiotu Zamówienia lub udzielenie zamówienia dodatkowego.

16.3. W przypadku akceptacji przez Zamawiającego wykonania danych Prac Zamiennych, Wykonawca przygotowuje zamienną Dokumentację Projektową oraz kosztorys ofertowy dla Prac Zamiennych. W przypadku, gdy Prace Zamienne dotyczą Dokumentacji Projektowej, Wykonawca przedstawi wycenę tych prac. Po akceptacji przez Zamawiającego kosztorysu lub wyceny, Strony Umowy zawrą aneks do Umowy dotyczący Prac Zamiennych, zmieniając Cenę Umowną za wykonanie Przedmiotu Zamówienia, z uwzględnieniem różnicy pomiędzy ceną umowną za Prace Zamienne i Ceny Umownej za prace zaniechane. Zamienna Dokumentacja Projektowa musi zawierać wykaz zmian w stosunku do poprzedniej części Dokumentacji Projektowej.

16.4. W przypadku akceptacji przez Zamawiającego wykonania wskazanych w protokole konieczności prac jako Roboty Dodatkowe i konieczności ich udzielenia w trybie  zamówienia z wolnej ręki Wykonawcy Umowy, Wykonawca przygotuje Dokumentację Projektową oraz kosztorys ofertowy dla tych prac. W przypadku, gdy Roboty Dodatkowe dotyczą Dokumentacji Projektowej, Wykonawca przedstawi wycenę tych prac. Po akceptacji przez Zamawiającego kosztorysu lub wyceny, Strony Umowy zawrą odrębną umowę na wykonanie prac Dodatkowych. Warunki powyższej umowy nie powinny odbiegać w sposób istotny od postanowień niniejszej Umowy.

16.5. Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy na wykonanie Robót Zamiennych lub Dodatkowych na podstawie średnich cen i stawek rynkowych dla Warszawy. W przypadku, gdy strony umowy nie będą w stanie uzgodnić powyższych średnich cen i stawek rynkowych, Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy oparty o średnie stawki robocizny i średnie wskaźniki narzutu dla robót branżowych, zgodnie z kwartalnym Biuletynem Cenowym Budownictwa wydanym przez ORGBUD – SERWIS, a dla materiałów i sprzętu o średnie ceny jednostkowe, publikowane w kwartalnikach SEKOCENBUD, z kwartału poprzedzającego okres wykonania robót.

16.6. Opracowany zgodnie z pkt 16.5. OWU kosztorys ofertowy dla Robót Zamiennych lub Dodatkowych, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu. Zamawiający, po akceptacji powyższego kosztorysu ofertowego, sporządzi projekt umowy dla Robót Dodatkowych albo projekt aneksu do Umowy dla Prac Zamiennych.

17. CENA UMOWNA

17.1. Cena Umowna za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, czyli stałym, obejmującym wszystkie koszty i opłaty poniesione przez Wykonawcę przy wykonywaniu Przedmiotu Zamówienia, w tym wszelkie uzgodnienia, opinie, a także roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie Terenu Budowy, koszty wykonania i utrzymania oraz likwidacji zaplecza budowy i nie będą podlegały zmianie podczas realizacji Przedmiotu Zamówienia. W związku z tym, Cena Umowna wyczerpuje wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją Umowy, a Wykonawcy nie przysługuje zwrot od Zamawiającego jakichkolwiek kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy.

17.2. Wykonawca nie może żądać podwyższenia Ceny Umownej, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac i robót objętych Przedmiotem Zamówienia.

17.3. Warunkiem realizacji umowy jest odbiór przez Zamawiającego odpowiednio – projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych zgodnie z harmonogramem rzeczowym przedmiotu zamówienia.

17.4. Rozliczenie robót odbędzie się fakturami częściowymi zgodnie z formularzem cenowym. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie częściowy protokół odbioru robót uzgodniony pomiędzy stronami umowy, sporządzony w oparciu o faktyczne ilości wykonywanych robót. Ostatnia faktura za roboty budowlane tzw. faktura końcowa możliwa będzie do wystawienia po obustronnym podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót.

17.5. Płatności za wykonanie Przedmiotu Zamówienia lub jego części na podstawie wystawianych przez Wykonawcę faktur będą dokonywane w ciągu 21 dni od daty złożenia faktury u Zamawiającego. W przypadku złożenia wadliwej faktury, powyższy termin 21 dni do zapłaty biegnie na nowo od daty złożenia przez Wykonawcę stosownego dokumentu wymaganego przepisami prawa korygującego przedmiotową wadę.

17.6. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy wskazany na fakturze przez Wykonawcę. Opóźnienie płatności spowoduje wypłacenie Wykonawcy odsetek ustawowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

17.7. Za dzień dokonania płatności będzie uważany dzień złożenia polecenia przelewu przez Zamawiającego.

17.8. W przypadku ograniczenia dostępnych środków, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Zamówienia. W tym przypadku Strony, aneksem do Umowy, uaktualnią Harmonogram Rzeczowy Przedmiotu Zamówienia i zmienią Cenę Umowną aneksem do Umowy.

# 18. PRAWA AUTORSKIE, WYNALAZCZE I PODOBNE

18.1. Wszelkie majątkowe autorskie, wynalazcze i podobne prawa przysługujące Zamawiającemu, a  wynikające z dokumentacji przekazywanej przez Zamawiającego Wykonawcy w celu umożliwienia mu wykonania Przedmiotu Zamówienia, pozostają tak w czasie wykonywania niniejszej Umowy, jak i po jej zakończeniu, własnością Zamawiającego. Wykonawca ma prawo wykorzystać przekazaną mu dokumentację wyłącznie dla celów niniejszej Umowy i w zakresie tą Umową określonym.

18.2. Wykonawca, na mocy niniejszej Umowy, przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, z chwilą przekazania Zamawiającemu egzemplarzy powyższej dokumentacji oraz pozostałych nośników. Powyższe przeniesienie autorskich praw majątkowych dotyczy następujących pól eksploatacji:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia utworu – wytwarzanie i powielanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową;

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału lub kserokopii jego egzemplarzy,

- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w ppkt 2 niniejszego punktu – publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie i udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

18.3. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, o których mowa w pkt 18.2 i 18.3. OWU, Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność wszystkich nośników, na których powyższa dokumentacja i specyfikacja została utrwalona.

18.5. Wykonawca, wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych, o których mowa w pkt 18.2. OWU, zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich wynikających z Dokumentacji Projektowej oraz upoważnia Zamawiającego do zlecania osobom trzecim wykonywanie tych zależnych praw autorskich.

18.6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych  oraz zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich, następuje w ramach wynagrodzenia określonego w Cenie Umownej za wykonanie Dokumentacji Projektowej – Wykonawcy nie przysługuje więc odrębne wynagrodzenie za korzystanie z powyższej dokumentacji na każdym odrębnym polu eksploatacji oraz za zależne prawa autorskie.

18.7. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Zamówienia nie będzie naruszał żadnych praw osób trzecich. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego z tytułu naruszenia praw osób trzecich, Wykonawca zobowiązuje się do ich pełnego zaspokojenia.

18.8. Jeśli od Wykonawcy wymaga się lub też uzna on za konieczne użycie rozwiązania projektowego, materiału lub metody, które są chronione patentem lub innym prawem własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone prawem, dotyczące zasad zastosowania chronionego rozwiązania, materiału lub metody. Jeśli niedotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę.

19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

19.1. O ile nie określono w Umowie inaczej, wszystkie oświadczenia, powiadomienia Stron i polecenia, powinny być, pod rygorem nieważności, dokonywane lub potwierdzone w formie pisemnej i doręczane osobiście za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłane listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres wskazany w umowie lub adres, wskazany przez Stronę jako właściwy dla korespondencji. Strony oświadczają., że wysłanie przesyłki na adres wskazany w umowie traktowane będzie jako prawidłowe doręczenie drugiej Stronie. W wypadku zmiany adresu Strony, Strona ta zobowiązana jest do poinformowania drugiej ze Stron listem poleconym o fakcie wystąpienia takiej zmiany, nie później niż 3 dni od daty dokonania zmiany. W wypadku nie wykonania tego obowiązku Strona, która nie przekazała powyższej informacji, ponosi wszelkie tego konsekwencje, w tym zwłaszcza uznanie za skuteczne doręczenie wszelkich przesyłek skierowanych pod poprzedni adres.

19.2. Wykonawca nie ma prawa przeniesienia swoich praw wynikających z umowy, w tym również prawa przelewu wierzytelności, na osoby trzecie, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

19.3. Wszystkie załączniki wymienione w treści Umowy stanowią jej integralną część.

19.4. Strony powinny dążyć do polubownego rozwiązywania sporów, w szczególności poprzez zawezwanie do próby ugodowej określonej przepisami art. 184-186 Kodeksu postępowania cywilnego

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA:

Załącznik Nr 1

do wzoru umowy

I.   WZÓR  ZABEZPIECZENIA Z TYTUŁU NALEŻYTEGO WYKONANIA  UMOWY

My, niżej podpisani [ nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oświadczamy, iż udzielamy Miastu Stołecznemu Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą: 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 nie tylko solidarnie, ale również jako główny dłużnik, bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zapłaty [ kwota zabezpieczenia wykonania] równoważnej zabezpieczeniu wykonania zgodnie z Umową nr DZP/16/PN/13/13, bezspornie, z chwilą otrzymania pierwszego wezwania na piśmie od adresata.

Ponadto oświadczamy, że żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja Umowy, lub zakresu robót, które mają być wykonane, lub któregokolwiek z dokumentów Umowy uzgodnione pomiędzy Państwem, a Wykonawcą, w żaden sposób nie zwalnia nas od odpowiedzialności prawnej w ramach niniejszej gwarancji i niniejszym rezygnujemy z konieczności powiadamiania nas o tego typu zmianach, uzupełnieniach lub modyfikacjach.

Niniejsza gwarancja wchodzi w życie i staje się ważna od daty podpisania umowy i ważna będzie do dnia wystawienia protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Przyjmujemy, że gwarancja zostanie zwolniona i powiadomicie nas Państwo o tym w ciągu trzydziestu dni od daty wystawienia protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polski i podlegają jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

Sporządzono w: [nazwa miejscowości]………………………….., dnia ………………………

Nazwisko i imię: ………………………………………

W imieniu           ………………………………………

Podpis:                ………………………………………

[pieczęć organu wystawiającego Gwarancję]

Załącznik Nr 2

do wzoru umowy

I.  WZÓR  ZABEZPIECZENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI

My, niżej podpisani [ nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oświadczamy, iż udzielamy Miastu Stołecznemu Warszawa reprezentowanemu przez Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą: 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 nie tylko solidarnie, ale również jako główny dłużnik, bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zapłaty [ kwota zabezpieczenia na okres rękojmi] równoważnej zabezpieczeniu wykonania zgodnie z Umową nr DZP/16/PN/13/13, bezspornie, z chwilą otrzymania pierwszego wezwania na piśmie od adresata.

Ponadto oświadczamy, że żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja Umowy, lub zakresu robót, które mają być wykonane, lub któregokolwiek z dokumentów Umowy uzgodnione pomiędzy Państwem, a Wykonawcą, w żaden sposób nie zwalnia nas od odpowiedzialności prawnej w ramach niniejszej gwarancji i niniejszym rezygnujemy z konieczności powiadamiania nas o tego typu zmianach, uzupełnieniach lub modyfikacjach.

Niniejsza gwarancja wchodzi w życie i staje się ważna od daty wystawienia protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Przyjmujemy, że gwarancja zostanie zwolniona i powiadomicie nas Państwo o tym w ciągu piętnastu dni po upływie okresu rękojmi tj. od daty wystawienia protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy do daty odbioru ostatecznego.

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polski i podlegają jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

Sporządzono w: [nazwa miejscowości]………………………….., dnia ………………………

Nazwisko i imię: ………………………………………

W imieniu           ………………………………………

Podpis:                ………………………………………

[pieczęć organu wystawiającego Gwarancję]

ROZDZIAŁ V

Program funkcjonalno – użytkowy

(znajduje się w oddzielnym pliku)

# Text boxes

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

INFORMACJA WYKONAWCY

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE

( zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

POTENCJAŁ KADROWY

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY

OŚWIADCZENIE

(zgodne z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OFERTA

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)