MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA - ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

W WARSZAWIE

ul. CHMIELNA 120  00-801 WARSZAWA

tel. cent. (+48  22) 55 89 000 , fax (+48  22) 620-91-71

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Wymiana nawierzchni jezdni ulic m. st. Warszawy”

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 14 000 EURO a jest  mniejsza niż równowartość kwoty 5 000 000 EURO

ZATWIERDZAM

Dyrektor

Zarządu Dróg Miejskich

Grażyna Lendzion

Cena formularza specyfikacji: 11,77  zł

Warszawa, maj 2013 r.

Sporządziła: EWA KWASEK

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:

Rozdział I	Instrukcja dla Wykonawców

Rozdział II             Załączniki - wzory

Nr 1	Formularz oświadczenia o:

1a) spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

1b) nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Nr 2	                 Wykaz dotyczący doświadczenia zawodowego

Nr 3	                 Wykaz dotyczący potencjału kadrowego

Nr 4                        Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych

Nr 5                        Informacja Wykonawcy

Rozdział III:	Formularz Oferty

Rozdział IV:	Wzór umowy wraz z załącznikami:

załącznik nr 1 do umowy 	 wzór zabezpieczenia z tytułu zabezpieczenia należytego

wykonania umowy

załącznik nr 2 do umowy         wzór zabezpieczenia z tytułu rękojmi

Rozdział V:              Specyfikacja się Techniczna

Rozdział VI:             Wykaz ulic m. st. Warszawy przewidzianych do remontu

Rozdział VII:           Przedmiary robót oraz strona tytułowa kosztorysu (znajdują się w oddzielnym       pliku)

Rozdział VIII:	Plan sytuacyjny ulic m. st. Warszawy przewidzianych do remontu (znajduje się w oddzielnym załączniku)

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ lub Specyfikacją.

NINIEJSZA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA JEST DOSTĘPNA NA INTERNETOWEJ STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO www.zdm.waw.pl

ROZDZIAŁ I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Zamawiający

Zamawiającym jest Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa na podstawie uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26-04-1993 r. nr XLV/259/93 w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Miejskich, uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 maja 2008r.nr XXXIV/1023/2008 w sprawie statutu Zarządu Dróg Miejskich oraz pełnomocnictwa z dnia 24-03-2011 roku nr GP-0052/1471/2011 udzielonego Dyrektorowi Zarządu Dróg Miejskich.

Adres: 00-801 Warszawa, ul. Chmielna 120

Tel.: +48  22 558-90-00 fax.: +48  22 620-91-71 	e - mail: zzp@zdm.waw.pl; http://www.zdm.waw.pl

Regon: 010270068, NIP: 527-021-07-44.

Opis sposobu porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcami wraz ze wskazaniem przez Zamawiającego osób uprawnionych do kontaktów

2.1.  	Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje itp. mogą być składane przez Zamawiającego i  Wykonawców oprócz formy pisemnej, również za pomocą faksu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji drogą elektroniczną.

2.2.	Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia ( za wyjątkiem uzupełnień i wyjaśnień) oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w wymaganej formie pisemnej z zachowaniem terminu, jeżeli ich treść została nadana do adresata przed upływem terminu. Potwierdzenie korespondencji faksowej następuje niezwłocznie na żądanie drugiej strony.

2.3.	Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

2.3.1.	w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
	            imię nazwisko: Marek Chrabałowski tel.: 506-002-646

Marcin Błaszczak tel.: 508-010-836

2.3.2.	w zakresie dotyczącym zagadnień procedury przetargowej:
	            imię nazwisko: Ewa Kwasek tel.: 22 55-89-219, fax.: 22 890-92-11.

2.4.	Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: DZP/24/PN/21/13.

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

Tryb udzielanie zamówienia

3.1.	Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

3.2.	Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 3.1.

Opis przedmiotu zamówienia

4.1.	Przedmiotem zamówienia jest: „Wymiana nawierzchni jezdni ulic m. st. Warszawy”.

Część 1: ul. Ostrobramska:  Al. Stanów Zjednoczonych – ul. Fieldorfa (jezdnia południowa),

ul. Modlińska: Most nad kanałem Żerańskim – Trasa Most Północnego (jezdnia wschodnia);

Część 2: ul. Spacerowa –Goworka: Puławska – Belwederska (obie jezdnie),

ul. Rzymowskiego: Cybernetyki – Gotarda (obie jezdnie),

ul. Indii Gandhi: Rosoła – Pileckiego.

CPV – 45.23.31.00-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni.

4.2.	Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w:

4.2.1. Specyfikacji Technicznej (Rozdział V);

4.2.2  Wykazie ulic m. st. Warszawy przewidzianych do remontu (Rozdział VI);

4.2.3. Przedmiarach robót (Rozdział VII)

4.2.4. Planie sytuacyjnym ulic m. st. Warszawy przewidzianych do remontu (Rozdział VIII).

4.3.	Wykonawca jest zobowiązany do podania w ofercie tych części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. W przypadku nie wskazania części zamówienia, której wykonanie powierza się podwykonawcom, przyjmuje się, iż przedmiot zamówienia zostanie w całości wykonany samodzielnie przez Wykonawcę.

4.4.	Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej terenu w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.

4.5.	Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wynagrodzenia za wykonanie zamówienia.

5.	Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane:

5.1	Rozpoczęcie: 7 dni od podpisania umowy

5.2.	Zakończenie: 15.09.2013 r.

6.	Oferty częściowe, oferty wariantowe oraz informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

6.1.	Zamawiający dopuszcza możliwości składnia ofert częściowych.

Część 1: ul. Ostrobramska:  Al. Stanów Zjednoczonych – ul. Fieldorfa (jezdnia południowa),

ul. Modlińska: Most nad kanałem Żerańskim – Trasa Most Północnego (jezdnia wschodnia);

Część 2: ul. Spacerowa –Goworka: Puławska – Belwederska (obie jezdnie),

ul. Rzymowskiego: Cybernetyki – Gotarda (obie jezdnie),

ul. Indii Gandhi: Rosoła – Pileckiego,

Wykonawcy mogą składać ofertę tylko na jedną część. W przypadku złożenia oferty na więcej niż 1 cześć, oferta zostanie odrzucona.

6.2.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.3.	Zamawiający przewiduje możliwość  udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. do wysokości 50 % wartości szacunkowej zamówienia podstawowego.

7. 	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

7.1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

7.1.1.	spełniają warunki, dotyczące:

7.1.1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy          prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

7.1.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

7.1.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia

7.1.1.4.  sytuacji ekonomicznej i finansowej;

7.1.2.	wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1  ustawy Pzp.

7.2.	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek opisany w pkt. 7.1.2  musi spełniać każdy z Wykonawców, natomiast warunki określone w pkt  7.1.1. spełniać muszą łącznie wszyscy Wykonawcy.

7.3. 	Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków o których mowa powyżej:

7.3.1	W celu oceny spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował zamówienia na ułożenie nawierzchni bitumicznej o łącznej powierzchni powyżej 150 000m², w tym co najmniej dwa zadania na wymianę nawierzchni bitumicznej jezdni ulic miejskich o powierzchni powyżej 40 000m² każde, załączając wykaz tych robót z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

7.3.2.	W celu oceny spełniania warunku dotyczącego dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymującą się doświadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi do stanowiska, jakie zostanie mu powierzone, w szczególności określonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). Wykonawca przedstawi w ofercie kandydata na stanowisko wymienione poniżej:

Lp. Stanowisko – Wymagana liczba osób – Doświadczenie zawodowe jako kierownik podobnych robót lub z-ca kierownika.

- Kierownik budowy (odpowiedzialny za wykonanie robót branży drogowej) – 1 osoba – 5 lat.

- Majster robót drogowych – 2 osoby – 10 lat.

Kierownik budowy winien posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z póżn. zm.) oraz  aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – (Dz. U. z dnia 24 stycznia 2001 Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

Osobami (Kandydatami) na stanowiska wymienione w powyższej tabeli mogą być również, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, osoby, których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63 poz. 394).

7.3.3.	W celu oceny spełniania warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, Wykonawca musi mieć do dyspozycji następujące narzędzia i urządzenia niezbędne do wykonania zamówienia:

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania sprzętu specjalistycznego do robót w zakresie wymiany nawierzchni bitumicznych w ilości zapewniającej stałą obsługę oraz realizację zadań w systemie ciągłym, w tym posiadanie m.in. następującego sprzętu:

1) wytwórnia (otaczarnia) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym z automatycznym komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, z możliwością dozowania dodatków adhezyjnych, granulatu asfaltowego i stabilizatora, wyposażonej w silos izolowany termicznie na gotową mieszankę o pojemności nie mniejszej niż połowa wydajności godzinowej – 1 szt.;

2) rozkładarki gąsienicowe z elektronicznym sterowaniem równością rozkładanej warstwy, podgrzewaną płytą wibracyjną – 2 szt.;

3) frezarki na zimno – 4 szt.;

4) skrapiarka do bitumu – 1 szt.;

5) walce stalowe gładkie – 5 szt.,

6) szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące,

7) samochody samowyładowcze z odpowiednim przykryciem do przewozu mieszanek MMA – 8 szt.,

8) inny sprzęt drobny niezbędny do prowadzenia przedmiotowych robót drogowych.

7.3.4.	W celu oceny spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca musi wykazać, że:

7.3.4.1. uzyskał średni przychód za ostatnie 3 lata obrotowe (na podstawie „rachunków zysku i strat” pozycja „przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „przychód netto ze sprzedaży i  zrównane z nimi”) w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000,00 (słownie: trzy miliony złotych);

7.3.4.2.  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z

przedmiotem niniejszego zamówienia, na wartość co najmniej 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).

  - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp oraz warunków przedmiotowych zostanie dokonana na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Polegać będzie na ocenie zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności pod kątem rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia, zgodnie z formułą „jak spełnia-nie spełnia”.

Nie spełnienie chociażby jednego z wymaganych warunków udziału skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych od Wykonawcy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania

  - W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp należy załączyć:

    - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1  ustawy Pzp – załącznik             nr 1a.

    - Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – załącznik nr 2 („Doświadczenie wykonawcy”). W wykazie winny być wskazane że, zrealizował zamówienia na ułożenie nawierzchni bitumicznej o łącznej powierzchni powyżej 150 000m², w tym co najmniej dwa zadania na wymianę nawierzchni bitumicznej jezdni ulic miejskich o powierzchni powyżej 40 000m² każde.

Do powyższego wykazu winny być dołączone dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający nie będzie żądał informacji Wykonawcy o robotach nie wykonanych lub wykonanych nienależycie.

8.1.2.1.  W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie o którym mowa w pkt 8.1.2. zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 8.1.2.

8.1.2.2.  Dowodami, o których mowa w pkt. 8.1.2. są poświadczenia lub inne dokumenty jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

    - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,  oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w celu spełniania warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o którym mowa w pkt 7.3.2. SIWZ - załącznik nr 2 („Potencjał kadrowy”). Do wykazu winno być dołączone oświadczenie Wykonawcy, iż osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

    - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy robót w celu realizacji zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, o którym mowa w pkt. 7.3.3. wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 3.

8.1.5.	Rachunek zysków i strat (część sprawozdania finansowego) za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli podlega on badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię o badanym  rachunku zysków i strat za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.  W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty określające obroty za okres jak w zdaniu poprzednim.

8.1.6.	Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż wymagana przez Zamawiającego (zawierającą potwierdzenie zapłaty ubezpieczenia).

8.1.7.	Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów wymienionych w pkt 8.1.5., 8.1.6., może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie warunków opisanych w pkt 7.3.4.

8.1.8.	W przypadku gdy Wykonawca przy wykazywaniu warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu  pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów dotyczących, wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych, na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Udowodnienie, o którym mowa powyżej powinno obejmować nie tylko wskazanie faktu udostępnienia określonych wykonawcy zasobów przez podmiot trzeci, ale winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia, wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu.

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy załączyć:

    - Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 1b.

    - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.3.      W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24b ust. 3 ustawy Pzp należy do oferty załączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp – załącznik nr 5.

8.4.      Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokumentu, o których mowa w pkt 8.2.2., składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w  którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

    - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

    - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

8.5        Dokumenty, o których mowa w pkt 8.4. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert.

8.6.    Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w pkt 8.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa  się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

8.7.	Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:

8.7.1.	Oferta musi być podpisana przez osoby właściwie umocowane do działania w imieniu wszystkich podmiotów, zgodnie z obowiązującymi je zasadami reprezentacji, chyba że zachodzą okoliczności wskazane w pkt. 9.5.

    - Wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. 8.2. i 8.3. winny  być złożone przez              każdy podmiot. Natomiast w przypadku dokumentów określonych w pkt 8.1. SIWZ, dokumenty składa

ten Wykonawca lub ci Wykonawcy, którzy spełniają warunki wymagane powyższymi dokumentami.

- Opis sposobu przygotowania ofert

9.1.	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9.2. 	Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

9.3. 	Do oferty wypełnionej na Formularzu oferty należy załączyć oświadczenia i dokumenty potwierdzające

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania (określone w pkt. 8 niniejszej Instrukcji dla wykonawców).

9.3.1.  Kosztorysy ofertowe - zgodne z przedmiarami robót załączonymi w Rozdziale VII. Do kosztorysu ofertowego  należy załączyć stronę tytułową.

9.4.	Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone jako część oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

9.5.	Podmioty składające ofertę wspólną, jeżeli wskazują reprezentujący je podmiot, zobowiązane są do złożenia wraz z oferta pełnomocnictw do reprezentowania ich w postępowaniu i podpisania oferty wspólnej albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Podmioty występujące wspólnie mogą złożyć umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo lub umowa o współdziałaniu musi zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza jako część oferty.

9.6.	Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem, na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

9.7.	Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego Rozdziału, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz formy, w tym opisu kolumn i wierszy.

9.8.	Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być podpisane przez Wykonawcę.

9.9.	Dokumenty składające się na ofertę (określone w pkt. 8 niniejszej Instrukcji dla wykonawców) mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, chyba że wymagana jest forma poświadczenia notariusza za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie dokumentów…...(Dz. U. z 2013 poz.231)

9.10.	Podpisanie oferty i oświadczenia za zgodność z oryginałem winny być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikacje podpisu ( np. czytelny podpis lub parafa wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej dokument lub poświadczającej kopie).

9.11.     Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. W innym przypadku Zamawiający, zgodnie z	art. 26 ust. 4 Pzp, wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie Wykonawców do złożenia wyjaśnień 	dotyczących oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą. Zamawiający zastrzega sobie prawo 	żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, jeżeli dokument jest 	nieczytelny lub budzi wątpliwości, co do jego prawdziwości.

9.12.	W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

9.13.	Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

9.14.	W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 ze zm.)” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte i umieszczone w nie zaklejonej kopercie opatrzonej napisami określającymi numer postępowania, nazwę i adres wykonawcy oraz klauzulę „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Informacje stanowiącą tajemnice przedsiębiorstwa nie będą udostępniane osobom trzecim. Zamawiający ze swojej strony ograniczy dostęp do tych informacji oraz zapewni ochronę i odpowiedni sposób przechowywania zabezpieczający przed dostępem osób nieuprawnionych.

9.15.	Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa oraz opisane                   „Oferta na Wymianę nawierzchni jezdni ulic m. st. Warszawy. Nie otwierać przed dniem 03.06.2013 r. do godziny  11:00.

9.16.	Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie dodatkowo oznakowanej napisem „ZMIANA” z powołaniem się na numer, pod jakim została zarejestrowana oferta. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany, po uprzednim stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian i dołączeniu do oferty.

9.17.	Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane jako „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

10.	Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści  SIWZ

10.1. 	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający zamieści treść pytania i odpowiedzi również na stronie internetowej (http://www.zdm.waw.pl).

10.2. 	Pytania należy kierować na adres:

Zarząd Dróg Miejskich

Wydział Zamówień Publicznych

00-801 Warszawa

ul. Chmielna 120

10.3.	W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 	obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

10.4.	Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 10.1.

10.5.	Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

10.6.	Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

10.7.	Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert, i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza stosowną informację na stronie internetowej (http://www.zdm.waw.pl).

11.	Opis sposobu obliczenia ceny oferty

11.1.	Cena oferty powinna zostać wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o całkowity zakres prac przedstawiony w Specyfikacji Technicznej, stanowiącej Rozdział V niniejszej SIWZ i w oparciu o kosztorys ofertowy i uznaje się, że w całości pokrywa wynagrodzenie Wykonawcy, za które zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu zamówienia. Podstawą obliczenia ceny oferty jest Przedmiar robót zamieszczony w Rozdziale VII niniejszej SIWZ.

11.2. 	Kosztorys ofertowy, o których mowa w pkt 11.1. należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w Przedmiarze robót. Wykonawca określi cenę jednostkową netto oraz wartość netto dla pozycji wymienionej w Przedmiarze robót.

11.3.	Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględniać w kosztorysie ofertowym wszystkie pozycje przedmiarowe opisane w przedmiarze robót. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać jakichkolwiek zmian w przedmiarze robót.

11.4. 	Na podstawie wyliczonej w kosztorysie ofertowym wartości netto za wykonanie robót Wykonawca winien obliczyć wartość brutto i wpisać do formularza oferty wartość netto i brutto.

11.5.	Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu robót, które nie zostały ujęte jako oddzielne pozycje w kosztorysie ofertowym.

11.6.	Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnatrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11.7.	Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

11.8. 	Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

11.9. 	Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą podlegały waloryzacji.

12.	Miejsce i termin składania ofert

12.1. 	Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Chmielnej 120, Kancelaria – pok. 15, w terminie 03.06.2013 r., do godziny 10:00.

12.2.	Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy  bez jej otwierania.

13.	Terminy związania ofertą

13.1.	Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13.2.	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na piśmie (nie może być dorozumiane).

14.	Miejsce i termin otwarcia ofert oraz ocena ofert

14.1. 	Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Chmielnej 120, w Warszawie, w sali konferencyjnej nr  402, w dniu 03.06.2013 r., o godzinie 11:00.

14.2. 	Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku 	nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia 	ofert na wniosek Wykonawcy.

14.3.	Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 	sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) oraz adres 	Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania 	zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

14.4.	Zamawiający:

14.4.1.	Wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w 
	art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp;

14.4.2.	Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

14.5.	O wykluczeniu wykonawców, odrzuceniach ofert oraz wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający 	niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając odpowiednio nazwę

(firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej

(http://www.zdm.waw.pl) oraz upubliczni we własnej siedzibie na „Tablicy ogłoszeń”.

14.6.	Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w terminie składania ofert nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów wskazanych w pkt. 8 niniejszej SIWZ lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, wskazane w pkt 8 niniejszej SIWZ, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

14.7.	W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień

dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

14.8.	Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta  nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie, wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość oferowanej ceny.

14.9.	Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

14.10.	Zgoda Wykonawcy na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, winna być wyrażona na piśmie w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

14.11.	Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

14.12.	W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda przyczyny faktyczne i prawne 	unieważnienia. Zawiadomienie zostanie przesłane wszystkim Wykonawcom, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert lub wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

15.	Opis kryteriów oceny ofert oraz aukcja elektroniczna

15.1.	Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:

Cena ofertowa brutto – 100%.

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalna ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

15.2.	Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana według następujących zasad:

W zakresie danego kryterium oferta może uzyskać 100 punktów.

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Cena minimalna

Wc = ------------------------------ x 100 pkt

Cena ofertowa

15.3.	Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość 	punktów.

15.4.	Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

15.5.	Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w ofercie

pierwotnej.

15.6.	Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej (nie przewidział jej również w 	ogłoszeniu

o zamówieniu).

16.	Udzielenie zamówienia

16.1.	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

16.2.	W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom określonym  w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) –

Zamawiający, przed podpisaniem umowy, żąda złożenia umowy regulującej współpracę tych 	Wykonawców.

16.3.    Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

17.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

17.1. 	Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % zaoferowanej ceny brutto w następujących formach (do wyboru Wykonawcy):

17.1.1.	Pieniądzu, przelewem na oprocentowany rachunek bankowy Zamawiającego: 51103015080000000550059088.

17.1.2.	Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym.

17.1.3.	Gwarancjach bankowych.

17.1.4.	Gwarancjach ubezpieczeniowych.

17.1.5.	Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

17.1.6.	Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wskazanych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.

17.2.	Zabezpieczenie musi być wniesione przed podpisaniem umowy.

17.3.	Treść dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przedstawiona przez Wykonawcę, w innej formie niż w pieniądzu, podlega akceptacji Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

17.4.	Zabezpieczenia powinny być zaopatrzone w klauzulę, że gwarant zobowiązuje się dokonać wpłaty do wysokości sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego – bezwarunkowo i bezzwłocznie – zgodnie z załączonym wzorem zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zał. nr 1 i zgodnie z załączonym wzorem zabezpieczenia z tytułu rękojmi – zał. nr 2 do wzoru umowy.

17.5.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie:

17.5.1.  do 30 dni od daty obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy ( 70 %

wartości zabezpieczenia).

17.5.2.  nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady (30 % wartości zabezpieczenia).

17.6.     Wykonawca jest odpowiedzialny z  tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy w okresie 36 miesięcy

od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

18.	Wadium

18.1.	W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

19.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej

19.1.	Środki ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

19.2.	Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5.

19.3.	Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia oraz odrzucenia oferty odwołującego.

19.4.	Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienia zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

19.5.	Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

19.6.	Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

19.7.	Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

19.8.	W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność lub dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

19.9.	Na czynności, o których mowa w pkt 19.8. nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2.

19.10.	Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

19.11.	Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

19.12.	Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.10 i 19.11 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

19.13.	W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

19.14.	W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

19.15.  Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.

20.     OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Zarząd Dróg miejskich z siedzibą przy ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawie, w celach statutowych ZDM i realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji celów statutowych oraz realizacji postępowań o udzielenie zamówienia

ROZDZIAŁ II

ZAŁACZNIKI - WZORY

Załącznik nr 1a

do oferty

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest  „Wymiana nawierzchni jezdni ulic m. st. Warszawy”, oświadczam/y, iż spełniam/y warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

__________________ dnia __________r.

____________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 1b

do oferty

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem, jest „Wymiana nawierzchni jezdni ulic m. st. Warszawy”,  oświadczam/y, iż nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

__________________ dnia __________r.

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

UWAGA

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia wymóg złożenia niniejszego oświadczenia dotyczy każdego z Wykonawców

Załącznik nr 2

do oferty

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na – „Wymiana nawierzchni jezdni ulic m. st. Warszawy”, oświadczamy, że reprezentowana/e przez nas firma/firmy zrealizowała/y w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,  następujące zamówienia.

| Nazwa i adres zamawiającego | Nazwa, zakres i miejsce wykonywania prac (należy określić zakres oraz ilość wykonanych robót w m²) | Wartość zamówienia (brutto) | Czas realizacji od ..... do ..... (daty dzienne) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |

Uwaga:	Należy załączyć dokumenty wymagane postanowieniami pkt 8.1.2 Instrukcji dla Wykonawców.

W tabeli należy podać charakterystykę zamówienia potwierdzającą spełnienie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia.

_______________ dnia __ __ __ roku

________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 3

do oferty

Oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujące osobę:

| Lp. | IMIĘ I NAZWISKO | ROLA W REALIZACJI ZAMÓWIENIA | KWALIFIKACJE ZAWODOWE WYKSZTAŁCENIE (wpisać nr wymaganych przez Zamawiającego uprawnień) | DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE (liczba lat pracy na danym stanowisku) | PODSTAWA DO DYSPONOWANIA OSOBĄ (pracownik własny - np. umowa o pracę, umowa zlecenia)/ pracownik oddany do dyspozycji przez inny podmiot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ……………………… | Kierownik budowy (odpowiedzialny za wykonanie robót branży drogowej) | …….………………… | ……………………… (co najmniej 5 lat) |  |
| 2 | ……………………… | Majster robót drogowych | …….………………… | ……………………….. (co najmniej 10 lat) |  |
| 3 | ……………………… | Majster robót drogowych | ……………………….. | ……………………….. (co najmniej 10 lat |  |

Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

W przypadku gdy osoby wskazane w wykazie, zostały oddane do dyspozycji przez inne podmioty, wykonawca dołączy pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

__________________ dnia _________ r.		                __________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 4

do oferty

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | OŚWIADCZENIE O POSIADANYM POTENCJALE TECHNICZNYM |
| --- | --- |

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na „Wymianę nawierzchni jezdni ulic m. st. Warszawy” oświadczam/y, że reprezentowana/e przez nas firma/y dysponuje/ą w pełni sprawnymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi, niezbędnym do wykonania zamówienia.

| Lp. | Rodzaj narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych | Ilość (szt.) | Informacja o podstawie dysponowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1. | wytwórnia (otaczarnia) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym z automatycznym komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych z możliwością dozowania dodatków adhezyjnych, granulatu asfaltowego i stabilizatora wyposażonej w silos izolowany termicznie na gotową mieszankę o pojemności nie mniejszej niż połowa wydajności godzinowej | 1 |  |
| 2. | rozkładarki gąsienicowe z elektronicznym sterowaniem równością rozkładanej warstwy podgrzewaną płytą wibracyjną | 2 |  |
| 3. | frezarki na zimno | 4 |  |
| 4. | skrapiarka do bitumu | 1 |  |
| 5. | walce stalowe gładkie | 5 |  |
| 6. | Szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące | XXX |  |
| 7. | samochody samowyładowcze z odpowiednim przykryciem do przewozu mieszanek MMA | 8 |  |
| 8. | Inny sprzęt drobny niezbędny do prowadzenia przedmiotowych robót drogowych | XXX |  |

*) w przypadku gdy narzędzia, wyposażenie zakładu i urządzenia techniczne wskazane w wykazie, zostały oddane do dyspozycji przez inne podmioty, Wykonawca dołączy pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

__________________ dnia _________ r.

___________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 5

do oferty

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | INFORMACJA WYKONAWCY |
| --- | --- |

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „ Wymianę nawierzchni jezdni ulic m. st. Warszawy” oznaczenie sprawy DZP/24/PN/21/13, w związku z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych, oświadczamy, że;

1. nie należymy do grupy kapitałowej*

2.	należymy do grupy kapitałowej i składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*:

| Lp. | Nazwa firmy | Siedziba firmy | Podmiot dominujący/ Podmiot zależny |
| --- | --- | --- | --- |

* niepotrzebne skreślić

Uwaga;

W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujący wspólnie, wymagane oświadczenie winno być złożone przez każdy podmiot.

__________________ dnia_____________ r.

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ROZDZIAŁ III

# FORMULARZ OFERTY

Do Miasta Stołecznego Warszawa

- Zarząd Dróg Miejskich

00-801 Warszawa

ul. Chmielna 120

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Wymianę nawierzchni jezdni ulic m. st. Warszawy”,

MY NIŻEJ PODPISANI

______________________________________________________

______________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

______________________________________________________

______________________________________________________

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- OFERUJEMY wykonanie całości przedmiotu zamówienia za kwotę:

Cześć 1

netto _______________ zł  (słownie: _______________________________________________ )

VAT ____ tj. __________ zł

brutto ______________ zł (słownie: ________________________________________________ )

W cenie zawarto wszystkie koszty związane z pełnym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Cześć 2

netto _______________ zł  (słownie: _______________________________________________ )

VAT ____ tj. __________ zł

brutto ______________ zł (słownie: ________________________________________________ )

W cenie zawarto wszystkie koszty związane z pełnym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30  dni od upływu terminu składania ofert.

- OŚWIADCZAMY, że zamówienie wykonamy sami*/ część zamówienia zlecimy podwykonawcom*

Podwykonawcom zamierzamy powierzyć określoną część (zakres) prac, tj.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: _____________________________________________________________________________________________

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

- DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto określonej w pkt 3 oferty, w przypadku otrzymania od Zamawiającego informacji o wyborze złożonej oferty jako oferty najkorzystniejszej.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

_____________________________________________________________________________________________

nr fax ____________________

nr tel. ____________________

- OFERTĘ niniejszą składamy na _________stronach.

___________________ dnia _________roku

__________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ROZDZIAŁ IV

# WZÓR UMOWY

WZÓR UMOWY NR DZP/24/PN/21/12  -  CZĘŚĆ ….

W dniu _____________roku w Warszawie pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich ulica Chmielna 120 00-801 Warszawa, na podstawie uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26-04-93r                        nr XLV/259/93 w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Miejskich, uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia       29-05-2008 roku  nr XXXIV/1023/2008 w sprawie statutu Zarządu Dróg Miejskich oraz pełnomocnictwa z dnia                24-03-2011 roku nr GP-0052/1471/2011 udzielonego Dyrektorowi Zarządu Dróg Miejskich, który reprezentują:

1. ________________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________________

zwanym dalej „Zamawiającym”

REGON: 010270068                  NIP: 527-021-07-44,

a firmą ___________________________________________________________________________

którą reprezentuje:

1. ________________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________________

# Nr wpisu do KRS: ___________		 REGON: __________		 NIP: __________

została zawarta umowa w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) następującej treści:

§ 1

1. 	Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wymianę nawierzchni jezdni ulic m.st. Warszawy.

2. Remont ulic m.st. Warszawy dotyczy ________________________________________________________ .

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powyższe roboty zgodnie ze Specyfikacją Techniczną stanowiącą załącznik do niniejszej umowy, przedmiarem robót, planem sytuacyjnym z zakresem robót do wykonania i zaleceniami i wskazanym przez Inspektora Nadzoru zakresem robót oraz obowiązującymi przepisami.

§ 2

- Zamawiający zobowiązuje się wypłacić za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie do wysokości:

brutto: ______________ zł

słownie: (__________________________________________ złotych).

2. 	Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost ze Specyfikacji Technicznej, jak również nie ujęte w ww. dokumencie a niezbędne do wykonania zadania, tj. wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót itp.

3. 	Kwota określona w ust. 1 nie może zostać przekroczona.

4. 	Ceny jednostkowe wynikające z oferty nie podlegają zmianie przez cały okres trwania umowy.

5. 	Płatność za zrealizowaną robotę nastąpi w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, wystawionej na podstawie protokołu odbioru częściowego i końcowego przedmiotu umowy.

6. 	Należności będą regulowane na konto Wykonawcy wskazane w fakturze VAT.

7.    Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy, zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia do 15.09.2013 r.

§ 4

1. 	Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy brutto tj. kwotę: ____________ zł (słownie: ____________złotych).

2. 	Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie:

- do 30 dni od daty obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy (70% wartości zabezpieczenia),

-  nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady (30% wartości zabezpieczenia).

§ 5

Okres rękojmi na roboty wykonane przez Wykonawcę wynosi 3 lata i liczy się od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 6

1. 	Wykonawca wyznacza p. ____________ uprawnienia nr ______________ do kierowania robotami stanowiącymi przedmiot umowy.

2. 	Zamawiający wyznaczy Inspektora Nadzoru i powiadomi o tym Wykonawcę przy wprowadzeniu go na plac budowy.

3.	Zmiany dotyczące osób wymienionych w ust. 1 i 2 wymagają pisemnego powiadomienia Stron, lecz nie wymagają formy pisemnej zmiany umowy.

§ 7

Wykonawca, na czas trwania niniejszej umowy, będzie kontynuował umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na wartość co najmniej 1.500.000,00 zł. (jeden milion pięćset tysięcy złotych).

§ 8

1.   Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne:

  - za zwłokę w rozpoczęciu lub zakończeniu robót w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 2 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 20 % wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 2 ust. 1 umowy,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi  w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w § 2 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 20 % wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 2 ust. 1 umowy.

2. Kara umowna będzie naliczona za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, maksymalnie do 20 % wartości    wynagrodzenia umownego brutto.

3. 	Ustanowione w ust. 1 odszkodowanie w formie kar pieniężnych oraz uregulowanie tych odszkodowań za niedopełnienie postanowień umowy nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowiązań wynikających z umowy.

4. 	W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości brutto nie zrealizowanej części przedmiotu umowy.

5. 	Kary umowne zostaną potrącone z faktury wystawionej przez Wykonawcę na Zamawiającego.

6.   Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar

umownych.

7.  Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem nienależytego wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się pokryć je w pełnej wysokości.

8.   Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnych zmian w finansowaniu przedmiotu

zamówienia z budżetu Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

9.   Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w części lub całości bez ponoszenia konsekwencji

finansowo-prawnych.

10. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za  poniesioną   szkodę.

§ 9

Bez pisemnej zgody Strony nie mają prawa przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią (art.509 Kc).

§ 10

1.	Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje istotne zmiany zawartej umowy dotyczące odpowiednio wartości zamówienia, zakresu przedmiotu zamówienia lub terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

1)	w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi;

2)	w następstwie wykraczających poza terminy określone w KPA procedur administracyjnych oraz innych terminów formalno prawnych urzędowych mających wpływ na terminy realizacji zamówienia;

3)	ograniczenia środków budżetowych przeznaczonych na realizację zamówienia;

4)	w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt IV.3. warunków ogólnych umowy;

5)   zmniejszenia zakresu robót;

6) 	wystąpienia robót zamiennych, dodatkowych;

7)	zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji, takich jak kolizje komunikacyjne powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagające naprawy lub wstrzymanie robót ze względu na akcję ratowniczą, wpływające na zmianę terminu realizacji inwestycji;

8)	podjęcia decyzji przez władze Miasta Stołecznego Warszawy o braku możliwości wprowadzenia niezbędnych dla realizacji robót ograniczeń w ruchu drogowym w zaplanowanym terminie;

9)	podjęcia decyzji przez władze Miasta Stołecznego Warszawy o wykonaniu remontu lub przebudowy infrastruktury technicznej miasta przed realizacją robót objętych kontraktem, skutkującej koniecznością wstrzymania robót;

10)	braku zgody władz Miasta Stołecznego Warszawy na prowadzenie robót w terminach umownych z uwagi na konieczność skoordynowania ich z inną inwestycją miejską lub brak możliwości wprowadzenia ograniczeń w ruchu drogowym w terminach określonych w harmonogramie robót.

2.	Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w ust. 1. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu, o którym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 11

- Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksu.

2.	Wszelkie sprawy formalno – prawne załatwia w imieniu Zamawiającego Wykonawca w terminach zgodnych z przepisami, a w przypadku przekroczenia tych terminów bez winy Wykonawcy – patrz § 10 ust. 1.

- W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego.

- Spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygnięte przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego

- Strony powinny jednak dążyć do polubownego rozwiązywania sporów, w szczególności poprzez zawezwanie do próby ugody, określonej przepisami art. 184-186 Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 12.

1.   Zleceniobiorca/ wykonawca oświadcza, ze znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczna w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112 poz. 1198 z późn. zm), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, (ew. z zastrzeżeniem ust. 2).

2.   Ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1, nie będą podlegały informacje zawarte w § -/załączniku nr- do niniejszej umowy stanowiące informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą

§ 13

Integralnymi składnikami niniejszej umowy, których postanowienia wiążą strony jako jej część, są następujące dokumenty:

- Ogólne warunki umowy;

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami;

- Oferta z załącznikami;

- Pismo powiadamiające o wyborze Wykonawcy.

§ 14

Umowę sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach – 3 pozostają u Zamawiającego, a 2 otrzymuje Wykonawca.

## ZAMAWIAJĄCY		       				WYKONAWCA

Ogólne Warunki Umowy DZP/24/PN/21/13 – CZĘŚĆ ….

I.  POSTANOWIENIA  WSTĘPNE

1. Obowiązujące przepisy prawne i dokumenty.

Prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy regulują obowiązujące w Polsce przepisy a przede wszystkim:

a)  Ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

b)  Ustawa Prawo budowlane;

c)  Ustawa-Prawo o ruchu drogowym;

d)  Kodeks cywilny;

e)  Europejskie normy zharmonizowane;

f)   Polskie normy branżowe;

g)  Ustawa o drogach publicznych ( Dz. U. 1085, Nr 14 poz. 60 z dnia 21.03.1985 r.);

h) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999, Nr 43, poz. 430 z późn. zm.);

i)   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach ( Dz. U. 2003, Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.);

j)   Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. z późn. zm.).

2. Hierarchia ważności dokumentów umowy.

2.1. 	Umowa składa się z dokumentów kolejno wymienionych niżej, z uwzględnieniem hierarchii ich ważności:

- Umowa,

- Warunki ogólne dla umów na roboty budowlane,

- Specyfikacja Techniczna,

- Wykaz ulic m.st. Warszawy przewidzianych do remontu wraz z planem sytuacyjnym z zakresem robót do wykonania,

- oferta wraz z załącznikami,

- kosztorys ofertowy,

- zabezpieczenie z tytułu należytego wykonania umowy i z tytułu rękojmi,

- inne dokumenty będące częścią Zamówienia.

2.2. 	Dokumenty, będące częściami Umowy, traktuje się jako wzajemnie wyjaśniające się w przypadku dwuznaczności lub rozbieżności i powinny być czytane i interpretowane w kolejności ustanowionej powyżej.

3. Prawa i obowiązki inspektora nadzoru.

3.1. 	Inspektor nadzoru będzie wykonywał swoje obowiązki przypisane mu w umowie, zgodnie ze szczegółowymi uprawnieniami wynikającymi z ustawy  Prawo budowlane.

3.2. 	W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień inspektora nadzoru, wiążące jest ustalenie Zamawiającego.

3.3.	Polecenia wydawane przez inspektora nadzoru mają formę pisemną i ustną.

3.4. 	Wykonawca zapewni inspektorowi nadzoru swobodny dostęp do miejsc, gdzie wykonywane są prace objęte Umową i dostarczy mu wszelkich informacji, jakich mógłby wymagać. Inspektor nadzoru może zarządzić nadzór i przeprowadzić kontrolę wszystkiego, co jest przygotowywane lub wytwarzane w celu dostawy na potrzeby realizacji umowy. W tym celu może on domagać się przeprowadzenia takich badań, jakie uzna za konieczne.

4. Cesja - przeniesienie praw i obowiązków.

Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie będzie cedował praw z Umów ani jakiejkolwiek ich części, lub jakichkolwiek korzyści i pożytków z nimi związanych.

5. Podwykonawstwo.

1.	Wykonawca posiada uprawnienie do zlecenia podwykonawcom jedynie części (zakresu) prac wskazanych w ofercie.

2.	Zamawiający nie dopuszcza zawierania umów podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.

- Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec    Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia 
i zaniedbania każdego podwykonawcy i jego pracowników tak, jakby to były działania, zaniechania,    uchybienia i zaniedbania jego własne, jego własnych pracowników lub przedstawicieli.

- Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować podwykonawców o warunkach niniejszej umowy.

II.  ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1.1. 	Przekazanie Wykonawcy wszystkich części terenu budowy w terminach ustalonych w warunkach Umowy.

1.2. 	Pełnienie nadzoru inwestorskiego.

1.3. 	Odbiór przedmiotu umowy.

1.4. 	Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty.

2. Dokumentacja projektowa Zamawiającego.

2.1. 	Inspektor nadzoru ma prawo przekazać Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie uzna za konieczne dla zgodnego z umową wykonania robót oraz usunięcia wad. Wykonawca ma obowiązek dostosować wykonanie robót do tych rysunków i instrukcji.

III.  ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

1. Obowiązki i zadania Wykonawcy.

1.1.	Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty zgodnie z postanowieniami dokumentów dotyczących niniejszego postępowania, ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej.

1.2. 	Wykonawca ma obowiązek opracowania na własny koszt projektu organizacji ruchu na czas trwania realizacji przedmiotu umowy oraz uzyskać wymagane odpowiednimi przepisami uzgodnienia i zatwierdzenia. Przedłożenie projektu czasowych zmian w organizacji ruchu winno być dokonane do inżyniera ruchu na 14 dni przed planowanym terminem robót.

1.3. 	Wykonawca ma obowiązek sporządzenia na własny koszt planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1.4.  	Wykonawca powinien zapewnić kompetentne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad, w tym zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych.

1.5. 	Wszelkie zmiany zakresu robót w stosunku do kosztorysu ofertowego i specyfikacji technicznych (ST), dokonywane przez Wykonawcę, powinny być uzgadniane z Zamawiającym.

1.6.  	Wykonawca oznacza teren budowy, organizuje i wyposaża teren budowy w urządzenia niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy, porządkuje i likwiduje zaplecze budowy po zakończeniu budowy, w ramach przedstawionej ceny.

1.7. 	Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie teren robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu na  okres prowadzonych robót.

1.8. 	Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne na terenie robót.

1.9.  	Wykonawca wykonuje na własny koszt wszelkie badania laboratoryjne.

  - Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości do końcowego odbioru robót - dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania robót (atesty, wyniki badań użytych materiałów itp.).

  - Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia na każde żądanie Zamawiającego dokumentów poświadczających spełnienie przez Wykonawcę warunku określonego w pkt. 1.10 ogólnych warunków umowy.

  - W przypadku nie spełnienia przez Wykonawcę warunku o którym mowa w pkt. 1.11 Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z winy Wykonawcy. Zastosowanie wówczas mają postanowienia § 7 umowy.

  - Wykonawca przedstawi w terminie 14 dni od podpisania umowy harmonogram zawierający terminy robót, do akceptacji Zamawiającego.

  - Zmiany w harmonogramie dopuszczane są po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

2.1. 	Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości ustalonej w warunkach umowy.

2.2. 	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zabezpieczać będzie zapłatę Zamawiającemu za wszelkie straty w rezultacie niepełnego i niewłaściwego wywiązania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z umowy.

2.3. 	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do zapewnienia, że Wykonawca:

a) wykona roboty zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną,

b) ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót,

c) usunie wszelkie wady ujawnione w okresie rękojmi,

d) dotrzyma wszystkich pozostałych warunków umowy.

  - Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi według zasad określonych w warunkach umowy.

  - W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został wykonany w terminie określonym w § 3 umowy, a zabezpieczenie zostało wniesione w formie niepieniężnej, najpóźniej na 5 dni roboczych przed upływem ich ważności  Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć nowy dokument  obejmujący okres przedłużenia wykonania przedmiotu umowy lub wpłacić pełną kwotę zabezpieczenia na konto Zamawiającego.

2.6. 	Jeśli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w pkt. 2.5. Zamawiającemu przysługuje prawo wystąpienia z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowej gwarancji należytego wykonania umowy.

- Rękojmia.

3.1. 	Wykonawca udzieli Zamawiającemu 3 lat rękojmi na wykonane roboty.

3.2. 	Wykonawca robót jest odpowiedzialny, względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót objętych umową i powstałe w okresie rękojmi.

3.3. 	Data zakończenia czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy jest datą rozpoczęcia okresu rękojmi dla tych robót.

3.4. 	W okresie trwania rękojmi Zamawiający zastrzega sobie prawo zwoływania przeglądów wykonanych robót.

3.5. 		W razie stwierdzenia w okresie rękojmi wad nadających się do usunięcia, Zamawiający żąda ich usunięcia wyznaczając Wykonawcy na to odpowiedni termin.

3.6.	W okresie rękojmi Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym przedmiotu umowy, które wynikają z nieprawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia albo jego części, lub z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy.

3.7. 	W przypadku zwłoki w usunięciu przez Wykonawcę ujawnionych w trakcie przeglądów wad, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia innemu Wykonawcy, a koszt wykonania robót pokryty zostanie z zabezpieczenia z tytułu rękojmi.

3.8. 	W przypadku gdy koszty usunięcia wad stwierdzonych w czasie przeglądów przekroczą kwotę zabezpieczenia z tytułu rękojmi, Wykonawca robót zobowiązany jest do pokrycia różnicy pomiędzy kosztami robót, a wielkością zabezpieczenia z tytułu rękojmi.

3.9. 	Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót wygasają  po upływie 3 lat od daty zakończenia czynności odbioru końcowego robót.

3.10.	Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający poniósł w związku z wystąpieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych i w związku z likwidacją strat w wykonanych robotach budowlanych, jeżeli przerwy te i straty powstały z powodu wad ujawnionych w pracach wykonanych przez Wykonawcę.

- Ubezpieczenie robót.

4.1. 	Wykonawca, na czas wykonywania robót objętych umową tj. na okres od dnia podpisania umowy do dnia obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy – będzie kontynuował  umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na wartość, co najmniej 1.500.000,00 zł. (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), obejmującą:

a) szkody powstałe w mieniu osób trzecich wskutek realizacji przedmiotu umowy,

b) następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe wskutek realizacji przedmiotu umowy,

c) szkody powstałe w wyniku zniszczeń i kradzieży materiałów i sprzętu oraz innego mienia podczas realizacji robót.

4.2. 	Polisy powinny być przedstawione przez Wykonawcę do wglądu wraz z zabezpieczeniem przed podpisaniem umowy.

4.3. 	Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie lub jako ogólne zmiany wprowadzane przez firmę ubezpieczeniową i wynikające z ustawy.

4.4. 	Koszty ubezpieczenia Wykonawca uwzględnia w kalkulacji cen jednostkowych kosztorysu ofertowego i w cenie ofertowej.

- Bezpieczeństwo i ochrona robót.

5.1. 	Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania robót oraz usuwania wad:

a) należycie zabezpieczyć teren robót,

b) w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie robót,

c) dostarczyć i utrzymać na własny koszt na terenie robót wszelkie urządzenia bezpieczeństwa ruchu tj. osłony, ogrodzenia, światła, znaki ostrzegawcze itp. wynikające z organizacji ruchu na czas niezbędny do wykonania robót.

5.2. 	Wszelkie czynności podczas wykonywania robót oraz usuwania wad muszą przebiegać zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzonych robót

5.3. 	Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg i innych urządzeń drogowych oraz terenów prywatnych przed zniszczeniami spowodowanymi środkami transportowymi lub maszynami Wykonawcy. Za wszelkie szkody z tym związane ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

5.4. 	Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie robót i w jego otoczeniu oraz za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu.

- Kierownictwo robót i pracownicy Wykonawcy.

6.1. 	Wykonawca zapewni niezbędne kierownictwo robót na czas ich wykonywania i na taki okres po ich zakończeniu, jaki inspektor nadzoru uzna za konieczny dla właściwego wykonania zobowiązań wynikających z umowy.

6.2. 	Kierownik budowy, jako upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest do respektowania poleceń inspektora nadzoru dotyczących spraw organizacyjnych i technicznych w zakresie wykonywanych robót.

6.3. 	Wykonawca zatrudnia na terenie robót, w związku z wykonywaniem robót i usuwaniem w nich wad, takich pracowników technicznych i robotników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przestrzegają wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dbają o dobre wykonanie swoich prac.

6.4. 	Inspektor nadzoru ma prawo zgłaszać Wykonawcy uwagi w stosunku do osób, które jego zdaniem są niekompetentne lub niedbałe w wykonywaniu swojej pracy, lub których obecność na terenie robót jest uznana przez niego za niepożądaną.

- Ryzyko Wykonawcy.

7.1. 	Za wykonanie robót zgodnie z umową i oddanie ich w terminie Zamawiającemu, odpowiada Wykonawca.

7.2. 	Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność prawną wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w związku i przy realizacji zamówienia.

7.3. 	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za spowodowane w trakcie wykonywania robót oraz w okresie rękojmi uszkodzenia pojazdów lub zagrożenia osób spowodowane w następstwie wykonywanych robót.

IV.  ROZPOCZĘCIE WYKONANIA UMOWY

1. Termin rozpoczęcia.

Zamawiający ustala, że roboty objęte umową powinny być wykonane w terminach:

1) rozpoczęcie – 7 dni od  podpisania umowy,

2) wprowadzenie na plac budowy winno być poprzedzone :

- wyznaczeniem przez Wykonawcę kierownika budowy i inspektorów nadzoru inwestorskiego.

2.  Termin zakończenia.

2.1.	Zakończenie robót objętych umową w terminie do dnia 15.09.2013 r.

2.2. 	Zamawiający przystąpi do rozpoczęcia odbioru końcowego przedmiotu umowy  w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru, gotowości do odbioru zgłoszonego przez Wykonawcę i zakończy go w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia.

3.  Przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy.

3.1. 	Wykonawca może domagać się przedłużenia terminu wykonania, jeżeli ma lub będzie miał opóźnienie w realizacji Umowy z któregokolwiek z powodów wymienionych niżej:

a)  wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe w kraju,

b)  niedopełnienie przez Zamawiającego jego obowiązków wynikających z Umowy,

c)  jakiekolwiek zawieszenie wykonywania prac nie spowodowane uchybieniami Wykonawcy,

d)  siła wyższa,

e) 	konieczność wykonania zamówień dodatkowych, o ile wykonanie tych zamówień spowoduje konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia,

f)	wszelkie inne powody, o których mowa w niniejszych Warunkach Ogólnych, nie wynikające z uchybień Wykonawcy.

3.2. 	W terminie 7 dni od chwili uświadomienia sobie, że może wystąpić opóźnienie, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze ubiegania się o przedłużenie terminu wykonania i dostarczy Zamawiającemu pisemne wyczerpujące i szczegółowe uzasadnienie swojego wniosku.

3.3. 	W przypadku akceptacji przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy, sporządzony zostanie aneks do Umowy o przedłużeniu terminu wykonania przedmiotu umowy.

4.  Opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy.

Jeżeli Wykonawca nie zakończy robót w terminie określonym w Umowie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczania kar umownych, według stawek określonych w warunkach Umowy, za każdy dzień który upłynie pomiędzy końcową datą upływu umownego terminu zakończenia robót, a rzeczywistą datą zakończenia robót.

5.  Wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy.

5.1. 		Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wspólnie ustalonych terminów pośrednich wykonania robót oraz kolejności ich realizacji.

5.2. 	Na pisemne polecenie inspektora nadzoru Wykonawca wstrzyma realizację robót w taki sposób i na taki okres, jaki inspektor nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru.

  - Jeżeli wstrzymanie realizacji robót nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin wykonania robót ulegnie przedłużeniu o okres wstrzymania robót lub o okres uzgodniony pomiędzy stronami, w formie aneksu do umowy uwzględniając zmianę warunków realizacji umowy.

  - W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres Inspektora Nadzoru, wiążące jest ustalenie Zamawiającego.

  - Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru swobodny dostęp do miejsc, gdzie wykonywane są prace objęte Umową i dostarczy mu wszelkich informacji, jakich będzie wymagać.

  - Decyzje o wstrzymaniu robót podejmują osoby wymienione w § 6 ust. 1 i 2 umowy, powiadamiając pisemnie w ciągu 3 dni od daty wstrzymania robót drugą stronę umowy. Strony sporządzą niezwłocznie w formie pisemnej Protokół Konieczności.

  - Koszty wstrzymania robót ponosi strona umowy określona w Protokole Konieczności wymieniona w ust. 5 pkt. 5.6. Podstawa rozliczenia kosztów wstrzymania robót będzie kosztorys sporządzony przez przedstawiciela strony wstrzymującej roboty, akceptowany przez strony umowy.

  - Zamawiający może odstąpić od umowy w razie występowania istotnych zmian w finansowaniu przedmiotu zamówienia z budżetu Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

  - Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w części lub całości bez ponoszenia konsekwencji finansowo-prawnych.

V.  MATERIAŁY,  WYKONANIE i ZASADY OBMIARU

1. Kontrola jakości robót i wymagania w zakresie wykonawstwa.

1.1. 	Roboty winny być wykonane przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz spełniać wymagania określone w  specyfikacji technicznej.

1.2. 	Wszystkie materiały powinny być zatwierdzone przed wbudowaniem przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie okazanych przez Wykonawcę dokumentów zgodności (na podstawie Ustawy o wyrobach budowlanych) na min 3 dni przed zamiarem ich wbudowania.

Na żądanie inspektora nadzoru materiały mogą być poddawane badaniom sprawdzającym. Wykonawca zapewni urządzenia, instrumenty, robociznę i materiały potrzebne do wykonania lub pobrania próbek oraz dostarczy wymagane próbki materiałów do zbadania ich jakości.

1.3. 	Wszystkie próbki materiałów Wykonawca dostarczy do badań na własny koszt.

1.4. 	Inspektor nadzoru może zażądać przeprowadzenia dodatkowych badań w innym laboratorium niż laboratorium Wykonawcy.

  - Wykonawca poniesie koszty badań dodatkowych, jeśli wykażą one, że jakość materiałów i robót nie jest zgodna z dokumentacją techniczną i ST. W przeciwnym wypadku koszty badań poniesie Zamawiający.

  - Recepty  przed przystąpieniem do robót winny być zaakceptowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

  - Umowa niniejsza ma charakter obmiarowy.

  - Obmiar każdej pozycji kosztorysowej dotyczył będzie ilości jednostek obmiarowych oraz zgodności parametrów ze specyfikacją tj. np. grubości frezowanych lub ułożonych warstw.

  - Rozliczenie robót uzupełniających nastąpi na podstawie rzeczywistej ilości wykonanych robót.

2.  Usuwanie wad w przedmiocie umowy.

2.1. 	Inspektor nadzoru jest obowiązany do bieżącego sprawowania nadzoru nad wykonywanymi robotami, a o wykrytych wadach będzie powiadamiał niezwłocznie Wykonawcę, nie czekając do częściowego lub końcowego odbioru robót.

2.2. 	Sprawdzenie jakości robót przez inspektora nadzoru nie ogranicza uprawnień komisji odbioru powołanej przez Zamawiającego, do ustalenia wad przedmiotu odbioru.

2.3. 	Zgłoszone wady powinny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę, nie później jednak niż to wynika z terminu określonego w protokóle odbioru robót.

2.4. 	Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę powinny być usunięte niezwłocznie.

2.5. 	Usunięcie stwierdzonych wad wymaga potwierdzenia inspektora nadzoru.

2.6. 	Koszty i terminy usunięcia wad uregulowane są w warunkach umowy.

VI. ODBIÓR ROBÓT I ROZLICZENIE

1. Odbiór przedmiotu umowy.

1.1. 	Odbiór przedmiotu umowy będzie dokonywany poprzez przeprowadzenie:

a) odbiorów częściowych dla robót stanowiących część przedmiotu zamówienia polegających na ocenie ilości, jakości oraz ustaleniu wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia;

b) odbioru końcowego przedmiotu umowy dokonanego komisyjnie, którego przedmiotem może być tylko całkowicie zrealizowany zakres robót. Odbiór ten polegać będzie na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz ustaleniu końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie;

c) odbioru ostatecznego polegającego na ocenie wykonania przedmiotu zamówienia, związanego z usunięciem wad powstałych i ujawnionych w okresie rękojmi za wady.

1.2. 	O zamiarze zgłoszenia robót do odbioru końcowego, Wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego z 7 dniowym wyprzedzeniem.

1.3. 	Zamawiający zwoła komisję odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie nie przekraczającym                7 dni roboczych, licząc od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia  przez Wykonawcę, gotowości do odbioru końcowego i potwierdzenia jej  przez inspektora nadzoru.

1.4. 	Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego, powinno zawierać potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakończenia robót i sprawdzenia kompletności dokumentów niezbędnych do odbioru (obmiary, badania, certyfikaty itp.) zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną.

1.5. 	Z końcowego odbioru przedmiotu umowy będzie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru.

1.6. 	Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiający przerwie czynności odbioru końcowego i wyznaczy termin ich usunięcia. Data stwierdzenia usunięcia wad jest terminem wznowienia czynności komisji odbioru końcowego przedmiotu umowy.

1.7. 	Jeżeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad lub nie przystąpi do ich usuwania w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia. Koszt usunięcia wad pokryty będzie z dowolnej należności Wykonawcy.

2.  Rozliczenie przedmiotu umowy.

2.1. 	Zamawiający dokona rozliczenia robót według zasad ogólnych warunków umów dla wynagrodzenia kosztorysowego, na postawie kosztorysu powykonawczego, uwzględniającego zapisy wg p. V.,1.8. Wartości pozycji kosztorysowych będą skorygowane w zależności od rzeczywistych ilości (powierzchni, sztuk, grubości).

2.2.	Rozliczenie grubości frezowanej warstwy.

2.2.1.  Grubość warstwy frezowanej nawierzchni zostanie określona w cm (za każdy zakończony cm) na podstawie średniej grubości warstwy w przekroju poprzecznym i podłużnym, zatwierdzonej przez nadzór reprezentujący zamawiającego i rozliczona na podstawie wyliczenia pozycji kosztorysowych proporcjonalnie do grubości.

2.3. 	Rozliczenie grubości warstwy ścieralnej, wiążącej i wyrównawczej.

2.3.1. 	Grubość ułożonej warstwy ścieralnej, wiążącej wyrównawczej zostanie określona w cm na podstawie średniej grubości warstwy w przekroju poprzecznym i podłużnym, zatwierdzonej przez nadzór reprezentujący zamawiającego, wynikającej z pomiarów i rozliczona na podstawie wyliczenia pozycji kosztorysowych proporcjonalnie do grubości.

3.  Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy.

3.1. 	Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w formie wynagrodzenia kosztorysowego obmiarowego wg p. VI.2.1

3.2. 	Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, stanowiącym załącznik do Umowy nie będą podlegały zmianie podczas realizacji przedmiotu Umowy.

3.3. 	W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było przewidzieć wcześniej oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych, zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia podstawowego, Zamawiający indywidualnie rozpatrzy możliwość zlecenia wykonania robót dodatkowych temu samemu Wykonawcy.

3.4.		W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, Wykonawca sporządza kosztorys na podstawie cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym. Roboty dodatkowe dla których nie określono cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym będą rozliczane na podstawie czynników cenotwórczych nie wyższych od średnich publikowanych w wydawnictwie SEKOCENDBUD obowiązujących w danym okresie rozliczeniowym.

3.5.	W przypadku uznania przez Strony umowy, protokołem konieczności, iż niezbędne jest wykonanie robót zamiennych, Wykonawca sporządzi kosztorys z uwzględnieniem różnicy pomiędzy ceną umowną za prace zamienne, a ceną umowną za prace zaniechane. Wykonawca sporządzi kosztorys. Po zaakceptowaniu kosztorysu przez Zamawiającego, Strony umowy zawrą aneks do umowy dotyczący robót zamiennych.

4.  Odszkodowania umowne.

4.1. 	Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca obowiązani są do naprawienia szkód wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych.

4.2.   	W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy a ciążących na Wykonawcy, Wykonawca płaci Zamawiającemu odszkodowanie w formie kar umownych, których tytuły i wysokość ustalają warunki umowy.

4.3. 	Zapłacenie lub potrącenie kary za nie dotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót .

  - Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia umowne. Zamawiający potrąci należną mu kwotę  z dowolnej należności Wykonawcy, a Wykonawca wyraża na to zgodę. Wykonawca w przypadku zwłoki Zamawiającego może dochodzić zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych.

  - W przypadku wystąpienia roszczeń osób trzecich lub dodatkowych kosztów wynikających z niedotrzymania terminów umownych, Wykonawca zobowiązuje się do ich pokrycia.

5. Odstąpienie od umowy.

5.1. 	Zamawiający może odstąpić od umowy bez odszkodowania w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

5.2. 	Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli :

a) Wykonawca nie podjął realizacji robót, pomimo zawarcia umowy, w 7 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego do rozpoczęcia robót,

b) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń inspektora nadzoru nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, w tym w szczególności gdy wartość kar umownych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1.2., przekroczy 20 % wynagrodzenia umownego brutto,

c) Wykonawca zaniechał realizacji umowy, a w szczególności przerwał realizację robót przez okres dłuższy od jednego miesiąca,

d) Wykonawca postawiony został w stan likwidacji.

## Zamawiający  		       				Wykonawca

Załącznik Nr 1

do wzoru umowy

I.   WZÓR  ZABEZPIECZENIA Z TYTUŁU NALEŻYTEGO WYKONANIA  UMOWY

My, niżej podpisani [ nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oświadczamy, iż udzielamy Miastu Stołecznemu Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą: 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 nie tylko solidarnie, ale również jako główny dłużnik, bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zapłaty [ kwota zabezpieczenia wykonania] równoważnej zabezpieczeniu wykonania zgodnie z Umową nr DZP/24/PN/21/13, bezspornie, z chwilą otrzymania pierwszego wezwania na piśmie od adresata.

Ponadto oświadczamy, że żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja Umowy, lub zakresu robót, które mają być wykonane, lub któregokolwiek z dokumentów Umowy uzgodnione pomiędzy Państwem, a Wykonawcą, w żaden sposób nie zwalnia nas od odpowiedzialności prawnej w ramach niniejszej gwarancji i niniejszym rezygnujemy z konieczności powiadamiania nas o tego typu zmianach, uzupełnieniach lub modyfikacjach.

Niniejsza gwarancja wchodzi w życie i staje się ważna od daty podpisania umowy i ważna będzie do dnia wystawienia protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Przyjmujemy, że gwarancja zostanie zwolniona i powiadomicie nas Państwo o tym w ciągu trzydziestu dni od daty wystawienia protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polski i podlegają jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

Sporządzono w: [nazwa miejscowości]………………………….., dnia ………………………

Nazwisko i imię: ………………………………………

W imieniu           ………………………………………

Podpis:                ………………………………………

[pieczęć organu wystawiającego Gwarancję]

Załącznik Nr 2

do wzoru umowy

I.  WZÓR  ZABEZPIECZENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI

My, niżej podpisani [ nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oświadczamy, iż udzielamy Miastu Stołecznemu Warszawa reprezentowanemu przez Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą: 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 nie tylko solidarnie, ale również jako główny dłużnik, bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zapłaty [ kwota zabezpieczenia na okres rękojmi] równoważnej zabezpieczeniu wykonania zgodnie z Umową nr DZP/24/PN/21/13, bezspornie, z chwilą otrzymania pierwszego wezwania na piśmie od adresata.

Ponadto oświadczamy, że żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja Umowy, lub zakresu robót, które mają być wykonane, lub któregokolwiek z dokumentów Umowy uzgodnione pomiędzy Państwem, a Wykonawcą, w żaden sposób nie zwalnia nas od odpowiedzialności prawnej w ramach niniejszej gwarancji i niniejszym rezygnujemy z konieczności powiadamiania nas o tego typu zmianach, uzupełnieniach lub modyfikacjach.

Niniejsza gwarancja wchodzi w życie i staje się ważna od daty wystawienia protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Przyjmujemy, że gwarancja zostanie zwolniona i powiadomicie nas Państwo o tym w ciągu piętnastu dni po upływie okresu rękojmi tj. od daty wystawienia protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy do daty odbioru ostatecznego.

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polski i podlegają jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

Sporządzono w: [nazwa miejscowości]………………………….., dnia ………………………

Nazwisko i imię: ………………………………………

W imieniu           ………………………………………

Podpis:                ………………………………………

[pieczęć organu wystawiającego Gwarancję]

ROZDZIAŁ V

Specyfikacja Techniczna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA – Wymiana nawierzchni bitumicznej jezdni

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST jest wymiana nawierzchni jezdni ulic m.st. Warszawy, będących w zarządzie ZDM.

1.2. Zakres Robót objętych ST

Roboty muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną oraz poleceniami inspektora nadzoru.

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót.

## Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Zamawiający w terminie 7 dni od zgłoszenia przekaże Wykonawcy teren budowy.

    - Zgodność robót z ST.

- ST oraz dodatkowe dokumenty stanowią integralną część zlecenia, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy,

- W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość robót, Wykonawca usunie wadliwe prace i roboty wykona ponownie we właściwy sposób na własny koszt.

    - Zabezpieczenie terenu budowy.

- przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zatwierdzony projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie ich trwania.

- w czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał wszystkie czasowe znaki i urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych, zapewniając stały nadzór nad tymczasowym oznakowaniem w czasie realizacji prac.

- Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy znaków i urządzeń zabezpieczających.

- wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez inspektora nadzoru.

    - Ochrona środowiska w czasie wykonywanych robót.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego,

- w czasie trwania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób i terenów przyległych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania.

- Wykonawca, stosując się do wymagań zawartych w ST, będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi oraz możliwością powstania pożaru,

- Wykonawca jest właścicielem wytworzonego destruktu i odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach oraz wytwórcą i posiadaczem tego destruktu i odpadów. Zagospodarowanie destruktu pozyskanego z frezowania nawierzchni jezdni ulic, w tym jego wywóz i zadbanie o wszelkie procedury środowiskowe wynikające z obowiązujących przepisów, leży po stronie wykonawcy. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wywozem destruktu.

    - Bezpieczeństwo i higiena pracy.

- Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

- Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych,

- Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odzież ochronną dla ochrony życia i zdrowia pracowników oraz bezpieczeństwa na drodze.

- Wykonawca wypełni wymagania z zakresu bhp we własnym zakresie,

- Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz wszelkich materiałów i urządzeń używanych do realizacji zamówienia od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót
(do ostatecznego zakończenia przedmiotu umowy).

    - Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

- Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie obowiązujące przepisy związane
z wykonywanymi robotami i odpowiadać za ich przestrzeganie podczas wykonywania robót,

- Wykonawca powinien przestrzegać praw patentowych i odpowiada za wypełnienie wszelkich wymagań odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń, materiałów lub metod.

2. Materiały

2.1 Surowce do mm-a

2.1.1 Kruszywo

Kruszywa zastosowane w mieszankach mineralno-asfaltowych muszą być zgodne z PN-EN 13043 oraz Wymaganiami Technicznymi WT-1 2010 „Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych”. Kruszywo powinno być zgodne z wymaganiami dla danej warstwy oraz kategorii ruchu KR5-KR6. W przypadku warstwy SAMI należy stosować kruszywo według WT-1 2010 jak do kategorii ruchu KR 5-6

2.1.2 Asfalt

Jako lepiszcze w mieszankach mineralno-asfaltowych mogą być zastosowane asfalty modyfikowane zgodne z normą PN-EN 14023 oraz asfalty drogowe według PN-EN 12591.

2.1.3 Środek adhezyjny

Do mieszanek mineralno-asfaltowych należy zastosować środek adhezyjny. Ilość dodatku środka adhezyjnego należy określić na podstawie badań laboratoryjnych. Rodzaj i ilość środka adhezyjnego powinna zapewniać dobre powinowactwo asfaltu z kruszywem oraz odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody według WT-2 2010 „Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, Wymagania Techniczne”.

2.1.4 Stabilizator

W celu zabezpieczenia przed możliwością rozsegregowania mieszanki SMA podczas transportu i wbudowania należy stosować stabilizator mastyksu. Zawartość stabilizatora powinna być ustalona na podstawie laboratoryjnego oznaczenia spływności według PN-EN 12697-18:2007.

W przypadku warstwy SAMI należy stosować włókna polimerowe zgodne z Rekomendacją Techniczną IBDiM.

2.2.  Mieszanki mineralno asfaltowe

Wymiana nawierzchni bitumicznej jezdni winna być wykonana poprzez sfrezowanie istniejącej nawierzchni na grubość ok. 12 cm i ułożenie warstwy wiążącej grubości ok. 9 cm (nie mniej niż 6 cm) z AC WMS 16 o grubości ok. 9 cm i warstwy ścieralnej SMA 8 o grubości 3 cm. W przypadku remontu ciągu ulic Goworka / Spacerowej nawierzchnię należy sfrezować na głębokość ok. 15 cm i ułożyć warstwę SAMI o nominalnej grubości 3 cm, a następnie warstwę wiążącą o grubości ok. 9 cm (nie mniej niż 6 cm) z AC WMS 16 i warstwę ścieralną SMA 8 o grubości 3 cm. Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny spełniać wymagania przedstawione w tablicy 3, 4, 5. Dopuszczalne jest wykonanie warstwy wiążącej o mniejszej grubości niż 9 cm, jeśli poniżej sfrezowanej nawierzchni jest warstwa nie nadająca się do frezowania, np. bruk, beton itp. (W wypadku ciągu ulic Goworka / Spacerowej można zmniejszyć grubość warstwy wiążącej, przy zachowaniu grubości warstwy SAMI i ścieralnej 3 cm)),

Recepty na warstwę wiążącą, ścieralną i SAMI winny być uzgodnione przez Inwestora robót oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem robót. W sprawozdaniu z badania typu należy podać zawartość lepiszcza (dozowanego) jako sumę lepiszcza rozpuszczalnego (odzyskiwanego w procesie ekstrakcji) i nierozpuszczalnego (wchłoniętego przez kruszywo). W tym celu należy wykonać badanie ekstrakcji na zarobie przygotowanym w warunkach laboratoryjnych, o składzie zgodnym z receptą.

Dopuszcza się:

- produkcję mieszanek mineralno-asfaltowych w technologii „na ciepło”,

- zastosowanie technologii rozkładania i zagęszczania warstwy wiążącej i ścieralnej w pojedynczej operacji.

Tablica 3	Skład mieszanek mineralno-asfaltowych

| Właściwość | AC WMS 16 KR3÷KR6 | SMA 8 KR1÷KR6 | (AC 5 S) KR1÷KR6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Przesiew, % m/m Wymiar sita #, mm: | od | do | od | do | od | do |
| 22,4 | 100 | – | – | – | – | – |
| 16 | 90 | 100 | – | – | – | – |
| 11,2 | 70 | 85 | 100 | – | – | – |
| 8 | – | – | 90 | 100 | 100 | – |
| 5,6 | – | – | 35 | 60 | 90 | 100 |
| 2 | 10 | 50 | 20 | 30 | 40 | 65 |
| 0,125 | – | – | 9 | 17 | 8 | 22 |
| 0,063 | 2,0 | 12,0 | 7,0 | 12,0 | 6 | 14 |
| Orientacyjna zawartość środka stabilizującego, % m/m | – | – | 0,3 | 1,5 | 0,32) |
| Granulat gumowo-asfaltowy TecRoad® (35% asfaltu i 65% gumy) lub inny równoważny zaakceptowany przez IBDiM | – | – | – | – | 30 % w stosunku do asfaltu |
| Ilość lepiszcza dozowanego przy gęstości kruszywa 2650 kg/m3 | Bmin4,81) | Bmin7,01) | Bmin7,63) |
| Rodzaj asfaltu | PMB 25/55-60 lub PMB 10/40-65 | PMB 45/80-65 | 100/150 |

1) Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości mieszanki mineralnej równej 2650 kg/m3. Jeżeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość a, to do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość należy pomnożyć przez współczynnik  według równania:

2) włókna polimerowe iterGum lub inne równoważne zaakceptowane przez IBDiM

3) całkowita ilość lepiszcza uwzględniająca asfalt z granulatu asfaltowo-gumowego

Tablica 4	Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstw

| Właściwość | Metoda badania | Wymaganie dla AC WMS 16 | Wymaganie dla SMA 8 | SAMI (AC 5 S) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Zawartość wolnych przestrzeni w mieszance mineralno-asfaltowej w próbkach laboratoryjnych | PN-EN 12697-8:2005 próbki Marshalla 2x75 uderzeń/stronę | Vmin2,0 Vmax4,0 | – | – |
| Zawartość wolnych przestrzeni w mieszance mineralno-asfaltowej w próbkach laboratoryjnych | PN-EN 12697-8:2005 próbki Marshalla 2x50 uderzeń/stronę | – | Vmin2,0 Vmax3,5 | Vmin1,0 Vmax3,0 |
| Wolne przestrzenie wypełnione lepiszczem | PN-EN 12697-8:2005 próbki Marshalla 2x50 uderzeń/stronę | – | – | VFBmin75 VFBmax93 |
| Zawartość wolnych przestrzeni w mieszance mineralnej | PN-EN 12697-8:2005 próbki Marshalla 2x50 uderzeń/stronę | – | – | VMAmin14 |
| Odporność na deformacje trwałe1) warunki badania: temperatura 60 °C, 10 000 cykli próbka laboratoryjna o grubości 4 cm | PN-EN 12697-22 +A1:2008 Mały aparat, metoda B w powietrzu | – | WTSAIR0,30 PRDDeklarowane | – |
| Odporność na deformacje trwałe1) warunki badania: temperatura 60 °C, 10 000 cykli próbka laboratoryjna o grubości 6 cm | PN-EN 12697-22 +A1:2008 Mały aparat, metoda B w powietrzu | WTSAIR0,15 PRDDeklarowane | – | – |
| Spływność lepiszcza | PN-EN 12697-18:2007, p. 5 | – | D0,3 | – |
| Sztywność1), warunki badania: temperatura 10 °C, częstotliwość 10 Hz, | PN-EN 12697-26:2007 metoda 4PB-PR minimum 4 próbki | Smin14000 | – | - |
| Odporność na zmęczenie1) warunki badania: temperatura 10 °C, częstotliwość 10 Hz kategoria nie niższa niż | PN-EN 12697-24 +A1:2008 metoda 4PB-PR minimum 6 próbek6) | (6-130 | – | - |
| Odporność na działanie wody1) Z jednym cyklem zamrażania, przechowywanie w 40 (C, temperatura badania 25 °C | PN-EN 12697-12:2008 próbki Marshalla 2x35 uderzeń/stronę | ITSR80 | ITSR90 | ITSR90 |
| Grubość warstwy technologicznej, cm ACWMS16 SMA8 SAMI (AC 5 S) | PN-EN 12697-36:2005 | 6,0 ÷ 10,0 – – | – 3,0 ÷ 4,02) – | – 2,5 ÷ 3,52) – |
| Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % | PN-EN 13108-20:2008 C.4 | ≥ 98 | ( 97 | ≥ 98 |
| Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie, % v/v | PN-EN 12697-8:2005 | 2,0 ÷ 5,0 | 2,0 ÷ 6,0 | 2,0 ÷ 5,0 |

1) Badania tylko na etapie projektowania

2) Grubość nominalna warstwy z SMA 8 oraz SAMI wynosi 3 cm

Tablica 5	Dopuszczalne odchyłki wyników badań

| Właściwość | Dopuszczalna odchyłka w ocenie pojedynczej próbki, % | Dopuszczalna odchyłka dla średniej z co najmniej 2 próbek, % |
| --- | --- | --- |
|  | AC WMS 16 | SMA 8 | AC WMS 16 | SMA 8 |
| Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego, % m/m | ±0,6 | ±0,5 | ±0,3* | ±0,3 |
| Zawartość kruszywa przechodzącego przez sito 0,063 mm, % m/m | ±3,0 | ±2,0 | ±2,0 | ±1,5 |
| Zawartość kruszywa przechodzącego przez sito 0,125 mm, % m/m | ±5,0 | ±4,0 | ±2,0 | ±2,0 |
| Zawartość kruszywa przechodzącego przez sito 2 mm, % m/m | ±7,0 | ±6,0 | ±2,0 | ±2,0 |
| Zawartość kruszywa przechodzącego przez sito 5,6 mm, % m/m | ±9,0 | ±7,0 | ±5,0 | ±4,0 |
| Zawartość kruszywa przechodzącego przez sito 8 mm, % m/m | ±9,0 | -8/+5 | ±5,0 | ±4,0 |
| Zawartość kruszywa przechodzącego przez sito 11,2 mm, % m/m | ±9,0 | – | ±5,0 | – |
| Zawartość kruszywa przechodzącego przez sito 16,0 mm, % m/m | -9/+5 | – | ±5,0 | – |

* - w przypadku mieszanki mineralno-asfaltowej z granulatem asfaltowym dopuszczalna odchyłka wynosi ±0,5%

Odchyłka zawartości wolnych przestrzeni w próbkach Marshalla z pobranej mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjątkowo z ponownie rozgrzanej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może przekroczyć wymagań jak dla warstwy wg tablicy 4 w przypadku AC WMS 16, SMA 8 1,5 % v/v.

2.3.  Siatki wzmacniające

2.3.1 Niniejszy ppkt dotyczy wymiany nawierzchni jezdni ulic wyszczególnionych w wykazie z wyłączeniem ciągu ulic Spacerowa\Goworka.

Na podbudowie drogi ułożyć należy siatki szklane powlekane asfaltem o wytrzymałości na rozciąganie >100 kN/m i wydłużeniu przy zerwaniu wzdłuż pasma <4,5% w miejscach uszkodzeń podbudowy.

Jeśli nawierzchnia ulicy jest nie spękana, lub średnio spękana (Indeks Spękań ≤ 3, według klasyfikacji podanej w Katalogu Wzmocnień i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, GDDP-IBDiM, 2001), to należy stosować siatkę przeciwspękaniową w postaci pasm o szerokości 1,5 m, pokrywając nimi pojedyncze pęknięcia (po około 0,75 m po każdej stronie pęknięcia). Jeśli nawierzchnia ulicy jest bardzo spękana (Indeks Spękań >3, według klasyfikacji podanej w Katalogu Wzmocnień i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, GDDP-IBDiM, 2001), podbudowa wykonana jest z trylinki, kostki brukowej itp., to należy stosować siatkę przeciwspękaniową na całej powierzchni jezdni, po uprzednim uzgodnieniu z inwestorem i nadzorem budowy.

2.3.2 Na długości 50 m przed skrzyżowaniami z sygnalizacją świetlną na całej szerokości jezdni należy ułożyć siatkę zbrojeniową z włókien szklanych (w kierunku podłużnym) i włókien węglowych
(w kierunku poprzecznym) powlekanych warstwą polimeroasfaltu  o wysokiej wytrzymałości z jednostronną posypką z piasku kwarcowego. Siatka ta winna posiadać wytrzymałość w kierunku porzecznym 200 kN/m (przy wydłużeniu 1,2 %) oraz w kierunku podłużnym 120 kN/m
(przy wydłużeniu 3 %).

Siatkę można układać na równym podłożu po sfrezowaniu starych warstw asfaltowych, po jego skropieniu emulsją asfaltową zgodnie z zaleceniami zawartymi w Aprobacie Technicznej i zaleceniami producenta.

Należy zapewnić połączenie między siatką a podłożem i nową warstwą asfaltową poprzez skropienie podłoża emulsją asfaltową z asfaltu drogowego 70/100 lub twardszego, bądź emulsją asfaltową modyfikowaną elastomerem SBS (z asfaltem drogowym rodzaju 70/100 lub twardszym).

Minimalna łączna grubość warstw asfaltowych na siatce powinna wynosić 4 cm dla siatki szklanej oraz 3 cm dla siatki szklano-węglowej.

W przypadku wystąpienia głębokich ubytków w warstwie podbudowy wykonanej z trylinki
(brak pojedynczych elementów itp.) przed ułożeniem siatki przeciwspękaniowej należy ubytki
te wypełnić mieszanką mineralno-asfaltową. W przypadku miejscowego wystąpienia znacznej degradacji podbudowy, kwalifikującej się do wymiany, należy miejscowo wykonać ułożenie nowej podbudowy tłuczniowej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg konstrukcji uzgodnionej z zamawiającym i nadzorem budowy.

2.4.  Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome wykonać należy w technologii grubowarstwowej z taśm ze strukturą wklejanych na gorąco. W miejscach szczególnie narażonych na niszczenie oznakowania  poprzez jego zrywanie, takich jak strefy skrzyżowań,  zawracania, relacji skrętnych, dopuszcza się na wniosek nadzoru reprezentującego zamawiającego wykonywanie w ramach robót uzupełniających oznakowanie poziome w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej ze strukturą, po uprzednim wykonaniu cienkowarstwowego malowania farbą akrylową  z odblaskiem.

2.5.  Złącza technologiczne

Do uszczelniania połączeń technologicznych należy stosować materiały termoplastyczne (taśmy, pasty itp.) według aprobat technicznych. Do uszczelniania krawędzi należy stosować asfalt drogowy według PN-EN 12591 lub asfalt modyfikowany polimerami według PN-EN 14023 (metodą „na gorąco”) lub inne lepiszcza według aprobat technicznych.

2.6.  Lepiszcze do skropienia podłoża

Skropienie lepiszczem może być wykonane emulsją asfaltową według PN-EN 13808 lub innym lepiszczem lub materiałem według aprobat technicznych. Rodzaj lepiszcza powinien być dostosowany do rodzaju materiału w podłożu. Do łączenia warstw asfaltowych i przyklejenia geosiatek należy stosować emulsję asfaltową szybkorozpadową kationową C60 B3 ZM, wytworzoną z asfaltu drogowego 70/100 lub twardszego lub emulsję asfaltową modyfikowaną polimerami C60 BP3 ZM, modyfikowaną SBS. W wypadku stosowania emulsji asfaltowej do skropienia podłoża z warstwy niezwiązanej lub związanej hydraulicznie należy użyć emulsji kationowej wolnorozpadowej C60 B5 ZM , a do skropienia podłoża zawierającego spoiwo hydrauliczne należy użyć rodzaj o pH większym niż 3,5.

Lepiszcze należy dozować tak, aby ilość lepiszcza pozostałego po skropieniu wynosiła odpowiednio w przypadku podłoża sfrezowanego 0,3 – 0,5 kg/m2, w przypadku warstwy wiążącej 0,1 – 0,3 kg/m2.

2.7.  Niezgodność materiałów

Materiały użyte do realizacji w/w zadania muszą posiadać stosowne atesty, deklaracje zgodności i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym wydanym przez uprawnione jednostki (IBDiM, Instytut Transportu itp.) Przed przystąpieniem do wykonywania robót wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia zamawiającemu za pośrednictwem nadzoru reprezentującego zamawiającego, do zatwierdzenia technologii i materiałów wraz z atestami, które będą zastosowane do regulacji urządzeń. W przypadku stwierdzenia użycia przez Wykonawcę materiałów które nie spełniają wymagań, wykonawca zostanie zobowiązany  do niezwłocznego usunięcia z budowy tych materiałów.

3. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania sprzętu specjalistycznego do robót w zakresie wymiany nawierzchni bitumicznych w ilości zapewniającej stałą obsługę oraz realizację zadań w systemie wynikającym z zapisów pkt  5.1 i 5.2, w tym posiadanie m.in. następującego rodzaju sprzętu:

- Wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, z możliwością dozowania dodatków adhezyjnych i stabilizatora, wyposażonej w silos izolowany termicznie na gotową mieszankę o pojemności nie mniejszej niż połowa wydajności godzinowej. Dozowanie składników powinno być wagowe.

- Rozkładarek gąsienicowych, z elektronicznym sterowaniem równością rozkładanej warstwy, podgrzewaną płytą wibracyjną.

- Skrapiarek

- Walców stalowych gładkich

- Szczotek mechanicznych i/lub innym urządzeń czyszczących.

- Samochodów samowyładowczych z przykryciem do przewozu mieszanek MMA.

- Sprzętu drobnego niezbędnego do prowadzenia przedmiotowych robót drogowych.

4. Transport

  - Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania wynikające z przepisów ruchu drogowego.

  - Wykonawca powinien usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pojazdami wykorzystywanymi w czasie robót oraz przy dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie Robót

5.1. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót w systemie minimum 2 zmianowym w dniach: rozpoczęcie - piątek godz. 22, zakończenie: poniedziałek godz. 4.00.

5.2. W przypadku zgody Inżyniera Ruchu na zamknięcie ulic, roboty te mogą być również wykonywane w dni robocze.

5.3 Przed rozpoczęciem frezowania wykonawca jest zobowiązany do zinwentaryzowania spękań nawierzchni i uszkodzeń w celu określenia koniecznego zakresu wzmocnienia konstrukcji po sfrezowaniu. W tym celu należy zaznaczyć w sposób widoczny po sfrezowaniu lokalizację zastosowania siatek wzmacniających oraz wzmocnienia podbudowy.

5.4. Każdy element konstrukcji nawierzchni ulegający zakryciu należy zgłosić w Dzienniku Budowy – po uzyskaniu zezwolenia przez inspektora nadzoru można kontynuować dalsze etapy robót.

5.5. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania badań laboratoryjnych we własnym zakresie oraz zlecenia badań kontrolnych określonych w pkt  5.7 ppkt 5.7.10 do IBDIM i przedstawienia ich wyników do akceptacji zamawiającemu oraz nadzorowi. Pobranie próbek należy prowadzić w obecności nadzoru reprezentującego zamawiającego.

5.6. Inwestor jest zobowiązany do przekazania Dziennika Budowy.

5.7.    Wykonawca ponadto jest zobowiązany do:

5.7.1.   Opracowania projektu organizacji ruchu i jego wdrożenia we własnym zakresie,

5.7.2.   Zapewnienia urządzeń zabezpieczających (znaki, zastawy) oraz ich stałego dozoru w czasie realizacji robót,

5.7.3.   Zapewnienia nadzoru służb specjalistycznych (MPWiK, SPEC, TP, MOZG, IBDiM itp.)

5.7.4.  Zwołania komisji przeglądu technicznego ulicy w terminie nie późniejszym niż 14 dni przed remontem, przeprowadzonego z udziałem zamawiającego, nadzoru reprezentującego zamawiającego oraz gestorów poszczególnych jednostek posiadających w pasie drogowym urządzenia uzbrojenia podziemnego oraz innych jednostek posiadających w pasie drogowym urządzenia nie związane bezpośrednio z funkcja drogi.

5.7.5.  Wykonania niezbędnych robót uzupełnianych objętych ofertą, wskazanych bezpośrednio przez nadzór reprezentujący zamawiającego przy przeglądzie technicznym ulicy przed remontem lub w czasie prowadzenia remontu.

5.7.6.  Regulacji urządzeń uzbrojenia podziemnego z ewentualną wymianą uszkodzonych elementów kratki/włazu studziennego oraz przedłożenia w dokumentacji powykonawczej protokołów z przeglądu technicznego urządzeń przed wykonaniem remontu oraz protokołu odbioru urządzeń przez gestorów urządzeń po wykonanym remoncie. Uszkodzone kratki/włazy studzienne zakwalifikowane do wymiany podczas przeglądu technicznego ulicy przed remontem,pozyskać należy u gestora danej sieci uzbrojenia podziemnego. W przypadku gdy urządzenie przewidziane do wymiany pozostaje w gestii Zamawiającego elementy uzbrojenia do wymiany pozyskuje wykonawca we własnym zakresie. Regulację  urządzeń uzbrojenia podziemnego wykonywać należy z bardzo dużą dokładnością ustawienia urządzenia po dokładnym oczyszczeniu powierzchni z kurzu i zanieczyszczeń, z użyciem wysoko-wytrzymałych zapraw lub dostępnych na rynku nowoczesnych technik regulacji włazów.

Włazy, wpusty, skrzynki itp. muszą być bardzo dokładnie wyregulowane do rzędnych nawierzchni. Nie zezwala się na stosowanie do regulacji zaprawy cementowej, zaprawy szybkowiążącej o parametrach poniżej 15 N/mm²  nieprzystosowanej do regulacji urządzeń i dużych obciążeń oraz podmurówek z cegieł, kostki betonowej lub gruzu. Regulacje należy wykonywać na pierścieniach regulacyjnych wykonanych z betonu lub żeliwa, stosując wysokowytrzymałe zaprawy specjalnie przystosowane  do regulacji włazów, wpustów                           o wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 N/mm² w czasie reakcji do 1 godziny i co najmniej  25 N/mm²  po 24 godzinach. Do regulacji ponadto winno stosować się włazy typu ciężkiego z pokrywą wypełnioną betonem i zalecane są z firmowym logiem właściciela urządzania.

W przypadku konieczności przeprowadzenia ponownej regulacji urządzenia uprzednio wyregulowanego w sposób niepoprawny, nie zezwala się na wycinanie w nawierzchni pola zbliżonego do kwadratu,  należy wycinać asfalt  po okręgu przy pomocy urządzenia do regulacji włazów, młota udarowego z szeroką łopatką lub inną metodą przystosowaną do cięcia po okręgu.

Powyższa instrukcja dotyczy wszystkich urządzeń infrastruktury podziemnej.

Przy montażu włazów samopoziomujących o h=160mm, należy ustawić górę studni w wymiarze 170-230 mm poniżej poziomu nawierzchni stosując betonowe pierścienie wyrównujące. Otwór studni osłaniamy płytą stalową średnicy ok. 1000mm i nakładamy warstwy, wiążącą i ścieralną zagęszczając je. W trakcie zagęszczania nawierzchni wyjmujemy płytę, ustawiamy pierścień adaptacyjny (prowadzący) na zaprawę j/w oraz szalunek stalowy, nawierzchnię uzupełniamy gorącą masą asfaltową i wstępnie zagęszczamy. Usuwamy delikatnie szalunek stalowy, ustawiamy kompletny właz samopoziomujący i wprasowujemy go walcując całą nawierzchnię do odpowiedniego stopnia zagęszczenia i wyrównania powierzchni włazu z nawierzchnią.

Przy zabudowie włazów samopoziomujących należy szczegółowo przestrzegać instrukcję montażu producenta włazów szczególnie dla włazów o innej wysokości.

5.7.7.   Wprowadzenia aktualnej stałej organizacji ruchu w zakresie oznakowania poziomego,

5.7.8.   Odtworzenia pętli indukcyjnych i pomiarowych zniszczonych w trakcie wykonywania robót.

5.7.9.  Wykonania badań laboratoryjnych wymaganych w normie PN-EN 13108-21 (przy obowiązującym na wytwórni PPZ, dla kategorii Y) oraz badań temperatury powietrza, temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni, wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej. Wykonania badań laboratoryjnych wykonanych warstw: grubości wykonanych warstw, wskaźnika zagęszczenia, zawartości wolnych przestrzeni (częstotliwość minimalna to 2 próbki na 3000 m2 układanego pasa nawierzchni, z uwzględnieniem w tym zakresie badań, o których mowa w p. 5.7.10), równości warstwy ścieralnej, oceny wizualnej jednorodności powierzchni warstwy oraz oceny wizualnej jakości wykonania połączeń technologicznych.

5.7.10.  Przedstawienia wyników badań kontrolnych przeprowadzonych przez IBDiM:

- badań składu mieszanki mineralno-asfaltowej; wymagana częstotliwość badań składu i zawartości wolnych przestrzeni z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej to 1 badanie na 1000 t produkowanej mieszanki ACWMS16 oraz 1 badanie na 500 t produkowanej mieszanki SMA8, nie mniej niż 1 raz na dzień,

- badań wykonanych warstw w zakresie objętym tablicą 4 (w ilości 20% częstotliwości podanej                  w pkt  5.7 ppkt 5.7.9, nie mniej niż 2 próbki); zakres tych badań obejmuje określenie zawartości wolnej przestrzeni, wskaźnika zagęszczenia oraz grubości; grubości wykonanej warstwy należy określać na podstawie odwierconych próbek metodą zgodną z normą PN-EN 12697-36. Za grubość warstwy przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń grubości warstwy na remontowanym odcinku danej ulicy. Dopuszcza się zastosowanie nieniszczącej metody pomiaru grubości wynikającej z w/w normy oraz nieniszczącej metody pomiaru zagęszczenia według normy PN-EN 12697-7 lub równoważnej po uzyskaniu akceptacji danej metody przez zamawiającego i nadzór reprezentujący zamawiającego.

5.7.11. Uzyskania akceptacji recept u zamawiającego oraz w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów.

5.7.12. Wykonawca musi dysponować wytwórnią zautomatyzowaną o wydajności zapewniającej terminową realizację robót budowlanych w systemie weekendowym. Wytwórnia musi mieć wdrożoną zakładową kontrolę produkcji, zgodną z PN-EN 13108-21. Dopuszcza się dostarczanie mieszanki mineralno-asfaltowej z wytwórni niezależnej, spełniającej powyższe wymagania.

- Roboty podstawowe

  - Branża drogowa

6.1.1 Roboty rozbiórkowe poprzez sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni

6.1.2. Roboty związane z wykonaniem warstw bitumicznych jezdni

7.  Roboty uzupełniające (regulacja/wymiana krawężnika, chodnika, ścieku ulicznego, miejscowe odtworzenie podbudowy, uzupełnienie oznakowania poziomego w technologii malowania farbą/chemoutwardzalnej)

Wykonawca wykona niezbędne roboty uzupełniające wycenione w kosztorysie, wskazane przez nadzór reprezentujący zamawiającego. Roboty uzupełniające (miejscowo) w przypadku ich wystąpienia prowadzić należy w oparciu o właściwe dla danego rodzaju robót Ogólne Specyfikacje Techniczne Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w porozumieniu z nadzorem budowy.

8.  Kontrola jakości Robót

8.1.	Wykonawca robót jest zobowiązany do prowadzenia stałej kontroli prowadzonych robót i udostępniania jej wyników wraz z wynikami IBDiM inspektorowi nadzoru. Wyniki badań odbiorczych w szczególności składu mma, grubości i zagęszczenia warstw opiniuje dodatkowo IBDiM.

Badanie grubości warstw asfaltowych może być realizowane zgodnie z normą PN-EN 12697-36.

9.  Odbiór robót

9.1. Odbiór robót może nastąpić po przedłożeniu dokumentacji powykonawczej osobno dla każdego  zadania /operat kolaudacyjny/ i potwierdzeniu gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru wpisem do Dziennika budowy.

9.2 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i  badania z zachowaniem tolerancji według tablicy 4 oraz wynikających z niniejszej specyfikacji  dały wyniki pozytywne.

9.3 Rozliczenie

Jednostką obmiarową wykonanej nawierzchni będzie 1 m2 wykonanej warstwy o grubości rozliczeniowej wynikającej ze średniej arytmetycznej grubości uzyskanych ze wszystkich pomiarów.

Grubość będzie rozliczana na podstawie faktycznego stanu, ale płatność nie może być większa niż wynikająca z grubości warstw podanych w tablicy 4. Dopuszcza się odstępstwo od tej reguły po uzgodnieniu z zamawiającym i nadzorem.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących właściwości wykonanych warstw asfaltowych mogą być zastosowane potrącenia.

9.4 Potrącenia

9.4.1 Informacje ogólne

Potrącenia wynikające z niezgodności wskaźnika zagęszczenia, uziarnienia oraz zawartości lepiszcza rozpuszczalnego będą się sumowały. Do obliczenia kwoty potrącenia P  stosowany będzie wzór (4). Każda warstwa asfaltowa będzie rozliczana osobno.

P = (Pz*Az+Pu*Au+Pa*Aa)*K        (4)

gdzie:

Pz – potrącenie z tytułu zaniżenia wskaźnika zagęszczenia (według ppkt 9.4.2)

Az – powierzchnia remontu o zaniżonym wskaźniku zagęszczenia (według ppkt 9.4.2)

Pu – potrącenie z tytułu odchyłek w uziarnieniu (według ppkt 9.4.3)

Au – powierzchnia remontu o stwierdzonych odchyłkach w uziarnieniu (według ppkt 9.4.3)

Pa – potrącenie z tytułu zaniżenia zawartości lepiszcza rozpuszczalnego (według ppkt 9.4.3)

Aa – powierzchnia remontu o zaniżonej zawartości lepiszcza rozpuszczalnego (według ppkt 9.4.3)

K – ofertowa wartość wykonania 1 m² danej warstwy asfaltowej skorygowana zgodnie z grubością średnią na całym remontowanym odcinku

Żądania wydłużenia rękojmi do 5 lat z poszczególnych etapów oceny odchyłek uziarnienia, zawartości lepiszcza rozpuszczalnego i zagęszczenia nie sumują się.

9.4.2 Wskaźnik zagęszczenia

Wartość wskaźnika zagęszczenia powinna być zgodna z zapisami Tablicy 4. Za zaniżony wskaźnik zagęszczenia o 1% dla SMA lub 2% dla ACWMS Zamawiający może narzucić wykonawcy usunięcie usterki lub zastosować potrącenia wg n/w procedury. W przypadku przekroczenia                    o wartości większe niż o 1% dla SMA lub 2% dla ACWMS Zamawiający może narzucić wykonawcy usunięcie usterki lub zastosować potrącenia wg n/w procedury oraz zażąda wydłużenia rękojmi do 5 lat. Może to nastąpić po konsultacji z nadzorem reprezentującym zamawiającego oraz  IBDiM.

Potrącenia Pz będą dotyczyły kwoty należnej za reprezentatywną powierzchnię warstwy Az,  dla której wynik był negatywny. Reprezentatywną powierzchnię warstwy i odpowiadającą jej ilość próbek określono w pkt 5.7 ppkt 5.7.9.

Jeśli wykonawca wykaże poprzez dowiercenie dodatkowych próbek przez niezależne laboratorium w obecności nadzoru, że niedogęszczenie nastąpiło na mniejszej powierzchni niż wynikało to pierwotnie z badań, to powierzchnia remontu zostanie podzielona na mniejsze reprezentatywne powierzchnie. Dopuszcza się dowiercenie jednej dodatkowej próbki na każde rozpoczęte 3000 m2 powierzchni nawierzchni.

W przypadku zaniżenia wskaźnika zagęszczenia warstwy z ACWMS 16 i SMA8 poniżej wymaganej wartości nastąpi potrącenie według Tablicy 6.

Tablica 6	Potrącenia Pz za zaniżony wskaźnik zagęszczenia

| Przekroczenie dopuszczalnego wskaźnika zagęszczenia, % | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Potrącenie Pz, % | 0,75 | 3,0 | 6,75 | 12,0 | 18,75 | 27,0 | 36,75 | 48,0 |

Do obliczenia powierzchni reprezentatywnej Az, której ma dotyczyć potrącenie z tytułu zaniżenia wskaźnika zagęszczenia stosowany będzie wzór (5):

Az = (A/O)*ON	(5)

gdzie 	A – powierzchnia danej warstwy asfaltowej na remontowanym odcinku ulicy

O – ilość zbadanych odwiertów

ON – ilość odwiertów niezgodnych

Przykład: Powierzchnia remontu wynosiła 3000 m2. Jedna z dwóch zbadanych próbek nie spełniła wymagania. Potrącenie nastąpi od kwoty należnej za powierzchnię reprezentowaną przez  tą próbkę, czyli w tym przypadku Az=(3000/2)*1 = 1500 m2.

9.4.3 Odchyłki składu

Odchyłki składu (uziarnienie i zawartość lepiszcza rozpuszczalnego) dla pojedynczej próbki oraz dla średniego składu z co najmniej dwóch próbek powinny być zgodne z wymaganiami tablicy 5.  W przypadku przekroczenia dopuszczalnych odchyłek Zamawiający może zażądać usunięcia usterki lub zastosować n/w procedurę potrąceń.

Odchyłki uziarnienia:

- Żądanie usunięcia wady nastąpi po konsultacji z nadzorem reprezentującym zamawiającego oraz IBDiM, gdy przy ocenie uziarnienia pojedynczej próbki lub uziarnienia średniego z co najmniej 2 próbek wystąpią odchyłki większe niż dopuszczalne w tablicy 5 dla przypadku oceny pojedynczej próbki, a uziarnienie w obu przypadkach będzie wykraczało poza punkty graniczne według tablicy 3.

- Potrącenie Pu będzie wynosiło 5% wynagrodzenia za powierzchnię Au wbudowanej mma, której dotyczyły odchyłki uziarnienia oraz nastąpi żądanie wydłużenia rękojmi do 5 lat, gdy przy ocenie wyniku badania uziarnienia pojedynczej próbki wystąpią odchyłki uziarnienia wykraczające poza granice dopuszczalne w tablicy 5, ale przy pozostawaniu krzywej uziarnienia w punktach granicznych według tablicy 3,

- Potrącenie Pu będzie wynosiło 2% wynagrodzenia za powierzchnię Au wbudowanej mma, której dotyczyły odchyłki uziarnienia oraz nastąpi żądanie wydłużenia rękojmi do 5 lat, gdy przy ocenie wyniku badania uziarnienia średniego z co najmniej 2 próbek wystąpią odchyłki większe niż dopuszczalne w tablicy 5 dla średniej z co najmniej 2 próbek, ale mniejsze niż dopuszczalne w przypadku oceny pojedynczej próbki.

Odchyłki zawartości lepiszcza rozpuszczalnego:

- Żądanie usunięcia wady nastąpi po konsultacji z nadzorem reprezentującym zamawiającego oraz IBDiM, gdy przy ocenie zawartości lepiszcza rozpuszczalnego na pojedynczej próbce lub średniej zawartości lepiszcza rozpuszczalnego z co najmniej 2 próbek wystąpią odchyłki większe niż dopuszczalne w tablicy 5 dla przypadku oceny pojedynczej próbki.

- Potrącenie Pa będzie określone zgodnie z tablicą 7 i będzie dotyczyło wynagrodzenia za powierzchnię Aa wbudowanej mma, której dotyczyły odchyłki oraz nastąpi żądanie wydłużenia rękojmi do 5 lat, gdy przy ocenie wyniku badania średniej zawartości lepiszcza rozpuszczalnego z co najmniej 2 próbek wystąpią odchyłki wykraczające poza dopuszczalne w tablicy 5  dla przypadku oceny co najmniej 2 próbek.

Tablica 7	Potrącenia Pa za zaniżoną zawartość lepiszcza rozpuszczalnego

| Zaniżenie zawartości lepiszcza rozpuszczalnego, % | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Potrącenie Pa, % | 3 | 6 | 9 | 22 | 35 | 48 | 61 | 74 |

Przez „powierzchnię, której dotyczyły odchyłki” rozumie się powierzchnię reprezentatywną   warstwy wykonanej z mma ze stwierdzonymi odchyłkami składu. Przyjmuje się, że powierzchnia reprezentatywna jest proporcjonalna do ilości badań składu zgodnie z częstotliwością pkt 5.7, ppkt 5.7.9 oraz ppkt 5.7.10 wbudowanej mma. Pozostawia się wykonawcy możliwość przedstawienia wyników dodatkowych badań składu mma, jednak nie więcej niż 1 dodatkowe badanie na każde 500 t mieszanki SMA oraz 1 dodatkowe badanie                     na każde 1000 t mieszanki ACWMS.

Do obliczenia masy mm-a objętej potrąceniem R stosowany będzie wzór (6):

R=(M/N)*NN	(6)

gdzie 	M – masa wbudowanej mma

N – ilość zbadanych próbek

NN – ilość próbek niezgodnych

Odpowiadająca tej masie powierzchnia warstwy Au lub Aa będzie obliczana indywidualnie, uwzględniając średnią grubość warstwy T na całym odcinku i średnią gęstość objętościową bssd warstwy na całym odcinku według wzoru (7).

Aa lub Au = R/(bssd*T )	   (7)

gdzie 	R – masa objęta potrąceniem

T – średnia grubość warstwy asfaltowej na całym odcinku

bssd – średnia gęstość objętościowa warstwy asfaltowej na całym odcinku

Przykład: Produkcja SMA wyniosła 700 t, z której zgodnie z SST wykonawca przedstawił jeden wynik badań własnych oraz dwa wyniki badań z IBDiM. Wynik jednego badania własnego wykazał odchyłki uziarnienia i zawartości lepiszcza rozpuszczalnego. Wykonawca wykonał jedno dodatkowe badanie, w którym nie wystąpiły odchyłki w składzie. Oblicza się masę objętą potrąceniem:

R = (700 t / 4 próbki ) * 1 próbka niezgodna = 175 t masy.

Przy założeniu gęstości 2,5 T/m3 oraz średniej grubości 3 cm, powierzchnia której dotyczy potrącenie wynosi 175 / (2,5 * 0,03) = 2333 m2.

10. Przepisy związane

- Ustawa Prawo budowlane

- Kodeks cywilny

- Polskie normy branżowe

- Europejskie normy zharmonizowane

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltów drogowych

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji dla asfaltów modyfikowanych polimerami

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 1: Beton asfaltowy

PN-EN 13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 5: Mieszanka SMA

PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 20: Badanie typu

PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 21: Zakładowa Kontrola Produkcji

PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych  na gorąco - Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego

PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych  na gorąco - Część 2: Oznaczanie składu ziarnowego

PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych  na gorąco - Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni

PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych  na gorąco - Część 12: Określanie wrażliwości na wodę

PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 18: Spływanie lepiszcza

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych  na gorąco - Część 22: Koleinowanie

PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 24: Odporność na zmęczenie

PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 26: Sztywność

PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych  na gorąco - Część 36: Oznaczenie grubości nawierzchni asfaltowych

ROZDZIAŁ VI

Wykaz ulic m. st. Warszawy przewidzianych do wymiany nawierzchni ulic

| WYKAZ ULIC PRZEWIDZIANYCH DO WYMIANY NAWIERZCHNI JEZDNI |
| --- |
| Lp. | Ulica | Odcinek |
| CZĘŚĆ I |
| 1 | Ostrobramska | Al. Stanów Zjednoczonych – ul. Fieldorfa (jezdnia południowa) |
| 2 | Modlińska | Most na kanałem Żerańskim – Trasa Mostu Północnego (jezdnia wsch.) |
| CZĘŚĆ II |
| 1 | Spacerowa - Goworka | Puławska - Belwederska (obie jezdnie) |
| 2 | Rzymowskiego | Cybernetyki – Gotarda (obie jezdnie) |
| 3 | Indii Gandhi | Rosoła - Pileckiego |

ROZDZIAŁ VII

Przedmiary robót oraz strona tytułowa kosztorysu

(znajdują się w oddzielnym pliku)

ROZDZIAŁ VIII

Plan sytuacyjny ulic m. st. Warszawy przewidzianych do wymiany nawierzchni jezdni

(znajduje się w oddzielnym pliku)

# Text boxes

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE

( zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

POTENCJAŁ KADROWY

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY

OŚWIADCZENIE

(zgodne z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OFERTA

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)