Warszawa, dnia 9.05.2013

Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie projektów organizacji ruchu dla lokalizacji:

  - ul. Łukowska 7A (IR/IO/1186/13),

  - ul. Pileckiego x Alternatywy (IR/IO/1440/13),

  - ul. Gierdziejewskiego (IR/IO/1333/13),

  - ul. Dźwigowa x Nike (IR/IO/1163/13),

  - ul. Madalińskiego (odc. Wiśniowa – Sandomierska) (IR/IO/1071/13),

  - ul. Pawińskiego x Pruszkowska (IR/IO/1031/13).

- Wdrożenie ww. projektów dotyczy wykonania:

- 45233150-5 (roboty w zakresie regulacji ruchu),

- 45233292-2 (instalowanie urządzeń ochronnych),

- 45233290-8 (instalowanie znaków pionowych),

- 45233221-4 (malowanie nawierzchni),

- 45233220-7 (roboty w zakresie nawierzchni dróg),

- 45233222-1 (roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania)

wg załączonych projektów organizacji ruchu.

- Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu w celu zapoznania się i dokonania oceny stanu faktycznego w odniesieniu do dokumentacji lokalizacyjnej dotyczącej niniejszego postępowania.

- Przedmiot Zamówienia obejmuje:

- Ulica Łukowska 7A:

  - wdrożenie projektu stałej organizacji ruchu IR/IO/1186

  - zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie przez Wykonawcę projektów czasowych organizacji ruchu,

- Ulica Pileckiego x Alternatywy:

  - wdrożenie przez Wykonawcę projektu stałej organizacji ruchu IR/IO/1440/13,

  - zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie przez Wykonawcę projektów czasowych organizacji ruchu.

- Ulica Gierdziejewskiego:

  - wdrożenie przez Wykonawcę projektu stałej organizacji ruchu IR/IO/1333/13,

  - zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie przez Wykonawcę projektów czasowych organizacji ruchu.

- Ulica Dźwigowa x Nike:

  - wdrożenie przez Wykonawcę projektu stałej organizacji ruchu IR/IO/1163/13,

  - zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie przez Wykonawcę projektów czasowych organizacji ruchu.

- Ulica Madalińskiego (odc. Wiśniowa – Sandomierska):

  - wdrożenie przez Wykonawcę projektu stałej organizacji ruchu IR/IO/1071/13,

  - zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie przez Wykonawcę projektów czasowych organizacji ruchu,

  - zamówienie mapy do celów projektowych dla potrzeb montażu słupków.

- Ulica Pawińskiego x Pruszkowska:

  - wdrożenie przez Wykonawcę projektu stałej organizacji ruchu IR/IO/1031/13,

  - zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie przez Wykonawcę projektów czasowych organizacji ruchu.

  - zamówienie mapy do celów projektowych dla potrzeb likwidacji fragmentu zatoki postojowej.

Projekty czasowej organizacji ruchu nie wymagają zmian w istniejących programach sygnalizacji świetlnej oraz lokalizacji sygnalizatorów.

- Wdrożenie projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robót obejmuje; wprowadzenie tych zmian, utrzymanie czasowego oznakowania oraz jego likwidację, a także przywrócenie 	stanu istniejącego w otoczeniu robót.

- Zamawiający dokonuje wprowadzenia Wykonawcy na roboty potwierdzonym przez Strony 	protokołem wprowadzenia oddzielnie dla każdej z lokalizacji, na podstawie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu na czas robót oraz harmonogramu robót powiązanego z etapami czasowych zmian w organizacji ruchu.

- Wykonawca robót drogowych zobowiązany jest do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Zamówienia aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

- Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia przed zniszczeniami spowodowanymi technologią prowadzenia robót. Za wszelkie szkody z tym związane ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

- Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność prawną wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w związku i przy realizacji przedmiotu zamówienia.

- Materiały użyte do prac powinny spełniać odpowiednie warunki techniczne, powinny być zgodne z właściwą Polską Normą lub posiadać aktualne aprobaty techniczne.

- Odbiór techniczny robót nastąpi przy obecności przedstawiciela ZDM ZTOR. Odbiór techniczny odbędzie się osobno dla każdej z lokalizacji (dla każdego z projektów organizacji ruchu).

- Odbiór techniczny nastąpi protokołem odbioru technicznego robót, potwierdzonym przez Strony. Protokół może zawierać uwagi dotyczące robót, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać w czasie określonym w ww. protokole.

- Odbiór końcowy nastąpi po ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

- Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będą stwierdzone przez Wykonawcę, po pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Zamawiającego.

- Odbiór końcowy nastąpi w terminie do 7 dni licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów określonych w umowie, w tym Protokołów odbioru zieleni podpisanych przez inspektorów ZOM.

- Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności

wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

- Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami projektu organizacji ruchu i

SST a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana robotami wykonanymi poprzednio

przez innych wykonawców, to Zamawiający zleci taki sposób postępowania z poprzednio 		wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady. Wykonawca wykona roboty

dodatkowe zlecone przez Zamawiającego, na koszt Zamawiającego.

- Jeżeli w toku odbioru wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych warunkujących użytkowanie lub bezpieczeństwo ruchu, zamawiający może dokonać odbioru wykonanych robót, a strony uzgodnią odrębny termin do wykonania robót dodatkowych.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

- Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie stanowił potwierdzony przez Strony protokół końcowego odbioru robót.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wynagrodzenia za wykonanie zamówienia.