MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA - ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

W WARSZAWIE

ul. CHMIELNA 120,  00-801 WARSZAWA

tel. cent. (+48  22) 55-89-000 ,  fax (+48  22) 620-91-71

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Bieżące utrzymanie ciągu ulic Traktu Królewskiego na odcinku ul. Świętokrzyska               -ul. Senatorska wraz z  ul.  Królewską  na  odc.  Krakowskie  Przedmieście                  - Plac  J.  Piłsudskiego  w Warszawie”

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 14 000 EURO a jest  mniejsza niż równowartość kwoty 5 186 000 EURO

ZATWIERDZAM

DYREKTOR

ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH

GRAŻYNA LENDZION

Cena formularza specyfikacji: 6,38 zł

Warszawa, luty 2014 r.

Sporządziła: Małgorzata Szczepanik

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:

Rozdział I	Instrukcja dla Wykonawców

Rozdział II             Załączniki - wzory

Nr 1	Formularz oświadczenia o:

1a) spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

1b) nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Nr 2	                 Wykaz dotyczący doświadczenia zawodowego

Nr 3                        Wykaz dotyczący potencjału kadrowego

Nr 4                       Informacja wykonawcy

Rozdział III:	Formularz Oferty

Rozdział IV:	Wzór umowy  wraz z załącznikami:

załącznik nr 1 do umowy 	 wzór zabezpieczenia z tytułu zabezpieczenia należytego

wykonania umowy

załącznik nr 2 do umowy         wzór zabezpieczenia z tytułu rękojmi

Rozdział V	Opis Przedmiotu Zamówienia

Rozdział VI	Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Rozdział VII	Przedmiar robót oraz strona tytułowa kosztorysu (znajdują się w oddzielnym załączniku)

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ lub Specyfikacją.

NINIEJSZA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA JEST DOSTĘPNA NA INTERNETOWEJ STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO www.zdm.waw.pl

ROZDZIAŁ I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Zamawiający

Zamawiającym jest Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa na podstawie uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26-04-1993 r. nr XLV/259/93 w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Miejskich, uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 maja 2008r.nr XXXIV/1023/2008 w sprawie statutu Zarządu Dróg Miejskich oraz pełnomocnictwa z dnia 24.03.2011r.
nr GP-0052/1471/2011 udzielonego Dyrektorowi Zarządu Dróg Miejskich.

Adres: 00-801 Warszawa, ul. Chmielna 120

Tel.: +48  22 55-89-000  fax.: +48  22 620-91-71 	e - mail: zzp@zdm.waw.pl; http://www.zdm.waw.pl

Regon: 010270068, NIP: 527-021-07-44.

Opis sposobu porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcami wraz ze wskazaniem przez Zamawiającego osób uprawnionych do kontaktów

2.1.  	Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje itp. mogą być składane przez Zamawiającego i  Wykonawców oprócz formy pisemnej, również za pomocą faksu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji drogą elektroniczną, z wyjątkiem faksu.

2.2.	Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia (za wyjątkiem uzupełnień i wyjaśnień) oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w wymaganej formie pisemnej z zachowaniem terminu, jeżeli ich treść została nadana do adresata przed upływem terminu. Potwierdzenie korespondencji faksowej następuje niezwłocznie na żądanie drugiej strony.

2.3.	Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

2.3.1.	w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
	            imię nazwisko: Zbigniew Rębkowski tel.: 22 55-89-704;

2.3.2.	w zakresie dotyczącym zagadnień procedury przetargowej:
	            imię nazwisko: Małgorzata Szczepanik  tel.: 22 55-89-218 fax.: 22 890-92-11.

2.4.	Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: DZP/2/PN/2/14.

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

Tryb udzielanie zamówienia

3.1.	Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

3.2.	Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 3.1.

Opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest: bieżące utrzymanie ciągu ulic Traktu Królewskiego na odcinku ul. Świętokrzyska-ul. Senatorska  wraz z  ul.  Królewską  na  odc.  Krakowskie  Przedmieście  -  Plac  J.  Piłsudskiego w Warszawie.

  - CPV:  45233141-9       Roboty w zakresie konserwacji dróg.

4.2.	Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w:

4.3.1.	Opisie Przedmiotu Zamówienia (Rozdział V);

4.3.2.     Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (Rozdział VI);

4.3.3.     przedmiarze robót (Rozdział VII).

4.3.	Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej terenu w celu zapoznania się i dokonania oceny stanu faktycznego, dokumentów i informacji dotyczących niniejszego postępowania.

4.4.	Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wynagrodzenia za wykonanie zamówienia.

5.	Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane:

5.1        rozpoczęcie: po podpisaniu umowy,

5.2.       zakończenie: 31.12.2014r.

6.	Oferty częściowe, oferty wariantowe oraz informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

6.1.	Zamawiający nie dopuszcza możliwości składnia ofert częściowych.

6.2.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.3.	Zamawiający przewiduje możliwość  udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.

7. 	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

7.1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

7.1.1.	spełniają warunki, dotyczące:

7.1.1.1  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

7.1.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

7.1.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia

7.1.1.4.  sytuacji ekonomicznej i finansowej;

7.1.2.	wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1  ustawy Pzp.

7.2.	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek opisany w pkt. 7.1.2  musi spełniać każdy z Wykonawców, natomiast warunki określone w pkt  7.1.1. spełniać muszą łącznie wszyscy Wykonawcy.

7.3. 	Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków o których mowa powyżej:

7.3.1    W celu oceny spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 zamówienia na wykonanie nawierzchni z kamienia naturalnego o powierzchni co najmniej 6 000 m kw. każde, w tym jedno zadanie w obszarze uznanym za zabytkowy.

W celu potwierdzenia wykonanych robót Wykonawca przedstawi wykaz robót budowlanych, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączy dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

7.3.2.	W celu oceny spełniania warunku dotyczącego dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca musi mieć do dyspozycji osobę legitymująca się doświadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi do stanowiska, jakie zostanie jej powierzone, w szczególności określonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409).

Wykonawca przedstawi w ofercie kandydata na stanowisku wymienionym poniżej:

Lp. Stanowisko – Wymagana liczba osób – Okres posiadania wymaganych uprawnień (w latach) – Staż pracy na stanowisku kierownika albo zastępcy kierownika podobnych robót (w latach):

1. Kierownik robót drogowych – 1 osoba -10 lat - 3 lata.

Kierownik robót drogowych powinien posiadać co najmniej 2 letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych.

Kierownik robót winien posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (DZ.U. z 2013 r. poz. 1409)  oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – Dz. U. z dnia 24 stycznia 2001 Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

W przypadku uprawnień budowlanych wydanych po 1994 roku (tj. zgodnych z wymogami ustawy Prawo budowlane), wymagane będą uprawnienia bez ograniczeń, przy zachowaniu warunku doświadczenia.

Osobami (Kandydatami) na stanowiska wymienione w powyższej tabeli mogą być również, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, osoby, których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63 poz. 394).

7.3.3.	W celu oceny spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca musi wykazać, że:

7.3.3.1. uzyskał średni przychód za ostatnie 3 lata obrotowe (na podstawie „rachunków zysku i strat” pozycja „przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „przychód netto ze sprzedaży i  zrównane z nimi”) w wysokości nie mniejszej niż  100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych);

7.3.3.2. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem  niniejszego zamówienia, na wartość co najmniej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

  - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, ze wskazaniem  zakresu dostępnych wykonawcy zasobów tych podmiotów, sposobu wykorzystania zasobów tych podmiotów, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z tymi podmiotami oraz zakresu i okresu udziału tych podmiotów przy wykonywaniu zamówienia.

Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp oraz warunków przedmiotowych zostanie dokonana na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Polegać będzie na ocenie zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności pod kątem rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia, zgodnie z formułą „jak spełnia-nie spełnia”.

Nie spełnienie chociażby jednego z wymaganych warunków udziału skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych od Wykonawcy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania

  - W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp należy załączyć:

    - Oświadczenie Wykonawcy  o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1  ustawy Pzp – załącznik             nr 1a.

8.1.2.	Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – załącznik nr 2 („Doświadczenie wykonawcy”). W wykazie winno być wskazane, że: Wykonawca zrealizował co najmniej 2 zamówienia na wykonanie nawierzchni z kamienia naturalnego o powierzchni co najmniej 6 000 m kw. każde, w tym jedno zadanie w obszarze uznanym za zabytkowy.

Do powyższego wykazu winny być dołączone dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (zasadami wiedzy technicznej) i prawidłowo ukończone. Zamawiający nie będzie żądał informacji Wykonawcy o robotach nie wykonanych lub wykonanych nienależycie.

8.1.2.1. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie o którym mowa w pkt 8.1.2. zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 8.1.2.

8.1.2.2.  Dowodami, o których mowa w pkt. 8.1.2. są poświadczenia lub inne dokumenty jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

8.1.3.    Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresy wykonywanych przez nie czynności,  oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o którym mowa w pkt 7.3.2. SIWZ - załącznik nr 3 („Potencjał kadrowy”). Do wykazu winno być dołączone oświadczenie Wykonawcy, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

8.1.4.	Rachunek zysków i strat (część sprawozdania finansowego) za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli podlega on badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię o badanym  rachunku zysków i strat za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.  W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty określające obroty za okres jak w zdaniu poprzednim.

8.1.5.		Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż wymagana przez Zamawiającego (zawierającą potwierdzenie zapłaty ubezpieczenia).

8.1.6.	Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów wymienionych w pkt 8.1.4., 8.1.5., może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie warunków opisanych w pkt 7.3.3.

8.1.7.	W przypadku gdy Wykonawca przy wykazaniu warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów dotyczących wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych, na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.  Udowodnienie, o którym mowa powyżej powinno obejmować nie tylko wskazanie faktu udostępnienia określonych wykonawcy zasobów przez podmiot trzeci, ale winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia, wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu.

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy załączyć:

8.2.1.    Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr   1b.

8.2.2.   Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,  wystawionego  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24b ust. 3 ustawy Pzp należy do oferty załączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp – załącznik nr 4.

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 8.2.2., składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

    - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

    - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

8.5.   Dokumenty, o których mowa w pkt 8.4. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed            upływem terminu składania ofert.

8.6.	Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w pkt 8.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

8.7.		Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:

8.7.1.	Oferta musi być podpisana przez osoby właściwie umocowane do działania w imieniu wszystkich  podmiotów,  zgodnie z obowiązującymi je zasadami reprezentacji, chyba że zachodzą okoliczności wskazane w pkt. 9.5. SIWZ.

8.7.2.	Wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. 8.2. i 8.3. winny  być złożone przez każdy podmiot. Natomiast w przypadku dokumentów określonych w pkt 8.1. SIWZ, dokumenty składa ten Wykonawca lub ci Wykonawcy, którzy spełniają warunki wymagane powyższymi dokumentami.

- Opis sposobu przygotowania ofert

9.1.	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9.2. 	Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

9.3. 	Do oferty wypełnionej na Formularzu oferty należy załączyć:

9.3.1.   oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania (określone w pkt. 8 niniejszej Instrukcji dla wykonawców),

9.3.2.    kosztorys ofertowy - zgodny z przedmiarem robót załączonym w rozdziale VII. Do kosztorysu ofertowego  należy załączyć stronę tytułową.

9.4.	Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone jako część oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

9.5.	Podmioty składające ofertę wspólną, jeżeli wskazują reprezentujący je podmiot, zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictw do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i podpisania oferty wspólnej oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Podmioty występujące wspólnie mogą złożyć umowę o współdziałaniu, z której będą wynikać przedmiotowe pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa lub umowa o współdziałaniu muszą zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza jako część oferty.

9.6.	Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem, na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

9.7.	Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego Rozdziału, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz formy, w tym opisu kolumn i wierszy.

9.8.	Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być podpisane przez Wykonawcę.

9.9.	Dokumenty składające się na ofertę (określone w pkt. 8 niniejszej Instrukcji dla wykonawców) mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, chyba że wymagana jest forma poświadczenia notariusza za zgodność z oryginałem.

9.10.	Podpisanie oferty i poświadczenia za zgodność z oryginałem winny być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu ( np. czytelny podpis lub parafa wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej dokument lub poświadczającej kopie).

9.11.     Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. W innym przypadku Zamawiający, zgodnie z	art. 26 ust. 4 Pzp, wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie Wykonawców do złożenia wyjaśnień 	dotyczących oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, jeżeli dokument jest 	nieczytelny lub budzi wątpliwości, co do jego prawdziwości.

9.12.	W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

9.13.	Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

9.14.	W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 ze zm.)” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte i umieszczone w nie zaklejonej kopercie opatrzonej napisami określającymi numer postępowania, nazwę i adres wykonawcy oraz klauzulę „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Informacje stanowiącą tajemnice przedsiębiorstwa nie będą udostępniane osobom trzecim. Zamawiający ze swojej strony ograniczy dostęp do tych informacji oraz zapewni ochronę i odpowiedni sposób przechowywania zabezpieczający przed dostępem osób nieuprawnionych.

9.15.	Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa oraz opisane „Oferta na Bieżące utrzymanie ciągu ulic Traktu Królewskiego na odcinku ul. Świętokrzyska-ul. Senatorska wraz z  ul.  Królewską  na  odc.  Krakowskie  Przedmieście  -  Plac  J.  Piłsudskiego w Warszawie. Nie otwierać przed dniem 11.03.2014r. do godz. 11:00”.

9.16.	Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie dodatkowo oznakowanej napisem „ZMIANA” z powołaniem się na numer, pod jakim została zarejestrowana oferta. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany, po uprzednim stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian i dołączeniu do oferty.

9.17.	Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane jako „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

10.	Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści  SIWZ

10.1. 	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający zamieści treść pytania i odpowiedzi również na stronie internetowej (http://www.zdm.waw.pl).

10.2. 	Pytania należy kierować na adres:

Zarząd Dróg Miejskich

Wydział Zamówień Publicznych

00-801 Warszawa

ul. Chmielna 120

10.3.	W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 	obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

10.4.	Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 10.1.

10.5.	Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

10.6.	Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

10.7.	Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert, i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza stosowną informację na stronie internetowej (http://www.zdm.waw.pl).

11.	Opis sposobu obliczenia ceny oferty

11.1.	Cena oferty powinna zostać wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o całkowity zakres prac przedstawiony w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Szczegółowej Specyfikacji Technicznej oraz w oparciu o kosztorys ofertowy i uznaje się, że w całości pokrywa wynagrodzenie Wykonawcy, za które zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu zamówienia. Podstawą obliczenia ceny oferty jest przedmiar robót zamieszczony w rozdziale VII niniejszej SIWZ.

11.2. 	Kosztorys ofertowy, o którym mowa w pkt 11.1. należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w przedmiarze robót. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w przedmiarze robót.

11.3.	Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględniać w kosztorysie ofertowym wszystkie pozycje przedmiarowe opisane w przedmiarze robót. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać jakichkolwiek zmian w przedmiarze robót.

11.4. 	Wyliczone w kosztorysie ofertowym wartości netto za wykonanie poszczególnych elementów robót Wykonawca winien zsumować, obliczyć wartość brutto i wpisać do formularza oferty.

11.5.	Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu robót, które nie zostały ujęte jako oddzielne pozycje w kosztorysie ofertowym.

11.6.	Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnatrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11.7.	Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

11.8. 	Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

11.9. 	Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.

12.	Miejsce i termin składania ofert

12.1. 	Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Chmielnej 120, Kancelaria – pok. 15, w terminie do  11.03.2014r.  do godziny 10:00.

12.2.	Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez jej otwierania.

13.	Terminy związania ofertą

13.1.	Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13.2.	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na piśmie (nie może być dorozumiane).

14.	Miejsce i termin otwarcia ofert oraz ocena ofert

14.1. 	Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Chmielnej 120, w Warszawie, w pokoju nr 402, w dniu 11.03.2014r. o godzinie 11:00.

14.2. 	Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na wniosek Wykonawcy.

14.3.	Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

14.4.	Zamawiający:

14.4.1.	Wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w 
	art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp;

14.4.2.	Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

14.5.	O wykluczeniu wykonawców, odrzuceniach ofert oraz wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający 	niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając odpowiednio nazwę

(firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i 	uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej

(http://www.zdm.waw.pl) oraz upubliczni we własnej siedzibie na „Tablicy ogłoszeń”.

14.6.	Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w terminie składania ofert nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów wskazanych w pkt. 8 niniejszej SIWZ lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, wskazane w pkt 8 niniejszej SIWZ, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

14.7.	W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień             dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

14.8.	Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta  nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie, wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość oferowanej ceny.

14.9.	Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

14.10.	Zgoda Wykonawcy na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, winna być wyrażona na piśmie w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

14.11.	Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

14.12.	W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda przyczyny faktyczne i prawne 	unieważnienia. Zawiadomienie zostanie przesłane wszystkim Wykonawcom, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert lub wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

15.	Opis kryteriów oceny ofert oraz aukcja elektroniczna

15.1.	Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:

Cena ofertowa brutto – 100%.

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalna ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

15.2.	Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana według następujących zasad:

W zakresie danego kryterium oferta może uzyskać 100 punktów.

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Cena minimalna

Wc = ------------------------------ x 100 pkt

Cena ofertowa

15.3.	Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość 	punktów.

15.4.	Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

15.5.	Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w ofercie

pierwotnej.

15.6.	Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej (nie przewidział jej również w 	ogłoszeniu

o zamówieniu).

16.	Podwykonawcy

16.1.	Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy. W przypadku nie wskazania ww. informacji, przyjmuje się, iż przedmiot zamówienia zostanie w całości wykonany samodzielnie przez Wykonawcę.

16.2.     Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udzialu w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

16.3.     Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

16.4.	Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej przedłożenia Zamawiającemu, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

16.5.     Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

16.6.    Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia od dnia jej przedłożenia Zamawiającemu, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

16.7.   Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Wyłączenie to nie dotyczy umów o wartości większej niż 50.000,00zł.

16.8.     Przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.

16.9.     Zapisy pkt 16 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

17.	Udzielenie zamówienia

17.1.	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

17.2.	W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom określonym  w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) –

Zamawiający, przed podpisaniem umowy, żąda złożenia umowy regulującej współpracę tych 	Wykonawców.

17.3.    Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

18.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

18.1. 	Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% zaoferowanej ceny brutto w następujących formie/formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

18.1.1.	pieniądzu, przelewem na oprocentowany rachunek bankowy Zamawiającego: 51103015080000000550059088;

18.1.2.	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

18.1.3.	gwarancjach bankowych;

18.1.4.	gwarancjach ubezpieczeniowych;

18.1.5.	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

18.2.	Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wskazanych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.

18.3.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione przed podpisaniem umowy.

18.4.	Treść dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przedstawiona przez Wykonawcę, w innej formie niż w pieniądzu, podlega akceptacji Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

18.5.	Zabezpieczenia należytego wykonania umowy będą zawierały klauzulę, że gwarant/poręczyciel zobowiązuje się dokonać wypłaty do wysokości sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego – nieodwołalnie, bezwarunkowo i bezzwłocznie – zgodnie z załączonym wzorem zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zał. nr 1 do wzoru umowy i zgodnie z załączonym wzorem zabezpieczenia z tytułu rękojmi– zał. nr 2 do wzoru umowy.

18.6.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie:

18.6.1.	do 30 dni od daty obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy (70% wartości zabezpieczenia stanowiącego roszczenie Zamawiającego z tytułu należytego wykonania robót budowlanych);

18.6.2.	nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady (30% wartości zabezpieczenia stanowiącego roszczenie Zamawiającego z tytułu rękojmi).

18.7.	Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy w okresie 3 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

19.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej

19.1.	Środki ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

19.2.	Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5.

19.3.	Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia oraz odrzucenia oferty odwołującego.

19.4.	Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienia zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

19.5.	Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

19.6.	Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

19.7.	Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

19.8.	W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność lub dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

19.9.	Na czynności, o których mowa w pkt 19.8. nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2.

19.10.	Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

19.11.	Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

19.12.	Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.10 i 19.11 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

19.13.	W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

19.14.	W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

19.15.   Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.

20.        OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą przy ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawie, w celach statutowych ZDM i realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji celów statutowych oraz realizacji postępowań o udzielenie zamówienia

ROZDZIAŁ II

ZAŁACZNIKI - WZORY

Załącznik nr 1a

do oferty

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest „Bieżące utrzymanie ciągu ulic Traktu Królewskiego na odcinku ul. Świętokrzyska-ul. Senatorska wraz z  ul.  Królewską  na  odc.  Krakowskie  Przedmieście  -  Plac  J.  Piłsudskiego w Warszawie”, oświadczam/y, iż spełniam/y warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

__________________ dnia __________r.

_________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 1b

do oferty

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem, jest „Bieżące utrzymanie ciagu ulic Traktu Królewskiego na odcinku ul. Świętokrzyska-ul. Senatorska wraz z  ul.  Królewską  na  odc.  Krakowskie  Przedmieście  -  Plac  J.  Piłsudskiego w Warszawie”, oświadczam/y, iż nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

__________________ dnia __________r.

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

UWAGA

W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane oświadczenie winno być złożone przez każdy podmiot

Załącznik nr 2

do oferty

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na „Bieżące utrzymanie ciągu ulic Traktu Królewskiego na odcinku ul. Świętokrzyska-ul. Senatorska wraz z  ul.  Królewską  na  odc.  Krakowskie  Przedmieście  -  Plac  J.  Piłsudskiego w Warszawie”, oświadczam/y, że reprezentowana/e przez nas firma/firmy zrealizowała/y w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,  następujące zamówienia

| Nazwa i adres zamawiającego | Nazwa i zakres (rodzaj) prac, miejsce wykonywania prac (podać powierzchnię w m kw.) ) | Wartość zamówienia (brutto) | Czas realizacji od ..... do ..... (daty dzienne) |
| --- | --- | --- | --- |

Uwaga:	Należy załączyć dokumenty wymagane postanowieniami pkt 8.1.2 Instrukcji dla Wykonawców.

W tabeli należy podać charakterystykę zamówienia potwierdzającą spełnienie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia.

_______________ dnia __ __ __ roku

________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 3

do oferty

Oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następującą osobę:

| LP | IMIĘ I NAZWISKO | ROLA W REALIZACJI ZAMÓWIENIA | KWALIFIKACJE ZAWODOWE (wpisać nr wymaganych przez Zamawiającego uprawnień) WYKSZTAŁCENIE | OKRES POSIADANIA WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ (w latach) | STAŻ ZAWODOWY (w latach) | PODSTAWA DO DYSPONOWANIA OSOBĄ (pracownik własny - np. umowa o pracę, umowa zlecenia)/ pracownik oddany do dyspozycji przez inny podmiot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ……………………… | Kierownik robót drogowych | ………………… | ……………………… (min. 10 lat) | ……………………… (min. 3 lata) |  |

*) w przypadku gdy osoby wskazane w wykazie, zostały oddane do dyspozycji przez inne podmioty, wykonawca dołączy pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Oświadczamy, że w/w kierownik robót drogowych posiada co najmniej 2 letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych.

__________________ dnia _________ r.

__________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 4

do oferty

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | INFORMACJA WYKONAWCY |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE

Składając ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Bieżące utrzymanie ciągu ulic Traktu Królewskiego na odcinku ul. Świętokrzyska-ul. Senatorska wraz z  ul.  Królewską  na  odc.  Krakowskie  Przedmieście  -  Plac  J.  Piłsudskiego w Warszawie”, w związku z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907), oświadczamy, że:

1. nie należymy do grupy kapitałowej*

2. należymy do grupy kapitałowej i składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:*

| L.p. | Nazwa Firmy | Siedziba Firmy | Podmiot dominujący / podmiot zależny |
| --- | --- | --- | --- |

* niepotrzebne skreślić

UWAGA

W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane oświadczenie winno być złożone przez każdy podmiot

__________________ dnia _________ r.	                                               _______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ROZDZIAŁ III

# FORMULARZ OFERTY

Do Miasta Stołecznego Warszawa

- Zarząd Dróg Miejskich

00-801 Warszawa

ul. Chmielna 120

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Bieżące utrzymanie ciągu ulic Traktu Królewskiego na odcinku ul. Świętokrzyska-ul. Senatorska wraz z  ul.  Królewską  na  odc.  Krakowskie  Przedmieście  -  Plac  J.  Piłsudskiego w Warszawie”

MY NIŻEJ PODPISANI

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

działając w imieniu i na rzecz

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- OFERUJEMY wykonanie zamówienia za kwotę:

netto ...................................... zł (słownie złotych: ............................................................................... )

VAT ……....% tj.……………………….. zł

brutto ………………………….… zł (słownie złotych: ................................................................................ )

W cenie zawarto wszystkie koszty związane z pełnym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30  dni od upływu terminu składania ofert.

- OŚWIADCZAMY, że:

- zamówienie wykonamy sami.*

- następujące roboty zamierzamy powierzyć podwykonawcom: *

1/……………………………………………………………

2/……………………………………………………………

3/…………………………………………………………...

- OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

- DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto określonej w pkt 3 oferty, w przypadku otrzymania od Zamawiającego informacji o wyborze złożonej oferty jako oferty najkorzystniejszej.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

..........................................................................................................................................................

nr fax …………………………………

nr tel. …………………………………

- OFERTĘ niniejszą składamy na ……….. stronach.

…………………………… dnia ………….roku

………………………………………………

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

* niepotrzebne skreślić

ROZDZIAŁ IV

# WZÓR UMOWY

WZÓR UMOWY nr DZP/2/PN/2/14

W dniu _____________ roku w Warszawie pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich, 
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, powołanym na podstawie uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 
26-04-1993 r. nr XLV/259/93 w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Miejskich, uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29-05-2008 r. nr XXXIV/1023/2008 w sprawie statutu Zarządu Dróg Miejskich oraz pełnomocnictwa z dnia 24-03-2011 r. nr GP-0052/1471/2011 udzielonego Dyrektorowi Zarządu Dróg Miejskich, posługującym się numerem: REGON: 010270068; NIP: 527-021-07-44

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

___________________________________________________________________

a firmą ____________________________________________________

którą reprezentuje:

- ________________________________________________________________

- ________________________________________________________________

REGON:_________  NIP:__________    nr KRS/ewidencji działalności gospodarczej: ______________

zwaną dalej “Wykonawcą”,

została zawarta umowa w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania bieżące utrzymanie ciągu ulic Traktu Królewskiego na odcinku ul. Świętokrzyska-ul. Senatorska wraz z  ul.  Królewską  na  odc.  Krakowskie  Przedmieście  -  Plac  J.  Piłsudskiego w Warszawie.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powyższe roboty zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robót oraz opisem przedmiotu zamówienia stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy, przedmiarem robót i zaleceniami Inspektora Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami.

§ 2

1.	Termin rozpoczęcia: po podpisaniu umowy

2. 	Termin zakończenia robót: 31.12.2014 r.

§ 3

1.	 Za wykonanie przedmiotu zamówienia, ustala się wynagrodzenie w wysokości:

brutto: ___________________ zł

słownie: __________________________________________________________

2. 	Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z przedmiarów robót, dokumentacji projektowej, opisu przedmiotu zamówienia, jak również nie ujęte w ww. dokumentach a niezbędne do wykonania zadania, tj. wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót itp.

3. 	Kwota określona w ust. 1 nie może zostać przekroczona.

4. 	Ustala się rozliczenie kosztorysowe obmiarowe. Ceny jednostkowe wynikające z oferty nie podlegają zmianie przez cały okres trwania umowy.

5.   Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktur VAT wystawionych na podstawie protokołów odbioru częściowego i końcowego przedmiotu umowy. Zamawiający dokona rozliczenia robót na podstawie kosztorysu powykonawczego, według cen z kosztorysu ofertowego. Wartości pozycji kosztorysowych będą skorygowane w zależności od rzeczywistych ilości (powierzchni, sztuk, grubości).

6.   Zamawiający dokona zapłaty całości lub części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane po dostarczeniu przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

7.   W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust.6, Zamawiający wstrzyma się z wypłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawonych dowodów zapłaty.

8. 	Płatność będzie realizowana przez Zarząd Dróg Miejskich w ciągu 21 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT w Kancelarii Zarządu Dróg Miejskich na niżej podany numer rachunku bankowego:______________________________________________________________________________
w Banku:________________________________________________________________________________

9. 	Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

- Wykonawca dla zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy wniósł zabezpieczenie w wysokości 
5 % wartości umowy brutto tj. kwotę _______________________ zł. (słownie: _______________________)

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie:

1)	do 30 dni od daty obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy 
(70% wartości zabezpieczenia).

2)	nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady (30% wartości zabezpieczenia).

- W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został wykonany w terminie umownym lub nie został sporządzony protokół odbioru końcowego lub ostatecznego (po okresie 3 letniej rękojmi) w terminie wyznaczonym ważnością zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, najpóźniej na 5 dni roboczych przed upływem ważności zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć obowiązująca gwarancję i/lub poręczenie lub przedłożyć nową gwarancję i/lub poręczenie lub wpłacić pełną kwotę zabezpieczenia na konto Zamawiającego na termin niezbędny do podpisania protokołu odbioru.

- Jeśli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w ust. 3, Zamawiającemu przysługuje prawo wystąpienia z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowej gwarancji należytego wykonania umowy a także do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy w okresie 3 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 5

1. 	Wykonawca wyznacza p. ___________________________________________________________ 
do kierowania robotami stanowiącymi przedmiot umowy.

2. 	Zamawiający wyznaczy Inspektora Nadzoru i powiadomi o tym Wykonawcę przy wprowadzeniu go na plac budowy.

3.	Zmiany dotyczące osób wymienionych  w ust. 1 i 2 wymagają pisemnego powiadomienia Stron, lecz nie wymagają  formy pisemnej zmiany umowy.

§ 7

Wykonawca, na czas trwania niniejszej umowy, będzie kontynuował umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na wartość co najmniej 50.000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 8

1.	Wykonawca z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zapłaci Zamawiającemu odpowiednio, niżej wymienione kary umowne:

  - za zwłokę w rozpoczęciu lub zakończeniu robót w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 20 % wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 3 ust. 1 umowy,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi  w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w § 3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 20 % wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 3 ust. 1 umowy,

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności - w wysokości 20% ustalonego wynagrodzenia umownego brutto,

  - za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto odpowiednio podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

  - za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, którego przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 5.000,00 zł,

  - za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5.000,00 zł,

  - za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapłaty, w związku ze sprzeciwem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 5.7. OWU lub wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 5.8. OWU, w wysokości 5.000,00 zł.

2.	Kara umowna będzie naliczona za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, maksymalnie do 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto.

3. 	Ustanowione w ust. 1 odszkodowanie w formie kar pieniężnych oraz uregulowanie tych odszkodowań za niedopełnienie postanowień umowy nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowiązań wynikających z umowy.

4. 	W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% wartości brutto nie zrealizowanej części przedmiotu umowy.

5. 	Kary umowne zostaną potrącone z faktury wystawionej przez Wykonawcę na Zamawiającego.

6.	Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar       umownych.

7.	Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem nienależytego        wykonania  przedmiotu umowy i zobowiązuje się pokryć je w pełnej wysokości.

8.	Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w części lub całości bez ponoszenia konsekwencji       finansowo-prawnych.

9.	Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za poniesioną  szkodę.

§ 9

  - Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

- Wykonawca nie podjął realizacji robót w terminie 7 dni od umownej daty ich rozpoczęcia lub w terminie 7 dni od wezwania go przez Zamawiającego do ich rozpoczęcia z przyczyn zależnych od Wykonawcy;

- Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Inspektora nadzoru nie wykonuje prac zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, w tym w szczególności gdy łączna wartość kar umownych, osiągnie 20 % wynagrodzenia umownego brutto.;

- Zamawiający uznał, że zaszły okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 4;

- Wykonawca zaniechał realizacji umowy, a w szczególności przerwał realizację prac przez okres dłuższy niż 7 dni;

- otwarto likwidację Wykonawcy;

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy;

- w przypadku gdy na skutek uchylenia się od zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawce lub dalszego podwykonawcę Zamawiający dokonal wielokrotnie bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub w przypadku, gdy dokonał bezpośrednich zapłat na sumę większa niż 5% wartości niniejszej umowy.

  - W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania wykonanych prac wraz z zestawieniem ich wartości i przedłoży je do Inspektorowi nadzoru;

- W terminie 7 dni od daty przedłożenia zestawienia, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1., Inspektor nadzoru przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem faktycznym i sporządzi wspólnie z Wykonawcą szczegółowy protokół inwentaryzacji wraz z zestawieniem należnego wynagrodzenia za zinwentaryzowane prace.

§ 10

Bez pisemnej zgody Strony nie mają prawa przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią (art.509 Kc).

§ 11

1.  	Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje istotne zmiany zawartej umowy dotyczące odpowiednio wartości zamówienia, zakresu przedmiotu zamówienia lub terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

1)	w następstwie wykraczających poza terminy określone w KPA procedur administracyjnych oraz innych terminów formalno prawnych urzędowych mających wpływ na terminy realizacji zamówienia;

2)	ograniczenia środków budżetowych przeznaczonych na realizację zamówienia;

3)	w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt IV.3. warunków ogólnych umowy;

4)	zmniejszenia zakresu robót;

5)	wystąpienia prac zamiennych, dodatkowych, zaniechanych;

6)	zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji, takich jak kolizje komunikacyjne powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagające naprawy lub wstrzymanie robót ze względu na akcję ratowniczą, wpływające na zmianę terminu realizacji inwestycji.

2.	Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w ust. 1. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu, o którym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 12

- Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2.	Wszelkie sprawy formalno – prawne załatwia w imieniu Zamawiającego Wykonawca w terminach zgodnych z przepisami, a w przypadku przekroczenia tych terminów bez winy Wykonawcy – patrz § 11 ust. 1.

- W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego.

- Spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygnięte przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego

- Strony powinny jednak dążyć do polubownego rozwiązywania sporów, w szczególności poprzez zawezwanie do próby ugody, określonej przepisami art. 184-186 Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 13

1.  Zleceniobiorca/ wykonawca oświadcza, ze znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczna w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112 poz. 1198 z późn. zm), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, (ew. z zastrzeżeniem ust. 2).

2.   Ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1, nie będą podlegały informacje zawarte w § ___/załączniku nr____ do niniejszej umowy stanowiące informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą

§ 14

Integralnymi składnikami niniejszej umowy, których postanowienia wiążą strony jako jej część, są następujące dokumenty:

- Ogólne warunki umowy;

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami;

- Oferta z załącznikami;

- Kosztorys ofertowy;

- Pismo powiadamiające o wyborze Wykonawcy.

§ 15

Umowę sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach – 3 pozostają u Zamawiającego, a 2 otrzymuje Wykonawca.

## ZAMAWIAJĄCY : 		       				WYKONAWCA :

Ogólne Warunki Umowy DZP/2/PN/2/14

I.  POSTANOWIENIA  WSTĘPNE

1. Obowiązujące przepisy prawne i dokumenty.

Prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy regulują obowiązujące w Polsce przepisy a przede wszystkim:

- ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.

- ustawa Prawo budowlane

- ustawa-Prawo o ruchu drogowym

- Kodeks cywilny

- Polskie normy branżowe

2. Hierarchia ważności dokumentów umowy.

2.1. 	Umowa składa się z dokumentów kolejno wymienionych niżej, z uwzględnieniem hierarchii ich ważności:

- Umowa,

- Warunki ogólne dla umów na roboty budowlane,

- Szczegółowa specyfikacja techniczna,

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- oferta wraz z załącznikami,

- kosztorys ofertowy,

- zabezpieczenie z tytułu należytego wykonania umowy i z tytułu rękojmi,

- inne dokumenty będące częścią Zamówienia.

2.2. 	Dokumenty, będące częściami Umowy, traktuje się jako wzajemnie wyjaśniające się w przypadku dwuznaczności lub rozbieżności i powinny być czytane i interpretowane w kolejności ustanowionej powyżej.

3. Prawa i obowiązki inspektora nadzoru.

3.1. 	Inspektor nadzoru będzie wykonywał swoje obowiązki przypisane mu w umowie, zgodnie ze szczegółowymi uprawnieniami wynikającymi z ustawy  Prawo budowlane.

3.2. 	W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień inspektora nadzoru, wiążące jest ustalenie Zamawiającego.

3.3.	Polecenia wydawane przez inspektora nadzoru mają formę pisemną i ustną.

3.4. 	Wykonawca zapewni inspektorowi nadzoru swobodny dostęp do miejsc, gdzie wykonywane są prace objęte Umową i dostarczy mu wszelkich informacji, jakich mógłby wymagać. Inspektor nadzoru może zarządzić nadzór i przeprowadzić kontrolę wszystkiego, co jest przygotowywane lub wytwarzane w celu dostawy na potrzeby realizacji umowy. W tym celu może on domagać się przeprowadzenia takich badań, jakie uzna za konieczne.

3.5.	Użyte  w  SST  określenie  „Inżynier/  Kierownik  projektu” - należy każdorazowo rozumieć jako Inspektor    Nadzoru  Inwestycyjnego, chyba że Zamawiający upoważni inną osobę do pełnienia wyżej wymienionej funkcji.

4. Cesja - przeniesienie praw i obowiązków.

Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie będzie cedował praw z Umów ani jakiejkolwiek ich części, lub jakichkolwiek korzyści i pożytków z nimi związanych.

5. Podwykonawstwo.

5.1.    Wykonawca ma prawo powierzyć podwykonawcom tylko ten zakres prac, który nie został określony przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako część przedmiotu zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom oraz została wskazana w ofercie stanowiącej integralną część Umowy, jako część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom lub też została powierzona podwykonawcom, na których zasobach Wykonawca powołał się w ofercie na zasadach określonych w 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.2.      Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązuje się powierzać wykonanie części przedmiotu zamówienia tylko takim podwykonawcom, którzy zapewniają należyte wykonanie tych części przedmiotu zamówienia, a umowa zawierana przez z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami musi by dostosowana do warunków Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie terminów wykonania robót przez podwykonawców, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podwykonawcy od ryzyk  i następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności z tytłu rękojmi i gwarancji, wysokości kar umownych. Umowa o podwykonwstwo musi również określać zasady odbiorów wykonanych robót. Umowy o podwykonawstwie nie mogą naruszać dobrego imienia Zamawiającego, ani jego interesu prawnego i finansowego.

5.3.    Wykonawca, podwykonawca lub dalszy  podwykonawca, jest obowiązany, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a którą zamierza zawrzeć, a także projektu jej zmiany - przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, o treści zgodnej z projektem umowy lub projektem zmiany.

5.4.    Projekt umowy o podwykonawstwo wymaga formy pisemnej, przy czym jego integralną częścią jest część dokumentacji projektowej określającej zakres robót zlecanych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (dotyczy umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane).

5.5.     Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub od otrzymania projektu jej zmiany,  może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy lub projektu jej zmiany, niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub, gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 5.16. OWU. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w wyżej wymienionym terminie, uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego.

5.6.   Wykonawca, podwykonawca lub dalszy  podwykonawca, jest obowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, we terminie 7 dni od jej zawarcia.

5.7.   Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub od otrzymania jej zmiany, może zgłosić pisemny sprzeciw do umowy lub jej zmiany, niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub, gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 5.16. OWU. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w wyżej wymienionym terminie, uważa się za akceptację umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego.

5.8.   Wykonawca, podwykonawca lub dalszy  podwykonawca, jest obowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi lub zmianę tej umowy, w terminie 7 dni od jej zawarcia – z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Powyższe wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej  niż 50.000,00 zł. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia wskazany w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub jej zmianie, jest dłuższy niż określony w pkt 5.16. OWU, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

5.9.	Przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.

5.10.     Uzyskanie akceptacji Zamawiającego umowy lub jej projektu o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także przedłożenie Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, nie zwalnia Wykonawcy od samodzielnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego za należyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy. Wykonawca odpowiada za działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia każdego Podwykonawcy  tak, jak za własne działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia.

5.11.   Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Bezpośrednia zapłata powyższego wynagrodzenia obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

5.12.   Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w pkt 5.11. OWU, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie wskazanym w powyższej informacji nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia informacji, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

5.13.    W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 5.12. OWU, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

  - Zapłata przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy dokonana będzie w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia roszczenia.

  - Wynagrodzenie Wykonawcy:

    - Zamawiający dokona zapłaty drugiej i nastepnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane po dostarczeniu przez Wykonawcę dowodów zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych;

    - w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w pkt 5.15.1 OWU, Zamawiający wstrzyma się z wypłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

5.16.  Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

5.17.    Zapisy pkt I.5. OWU nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 k.c.

II.  ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1.1. 	Przekazanie Wykonawcy wszystkich części terenu budowy w terminach ustalonych w warunkach Umowy.

1.2. 	Pełnienie nadzoru inwestorskiego.

1.3. 	Odbiór przedmiotu umowy.

1.4. 	Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty.

2. Dokumentacja projektowa Zamawiającego.

2.1. 	Inspektor nadzoru ma prawo przekazać Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie uzna za konieczne dla zgodnego z umową wykonania robót oraz usunięcia wad. Wykonawca ma obowiązek dostosować wykonanie robót do tych rysunków i instrukcji.

III.  ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

1. Obowiązki i zadania Wykonawcy.

1.1.	Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty zgodnie z postanowieniami dokumentów dotyczących niniejszego postępowania, ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej.

1.2. 	Wykonawca ma obowiązek opracowania na własny koszt projektu organizacji ruchu na czas trwania realizacji przedmiotu umowy oraz uzyskać wymagane odpowiednimi przepisami uzgodnienia i zatwierdzenia. Przedłożenie projektu czasowych zmian w organizacji ruchu winno być dokonane do inżyniera ruchu na 14 dni przed planowanym terminem robót.

1.3. 	Wykonawca ma obowiązek sporządzenia na własny koszt planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1.4.  	Wykonawca powinien zapewnić kompetentne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad, w tym zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych.

1.5. 	Wszelkie zmiany zakresu robót w stosunku do kosztorysu ofertowego i szczegółowych specyfikacji technicznych (SST), dokonywane przez Wykonawcę, powinny być uzgadniane w formie pisemnej z Zamawiającym.

1.6.  	Wykonawca oznacza teren budowy, organizuje i wyposaża teren budowy w urządzenia niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy, porządkuje i likwiduje zaplecze budowy po zakończeniu budowy, w ramach przedstawionej ceny.

1.7. 	Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie teren robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu na  okres prowadzonych robót.

1.8. 	Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne na terenie robót.

1.9.  	Wykonawca wykonuje na własny koszt wszelkie badania laboratoryjne.

  - Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości do końcowego odbioru robót - dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania robót (atesty, wyniki badań użytych materiałów itp.).

  - Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia na każde żądanie Zamawiającego dokumentów poświadczających spełnienie przez Wykonawcę warunku określonego w pkt. 1.10 ogólnych warunków umowy.

  - W przypadku nie spełnienia przez Wykonawcę warunku o którym mowa w pkt. 1.11 Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z winy Wykonawcy. Zastosowanie wówczas mają postanowienia § 8 umowy.

  - Wykonawca przedstawi w terminie 14 dni od podpisania umowy harmonogram zawierający terminy robót, do akceptacji Zamawiającego.

  - Zmiany w harmonogramie dopuszczane są po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

2.1. 	Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości ustalonej w warunkach umowy.

2.2. 	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zabezpieczać będzie zapłatę Zamawiającemu za wszelkie straty w rezultacie niepełnego i niewłaściwego wywiązania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z umowy.

2.3. 	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do zapewnienia, że Wykonawca:

a) wykona roboty zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi,

b) ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót,

c) usunie wszelkie wady ujawnione w okresie rękojmi,

d) dotrzyma wszystkich pozostałych warunków umowy.

  - Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi według zasad określonych w warunkach umowy.

  - W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został wykonany w terminie określonym w § 2 umowy, a zabezpieczenie zostało wniesione w formie niepieniężnej, najpóźniej na 5 dni roboczych przed upływem ich ważności  Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć nowy dokument  obejmujący okres przedłużenia wykonania przedmiotu umowy lub wpłacić pełną kwotę zabezpieczenia na konto Zamawiającego.

2.6. 	Jeśli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w pkt. 2.5. Zamawiającemu przysługuje prawo wystąpienia z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowej gwarancji należytego wykonania umowy.

- Rękojmia i gwarancja.

3.1. 	Wykonawca udzieli Zamawiającemu 3 lat rękojmi na wykonane roboty.

3.2. 	Wykonawca robót jest odpowiedzialny, względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót objętych umową i powstałe w okresie rękojmi.

3.3. 	Data podpisania przez Strony umowy protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy jest datą rozpoczęcia okresu rękojmi dla robót objętych przedmiotem umowy.

3.4. 	W okresie trwania rękojmi Zamawiający zastrzega sobie prawo zwoływania przeglądów wykonanych robót.

3.5. 	W okresie rękojmi Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

3.6. 	W razie stwierdzenia w okresie rękojmi wad nadających się do usunięcia, Zamawiający żąda ich usunięcia wyznaczając Wykonawcy na to odpowiedni termin.

3.7. 	W przypadku zwłoki w usunięciu wad przez Wykonawcę, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia innemu Wykonawcy, a koszt wykonania robót pokryty zostanie z zabezpieczenia z tytułu rękojmi.

3.8. 	W przypadku gdy koszty usunięcia wad stwierdzonych w czasie przeglądów przekroczą kwotę zabezpieczenia z tytułu rękojmi, Wykonawca robót zobowiązany jest do pokrycia różnicy pomiędzy kosztami robót, a wielkością zabezpieczenia z tytułu rękojmi.

3.9. 	Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót wygasają  po upływie 3 lat
od daty zakończenia czynności odbioru końcowego robót.

- Ubezpieczenie robót.

4.1. 	Wykonawca, na czas wykonywania robót objętych umową tj. na okres od dnia podpisania umowy do dnia obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy – będzie kontynuował  umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na wartość, co najmniej 50.000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), obejmującą:

a) szkody powstałe w mieniu osób trzecich wskutek realizacji przedmiotu umowy,

b) następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe wskutek realizacji przedmiotu umowy,

c) szkody powstałe w wyniku zniszczeń i kradzieży materiałów i sprzętu oraz innego mienia podczas realizacji robót.

4.2. 	Polisy powinny być przedstawione przez Wykonawcę do wglądu wraz z zabezpieczeniem przed podpisaniem umowy.

4.3. 	Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie lub jako ogólne zmiany wprowadzane przez firmę ubezpieczeniową i wynikające z ustawy.

4.4. 	Koszty ubezpieczenia Wykonawca uwzględnia w kalkulacji cen jednostkowych kosztorysu ofertowego i w cenie ofertowej.

- Bezpieczeństwo i ochrona robót.

5.1. 	Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania robót oraz usuwania wad:

a) należycie zabezpieczyć teren robót,

b) w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie robót,

c) dostarczyć i utrzymać na własny koszt na terenie robót wszelkie urządzenia bezpieczeństwa ruchu tj. osłony, ogrodzenia, światła, znaki ostrzegawcze itp. wynikające z organizacji ruchu na czas niezbędny do wykonania robót.

5.2. 	Wszelkie czynności podczas wykonywania robót oraz usuwania wad muszą przebiegać zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzonych robót.

5.3. 	Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg i innych urządzeń drogowych oraz terenów prywatnych przed zniszczeniami spowodowanymi środkami transportowymi lub maszynami Wykonawcy. Za wszelkie szkody z tym związane ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

5.4. 	Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie robót i w jego otoczeniu oraz za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu.

- Kierownictwo robót i pracownicy Wykonawcy.

6.1. 	Wykonawca zapewni niezbędne kierownictwo robót na czas ich wykonywania i na taki okres po ich zakończeniu, jaki inspektor nadzoru uzna za konieczny dla właściwego wykonania zobowiązań wynikających z umowy.

6.2. 	Kierownik budowy, jako upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest do respektowania poleceń inspektora nadzoru dotyczących spraw organizacyjnych i technicznych w zakresie wykonywanych robót.

6.3. 	Wykonawca zatrudnia na terenie robót, w związku z wykonywaniem robót i usuwaniem w nich wad, takich pracowników technicznych i robotników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przestrzegają wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dbają o dobre wykonanie swoich prac.

6.4. 	Inspektor nadzoru ma prawo zgłaszać Wykonawcy uwagi w stosunku do osób, które jego zdaniem są niekompetentne lub niedbałe w wykonywaniu swojej pracy, lub których obecność na terenie robót jest uznana przez niego za niepożądaną.

- Ryzyko Wykonawcy.

7.1. 	Za wykonanie robót zgodnie z umową i oddanie ich w terminie Zamawiającemu, odpowiada Wykonawca.

7.2. 	Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność prawną wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w związku i przy realizacji zamówienia.

7.3. 	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za spowodowane w trakcie wykonywania robót oraz w okresie rękojmi uszkodzenia pojazdów lub zagrożenia osób spowodowane w następstwie wykonywanych robót.

IV.  ROZPOCZĘCIE WYKONANIA UMOWY

1. Termin rozpoczęcia.

Zamawiający ustala, że roboty objęte umową powinny być wykonane w terminach:

1) rozpoczęcie – po podpisaniu umowy

2) wprowadzenie na plac budowy winno być poprzedzone :

- wyznaczeniem przez Wykonawcę kierownika budowy i opracowaniem projektu czasowej organizacji ruchu,

- zatwierdzeniem przez właściwe organy projektu czasowej organizacji ruchu,

- wyznaczeniem inspektorów nadzoru inwestorskiego,

- sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

2.  Termin zakończenia.

2.1.	Zakończenie robót objętych umową nastąpi 31.12.2014r.

2.2.		Zamawiający przystąpi do rozpoczęcia odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru, gotowości do odbioru zgłoszonego przez Wykonawcę i zakończy go w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia.

3.  Przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy.

3.1. 	Wykonawca może domagać się przedłużenia terminu wykonania, jeżeli ma lub będzie miał opóźnienie w realizacji Umowy z któregokolwiek z powodów wymienionych niżej:

1)	zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:

a) klęski żywiołowe,

b) warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych,            przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;

2)	niedopełnienie przez Zamawiającego jego obowiązków wynikających z Umowy;

3)	jakiekolwiek zawieszenie wykonywania prac nie spowodowane uchybieniami Wykonawcy;

4)	siła wyższa;

5)	konieczność wykonania zamówień dodatkowych, o ile wykonanie tych zamówień spowoduje konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia;

6)	wszelkie inne powody, o których mowa w niniejszych w Warunkach Ogólnych Umowy, nie wynikające z uchybień Wykonawcy;

7)	zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności:

a)	niewypały i niewybuchy,

b)	wykopaliska archeologiczne,

c)	odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne,

d)	odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, wystąpienie wód gruntowych o ile nie przewidywała ich wystąpienia dokumentacja techniczna itp.,

- w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego  wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie  zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi,

- zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiającego dokonania zamiennych robót lub ich części; wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego - jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego  terminu umownego,

g)	zmiany będące następstwem wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy;

8)	zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

a)	wstrzymanie robót przez Zamawiającego,

b)	konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;

9)	zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, w szczególności:

a)	przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma - typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,

b)	odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji;

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej czas ukończenia robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

3.2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia:

1) zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:

a)	niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,

b)	pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,

c)	pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

d)	konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań  technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e)	zmiany technologiczne prowadzące do:

-  obniżenia kosztu wykonania robót bez uszczerbku dla jakości i funkcjonalności,

- obniżenie kosztów użytkowania obiektu czy eksploatacji urządzeń, przy braku zmiany ceny końcowej,

- podniesienie wydajności urządzeń, podniesienia bezpieczeństwa, usprawnień w trakcie użytkowania obiektu, przy braku zmiany ceny końcowej;

f)	zlecenie robót dodatkowych oraz koniecznych do wykonania a wynikłych po odkryciu i ocenie stanu technicznego urządzeń infrastruktury technicznej;

g)	odmienne od przyjętych w warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;

h)	odmienne od przyjętych warunki terenowe, w szczególności istnienie błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych;

i)	konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, lub okoliczności gospodarczych.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń. Zamawiający przewiduje w takiej sytuacji zmianę wynagrodzenia odpowiednio do zmian zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia. Rozliczenie robót nastąpi wtedy metodą powykonawczą z zastosowaniem stawek przyjętych do wyceny robót w ofercie wykonawcy.

2) zmiany spowodowane wprowadzeniem przez Zamawiającego zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli takie zmiany dokumentacji okażą się koniczne;

3) zmiany w przypadku wystąpienia niezamierzonego pominięcia w przedmiarach określonych robót i gdy  ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania całości zamówienia podstawowego, a także w przypadku obiektywnej konieczności zmniejszenia, bądź zwiększenia jednostek przedmiarowych i  zakresu robót zamówienia podstawowego (nie dotyczy zamówień dodatkowych, których przedmiot  wykracza poza obiekt, nie jest objęty przedmiotem zamówienia zawartym w SIWZ). Zastrzeżenie- jeżeli  konieczność robót dodatkowych wynika z błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną  wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia.

3.3. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:

a)	siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

b)	rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy;

c)	kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji;

d)	zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 3571 Kodeksu cywilnego;

e)	gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ;

f)	zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 3.3. a,c,d,e możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń. W przypadku pkt. 3.3. b, zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie robót, z których Zamawiający rezygnuje.

3.4.  Zmiana osób i podmiotów:

1) zmiany osób i podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, w przypadku zdarzeń losowych   niezależnych od Wykonawcy, na uzasadnione wystąpienie Wykonawcy;

2) zmiany osoby pełniącej funkcje kierownika budowy wskazanej w ofercie w przypadku sytuacji  niezależnej od Wykonawcy lub na żądanie Zamawiającego jeżeli nie wywiązuje się on z nałożonych  obowiązków;

3.5. 	W terminie 7 dni od chwili uświadomienia sobie, że może wystąpić opóźnienie, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze ubiegania się o przedłużenie terminu wykonania i dostarczy Zamawiającemu pisemne wyczerpujące i szczegółowe uzasadnienie swojego wniosku.

3.6. 	W przypadku akceptacji przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy, sporządzony zostanie aneks do Umowy o przedłużeniu terminu wykonania przedmiotu umowy.

4.  Opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy.

Jeżeli Wykonawca nie zakończy robót w terminie określonym w Umowie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczania kar umownych, według stawek określonych w warunkach Umowy, za każdy dzień który upłynie pomiędzy końcową datą upływu umownego terminu zakończenia robót, a rzeczywistą datą zakończenia robót.

5.  Wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy.

5.1. 	Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wspólnie ustalonych terminów pośrednich wykonania robót oraz kolejności ich realizacji.

5.2. 	Na pisemne polecenie inspektora nadzoru Wykonawca wstrzyma realizację robót w taki sposób i na taki okres, jaki inspektor nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru.

  - Jeżeli wstrzymanie realizacji robót nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin wykonania robót ulegnie przedłużeniu o okres wstrzymania robót lub o okres uzgodniony pomiędzy stronami, w formie aneksu do umowy uwzględniając zmianę warunków realizacji umowy.

  - W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres Inspektora Nadzoru, wiążące jest ustalenie Zamawiającego.

  - Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru swobodny dostęp do miejsc, gdzie wykonywane są prace objęte Umową i dostarczy mu wszelkich informacji, jakich będzie wymagać.

  - Decyzje o wstrzymaniu robót podejmują osoby wymienione w § 5 ust. 1 i 2 umowy, powiadamiając pisemnie w ciągu 3 dni od daty wstrzymania robót drugą stronę umowy. Strony sporządzą niezwłocznie w formie pisemnej Protokół Konieczności.

  - Koszty wstrzymania robót ponosi strona umowy określona w Protokole Konieczności wymieniona w ust. 5 pkt. 5.6. Podstawa rozliczenia kosztów wstrzymania robót będzie kosztorys sporządzony przez przedstawiciela strony wstrzymującej roboty ,akceptowany przez strony umowy.

  - Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w części lub całości bez ponoszenia konsekwencji finansowo-prawnych.

V.  MATERIAŁY,  WYKONANIE i ZASADY OBMIARU

1. Kontrola jakości robót i wymagania w zakresie wykonawstwa.

1.1. 	Roboty winny być wykonane przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz spełniać wymagania określone w  specyfikacji technicznej.

1.2. 	Wszystkie materiały użyte do realizacji zadania winny posiadac stosowne deklaracje zgodności, aprobaty techniczne lub inne świadectwa dopuszczające do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą o Wyrobach budowlanych z dnia 13 czerwca 2013 (Dz.U. z 2013r., poz.898).

1.3. 	Wszystkie próbki materiałów Wykonawca dostarczy do badań na własny koszt.

1.4. 	Inspektor nadzoru może zażądać przeprowadzenia dodatkowych badań w innym laboratorium niż laboratorium Wykonawcy.

  - Wykonawca poniesie koszty badań dodatkowych, jeśli wykażą one, że jakość materiałów i robót nie jest zgodna z dokumentacją techniczną i ST. W przeciwnym wypadku koszty badań poniesie Zamawiający.

  - Umowa niniejsza ma charakter obmiarowy.

  - Rozliczenie robót uzupełniających nastąpi na podstawie rzeczywistej ilości wykonanych robót.

2.  Usuwanie wad w przedmiocie umowy.

2.1. 	Inspektor nadzoru jest obowiązany do bieżącego sprawowania nadzoru nad wykonywanymi robotami, a o wykrytych wadach będzie powiadamiał niezwłocznie Wykonawcę, nie czekając do częściowego lub końcowego odbioru robót.

2.2. 	Sprawdzenie jakości robót przez inspektora nadzoru nie ogranicza uprawnień komisji odbioru powołanej przez Zamawiającego, do ustalenia wad przedmiotu odbioru.

2.3. 	Zgłoszone wady powinny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę, nie później jednak niż to wynika z terminu określonego w protokóle odbioru robót.

2.4. 	Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę powinny być usunięte niezwłocznie.

2.5. 	Usunięcie stwierdzonych wad wymaga potwierdzenia inspektora nadzoru.

2.6. 	Koszty i terminy usunięcia wad uregulowane są w warunkach umowy.

VI. ODBIÓR ROBÓT I ROZLICZENIE

1. Odbiór przedmiotu umowy.

1.1. 	Odbiór przedmiotu umowy będzie dokonywany poprzez przeprowadzenie:

a)  odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu polegających na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu;

b)  odbiorów częściowych dla robót stanowiących część przedmiotu zamówienia polegających na ocenie  ilości, jakości oraz ustaleniu wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia;

c)  odbioru końcowego przedmiotu umowy dokonanego komisyjnie, którego przedmiotem może być tylko całkowicie zrealizowany zakres robót. Odbiór ten polegać będzie na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz ustaleniu końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie;

d) odbiór ostateczny polegający na ocenie wykonania przedmiotu zamówienia, związany z usunięciem wad powstałych u ujawnionych w okresie rękojmi za wady.

1.2. 	O zamiarze zgłoszenia robót do odbioru końcowego, Wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego z 7 dniowym wyprzedzeniem.

1.3. 	Zamawiający zwoła komisję odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie nie przekraczającym 7 dni roboczych, licząc od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia  przez Wykonawcę, gotowości do odbioru końcowego i potwierdzenia jej  przez inspektora nadzoru.

1.4. 	Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego, powinno zawierać potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakończenia robót i sprawdzenia kompletności dokumentów niezbędnych do odbioru (obmiary, badania, certyfikaty itp.) zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną.

1.5. 	Z końcowego odbioru przedmiotu umowy będzie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru.

1.6. 	Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiający przerwie czynności odbioru końcowego i wyznaczy termin ich usunięcia. Data stwierdzenia usunięcia wad jest terminem wznowienia czynności komisji odbioru końcowego przedmiotu umowy.

1.7. 	Jeżeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad lub nie przystąpi do ich usuwania w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia. Koszt usunięcia wad pokryty będzie z dowolnej należności Wykonawcy.

2.  Rozliczenie przedmiotu umowy.

2.1. 	Zamawiający dokona rozliczenia robót według zasad ogólnych warunków umów dla wynagrodzenia kosztorysowego, na postawie kosztorysu powykonawczego, uwzględniającego zapisy wg p. V.,1.7. Wartości pozycji kosztorysowych będą skorygowane w zależności od rzeczywistych ilości.

3.  Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy.

3.1. 	Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w formie wynagrodzenia kosztorysowego obmiarowego wg p. VI.2.1.

3.2. 	Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, stanowiącym załącznik do Umowy nie będą podlegały zmianie podczas realizacji przedmiotu Umowy.

3.3. 		W przypadku wystąpienia prac zamiennych lub dodatkowych albo uzupełniających Wykonawca sporządza kosztorys na podstawie cen i stawek określonych w kosztorysie ofertowym, przedstawionym w ofercie. Prace dla których nie określono cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym będą rozliczane na podstawie czynników cenotwórczych nie wyższych od średnich publikowanych w wydawnictwie SEKOCENDBUD obowiązujących w danym okresie rozliczeniowym.

3.4.	W przypadku uznania przez Strony umowy, protokołem konieczności, iż niezbędne jest wykonanie prac zamiennych, Wykonawca sporządzi kosztorys z uwzględnieniem różnicy pomiędzy ceną umowną za prace zamienne, a ceną umowną za prace zaniechane. Po zaakceptowaniu kosztorysu przez Zamawiającego, Strony umowy zawrą aneks do umowy dotyczący prac zamiennych.

4.  Odszkodowania umowne.

4.1. 	Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca obowiązani są do naprawienia szkód wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych.

4.2.   	W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy a ciążących na Wykonawcy, Wykonawca płaci Zamawiającemu odszkodowanie w formie kar umownych, których tytuły i wysokość ustalają warunki umowy.

4.3. 	Zapłacenie lub potrącenie kary za nie dotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót .

  - Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia umowne. Zamawiający potrąci należną mu kwotę  z dowolnej należności Wykonawcy, a Wykonawca wyraża na to zgodę. Wykonawca w przypadku zwłoki Zamawiającego może dochodzić zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych.

  - W przypadku roszczeń osób trzecich lub dodatkowych kosztów wynikających z niedotrzymania terminów umownych, powstałych z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do ich pokrycia.

ZAMAWIAJĄCY  		       				WYKONAWCA

Załącznik nr 1

do wzoru umowy

WZÓR  ZABEZPIECZENIA Z TYTUŁU NALEŻYTEGO WYKONANIA  UMOWY

My, niżej podpisani [ nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oświadczamy, iż udzielamy Miastu Stołecznemu Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą: 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 nie tylko solidarnie, ale również jako główny dłużnik, bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zapłaty [ kwota zabezpieczenia wykonania] równoważnej zabezpieczeniu wykonania zgodnie z Umową nr DZP/2/PN/2/14, bezspornie, z chwilą otrzymania pierwszego wezwania na piśmie od adresata.

Ponadto oświadczamy, że żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja Umowy, lub zakresu robót, które mają być wykonane, lub któregokolwiek z dokumentów Umowy uzgodnione pomiędzy Państwem, a Wykonawcą, w żaden sposób nie zwalnia nas od odpowiedzialności prawnej w ramach niniejszej gwarancji i niniejszym rezygnujemy z konieczności powiadamiania nas o tego typu zmianach, uzupełnieniach lub modyfikacjach.

Niniejsza gwarancja wchodzi w życie i staje się ważna od daty podpisania umowy i ważna będzie do dnia wystawienia protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Przyjmujemy, że gwarancja zostanie zwolniona i powiadomicie nas Państwo o tym w ciągu trzydziestu dni od daty wystawienia protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polski i podlegają jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

Sporządzono w: [nazwa miejscowości]………………………….., dnia ………………………

Nazwisko i imię: ………………………………………

W imieniu           ………………………………………

Podpis:                ………………………………………

[pieczęć organu wystawiającego Gwarancję]

Załącznik nr 2

do wzoru umowy

WZÓR  ZABEZPIECZENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI

My, niżej podpisani [ nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oświadczamy, iż udzielamy Miastu Stołecznemu Warszawa reprezentowanemu przez Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą: 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 nie tylko solidarnie, ale również jako główny dłużnik, bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zapłaty [ kwota zabezpieczenia na okres rękojmi] równoważnej zabezpieczeniu wykonania zgodnie z Umową nr DZP/2/PN/2/14, bezspornie, z chwilą otrzymania pierwszego wezwania na piśmie od adresata.

Ponadto oświadczamy, że żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja Umowy, lub zakresu robót, które mają być wykonane, lub któregokolwiek z dokumentów Umowy uzgodnione pomiędzy Państwem, a Wykonawcą, w żaden sposób nie zwalnia nas od odpowiedzialności prawnej w ramach niniejszej gwarancji i niniejszym rezygnujemy z konieczności powiadamiania nas o tego typu zmianach, uzupełnieniach lub modyfikacjach.

Niniejsza gwarancja wchodzi w życie i staje się ważna od daty wystawienia protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Przyjmujemy, że gwarancja zostanie zwolniona i powiadomicie nas Państwo o tym w ciągu piętnastu dni po upływie okresu rękojmi tj. od daty wystawienia protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy do daty odbioru ostatecznego.

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polski i podlegają jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

Sporządzono w: [nazwa miejscowości]………………………….., dnia ………………………

Nazwisko i imię: ………………………………………

W imieniu           ………………………………………

Podpis:                ………………………………………

[pieczęć organu wystawiającego Gwarancję]

ROZDZIAŁ V

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia

I.    Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymaniem ciągu  ulic   Traktu  Królewskiego  na  odcinku  ul.  Świętokrzyska  - ul.  Senatorska  wraz z  ul.  Królewską  na  odc.  Krakowskie  Przedmieście  -  Plac  J.  Piłsudskiego w  Warszawie.

2.  Na zakres przedmiotu zamówienia składają się następujące roboty:

2.1. Bieżące utrzymanie ciągu  ulic   Traktu  Królewskiego  -  wykonywanie robót remontowych  i  konserwacyjnych  oraz podejmowanie innych działań technicznych mających na celu zapewnienie,  zgodnego z potrzebami ruchu drogowego, stanu technicznego drogi oraz sprawności i bezpieczeństwa  ruchu.

- Roboty interwencyjne - są to prace wykonywane na zgłoszenie Inżyniera lub Pogotowia  Drogowego, które ze względu na zachowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego muszą zostać wykonane natychmiast, również w dni ustawowo wolne od pracy, bez względu na porę dnia i warunki atmosferyczne.

- Remont cząstkowy nawierzchni  ( jezdni,  wjazdów, zjazdów, placów,  chodników ) - jest  to  zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na bieżąco, związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi obejmujące małe powierzchnie, hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń.

- Naprawa nawierzchni  - są to prace polegające na zdjęciu istniejącej nawierzchni, wyrównaniu, wybraniu lub miejscowym uzupełnieniu podbudowy i ułożeniu nawierzchni z wcześniej odzyskanego materiału z uzupełnieniem brakujących elementów nawierzchni nowymi elementami.

- Spoinowanie (fugowanie) -  wymiana zwykłej spoiny cementowo-piaskowej lub  wykonanie  nowej  spoiny ze specjalistycznej zaprawy do  spoinowania(fugowania)  w nawierzchniach z płyt z granitu  bądź  kostki  kamiennej.

- Remont oznakowania pionowego,

- Regulacja pionowa uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej

- Orientacyjne  ilości  nawierzchni  bieżącego  utrzymania  wynoszą;

-  jezdnie i zatoki autobusowe                         -  11 812 m²

-  chodniki, place piesze i wjazdy bramowe    -  31 328 m²

-  placów z dopuszczeniem ruchu                   -    8 713 m²

  - Wszystkie  roboty  będą  prowadzone  w  obszarze  pomnika  Historii  (Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 r. w sprawie uznania za pomnik historii (M.P. z 1994 r. Nr 50, poz. 423)

II.   Wymagania i warunki realizacji:

1.   Wykonawca zobowiązany jest do:

1)   wykonania przedmiotu   umowy zgodnie z dostarczoną dokumentacją,   zasadami  wiedzy technicznej  przepisami  prawa  budowlanego.

- protokólarnego przejęcia terenu bieżącego  utrzymania w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od podpisania  umowy;

- zabezpieczenia terenu robót z zachowaniem najwyższej staranności   i uwzględnieniem  specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia;

- zainstalowania dla potrzeb prowadzonych  robót wody i energii oraz ponoszenia kosztów ich zużycia w okres  realizacji robót a także prób i badań przedmiotu zamówienia;

- ubezpieczenia  budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami  losowymi, odpowiedzialności cywilnej  oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących  pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym - z ruchem pojazdów mechanicznych;

- zapewnienia obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych robót oraz badania zagęszczenia zasypki wykopów.

- zawiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych.

- umożliwienia Zamawiającemu sprawdzenie każdej   roboty,   która zanika lub ulega zakryciu.

- na żądanie Zamawiającego, ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania  robót, o ile wcześniej nie poinformował Zamawiającego o gotowości robót do odbioru, a następnie  na własny koszt przywrócić stan poprzedni;

- oznakowania terenu robót;

- dbania o należyty stan i porządek na terenie prowadzonych  robót;

- zapewnienia nadzorów technicznych ze strony odpowiednich służb, a także właścicieli urządzeń  obcych, kolidujących z prowadzonymi robotami, w celu prawidłowego prowadzenia robót;

- prowadzenia robót w takim systemie, który zagwarantuje wykonanie robót zgodnie z harmonogramem  robót;

- dokonywania wszelkich uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi, których działalność wiąże się  z zakresem prowadzonych robót;

- zapoznania się z odpowiednim wyprzedzeniem, z położeniem terenu robót, jego dostępności i innymi istotnymi szczegółami dla wykonania robót. Dotyczy to w szczególności obecności i położenia sieci, kabli i rur znajdujących się w obszarze działania Wykonawcy, które to informacje należy uzyskać we właściwych urzędach;

- zorganizowania i zabezpieczenia terenu robót oraz zapewnienia stałych warunków widoczności  w  dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względów bezpieczeństwa.

- zapewnienia stałego utrzymania porządku i czystości   w  bezpośrednim  sąsiedztwie  prowadzonych  robót;

- zawiadamianie Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu;

- przerwanie robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenie wykonanych robót przed ich zniszczeniem;

- wykonania wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej technologii wykonania robót, oraz wynikających z dostępu do miejsca robót;

- zgłaszania Zamawiającemu konieczności wykonania robót dodatkowych;

- przygotowania od strony technicznej i udział w odbiorach  wykonanych  robót;

- zgłoszenia do Geodety Powiatowego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia kolidujących punktów  osnowy geodezyjnej, a następnie odtworzenie tych punktów w terenie;

- zapewnienia miejsca wywiezienia gruzu betonowego i innych materiałów , pochodzących z rozbiórki, zgodnie z zasadami utylizacji  składowania materiałów odpadowych określonymi w Ustawie o odpadach (Dz.U. z 2010 nr 185 poz. 1243);

- zapewnienia ,,zwałki" dla materiałów rozbiórkowych innych niż wymienione w pkt. 29, w celu wywiezienia ich z terenu budowy;

- wyregulowania ulicznych urządzeń występujących w granicy robót, do projektowanego poziomu ulic  przed wykonaniem nawierzchni;

- wykonania wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej technologii wykonania robót,

28 zabezpieczenie sąsiednich obiektów i urządzeń na czas prowadzenia robót oraz zapewnienia dostęp do wszystkich posesji przez cały czas trwania robót.

29)  konserwacji urządzeń zabezpieczających;

- wykonania dokumentacji wykonanych  robót  zgodnie  ze  specyfikacją  techniczną;

- przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy wraz z dokumentacją powykonawczą.

- przywrócenia miejsca prowadzenia robót do pierwotnego stanu i wyglądu po zakończeniu
robót, uporządkowania terenu budowy wraz z demontażem urządzeń i obiektów tymczasowych.

- usuwania stwierdzonych usterek i wad w ramach rękojmi;

- przygotuje i przedłoży Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty podpisania Umowy System Zapewnienia Jakości, aby dostosować swoje działania do wymagań Umowy;

- opracowania projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych  robót wraz z jej zatwierdzeniem przez Inżyniera Ruchu m. st. Warszawy. Na podstawie projektu wprowadzenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu;

- materiały z kamienia naturalnego pochodzące z rozbiórki, stanowią własność Zamawiającego,
Wykonawca przetransportuje oraz, złoży w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, w odległości nie większej niż 15 km,

Wszystkie wymienione w punktach 1-36 czynności Wykonawca w całości wykona we własnym zakresie  w ramach kosztów własnych.

ROZDZIAŁ VI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Specyfikacja techniczna  wykonania i odbioru robót

na zadanie: Bieżące utrzymanie ciągu  ulic   Traktu  Królewskiego  na  odcinku  ul.  Świętokrzyska  - ul.  Senatorska  wraz  z  ul.  Królewską  na  odc.  Krakowskie  Przedmieście  -  Plac  J.  Piłsudskiego           w  Warszawie.

Wymagania ogólne.

1. Wstęp.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z bieżącym utrzymaniem ulic   Traktu  Królewskiego  na  odcinku  ul.  Świętokrzyska  - ul.  Senatorska  wraz  z  ul.  Królewską  na  odc.  Krakowskie  Przedmieście  -  Plac  J.  Piłsudskiego  w  Warszawie.

1.2 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna wraz ze wszystkimi załącznikami stanowi dokument przetargowy i część umowy na realizację robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Określenia podstawowe.

Użyte w niniejszej specyfikacji określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie z objaśnieniami zawartymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” opracowanej na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych.

Użyte w OST D-M-00.00.00. określenia:

„Inżynier” - należy każdorazowo rozumieć jako Inspektor  Nadzoru  Inwestycyjnego, chyba że Zamawiający upoważni inną osobę do pełnienia wyżej wymienionej funkcji.

Użyte w niniejszej specyfikacji określenia:

Roboty interwencyjne - są to prace wykonywane na zgłoszenie Inżyniera lub Pogotowia  Drogowego, które ze względu na zachowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego muszą zostać wykonane natychmiast, również w dni ustawowo wolne od pracy, bez względu na porę dnia i warunki atmosferyczne.

Remont cząstkowy nawierzchni  ( jezdni,  wjazdów, zjazdów, placów,  chodników ) - jest  to  zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na bieżąco, związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi obejmujące małe powierzchnie, hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń.

Naprawa nawierzchni  - są to prace polegające na zdjęciu istniejącej nawierzchni, wyrównaniu, wybraniu lub miejscowym uzupełnieniu podbudowy i ułożeniu nawierzchni z wcześniej odzyskanego materiału z uzupełnieniem brakujących elementów nawierzchni nowymi elementami.

Spoinowanie (fugowanie) -  wymiana zwykłej spoiny cementowo-piaskowej lub  wykonanie  nowej  spoiny ze specjalistycznej zaprawy do  spoinowania(fugowania)  w nawierzchniach z płyt z granitu  bądź  kostki  kamiennej.

Znak pionowy - jest to znak drogowy którego tarcza tzw. podkład został wykonany przez właściwego producenta, który posiada na swoje wyroby atest.

Słupek blokujący (U 12c) -  są  to  słupki  typu  ,,Syrenka”  uniemożliwiające  wjeżdżanie pojazdów na chodniki lub  place.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące Wykonawcy.

a) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze  Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną oraz materialną w stosunku do osób trzecich za skutki zdarzeń wywołanych wykonanymi robotami jak również za jakość użytych materiałów i produktów bez względu na fakt odbioru robót i materiałów prze Inżyniera.

b) Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostosowania się do zasad i uregulowań zawartych w niniejszej Specyfikacji oraz w Ogólnej Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” odnośnie :

- wbudowanych materiałów i produktów

- użytego sprzętu i sposobu transportu

- wykonania robót

- kontroli jakości robót

- obmiaru robót

- odbioru robót

- podstawy płatności

c) Wszelkie roboty winny zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi normami przedmiotowymi, opracowaniami technicznymi, instrukcjami oraz ze sztuką budowlaną.

d) Informacje dotyczące konieczności  wykonania  robót przekazane ustnie lub telefonicznie przez inne  osoby  podlegają ustnemu zatwierdzeniu przez Inżyniera.

e) Roboty wykonane przez Wykonawcę, które nie będą potwierdzone przez Inżyniera będą traktowane jako roboty wykonane bez zgody Zamawiającego i Wykonawca nie będzie mógł rościć sobie prawa do wynagrodzenia za te roboty.

f) Planowane przez Wykonawcę roboty podlegają zatwierdzeniu Inżyniera. Inżynier na prawo zmienić kolejność i termin wykonania planowanych robót ich zakres jak również całkowicie zaniechać ich wykonania.

g) Roboty interwencyjne bez względu na to kto podjął informację o potrzebie ich wykonania podlegają na zasadzie wzajemności zgłoszeniu telefonicznemu. Fakt ten winien Kierownik robót odnotować w rejestrze meldunków i uzyskać od Inżyniera potwierdzenie tego wpisu oraz potrzeby wykonania robót interwencyjnych. W przypadku uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, których nie można usunąć  natychmiast należy zabezpieczyć i oznakować miejsce uszkodzenia.

h) Inżynier wyznacza termin rozpoczęcia i zakończenia robót interwencyjnych.

i) W przypadku gdyby wykonanie robót interwencyjnych uniemożliwiało planowe wykonanie robót ujętych               w zatwierdzonym przez Inżyniera Planie robót to Kierownik robót poinformuje o tym fakcie Inżyniera i na zasadzie kompromisu zostanie wspólnie wyznaczonym końcowy termin wykonania robót planowych.

2. Specyfikacje Techniczne dla poszczególnych asortymentów robót.

2.1 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą na gorąco.

a) Zamawiający wymaga od Wykonawcy przy wykonywaniu robót dostosowania się do zasad i uregulowań zawartych w w/w unormowaniach oraz do Szczegółowej Specyfikacji Technicznej D-05.03.17 w całym jej zakresie.

b) Jednostką obmiaru dla remontu cząstkowego  mieszanką  mineralno  -  asfaltową  jest „m2” . Zestawienie wykonanych remontów cząstkowych winno być sporządzone z podziałem na:

- łaty o głębokości do 4 cm

- łaty za każdy 1 cm ponad głębokość 4 cm

c) Zestawienie wymienione w pkt. 2.1. ppkt. b należy sporządzać w okresach miesięcznych. Zestawienie za dany miesiąc winno zostać sporządzone nie później niż do 5 -tego każdego dnia miesiąca następnego i przedłożone Inżynierowi do zatwierdzenia

d) Termin zgłoszenia planowanych robót o którym mowa w pkt. 1.4 ppkt. f.   niniejszej specyfikacji winien być nie krótszy niż 4 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem robót.

e) Odbiór robót zostaje dokonany na zasadach Ogólnej Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

2.2. Wykonanie nowej nawierzchni, remontu cząstkowego  lub naprawa:  jezdni,  chodników,  wjazdów, zjazdów, placów postojowych.

a) Zamawiający wymaga od Wykonawcy przy wykonywaniu robót dostosowania się do zasad i uregulowań zawartych w w/w unormowaniach oraz do ogólnej Specyfikacji Technicznej w całym jej zakresie oraz przy wykonywaniu robót z:

- płyt  kamiennych do ogólnej Specyfikacji Technicznej D-08.02.03a  w całym ich zakresie (Remont cząstkowy chodnika z płyt kamiennych)

- brukowej kostki kamiennej do Ogólnej Specyfikacji Technicznej D-05.03.01a, D-08.04.01e, w całym ich zakresie, (Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej jezdnia  i  wjazdy)

- krawężników kamiennych do Ogólnej Specyfikacji Technicznej D-08.01.01a  w całym ich zakresie

- mieszanki mineralno – asfaltowej do Ogólnej Specyfikacji Technicznej D-085.03.17 w całym ich zakresie

- kostki kamiennej do Szczegółowej Specyfikacji Technicznej D-08.02.07a i D-08.04.01e w całym ich zakresie, (chodniki  i  wjazdy)

b) Jednostką obmiaru dla wykonania, remontu lub przełożenia chodników  wjazdów, zjazdów, placów postojowych ) jest „m2” . Zestawienie winno być sporządzone z podziałem na :

1)  materiał  granit  G682:

krawężnik  jasno – beżowy  z  granitu  o  wymiarach  25x30x100cm,  cięty  i  młotkowany  w  płaszczyznach widocznych,

płyty  z  granitu  o  wymiarach  40x60cm  grubości  10 cm,  jasno  beżowe  młotkowane  (powierzchnia  górna  cięta  i  młotkowana,  boki  cięte  na  min.2 cm – reszta  boków  łupana,  dół  cięty)

płyty  z  granitu  o  wymiarach  60x120cm  grubości  15 cm,  jasno  beżowe  młotkowane  (powierzchnia  górna  cięta  i  młotkowana,  boki  cięte  na  min.2 cm – reszta  boków  łupana,  dół  cięty)

płyty  z  granitu  o  wymiarach  30x40cm  grubości  15 cm,  jasno  beżowe  młotkowane  (powierzchnia  górna  cięta  i  młotkowana,  boki  cięte  na  min.2 cm – reszta  boków  łupana,  dół  cięty),

kostka granitowa   jasno – beżowa  o  wymiarach  15x30cm  grubości  18cm,  górna  powierzchnia  cięta  i  młotkowana,  płaszczyzny  boczne  cięte  na  min.  2 cm dalej  łupana,  spód  łupany,

kostka granitowa   jasno – beżowa  o  wymiarach  10x10cm  grubości  18cm,  wszystkie  boki  łupane,

kostka granitowa   jasno – beżowa  o  wymiarach  10x10cm  grubości  10cm,  wszystkie  boki  łupane,

2)  materiał  granit  strzegomski:

-  krawężnik szary  z  granitu  strzegomskiego  o  wymiarach  25x30x100cm,  cięty  i  groszkowany  w  płaszczyznach widocznych,

-  kostka  szara  z  granitu  strzegomskiego o  wymiarach  15x30cm  i  grubości  18cm,  wszystkie  płaszczyzny  cięte,  płaszczyzna  górna  groszkowana,

-  kostka  szaro  -  żółta   z  granitu  strzegomskiego o  wymiarach  15x30cm  i  grubości  18cm,  oraz  niezbędne  połówki  15x15cm i  grubości  18cm,  wszystkie  płaszczyzny  cięte,  płaszczyzna  górna  groszkowana,

-  kostka  szara  z  granitu  strzegomskiego o  wymiarach  10x10cm  i  grubości  10cm,  wszystkie  boki  łupane,

-  płyty  szare  z  granitu  strzegomskiego  o  wymiarach  60x60cm  i  grubości  10cm,  wszystkie  płaszczyzny  cięte,  płaszczyzna  górna  groszkowana,

-  płyty  szare  z  granitu  strzegomskiego  o  szerokości  40, 60, 100cm,  różnych  długości  i  grubości  10cm,  wszystkie  płaszczyzny  cięte,  płaszczyzna  górna  płowieniowana,,

-  płyty  szare  z  granitu  strzegomskiego  o  szerokości  40, 60, 100cm,  różnych  długości  i  grubości  13cm,  wszystkie  płaszczyzny  cięte,  płaszczyzna  górna  płowieniowana,

3)  materiał  granit  Vanga:

-  kostka  ciemno –czerwona   o  wymiarach  15x30cm  i  grubości  18cm,  powierzchnia  górna  cięta  i  płowieniowana,  spód  i  boki  cięte,

-  kostka  ciemno –czerwona  o  wymiarach  10x10cm  i  grubości  18cm,  powierzchnia  górna  cięta  i  płowieniowana,  spód  i  boki  cięte,

-  kostka  ciemno –czerwona  o  wymiarach  10x10cm  i  grubości  15cm,  powierzchnia  górna  cięta  i  płowieniowana,  spód  i  boki  cięte,

płyty  ciemno –czerwone  o  wymiarach  60x120cm  grubości  15 cm,  powierzchnia  górna  cięta  i  płomieniowana,  spód  i  boki  cięte.

-  mieszanki mineralno – asfaltowej

c ) przy wykonywaniu nawierzchni chodnika ( wjazdów, zjazdów, placów postojowych ) należy zastosować podbudowę,

- pod nawierzchnię chodnika podsypka cementowo – piaskowa  oraz  z  tłuczeń

- pod nawierzchnię wjazdów, zjazdów, placów postojowych - betonowa z betonu C – 8/10

-  fugowanie należy wykonać specjalistyczną  zaprawą   fugową  do spoinowania nawierzchni  z  kamienia  naturalnego,  narażonych  na  wysokie  obciążenia, koloru szarego.

d) przy wykonywaniu nowej nawierzchni wjazdów, zjazdów, placów postojowych do ceny jednostkowej nie należy liczyć ustawienia krawężników

e) Zestawienie wymienione w pkt. 2.2. ppkt. b należy sporządzać w okresach miesięcznych. Zestawienie za dany miesiąc winno zostać sporządzone nie później niż do 5 -tego każdego dnia miesiąca następnego i przedłożone Inżynierowi do zatwierdzenia

f) Termin zgłoszenia planowanych robót o którym mowa w pkt. 1.4 ppkt. d niniejszej specyfikacji winien być nie krótszy niż 4 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem robót.

g) Gwarancja na ułożenie nawierzchni, remont oraz przełożenie chodnika ( wjazdów, zjazdów, placów postojowych ) wynosi 36 miesięcy licząc od dnia odbioru.

h) Odbiór robót zostaje dokonany na zasadach Ogólnej Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

2.3. Ustawienie krawężnika i  obrzeży chodnikowych.

a) Zamawiający wymaga od Wykonawcy przy wykonywaniu robót dostosowania się do zasad i uregulowań zawartych w w/w unormowaniach oraz do Szczegółowej Specyfikacji Technicznej D-08.01.01 i D-08.03.01 w całym ich zakresie.

b) Jednostką obmiaru przy ustawieniu krawężnika i obrzeża chodnikowego jest „m”. Zestawienie wykonanych robót winno być sporządzone z podziałem na:

- ustawienie krawężników typu ciężkiego 30 * 20 cm na ławie z oporem ( beton C-12/15 ) i podsypce cementowo - piaskowej

- ustawienie krawężników typu ciężkiego 30 * 20 cm na ławie prostej ( beton C-12/15  lub kruszywo łamane ) i podsypce cementowo - piaskowej

- ustawienie krawężników typu średniego 30 * 15 cm na ławie z oporem ( beton C-12/15  ) i podsypce cementowo - piaskowej

- ustawienie krawężników typu średniego 30 * 15 cm na ławie prostej ( beton C-12/15  lub kruszywo łamane ) i podsypce cementowo - piaskowej

- ustawienie obrzeża betonowego 30 * 8 cm na podsypce piaskowej

- ustawienie obrzeża betonowego 20 * 6 cm na podsypce piaskowej

c) Zestawienie wymienione w pkt. 2.3. ppkt. b należy sporządzać w okresach miesięcznych. Zestawienie za dany miesiąc winno zostać sporządzone nie później niż do 5 -tego każdego dnia miesiąca następnego i przedłożone Inżynierowi do zatwierdzenia

d) Termin zgłoszenia planowanych robót o którym mowa w pkt. 1.4 ppkt. d niniejszej specyfikacji winien być nie krótszy niż 4 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem robót.

e) Gwarancja na remont cząstkowy ustawienie krawężników i obrzeży chodnikowych wynosi 12 miesięcy licząc od dnia odbioru.

f) Odbiór robót zostaje dokonany na zasadach Ogólnej Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00.

„Wymagania ogólne”.

2.4. Ustawienie i wymiana oznakowania pionowego.

a) Zamawiający wymaga od Wykonawcy przy wykonywaniu robót dostosowania się do zasad i uregulowań zawartych w w/w unormowaniach oraz do Ogólnej Specyfikacji Technicznej D-07.02.01. i D-07.02.03 w całym ich zakresie.

b) Jednostką obmiaru przy ustawieniu i wymianie znaków pionowych z grupy A, B, C, D, T, G jest sztuka, a przy ustawieniu i remoncie znaków pionowych z grupy F, E, U, jest „m2” Zestawienie wykonanych robót winno być sporządzone z podziałem na poszczególne grupy oraz:

- ustawienie znaku pionowego na istniejącym słupku lub obcym nośniku

- ustawienie znaku pionowego na nowym słupku

c) Zestawienie wymienione w pkt. 2.4. ppkt. b należy sporządzać w okresach miesięcznych. Zestawienie za dany miesiąc winno zostać sporządzone nie później niż do 5 -tego każdego dnia miesiąca następnego i przedłożone Inżynierowi do zatwierdzenia

d) Termin zgłoszenia planowanych robót o którym mowa w pkt. 1.4 ppkt. d niniejszej specyfikacji winien być nie krótszy niż 4 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem robót.

e) Gwarancja na ustawione lub wymienione znaki oraz słupki wynosi 12 miesięcy licząc od dnia odbioru.

f) Odbiór robót zostaje dokonany na zasadach Ogólnej Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

g) Wymiary znaków winny odpowiadać jak dla grupy średniej.

h) Tarcze znaków wykonane z blachy stalowej ocynkowanej grubości minimum 1,5 mm. Krawędzie znaków podwójnie gięte.

i) Lica znaków winny być foliowane folią odblaskową II generacji. Dopuszcza się aby symbole na licu znaku były nanoszone metodą malowania proszkowego lub farbą.

j) Tył tarczy znaku winien być malowany proszkowo farbą nieodblaskową koloru szarego.

k) Słupki do znaków innych niż tablice szlakowe i drogowskazy winny być wykonane z rur stalowych okrągłych bez szwu ocynkowanych minimum Ø 50 o grubości ścianki minimum 2,6 mm.

l) Słupki do znaków typu tablice szlakowe i drogowskazy winny być wykonane z rur stalowych okrągłych bez szwu ocynkowanych minimum Ø 60 o grubości ścianki minimum 2,9 mm.

m) Znaki winny posiadać    oznaczenie  dopuszczające  je  do  zastosowania  zgodnie  z  ustawą  o  wyrobach  budowlanych. Na każdym montowanym nowym znaku i elemencie oznakowania winno być logo producenta wraz z datą i serią produkcji. Znaki i elementy oznakowania ustawione a nie spełniające w/w warunków zostaną niezwłocznie zdemontowane na koszt Wykonawcy bez zapłaty za wykonane roboty.

n) Dopuszcza się w przypadku robót interwencyjnych ustawienie znaku zastępczego, jednakże w/w znak winien zostać w przeciągu 4 dni zastąpiony znakiem w całości wykonanym przez producenta posiadającym właściwe atesty na swoje wyroby. O potrzebie zastosowania znaku tymczasowego należy powiadomić i uzyskać akceptację Inżyniera.

2.5. Wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego. Oznakowanie poziome objęte niniejszym postępowaniem przetargowym będzie wykonywane tylko i wyłącznie na zasadzie robót wykonywanych interwencyjnie powierzchnia malowania nie będzie przekraczać 20 m2.

a) Zamawiający wymaga od Wykonawcy przy wykonywaniu robót dostosowania się do zasad i uregulowań zawartych w w/w unormowaniach oraz do Szczegółowej Specyfikacji Technicznej D-07.01.01. i D-07.01.02 w całym ich zakresie.

b) Jednostką obmiaru przy wykonaniu i odnowieniu oznakowania poziomego jest m2 Zestawienie wykonanych robót winno być sporządzone z podziałem na poszczególne grupy znaków oraz:

- wykonanie nowego oznakowania poziomego wraz z trasowaniem

- odnowienie istniejącego oznakowania poziomego

c) Zestawienie wymienione w pkt. 2.5. ppkt. b należy sporządzać w okresach miesięcznych. Zestawienie winno zostać sporządzone nie później niż 5 dni po zakończeniu robót.

d) Termin zgłoszenia planowanych robót o którym mowa w pkt. 1.4 ppkt. f niniejszej specyfikacji winien być nie krótszy niż 10 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem robót.

e) Gwarancja na wykonane lub odnowione oznakowanie poziome wynosi 6 miesięcy licząc od dnia odbioru.

f) Oznakowanie poziome należy wykonać farbą chlorokauczukową z dodatkiem mikrokulek szklanych.

g) Odbiór robót zostaje dokonany na zasadach Ogólnej Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

2.6. Roboty rozbiórkowe

a) Zamawiający wymaga od Wykonawcy przy robotach rozbiórkowych wkalkulowania w cenę jednostkową koszt wywozu na składowisko odpadów materiałów nie nadających się do ponownego wbudowania, natomiast w przypadku materiałów nadających się do dalszego wbudowania kosztu przewozu, zabezpieczenia i przechowania u Wykonawcy przez okres nie dłuższy niż 90 dni.

b) W przypadku przechowywania materiałów nadających się do dalszego wbudowania u Wykonawcy powyżej 90 dni Zamawiający zobowiązuje się do dodatkowej zapłaty za te dni w wysokości uzgodnionej z Wykonawcą..

c) Po wykonaniu robót rozbiórkowych Inżynier dokonuje z Kierownikiem robót inwentaryzacji materiału nadającego się do dalszego wbudowania i na tę okoliczność spisuje protokół zdawczo - odbiorczy.

d) Materiał nadający się do dalszego wbudowania Inżynier w imieniu Zamawiającego przekazuje Kierownikowi budowy na przechowanie na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

3. Wszelkie roboty wykonywane w oparciu o umowę na „Bieżące utrzymanie ulicy  traktu  Królewskiego”  a nie ujęte w niniejszej specyfikacji winny być:

- wykonanie, obmiar oraz odbiór zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami przedmiotowymi.

- cena jednostkowa poszczególnego asortymentu robót winna obejmować zakres robót ujętych we właściwym KNR

4.	Wykonawca winien być świadomy iż wszelkie roboty objęte umową mogą być nakazane do wykonania jako roboty interwencyjne.

5. Podstawą płatności (wystawienia  faktury VAT)  jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu  i  ilość  wykonanych  jednostek  potwierdzonych  przez  Inżyniera  protokółem  odbioru.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

dotycząca wymiany zwykłej spoiny cementowo-piaskowej na spoinę ze specjalistycznej zaprawy do fugowania w nawierzchniach z płyt granitowych oraz kostki granitowej i  bruku  granitowego

1.1.	Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST).

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą zwykłej spoiny cementowo-piaskowej na spoinę ze specjalistycznej zaprawy do  spoinowania(fugowania)  w nawierzchniach z płyt z granitu oraz z kostki  granitowej  łupanej o   oraz  wykonanie  szczelin  dylatacyjnych. Przyjmuje się średnią szerokość spoiny kostki  granitowej łupanej 10x10x10 wynoszącą 12mm, natomiast uśrednioną szerokość spoiny płyt z granitu 40x60x10 cm ustala się na 34mm   tj. 8mm w górnej krawędzi płyt i 6cm w dolnej krawędzi płyty, wynikających z płaszczyzny stożkowej boków przedmiotowej płyty. Przedmiotowe grubości spoin przyjmuję się jako przybliżone, do ostatecznego ustalenia w trakcie prowadzenia robót.

1.2.	Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

- Usunięciem starej fugi ze zwykłej zaprawy cementowo-piaskowej ze szczelin pomiędzy płytami i kostką stanowiącymi nawierzchnię, która została wyznaczona jako podlegająca wymianie spoiny.

- Wykonaniem spoinowania(fugowania) specjalistyczną zaprawą do fugowania.

- Wykonanie dylatacji z materiałów: kit plastyczny, gruntowanie preparatem i sznurem dylatacyjnym

2.	MATERIAŁY.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałow ich pozyskiwania i składowania podano w SST „Wymagania ogólne”.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  z jakiegokolwiek  źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane  z  dostarczeniem materiałów do robot.

Wszystkie materiały do wykonywania fugowania powinny odpowiadać  wymaganiom zawartym w normach lub świadectwach  dopuszczających dany materiał do stosowania w budownictwie  i nie powinny  działać destrukcyjnie na łączone materiały.

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym.

2.2. Materiały do fugowania.

Fugowanie należy wykonać specjalistyczną  zaprawą   fugową  do spoinowania nawierzchni  z  kamienia  naturalnego,  narażonych  na  wysokie  obciążenia, koloru szarego,  spełniające    wymagania  określone  w  poniższej  tabeli.

| Lp. | Właściwości | Jednostka | Wymagania | Metody badań wg. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Wytrzymałości na zginanie: - po 7 dniach - po 28 dniach | MPa | ≥ 8 ≥ 10 | PN-85/B-04500 |
| 2. | Wytrzymałości na ściskanie: - po 7 dniach - po 28 dniach | MPa | ≥ 30 ≥ 40 | PN-85/B-04500 |
| 3. | Skurcze po okresie twardnienia 28 dni | % | ≤ 2,0 | Pn-EN-12808-4; 2003 |
| 4. | Odporność na działanie mrozu, stopień mrozoodporności: | - | ≥ F 150 | Procedura badawcza IBDiM Nr SO-3 (część 2) |
| 5. | Stan zaprawy po 150 cyklach zamrażania i odmrażania w roztworze soli NaCl | - | Brak uszkodzeń | Procedura badawcza IBDiM Nr PO – 2 (cześć 1) |

2.3.	Materiały dylatacyjne.

-  Kit  konstrukcyjny  poliuretanowy  do  wypełniania  szczelin  w  obiektach  budowlanych,   spełniające    wymagania  określone  w  poniższej  tabeli.

| Lp. | Właściwości | Jednostka | Wartość wymagana | Metoda badania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Powrót elastyczny | % |  | PN-EN ISO 7389:2004 |
| 2 | Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu |  |  | PN-EN ISO 8339:2005 |
|  | poprzeczny moduł rozciągający |  |  |  |
|  | - w temp. 23 °C | MPa |  |  |
|  | - w temp. - 20 °C | MPa |  |  |
| 3 | Właściwości mechaniczne przy stałym wydłużeniu | - | nf | PN-EN ISO 8340:2005 |
| 4 | Właściwości adhezji/kohezji w zmiennych temperaturach | - | nf | PN-EN ISO 9047 |
| 5 | Właściwości adhezji/kohezji po działaniu wody | - |  | PN-EN ISO 10591:2007 |
|  | Wydłużenie względne przy zerwaniu w temp. 23 °C |  |  |  |
| 6 | Zmiana objętości | % | < 10 | PN-EN ISO 10563:2007 |
| 7 | Odporność na spływanie | mm | 3 | PN-EN ISO 7390:2004 |
| 8 | Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu |  |  | PN-EN ISO 8339:2005 |
|  | b) wydłużenie maksymalnej sile |  |  | PN-EN ISO 10563:2007 |
|  | - w temp. 23 °C | % |  |  |
|  | - w temp. - 20 °C | % |  |  |
| 9 | - temperatura użytkowania | o C | – 40 do +70 |  |

Gruntownik, zwiększający przyczepność  kitu  do  ścianek szczeliny,  należy  zastosować  zgodnie  z  zaleceniami  producenta  kitu  konstrukcyjnego  i winien posiadać stosowną aprobatę techniczna i atest higieniczny.

Gruntownik powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta kitu, a w przypadku ich braku lub niepełnych danych, może mieć cechy zgodne z poniższymi wskazaniami po zaakceptowaniu przez Inżyniera:

| 1) | konsystencja ciekła (do nakładania pędzlem lub natryskiem) | 80 do 150 sekund wypływu z kubka Forda Ø 4 mm |
| --- | --- | --- |
| 2) | czas odparowania rozpuszczalnika |  60 minut |
| 3) | próba rozciągania kitu konstrukcyjnego z gruntownikiem na modelu szczeliny w laboratorium, w temperaturze -20°C, przy rozszerzaniu szczeliny o 15% | kit nie powinna ulec oderwaniu od ścianek kamienia naturalnego |

- Sznur  dylatacyjny,  powinien być wyprodukowany ze spienionego materiału syntetycznego lub z innego materiału spełniającego wymagania określone dla sznura i mieć kształt walcowy. Średnica zewnętrzna sznura powinna być stała. Dopuszcza się tolerancję średnicy +1 mm.                                                          Średnica sznura powinna być większa o około 25% od szerokości szczeliny.

Zaleca się, aby sznur uszczelniający z materiału syntetycznego spełniał następujące wymagania:

-     twardość wg metody Shore’a (skala „A”)              15 do 25

-     wytrzymałość na zerwanie                                      0,5 N/mm2

  - Składowanie materiałów.

2.3.1. Materiały do fugowania

Materiały do fugowania należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, na paletach, w suchym miejscu.

2.3.2. Materiały dylatacyjne.

Materiały dylatacyjne należy składować w zamkniętym, suchym pomieszczeniu, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo.

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona.

3. SPRZĘT.

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [4] pkt 3.

3.1.	Sprzęt do wykonania nowej spoiny.

Wykonawca przystępujący do wykonania nowej spoiny powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: pił tarczowych, betoniarki, agregatu prądotwórczego, zestawu szczotek i pac gumowych, taczek, węży gumowych, nadstawki do hydrantu z wodomierzem, pędzelków, pistoletów do aplikacji materiału dylatacyjnego.

## 3.2. Przecinarki i frezarki

Do nacinania i poszerzania szczelin należy stosować przecinarki i frezarki wyposażone w diamentowe tarcze tnące, zapewniające wykonanie szczelin o stałej, dostosowanej do potrzeb głębokości i szerokości, o pionowych ściankach bocznych.

Przecinarki  powinny być napędzane silnikami o mocy co najmniej 10 kW.

3.3. Szczotki mechaniczne

Do czyszczenia szczelin należy stosować szczotki mechaniczne z silnikami o mocy co najmniej 2 kW, wyposażone w tarcze ze splatanych drutów stalowych. Tarcze powinny mieć średnicę min. 180 mm i grubość dostosowaną do szerokości szczelin.

## 3.4. Dociskarka sznura uszczelniającego.

Dociskarka sznura uszczelniającego może być stosowana do wprowadzania sznura uszczelniającego w szczelinę i wciskania go na żądaną głębokość. Przy małym zakresie robót sznur można wprowadzać w szczelinę ręcznie, przy pomocy prostych pomocniczych przyborów.

3.7. Wtryskarki gruntownika.                                                                                                                                   Do nanoszenia gruntownika na osuszone i oczyszczone szczotką mechaniczną ścianki szczeliny, służą specjalne wtryskarki z małą sprężarką lub zbiornikiem ciśnieniowym, zapewniające równomierne pokrycie ścianek cienką warstwą środka zwiększającego przyczepność zalewy do ścianek.

Gruntownik  można  także nanosić pędzlami.

4.	TRANSPORT.

4.1.	Transport materiałów do spoinowania oraz dylatacyjnych

Materiały do spoinowania oraz materiały dylatacyjne mogą być przewożone samochodami skrzyniowymi w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT.

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [2] pkt 5

Roboty związane z wypełnieniem szczelin można wykonywać przy braku opadów i w warunkach atmosferycznych określonych we wskazaniach producenta (przeważnie gdy temperatura otoczenia i podłoża nie jest niższa niż + 5°C i nie wyższa niż niż + 40°C).

5.2.	Usunięcie starej zaprawy ze spoin.

W pierwszej kolejności należy usunąć starą zaprawę cementowo-piaskową ze szczelin pomiędzy płytami i kostką. Spoinę należy oczyścić na pełną głębokość kostki i płyt, tj. na gł. 10 cm. Po wykuciu starej zaprawy szczeliny należy dokładnie oczyścić z materiału luźnego. Po oczyszczeniu pionowe ścianki szczelin powinny być suche, czyste, nie wykazywać pozostałości pylastych. Do czyszczenia szczelin należy stosować szczotki mechaniczne o wymiarach tarcz dostosowanych do wymiarów szczeliny. Szczotkę ustawia się na odpowiednią głębokość szczeliny.

Pył należy wydmuchać za pomocą sprężonego powietrza.

5.3. Wykonanie spoinowania zaprawą specjalistyczną.

Suchą zaprawę należy przygotować  zgodnie  z  instrukcją  producenta.  Zaprawę należy rozprowadzić po spoinowanej nawierzchni za pomocą szczotek twardych tak, żeby siatka spoin pozostałą trwale wypełniona. Po wystarczająco długim czasie od zafugowania należy zmyć nawierzchnię kamienną z resztek zaprawy, która nie wniknęła w spoiny. Zaprawę należy wbudowywać w temperaturze min. 5 stopni Celsjusza.

5.3. Przygotowanie szczelin dylatacyjnych.

Po zaspoinowaniu całej nawierzchni z płyt i kostki preparatem  należy szczeliny wyznaczone jako dylatacyjne naciąć piłami tarczowymi (po upływie min. 24h od zaspoinowania) tak, aby głębokość szczeliny wynosiła 3 cm, a szerokość 0,8 cm. Szczeliny dylatacyjne należy rozplanować tak w nawierzchni zafugowanej preparatem, żeby podzielić nawierzchnię na pola o powierzchni nie większej niż 100,00 m2 i o boku pola nie dłuższym niż 10,00 m.

Tak przygotowana spoina jest gotowa do wykonania dylatacji.

5.3.	Wykonanie dylatacji.

Dolną część szczeliny, która nie podlega wypełnieniu kitem  konstrukcyjnym  (2  cm)  należy  wcinać sznur uszczelniający  o średnicy większej o około 25% od szerokości szczeliny.

Poziom wciśniętego sznura powinien zapewniać właściwą głębokość  2  cm   wypełnienia  kitem  konstrukcyjnym.

Następnie szczelinę gruntujemy specjalnym preparatem  (gruntownikiem)  ułatwiającym właściwe połączenie na styku kamień – kit  konstrukcyjny.

Tak  przygotowana  szczelinę  dylatacyjną  należy  wypełnić  do  górnej  powierzchni na  płasko,  kitem  konstrukcyjnym.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1.	Kontrola, pomiary i badania.

    - Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Wykonana spoina z preparatu  powinna być szczelna, bez widocznych ubytków (ocena wizualna). Preparat  powinien być wbudowany na gł. 10 cm (na pełną wysokość płyt i kostki). Resztki zaprawy, które nie wniknęły w siatkę spoin, a pozostały na nawierzchni kamiennej powinny zostać całkowicie usunięte.

Wykonana dylatacja powinna być szczelna bez widocznych ubytków, powinna wypełniać całą szerokość pomiędzy płytami (ocena wizualna).

7.	OBMIAR ROBÓT.

7.1.	Jednostka obmiarowa.

Jednostką obmiarową usunięcia starej zaprawy cementowo-piaskowej jest m2 (metr kwadratowy) nawierzchni z płyt lub kostki granitowej.

Jednostką obmiarową wykonania spoinowania zaprawą  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni z płyt lub kostki granitowej.

Jednostką obmiarową wykonania dylatacji jest m (metr bieżący) wykonanej i odebranej dylatacji.

8.	ODBIÓR ROBÓT.

8.1.	Ogólne zasady odbioru robót.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI.

  - Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonanego i odebranego elementu usunięcia starej zaprawy cementowo-piaskowej obejmuje wykucie starej zaprawy na pełną głębokość płyt lub kostki kamiennej, a następnie dokładne oczyszczenie z elementów starej zaprawy w stanie luźnym.

Cena wykonanego i odebranego elementu wykonania spoinowania zaprawą  obejmuje zaspoinowanie nawierzchni preparatem  wraz z późniejszym dokładnym oczyszczeniem spoinowanej nawierzchni z resztek zaprawy jaka pozostała na płytach lub kostce i nie wniknęła w siatkę spoin. W przypadku ujawnienia zmiany na etapie prowadzenia robót  przyjętych jako uśrednione szerokości spoin tj. ich nadmiaru lub niedoboru, uzgodniona cena jednostkowa do rozliczenia zostanie zmieniona proporcjonalnie w zależności od niedoboru bądź dodatkowej grubości podlegającej zapłacie do grubości żądanej (rozliczeniowa cena jednostkowa)

ROZDZIAŁ VII

PRZEDMIAR ROBÓT I STRONA TYTUŁOWA KOSZTORYSU

(znajdują się w oddzielnym załączniku)

# Text boxes

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE

( zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

POTENCJAŁ KADROWY

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY

OŚWIADCZENIE

(zgodne z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OFERTA

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)