ZAMAWIAJĄCY

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA - ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

W WARSZAWIE

ul. CHMIELNA 120, 00-801 WARSZAWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowa fragmentu Alei Krakowskiej w Warszawie

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 30 000 EURO a jest mniejsza niż równowartość kwoty 5 186 000 EURO

ZATWIERDZAM:

p.o. Dyrektora

Zarządu Dróg Miejskich

Łukasz Puchalski

Cena formularza specyfikacji: 136,60  zł

Warszawa, lipiec 2015 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:

Rozdział I	Instrukcja dla Wykonawców

Rozdział II           Załączniki - wzory

załącznik nr 1        Formularz oświadczenia o:

1a) spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

1b) nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

załącznik nr 2       Wykaz dotyczący doświadczenia zawodowego

załącznik nr 3       Wykaz dotyczący potencjału kadrowego

załącznik nr 4       Informacja Wykonawcy

załącznik nr 5       Formularz cenowy

Rozdział III:      Formularz Oferty

Rozdział IV:       Wzór umowy wraz z załącznikami:

załącznik nr 1 do umowy - wzór zabezpieczenia z tytułu zabezpieczenia należytego

wykonania umowy

załącznik nr 2 do umowy - wzór zabezpieczenia z tytułu rękojmi

załącznik nr 3 do umowy - wzór oświadczenia gwarancyjnego

Rozdział V	Opis Przedmiotu Zamówienia.

Rozdział VI	Dokumentacja projektowa (znajduje się w oddzielnym załączniku)

Rozdział VII	Przedmiary robót oraz strona tytułowa kosztorysu (znajdują się w oddzielnym załączniku)

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ lub Specyfikacją.

NINIEJSZA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA JEST DOSTĘPNA  NA INTERNETOWEJ STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO www.zdm.waw.pl

ROZDZIAŁ I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1.        Zamawiający

Zamawiającym jest Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa na podstawie uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26-04-1993 r. nr XLV/259/93 w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Miejskich, uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 maja 2008 r. nr XXXIV/1023/2008 w sprawie statutu Zarządu Dróg Miejskich oraz pełnomocnictwa z dnia 15-06-2015 r. nr GP-OR.0052.2707.2015 udzielonego p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich.

Adres: 00-801 Warszawa, ul. Chmielna 120

Tel.: +48  22 55-89-000  fax.: +48  22 620-91-71 	e-mail: zzp@zdm.waw.pl; http://www.zdm.waw.pl

Regon: 010270068, NIP: 527-021-07-44.

2.     Opis sposobu porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcami wraz ze wskazaniem przez  Zamawiającego osób uprawnionych do kontaktów

2.1.  	Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje itp. mogą być składane przez  Zamawiającego i Wykonawców oprócz formy pisemnej, również za pomocą faksu. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego przekazania w formie pisemnej ww. dokumentów Zamawiającemu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji drogą elektroniczną z wyjątkiem faksu.

2.2.	Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu, uważa się za złożone w wymaganej formie i z zachowaniem terminu, jeżeli ich treść została nadana do adresata przed upływem terminu. Potwierdzenie korespondencji faksowej następuje niezwłocznie na pisemne żądanie drugiej strony.

2.4.	Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

2.4.1.	w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
imię nazwisko: Grażyna Czarnowska tel.: 22/ 55-89-705,

2.4.2.	w zakresie dotyczącym zagadnień procedury przetargowej:
		imię nazwisko: Małgorzata Szczepanik tel.: 22 55-89-218 fax.: 22 890-92-11.

2.5.	Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: DZP/42/PN/36/15. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3.	Tryb udzielenia zamówienia

3.1.	Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

3.2.	Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 3.1.

4.         Opis przedmiotu zamówienia

4.1.	Przedmiotem zamówienia jest przebudowa fragmentu Alei Krakowskiej w rejonie ul. Szyszkowej, polegająca na wykonaniu stanowiska dla wag przenośnych do kontroli obciążenia osi pojazdów samochodowych.

4.2.	Główny przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45233120-6 Roboty drogowe w zakresie budowy dróg.

4.3.	Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Dokumentacji projektowej (Rozdział V) oraz przedmiarze robót (rozdział VI);

4.4.	Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej terenu w celu zapoznania się i dokonania oceny stanu faktycznego, dokumentów i informacji dotyczących niniejszego postępowania.

4.5.	Wykonawca jest zobowiązany do podania w ofercie tych części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. W przypadku nie wskazania części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom, przyjmuje się, iż przedmiot zamówienia zostanie w całości wykonany samodzielnie przez Wykonawcę.

4.6.	Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wynagrodzenia za wykonanie zamówienia.

5.	Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane:

5.1.	rozpoczęcie: w dniu podpisania umowy,

5.2.	zakończenie: 75 dni, lecz nie później niż 15.12.2015 r.

6.	Oferty częściowe, oferty wariantowe oraz informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

6.1.	Zamawiający nie dopuszcza możliwości składnia ofert częściowych.

6.2.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.3.	Zamawiający przewiduje możliwość  udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.

7. 	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

7.1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

7.1.1.	spełniają warunki, dotyczące:

7.1.1.1  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania;

7.1.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

7.1.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia

7.1.1.4.  sytuacji ekonomicznej i finansowej;

7.1.2.	wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a  ustawy Pzp.

7.2.	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek opisany w pkt. 7.1.2  musi spełniać każdy z Wykonawców, natomiast warunki określone w pkt  7.1.1. spełniać muszą łącznie wszyscy Wykonawcy.

7.3.	Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków o których mowa powyżej:

7.3.1.	W celu oceny spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował:

a) co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi minimum klasy Z o nawierzchni jezdni asfaltowej o powierzchni min. 8 tys. m2 dla każdej z robót oraz o nawierzchni jezdni betonowej o powierzchni min. 400 m2 dla każdej z robót;

W celu potwierdzenia wykonanych robót Wykonawca przedstawi wykaz robót budowlanych, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączy dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

7.3.2.   W celu oceny spełniania warunku dotyczącego dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymujące się doświadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, w szczególności określonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.). Wykonawca przedstawi w ofercie kandydatów na stanowiska wymienione poniżej:

Lp. Stanowisko – Wymagana liczba osób – doświadczenie zawodowe w pracy jako kierownik lub z-ca kierownika podobnych robót (w latach):

1. Kierownik budowy– 1 osoba -5 lat;

2. Kierownik robót drogowych – 1 osoba -3 lata.

Dopuszcza się przedstawienie tej samej osoby do pełnienia funkcji wymienionych w pozycji 1 i 2.

Osoby wskazane wyżej winny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane (zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane) oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – Dz. U. z dnia 24 stycznia 2001 Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

Osobami (Kandydatami) na stanowiska wymienione w powyższej tabeli mogą być również, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, osoby, których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63 poz. 394).

7.3.3.	W celu oceny spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca musi wykazać, że:

7.3.3.1. uzyskał średni przychód za ostatnie 3 lata obrotowe (na podstawie „rachunków zysku i strat” pozycja „przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „przychód netto ze sprzedaży i  zrównane z nimi”) w wysokości nie mniejszej niż 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych);

7.3.3.2.  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z

przedmiotem niniejszego zamówienia, na wartość co najmniej 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp oraz warunków przedmiotowych zostanie dokonana na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Polegać będzie na ocenie zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności pod kątem rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia, zgodnie z formułą „jak spełnia-nie spełnia”.

Nie spełnienie chociażby jednego z wymaganych warunków udziału skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych od Wykonawcy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania

  - W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp należy załączyć:

8.1.1.    Oświadczenie Wykonawcy  o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1  ustawy Pzp – załącznik nr 1a.

8.1.2.	Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – załącznik nr 2 („Doświadczenie wykonawcy”). W wykazie winno być wskazane, że: Wykonawca zrealizował co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi minimum klasy Z o nawierzchni jezdni asfaltowej o powierzchni min. 8 tys. m2 dla każdej z robót oraz o nawierzchni jezdni betonowej o powierzchni min. 400 m2 dla każdej z robót.

Do powyższego wykazu winny być dołączone dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający nie będzie żądał informacji Wykonawcy o robotach nie wykonanych lub wykonanych nienależycie.

8.1.2.1. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie o którym mowa w pkt 8.1.2. zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 8.1.2.

8.1.2.2.  Dowodami, o których mowa w pkt. 8.1.2. są poświadczenia lub inne dokumenty jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

8.1.3.  Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresy wykonywanych przez nie czynności,  oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o którym mowa w pkt 7.3.2. SIWZ - załącznik nr 3 („Potencjał kadrowy”). Do wykazu winno być dołączone oświadczenie Wykonawcy, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

8.1.4.	Sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym  sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

W przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, Zamawiający za „inne dokumenty” uzna m.in. deklarację podatkową PIT złożoną w Urzędzie Skarbowym.

8.1.5.		Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż wymagana przez Zamawiającego (zawierającą potwierdzenie zapłaty ubezpieczenia).

8.1.6.	Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów wymienionych w pkt 8.1.4., 8.1.5., może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie warunków opisanych w pkt 7.3.3.

8.2.       W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy załączyć:

8.2.1.   Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 1b.

8.2.2.    Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) i art. 24b ust. 3 ustawy Pzp, należy do oferty załączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp -załącznik nr 4.

8.4.     Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 8.2.2., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

8.4.1.    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

8.4.2.    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

8.5.	Dokumenty, o których mowa w pkt 8.4. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.

8.6.	Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w pkt 8.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

8.7.		Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:

8.7.1.	Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zawierać w szczególności: wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wskazanie ustanowionego pełnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. Ustanowienie przedmiotowego  pełnomocnika może zostać zawarte w umowie o współdziałaniu złożonej wraz z ofertą. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zostać złożony wraz z ofertą w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

8.7.2.    Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

8.7.3.   Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty, powołując się na Wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie pełnomocnika tych Wykonawców.

8.7.4.	Wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. 8.2.- 8.3. winny być złożone przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie.

8.8.	Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, zawierające zakres czynności, które te podmioty zobowiązują się wykonać.

W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, powyższe zobowiązanie lub inne dokumenty, na podstawie których Wykonawca udowadnia, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, powinno zawierać:

8.8.1.   zakres (opis) dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

8.8.2.   sposób wykorzystania zasobów przy wykonywaniu zamówienia,

8.8.3.   określenie charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

8.8.4.   określenie zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,

8.9.    Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego, powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów.

- Opis sposobu przygotowania ofert

9.1.	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9.2. 	Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

9.3. 	Do oferty wypełnionej na Formularzu oferty należy załączyć:

9.3.1.	oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania (określone w pkt. 8 niniejszej Instrukcji dla wykonawców);

9.3.2.	kosztorysy ofertowe - zgodne z przedmiarami robót załączonym w rozdziale VII. Do każdego kosztorysu ofertowego  należy załączyć stronę tytułową;

9.3.3.	formularz cenowy –załącznik nr 5.

9.4.	Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

9.5.		Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Natomiast każdy dokument składany wraz z ofertą sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

9.6.	Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego Rozdziału, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz formy, w tym opisu kolumn i wierszy.

9.7.	Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być podpisane przez Wykonawcę.

9.8.	Dokumenty składane wraz z ofertą (określone w pkt. 8 niniejszej Instrukcji dla wykonawców) mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, chyba że, zgodnie z treścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wymagane jest złożenie danego dokumentu w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii.

9.9.	Podpisanie oferty i poświadczenia za zgodność z oryginałem powinno być dokonane w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. czytelny podpis lub nieczytelny podpis wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej dokument lub poświadczającej kopię).

9.10.	Oferta oraz każdy dokument składany wraz z ofertą muszą być czytelne. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu składanego wraz z ofertą, jeżeli złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jego prawdziwości.

9.11.	W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

9.12.	Strony oferty winny być kolejno ponumerowane i trwale ze sobą połączone. W ofercie powinna zostać umieszczona informacja o ilości stron.

9.13.	W przypadku, przedłożenia przez Wykonawcę w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien wskazać w sposób nie budzący wątpliwości, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz powinien zastrzec, że nie mogą być udostępniane. Wykonawca powinien również wykazać, nie później niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca powinien więc wykazać, iż zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do dnia składania ofert, mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub posiadają wartość gospodarczą. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Powyższe informacje muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503)” - zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte.

9.14.	Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia

tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa oraz opisane

„Oferta na Przebudowę fragmentu Alei Krakowskiej w Warszawie. Nr postępowania DZP/42/PN/36/15. Nie otwierać przed dniem 19.08.2015  r. do godz. 11:00”.

9.15.	Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie dodatkowo oznakowanej napisem „ZMIANA”, z powołaniem się na numer, pod jakim została zarejestrowana oferta. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany, po uprzednim stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian i dołączeniu do oferty.

9.16.	Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną przez siebie ofertę, poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane jako „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty zawierające oferty wycofane nie będą otwierane.

10.	Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści  SIWZ

10.1. 	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający zamieści treść pytania i odpowiedzi również na stronie internetowej (http://www.zdm.waw.pl).

10.2. 	Pytania należy kierować na adres:

Zarząd Dróg Miejskich

Wydział Zamówień Publicznych

00-801 Warszawa

ul. Chmielna 120

10.3.	W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 	obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

10.4.	Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 10.1.

10.5.	Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

10.6.	Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

10.7.	Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert,
i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza stosowną informację na stronie internetowej (http://www.zdm.waw.pl).

11.	Opis sposobu obliczenia ceny oferty

11.1.	Cena oferty powinna zostać wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o całkowity zakres prac przedstawiony w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Dokumentacji Projektowej oraz w oparciu o kosztorysy ofertowe i formularz cenowy i uznaje się, że w całości pokrywa wynagrodzenie Wykonawcy, za które zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu zamówienia. Podstawą obliczenia ceny oferty są przedmiary robót zamieszczone w rozdziale VII niniejszej SIWZ.

11.2. 	Kosztorysy ofertowe, o których mowa w pkt 11.1. należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w przedmiarach robót. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w przedmiarach robót.

11.3.	Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić w kosztorysach ofertowych wszystkie pozycje przedmiarowe opisane w przedmiarach robót. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać jakichkolwiek zmian w przedmiarach robót.

11.3.   Cena oferty netto zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o sumę cen wyspecyfikowanych przez Wykonawcę w formularzu cenowym. Wykonawca określi wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w formularzu cenowym. Cenę oferty brutto Wykonawca uzyska powiększając cenę oferty netto o należny podatek VAT.

11.4. 	Cenę oferty netto i brutto Wykonawca przeniesie z formularza cenowego (załącznik nr 5) do formularza oferty.

11.5.	Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu robót, które nie zostały ujęte jako oddzielne pozycje w kosztorysach ofertowych oraz formularzu cenowym.

11.6.	Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnatrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11.7.	Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

11.8. 	Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

11.9. 	Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i

nie będą podlegały waloryzacji.

12.	Miejsce i termin składania ofert

12.1. 	Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Chmielnej 120, Kancelaria – pok. 15, w terminie do dnia 19.08.2015 r. do godziny 10:00.

12.2.	Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

13.	Terminy związania ofertą

13.1.	Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13.2.	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na piśmie (nie może być dorozumiana).

14.	Miejsce i termin otwarcia ofert oraz ocena ofert

14.1. 	Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Chmielnej 120, w Warszawie, w pokoju nr 402, w dniu 19.08.2015  r. , o godz. 11:00.

14.2. 	Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert. W przypadku 	nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia 	ofert na wniosek Wykonawcy.

14.3.	Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 	sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) oraz adres 	Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania 	zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

14.4.	Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w terminie składania ofert nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów wskazanych w pkt. 8 niniejszej SIWZ lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, wskazane w pkt 8 niniejszej SIWZ, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

14.5.	W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

14.6.	Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30 % od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

14.6.1.  oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200 poz. 1679 z późn. zm.);

14.6.2.   pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

14.7.    Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, o których mowa w pkt 14.6. SIWZ lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

14.8.	Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

14.9.	Zgoda Wykonawcy na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, winna być wyrażona na piśmie w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

14.10.	Zamawiający:

14.10.1.	wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w 
	art. 24 ust. 1 ust. 2 i ust. 2a ustawy Pzp;

14.10.2.	odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

14.11.	O wykluczeniu wykonawców, odrzuceniach ofert oraz wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając odpowiednio nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej (http://www.zdm.waw.pl) oraz upubliczni we własnej siedzibie na „Tablicy ogłoszeń”.

14.12.	Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

14.13.	W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda przyczyny faktyczne i prawne 	unieważnienia. Zawiadomienie zostanie przesłane wszystkim Wykonawcom, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert lub wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

15.	Opis kryteriów oceny ofert oraz aukcja elektroniczna

15.1.	Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:

cena ofertowa brutto – 90%; gwarancja – 10%.

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma najwyższą ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

15.2.	Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana według następujących zasad:

15.2.1.	W zakresie kryterium „cena oferty brutto” oferta może uzyskać max 90 punktów.

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Cena minimalna

Wc = ------------------------------ x 90 pkt

Cena ofertowa

    - W zakresie kryterium „gwarancja” oferta może uzyskać max 10 punktów.

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

gwarancja ofertowa

G = ------------------------------------- x 10 pkt

gwarancja maksymalna

gdzie:

gwarancja ofertowa – okres gwarancji badanej oferty

gwarancja maksymalna – najdłuższy okres gwarancji (spośród ofert niepodlegajacych odrzuceniu)

Uwaga!

Zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 3 lata (pod rygorem odrzucenia oferty).

Maksymalny okres gwarancji wynosi 10 lat. Wskazanie okresu gwarancji na okres dłuższy niż 10 lat, nie będzie dodatkowo punktowane.

Oferowany okres gwarancji należy podać w pełnych latach.

15.3.	Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość 	punktów (łącznie w obu kryteriach).

15.4.	Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i kryterium „gwarancji”, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

15.5.	Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej (nie przewidział jej również w 	ogłoszeniu o zamówieniu).

16.	Podwykonawcy

16.1.	Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy. W przypadku nie wskazania ww. informacji, przyjmuje się, iż przedmiot zamówienia zostanie w całości wykonany samodzielnie przez Wykonawcę.

16.2.     Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

16.3.    Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

16.4.	Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej przedłożenia Zamawiającemu, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

16.5.   Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

16.6.    Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia od dnia jej przedłożenia Zamawiającemu, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

16.7.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Wyłączenie to nie dotyczy umów o wartości większej niż 50.000,00zł.

16.8.     Przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.

16.9.     Zapisy pkt 16 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

17.	Udzielenie zamówienia

17.1.	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

17.2.	W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom określonym w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp - Zamawiający przed podpisaniem umowy, żąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

17.3.	Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

18.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

18.1. 	Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% zaoferowanej ceny brutto w następujących formie/formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

18.1.1.	pieniądzu, przelewem na oprocentowany rachunek bankowy Zamawiającego: 51103015080000000550059088;

18.1.2.	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

18.1.3.	gwarancjach bankowych;

18.1.4.	gwarancjach ubezpieczeniowych;

18.1.5.	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

18.2.	Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wskazanych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.

18.3.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione przed podpisaniem umowy.

18.4.	Treść dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przedstawiona przez Wykonawcę, w innej formie niż w pieniądzu, podlega akceptacji Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

18.5.	Zabezpieczenia należytego wykonania umowy będą zawierały klauzulę, że gwarant/poręczyciel zobowiązuje się dokonać wypłaty do wysokości sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego – nieodwołalnie, bezwarunkowo i bezzwłocznie – zgodnie z załączonym wzorem zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zał. nr 1 do wzoru umowy i zgodnie z załączonym wzorem zabezpieczenia z tytułu rękojmi– zał. nr 2 do wzoru umowy.

18.6.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie:

18.6.1. 30 dni od daty obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy ( 70 % wartości zabezpieczenia);

18.6.2.  nie później niż w 15-stym dniu po upływie okresu rękojmi  za wady (30 % wartości zabezpieczenia).

18.7.	Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

18.8.    Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia w okresie 3 lat od daty zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

19.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej

19.1.	Środki ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

19.2.	Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5.

19.3.	Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, wymienionych w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

19.4.	Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienia zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

19.5.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

19.6.	Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

19.7.	Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

19.8.	W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność lub dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

19.9.	Na czynności, o których mowa w pkt 19.8. nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2.

19.10.	Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

19.11.	Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

19.12.	Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.10 i 19.11 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

19.13.	W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

19.14.	W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

19.15.  Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.

20.        Ochrona danych osobowych

Podane w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2014r., poz. 1182) przez Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą przy ul. Chmielnej 120, 00-801 Warszawa, w celach statutowych ZDM i realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów statutowych oraz realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

ROZDZIAŁ II

ZAŁĄCZNIKI - WZORY

Załącznik nr 1a

do oferty

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest „Przebudowa fragmentu Alei Krakowskiej w Warszawie”, oświadczam/y, iż spełniam/y warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

__________________ dnia __________r.

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 1b

do oferty

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | OŚWIADCZENIE (zgodne z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp) |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest „Przebudowa fragmentu Alei Krakowskiej w Warszawie”, iż oświadczam/y, iż nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

__________________ dnia __________r.

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

UWAGA

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia wymóg złożenia niniejszego oświadczenia dotyczy każdego z Wykonawców

Załącznik nr 2

do oferty

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na „Przebudowę fragmentu Alei Krakowskiej w Warszawie”, oświadczam/y, że reprezentowana/e przez nas firma/firmy zrealizowała/y w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,  następujące zamówienia:

| Nazwa i adres zamawiającego | Nazwa, zakres i miejsce wykonywania prac - zgodnie z warunkiem (należy określić m.in. zakres, kategorię drogi) | Wartość zamówienia (brutto) | Czas realizacji od ..... do ..... (daty dzienne) |
| --- | --- | --- | --- |

Uwaga:	Należy załączyć dokumenty wymagane postanowieniami pkt 8.1.2 Instrukcji dla Wykonawców.

W tabeli należy podać charakterystykę zamówienia potwierdzającą spełnienie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia.

_______________ dnia __ __ __ roku

_________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 3

do oferty

Oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujące osoby:

| LP | IMIĘ I NAZWISKO | ROLA W REALIZACJI ZAMÓWIENIA | KWALIFIKACJE ZAWODOWE (wpisać nr wymaganych przez Zamawiającego uprawnień) WYKSZTAŁCENIE | DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE NA DANYM STANOWISKU (jako kierownik lub z-ca kierownika podobnych robót – w latach) | PODSTAWA DO DYSPONOWANIA OSOBĄ (pracownik własny - np. umowa o pracę, umowa zlecenia)/ pracownik oddany do dyspozycji przez inny podmiot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 1 | ……………………… | Kierownik budowy | …….………………… | ………………………lat (co najmniej 5 lat) |  |
| 2 | ……………………. | Kierownik robót drogowych | ……………………… | ………………………lat (co najmniej 3 lata) |  |

*) w przypadku gdy osoby wskazane w wykazie, zostały oddane do dyspozycji przez inne podmioty, wykonawca dołączy pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

__________________ dnia _________ r.

__________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 4

do oferty

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | INFORMACJA WYKONAWCY |
| --- | --- |

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Przebudowę fragmentu Alei Krakowskiej                         w Warszawie” oznaczenie sprawy DZP/42/PN/36/15, w związku z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych, oświadczamy, że;

1. nie należymy do grupy kapitałowej*

2.	należymy do grupy kapitałowej i składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*:

| Lp. | Nazwa firmy | Siedziba firmy | Podmiot dominujący/ Podmiot zależny |
| --- | --- | --- | --- |

* niepotrzebne skreślić

Uwaga:

W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane oświadczenie winno być złożone przez każdy podmiot.

__________________ dnia _________ r.

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 5

do oferty

FORMULARZ  CENOWY

Dot. postępowania prowadzonego w trybie w przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Przebudowa fragmentu Alei Krakowskiej w Warszawie”.

| L.p. | Roboty i inne elementy | Cena netto (bez VAT) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Roboty przygotowawcze |  |
| 2. | Roboty rozbiórkowe |  |
| 3. | Odwodnienie |  |
| 4. | Konstrukcja muru oporowego |  |
| 5. | Roboty ziemne |  |
| 6. | Roboty drogowe |  |
| 7. | Stała organizacja ruchu |  |
|  | Razem – cena ogółem netto |  |

CENA OGÓŁEM:

netto:……………………………………………….

słownie: (……………………………………………...)

podatek VAT …..%

brutto: ………………………………………………

słownie: (……………………………………………….)

__________________ dnia_____________ r.

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ROZDZIAŁ III

# FORMULARZ OFERTY

Do Miasta Stołecznego Warszawa

- Zarząd Dróg Miejskich

00-801 Warszawa

ul. Chmielna 120

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Przebudowę fragmentu Alei Krakowskiej          w Warszawie”

MY NIŻEJ PODPISANI

______________________________________________________

______________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

______________________________________________________

______________________________________________________

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

netto: ____________ zł słownie: ___________________________________________ zł

podatek VAT _______ %

brutto: ___________ zł  słownie: ___________________________________________ zł.

W cenie zawarto wszystkie koszty związane z pełnym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4.	OFERUJEMY okres gwarancji:  ……. lat.

*min. 3 lata, maks. 10 lat

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30  dni od upływu terminu składania ofert.

- OŚWIADCZAMY, że zamówienie wykonamy sami*/ część zamówienia zlecimy podwykonawcom*.       Podwykonawcom zamierzamy powierzyć określoną część (zakres) prac, tj.:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- OŚWIADCZAMY, że zamierzamy korzystać, przy realizacji zamówienia, z zasobów następujących podwykonawców (podmiot trzeci) i w następującym zakresie*:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto określonej w pkt 3 oferty, w przypadku otrzymania od Zamawiającego informacji o wyborze złożonej oferty jako oferty najkorzystniejszej.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

____________________________________________________________________________________

nr fax ___________________

nr tel. ___________________

- OFERTĘ niniejszą składamy na ______ stronach.

______________________dnia _______roku

_____________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ROZDZIAŁ IV

# WZÓR UMOWY

WZÓR UMOWY nr DZP/42/PN/36/15

W dniu _____________ roku w Warszawie pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich, 
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, powołanym na podstawie uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 
26-04-1993 r. nr XLV/259/93 w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Miejskich, uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29-05-2008 r. nr XXXIV/1023/2008 w sprawie statutu Zarządu Dróg Miejskich oraz pełnomocnictwa z dnia 15-06-2015 r. nr GP-OR.0052.2707.2015 udzielonego p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich, posługującym się numerem: REGON: 010270068; NIP: 527-021-07-44

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

___________________________________________________________________

a firmą ________________________________________________________________

którą reprezentuje:

- ________________________________________________________________

- ________________________________________________________________

REGON:_________  NIP:__________    nr KRS: ______________

zwaną dalej “Wykonawcą”,

została zawarta umowa w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego              na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) o następującej treści:

§ 1

1.  Zamawiający zleca, na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia, a Wykonawca przyjmuje do zrealizowania przebudowę fragmentu Alei Krakowskiej w Warszawie w rejonie                   ul. Szyszkowej, polegającą na wykonaniu stanowiska dla wag przenośnych do kontroli obciążenia osi pojazdów samochodowych.

2.    Wykonawca zobowiązuje się wykonać powyższe roboty zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, dokumentacją projektową, przedmiarami robót, formularzem cenowym i zaleceniami Inspektora Nadzoru oraz obowiązującymi przepisami.

§ 2

1.	Termin rozpoczęcia: w dniu podpisania umowy.

2. 	Termin zakończenia: 75 dni, lecz nie później niż 15.12.2015 r.

§ 3

1.	 Za wykonanie przedmiotu zamówienia, ustala się wynagrodzenie w wysokości:

brutto: ___________________ zł

słownie: __________________________________________________________

2. 	Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z przedmiarów robót, Opisu Przedmiotu Zamówienia, dokumentacji projektowej, formularza cenowego, jak również nie ujęte w ww. dokumentach a niezbędne do wykonania zadania, tj. wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót itp.

3. 	 Ceny jednostkowe wynikające z oferty nie podlegają zmianie przez cały okres trwania umowy.

4. 	Ustala się rozliczenie kosztorysowe obmiarowe. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru częściowego i końcowego przedmiotu umowy.

5.    Zamawiający dokona zapłaty należnego wynagrodzenia za odebrane, prawidłowo wykonane roboty budowlane po dostarczeniu przez Wykonawcę wraz z fakturą pisemnych oświadczeń (poświadczonych przez podwykonawców), o braku zaległości płatniczych wobec podwykonawców. W przypadku braku niniejszego oświadczenia termin płatności biegnie na nowo od momentu złożenia przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa wyżej.

6.    W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów rozliczeń z podwykonawcami, o których mowa w ust. 5, Zamawiający wstrzyma się z wypłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów rozliczeń.

7.   	Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 5 i 6 powyżej płatność wynagrodzenia będzie realizowana przez Zamawiającego w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, na poniżej podany numer rachunku bankowego: nr rach.: ___________________________________________________                             w Banku:________________________________

8. 	Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

9. 	W przypadku bezpodstawnej zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego Wykonawcy przysługuje mu prawo żądania odsetek ustawowych.

§ 4

- Wykonawca dla zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy wniósł zabezpieczenie w wysokości 
5 % wartości umowy brutto tj. kwotę _______________________ zł. (słownie: _______________________)

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie:

1)	do 30 dni od daty obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy 
(70% wartości zabezpieczenia).

2)	nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady (30% wartości zabezpieczenia).

- W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został wykonany w terminie umownym lub nie został sporządzony protokół odbioru końcowego lub ostatecznego (po okresie 3 letniej rękojmi) w terminie wyznaczonym ważnością zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, najpóźniej na 5 dni roboczych przed upływem ważności zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć obowiązująca gwarancję i/lub poręczenie lub przedłożyć nową gwarancję i/lub poręczenie lub wpłacić pełną kwotę zabezpieczenia na konto Zamawiającego na termin niezbędny do podpisania protokołu odbioru.

- Jeśli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w ust. 3, Zamawiającemu przysługuje prawo wystąpienia z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowej gwarancji należytego wykonania umowy a także do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy w okresie 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 5

1. 	Wykonawca wyznacza p. ___________________________________________________________ 
do kierowania robotami stanowiącymi przedmiot umowy.

2. 	Zamawiający wyznaczy Inspektora Nadzoru i powiadomi o tym Wykonawcę przy wprowadzeniu go na plac budowy.

3.	Zmiany dotyczące osoby wymienionej  w ust. 1 i 2 wymagają pisemnego powiadomienia Stron, lecz nie wymagają  formy pisemnej zmiany umowy.

4.	Zmiana osoby kierującej robotami ze strony Wykonawcy dopuszczalna jest wyłącznie w przypadku, gdy nowy kierownik budowy dysponuje uprawnieniami  i kwalifikacjami wymaganymi do sprawowania powierzonych mu funkcji.

§ 7

Wykonawca, na czas trwania niniejszej umowy, będzie kontynuował umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na wartość co najmniej 200.000,00 zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych).

§ 8

1.	Wykonawca z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zapłaci Zamawiającemu odpowiednio, niżej wymienione kary umowne:

  - za zwłokę w rozpoczęciu lub zakończeniu robót – kara umowna w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 20 % wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 3 ust. 1 umowy,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi – kara umowna w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w § 3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 20 % wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 3 ust. 1 umowy,

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności – kara umowna w wysokości 20% ustalonego wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 3 ust. 1 umowy,

  - za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto odpowiednio podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

  - za nieprzedłożenie Zamawiającemu do uprzedniego zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, którego przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – kara umowna w wysokości 2.000,00 zł, za każdy przypadek nieprzedłożenia,

  - za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – kara umowna w wysokości 2.000,00 zł, za każdy przypadek nieprzedłożenia,

  - za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapłaty, w związku ze sprzeciwem Zamawiającego, o którym mowa w pkt I 5.6. OWU lub wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt I 5.7. OWU – kara umowna w wysokości 2.000,00 zł, za każdy przypadek nieprzedłożenia.

2.	Kary umowne będą naliczane odrębnie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zobowiązań, o których mowa powyżej. Zamawiającemu przysługuje prawo kumulowania kar umownych, naliczanych z różnych przyczyn. Łączna, maksymalna kwota kar umownych nie może przekroczyć  20% wartości wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 3 ust. 1 umowy.

3. 	Naliczanie oraz zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy w żadnym zakresie z wykonania zobowiązań wynikających z umowy.

4. 	Kary umowne mogą zostać potrącone przez Zamawiającego z wszelkich wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego.

5.	Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

6.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania  przedmiotu umowy i zobowiązuje się pokryć je w pełnej wysokości.

§ 9

  - Zamawiający może odstąpić od umowy bez  ponoszenia odpowiedzialności wobec Wykonawcy, jeżeli:

- Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie przystąpił do realizacji robót w terminie 7 dni od umownej daty ich rozpoczęcia lub w terminie 7 dni od wezwania go przez Zamawiającego do ich rozpoczęcia;

- Wykonawca nie wykonuje prac zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, czego dowodem są pisemne zastrzeżenia Inspektora nadzoru;

- gdy łączna wartość kar umownych osiągnie 20 % wynagrodzenia umownego brutto.;

- zaszły okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 4 umowy;

- Wykonawca zaniechał realizacji umowy, a w szczególności przerwał realizację prac przez okres dłuższy niż 7 dni;

- otwarto likwidację Wykonawcy;

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy;

- na skutek uchylenia się od zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający zmuszony był dokonać wielokrotnej bezpośredniej zapłaty tych samych kwot na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub w przypadku, gdy dokonał bezpośrednich tego rodzaju zapłat na łączną kwotę większą niż 5% wartości brutto niniejszej umowy;

- zaistnienie którychkolwiek z przypadków uzasadniających odstąpienie od umowy określonych w OWU.

- Zamawiający może wykonać prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach wskazanych w pkt 1-9.

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciąża obowiązek dokonania wszelkich czynności zmierzających do jej zakończenia, w szczególności:

- Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania wykonanych prac wraz z zestawieniem ich wartości i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru celem oceny i ewentualnego zatwierdzenia;

- w terminie 7 dni od daty przedłożenia zestawienia, o którym mowa wyżej Inspektor Nadzoru przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem faktycznym i sporządzi wspólnie z Wykonawcą szczegółowy protokół inwentaryzacji wraz z oszacowaniem należnego Wykonawcy wynagrodzenia za zinwentaryzowane  prawidłowo wykonane prace.

§ 10

Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie ma  prawa przelewu (art.509 Kc), wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 11

1.  	Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje istotne zmiany zawartej umowy dotyczące odpowiednio wartości zamówienia, zakresu przedmiotu zamówienia lub terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

1)	w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, szczególnie zdarzeń zagrażających bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi;

2) wystąpienie opóźnień w następstwie wykraczających poza terminy określone w k.p.a. procedur administracyjnych oraz innych czynności formalno-prawnych lub urzędowych mających wpływ na terminy realizacji zamówienia;

3)	ograniczenia środków budżetowych przeznaczonych na realizację zamówienia przez Zamawiającego;

4)	w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt IV.3. warunków ogólnych umowy;

5)	zmniejszenia zakresu robót;

6)	wystąpienia prac zamiennych lub dodatkowych, bądź zaniechania prac;

7)	zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji, takich jak kolizje komunikacyjne powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagające naprawy lub wstrzymania robót ze względu na akcję ratowniczą, wpływające na zmianę terminu realizacji umowy;

8)	podjęcia decyzji przez władze Miasta Stołecznego Warszawy, których skutkiem jest brak możliwości wprowadzenia niezbędnych dla realizacji robót ograniczeń w ruchu drogowym w zaplanowanym terminie;

9)	podjęcia decyzji przez władze Miasta Stołecznego Warszawy o wykonaniu remontu lub przebudowy infrastruktury technicznej przed realizacją robót objętych umową, skutkującej koniecznością ograniczenia, zmiany lub wstrzymania robót;

10)	braku zgody władz Miasta Stołecznego Warszawy na prowadzenie robót w terminach umownych z uwagi na konieczność skoordynowania ich z inną inwestycją lub brak możliwości wprowadzenia ograniczeń w ruchu drogowym w terminach określonych umową.

2.	Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w ust. 1. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu, o którym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 12

- Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2.	Wszelkie sprawy formalno – prawne załatwia w imieniu Zamawiającego Wykonawca w terminach zgodnych z przepisami, a w przypadku przekroczenia tych terminów bez winy Wykonawcy – patrz § 11 ust. 1.

- W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego.

- Spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygnięte przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego

- Strony powinny jednak dążyć do polubownego rozwiązywania sporów, w szczególności poprzez zawezwanie do próby ugody, określonej przepisami art. 184-186 Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 13

1.  Wykonawca oświadcza, ze znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczna w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112 poz. 1198 z późn. zm), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, (ew. z zastrzeżeniem ust. 2).

2.   Ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1, nie będą podlegały informacje zawarte w § ___/załączniku nr____ do niniejszej umowy stanowiące informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą.

§ 14

Integralnymi składnikami niniejszej umowy, których postanowienia wiążą strony jako jej część, są następujące dokumenty:

- Ogólne warunki umowy;

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami;

- oferta z załącznikami;

- pismo powiadamiające o wyborze Wykonawcy.

§ 15

Umowę sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach – 3 pozostają u Zamawiającego, a 2 otrzymuje Wykonawca.

## ZAMAWIAJĄCY : 		       				WYKONAWCA :

warunki ogólne

umowy o roboty budowlane

NR DZP/42/PN/36/15

I.  POSTANOWIENIA  WSTĘPNE

1. Obowiązujące przepisy prawne i dokumenty.

Prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy, niezależnie od postanowień umowy, regulują obowiązujące w Polsce przepisy a przede wszystkim:

a)  Ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.);

b)  Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.);

c)  Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 98 poz. 602. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.);

d)  Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.).

2. Hierarchia ważności dokumentów umowy.

2.1. 	Umowa składa się z dokumentów kolejno wymienionych niżej, z uwzględnieniem hierarchii ich ważności:

- Umowa,

- Warunki ogólne dla umów na roboty budowlane,

- Dokumentacja projektowa

- Opis Przedmiotu Zamówienia,

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- oferta wraz z załącznikami,

- kosztorys ofertowy,

- zabezpieczenie z tytułu należytego wykonania umowy i z tytułu rękojmi,

- inne dokumenty będące częścią Zamówienia.

2.2. 	Dokumenty, będące częściami Umowy, traktuje się jako wzajemnie wyjaśniające się w przypadku dwuznaczności lub rozbieżności i powinny być czytane i interpretowane w kolejności ustanowionej powyżej.

3. Prawa i obowiązki inspektora nadzoru.

3.1. 	Inspektor nadzoru będzie wykonywał swoje obowiązki i uprawnienia, zgodnie z zakresem kompetencji wynikającym z umowy, przy zachowaniu przepisów i wymogów określonych  przepisami, w tym ustawą -   Prawo budowlane.

3.2. 	W przypadku, gdy niezbędne będzie podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień Inspektora nadzoru, wiążących ustaleń  i rozstrzygnięć dokona Zamawiający.

3.3.	Polecenia wydawane przez Inspektora nadzoru mogą mieć formę pisemną lub ustną. Inspektor nadzoru dokonuje stosownych wpisów do Dziennika Robót Zamawiającego.

3.4. 	Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru swobodny dostęp do miejsc, gdzie wykonywane są prace objęte umową i dostarczy mu wszelkich żądanych danych lub informacji. Inspektor nadzoru jest uprawniony do nadzoru i kontroli wszystkiego, co jest przygotowywane lub wytwarzane w celu dostawy  lub zastosowania na potrzeby realizacji umowy. Inspektor nadzoru może domagać się przeprowadzenia badań, ekspertyz i innych czynności sprawdzających jeżeli uzna, że jest to niezbędne dla oceny prawidłowości realizacji zobowiązań Wykonawcy określonych niniejszą umową.

4. Cesja praw i obowiązków.

Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może dokonać cesji lub innych czynności rozporządzających lub zobowiązujących, których przedmiotem są prawa lub zobowiązania określone umową lub wynikające z niniejszej umowy.

5. Podwykonawstwo.

5.1.   Wykonawca ma prawo powierzyć podwykonawcom tylko taki zakres prac, który nie został określony przez Zamawiającego w SIWZ jako część przedmiotu zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom a następnie została wskazana w ofercie stanowiącej integralną część umowy, jako część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

5.2.    Wykonawca, podwykonawca zobowiązują się powierzać wykonanie części przedmiotu zamówienia tylko takim podwykonawcom, którzy zapewniają należyte wykonanie powierzonych im części przedmiotu zamówienia. Umowa zawierana z podwykonawcami musi być dostosowana do warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, w szczególności w zakresie sposobu i terminów wykonania robót, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej od ryzyk i następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji, zasad odpowiedzialności oraz podstaw naliczania i wysokości kar umownych. Umowa o podwykonawstwo musi również określać zasady odbiorów wykonanych robót zgodne z warunkami odbioru zawartymi w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. Umowy o podwykonawstwo nie mogą bezpośrednio lub pośrednio naruszać interesu prawnego lub finansowego Zamawiającego.

5.3.   Wykonawca oraz podwykonawca są obowiązani, przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  a w trakcie realizacji także projektu jej zmiany. Podwykonawcy są obowiązani dołączyć zgodę Wykonawcy  lub podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, o treści zgodnej z niniejszą umową.  Powyższe zasady stosuje się także do projektów zmian umów o podwykonawstwo.

5.4.    Projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo powinien:

5.4.1. mieć formę pisemną, przy czym jego integralną częścią musi być część dokumentacji technicznej zawartej w SIWZ określającej zakres robót zlecanych podwykonawcy;

5.4.2. spełniać następujące wymagania:

1) być zgodny z prawem, w szczególności z przepisami Kodeksu cywilnego,  oraz ustawy Prawo zamówień publicznych;

2) zawierać zapisy umożliwiające Zamawiającemu prowadzenie kontroli sposobu realizacji zamówienia  przez     podwykonawcę;

3) nie zawierać zapisów sprzecznych z umową o roboty budowlane zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

5.5.   Łączna wartość umów o podwykonawstwo nie może przekroczyć wartości robót składających się na zakres prac, które mogą być powierzone podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom i w żadnym wypadku nie może być wyższa niż wartość umowy Zamawiającego z Wykonawcą.

5.6.   Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub od otrzymania projektu jej zmiany,  może zgłosić pisemne zastrzeżenia, w szczególności w przypadku niespełnienia wymagań określonych w SIWZ lub ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, o których mowa w pkt 5.16 poniżej. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w wyżej wymienionym terminie, uważa się za akceptację projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego.

5.7.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowiązani są przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

5.8.   Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane zgłasza pisemny sprzeciw do takiej umowy, jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych w SIWZ lub gdy przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia faktury lub rachunku, o których mowa w pkt. 5.16. poniżej. Niezgłoszenie sprzeciwu przez Zamawiającego w powyższym terminie 14 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

5.9.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca są obowiązani przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi lub zmianę tej umowy, w terminie 7 dni od jej zawarcia – z wyłączeniem umów o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Powyższe wyłączenie nie dotyczy jednak umów o wartości większej niż 50.000,00 zł. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia wskazany w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub jej zmianie, jest dłuższy niż określony w pkt. 5.16. OWU, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do  stosownej zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

5.10. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz z umową o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej określający sposób reprezentacji  podwykonawczej i osoby upoważnione do jego reprezentacji.

5.11. Uzyskanie akceptacji Zamawiającego na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, a także przedłożenie Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wobec Zamawiającego za należyte i terminowe wykonanie zobowiązań wynikających z umowy. Wykonawca odpowiada za wszelkie działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia każdego podwykonawcy  tak, jak za działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia własne.

Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli zachodzi podejrzenie, że roboty powierzone podwykonawcy są wykonywane nienależycie lub zachodzi ryzyko niedotrzymania terminu ich wykonania.

5.12.  Zapłata wynagrodzenia podwykonawcy:

5.12.1. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

5.12.2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 5.12.1. dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

5.12.3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

5.13.   	Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w pkt 5.12.3. OWU, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o możliwości zgłoszenia w terminie wskazanym w powyższej informacji, nie dłuższym jednak niż 7 dni od dnia doręczenia informacji, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

5.14.  W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 5.13. OWU, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

    - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

    - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia po stronie Zamawiającego zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

    - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty,

    - W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

  - Wynagrodzenie Wykonawcy wypłacane jest po spełnieniu następujących warunków:

5.15.1.	podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół odbioru częściowego lub końcowego robót podpisany przez strony,

5.15.2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z fakturami wystawionymi na rzecz Zamawiającego, oświadczenia podwykonawców potwierdzające otrzymanie zapłaty należnego im wynagrodzenia oraz brak roszczeń z tytułu realizacji umów o podwykonawstwo. W przypadku braku rzeczonego oświadczenia termin płatności faktur biegnie na nowo od momentu złożenia przez Wykonawcę ww. oświadczeń,

5.15.3. oświadczenie winno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je podwykonawcy,

5.15.4. Zamawiający dokona zapłaty całości lub części należnego wynagrodzenia za odebrane protokolarnie od Wykonawcy roboty budowlane po dostarczeniu przez Wykonawcę ww. oświadczenia podwykonawcy,

5.15.5. w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę ww. oświadczeń, o których mowa w pkt. 5.15.2; 5.15.3. i 5.15.4. OWU, Zamawiający wstrzyma się z wypłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z zaległości płatniczych. W takim przypadku może dojść do zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz podwykonawcy lub dalszych podwykonawcom z zachowaniem procedur opisanych powyżej,

5.15.6.  faktury, do których nie zostanie dołączone oświadczenie, o których mowa w pkt. 5.15. nie będą stanowiły podstawy roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego o dokonanie zapłaty wynagrodzenia.

5.16.   Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

5.17.   Zapisy pkt I.5 OWU nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 Kodeksu cywilnego.

II.  ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1.1. 	przekazanie Wykonawcy wszystkich części terenu budowy w terminach określonych umową,

1.2. 	pełnienie nadzoru inwestorskiego, w tym prowadzenie Dziennika Robót Zamawiającego,

1.3. 	dokonywanie odbiorów przedmiotu umowy, w tym odbioru końcowego po zakończeniu jej realizacji,

1.4. 	zapłata wynagrodzenia za prawidłowo i terminowo wykonane roboty.

1.5.       przekazanie Wykonawcy wszelkiej posiadanej dokumentacji.

2.  Inspektor nadzoru ma prawo przekazać Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie uzna za konieczne dla zgodnego z umową wykonania robót lub usunięcia stwierdzonych wad lub nieprawidłowości. Wykonawca ma obowiązek dostosować sposób wykonywania robót do rysunków i instrukcji i poleceń Inspektora nadzoru.

III.  ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

1. Obowiązki i zadania Wykonawcy.

1.1.	Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót i zasadami wiedzy technicznej, a także obowiązującymi przepisami i normami.

1.2. 	Wykonawca ma obowiązek opracowania na własny koszt  niezbędnej dokumentacji wykonawczej, w tym projektów czasowej organizacji ruchu (w tym wdrożenia i utrzymania) na okres realizacji umowy oraz uzyskać wymagane odpowiednimi przepisami uzgodnienia i zatwierdzenia.

1.3. 	Wykonawca ma obowiązek sporządzenia na własny koszt planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na terenie stanowiącym plac budowy oraz na terenach przyległych.

1.4.  	Wykonawca powinien zapewnić kompetentne kierownictwo, kwalifikowaną siłę roboczą, odpowiednie surowce, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie inne przedmioty i wyposażenie niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad w sposób zapewniający osiągnięcie celów umowy.

1.5. 	Wszelkie zmiany zakresu robót w stosunku do SIWZ przedmiarów dostarczonych przez Zamawiającego, kosztorysu ofertowego i specyfikacji technicznych (ST), dokonywane przez Wykonawcę, powinny być uzgadniane z Zamawiającym i uzyskać jego uprzednią, pisemną akceptację.

1.6.  	Wykonawca w sposób wymagany przepisami prawa oznacza teren budowy, oraz tereny przyległe  organizuje i wyposaża teren budowy w urządzenia niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy a po zakończeniu budowy  porządkuje i likwiduje zaplecze budowy.

1.7. 	Wykonawca na własny koszt i ryzyko zabezpiecza teren robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu na cały okres prowadzonych robót.

1.8. 	Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa tak personelu własnego jak też osób trzecich w obszarze terenu budowy oraz na terenach przyległych.

1.9.  	Wykonawca wykonuje na własny koszt wszelkie badania laboratoryjne a ich wyniki bieżąco przedstawia Zamawiającemu.

  - Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości do końcowego odbioru robót - dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania robót (w tym atesty, wyniki badań użytych materiałów itp.).

  - Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia na każde żądanie Zamawiającego dokumentów poświadczających spełnienie przez Wykonawcę warunków określonych w pkt. 1.9. oraz w pkt. 1.10 OWU.

  - W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt. 1.10. i 1.11 Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z winy Wykonawcy. Zastosowanie wówczas mają postanowienia § 9 umowy.

  - Wykonawca przedstawi w terminie 7 dni od podpisania umowy do akceptacji Zamawiającego szczegółowy harmonogram zawierający terminy robót.

  - Zmiany harmonogramu dopuszczane są wyłącznie po uzyskaniu pisemnej, uprzedniej zgody Zamawiającego.

  - W dacie odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentacji powykonawczej, co stanowić będzie warunek podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

2.1. 	Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości ustalonej w umowie.

2.2. 	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wykorzystane przez Zamawiającego na pokrycie wszelkich zobowiązań Wykonawcy lub wszelkich strat Zamawiającego powstałych w rezultacie niewykonania lub nieterminowego, lub niewłaściwego wykonania  zobowiązań wynikających z umowy lub z nią związanych.

2.3. 	Składając zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz z tytułu rękojmi Wykonawca zapewnia, że:

a) wykona roboty zgodnie z SIWZ, w tym zgodnie z przedmiarami oraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót i innymi warunkami umowy,

b) ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne zmniejszające trwałość, wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót,

c) usunie wszelkie wady ujawnione w okresie rękojmi.

  - Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi według zasad określonych w umowie.

  - W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został wykonany w terminie określonym w umowie, a zabezpieczenie zostało wniesione w formie niepieniężnej, najpóźniej na 5 dni roboczych przed upływem ich ważności  Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy  obejmujące okres przedłużenia wykonania przedmiotu umowy lub wpłacić pełną kwotę zabezpieczenia na konto Zamawiającego.

  - Jeśli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w pkt. 2.5. Zamawiającemu przysługuje prawo uruchomienia dotychczasowego zabezpieczenia, w tym wystąpienia z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Rękojmia i gwarancja.

3.1. 	Wykonawca udziela Zamawiającemu 3-letniej rękojmi na wykonane roboty.

3.2. 	Wykonawca robót jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót objętych umową i powstałe w okresie rękojmi.

3.3.     Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres określony w ofercie,              tj. okres …….. lat, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania odbioru końcowego przedmiotu umowy przedłoży Zamawiającemu dokument gwarancyjny (Oświadczenie Gwarancyjne stanowiące załącznik nr 3 do umowy).

3.4. 	Data podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego potwierdzającego zakończenie realizacji przedmiotu umowy jest datą rozpoczęcia okresu rękojmi i gwarancji dla robót objętych przedmiotem umowy.

3.5. 	W okresie trwania rękojmi i gwarancji Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania przeglądów wykonanych robót. Zamawiający powiadomi Wykonawcę każdorazowo o planowanym przeglądzie z wyprzedzeniem nie krótszym niż 7 dni. Termin powyższy nie obowiązuje w przypadku stwierdzenia wad istotnych grożących awarią lub negatywnie wpływających na bezpieczeństwo ruchu, kiedy to przeglądy wykonywane są bezzwłocznie.

3.6. 		W razie stwierdzenia w okresie rękojmi i gwarancji wad nadających się do usunięcia, Zamawiający żąda ich bezzwłocznego usunięcia najpóźniej w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia lub w innym terminie obustronnie uzgodnionym.

3.7.	W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca jest obowiązany do usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym nieodpłatnie.

3.8. 	W przypadku zwłoki w usunięciu przez Wykonawcę wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3.9. 	W przypadku gdy koszty usunięcia wad przekroczą kwotę zabezpieczenia z tytułu rękojmi, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia różnicy pomiędzy kosztami usunięcia wad, a wielkością zabezpieczenia z tytułu rękojmi.

3.10. 	Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót wygasają  po upływie 3 lat od daty zakończenia czynności odbioru końcowego robót, o którym mowa w pkt. 3.4. powyżej.

  - Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji za wady fizyczne robót wygasają po upływie terminu wskazanego  w ofercie od daty zakończenia czynności odbioru końcowego robót, z zastrzeżeniem pkt 3.12.

  - Każdorazowo na naprawione/wymienione elementy w ramach gwarancji lub rękojmi Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na okres 36 miesięcy od daty protokolarnego odbioru usunięcia wady przez Zamawiającego, chyba że okres udzielonej gwarancji podstawowej jest dłuższy niż 36 miesięcy w chwili dokonania odbioru naprawy, w takim przypadku udzieli pisemnej gwarancji na okres, na który została udzielona gwarancja podstawowa.

  - Dokument Gwarancyjny  o którym mowa w pkt 3.12 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu niezwłocznie po dokonaniu odbioru naprawionego/wymienionego elementu.

  - Zamawiającemu przysługuje 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia zgłoszenia o zakończeniu robót naprawczych, na dokonanie oględzin i odbioru naprawianego / wymienionego elementu, jeśli naprawa / wymiana wykonana została prawidłowo.

  - W przypadku nie podjęcia przez Zamawiającego czynności odbioru robót naprawczych za termin odbioru uznaje się termin podany w pkt 3.14 tj. 7 dni od dnia wpłynięcia zgłoszenia zakończenia robót naprawczych.

  - Przed przystąpieniem do napraw Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Program Zapewnienia Jakości z opisem przyczyny powstania wady, czasem wykonania, sposobu jej naprawy z podaniem użytych materiałów, sposobu zabezpieczenia robót z podaniem osoby odpowiedzialnej za BHP.

  - W przypadku usunięcia przez Wykonawcę wady w sposób nieskuteczny, po pierwszej próbie naprawy, ustala się prawo Zamawiającego do wskazania sposobu usunięcia przedmiotowej wady/usterki.

3.18.	Roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji nie ograniczają jak również nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania za straty powstałe wskutek usuwania wad w wykonywanych robotach.

- Ubezpieczenie robót.

4.1. 	Wykonawca, na czas wykonywania robót objętych umową począwszy od dnia podpisania umowy zawrze i będzie kontynuował  umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w trakcie realizacji przedmiotu umowy na wartość o sumie ubezpieczenia nie niższej niż 200.000,00 zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych), obejmującą swym zakresem:

a) szkody powstałe w mieniu osób trzecich,

b) następstwa nieszczęśliwych wypadków,

c) szkody powstałe w wyniku zniszczeń i kradzieży materiałów i sprzętu oraz innego mienia.

4.2. 	Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie polisy będą przedstawione przez Wykonawcę Zamawiającemu wraz z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy. W przypadku zakończenia lub ustania umowy ubezpieczenia w okresie obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do jej odnowienia na dotychczasowych warunkach i bezzwłocznego powiadomienia o tym Zamawiającego.

4.3. 	Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie lub jako ogólne zmiany wprowadzane przez firmę ubezpieczeniową, wynikające ze zmian przepisów.

4.4. 	Koszty ubezpieczenia zawarte są w wynagrodzeniu Wykonawcy.

- Bezpieczeństwo i ochrona robót.

5.1. 	Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania robót oraz usuwania wad:

a) należycie zabezpieczyć teren robót, w tym zabezpieczyć go przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich,

b) przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie robót,

c) dostarczyć i utrzymać na własny koszt na terenie robót wszelkie urządzenia bezpieczeństwa ruchu, tj. osłony, ogrodzenia, światła, znaki ostrzegawcze itp. wynikające z organizacji ruchu na czas niezbędny do wykonania robót.

5.2. 	Wszelkie czynności podczas wykonywania robót oraz usuwania wad muszą przebiegać zgodnie z zatwierdzonym  przez inżyniera ruchu projektem organizacji ruchu obowiązującym w czasie prowadzonych robót.

5.3. 	Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg i innych urządzeń drogowych oraz terenów i mienia osób trzecich przed zniszczeniami spowodowanymi ruchem środków transportowych lub maszyn Wykonawcy. Za wszelkie szkody z tym związane ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

5.4. 	Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie robót i w jego otoczeniu oraz za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu. Wykonawcę obciążają wszelkie kary i opłaty powstałe w związku z naruszeniem przepisów prawa, w tym ustawy o drogach publicznych oraz przepisów z zakresu ochrony środowiska.

- Kierownictwo robót i pracownicy Wykonawcy.

6.1. 	Wykonawca zapewni wymagane przepisami prawa kierownictwo robót na czas ich wykonywania i na taki okres po ich zakończeniu, jaki Inspektor nadzoru uzna za konieczny dla właściwego wykonania zobowiązań wynikających z umowy.

6.2. 	Kierownik budowy, jako upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest do respektowania poleceń Inspektora nadzoru dotyczących spraw organizacyjnych i technicznych w zakresie wykonywanych robót.

6.3. 	Wykonawca zatrudnia na terenie robót, w związku z wykonywaniem robót i usuwaniem w nich wad, personel posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przeszkolony w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

6.4. 	Inspektor nadzoru ma prawo zgłaszać Wykonawcy uwagi w stosunku do osób, które jego zdaniem są niekompetentne lub niedbałe w wykonywaniu swojej pracy, lub których obecność na terenie robót jest uznana przez niego za niepożądaną z uwagi na bezpieczeństwo lub dbałość o prawidłowe wykonywanie robót.

- Ryzyka Wykonawcy.

7.1. 	Za wykonanie robót zgodnie z umową i oddanie ich w terminie Zamawiającemu, odpowiada Wykonawca.

7.2. 	Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w związku  z realizacją i przy realizacji umowy.

7.3. 	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za spowodowane w trakcie wykonywania robót oraz w okresie rękojmi uszkodzenia pojazdów lub inne szkody materialne i na osobach powstałe w  związku z realizacją lub w następstwie wykonywanych robót.

IV.  TERMINY WYKONANIA UMOWY

1. Termin rozpoczęcia.

Roboty objęte umową powinny być wykonane w następujących terminach:

1) rozpoczęcie – w dniu podpisania umowy,

2) wprowadzenie na plac budowy winno być poprzedzone :

- wyznaczeniem przez Wykonawcę kierownika budowy i opracowaniem projektu czasowej organizacji ruchu,

- zatwierdzeniem przez właściwe organy projektu czasowej organizacji ruchu,

- wyznaczeniem inspektorów nadzoru inwestorskiego,

- sporządzeniem planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

2.  Termin zakończenia.

2.1.	Zakończenie robót objętych umową nastąpi w terminie 75 dni, lecz nie później niż 15.12.2015 r.

2.2. 	Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego przedmiotu umowy  w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora nadzoru, gotowości do odbioru zgłoszonego przez Wykonawcę. Zakończenie czynności odbioru, o ile nie zajdą okoliczności uniemożliwiające dokonanie odbioru, nastąpi w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia czynności odbioru przez Zamawiającego.

3.  Przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy.

3.1. 	Wykonawca może domagać się przedłużenia terminu wykonania, jeżeli ma lub będzie miał opóźnienie w realizacji Umowy z któregokolwiek z powodów wymienionych niżej:

1)	zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:

a) klęski żywiołowe,

b) warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych,            przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;

2)	siła wyższa;

3)		wszelkie inne powody, o których mowa w niniejszych w Warunkach Ogólnych Umowy, nie wynikające z uchybień Wykonawcy;

4)	zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności:

a)	niewypały i niewybuchy,

b)	wykopaliska archeologiczne,

c)	odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, wystąpienie wód gruntowych o ile nie przewidywała ich wystąpienia dokumentacja techniczna itp.,

- w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego  wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie  zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi,

- zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiającego dokonania zamiennych robót lub ich części; wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego - jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego  terminu umownego,

f)	zmiany będące następstwem wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy;

5)	zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

a)	wstrzymanie robót przez Zamawiającego,

b)	konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;

6)	zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, w szczególności:

a)	przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma - typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,

b)	odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji;

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej czas ukończenia robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

3.2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia:

1) zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:

a)	niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,

b)	pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,

c)	pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

d)	konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań  technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e)	zmiany technologiczne prowadzące do:

-  obniżenia kosztu wykonania robót bez uszczerbku dla jakości i funkcjonalności,

- obniżenie kosztów użytkowania obiektu czy eksploatacji urządzeń, przy braku zmiany ceny końcowej,

- podniesienie wydajności urządzeń, podniesienia bezpieczeństwa, usprawnień w trakcie użytkowania obiektu, przy braku zmiany ceny końcowej;

f)	zlecenie robót dodatkowych oraz koniecznych do wykonania a wynikłych po odkryciu i ocenie stanu technicznego urządzeń infrastruktury technicznej;

g)	odmienne od przyjętych warunki terenowe, w szczególności istnienie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych;

h)	konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, lub okoliczności gospodarczych.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń. Zamawiający przewiduje w takiej sytuacji zmianę wynagrodzenia odpowiednio do zmian zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia. Rozliczenie robót nastąpi wtedy metodą powykonawczą z zastosowaniem stawek przyjętych do wyceny robót w ofercie wykonawcy.

2) zmiany spowodowane wprowadzeniem przez Zamawiającego zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli takie zmiany dokumentacji okażą się konieczne;

3) zmiany w przypadku wystąpienia niezamierzonego pominięcia w przedmiarach określonych robót i gdy  ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania całości zamówienia podstawowego, a także w przypadku obiektywnej konieczności zmniejszenia, bądź zwiększenia jednostek przedmiarowych i  zakresu robót zamówienia podstawowego (nie dotyczy zamówień dodatkowych, których przedmiot  wykracza poza obiekt, nie jest objęty przedmiotem zamówienia zawartym w SIWZ). Zastrzeżenie- jeżeli  konieczność robót dodatkowych wynika z błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną  wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia.

3.3. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:

a)	siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

b)	rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy;

c)	kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji;

d)	zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 3571 Kodeksu cywilnego;

e)	gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ;

f)	zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 3.3. a,c,d,e możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń. W przypadku pkt. 3.3. b, zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie robót, z których Zamawiający rezygnuje.

3.4. W terminie 7 dni od chwili uświadomienia sobie, że może wystąpić opóźnienie, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze ubiegania się o przedłużenie terminu wykonania i dostarczy Zamawiającemu pisemne wyczerpujące i szczegółowe uzasadnienie swojego wniosku.

3.6. W przypadku akceptacji przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy, sporządzony zostanie aneks do Umowy o przedłużeniu terminu wykonania przedmiotu umowy.

4.  Opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy.

Jeżeli Wykonawca nie zakończy części lub całości robót w terminach określonych w umowie, w tym w harmonogramie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczania kar umownych, według stawek określonych umową, za każdy dzień zwłoki.

5.  Wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy.

5.1. 		Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać ustalonych w umowie oraz w przyjętym harmonogramie terminów pośrednich wykonania części robót oraz kolejności ich realizacji.

5.2. 	Na pisemne polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wstrzyma realizację robót w taki sposób i na taki okres, jaki Inspektor nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami Inspektora nadzoru.

  - Jeżeli wstrzymanie realizacji robót nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin wykonania robót ulegnie przedłużeniu o okres wstrzymania robót lub o okres uzgodniony pomiędzy stronami, w formie aneksu do umowy uwzględniającego zmianę terminu realizacji umowy.

  - W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres kompetencji Inspektora nadzoru, ustalenia takie poczyni Zamawiający.

  - Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru swobodny dostęp do miejsc, gdzie wykonywane są prace objęte umową i dostarczy mu wszelkich informacji, jakich będzie wymagać.

  - Zamawiający może  wstrzymać realizację umowy i odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnych zmian w finansowaniu przedmiotu zamówienia z budżetu Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w części lub całości.

V.  MATERIAŁY,  WYKONANIE i ZASADY OBMIARU

1. Kontrola jakości robót i wymagania w zakresie wykonawstwa.

1.1. 	Roboty winny być wykonane przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz spełniać wymagania określone w  specyfikacji technicznej, przepisach prawa i odpowiednich normach technicznych.

1.2. 	Wszystkie materiały powinny być zatwierdzone przed wbudowaniem przez Inspektora nadzoru na podstawie okazanych przez Wykonawcę dokumentów zgodności (na podstawie Ustawy o wyrobach budowlanych) złożonych na min 3 dni przed planowaną datą ich wbudowania.

Na żądanie Inspektora nadzoru materiały mogą być poddawane badaniom sprawdzającym ich jakość i inne właściwości techniczne oraz eksploatacyjne. Wykonawca zapewni urządzenia, instrumenty, robociznę i materiały potrzebne do wykonania lub pobrania próbek oraz dostarczy wymagane próbki materiałów do zbadania ich jakości.

1.3. 	Próbki wszelkich materiałów i surowców użytych do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy do badań na własny koszt a wyniki wszystkich badań przekaże Zamawiającemu.

1.4. 	Inspektor nadzoru może zażądać przeprowadzenia dodatkowych badań w innym laboratorium niż laboratorium Wykonawcy.

  - Wykonawca poniesie koszty badań dodatkowych, jeśli wykażą one, że jakość materiałów lub robót nie jest zgodna z dokumentacją techniczną, w tym ze Specyfikacją Techniczną. W przeciwnym wypadku koszty badań dodatkowych poniesie Zamawiający.

2.  Usuwanie wad w przedmiocie umowy.

2.1. 	Inspektor nadzoru jest obowiązany do bieżącego sprawowania nadzoru nad wykonywanymi robotami, a o wykrytych wadach będzie powiadamiał niezwłocznie Wykonawcę. Czynności te są niezależne od czynności dokonywanych w czasie odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego i ostatecznego.

2.2. 	Sprawdzenie jakości robót przez Inspektora nadzoru w trakcie ich realizacji nie wyłącza i nie ogranicza uprawnień komisji odbioru powołanej przez Zamawiającego, do ustalenia wad przedmiotu odbioru.

2.3. 	Ujawnione wady powinny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę usunięcie wad winno nastąpić nie później niż to wynika z terminu określonego w protokole odbioru robót.

2.4. 	Usunięcie stwierdzonych wad wymaga potwierdzenia Inspektora nadzoru.

2.5. 	Wszelkie koszty usunięcia wad obciążają Wykonawcę.

VI. ODBIÓR ROBÓT I ROZLICZENIE

1. Odbiór przedmiotu umowy.

1.1. 	Odbiór przedmiotu umowy będzie dokonywany poprzez przeprowadzenie:

a) odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu polegających na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu;

a) odbiorów częściowych dokonywanych komisyjnie dla robót stanowiących część przedmiotu zamówienia, polegających na ocenie ilości, jakości  wykonywanych robót oraz ustaleniu podstaw obliczania wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia;

b) odbioru końcowego przedmiotu umowy dokonanego komisyjnie, którego przedmiotem będzie odbiór całkowicie zrealizowanego zakresu robót. Odbiór ten polegać będzie na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz ustaleniu podstaw obliczania końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie;

c) odbioru ostatecznego polegającego na ocenie wykonania przedmiotu zamówienia, związanego z realizacją obowiązków z tytułu rękojmi, w tym z usunięciem wad powstałych i ujawnionych w okresie rękojmi;

d) odbioru pogwarancyjnego – odbiór elementów robót, które podlegały naprawie/wymianie w okresie gwarancji lub rękojmi, na które Wykonawca udzielił nowego zabezpieczenia, zgodnie z art. 581 KC. Odbiór odbędzie się w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę.

1.2. 	O zamiarze zgłoszenia robót do odbioru, Wykonawca powinien każdorazowo powiadomić Inspektora nadzoru zgłaszając mu gotowość do odbioru robót (wpis do Dziennika Robót Zamawiającego).

1.3. 	Zamawiający zwoła komisję odbioru przedmiotu umowy w terminie nie przekraczającym 7 dni roboczych, licząc od daty otrzymania pisemnego potwierdzenia Inspektora nadzoru o gotowości do odbioru zgłoszonego przez Wykonawcę.

1.4. 	Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego, powinno zawierać potwierdzenie przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i sprawdzenia kompletności dokumentów niezbędnych do odbioru (dokumentacja powykonawcza, obmiary, badania, certyfikaty itp.) zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną.

1.5. 	Z końcowego odbioru przedmiotu umowy będzie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru.

1.6. 	Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiający przerwie czynności odbioru, odmówi dokonania odbioru końcowego i wyznaczy Wykonawcy termin usunięcia wad. Data stwierdzenia przez Inspektora nadzoru usunięcia wad jest terminem wznowienia czynności komisji odbioru końcowego przedmiotu umowy.

1.7.    W przypadku stwierdzenia wad niezagrażających bezpieczeństwu użytkowania, Zamawiający wpisze je do protokołu odbioru robót i wyznaczy termin na ich usunięcie.

1.8. 	Jeżeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad lub nie przystąpi do ich usuwania w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia. Koszt usunięcia wad pokryty będzie z dowolnej należności Wykonawcy, bądź zabezpieczenia umowy.

  - Odbiór Ostateczny Przedmiotu Zamówienia polega na ocenie, z chwilą upływu okresu rękojmi za wady, wszystkich prac i robót wykonanych przez Wykonawcę, w tym także prac i robót związanych z usunięciem Wad ujawnionych w okresie rękojmi. Odbiór Ostateczny następuje w formie protokołu Odbioru Ostatecznego Przedmiotu Zamówienia, uzgodnionego pomiędzy Stronami i podpisanego przez uczestników tego odbioru najpóźniej w ostatnim dniu okresu rękojmi. Protokół Odbioru Ostatecznego podpisany przez obie Strony Umowy, stanowi podstawę do zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w części pozostawionej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

  - Odbiór Pogwarancyjny Przedmiotu Zamówienia polega na ocenie, z chwilą upływu okresu gwarancji, wszystkich prac i robót wykonanych przez Wykonawcę, w tym także prac i robót związanych z usunięciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji. Odbiór Pogwarancyjny następuje w formie protokołu Odbioru Pogwarancyjnego Przedmiotu Zamówienia, uzgodnionego pomiędzy Stronami i podpisanego przez uczestników tego odbioru najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji.

  - W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru ostatecznego, Zamawiający przerwie procedurę odbiorową i spisze z Wykonawcą protokół z przeglądu, w którym wyszczególni wady podlegające naprawie w ramach rękojmi.

2.  Rozliczenie przedmiotu umowy.

2.1. 	Zamawiający dokona rozliczenia robót na podstawie kosztorysu powykonawczego, uwzględniając dane z przedmiarów, kosztorysów ofertowych, dokumentacji powykonawczej złożonej przez Wykonawcę.

3.  Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy.

3.1. 	Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określone zostało w umowie.

3.2. 	Ceny jednostkowe podane w kosztorysach ofertowych Wykonawcy, stanowiących załącznik do umowy są stałe i nie będą podlegały zmianie podczas realizacji umowy.

3.3. 	W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było przewidzieć wcześniej oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych, zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia podstawowego, Zamawiający indywidualnie rozpatrzy możliwość zlecenia wykonania robót dodatkowych Wykonawcy.

3.4.		W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamówień dodatkowych Wykonawca sporządza kosztorys na podstawie cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym. Roboty dodatkowe, dla których nie określono cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym będą rozliczane na podstawie czynników cenotwórczych nie wyższych od średnich publikowanych w wydawnictwie SEKOCENDBUD obowiązujących w okresie rozliczeniowym, w którym realizowane są roboty.

3.5.	W przypadku uznania przez Strony umowy, protokołem konieczności, iż niezbędne jest wykonanie robót zamiennych, Wykonawca sporządzi kosztorys uwzględniający różnice pomiędzy wartością robót zamiennych, a wartością robót zaniechanych. Po zaakceptowaniu kosztorysu przez Zamawiającego, Strony umowy zawrą aneks do umowy dotyczący robót zamiennych.

4.  Odszkodowania i kary umowne.

4.1. 	Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca obowiązani są do naprawienia szkód wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych.

4.2.   	Niezależnie od odpowiedzialności odszkodowawczej, w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne, których podstawy rozliczenia i wysokość określono w umowie lub w niniejszych OWU.

  - Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę na pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie  wskazanym w wezwaniu. W przypadku braku zapłaty w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z zabezpieczenia należytego z wykonania umowy lub z zabezpieczenia z tytułu rękojmi, bądź też potrącenia kar umownych z dowolnej należności Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę.

  - W przypadku wystąpienia roszczeń osób trzecich lub dodatkowych kosztów wynikających z niewykonania, nienależytego wykonania lub niedotrzymania terminów umownych, Wykonawca zobowiązuje się do ich pokrycia.

  - W przypadku nieuzasadnionego niedokonania płatności w wymaganym umową terminie Wykonawcy przysługuje prawo żądania zapłaty odsetek ustawowych.

5. Odstąpienie od umowy.

  - Niezależnie od postanowień umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym w przypadkach przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego. Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny  postanowienia umowy.

  - Istotne naruszenia postanowień umowy mają miejsce, w szczególności, gdy:

- zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęte zostanie postępowanie zmierzające do likwidacji Wykonawcy,

- zostanie dokonane, w wyniku postępowania egzekucyjnego, zajęcie całości lub części majątku Wykonawcy uniemożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia,

- Wykonawca zaniecha realizacji robót, tj. nie realizuje ich przez okres 7 dni,

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni od umownej daty ich rozpoczęcia, lub w przypadku wstrzymania ich przez Zamawiającego, nie podjął ich w ciągu 7 dni od chwili otrzymania dyspozycji o ich wznowienia,

- Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia wadliwie lub niezgodnie z postanowieniami Umowy, a także nie wykonuje poleceń Inspektora nadzoru dotyczących sposobu lub terminu wykonania  robót wskazanych przez Inspektora Nadzoru,

- Wykonawca, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania Zamawiającego, nie przedłużył ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  lub nie zwiększył wartości powyższego zabezpieczenia w związku ze zwiększeniem wartości przedmiotu zamówienia.

  - W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zmniejsza wynagrodzenie Wykonawcy o równowartość nieukończonych robót powiększoną o różnicę pomiędzy wynagrodzeniem określonym w Umowie za nieukończone prace a faktycznie poniesionymi kosztami wykonania zastępczego tych prac przez innego Wykonawcę.

  - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

  - Przed rozpoczęciem robót przez innego wykonawcę, Zamawiający wzywa dotychczasowego Wykonawcy, do udziału w inwentaryzacji wykonanych prac, a w przypadku odmowy udziału lub niestawiennictwa w wyznaczonym terminie dokonuje inwentaryzacji samodzielnie oraz dokonuje oceny wykonania robót pod kątem ilościowym a także jakościowym.

  - Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli łączna wysokość kar umownych osiagnie 20% wynagrodzenia umownego brutto.

  - Zamawiający prawo do odstąpienia od umowy wykona w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.

  - W przypadku odstąpienia od umowy, Strony Umowy są zobowiązane wykonać następujące czynności:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez Zamawiającego na koszt strony, z której powodu nastąpiło odstąpienie od umowy.

- Wykonawca przekaże zwrotnie Zamawiającemu teren budowy w terminie  14 dni od daty odstąpienia od Umowy.

## ZAMAWIAJĄCY		       				WYKONAWCA

Załącznik nr 1

do wzoru umowy

WZÓR  ZABEZPIECZENIA Z TYTUŁU NALEŻYTEGO WYKONANIA  UMOWY

My, niżej podpisani [ nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oświadczamy, iż udzielamy Miastu Stołecznemu Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą: 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 nie tylko solidarnie, ale również jako główny dłużnik, bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zapłaty [ kwota zabezpieczenia wykonania] równoważnej zabezpieczeniu wykonania zgodnie z Umową nr DZP/42/PN/36/15, bezspornie, z chwilą otrzymania pierwszego wezwania na piśmie od adresata.

Ponadto oświadczamy, że żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja Umowy, lub zakresu robót, które mają być wykonane, lub któregokolwiek z dokumentów Umowy uzgodnione pomiędzy Państwem, a Wykonawcą, w żaden sposób nie zwalnia nas od odpowiedzialności prawnej w ramach niniejszej gwarancji i niniejszym rezygnujemy z konieczności powiadamiania nas o tego typu zmianach, uzupełnieniach lub modyfikacjach.

Niniejsza gwarancja wchodzi w życie i staje się ważna od daty podpisania umowy i ważna będzie do dnia wystawienia protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Przyjmujemy, że gwarancja zostanie zwolniona i powiadomicie nas Państwo o tym w ciągu trzydziestu dni od daty wystawienia protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polski i podlegają jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

Sporządzono w: [nazwa miejscowości]………………………….., dnia ………………………

Nazwisko i imię: ………………………………………

W imieniu           ………………………………………

Podpis:                ………………………………………

[pieczęć organu wystawiającego Gwarancję]

Załącznik nr 2

do wzoru umowy

WZÓR  ZABEZPIECZENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI

My, niżej podpisani [ nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oświadczamy, iż udzielamy Miastu Stołecznemu Warszawa reprezentowanemu przez Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą: 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 nie tylko solidarnie, ale również jako główny dłużnik, bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zapłaty [ kwota zabezpieczenia na okres rękojmi] równoważnej zabezpieczeniu wykonania zgodnie z Umową nr DZP/42/PN/36/15, bezspornie, z chwilą otrzymania pierwszego wezwania na piśmie od adresata.

Ponadto oświadczamy, że żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja Umowy, lub zakresu robót, które mają być wykonane, lub któregokolwiek z dokumentów Umowy uzgodnione pomiędzy Państwem, a Wykonawcą, w żaden sposób nie zwalnia nas od odpowiedzialności prawnej w ramach niniejszej gwarancji i niniejszym rezygnujemy z konieczności powiadamiania nas o tego typu zmianach, uzupełnieniach lub modyfikacjach.

Niniejsza gwarancja wchodzi w życie i staje się ważna od daty wystawienia protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Przyjmujemy, że gwarancja zostanie zwolniona i powiadomicie nas Państwo o tym w ciągu piętnastu dni po upływie okresu rękojmi tj. od daty wystawienia protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy do daty odbioru ostatecznego.

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polski i podlegają jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

Sporządzono w: [nazwa miejscowości]………………………….., dnia ………………………

Nazwisko i imię: ………………………………………

W imieniu           ………………………………………

Podpis:                ………………………………………

[pieczęć organu wystawiającego Gwarancję]

Załącznik nr 3

do wzoru umowy

Wzór

Oświadczenie Gwarancyjne

do umowy nr DZP/…./PN/…../15 z dnia ……………… r.

udzielona przez:

1)  ………………………………………………………… z siedzibą w ……………………….…. przy ul. …………………………………;  zarejestrowaną w …………………………………………………………………………………………  pod numerem KRS ………………………………, posługującą się numerem REGON: …………………………, numerem NIP: ………………………… reprezentowaną przez: …………………………………………………, zwaną dalej ”Wykonawcą”

na rzecz

2)  Miasta Stołecznego Warszawa - Zarządu Dróg Miejskich z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 120, posługującego się numerem REGON: 010270068 oraz numerem NIP: 527-021-07-44, reprezentowanego przez: …………………………………………………, zwanego dalej „Zamawiającym”.

- Wykonawca jako gwarant, udziela niniejszym Zamawiającemu gwarancji na przedmiot objęty umową 
nr DZP/……/PN/……/15 z dnia ………… r.

- Składając niniejsze oświadczenie gwarancyjne Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy nr DZP/……/PN/……/15 z dnia ……………… r. jest wykonany i ma wszelkie właściwości odpowiadające warunkom określonym w powyższej wskazanej umowie oraz odpowiada wymogom zawartym w SIWZ, będącej podstawą wyboru oferty Wykonawcy.

- Gwarancja udzielana jest na okres ……. miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy wskazanej w protokole odbioru, w którym Zamawiający potwierdził prawdziwość i terminowość wykonania zobowiązań umownych przez Wykonawcę.

- Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

- Wszelkie roszczenia gwarancyjne kierowane mogą być na adres Wykonawcy, tj.:

__________________________

nazwa Wykonawcy

_________________________

adres korespondencyjny

_________________________

e-mail:…………………, fax:…………………………, tel.:……………………………

Roszczenia gwarancyjne składane być mogą w formie pisemnej poprzez przesłanie stosownej korespondencji na adres korespondencyjny lub adres mailowy Wykonawcy wskazany powyżej z jednakowym skutkiem prawnym w zakresie skuteczności każdego ze sposobów doręczenia.

Dopuszczalna jest zmiana adresu korespondencyjnego Wykonawcy jednakże wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku zmiany/przeniesienia siedziby Wykonawcy za granicę zobowiązany jest on do wskazania swego przedstawiciela oraz jego adresu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Zmiana adresu do zgłoszenia uprawnień lub roszczeń gwarancyjnych jest skuteczna wobec Zamawiającego z datą otrzymania przez niego stosownej, pisemnej informacji. W przypadku braku powyższej informacji lub jej niezgodności z powyżej wskazanymi warunkami za skuteczne uznane będzie doręczenie lub próba doręczenia na adres wskazany na wstępie pkt. 5 powyżej.

- Za datę realizacji uprawnień lub zgłoszenia roszczeń gwarancyjnych Zamawiającego przyjmuje się datę nadania korespondencji pocztowej lub mailowej przez Zamawiającego.

- Zakres uprawnień lub roszczeń Zamawiającego jest jednocześnie zakresem obowiązków Wykonawcy i obejmuje wedle wyboru Zamawiającego prawo do żądania:

7.1. usunięcia wady fizycznej lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad,

7.2. zwrotu zapłaconego wynagrodzenia w całości lub w części,

7.3. zapewnienia innych świadczeń zmierzających do utrzymania bądź przywrócenia właściwości, cech i funkcjonalności przedmiotu umowy, o których spełnieniu zapewnił Wykonawca podpisując umowę.

- Tryb, warunki, miejsce i terminy realizacji praw i obowiązków z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji określone są w Umowie nr …………………………… z dnia …………………, które to warunki Wykonawca niniejszym w całości potwierdza, akceptuje i zobowiązuje się do  ich bezwarunkowej realizacji.

- Wykonawca oświadcza, że udzielona Zamawiającemu gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z udzielonej mu rękojmi za wady.

- Wykonawca wyda Zamawiającemu w dacie odbioru przedmiotu umowy wszelkie dodatkowe dokumenty gwarancyjne a przed ich wydaniem sprawdzi i zapewni ich zgodność z warunkami niniejszej gwarancji oraz zgodność oznaczeń znajdujących się na składnikach przedmiotu umowy z danymi znajdującymi się na dokumentach gwarancyjnych a także stan zabezpieczeń umieszczonych na przedmiocie umowy.

- W zakresie nie objętym niniejszym oświadczeniem gwarancyjnym moc wiążącą mają warunki określone w umowie nr …………..………… z dnia …………… oraz  zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa.

Sporządzono w Warszawie, dnia …………… 2015 r.

……………………………………

W imieniu Wykonawcy

Potwierdzam odbiór w imieniu Zamawiającego

_________________________________

Warszawa; dnia ………… 2015 r.

ROZDZIAŁ V

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia

I.    Przedmiot zamówienia.

1.   Przebudowa  fragmentu  Alei  Krakowskiej polegająca  na  wykonaniu w  liniach  granicznych  pasa  drogowego  (na  wlocie  do  miasta)  w  rejonie  skrzyżowania  z  ul.  Szyszkową,   stanowiska  dla  wag  przenośnych  do  kontroli  obciążenia  osi  pojazdów  samochodowych.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zamówienia w zakresie rzeczowym ujętym w projekcie budowlano-wykonawczym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

3.  Na zakres przedmiotu zamówienia składają się następujące roboty:

1)  Roboty  ziemne

2) Roboty drogowe - obejmują wykonanie  nawierzchni  zatoki przeznaczonej  do  wykonywania  kontroli  obciążenia  osi  pojazdów  samochodowych.

Podstawowe  zestawienie  ilości  robót:

Jezdnia  asfaltowa  970  m²

Jezdnia  betonowa  56 m²

Chodniki  z  kostki  brukowej  betonowej  416 m²

Jezdnia  z  kostki  brukowej  betonowej  67 m²

Umocnienie rowu   płytami  EKO  430 m

3)   Roboty  odwodnieniowe

Wykonanie  przepustów  pod  zjazdami  Ø 60 o łącznej  dł.  57  m

4)   Wykonaniem i wdrożeniem stałej organizacji ruchu.

- Wykonanie  muru  oporowego  z  elementów  żelbetowych  o  wysokości  2,05m  i  długości  14m.

3.	Dokładny zakres robót określa kompletna dokumentacja budowlana opracowana przez firmę
projektową ,,AZET"  Sp.  z o.o.  w Warszawie .

W/w dokumentacja posiada klauzulę o kompletności wydaną przez biuro autorskie.

II.   Wymagania i warunki realizacji:

1.   Wykonawca zobowiązany jest do:

1)  wykonania przedmiotu   umowy zgodnie z dostarczoną dokumentacją projektową, zasadami  wiedzy  technicznej  przepisami  prawa  budowlanego.

- protokólarnego przejęcia terenu budowy w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od podpisania
umowy;

- zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem  specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia;

- uzyskania pozwolenia na wejście w teren;

- pozyskania miejsca, zorganizowania a następnie zlikwidowania zaplecza budowy;

- zainstalowania dla potrzeb budowy wody i energii oraz ponoszenia kosztów ich zużycia w okres
realizacji robót a także prób i badań przedmiotu zamówienia;

- ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami
losowymi, odpowiedzialności cywilnej  oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących
pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami        budowlanymi, a w tym - z ruchem pojazdów mechanicznych;

- zapewnienia obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych robót oraz badania zagęszczenia zasypki wykopów;

- zawiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych  i  zamiennych;

- umożliwienia Zamawiającemu sprawdzenie każdej   roboty, która zanika lub ulega zakryciu.

- na żądanie Zamawiającego, ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania
robót, o ile wcześniej nie poinformował Zamawiającego o gotowości robót do odbioru, a następnie  na własny koszt przywrócić stan poprzedni;

- oznakowania terenu budowy;

- zgłoszenia przedmiotu  umowy do odbioru końcowego,  uczestniczenia w czynnościach odbioru;

- dbania o należyty stan i porządek na terenie budowy;

- zapewnienia nadzorów technicznych ze strony odpowiednich służb, a także właścicieli urządzeń
obcych, kolidujących z prowadzonymi robotami, w celu prawidłowego prowadzenia robót;

- koordynowania robót podwykonawców.

- prowadzenia robót w takim systemie, który zagwarantuje wykonanie robót zgodnie z harmonogramem  robót.

- dokonywania wszelkich uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi, których działalność wiąże się
z zakresem prowadzonych robót.

- zapoznania się z odpowiednim wyprzedzeniem, z położeniem terenu budowy, jego dostępności i innymi istotnymi szczegółami dla wykonania robót. Dotyczy to w szczególności obecności i położenia sieci, kabli i rur znajdujących się w obszarze działania Wykonawcy, które to informacje należy uzyskać we właściwych urzędach.

- zorganizowania i zabezpieczenia terenu budowy oraz zapewnienia stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względów bezpieczeństwa.

- zapewnienia stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio na zewnątrz placu budowy oraz utrzymane w stanie estetycznym ogrodzeń i obiektów tymczasowych budowy.

- zawiadamianie Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu.

- przerwanie robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenie wykonanych robót przed ich zniszczeniem.

- wykonania wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej technologii wykonania robót,
oraz wynikających z dostępu do miejsca robót..

- przygotowania od strony technicznej i udziału w odbiorach technicznych, częściowych, końcowych  robót branżowych i końcowym odbiorze przedmiotu zamówienia.

- zgłoszenia do Geodety Powiatowego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia kolidujących punktów  osnowy geodezyjnej, a następnie odtworzenie tych punktów w terenie.

- zapewnienia miejsca wywiezienia destruktu asfaltowego, gruzu betonowego i innych materiałów nie  bezpiecznych, pochodzących z rozbiórki, zgodnie z zasadami utylizacji  składowania materiałów odpadowych określonymi w Ustawie o odpadach ( (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 21).

- zapewnienia ,,zwałki" dla materiałów rozbiórkowych innych niż wymienione w pkt. 29, w celu wywiezienia ich z terenu budowy.

- wyregulowania ulicznych urządzeń występujących w granicy robót, do projektowanego poziomu ulic  przed wykonaniem nawierzchni,

- wykonania wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej technologii wykonania robót,

- zabezpieczenie sąsiednich obiektów, urządzeń i  drzew  na czas prowadzenia robót oraz zapewnienia dostęp do wszystkich posesji przez cały czas trwania robót.

- konserwacji urządzeń zabezpieczających.

- wykonania dokumentacji powykonawczej.

- przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy wraz z dokumentacją powykonawczą.

- przywrócenia miejsca prowadzenia robót do pierwotnego stanu i wyglądu po zakończeniu
robót, uporządkowania terenu budowy wraz z demontażem urządzeń i obiektów tymczasowych.

- usuwania stwierdzonych usterek i wad w ramach rękojmi.

- opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz zapewnienie właściwych warunków i bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu, zgodnie z  opracowanym  planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art. 21 a - Prawo Budowlane).

- przygotuje i przedłoży Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty podpisania Umowy, System Zapewnienia Jakości, aby dostosować swoje działania do wymagań Umowy,

- opracowania  Harmonogramu  rzeczowo  -  finansowego  i  przekazanie  jego  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  najpóźniej  w  dniu  przekazania  terenu  budowy,

- wykonania  pomiarów  niwelacyjnych  wykonanego  stanowiska  wg.  wymogu  Inspektoratu  Transportu  Drogowego

- opracowania projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz z jej zatwierdzeniem przez Inżyniera Ruchu m. st. Warszawy. Na podstawie projektu wprowadzenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu.

- jakość dostarczonych na budowę materiałów, wyrobów i elementów musi być zgodna z wymaganiami normowymi, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania i ustaleniami projektu technicznego oraz wymaganiami zawartymi w SIWZ.

Wszystkie wymienione w punktach 1-42 czynności, Wykonawca w całości wykona we własnym zakresie w ramach kosztów własnych.

ROZDZIAŁ VI

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

(znajduje się w oddzielnym pliku)

ROZDZIAŁ VII

PRZEDMIARY ROBÓT I STRONA TYTUŁOWA KOSZTORYSU

(znajdują się w oddzielnych plikach)

# Text boxes

OŚWIADCZENIE

( zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

POTENCJAŁ KADROWY

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OFERTA