ZAMAWIAJĄCY

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA - ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

W WARSZAWIE

ul. CHMIELNA 120, 00-801 WARSZAWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przystosowanie Mostu Łazienkowskiego do obsługi ruchu rowerowego

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 30 000 EURO a jest mniejsza niż równowartość kwoty 5 225 000 EURO

ZATWIERDZAM:

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich

Łukasz Puchalski

Cena formularza specyfikacji:  152,87 zł

Warszawa, luty 2016 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:

Rozdział I	   Instrukcja dla Wykonawców

Rozdział II           Załączniki - wzory

załącznik nr 1        Formularz oświadczenia o:

1a) spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

1b) nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

załącznik nr 2       Wykaz dotyczący doświadczenia zawodowego

załącznik nr 3       Wykaz dotyczący potencjału kadrowego

załącznik nr 4       Informacja Wykonawcy

załącznik nr 5       Formularz cenowy

Rozdział III:      Formularz Oferty

Rozdział IV:       Wzór umowy wraz z załącznikami:

załącznik nr 1 do umowy - wzór zabezpieczenia z tytułu zabezpieczenia należytego                                                                               wykonania umowy

załącznik nr 2 do umowy - wzór zabezpieczenia z tytułu rękojmi

załącznik nr 3 do umowy – wzór oświadczenia gwarancyjnego

Rozdział V:          1.Program Funkcjonalno-Użytkowy

(znajduje się w oddzielnym pliku)

2. Załączniki do SIWZ (Projekt koncepcyjny, SST, notatka z dnia 28.01.2016r., Rysunek poglądowy na  oraz SST na wykonanie pomostów i drabin na pomosty robocze, Mapa do celów projektowych dnia 20.04.2015r.)

(znajdują się w oddzielnym pliku)

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ lub Specyfikacją.

NINIEJSZA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA JEST DOSTĘPNA  NA INTERNETOWEJ STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO www.zdm.waw.pl

ROZDZIAŁ I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1.        Zamawiający

Miasto Stołeczne Warszawa pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481 w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, powołanym uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26-04-1993 r. nr XLV/259/93 w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Miejskich, działającym na podstawie uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29-05-2008 r. nr XXXIV/1023/2008 w sprawie statutu Zarządu Dróg Miejskich na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Dyrektorowi Zarządu Dróg Miejskich.

Adres: 00-801 Warszawa, ul. Chmielna 120

Tel.: +48  (22) 55-89-000  fax.: +48 (22) 620-06-08 	e-mail: kancelaria@zdm.waw.pl zzp@zdm.waw.pl; http://www.zdm.waw.pl

2.      Opis sposobu porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcami wraz ze wskazaniem przez  Zamawiającego osób uprawnionych do kontaktów

2.1.  	Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje itp. mogą być składane przez Zamawiającego i wykonawców pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

2.2.	Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub droga elektroniczną uważa się za złożone z zachowaniem terminu, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2.3.   Wyjaśnienia lub uzupełnienia na wezwanie Zamawiającego, wykonawca jest zobowiązany doręczyć Zamawiającemu przed upływem terminu wskazanego w wezwaniu do wyjaśnień lub uzupełnień. Wyjaśnienia lub uzupełnienia uważa się za złożone z zachowaniem terminu, jeżeli zostały przed upływem terminu przekazane za pomocą faksu lub drogi elektronicznej oraz wysłane w formie papierowej za pośrednictwem poczty, a kopia dowodu nadania na poczcie wyjaśnień lub uzupełnień zostanie przekazana Zamawiającemu przed upływem terminu za pomocą faksu lub drogi elektronicznej.

2.4.       Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje powinny być przekazywane przez wykonawców Zamawiającemu pod numer faksu: (22) 890-92-11 lub email: zzp@zdm.waw.pl

2.5.       Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia, jest oznaczone znakiem: DPZ/11/PN/10/16.Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

2.6.	Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

W zakresie dotyczącym zagadnień procedury przetargowej: Aldona Rupacz fax: (22) 890-92-11.

3.	Tryb udzielenia zamówienia

3.1.	Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

3.2.	Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 3.1.

4.         Opis przedmiotu zamówienia

4.1.	Przedmiotem zamówienia jest Przystosowanie Mostu Łazienkowskiego do obsługi ruchu rowerowego

4.2.	Główny przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 71322300-4-7 –prace projektowe, 45000000-7 –roboty budowlane.

4.3.	Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Programie Funkcjonalno - Użytkowym (Rozdział V) oraz załącznikach do SIWZ (Rozdział VI).

4.4.	Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej terenu w celu zapoznania się i dokonania oceny stanu faktycznego, dokumentów i informacji dotyczących niniejszego postępowania.

4.5.	Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie tych części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. W przypadku niewskazania części zamówienia, których wykonanie powierza się podwykonawcom, przyjmuje się, iż przedmiot zamówienia zostanie w całości wykonany samodzielnie przez Wykonawcę.

4.6.	Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wynagrodzenia za wykonanie zamówienia.

5.	Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane:

5.1.	Rozpoczęcie robót projektowych: po podpisaniu umowy, (jednak rozpoczęcie robót w zakresie projektowych wejść na pomosty robocze nie może nastąpić przed dniem 1.05.2016 r z wyjątkiem przypadku, gdy Zamawiający w terminie wcześniejszym zawrze porozumienie, o którym mowa w § 1 ust. 6 projektu umowy)

Rozpoczęcie robót budowlanych; po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru projektu budowlanego, po uzyskaniu pozwolenia na budowę i zawiadomieniu Nadzoru Budowlanego o ozpoczęciu robót , lecz nie wcześniej niż 30.09.2016r

5.2.	Zakończenie: zgodnie z ofertą Wykonawcy lecz nie później niż do 30.11.2017 r.

6.	Oferty częściowe, oferty wariantowe oraz informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

6.1.	Zamawiający nie dopuszcza możliwości składnia ofert częściowych.

6.2.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.3.	Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających łącznie do 50% wartości zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

7. 	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

7.1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

7.1.1.	spełniają warunki, dotyczące:

7.1.1.1  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania;

7.1.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

7.1.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia

7.1.1.4.  sytuacji ekonomicznej i finansowej;

7.1.2.	wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a  ustawy Pzp.

7.2.	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek opisany w pkt. 7.1.2  musi spełniać każdy z Wykonawców, natomiast warunki określone w pkt  7.1.1. spełniać muszą łącznie wszyscy Wykonawcy.

7.3.	Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków o których mowa powyżej:

7.3.1.	W celu oceny spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:

7.3.1.1. Jedną robotę budowlaną prowadzoną w obszarze miejskim, polegającą na budowie konstrukcji nośnej stalowej mostu / kładki nad rzeką o tonażu min 450 ton;

7.3.1.2.  Jedno zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej o powierzchni minimum 7500 m2;

7.3.1.3. Jedną budowę konstrukcji nośnej żelbetowej lub sprężonej lub stalowej o rozpiętości przęsła min 30 m.

W celu potwierdzenia wykonanych robót Wykonawca przedstawi wykaz robót budowlanych, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

7.3.2.   W celu oceny spełniania warunku dotyczącego dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymujące się doświadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, w szczególności określonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1409, z późn. zm.). Wykonawca przedstawi w ofercie kandydata na każde stanowisko wymienione poniżej:

Lp. Stanowisko - Wymagana liczba osób - Okres posiadania wymaganych uprawnień (w latach) - Doświadczenie zawodowe – pełnienie funkcji kierownika/projektanta (w latach).

1. Kierownik budowy (uprawnienia mostowe bez ograniczeń)- 1 osoba-3 lata- 3 lata

2.Kierownik robót (posiadający kurs do Projektowania i nadzoru nad wykonywaniem zabezpieczeń antykorozyjnych na konstrukcjach stalowych) - 1 osoba - 1 rok -1 rok.

3. Kierownik robót drogowych – 1 osoba – 2 lata – 2 lata.

4. Kierownik robót elektrycznych – 1 osoba – 2 lata – 2 lata

Osoby wskazane powyżej winny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 poz.1278) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1946).

W przypadku uprawnień budowlanych wydanych po 1994 roku (tj. zgodnych z wymogami ustawy Prawo budowlane), wymagane będą uprawnienia bez ograniczeń, przy zachowaniu warunku doświadczenia.

Osobami (Kandydatami) na stanowiska wymienione powyżej mogą być również, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, osoby, których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65).

7.3.3.	W celu oceny spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca musi wykazać, że:

7.3.3.1.	uzyskał średni przychód za ostatnie 3 lata obrotowe (na podstawie „rachunków zysku i strat” pozycja „przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „przychód netto ze sprzedaży i  zrównane z nimi”) w wysokości nie mniejszej niż 8.000.000,00 (słownie: osiem milionów złotych);

7.3.3.2.	jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z

przedmiotem niniejszego zamówienia, na wartość co najmniej 4 000.000,00 (słownie: cztery miliony złotych).

Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp oraz warunków przedmiotowych zostanie dokonana na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Polegać będzie na ocenie zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności pod kątem rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia, zgodnie z formułą jak: „spełnia-nie spełnia”.

Nie spełnienie chociażby jednego z wymaganych warunków udziału skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych od Wykonawcy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania

  - W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp należy załączyć:

8.1.1.    Oświadczenie Wykonawcy  o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1  ustawy Pzp – załącznik nr 1a.

8.1.2.	Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – załącznik nr 2 („Doświadczenie wykonawcy”). W wykazie winno być wskazane, że: wykonawca wykonał:

1 Jedną robotę budowlaną prowadzoną w obszarze miejskim, polegającą na budowie konstrukcji nośnej stalowej mostu / kładki nad rzeką o tonażu min 450 ton;

2.  Jedno  zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej o powierzchni minimum 7500 m2;

3. Jedną budowę konstrukcji nośnej żelbetowej lub sprężonej lub stalowej o rozpiętości przęsła min 30 m.

Do powyższego wykazu winny być dołączone dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (zasadami wiedzy technicznej) i prawidłowo ukończone.

Zamawiający nie będzie żądał informacji Wykonawcy o robotach nie wykonanych lub wykonanych nienależycie.

8.1.2.1. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie o którym mowa w pkt 8.1.2. zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 8.1.2.

8.1.2.2. Dowodami, o których mowa w pkt. 8.1.2. są poświadczenia lub inne dokumenty jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

8.1.3.  Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresy wykonywanych przez nie czynności,  oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o którym mowa w pkt 7.3.2. SIWZ - załącznik nr 3 („Potencjał kadrowy”). Do wykazu winno być dołączone oświadczenie Wykonawcy, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

8.1.4.	Sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym  sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

W przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający,              za „ inne dokumenty” uzna m.in. deklarację podatkowa PiT złożoną w Urzędzie Skarbowym.

8.1.5.		Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż wymagana przez Zamawiającego (zawierającą potwierdzenie zapłaty ubezpieczenia).

8.1.6.	Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów wymienionych w pkt 8.1.4., 8.1.5., może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie warunków opisanych w pkt 7.3.3.

8.2.      W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy załączyć:

8.2.1.   Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 1b.

8.2.2.    Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) i art. 24b ust. 3 ustawy Pzp, należy do oferty załączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp -załącznik nr 4.

8.4.     Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 8.2.2., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

8.4.1.    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

8.4.2.    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

8.5.	Dokumenty, o których mowa w pkt 8.4. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.

8.6.	Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w pkt 8.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

8.7.		Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:

8.7.1.	Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zawierać w szczególności: wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wskazanie ustanowionego pełnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. Ustanowienie przedmiotowego  pełnomocnika może zostać zawarte w umowie o współdziałaniu złożonej wraz z ofertą. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zostać złożony wraz z ofertą w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

8.7.2.    Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

8.7.3.   Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty, powołując się na Wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie pełnomocnika tych Wykonawców.

8.7.4.	Wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. 8.2.- 8.3. winny być złożone przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie.

8.8.	Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, zawierające zakres czynności, które te podmioty zobowiązują się wykonać.

W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, powyższe zobowiązanie lub inne dokumenty, na podstawie których Wykonawca udowadnia, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, powinno zawierać:

8.8.1.   zakres (opis) dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

8.8.2.   sposób wykorzystania zasobów przy wykonywaniu zamówienia,

8.8.3.   określenie charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

8.8.4.   określenie zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

8.9.	Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego, powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów.

- Opis sposobu przygotowania ofert

9.1.	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9.2. 	Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

9.3. 	Do oferty wypełnionej na Formularzu oferty należy załączyć:

9.3.1.	oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania (określone w pkt. 8 niniejszej Instrukcji dla wykonawców):

9.3.2.     formularz cenowy – załącznik nr 5.

9.4.	Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

9.5.		Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Natomiast każdy dokument składany wraz z ofertą sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

9.6.	Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego Rozdziału, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz formy, w tym opisu kolumn i wierszy.

9.7.	Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być podpisane przez Wykonawcę.

9.8.	Dokumenty składane wraz z ofertą (określone w pkt. 8 niniejszej Instrukcji dla wykonawców) mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, chyba że, zgodnie z treścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wymagane jest złożenie danego dokumentu w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii.

9.9.	Podpisanie oferty i poświadczenia za zgodność z oryginałem powinno być dokonane w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. czytelny podpis lub nieczytelny podpis wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej dokument lub poświadczającej kopię).

9.10.	Oferta oraz każdy dokument składany wraz z ofertą muszą być czytelne. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu składanego wraz z ofertą, jeżeli złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jego prawdziwości.

9.11.	W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

9.12.	Strony oferty winny być kolejno ponumerowane i trwale ze sobą połączone. W ofercie powinna zostać umieszczona informacja o ilości stron.

9.13.	W przypadku, przedłożenia przez Wykonawcę w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien wskazać w sposób nie budzący wątpliwości, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz powinien zastrzec, że nie mogą być udostępniane. Wykonawca powinien również wykazać, nie później niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca powinien więc wykazać, iż zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do dnia składania ofert, mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub posiadają wartość gospodarczą. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Powyższe informacje muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503)” - zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte.

9.14.	Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia

tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa oraz opisane „Oferta na Przystosowanie Mostu Łazienkowskiego do obsługi ruchu rowerowego. Nr postępowania DPZ/11/PN/10/16.

Nie otwierać przed dniem  25.02.2016    r. do godz.  11:00  ”.

9.15.	Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie dodatkowo oznakowanej napisem „ZMIANA”, z powołaniem się na numer, pod jakim została zarejestrowana oferta. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany, po uprzednim stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian i dołączeniu do oferty.

9.16.	Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną przez siebie ofertę, poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane jako „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty zawierające oferty wycofane nie będą otwierane.

10.	Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści  SIWZ

10.1. 	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający zamieści treść pytania i odpowiedzi również na stronie internetowej (http://www.zdm.waw.pl).

10.2. 	Pytania należy kierować na adres:

Zarząd Dróg Miejskich

Wydział Prawny i Zamówień Publicznych

00-801 Warszawa

ul. Chmielna 120

10.3.	W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 	obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

10.4.	Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 10.1.

10.5.	Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

10.6.	Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

10.7.	Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert,
i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza stosowną informację na stronie internetowej (http://www.zdm.waw.pl).

11.	Opis sposobu obliczenia ceny oferty

11.1.	Cena oferty powinna zostać wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o całkowity zakres prac przedstawiony w formularzu cenowym – załącznik nr 5 (Rozdział I), i uznaje się, że w całości pokrywa wynagrodzenie Wykonawcy, za które zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu zamówienia.

11.2. 	Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić w formularzu cenowym wszystkie pozycje.

11.3.	Wykonawca, pod rygorem odrzucenia oferty nie może samodzielnie wprowadzać jakichkolwiek zmian w formularzu cenowym.

11.4.	Wykonawca przedstawi w formularzu cenowym ceny netto dla każdej wyszczególnionej pozycji a następnie łączną wartość ze wszystkich pozycji zwiększy o należny podatek VAT i wyliczy kwotę brutto. Cenę oferty brutto podaną w formularzu cenowym, Wykonawca powinien przenieść do formularza oferty.

11.5.	Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu robót, które nie zostały ujęte jako oddzielne pozycje w formularzu cenowym.

11.6.	Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

11.7.	Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

11.8. 	Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

11.9. 	Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie  będą podlegały waloryzacji na zasadach określonych w umowie.

12.	Miejsce i termin składania ofert

12.1. 	Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Chmielnej 120, Kancelaria – pok. 15, w terminie do dnia  25.02.2016  r. do godziny  10:00         .

12.2.	Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

13.	Terminy związania ofertą

13.1.	Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13.2.	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na piśmie (nie może być dorozumiana).

14.	Miejsce i termin otwarcia ofert oraz ocena ofert

14.1. 	Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Chmielnej 120, w Warszawie, w pokoju nr 402, w dniu  25.02.2016    r. o godz. 11:00  .

14.2. 	Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert. W przypadku 	nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia 	ofert na wniosek Wykonawcy.

14.3.	Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 	sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) oraz adres 	Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania 	zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

14.4.	Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w terminie składania ofert nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów wskazanych w pkt. 8 niniejszej SIWZ lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, wskazane w pkt 8 niniejszej SIWZ, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

14.5.	W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

14.6.	Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30 % od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

14.6.1.  oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2015 poz. 2008 j.t z późn. zm.);

14.6.2.   pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

14.7.    Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, o których mowa w pkt 14.6. SIWZ lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

14.8.	Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

14.9.	Zgoda Wykonawcy na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, winna być wyrażona na piśmie w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

14.10.	Zamawiający:

14.10.1.	wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w 
	art. 24 ust. 1 ust. 2 i ust. 2a ustawy Pzp;

14.10.2.	odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

14.11.	O wykluczeniu wykonawców, odrzuceniach ofert oraz wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając odpowiednio nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej (http://www.zdm.waw.pl) oraz upubliczni we własnej siedzibie na „Tablicy ogłoszeń”.

14.12.	Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

14.13.	W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda przyczyny faktyczne i prawne 	unieważnienia. Zawiadomienie zostanie przesłane wszystkim Wykonawcom, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert lub wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

15.	Opis kryteriów oceny ofert oraz aukcja elektroniczna

15.1.	Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:

cena ofertowa brutto – 60%; termin realizacji – 35%, okres gwarancji – 5 %.

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma najwyższą ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

15.2.	Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana według następujących zasad:

15.2.1.	W zakresie kryterium „cena oferty brutto” oferta może uzyskać max 60 punktów.

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Cena minimalna

Wc = ------------------------------ x 60 %

Cena ofertowa

Cena minimalna - minimalna cena zaproponowana przez Wykonawcę

Cena ofertowa -   cena zaproponowana przez Wykonawcę

15.2.2.	W zakresie kryterium „termin realizacji” oferta może uzyskać max 35 punktów

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Skrócenie terminu w tygodniach

T = -----------------------------------------------  x 35 %

Maksymalne skrócenie w tygodniach

| Zaoferowana data wykonania zawarta w: | czas skrócenia terminu realizacji w tygodniach wynosi: |
| --- | --- |
| do 27.07.2017 r | 18 |
| do 03.08.2017 r | 17 |
| do 10.08.2017 r | 16 |
| do 17.08.2017 r | 15 |
| do 24.08.2017 r | 14 |
| do 31.08.2017 r | 13 |
| do 07.09.2017 r | 12 |
| do 14.09.2017 r | 11 |
| do 21.09.2017 r | 10 |
| do 28.09.2017 r | 9 |
| do 05.10.2017 r | 8 |
| do 12.10.2017 r | 7 |
| do 19.10.2017 r | 6 |
| do 26.10.2017 r | 5 |
| do 02.11.2017 r | 4 |
| do 09.11.2017 r | 3 |
| do 16.11.2017 r | 2 |
| do 23.11.2017 r | 1 |
| do 30.11.2017 r | 0 |

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do 30.11.2017 r. (wraz z uzyskaniem decyzji na użytkowanie). Minimalny termin realizacji wynosi do 27.07.2017 r.

Do obliczeń punktacji uwzględniać się będzie wyłącznie pełne tygodnie skrócenia, np. przy podaniu terminu do 20.11.2017 r liczony będzie 1 tydzień skrócenia, a pozostałe 3 dni będą odrzucane.

Za maksymalny termin skrócenia uznaje się datę 27.07.2017 r. Daty wcześniejsze nie będą dodatkowo punktowane. Termin maksymalnego skrócenia w tygodniach wynosi 18 tygodni.

Oferta zawierająca datę po 30.11.2017 r lub nie zawierająca daty zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.

15.2.3.   W zakresie kryterium „okres gwarancji” oferta może uzyskać max 5 punktów.

Kryterium „Okres gwarancji” będzie rozpatrywane na podstawie gwarancji jakości na roboty objęte przedmiotem zamówienia, zadeklarowanego przez Wykonawcę w Formularzu „Oferta”

Elementy Przedmiotu Umowy określone w Oświadczeniu Gwarancyjnym w zakresie opisanym w części szczegółowej w:

Pkt 1.1 - Oznakowanie poziome cienkowarstwowe – wynosi 12 miesięcy

Pkt 1.1 - Oznakowanie poziome grubowarstwowe - wynosi 48 miesięcy

- (terminy gwarancji liczone od daty zakończenia robót wskazanej w protokole odbioru końcowego), posiadają określony przez Zamawiającego termin Gwarancji jakości niepodlegający ocenie w ramach kryterium „Gwarancja jakości”.

Elementy Przedmiotu Umowy określone w Oświadczeniu Gwarancyjnym w zakresie opisanym w - części szczegółowej w:

Pkt 1.2 – Oznakowanie pionowe;

Pkt.2  – Prefabrykaty betonowe;

Pkt. 3– Drogowe obiekty inżynierskie

Pkt. 4  – Zabezpieczenie antykorozyjne

- posiadają termin gwarancji jakości podlegający ocenie w ramach kryterium „Gwarancja jakości”, który wynosi 5-160 – 120 miesięcy liczone od daty zakończenia robót wskazanej w protokole odbioru końcowego).

Dla poszczególnych elementów Przedmiotu Umowy wymienionych w Oświadczeniu Gwarancyjnym - część szczegółowa w Pkt 1.2 Oznakowanie pionowe, Pkt. 2 Prefabrykaty betonowe, Pkt. 3 Drogowe obiekty inżynierskie, Pkt 4 Zabezpieczenie antykorozyjne Wykonawca musi zaoferować jednakowy termin gwarancji.

UWAGA!

Najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wymagany przez Zamawiającego: 60 miesięcy

Najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości uwzględniony do oceny ofert: 120 miesięcy

Jeśli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 120 miesięcy, do oceny ofert zostanie przyjęty okres  120 miesięcy.

Wykonawca może zaproponować termin gwarancji jakości w następujących okresach tj. 60 miesięcy lub 72 miesiące lub 84 miesiące  lub 98 miesięcy  lub 108 miesięcy lub 120 miesięcy.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 5 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Obliczenie punków będzie następował na podstawie tabeli poniżej. Wykonawca wskaże Okres gwarancji w miesiącach, zgodnie z tabelą poniżej.

| Wydłużenie okresu gwarancji w stosunku do wymaganej o: | 0 | +1rok | +2 lata | +3 lata | +4 lata | +5 lat i wyżej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Okres gwarancji w miesiącach | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
| Ilość punktów G: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Wymagania jakościowe oraz trwałościowe na koniec okresu gwarancji podane są we wzorze oświadczenia gwarancyjnego.

W przypadku wskazania niższego niż minimalny okres gwarancji lub pozostawienie pustego pola nie wskazując okresu gwarancji, Oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ.

Bez względu na powyższe: Jeżeli warunki gwarancji jakości udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji jakości niż gwarancja udzielona przez Gwaranta – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta.

15.3.	Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie warunki postanowione w niniejszym SIWZ i nie podlega odrzuceniu oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P)  stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

P = C + T+ G

gdzie:

C- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”

T – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Termin realizacji”

G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji”

Wszystkie obliczenia wykonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

15.4.	Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

15.5.	Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej (nie przewidział jej również w 	ogłoszeniu o zamówieniu).

16.	Podwykonawcy

16.1.	Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy. W przypadku nie wskazania ww. informacji, przyjmuje się, iż przedmiot zamówienia zostanie w całości wykonany samodzielnie przez Wykonawcę.

16.2.     Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

16.3.    Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

16.4.	Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej przedłożenia Zamawiającemu, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

16.5.   Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

16.6.    Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia od dnia jej przedłożenia Zamawiającemu, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

16.7.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Wyłączenie to nie dotyczy umów o wartości większej niż 50.000,00zł.

16.8.     Przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.

16.9.     Zapisy pkt 16 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

17.	Udzielenie zamówienia

17.1.	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

17.2.	W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom określonym w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp - Zamawiający przed podpisaniem umowy, żąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

17.3.	Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

18.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

18.1. 	Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% zaoferowanej ceny brutto w następujących formie/formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

18.1.1.	pieniądzu, przelewem na oprocentowany rachunek bankowy Zamawiającego: 51103015080000000550059088;

18.1.2.	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

18.1.3.	gwarancjach bankowych;

18.1.4.	gwarancjach ubezpieczeniowych;

18.1.5.	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2014 poz. 1804 jt z późn. zm.).

18.2.	Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wskazanych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.

18.3.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione przed podpisaniem umowy przez Wykonawcę.

18.4.	Treść dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przedstawiona przez Wykonawcę, w innej formie niż w pieniądzu, podlega akceptacji Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

18.5.	Zabezpieczenia należytego wykonania umowy będą zawierały klauzulę, że gwarant/poręczyciel zobowiązuje się dokonać wypłaty do wysokości sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego – nieodwołalnie, bezwarunkowo i bezzwłocznie – zgodnie z załączonym wzorem zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zał. nr 1 do wzoru umowy i zgodnie z załączonym wzorem zabezpieczenia z tytułu rękojmi– zał. nr 2 do wzoru umowy.

18.6.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie:

18.6.1.  30 dni od daty obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy ( 70 % wartości zabezpieczenia);

18.6.2.  nie później niż w 15-stym dniu po upływie okresu rękojmi  za wady (30 % wartości zabezpieczenia).

18.7.	Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

18.8.    Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia w okresie 60 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

19.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej

19.1.	Środki ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

19.2.	Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5.

19.3.	Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, wymienionych w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

19.4.	Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienia zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

19.5.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

19.6.	Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

19.7.	Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

19.8.	W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność lub dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

19.9.	Na czynności, o których mowa w pkt 19.8. nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2.

19.10.	Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

19.11.	Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

19.12.	Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.10. i 19.11. wnosi się w terminie 5 dni od dnia, którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

19.13.	W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

19.14.	W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

19.15.  Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.

20.        Ochrona danych osobowych

Podane w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2015 poz. 2135 j.t.) przez Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą przy ul. Chmielnej 120, 00-801 Warszawa, w celach statutowych ZDM i realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów statutowych oraz realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

ROZDZIAŁ II

ZAŁĄCZNIKI - WZORY

Załącznik nr 1a

do oferty

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest „Przystosowanie Mostu Łazienkowskiego do obsługi ruchu rowerowego”, oświadczam/y, iż spełniam/y warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

__________________ dnia __________r.

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 1b

do oferty

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | OŚWIADCZENIE (zgodne z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp) |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest „Przystosowanie Mostu Łazienkowskiego do obsługi ruchu rowerowego”, oświadczam/y, iż nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

__________________ dnia __________r.

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

UWAGA

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia wymóg złożenia niniejszego oświadczenia dotyczy każdego z Wykonawców

Załącznik nr 2

do oferty

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na „Przystosowanie Mostu Łazienkowskiego do obsługi ruchu rowerowego”, oświadczam/y, że reprezentowana/e przez nas firma/firmy zrealizowała/y w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,  następujące zamówienia:

| Nazwa i adres zamawiającego | Nazwa i zakres (rodzaj) prac, miejsce wykonywania prac | Wartość zamówienia (brutto) | Czas realizacji od ..... do ..... (daty dzienne) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …………………………………….. (należy wpisać nazwę zadania) …………………………………… (należy wpisać tonaż) |  |  |  |
|  | …………………………………….. (należy wpisać nazwę zadania) …………………………………… (należy wpisać ilość (m2) ) |  |  |  |
|  | …………………………………….. (należy wpisać nazwę zadania) …………………………………… (należy wpisać ilość metrów) |  |  |  |

Uwaga:	Należy załączyć dokumenty wymagane postanowieniami pkt 8.1.2 Instrukcji dla Wykonawców.

W tabeli należy podać charakterystykę zamówienia potwierdzającą spełnienie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia.

_______________ dnia __ __ __ roku

_________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców

Załącznik nr 3

do oferty

Oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujące osoby:

| LP | IMIĘ I NAZWISKO | ROLA W REALIZACJI ZAMÓWIENIA | KWALIFIKACJE ZAWODOWE (wpisać nr wymaganych przez Zamawiającego uprawnień) WYKSZTAŁCENIE | OKRES POSIADANIA WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ (w latach) | Doświadczenie zawodowe – pełnienie funkcji kierownika/projektanta (w latach) | PODSTAWA DO DYSPONOWANIA OSOBĄ (pracownik własny - np. umowa o pracę, umowa zlecenia)/ pracownik oddany do dyspozycji przez inny podmiot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ……………………… | Kierownik budowy – uprawnienia mostowe bez ograniczeń | ………………… | ……………………… (min. 3 lat) | ……. (min. 3 lat) |  |
| 2 | ..………………… | Kierownik robót posiadający kurs do Projektowania i nadzoru nad wykonywaniem zabezpieczeń antykorozyjnych na konstrukcjach stalowch | …………………. | ……………………… (min. 1 rok) | …………… (min. 1 rok) |  |
| 3 | ..………………… | Kierownik robót drogowych | …………………. | ……………………… (min. 2 lata) | …………… (min. 2 lata) |  |
| 4 | ..………………… | Kierownik robt elektrycznych | …………………. | ……………………… (min. 2 lata) | …………… (min. 2 lata) |  |

*) w przypadku gdy osoby wskazane w wykazie, zostały oddane do dyspozycji przez inne podmioty, wykonawca dołączy pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

__________________ dnia _________ r.

__________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 4

do oferty

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | INFORMACJA WYKONAWCY |
| --- | --- |

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Przystosowanie Mostu Łazienkowskiego do obsługi ruchu rowerowego” oznaczenie sprawy DZP/11/PN/10/16, w związku z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Prawo zamówień publicznych, oświadczamy, że;

1. nie należymy do grupy kapitałowej*

2.	należymy do grupy kapitałowej i składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*:

| Lp. | Nazwa firmy | Siedziba firmy | Podmiot dominujący/ Podmiot zależny |
| --- | --- | --- | --- |

* niepotrzebne skreślić

Uwaga:

W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane oświadczenie winno być złożone przez każdy podmiot.

__________________ dnia _________ r.

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 5

do oferty

FORMULARZ CENOWY

Przystosowanie Mostu Łazienkowskiego do obsługi ruchu rowerowego

| Roboty, urządzenia i inne elementy | Wartość bez VAT |
| --- | --- |
| Opracowanie pełnego projektu budowlanego z pozyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę i pozyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i odstępstw. | (+) |
| Opracowanie projektu wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego | (+) |
| Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przejść na podesty robocze | (+) |
| Wykonanie ścieżki rowerowej na połączeniu Cypel Czerniakowski – Wał Miedzeszyński wraz z robotami towarzyszącymi | (+) |
| Wykonanie ścieżki rowerowej nad ul. Wał Miedzeszyński wraz z robotami towarzyszącymi | (+) |
| Wykonanie rampy zjazdowej z poziomu ul. Wał Miedzeszyński na poziom międzywala (teren zalewowy) wraz z robotami towarzyszącymi | (+) |
| Wdrożenie czasowej organizacji ruchu, jej utrzymanie oraz wdrożenie docelowej organizacji ruchu. | (+) |
| Wykonanie 2-ch przejść technicznych na pomosty robocze | (+) |
| Roboty pozostałe (m. in. przebudowa drogi pod obiektem, remont schodów, zagospodarowanie terenu) | (+) |
| Łącznie: |  |
| Cena ofertowa bez VAT:…………………………………zł (słownie:…………………………………………………………………………………..) |
| Podatek VAT .................% tj. :………………..…………zł (słownie:…………………………………………………………………………………..) |
| Cena ofertowa z VAT:…………………………………zł (słownie:…………………………………………………………………………………..) |

__________________ dnia _________ r.

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ROZDZIAŁ III

# FORMULARZ OFERTY

Do Miasta Stołecznego Warszawa

- Zarząd Dróg Miejskich

00-801 Warszawa

ul. Chmielna 120

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Przystosowanie Mostu Łazienkowskiego do obsługi ruchu rowerowego”.

MY NIŻEJ PODPISANI

______________________________________________________

______________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

______________________________________________________

______________________________________________________

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1.     SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.    OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

3.       OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

netto: ____________ zł słownie: ___________________________________________ zł

podatek VAT _______ %

brutto: ___________ zł  słownie: ___________________________________________ zł,

W cenie zawarto wszystkie koszty związane z pełnym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4.      Stosownie do art. 91 ust. 3 a ustawy Pzp, oświadczamy, ze wybór naszej oferty

□ nie będzie * prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)

□ będzie * prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), jednocześnie wskazujemy: nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania …………………………………………………………………….….…………. …………………………………………………………………………………… wraz z określeniem ich wartości bez kwoty podatku…………………………………….

* Należy zaznaczyć powyżej w pkt …… właściwe pole i ewentualnie wskazać wymagane informacje (należy zapoznać się z w/w ustawą o podatku od towarów i usług, a w szczególności z załącznikiem nr 11 do ustawy; obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego nie będzie w przypadku, gdy obowiązek rozliczenia podatku VAT będzie po stronie Wykonawcy).

5.   ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na warunkach określonych w Oświadczeniu   Gwarancyjnym, według wzoru załącznika nr 3 zawartego w Rozdział IV SIWZ:

5.1. Gwarancja jakości w zakresie opisanym w pkt 1.1 i w pkt 5 Części szczegółowej Oświadczenia Gwarancyjnego  - (III Część szczegółowa pkt 1.1 i pkt 5):

Pkt 3.1 - Oznakowanie poziome cienkowarstwowe – wynosi 12 miesięcy

Pkt 3.1 - Oznakowanie poziome grubowarstwowe - wynosi 48 miesięcy

Pkt 5 – Przejęta gwarancja i gwarancji na roboty odtworzeniowe – zgodnie z opisem podanym w punkcie 5 III Część szczegółowa Oświadczenia gwarancyjnego.

(terminy gwarancji liczone od daty odbioru końcowego Przedmiotu Umowy)

5.2. Gwarancja jakości w zakresie opisanym w pkt. 1.2, 2, 3 i 4 Części szczegółowej Oświadczenia Gwarancyjnego - (III Część szczegółowa pkt 1.1 i pkt 5):

Pkt 1.2 – Oznakowanie pionowe;

Pkt. 2  – Prefabrykaty betonowe;

Pkt. 3  – Drogowe obiekty inżynierskie;

Pkt. 4  – Zabezpieczenie antykorozyjne

|  | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - okresy gwarancji jakości wynoszą |  |  |  |  |  |  | miesięcy ** |

(zaznaczyć w odpowiedniej rubryce)

liczone od daty odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Gwaranta – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta.

6.    ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do (zaznaczyć w odpowiedniej rubryce) **

| Zaoferowana data wykonania zawarta w: | czas skrócenia terminu realizacji w tygodniach wynosi: | Oferowana data zakończenia - zaznaczyć poprzez wyraźne zakreślenie** |
| --- | --- | --- |
| do 27.07.2017 r | 18 |  |
| do 03.08.2017 r | 17 |  |
| do 10.08.2017 r | 16 |  |
| do 17.08.2017 r | 15 |  |
| do 24.08.2017 r | 14 |  |
| do 31.08.2017 r | 13 |  |
| do 07.09.2017 r | 12 |  |
| do 14.09.2017 r | 11 |  |
| do 21.09.2017 r | 10 |  |
| do 28.09.2017 r | 9 |  |
| do 05.10.2017 r | 8 |  |
| do 12.10.2017 r | 7 |  |
| do 19.10.2017 r | 6 |  |
| do 26.10.2017 r | 5 |  |
| do 02.11.2017 r | 4 |  |
| do 09.11.2017 r | 3 |  |
| do 16.11.2017 r | 2 |  |
| do 23.11.2017 r | 1 |  |
| do 30.11.2017 r | 0 |  |

7.   ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8.   AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9.    UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30  dni od terminu składania ofert.

10.  OŚWIADCZAMY, że zamówienie wykonamy sami*/część zamówienia zlecimy podwykonawcom*.       Podwykonawcom zamierzamy powierzyć określoną część (zakres) prac, tj.:

______________________________________________________________________________________________

11.   DEKLARUJEMY wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto określonej w pkt 3 oferty, w przypadku otrzymania od Zamawiającego informacji o wyborze złożonej oferty jako oferty najkorzystniejszej.

12.    OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych   Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

13.        WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

____________________________________________________________________________________

nr fax ___________________

nr tel. ___________________

email_____________________

14.        OFERTĘ niniejszą składamy na ______ stronach.

______________________dnia _______roku

_____________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

* niepotrzebne skreślić

**kryteria oceny ofert

ROZDZIAŁ IV

# WZÓR UMOWY

WZÓR UMOWY DPZ/11/PN/10/16

zawarty w dniu  ………………. w  Warszawie pomiędzy:

Miastem Stołecznym Warszawa pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481  w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, powołany uchwałą Rady Miasta Stołecznego  Warszawy z dnia 26-04-1993 r. nr XLV/259/93 w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Miejskich, działający na podstawie uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29-05-2008 r. nr XXXIV/1023/2008  w sprawie statutu Zarządu Dróg Miejskich, reprezentowanym przez:

na podstawie pełnomocnictwa nr GP-OR.0052.4330.2015 z dnia 05.11.2015 r. przez:

Łukasza Puchalskiego – Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich

oraz na podstawie pełnomocnictwa nr ZDM/DOP/0114/1400/15 z dnia 05.11.2015 r. przez

Artura Rejzner -  p.o. Z-cy Dyrektora ds. Utrzymania

zwanym dalej „Zamawiającym”

a …………………………………..:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

z siedzibą w ………………. przy ul. …………………………………; …………………………………………… zarejestrowaną 
w …………………………………………………………………………………………… pod numerem KRS ……………………………… zwaną dalej ”Wykonawcą”, posługującą się numerem REGON: …………………………, numerem NIP: ………………………… reprezentowaną jednoosobowo/dwuosobowo przez:

………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………….

- ……………………………………………………………….

zwanym dalej “Wykonawcą”,

zwane dalej „Stronami”

Na podstawie przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta Umowa o następującej treści:

Przedmiot Umowy

- Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonania zadanie pod nazwą „Przystosowanie Mostu Łazienkowskiego do obsługi ruchu rowerowego.”

- Przedmiot Umowy obejmuje:

- Wykonanie projektu budowlanego, uzgodnionego z Zamawiającym  wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień wymaganych przepisami prawa , opracowaniami, odstępstwami, zgodami, niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę,

- Uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę,

- Wykonanie projektów wykonawczych i warsztatowych,

- Wykonanie robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót,

- Uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego,

- Zaprojektowanie i wykonanie wejść na pomosty robocze zgodnie z SST oraz rysunkiem poglądowym stanowiącym załącznik do umowy,

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać powyższe prace zgodnie z opisem Przedmiotu Umowy zawartym w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, decyzjami, opiniami, uzgodnieniami oraz zaleceniami Inspektora wyznaczonego ze strony Zamawiającego oraz Koncepcją projektową kładek opracowaną przez Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt – Warszawa Sp. z o.o.

- W przypadku wystąpienia wykluczających się wzajemnie zapisów i wytycznych zawartych w dokumentach będących części składową umowy, ustala się następującą hierarchię ich ważności:

- zawarte w umowie,

- zawarte w ogólnych warunkach umowy,

- zawarte w Programie Funkcjonalno Użytkowym,

- zawarte w STWiOR na Zabezpieczenia antykorozyjne opracowane przez IBDiM,

- zawarte w Koncepcji projektowej kładek ,

- zawarte w notatce służbowej z dnia 28.01.2016 r,

- zawarte w SST na roboty i na pomosty robocze z drabinami wraz ze szkicem poglądowym.

- Zawarte w ofercie z załącznikami

- zawarte w druku oświadczenia gwarancyjnego

- Zapisy zawarte w dokumentach, o których mowa w ust. 4, należy traktować jako wzajemnie uzupełniające. W przypadku wystąpienia dwóch lub więcej różnych wymagań, jako wiążące należy traktować wymagania zawarte w dokumencie wyższej hierarchii.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od części umowy wymienionej w § 1 ust 2 pkt 6, w przypadku nie zawarcia przez Zamawiającego i Veolia Energia Warszawa S.A. w terminie do 31 marca 2016 r porozumienia w sprawie powierzenia zaprojektowania i wykonania wejść na pomosty robocze  zawierającego w szczególności zobowiązanie do naprawienia przez Veolia Energia Warszawa SA wszelkich szkód poniesionych przez Zamawiającego w przypadku każdego zdarzenia kradzieży lub dewastacji pomostów roboczych zlokalizowanych pomiędzy skrzynkami konstrukcji nośnej Mostu Łazienkowskiego w całym okresie użytkowania pomostów, od momentu zamontowania wejść na pomosty robocze. Zamawiający ma prawo wykonać prawo odstąpienia w terminie do dnia 30.04.2016 r.. W przypadku wykonania prawa odstąpienia do dnia 30.04.2016 r. Wykonawca nie ma prawa do żądania  od Zamawiającego zapłaty żadnego wynagrodzenia ani zwrotu żadnych kosztów z tytułu zaprojektowania wejść na pomosty robocze.

Terminy realizacji Umowy

- Termin rozpoczęcia robót projektowych: po podpisaniu umowy,( jednak rozpoczęcie robót w zakresie projektowych wejść na pomosty robocze nie może nastąpić przed dniem 1.05.2016 r z wyjątkiem przypadku, gdy Zamawiający w terminie wcześniejszym zawrze porozumienie o którym mowa w § 1 ust. 6.

- Termin rozpoczęcia robót budowlanych: po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru projektu budowlanego, po uzyskaniu pozwolenia na budowę i zawiadomieniu Nadzoru Budowlanego o rozpoczęciu robót , lecz nie wcześniej niż 30.09.2016r.

- Termin zakończenia robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie :  do …………………… r. lecz nie później niż do 30.11.2017 r.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowo finansowy realizacji prac  projektowych oraz robót budowlanych w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy oraz aktualizację harmonogramu rzeczowo finansowego w zakresie realizacji robót budowlanych w terminie do 7 dni od uzyskania decyzji zezwalającej na budowę.

- Harmonogram rzeczowo finansowy będzie obejmował wszystkie czynności, łącznie z czasem potrzebnym na pozyskanie wymaganych uzgodnień, odstępstw i pozwoleń

Wynagrodzenie

1.	Za wykonanie Przedmiotu Umowy, ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

Netto:…………………………………………………….zł (słownie:……………………..)

Podatek VAT 23 % ………………………………..zł (słownie:……………………..)

brutto: ………………………………………… zł (słownie:……………………..)

- Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy, Strony ustaliły zgodnie z Ofertą Wykonawcy na kwoty zawarte w Formularzu cenowym.

- Kwoty określone w ust. 1 zawierają wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 3 i  4, jak również nie ujęte w rzeczonych dokumentach, a niezbędne do wykonania zadania, w szczególności wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, wprowadzenia wieloetapowej organizacji ruchu, dojazdu, załadunku, rozładunku i transportu materiałów, urządzeń i materiałów niezbędnych do realizacji robót oraz koszty ich transportu, wszelkie opłaty w tym opłaty, koszt oświetlenia budowy, koszt z tytułu wielozmianowego trybu pracy oraz pracy w dni wolne, koszty związane z prowadzeniem prac w warunkach zimowych, obniżonych temperatur oraz niesprzyjających warunków atmosferycznych, koszty obsługi geodezyjnej oraz koszty przeniesienia praw autorskich majątkowych do dokumentacji projektowej, dokumentacji powykonawczej oraz dokumentacji powstającej w trakcie realizacji zadania na jej potrzeby, koszt wszystkich uzgodnień, odstępstw, pozwoleń oraz opracowań potrzebnych do ich uzyskania (jak m.in. operat wodno-prawny, odstępstwa od zakazów określonych w prawie wodnym, itp), koszt map do celów projektowych, wszelkich dokumentów administracyjnych, koszty poboru prądu i wody itp.

- Zamawiający dopuszcza składanie faktur częściowych.

- Wykonawca ma prawo wystawić faktury częściowe i fakturę końcową po dokonaniu odbiorów częściowych i odbioru końcowego poszczególnych etapów realizacji zadania potwierdzonych podpisaniem przez Zamawiającego protokołów odbioru częściowego i protokołu odbioru końcowego z zastrzeżeniem ust. 6.

- Dokonanie odbioru częściowego dotyczącego dokumentacji projektowej będzie mogło nastąpić po uzyskaniu decyzji zezwalającej na budowę. Płatności częściowe dokonywane będą zgodnie z cenami określonymi w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do oferty. Płatności częściowe dotyczące realizacji robót realizowane będą na podstawie protokołu odbioru procentowego zaawansowania robót maksymalnie do 95% ich wartości, określonych w pozycjach 4, 5, 6, 7, 8 i 9 formularza ofertowego.  Pozostała do rozliczenia kwota rozliczenia końcowego zostanie zapłacona po złożeniu u Zamawiającego dokumentacji powykonawczej wraz z pozwoleniem na użytkowanie całego zadania.

- Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust 1 na zasadach określonych w § 10 umowy oraz w OWU.

- Ceny podane w ofercie będą podlegały waloryzacji na zasadach określonych w § 18 ust 1 pkt 12 Umowy.

- Fakturę należy wystawić na Miasto Stołeczne Warszawa Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, natomiast odbiorcą faktury i płatnikiem będzie Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa.

- Płatność za prawidłowo wykonane prace będzie realizowana przez Zarząd Dróg Miejskich w ciągu 21 dni od daty złożenia w Kancelarii Zarządu Dróg Miejskich prawidłowo wystawionej faktury VAT wystawionej na podstawie protokołów częściowych i końcowych odbioru robót  wraz z oświadczeniami, o których mowa w ust. 12 na niżej podany numer rachunku bankowego:

………………………………………………………………………………………………

w Banku: ……………………………………………………………………………………………………

- Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający dokona zapłaty całości lub części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane po dostarczeniu przez Wykonawcę pisemnych oświadczeń (poświadczonych przez podwykonawców) o braku zaległości płatności podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

- W przypadku złożenia wadliwej faktury lub niezłożenia wraz z fakturą pisemnych oświadczeń, o których mowa w ust. 12, termin płatności faktury określony w ust. 10 biegnie na nowo od daty złożenia przez Wykonawcę stosownego dokumentu wymaganego przepisami prawa korygującego przedmiotową wadę lub prawidłowych oświadczeń wymienionych w ust. 12 niniejszego paragrafu.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Waloryzacja wynagrodzenia

- Wynagrodzenie Wykonawcy może podlegać waloryzacji na zasadach i w zakresie określonym w § 18 ust 1 pkt 12.

- Roboty wykonane z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy po terminie ustalonym w harmonogramie, podlegają waloryzacji na zasadach, jak gdyby były wykonywane zgodnie z powyższym harmonogramem.

Podwykonawstwo

- Wykonawca ma prawo powierzyć podwykonawcom tylko ten zakres prac, który nie został określony przez Zamawiającego jako część przedmiotu zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom oraz została wskazana podczas negocjacji, jako część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom lub też została powierzona podwykonawcom, na których zasoby Wykonawca powołał się podczas negocjacji na zasadach określonych w 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązuje się powierzać wykonanie części Przedmiotu Umowy tylko takim podwykonawcom, którzy zapewniają należyte wykonanie tych części Przedmiotu Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji kwalifikacji podwykonawcy. Umowa zawierana  z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami musi by dostosowana do warunków Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na wykonanie Przedmiotu Umowy, w szczególności w zakresie terminów wykonania robót przez podwykonawców, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podwykonawcy od ryzyk i następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji, wysokości kar umownych. Umowa o podwykonawstwo musi również określać zasady odbiorów wykonanych robót. Umowy o podwykonawstwie nie mogą naruszać interesu prawnego i finansowego Zamawiającego..

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowiązany, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a którą zamierza zawrzeć, a także projektu jej zmiany, nie później niż 14 dni przed planowanym terminem jej zawarcia - przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, o treści zgodnej z projektem umowy lub projektem zmiany.

- Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien:

- mieć formę pisemną, przy czym jego integralną częścią jest część dokumentacji technicznej określającej zakres robót zlecanych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (dotyczy umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane);

- spełniać następujące wymagania:

  - być zgodny z prawem, w szczególności z przepisami kodeksu cywilnego,

  - zawierać zapisy umożliwiające Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu realizacji przez podwykonawcę powierzonej mu części Przedmiotu Umowy;

  - nie może zawierać zapisów sprzecznych z niniejszą umową

  - łączna wartość umów o podwykonawstwo  lub o dalsze podwykonawstwo nie może przekroczyć wartości robót i prac będących przedmiotem tych umów zawieranych z tymi podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, określonej w kosztorysach ofertowych dla tych robót i prac, złożonych przez Wykonawcę.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub od otrzymania projektu jej zmiany, może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy lub projektu jej zmiany w zakresie wymagań określonych w ust. 4 pkt 2 lub gdy przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 18. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w wyżej wymienionym terminie, uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub od otrzymania jej zmiany, może zgłosić pisemny sprzeciw do umowy lub jej zmiany, w przypadkach o których mowa w ust. 5. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w wyżej wymienionym terminie, uważa się za akceptację umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi lub zmianę tej umowy, w terminie 7 dni od jej zawarcia – z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy.  Powyższe wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej  niż 50.000,00 zł. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia wskazany w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub jej zmianie, jest dłuższy niż określony w ust. 18, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Wykonawca przedłoży wraz z umową z podwykonawcą odpis Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub inny właściwy dokument z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że prace powierzone podwykonawcy są wykonywane nienależycie.

- Przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.

- Uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla umowy lub jej projektu o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także przedłożenie Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, nie zwalnia Wykonawcy od samodzielnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego za należyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy. Wykonawca odpowiada za działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia każdego Podwykonawcy tak, jak za własne działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia.

- Zapłata wynagrodzenia podwykonawcy:

- Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą, na której zawarcie Zamawiający wyraził zgodę, Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wynagrodzenia należnego podwykonawcy, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie o którym mowa w pkt 1) dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcy obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 13, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie wskazanym w powyższej informacji nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia informacji, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Zapłata przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy dokonana będzie w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia roszczenia

- Wynagrodzenie Wykonawcy:

- Podstawą do wystawienia faktur są protokół odbioru końcowego lub protokoły odbioru częściowego robót podpisanych przez Strony.

- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z fakturami wystawionymi dla Zamawiającego oświadczenia (poświadczone przez podwykonawców) o braku roszczeń podwykonawców z tytułu realizacji umów o podwykonawstwo wobec Wykonawcy.

  - Oświadczenie, winno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je Wykonawcy;

  - Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia za odebrany Przedmiot Umowy po dostarczeniu  powyższego oświadczenia.

- Faktury, do których nie zostanie załączone oświadczenie, o którym mowa w pkt 2) nie będą stanowiły podstawy dokonania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego.

- Termin płatności faktur wystawionych przez Wykonawcę biegnie na nowo od momentu doręczenia Zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa w pkt 2).

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zapisy § 5 nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 k.c.

Prawa autorskie

- Na mocy niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej będącej częścią Przedmiotu Umowy, dokumentacji powykonawczej, dokumentacji dotyczącej realizowanych robót wykonanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie, powstałej w trakcie realizacji umowy oraz po jej zakończeniu  na  następujących polach eksploatacji :

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji - wytwarzanie określoną techniką dowolnej ilości egzemplarzy dokumentacji, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

- w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

- Zamawiający ma prawo do wykorzystania dokumentacji dla realizacji przedsięwzięć, dla których została ona wykonana tak w przypadku jej samodzielnej realizacji jak też powierzenia ich wykonania osobom trzecim.

- W ramach  nabytych autorskich praw majątkowych Zamawiający ma prawo w szczególności:

- używać dokumentacji oraz jej części na własny użytek, dla potrzeb ustawowych i statutowych zadań Zarządu Dróg Miejskich i innych jednostek miasta st. Warszawy, w tym w szczególności przekazać dokumentację lub jej dowolną część, także jej kopie innym Wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań, wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, innym Wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych oraz stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym,

- wykorzystywać dokumentację lub jej dowolną część do prezentacji,

- wprowadzać dokumentację lub jej części do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podległych,

- zwielokrotniać dokumentację lub jej części dowolną techniką,

- Zbyć nabyte autorskie prawa majątkowe i prawa zależne na rzecz osób trzecich.

- Zamawiający zobowiązuje się do nie usuwania oznaczeń określających autorów.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji następuje z chwilą przekazana Zamawiającemu każdej części dokumentacji. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do dokumentacji Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność wszystkich nośników, na których dokumentacja została utrwalona.

- Wykonawca oświadcza, iż przekazywana dokumentacja nie będzie naruszała żadnych praw osób trzecich. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu naruszenia praw osób trzecich Wykonawca zobowiązuje się do ich pełnego zaspokojenia.

- Wykonawca, przenosząc autorskie prawa majątkowe, zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich na  polach eksploatacji  określonych w ust. 1 oraz upoważnia Zamawiającego do zlecania osobom trzecim wykonywania tych zależnych praw autorskich na polach eksploatacji określonych w ust. 1.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich, o których mowa w niniejszym paragrafie, następuje w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust 1  Umowy. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z dokumentacji na żadnym z pól eksploatacji ani za wykonywanie zależnych praw autorskich.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wykonywania praw zależnych w imieniu Zamawiającego w zakresie objętym Umową.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca dla zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 5 % wartości oferty brutto tj. kwotę …………………. zł. (słownie: …………………………………………………….) w formie ……………………………...

- W przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1, w związku z § 18 ust. 1 pkt 8 i pkt 12, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania podwyższenia wysokości zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie:

1)	do 30 dni od daty podpisanego przez obie strony protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy 
(70% wartości zabezpieczenia).

2)	nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady (30% wartości zabezpieczenia).

- Podstawą do zwolnienia zabezpieczenia z tyt. rękojmi za wady jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy.

- Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu to Wykonawca wpłaci należną kwotę przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego.

- Zamawiający przechowuje wpłacone zabezpieczenie na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wskazany przez Wykonawcę.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w pozostałych formach tj. gwarancji, poręczeń winno obowiązywać od dnia zawarcia umowy i musi zawierać następujące elementy:

- Nazwę Wykonawcy jego siedzibę i adres,

- Nazwę Zamawiającego – Beneficjenta gwarancji,

- Nazwę Gwaranta lub Poręczyciela,

- Określać wierzytelność, która ma być zabezpieczoną gwarancją,

- zobowiązanie Gwaranta do nieodwołalnego,  bezwarunkowego, płatnego na pierwsze żądanie Zamawiającego zapłacenia każdej żądanej kwoty maksymalnie do wysokości podanej w ust. 1  w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał obowiązki wynikające z umowy.

- W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych elementów, bądź posiadających jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia ograniczające w sposób nieuzasadniony uprawnienia Zamawiającego z gwarancji (np. wyłączenie roszczeń z tytułu kar umownych), Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- W przypadku, gdy Przedmiot Umowy nie został wykonany w terminie umownym lub nie został sporządzony protokół odbioru końcowego lub ostatecznego (po okresie 60 miesięcznej rękojmi) w terminie  ważności zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, najpóźniej na 5 dni roboczych ( tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) przed upływem ważności zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć obowiązującą gwarancję i/lub poręczenie lub przedłożyć nową gwarancję i/lub poręczenie lub wpłacić pełną kwotę zabezpieczenia na konto Zamawiającego na okres niezbędny do podpisania protokołu odbioru końcowego lub ostatecznego.

- Jeśli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w ust. 10, Zamawiającemu przysługuje prawo wystąpienia z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowej gwarancji należytego wykonania umowy a także do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. Odstąpienie od umowy może być wykonane w ciągu 30 dni od upływu ważności zabezpieczenia.

Rękojmia

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy ujawnione w okresie 60 miesięcy od daty zakończenia realizacji Umowy wskazanej w protokole odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

- W okresie rękojmi Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwołania przeglądów wykonanych robót.

- Przeglądy, o których mowa w ust. 2  mogą zostać zwołane również przez Wykonawcę

- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie rękojmi, jeżeli wadę objętą rękojmią stwierdził przed upływem powyższego okresu.

- W okresie rękojmi Wykonawca jest obowiązany na koszt własny do wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad lub usunięcia wszelkich wad, w tym wynikających z nieprawidłowego wykonania Umowy lub z jakiegokolwiek działania, zaniechania lub zaniedbania Wykonawcy przy realizacji Umowy.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o stwierdzonych wadach niezwłocznie po ich ujawnieniu.

- Wykonawca zobowiązany jest do wymiany rzeczy na wolną od wad lub do usunięcia wad bezzwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od zgłoszenia wady.

- Termin, o którym mowa w ust 7 może zostać wydłużony lub skrócony przez Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach.

- Jeżeli Wykonawca bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego bezzwłocznie lub w terminie o którym mowa w ust 7 i 8 nie wymieni rzeczy na wolną od wad albo wady nie usunie, Zamawiający może złożyć oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia albo od Umowy odstąpić.

- W przypadku zwłoki w wymianie rzeczy wadliwych albo w usunięciu wad przez Wykonawcę, w terminie o którym mowa w ust. 7 i 8, a także w przypadku nieprawidłowego wykonania obowiązków z tytułu rękojmi ciążących na Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich wykonania innemu, wybranemu przez siebie wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Koszty wykonania zastępczego pokrywa w całości Wykonawca na wezwanie Zamawiającego. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kosztów wykonania zastępczego z dowolnych należności Wykonawcy przysługujących mu od Zamawiającego, w tym z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- Roszczenia z tytułu rękojmi nie ograniczają jak również nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania za szkody powstałe po stronie Zamawiającego na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi – jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy wykonania obowiązków z  gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

- Wykonawca w ramach udzielonej rękojmi odpowiada również za zabezpieczenia antykorozyjne całych wsporników pod ścieżki rowerowe przymocowanych do skrzynek mostu, za zabezpieczenie antykorozyjne oraz inne elementy robót, które ulegną w trakcie prowadzenia prac uszkodzeniu oraz za roboty wykonane na styk z konstrukcją żelbetową w miejscu łączenia wsporników schodów itp. – na 1m wgłęb konstrukcji oraz za elementy uszkodzone w trakcie prowadzenia robót, zgodnie z notatką służbową z dnia 28.01.2016 r o której mowa w § 1 ust. 4 pkt 6.

Gwarancja.

- Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu gwarancji składając Oświadczenie Gwarancyjne według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do Umowy.

- Wykonawca najpóźniej w dacie podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy udzieli Zamawiającemu gwarancji na zasadach określonych w oświadczeniu gwarancyjnym złożonym według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do Umowy.

- Termin gwarancji wynosi:

  - Dla oznakowania cienkowarstwowego: 	12 miesięcy;

  - Dla oznakowania grubowarstwowego: 	48 miesięcy;

  - W pozostałym zakresie zgodnie z ofertą: ………miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 11 i ust 12;

licząc od daty odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

- Zgodną wolą stron ustalono, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji obejmuje wszystkie wady, w tym w szczególności wady powstałe z przyczyn tkwiących w rzeczach składających się na Przedmiot Umowy.

- Wykonanie przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji i realizacja zobowiązań gwarancyjnych Wykonawcy oraz przejście na Wykonawcę wszelkich związanych z tym ryzyk następować będą w miejscu, w którym znajduje się Przedmiot Umowy. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenie Przedmiotu Umowy lub jego części w czasie od przekazania go gwarantowi do jego odebrania przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.

- Wykonawca obowiązany jest wykonać obowiązki gwarancyjne niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14-dni od daty zawiadomienia o konieczności ich wykonania otrzymanego od Zamawiającego. Wszelkie koszty napraw oraz roboty towarzyszące jak demontaż, transport, rusztowania, sprzęt pływający itd., leżą po stronie Wykonawcy.

- Jeżeli w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od chwili zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli dokonano wymiany części rzeczy powyższe zasady stosuje się odpowiednio do części wymienionej / naprawianej.

- Za naprawy istotne rozumie się  naprawy wad wpływających znacząco na trwałość obiektu bądź wyposażenia lub bezpieczeństwo użytkowania.

- W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady Zamawiający nie mógł z Przedmiotu Umowy korzystać.

- Wykonawca, niezależnie od złożonego w dacie podpisania Umowy oświadczenia gwarancyjnego, zobowiązuje się do bieżącego przekazywania Zamawiającemu wszelkich dokumentów gwarancyjnych, w tym pochodzących od osób trzecich zapewniając ich prawidłowość i zgodność ze stanem faktycznym oraz prawnym a także całkowitą ich zgodność z zakresem zobowiązań gwarancyjnych Wykonawcy określonych niniejszą Umową.

- Wykonawca przejmuje rękojmię i  gwarancję należytego wykonania robót na okres zgodny z § 6 ust 11 i 12 umowy nr DZP/NBO/15/2/15 z dnia 10.04.2015 r (tj. rękojmia na okres 60 miesięcy od daty odbioru robót wykonanych do uzyskania przejezdności tj od dnia 28.10.2015 r oraz 36 miesięcy od daty odbioru na pozostałe roboty – jako datę odbioru przyjąć 30.09.2016 r.; gwarancja na okres 10 lat na roboty wykonane w części stalowej wraz z podporami nr 8 i 13, i 8 lat na roboty wykonane w części kablobetonowej – licząc od daty odbioru końcowego, tj od dnia umownego zakończenia realizacji robót - 30.09.2016 r.) w zakresie zgodnym z notatką z 28.01.2016 r spisaną z konsorcjum firm: PORR Polska Infrastructure S.A. (lider)  i Przedsiębiorstwo Usług Technicznych IntercorSp z o.o. (partner).

- Wykonawca udzieli gwarancji na okres 36 miesięcy na naruszone lub uszkodzone elementy infrastruktury / roboty wykonanych w sąsiedztwie prowadzonych prac oraz w ich obszarze jak i w następstwie ich prowadzenia np. poprzez prowadzenie transportu ul. Zaruskiego, będące jeszcze na gwarancji tj:

  - mur oporowy, estakady oraz chodniki na węźle Trasy Łazienkowskiej z ul. Wał Miedzeszyński, - roboty będące na gwarancji STRABAG,

  - ścieżki rowerowej na wale przeciwpowodziowym na Cyplu Czerniakowskim – roboty będące na gwarancji firmy Tombruk,

  - infrastruktura teletechniczna i energetyczna (kable, światłowody, studnie teletechniczne, przuyłącza energetyczne, lampy i słupy oświetleniowe) Cylpa Czerniakowskiego - roboty będące na gwarancji firmy Gridnet

  - nawierzchnia jezdni ul. Zaruskiego wraz z oznakowaniem pionowym – roboty będące na gwarancji firmy Zakład Remontów i Konserwacji Dróg,

  - przepust wykonany w technologii Viacon o ograniczonej nośności zlokalizowany pod ul. Zaruskiego – roboty będące na gwarancji firmy Inmel.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z gwarancji także po upływie okresu gwarancji, jeżeli przed upływem tego terminu ujawnił wadę i zgłosił jej istnienie Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza i z mocy niniejszej Umowy zapewnia, że udzielenie gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani też nie zawiesza uprawnień Zamawiającego z tytułu udzielonej rękojmi za wady.

- W przypadku braku usunięcia wady z tytułu gwarancji, po 2-ch wezwaniach, oraz po 1 wezwaniu w przypadku wad mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowania, Zamawiającemu przysługuje prawo do zlecenia zastępczego ich wykonania.

Dokumentacja projektowa

  - Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za rozwiązania dokumentacji projektowej niezgodne z parametrami ustalonymi w obowiązujących normach i przepisach.

  - W ramach wykonania Przedmiotu Umowy i w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Wykonawca ma obowiązek uzyskać wymagane odpowiednimi przepisami uzgodnienia, odstępstwa, zgody i zatwierdzenia niezbędne do pełnego i prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy m.in. odstępstwo od zakazów wymienionych w art. 88l i 88 n ustawy z dnia 18 lipca 2001 e Prawo Wodne (Dz.U. z 2015 poz 469) Prawa Wodnego wraz z operatem wodnoprawnym, wystąpienie w sprawie wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, warunków przebudowy infrastruktury podziemnej, uzgodnienia z RZGW warunków prowadzenia robót w międzywale (jednostki pływające itp.) oraz z WZMiUW warunków prowadzenia prac na wałach. Całość dokumentacji podlega uzgodnieniu z Wydziałem Obiektów Mostowych ZDM.

  - Rozwiązania projektowe dotyczące oświetlenia należy dodatkowo uzgodnić z Wydziałem Sygnalizacji i Oświetlenia ZDM.

  - Rozwiązania projektowe dotyczące drogi i ścieżki na nasypie należy uzgodnić z Wydziałem Utrzymania i Remontów Dróg ZDM oraz z Zarządem Mienia.

  - Wykonawca wykona dokumentację i będzie sprawował nadzór autorski w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust1 . W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:

1) udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji i zawartych w niej rozwiązań projektowych w ciągu 24 godzin od wystąpienia z pytaniem przez Zamawiającego;

2) niezwłocznej realizacji poleceń Przedstawiciela Zamawiającego;

3) informowania Przedstawiciela Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia opracowania projektowego;

4) do kontrolowania min 2 razy w miesiącu zgodności prowadzonych robót z dokumentacją projektową;

5) po otrzymaniu wezwania, do niezwłocznego (tzn. nie później niż w ciągu 24 godzin od otrzymania wezwania) przyjazdu na miejsce robót realizowanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową i dokonania oraz przekazania Zamawiającemu w wyznaczonym przez Zamawiającego  terminie poprawek lub uzupełnień, wynikających z niezgodności opracowania projektowego ze stanem faktycznym lub z błędów projektowych.

  - Wykonawca zagwarantuje Przedstawicielowi Zamawiającego możliwość sprawdzenia i bieżącej kontroli postępu prac projektowych

  - Wykonawca obowiązany jest do organizowania narad technicznych w trakcie projektowania celem omówienia postępu robót projektowych. Narady będą organizowane na terenie m. st. Warszawa. W przypadku organizowania narad poza terenem m. st. Warszawy, Wykonawca na własny koszt zapewni transport dla przedstawicieli Zamawiającego w obie strony.

  - Wykonawca nie będzie umieszczał w żadnym elemencie dokumentacji projektowej ani SST, na roboty nieobjęte SST przekazanymi przez Zamawiającego, znaków towarowych.

  - Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową oraz ewentualne poprawki i uzupełnienia do niej  w formie papierowej oraz elektronicznej edytowalnej w formacie dwg. , doc., docx, xls., xlix. w ilości określonej w programie funkcjionalno użytkowym. Wykonawca przekaże pełną dokumentację projektową wraz z obliczeniami.

Odpowiedzialność za wady

- W razie stwierdzenia wad lub usterek ustala się następujący tryb postępowania w okresie rękojmi i gwarancji:

  - Zamawiający zgłosi Wykonawcy wady wykonania niezwłocznie po ich ujawnieniu,

  - Przedstawiciel Wykonawcy przybędzie w celu stwierdzenia wad niezwłocznie po przekazaniu przez Zamawiającego zgłoszenia faksem lub w formie elektronicznej lub pisemnej,

- Termin usunięcia wad wynosi 14 dni od ich zgłoszenia,

- Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może wydłużyć termin o którym mowa w ust. 2.

- Stwierdzenie wystąpienia wad oraz ich usunięcie będzie dokonane protokolarnie.

- W terminie wyznaczonym na usunięcie wady Wykonawca dokona naprawy oraz usunie wszelkie skutki wystąpienia wady, w szczególności wszelkie uszkodzenia majątku pozostającego w dyspozycji Zamawiającego.

- Jeżeli wady są istotne i wady te usunąć się nie dadzą lub gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający uprawniony będzie do:

  - żądania zapłaty kary umownej oraz odszkodowania,

  - żądania obniżenia Wynagrodzenia.

- Jeżeli wady nie są istotne Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy obniżenia zapłaconego wynagrodzenia oraz zapłaty odpowiedniej kwoty tytułem naprawienia szkody.

- Wielkość obniżenia wynagrodzenia ustalona zostanie proporcjonalnie, tj. w stosunku, w jakim wartość Robót bez wad pozostaje do wartości Robót z wadami, nie mniej jednak niż o stopień zmniejszenia użyteczności Obiektu.

- „Wada” – wada fizyczna i prawna, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, wynikająca z niewykonania Przedmiotu Umowy lub jego części (użytych materiałów) albo wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części (w tym użytych materiałów) niezgodnie z Umową, Programem Funkcjonalno – Użytkowym, Dokumentacją Projektową, oraz pozostałą Dokumentacją Budowy, przepisami prawa, polskimi normami i  zasadami wiedzy technicznej.

- „Wada Istotna” – wada w rozumieniu ust.  9, uniemożliwiająca użytkowanie i korzystanie z Przedmiotu Umowy lub jego części, zgodnie z jego przeznaczeniem wynikającym z Przedmiotu Umowy albo odbierająca cechy właściwe przedmiotowi umowy lub jego części istotnie zmniejszając wartość Przedmiotu Umowy. Wadą istotną jest również wada sprzeciwiająca się wyraźnie treści Umowy.

- „Wada Nieistotna” - wada w rozumieniu ust. 9, nie będącą Wadą Istotną.

- Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, które wynikną z nieprawidłowego wykonania  dokumentacji projektowej albo jej części, lub z jakiegokolwiek działania lub zaniechania  Wykonawcy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja projektowa ma wady lub braki zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności i przeznaczenia, a w szczególności odpowiada za rozwiązania dokumentacji niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i odpowiednich przepisach.

- Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez Zamawiającego oraz osoby trzecie wynikłe z wad projektu, także gdy  wady zostały ujawnione po upływie okresu rękojmi a Zamawiający nie mógł, przy zachowaniu należytej staranności, wcześniej ich wykryć.

- O zauważonych wadach w dokumentacji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie po ich ujawnieniu. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie 5 dni od dnia zawiadomienia o ich ujawnieniu, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu. Zgoda Zamawiającego na przedłużenie terminu usunięcia wady powinna być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności

Procedury  usuwania wad wynikających z gwarancji i rękojmi po odbiorze końcowym

  - Przed przystąpieniem do usuwania wad Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Program Zapewnienia Jakości z opisem przyczyny powstania wady, czasem wykonania, sposobu jej naprawy z podaniem użytych materiałów, sposobu zabezpieczenia robót z podaniem osoby odpowiedzialnej za BHP.

  - W przypadku usunięcia przez Wykonawcę wady w sposób nieskuteczny, po pierwszej próbie naprawy, ustala się prawo Zamawiającego do wskazania sposobu usunięcia przedmiotowej wady/usterki.

  - Zamawiającemu przysługuje 7 dni roboczych, od dnia wpłynięcia zgłoszenia o zakończeniu usuwania wad na dokonanie oględzin i odbioru naprawianego / wymienionego elementu, jeśli naprawa / wymiana wykonana została prawidłowo.

  - W przypadku nie podjęcia przez Zamawiającego czynności odbioru usuwania wad  za termin odbioru uznaje się termin podany w ust 3 tj. data przypadająca na siódmy dzień roboczy od dnia wpłynięcia zgłoszenia zakończenia usuwania wad do Zamawiającego.

  - Po zakończeniu usuwania wad wynikających z gwarancji i rękojmi Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Dokumentację Powykonawczą w formie papierowej oraz elektronicznej zgodnie z wytycznymi ujętymi w Programie Funkcjonalno - Użytkowym

  - Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Dokumentację Powykonawczą w formie papierowej oraz elektronicznej na naprawiane /wymieniane elementy, zawierającą dokumentację fotograficzną miejsc napraw (przed i po), PZJ, deklaracje zgodności, zgłoszenie rozpoczęcia oraz zakończenia robót, protokół odbioru usuwania wad, dziennika robót.

Reprezentacja

  - Wykonawca wyznacza p. ………………………………. do kierowania robotami stanowiącymi Przedmiot Umowy.

  - Zamawiający wyznaczy Inspektorów Nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiającego i powiadomi o tym Wykonawcę przy wprowadzeniu go na plac budowy.

  - Zmiany dotyczące osób wymienionych  w ust. 1 i 2 wymagają pisemnego powiadomienia Stron, lecz nie wymagają  formy pisemnej zmiany umowy.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

  - Wykonawca, oświadcza, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej …………………………….. zł , co potwierdza przedłożona przez Wykonawcę polisa nr ………………………………………  i zobowiązuje się  do kontynuowania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na wartość co najmniej …………………………………………. zł (słownie: ………………………………) przez cały czas trwania niniejszej umowy.

  - Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie polisy potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia będą przedstawione przez Wykonawcę Zamawiającemu wraz z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy przed podpisaniem przez Zamawiającego Umowy. W przypadku zakończenia lub ustania umowy ubezpieczenia w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do jej odnowienia na dotychczasowych warunkach i bezzwłocznego powiadomienia o tym Zamawiającego poprzez złożenie kopii stosownych dokumentów.

  - Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie lub jako zmiany ogólne wprowadzane przez firmę ubezpieczeniową w danego rodzaju umowach, wynikające ze zmian przepisów prawa.

Kary umowne

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu niżej wymienione kary umowne:

  - Z tytułu niedotrzymania terminu rozpoczęcia prac projektowych, o których mowa w § 2 ust 1 w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 20 % wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 3 ust. 1 umowy,

  - Z tytułu niedotrzymania terminu rozpoczęcia robót budowlanych, o którym mowa w § 2 ust 2 w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 20 % wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 3 ust. 1 umowy,

  - Z tytułu niedotrzymania terminów przekazania harmonogramu rzeczowo finansowego, o których mowa w § 2 ust 4 w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 20 % wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 3 ust. 1 umowy,

  - Z tytułu niedotrzymania terminów pośrednich wyszczególnionych w harmonogramie rzeczowo finansowym, opracowanym przez Wykonawcę, w wysokości 0,03% wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 20 % wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy przypadek zwłoki,

  - z tytułu niedotrzymania terminu zakończenia Przedmiotu Umowy, o którym mowa  w § 2 ust. 3 w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 20 % wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 3 ust. 1 umowy, z wyłączeniem przypadku przedłużającej się procedury pozyskiwania pozwolenia na użytkowanie, wykraczającej poza terminy określone w Prawie Budowlanym (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1409) oraz w KPA (t.j. Dz. U. 2016,  poz. 23)

  - z tytułu niedotrzymania terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w § 3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 20 % wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 3 ust. 1 umowy,

  - z tytułu  odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub z tytułu za odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% ustalonego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust 1,

  - z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto należnego odpowiednio podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za każdy przypadek,

  - z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek nieprzedłożenia,

  - z tytułu  nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek nieprzedłożenia,

  - z tytułu  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapłaty, w związku ze sprzeciwem Zamawiającego, o którym mowa w § 5 ust. 7 umowy lub wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w § 5 ust. 8, w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek braku zmiany,

  - z tytułu umieszczenia w dokumentacji projektowej znaków towarowych bez opinii specjalisty o fakcie iż w inny sposób nie dało się opisać przedmiotu w dokumentacji projektowej, w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek umieszczenia znaku towarowego, a w przypadku utraty części dofinansowań, o które Zamawiający ma zamiar wystąpić, w wysokości utraconej kwoty z tytułu umieszczenia w dokumentacji znaków towarowych,

  - z tytułu, o którym mowa w pkt 2.1 lit. d Oświadczenia gwarancyjnego w wysokości 10 000 zł za każdy dzień zwłoki;

  - z tytułu, o którym mowa w pkt 2.1 lit. e Oświadczenia gwarancyjnego w wysokości 10 000 zł za każdy dzień zwłoki,

  - Kary umowne będą naliczone za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, maksymalnie do 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust 1. Zamawiający ma prawo kumulowania kar umownych należnych z różnych tytułów. Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych  niezależnie od wykonania prawa odstąpienia od umowy.

  - Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowiązań wynikających z umowy.

  - Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

Odstąpienie od umowy

  - Zamawiający ma prawo do odstąpienia  od umowy, w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego jednej z poniżej wskazanych okoliczności:

- Wykonawca nie podjął realizacji robót w terminie 7 dni od wezwania go przez Zamawiającego do ich rozpoczęcia z przyczyn zależnych od Wykonawcy;

- Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Inspektora nadzoru lub Zamawiającego nie wykonuje prac zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, w tym w szczególności, gdy łączna wartość kar umownych, osiągnie 10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust 1;

- Zamawiający uznał, że zaszły okoliczności, o których mowa w § 7 ust. 10;

- Wykonawca zaniechał realizacji umowy, a w szczególności przerwał realizację prac przez okres dłuższy niż 7 dni;

- otwarto likwidację Wykonawcy;

- zostanie dokonane, w wyniku postępowania egzekucyjnego, zajęcie całości lub części majątku Wykonawcy uniemożliwiające wykonanie Przedmiotu Umowy;

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy;

- w przypadku gdy na skutek uchylenia się od zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę Zamawiający dokonał wielokrotnie bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub w przypadku, gdy dokonał bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy;

- Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku niemożności pozyskania wszystkich decyzji, pozwoleń, odstępstw zezwalających na realizację robót budowlanych. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej części przez Zamawiającego z przyczyn wskazanych w zdaniu pierwszym Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy , w szczególności Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za zamówione, kupione, dostarczone materiały urządzenia itp., które nie zostały wbudowane lub zamontowane w przedmiocie umowy.

  - W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania wykonanych prac wraz z zestawieniem ich wartości i przedłoży je do akceptacji Inspektorowi, następnie Zamawiającemu;

- W terminie 7 dni od daty przedłożenia zestawienia, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1., Zamawiający przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem faktycznym i sporządzi wspólnie z Wykonawcą szczegółowy protokół inwentaryzacji wraz z zestawieniem należnego wynagrodzenia za zinwentaryzowane prace.

Bez pisemnej zgody Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią (art.509 Kc).

Zmiany istotnych postanowień umowy

  - Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje istotne zmiany zawartej umowy dotyczące odpowiednio wartości umowy lub zakresu Przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

- W przypadku wstrzymania robót przez Urząd Nadzoru Budowlanego z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,

- W związku z odkryciem w gruncie przedmiotów niemożliwych wcześniej do zidentyfikowania tj niewypały, głazy narzutowe, przedmioty wymagające ochrony Konserwatora Zabytków,

- ograniczenia środków budżetowych przeznaczonych na realizację zamówienia,

- zmniejszenia zakresu robót,

- w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w organizacji ruchu spowodowanych zdarzeniami nie związanymi z prowadzonymi robotami lub decyzjami administracyjnymi,

- w przypadku wystąpienia siły wyższej,

- zmiany wynikające z orzeczeń sądów powszechnych, decyzji administracyjnych i orzeczeń sądów i organów administracyjnych;

- zmiany wynikające ze zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy wraz ze skutkami takiej zmiany,

- ujawnienie w trakcie realizacji robót budowlanych urządzeń podziemnych, których istnienie lub lokalizacja nie wynika z map uzbrojenia uzgadnianych przez ZUD,

- wydanie decyzji administracyjnej przez organ nadzoru budowlanego lub ochrony środowiska o wstrzymaniu robót w wyniku interwencji obywatela lub organizacji społecznej,

- W przypadku wstrzymania realizacji robót z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

- Zgodnie z art. 142 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku zmiany:

  - Stawki podatku od towarów i usług;

  - Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

  - Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

Wysokość należnego wynagrodzenia Wykonawcy ulega odpowiedniej zmianie jeżeli wskazane w lit. a – c zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.

  - Zmiany o których mowa w pkt 12 mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, jeżeli Strony Umowy (Zamawiający i Wykonawca) zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić jedynie po ustaleniu stanu faktycznego i prawnego oraz po zbadaniu dokumentów, które Wykonawca dostarczy w celu udowodnienia wpływu zmiany przepisów na wysokość należnego mu wynagrodzenia. Wynagrodzenie zostanie odpowiednio zwiększone/zmniejszone o kwotę odpowiadającą wzrostowi/obniżce udokumentowanych kosztów o których mowa powyżej, od daty faktycznej zmiany kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę.

  - Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje istotne zmiany zawartej umowy dotyczące odpowiednio terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

- W przypadku wstrzymania robót przez Urząd Nadzoru Budowlanego, poprzez zmianę terminu realizacji umowy o termin opóźnienia wynikający ze wstrzymania, lecz nie dłuższy niż okres wstrzymania,

- Wydanie decyzji administracyjnej przez organ nadzoru budowlanego lub ochrony środowiska o wstrzymaniu robót w wyniku interwencji obywatela lub organizacji społecznej – o okres wstrzymania robót,

- Ujawnienie w trakcie realizacji robót budowlanych urządzeń podziemnych, których istnienie lub lokalizacja nie wynika z map uzbrojenia uzgadnianych przez ZUD- o udokumentowany okres niezbędny do usunięcia kolizji,

- Związane z odkryciem w gruncie przedmiotów niemożliwych wcześniej do zidentyfikowania tj niewypały, głazy narzutowe, przedmioty wymagające ochrony Konserwatora Zabytków, poprzez zmianę terminu realizacji robót w bezpośrednim sąsiedztwie odkrytego przedmiotu ,o udokumentowany okres niezbędny do usunięcia kolizji

- w następstwie wykraczających poza terminy określone w KPA procedur administracyjnych oraz innych terminów formalno - prawnych urzędowych mających wpływ na terminy realizacji umowy – o udokumentowany okres mający faktyczny i  wpływ na termin realizacji poszczególnych robót,

- zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji, takich jak kolizje komunikacyjne powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagające naprawy lub wstrzymanie robót ze względu na akcję ratowniczą, wpływające na zmianę terminu realizacji inwestycji poprzez przedłużenie terminu o okres wstrzymania lub okres usuwania skutków zderzenia ograniczając się do terminu realizacji robot na które istotnie wpłynęło zajście/ zdarzenie,

- w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w organizacji ruchu spowodowanych zdarzeniami nie związanymi z prowadzonymi robotami lub decyzjami administracyjnymi – o termin, o który wstrzymano wykonywanie danych robót lub o połowę terminu w którym ograniczono wykonywanie danego zakresu robót – z ograniczeniem przedłużenia terminu na roboty w zakresie odpowiadającym wstrzymaniu lub ograniczaniu.

- w przypadku wystąpienia siły wyższej, o okres od wystąpienia do ustania siły wyższej oraz usunięcia jej skutków, z zastrzeżeniem pkt. 11 i 12,,

- zmiany wynikające z orzeczeń sądów powszechnych, decyzji administracyjnych i orzeczeń sądów i organów administracyjnych o podany w nich termin,

- W razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody niewspółmiernie większej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem naruszającym dyscyplinę finansów publicznych, o okres prowadzenia działań

- Wystąpienie nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych, takich jak np. wichury, ulewy, śnieżyce, mogące spowodować zniszczenie wykonanych robót lub konieczność wstrzymania robót, których wystąpienia nie zanotowano w ostatnich 3-ch latach – przedłużenie terminu o czas występowania danego zjawiska,.

- Wystąpienie ponadprzeciętnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają prowadzenie robót z zachowaniem reżimów technologicznych (w robotach mostowych dotyczy temperatur i wilgotności) Jako ponadprzeciętne niesprzyjające warunki atmosferyczne uznaje się warunki niekorzystne dla prowadzenia robót występujące częściej niż średnie miesięczne, które zaistniały w okresie ostatnich pięciu lat określonych w http://www.imgw.pl/klimat/ lub innych zestawieniach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Przedłużenie terminu nastąpi o okres równy ilości dni, w których wystąpiły ekstremalne pomiary w danym miesiącu danego czynnika, po odrzuceniu których uzyskuje się wynik mieszczący  w granicach średnich miesięcznych z ostatnich 5-ciu lat.

- Podjęcie decyzji przez władze Miasta Stołecznego Warszawy o braku możliwości wprowadzenia niezbędnych dla realizacji robót ograniczeń w ruchu drogowym w zaplanowanym terminie, nie dotyczy ograniczeń w ruchu na Moście Łazienkowskim, które są niedopuszczone przez Zamawiającego; o okres wynikający z decyzji

- Podjęcie decyzji przez władze Miasta Stołecznego Warszawy o wykonaniu remontu lub przebudowy infrastruktury technicznej miasta przed realizacją robót objętych kontraktem, skutkującej koniecznością wstrzymania robót;o okres wynikający z decyzji

- Brak zgody władz Miasta Stołecznego Warszawy na prowadzenie robót w terminach umownych z uwagi na konieczność skoordynowania ich z inną inwestycją miejską lub brak możliwości wprowadzenia ograniczeń w ruchu drogowym w terminach określonych w harmonogramie robót; o okres wynikający z decyzji.

- W przypadku wstrzymania realizacji robót z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego- o czas wstrzymania.

  - Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności (negocjacji dla przypadku określonego w ust. 1 pkt 12) określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w ust. 1 i ust. 2. Protokół konieczności (negocjacji dla przypadku określonego w ust. 1 pkt 12) będzie załącznikiem do aneksu, o którym mowa w § 19 ust. 1 niniejszej umowy.

- Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego.

- Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć z niniejszej umowy jest sąd powszechny  właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, ze znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, Przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2015 poz 2058 z późn. zm), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.

- Ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1 nie będą podlegały informacje zawarte w § ………. / załączniku nr …….. do niniejszej umowy, stanowiące informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą.

Integralnymi składnikami niniejszej umowy, których postanowienia wiążą strony jako jej część, są następujące dokumenty:

- Ogólne warunki umowy,

- Program Funkcjonalno – Użytkowy,

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Załącznikami,

- Koncepcja projektowa,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,

- Notatka służbowa z dnia 28.01.2015,

- Oferta z załącznikami,

- Pismo powiadamiające o wyborze Wykonawcy,

- Druk oświadczenia gwarancyjnego.

Umowę sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach – 3 pozostają u Zamawiającego, a 2 otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY : 						WYKONAWCA :

Ogólne Warunki Umowy DPZ/11/PN/10/16

  - POSTANOWIENIA  WSTĘPNE

- Obowiązujące przepisy prawne i dokumenty.

Prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy regulują obowiązujące w Polsce przepisy a przede wszystkim:

- ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 j.t.)

- ustawa Prawo budowlane( Dz.U.2013 poz. 1409 j.t. ze zm.)

- Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego w m.st. Warszawie wprowadzonymi Zarządzeniem nr 5523/2010 Prezydenta m. st. Warszawy.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr. 63. poz. 735 z 2000r. z poźn. zm.)

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016  poz. 124)

- Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. 2015r. poz. 460 j.t. z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003r. nr 220, poz. 2181 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2005 nr 113 poz. 954 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013 poz. 1235 j.t. ze zm.)

- Ustawa prawo wodne (Dz.U. 2015 poz. 469 j.t. z póżn.zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014 poz. 883 j.t.)

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

- Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1062/2013 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie formatu europejskiej oceny technicznej dla wyrobów budowlanych

- Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 157/2014 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie warunków udostępniania deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych na stronie internetowej

- Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 568/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 dotyczący oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych

- Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w odniesieniu do wzoru, który należy stosować przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych

- ustawa-Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012 poz. 1137 j.t. ze zm.)

- Kodeks cywilny ( Dz.U. 2014 poz. 121 j.t. ze zm.)

- Polskie normy branżowe oraz normy europejskie branżowe

- Hierarchia ważności dokumentów umowy.

  - Umowa składa się z dokumentów kolejno wymienionych niżej, z uwzględnieniem hierarchii ich ważności:

- Umowa,

- Ogólne Warunki Umowy (OWU)

- Program Funkcjonalno – Użytkowy,

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Załącznikami,

- Koncepcja projektowa,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,

- Notatka służbowa z dnia 28.01.2015,

- Oferta z załącznikami,

- Pismo powiadamiające o wyborze Wykonawcy,

- Druk oświadczenia gwarancyjnego

  - Dokumenty będące częściami Umowy traktuje się jako wzajemnie wyjaśniające się. W przypadku dwuznaczności lub rozbieżności powinny być czytane i interpretowane w kolejności ustanowionej powyżej z zastrzeżeniem pkt 2.3 OWU.

  - W przypadku wystąpienia niejednoznacznych wymagań, jako wiążące należy uznać wymagania dokumentu wyższej hierarchii .

  - Ilekroć w umowie oraz dokumentach składowych umowy jest mowa o Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) należy przez to rozumieć wszystkie SST, oraz PFU.

- Prawa i obowiązki Inspektora Nadzoru.

  - Inspektor Nadzoru powołany przez Zamawiającego będzie wykonywał swoje obowiązki przypisane mu w umowie, zgodnie ze szczegółowymi uprawnieniami wynikającymi z ustawy Prawo budowlane.

  - W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień Inspektora Nadzoru, wiążące jest ustalenie Zamawiającego.

  - Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru mają formę pisemną i ustną.

  - Wykonawca zapewni inspektorowi nadzoru oraz przedstawicielowi Zamawiającego swobodny dostęp do miejsc, gdzie wykonywane są prace objęte Umową i dostarczy mu wszelkich informacji, jakich mógłby wymagać. Inspektor Nadzoru, jak i przedstawiciel Zamawiającego, może zarządzić nadzór i przeprowadzić kontrolę wszystkiego, co jest przygotowywane lub wytwarzane w celu dostawy na potrzeby realizacji umowy. W tym celu może on domagać się przeprowadzenia takich badań, jakie uzna za konieczne.

  - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo odrzucić w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy każdą pracę i robotę, przy wykonywaniu której użyto materiał lub wyrób niezgodny z Dokumentacją Projektową, PFU, SST koncepcją projektową  i atestami. Materiały i wyroby niezgodne z Dokumentacją Projektową, PFU, SST i atestami powinny być niezwłocznie usunięte z budowy, o ile nie będą dalej wykorzystane jako elementy pomocnicze.

  - Ponadto Inspektor Nadzoru dokonuje:

    - Zatwierdzania lub odrzucenia wniosków materiałowych, projektów, PZJ oraz innych dokumentów wymaganych od wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia ich przekazania.

  - Poza przypadkami wyraźnie wymienionymi w Umowie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie ma żadnych uprawnień do składania w imieniu Zamawiającego oświadczeń woli powodujących bezpośrednio powstanie, zmianę lub uchylenie zobowiązań umownych, w tym zwłaszcza nie ma uprawnień do zmiany warunków Umowy lub do zwolnienia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowiązania umownego.

- Cesja - przeniesienie praw i obowiązków.

Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie będzie cedował praw z Umów ani jakiejkolwiek ich części, lub jakichkolwiek korzyści i pożytków z nimi związanych na osobę trzecią.

  - OBOWIĄZKI I PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Niezwłoczne zgłaszanie uwag i opinii do otrzymanej od Wykonawcy Dokumentacji Projektowej. Zgłoszone przez Zamawiającego uwagi i opinie nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności za właściwe rozwiązania,

  - Przekazanie Wykonawcy wszystkich części terenu budowy w przeciągu tygodnia od dnia 30.09.2016 r. lub od dnia uzyskania pozwolenia na budowę, jeśli uzyskanie pozwolenia na budowę nastąpi po 30.09.2016 r.

  - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad  wykonaniem Przedmiotu Umowy,

  - Terminowe realizowanie płatności na rzecz Wykonawcy, zgodnie z Umową,

  - Udzielenie Wykonawcy na jego żądanie wszelkich pełnomocnictw, niezbędnych do dokonania czynności, do których wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany na podstawie Umowy;

  - Współdziałanie z Wykonawcą w podejmowaniu wszelkich czynności koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności w celu uzyskiwania przez Wykonawcę informacji oraz usuwania zaistniałych przeszkód i trudności w realizacji Przedmiotu Umowy;

  - Niezwłocznie przekazywanie Wykonawcy dokumenty dotyczące Przedmiotu Umowy;

  - Zapewnienie koordynacji robót wykonywanych na Terenie Robót w przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego  na Teren Budowy innych Wykonawców;

  - Odbiór Przedmiotu Umowy;

  - Zapłata wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.

- Prawa Zamawiającego:

W szczególności Zamawiający ma prawo :

  - Zamawiający może zarządzić nadzór i przeprowadzić kontrolę wszystkiego, co jest przygotowywane lub wytwarzane w celu realizacji umowy. W tym celu może on domagać się przeprowadzenia takich testów, jakie uzna za konieczne.

  - Zamawiający ma prawo zgłaszać Wykonawcy uwagi w stosunku do osób, które jego zdaniem są niekompetentne lub niedbałe w wykonywaniu swojej pracy lub, których obecność na terenie robót jest uznana przez niego za niepożądaną.

  - Zamawiający ma prawo do zgłoszenia żądania usunięcia osoby, o której mowa w pkt 2.2 z terenu budowy.

  - Zamawiający ma prawo do odwołania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o zaistniałym fakcie powiadomi niezwłocznie Wykonawcę,

  - Zamawiający ma prawo uczestniczenia we wszystkich odbiorach robót, również poza terenem budowy (np. w wytwórni konstrukcji stalowej). Transport zapewni Wykonawca.

  - Zamawiający ma prawo wstrzymania robót w przypadku stwierdzenia ich realizacji niezgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją oraz żądania doprowadzenia do stanu zgodnego z dokumentacją.

  - W przypadku ograniczenia dostępnych środków, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy. W tym przypadku Strony, aneksem do Umowy, uaktualnią Harmonogram Rzeczowy Przedmiotu Umowy i zmienią Cenę Umowną aneksem do Umowy.

  - ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

- OBOWIĄZKI I PRAWA WYKONAWCY

  - Wykonawca zapewni przedstawicielowi Zamawiającego i Inspektorowi Nadzoru swobodny dostęp do miejsc, gdzie wykonywane są prace objęte Umową i dostarczy mu wszelkich informacji, jakich mógłby wymagać.

  - Wykonawca będzie organizował narady techniczne raz na dwa tygodnie w okresie tworzenia dokumentacji projektowej oraz raz na tydzień w okresie robót budowlanych. Narady będą organizowane na terenie m.st. Warszawy. W przypadku organizacji narad poza terenem m. st. Warszawy Wykonawca zapewni na własny koszt Zamawiającemu transport w obie strony.

  - Dokumenty dotyczące postępowania na remont Mostu Łazienkowskiego wraz z umową dostępne są na stronie Zamawiającego w Zakładce Zamówienia publiczne – wykaz zamówień - pod numerem postępowania DZP/2/15/NBO/15 (należy w wyszukiwaniu w okienkach: typ postępowania, rodzaj, próg finansowy oraz kategoria wskazać „wszystkie”).

  - Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wszelkimi wymaganiami Zamawiającego określonymi w Programie Funkcjonalno –Użytkowym, koncepcji projektowej, w SST oraz innych dokumentach przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego dotyczących Przedmiotu Umowy i wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa dotyczących Przedmiotu Umowy.

  - Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się, na podstawie dokumentów przekazanych przez Zamawiającego warunki wykonania Przedmiotu Umowy.

  - Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Harmonogramu rzeczowo - finansowego Przedmiotu Umowy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. Harmonogram ten ma zawierać wszelkie czynności niezbędne w trakcje projektowania oraz wykonania z rozbiciem na poszczególne elementy prac i robót oraz z uwzględnieniem czasu potrzebnego do załatwienie wszelkich procedur administracyjnych, uzgodnień, wydania decyzji itp. Zmiany w harmonogramie dopuszczane są po uzyskaniu zgody Zamawiającego. W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego do przedłożonego harmonogramu, Wykonawca uzupełni go oraz wniesie poprawki w terminie 7 dni od wniesienia zastrzeżeń. W przypadku ponownego zwrotu do poprawy, harmonogram rzeczowo – finansowy uważa się za niezłożony, co podlega karze zgodnie z umową.

  - Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania ustalonego w Umowie Przedmiotu Umowy, zgodnie z Umową, Programem Funkcjonalno – Użytkowym wraz z załącznikami, przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i praktyką budowlaną oraz oddania Zamawiającemu Przedmiotu Umowy w terminie i na zasadach ustalonych w Umowie.

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację projektową, a także roboty budowlane oraz usunąć wszelkie Wady z należytą starannością oraz zgodnie z postanowieniami Umowy i dokumentów stanowiących integralną część Umowy. Wszelkie zmiany w stosunku do dokumentów przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego oraz Dokumentacji Projektowej, dokonywane przez Wykonawcę, powinny być uzgadniane w formie pisemnej z Zamawiającym.

  - Wszystkie warunki i wymagania określone w Umowie w stosunku do czynności, prac i robót Wykonawcy, odnoszą  się również do czynności, prac i robót wykonywanych przez Podwykonawców.

  - Wykonawca jest zobowiązany realizować Przedmiot Umowy przestrzegając obowiązujących przepisów BHP i ppoż. pod rygorem niedopuszczenia do wykonywania robót ze skutkami zwłoki zawinionej przez Wykonawcę.

  - Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru o wszelkich zdarzeniach i okolicznościach mogących mieć wpływ na realizację Przedmiotu Umowy.

  - Wykonawca oświadcza, iż zobowiązał się doprowadzić do osiągnięcia rezultatu będącego celem Umowy, tzn. ma doprowadzić do wykonania Przedmiotu Umowy zrealizowanego w sposób kompletny i w pełni odpowiadający wymaganiom wynikającym z jej przeznaczenia, zgodnie z opisem Przedmiotu Umowy zawartym w  szczególności w Programie Funkcjonalno – Użytkowym oraz w SST i koncepcji projektowej stanowiących załącznik do PFU.

  - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w ramach ceny ofertowej i w terminach określonych w Umowie, zgodnie z praktyką budowlaną i zasadą dobrego profesjonalnego działania, także w przypadku, gdy w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy okaże się, że niektóre procesy i czynności niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy, nie zostały precyzyjnie określone w Umowie, w tym w szczególności w Programie Funkcjonalno – Użytkowym.

  - Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru i Zamawiającego wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami Umowy. Na żądanie Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek udostępnić w czasie kontroli i inspekcji wszystkie swoje rachunki, dokumenty i zapisy dotyczące wykonywania Umowy oraz pozwolić na przeprowadzenie audytu przez audytorów wyznaczonych przez Zamawiającego. Wykonawca, przekazując Zamawiającemu żądane rachunki, dokumenty i zapisy dotyczące wykonywania Umowy oraz udostępniane w trakcie kontroli i audytu, może  zastrzec, iż informacje w nich zawarte nie mogą być udostępniane osobom trzecim, ponieważ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) – wskazując jednocześnie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.

  - Wykonawca ma obowiązek podporządkować się obowiązującym zarządzeniom, przepisom, decyzjom, nakazom i zakazom wydanym przez organy administracji publicznej odnośnie wykonywanego Przedmiotu Umowy, dotyczącym m. in. oświetlenia, oznakowania, utrzymania czystości, ogrodzenia, zabezpieczenia, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, wykonywania prac niebezpiecznych itp.

  - Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wymagane odpowiednimi przepisami uzgodnienia i zatwierdzenia niezbędne do pełnego i prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.

  - Wykonawca wykona i uzyska zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu oraz wprowadzi czasową organizację ruchu na czas Robót Budowlanych. Niedopuszczalne jest zamykanie pasów ruchu na Moście Łazienkowskim.

  - Wykonawca posiada uprawnienie do zlecenia podwykonawcom jedynie części (zakresu) prac wskazanych w ofercie.\Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy i jego pracowników tak, jakby to były działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania jego i jego własnych pracowników lub przedstawicieli.

  - Wykonawca wyznaczy swojego przedstawiciela i powiadomi o tym Zamawiającego w formie pisemnej niezwłocznie po podpisaniu umowy.

  - Wykonawca zapewni niezbędne kierownictwo na czas ich wykonywania i na taki okres po ich zakończeniu, jaki Inspektor nadzoru uzna za konieczny dla właściwego wykonania zobowiązań wynikających z umowy.

  - Kierownik budowy oraz kierownicy robót, jako upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy zobowiązani są do respektowania poleceń Inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego dotyczących spraw organizacyjnych i technicznych w zakresie wykonywanych robót.

  - Wykonawca zatrudnia na terenie robót, w związku z wykonywaniem robót i usuwaniem w nich wad, takich pracowników technicznych i robotników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przestrzegają wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dbają o dobre wykonanie swoich prac.

  - Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego personel biorący udział w realizacji Przedmiotu Umowy tj. projektant, sprawdzający, projektanci branżowi, kierownik budowy, zastępca kierownika budowy, kierownicy robót branżowych.

  - Personel Wykonawcy zatwierdzony do realizacji niniejszej Umowy nie będzie w okresie wykonywanej Usługi/ robót podejmował się jakiejkolwiek innej pracy kolidującej z realizacją Umowy.

  - Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania robót oraz usuwania wad na własny koszt:

    - Należycie zabezpieczyć teren robót, w tym zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych.

    - W pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie robót.

    - Dostarczyć i utrzymać na własny koszt na terenie robót wszelkie urządzenia bezpieczeństwa ruchu tj. osłony, ogrodzenia, światła, znaki ostrzegawcze itp. wynikające z organizacji ruchu na czas niezbędny do wykonania robót lub niezbędne do zabezpieczenia placu budowy i terenu przyległego.

    - Opracować, przed przystąpieniem do robót, Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

  - Wykonawca będzie utrzymywał na własny koszt teren budowy, ogrodzenia, oznakowania, zaplecze, elementy tymczasowej organizacji ruchu i wszystkie elementy niezbędne do prowadzenia robót.

  - Wykonawca podejmie wszelkie środki celem zabezpieczenia przed zniszczeniami spowodowanymi przez m.in. technologię prowadzenia robót, środki transportu lub maszyny Wykonawcy.

  - Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

  - Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg i innych urządzeń drogowych oraz terenów prywatnych przed zniszczeniami spowodowanymi środkami transportowymi lub maszynami Wykonawcy. Za wszelkie szkody z tym związane ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie robót i w jego otoczeniu oraz za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu.

- WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH PRZEDMIOTU UMOWY

  - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu kompletnej i zgodnej z przepisami prawa, normami i postanowieniami Umowy oraz z wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno – Użytkowym oraz koncepcji projektowej, Dokumentacji Projektowej oraz SST. Jako materiały wsadowe należy wykorzystać koncepcję projektową oraz SST przekazane przez Zamawiającego.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za rozwiązania dokumentacji niezgodne z parametrami ustalonymi w obowiązujących normach i przepisach.

  - Wykonawca ma obowiązek uzyskać wymagane odpowiednimi przepisami uzgodnienia, odstępstwa, zatwierdzenia  i pozwolenia niezbędne do pełnego i prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.

  - Wykonawca zobowiązuje się zaopatrzyć projekty oraz inne dokumenty składające się na Dokumentację Projektową wchodzącą w skład Przedmiotu Umowy, w pisemne oświadczenie, iż dostarczone poszczególne części Dokumentacji Projektowej są kompletne i wykonane zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami oraz wiedzą techniczną. Powyższe oświadczenie stanowi integralną część protokołu odbioru tej części Przedmiotu Umowy.

  - W przypadku wprowadzania rewizji do poszczególnych rysunków projektowych należy dokonać ich w taki sposób by rewizja przedstawiała pełne rozwiązanie projektowe, bez konieczności rozpatrywania jej z rysunkiem podstawowym.

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać Zamawiającemu:

- Projekt Budowlany,

- Wystąpić w imieniu Zamawiającego o pozyskanie decyzji zezwalającej na budowę,

- Część obliczeniową,

- Projekt Wykonawczy z podziałem na branże wraz ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi i Projektem Docelowej organizacji ruchu,

- Projekty warsztatowe, montażowe i inne powstające w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,

- Dokumentację Powykonawczą.

  - Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, w ramach Ceny Umownej, nadzoru autorskiego w zakresie:

- Udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji i zawartych w niej rozwiązań projektowych.

- Realizacji poleceń Przedstawiciela Zamawiającego.

- Informowania Przedstawiciela Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia opracowania projektowego.

- Przestrzegania praw patentowych i licencji.

- Po otrzymaniu wezwania, do niezwłocznego przyjazdu na miejsce robót realizowanych w oparciu o wykonaną dokumentację i dokonania oraz przekazania Zamawiającemu w wyznaczonym terminie poprawek, wynikłych w związku z niezgodnością opracowania projektowego ze stanem faktycznym lub z zawinionymi błędami

- stwierdzania w toku realizacji Robót Budowlanych zgodności ich realizacji z Dokumentacją Projektową, w szczególności zgodności rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z Dokumentacją Projektową i obowiązującymi przepisami, w szczególności techniczno-budowlanymi oraz normami,

- uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do rozwiązań, konstrukcji, materiałów przewidzianych w Dokumentacji Projektowej,

- udziału w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwo w odbiorze Przedmiotu Umowy i jego części,

- udziału, na żądanie Zamawiającego, w naradach roboczych.

  - Wykonawca będzie sprawował nadzór nad przebiegiem procesu projektowego.

  - Wykonawca zagwarantuje Przedstawicielowi Zamawiającego możliwość sprawdzenia i bieżącej kontroli postępu prac projektowych.

  - Wykonawca powinien skierować do wykonania Przedmiotu Umowy osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu gwarantujące prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy.

  - Wykonawca, przy wykonywaniu Dokumentacji Projektowej i Dokumentacji Powykonawczej, w ramach Ceny Umownej:

- może zawrzeć umowę o wykonanie Dokumentacji Projektowej lub jej części oraz Dokumentacji Powykonawczej, a także o dokonanie ekspertyz i weryfikacji powyższej dokumentacji, z innym podmiotem;

- odpowiada przed Zamawiającym za podmioty, którym zlecił do wykonania ekspertyzy, weryfikacje i Dokumentację Projektową lub jej część oraz Dokumentację Powykonawczą,

- nie może podzlecać wykonania ekspertyz i weryfikacji oraz Dokumentacji Projektowej lub jej części i Dokumentacji Powykonawczej, podmiotom, które nie posiadają wymaganych prawem uprawnień do wykonywania prac projektowych i ekspertyz technicznych.

- WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH PRZEDMIOTU UMOWY

  - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Robót Budowlanych objętych Przedmiotem Umowy, zgodnie z Umową, Programem Funkcjonalno – Użytkowym, Dokumentacją Projektową, SST, Prawem budowlanym, Polskimi Normami jak również z zasadami  wiedzy technicznej.

  - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania inwentaryzacji i dotrzymania warunków prowadzenia robót, o których mowa w notatce z dnia 28.01.2016 r, pod rygorem przejęcia gwarancji na całość robót o których mowa w notatce. Wykonawca przejmuje gwarancję, na okres oraz zakres określony w notatce z 28.01.2016 r.

  - Wykonawca ustanowi Kierownika Budowy oraz przekaże stosowne dokumenty Zamawiającemu w celu zgłoszenia nadzoru oraz pobrane dziennika budowy,

  - Wykonawca ma obowiązek opracowania na własny koszt projektu organizacji ruchu na czas trwania realizacji Przedmiotu Umowy oraz uzyskać wymagane odpowiednimi przepisami uzgodnienia i zatwierdzenia. Przedłożenie projektu czasowych zmian w organizacji ruchu winno być dokonane do Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót wymagających wprowadzenia ograniczeń ruchu na jezdniach zlokalizowanych pod częściami kablobetonowymi Mostu Łazienkowskiego tj. na ul. Wał Miedzeszyński, ul. Zaruskiego oraz na drodze dojazdowej do Hotelu Wisełka. Nie dopuszcza się zamknięć ani ograniczenia ruchu na jezdni zlokalizowanej bezpośrednio na Moście Łazienkowskim.

  - Wykonawca ma obowiązek, przed rozpoczęciem robót budowlanych, sporządzenia na własny koszt planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

  - Wykonawca powinien zapewnić kompetentne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad, w tym zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych.

  - Wszelkie zmiany w stosunku do uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji projektowej i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) lub koncepcji projektowej, dokonywane przez Wykonawcę, powinny być uzgadniane w formie pisemnej z Zamawiającym. Zamawiający zobowiązuje się rozpatrzyć wniosek w terminie 5 dni od dnia złożenia stosownego wniosku przez Wykonawcę. Wprowadzenie przez Wykonawcę zmian bez zgody Zamawiającego będzie traktowane jako nienależyte wykonanie umowy.

  - Wykonawca oznacza teren budowy, organizuje i wyposaża teren budowy w urządzenia niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy, porządkuje i likwiduje zaplecze budowy po zakończeniu budowy, w ramach przedstawionej ceny.

  - Wykonawca przywróci ścieżkę rowerową na wale przeciwpowodziowym, chodniki, tereny zielone w sąsiedztwie zaplecza budowy na Cyplu Czerniakowskim oraz w rejonie prowadzonych robót po stronie praskiej,

  - Wykonawca zabezpiecza oraz oznacza we własnym zakresie teren robót na okres prowadzonych robót.

  - Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne na terenie robót.

  - Wykonawca wykonuje na własny koszt wszelkie badania laboratoryjne.

  - Wykonawca będzie dążył do zmniejszenia uciążliwego wpływu prowadzonych prac na otaczające środowisko poprzez stosowanie przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz wypełnianie wszystkich ustaleń, zaleceń i opinii właściwych organów, wynikających z odpowiednich przepisów prawa.

  - Celem zmniejszenia do minimum oddziaływania na środowisko w trakcie realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia robót z zastosowaniem technologii jak najmniej uciążliwych dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska. Do prac budowlanych Wykonawca zobowiązuje się użyć wyłącznie w pełni sprawnych urządzeń i pojazdów. Naprawa sprzętu pracującego na budowie oraz ich tankowanie w miarę możliwości będzie odbywało się poza terenem prowadzenia prac. Miejsce magazynowania surowców i materiałów do budowy zastanie zabezpieczone materiałami izolacyjnymi. Odpady powstające podczas robót będą gromadzone selektywnie i przekazywane do dalszego zagospodarowana uprawnionym podmiotom. Wszystkie te zabiegi Wykonawca zobowiązuje się wykonać na własny koszt.

  - Wykonawca w cenie ofertowej zobowiązuje się do usunięcia kolizji na Terenie Robót, wykonanie przebudowy – w uzgodnieniu z użytkownikami (gestorami) i właścicielami – sieci infrastruktury technicznej i urządzeń uzbrojenia terenu (przewodów, rurociągów itp.) na Terenie Robót i poza Terenem Robót, w przypadku konieczności jej przebudowy w związku z prowadzonymi Robotami Budowlanymi, uzgodnionej przez Wykonawcę z właścicielami i gestorami sieci infrastruktury technicznej i  urządzeń uzbrojenia terenu.

  - Do zadań Wykonawcy należy również przygotowanie Odbiorów Technicznych i Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy oraz udział w powyższych  odbiorach.

  - Wykonawca, w ramach projektu wykonawczego, opracuje, po zakończeniu Robót Budowlanych, projekt organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem oraz wdrożenie stałej organizacji ruchu zgodnie z powyższym projektem organizacji ruchu.

  - Wykonawca wystąpi w imieniu Zamawiającego o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego,

  - Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości do końcowego odbioru pełną dokumentację powykonawczą,

  - Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia na każde żądanie Zamawiającego dokumentów poświadczających spełnienie przez Wykonawcę warunku dotyczącego personelu określonego w warunkach udziału w postępowaniu..

  - W przypadku nie spełnienia przez Wykonawcę warunku o którym mowa w pkt. 3.20 Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z winy Wykonawcy. Zastosowanie wówczas mają postanowienia §16 umowy.

  - Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Dokumentację Powykonawczą w formie papierowej oraz elektronicznej na wykonane roboty w zakresie określonym w PFU oraz każdorazowo na naprawiane/ wymieniane elementy, zawierającą dokumentację fotograficzną miejsc napraw/wymian (przed i po), Programy Zapewnienia Jakości (PZJ), deklaracje zgodności, zgłoszenie rozpoczęcia oraz zakończenia robót.

- REPREZENTACJA I WSPÓŁPRACA

  - Zamawiający wyznaczy na czas realizacji Przedmiotu Umowy Inspektora Nadzoru – według potrzeb oraz przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku ustanowieniu kilku Inspektorów Nadzoru różnych specjalności, Zamawiający wyznacza Inspektora Nadzoru – Koordynatora, zgodnie z przepisami art. 27 ustawy Prawo budowlane.

  - Wykonawca na własny koszt zapewni nadzór nad realizacją robót związanych z przebudową urządzeń obcych i infrastruktury podziemnej przez ich właścicieli.

  - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie sprawował, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, nadzór inwestorski nad realizacją Przedmiotu Umowy w zakresie określonym w ustawie Prawo budowlane. Do obowiązków i uprawnień Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należy w szczególności:

- Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji Przedmiotu Umowy z Umową, Dokumentacją Projektową, pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Prawo wglądu do wszystkich elementów Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez Wykonawcę.

- Sprawdzanie jakości wykonywanych przez Wykonawcę i Podwykonawców prac i robót budowlanych, w tym zapobieganie zastosowaniu materiałów i urządzeń budowlanych wadliwych lub nie dopuszczonych do obrotu.

- Dokonanie wszelkich odbiorów Techniczny w tym odbiorów  robót  zanikających i ulegających zakryciu.

- Potwierdzanie faktycznie wykonanych prac i Robót Budowlanych oraz zgłaszanie Wad i potwierdzanie ich usunięcia w toku realizacji Przedmiotu Umowy, przede wszystkim stosownymi wpisami do dziennika budowy.

- Nakazanie przeprowadzenia, na koszt Wykonawcy, prób, badań i testów, o ile potrzeba ich wykonania wynika z obowiązujących przepisów lub Umowy, a nie zostały wcześniej wykonane lub zakończyły się wynikiem negatywnym.

- Nakazanie przeprowadzenia, na koszt Wykonawcy, dodatkowych prób, badań i opinii w celu stwierdzenia prawidłowego wykonywania Przedmiotu Umowy lub jego części, w przypadku uznania (lub uzasadnionych podejrzeń), iż Przedmiot Umowy lub jego część jest nieprawidłowo (wadliwie) wykonywany. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego zwrot kosztów poniesionych w związku z tymi próbami, badaniami i testami, gdy w wyniku tych prób, badań i testów zostanie stwierdzone, Przedmiot Umowy lub dana jego część została wykonana prawidłowo albo jest prawidłowo wykonywana.

- Żądanie od Kierownika Budowy usunięcia Wad bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac i robót, a także wstrzymanie dalszych Robót Budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z Umową, Programem Funkcjonalno Użytkowym,  Dokumentacją Projektową, SST lub pozwoleniem na budowę.

  - Poza przypadkami wyraźnie wymienionymi w Umowie, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie ma żadnych uprawnień do składania w imieniu Zamawiającego oświadczeń woli powodujących bezpośrednio powstanie, zmianę lub uchylenie zobowiązań umownych, w tym zwłaszcza nie ma uprawnień do zmiany warunków Umowy lub do zwolnienia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowiązania umownego.

  - Żadne z poleceń i decyzji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ani też inne działania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy, zgodnie z Umową, wiedzą techniczną, przepisami i normami oraz Dokumentacją Projektową – chyba, że przed zastosowaniem się do decyzji lub polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie 3 dni od dnia otrzymania przedmiotowego polecenia lub decyzji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca zawiadomił Zamawiającego pismem zawierającym wyczerpujące uzasadnienie, iż zastosowanie się do danej decyzji lub polecenia zagraża prawidłowości wykonania Przedmiotu Umowy, a Zamawiający, w terminie 3 dni od daty otrzymania tego zawiadomienia, podtrzymał decyzję lub polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

  - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo kontroli wykonywanych przez Podwykonawców prac i robót. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może domagać się od Wykonawcy usunięcia  z Terenu Budowy Podwykonawcy, który w sposób nieprawidłowy wykonuje powierzone mu prace, stwarza zagrożenie dla Wykonawcy, innych Podwykonawców wykonujących Przedmiot Umowy i Innych Wykonawców wprowadzonych na Teren Robót przez Zamawiającego lub którego działania albo zaniechania powodują uzasadnione obawy, iż Przedmiot Umowy nie zostanie prawidłowo wykonany lub mogą doprowadzić do zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy.

  - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może polecić w uzasadnionych przypadkach wstrzymanie wykonywania Przedmiotu Umowy lub jego dowolnej części na okres, jaki uzna za konieczny, a także polecić zabezpieczenie robót na czas wstrzymania w sposób, który uzna za właściwy. Powstałe z tego tytułu koszty obciążają Wykonawcę, jeżeli wstrzymanie robót:

- jest konieczne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy lub bezpieczeństwa, a konieczność ta jest skutkiem działania lub zaniedbania Wykonawcy lub osób, za pomocą których wykonuje on Przedmiot Umowy;

- wynika z warunków atmosferycznych i klimatycznych, w jakich są prowadzone Roboty Budowlane;

- wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub osób, za pomocą których wykonuje on Przedmiot Umowy;

- stwierdzono niezgodność w stosunku do Programu Funkcjionalno Użytkowego

  - W przypadku wstrzymania wykonywania Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego z innych przyczyn,  niż wymienionych w pkt 4.7. OWU, koszty będzie ponosił Zamawiający.

  - Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny tempo prac lub Robót Budowlanych, zdaniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie pozwoli na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy lub jego części, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może polecić Wykonawcy podjęcie odpowiednich czynności organizacyjnych i technicznych dla przyspieszenia tempa prac lub robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążą Wykonawcę.

  - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz inni wskazani przez Zamawiającego jego przedstawiciele, powinni mieć swobodny dostęp do miejsca wykonywania robót i mieć prawo do uzyskania od kierownictwa robót wszystkich danych, informacji, wyjaśnień, dokumentów i projektów dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy.

  - Nadzór sprawowany przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za własny nadzór powierzonych mu robót.

  - Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsadę kadrową uprawnionymi osobami do projektowania i realizacji robót we wszystkich wymaganych specjalnościach. Wykonawca ma prawo powierzyć wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych przy realizacji Przedmiotu Umowy jedynie osobom, którzy posiadają, przed przystąpieniem do wykonywania Dokumentacji Projektowej i kierowania wykonywania Robót Budowlanych, uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w swojej specjalności obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

  - Wykonawca ma obowiązek w ciągu 7 dni od wezwania, zmienić osobę należącą do personelu Wykonawcy, jeżeli Zamawiający lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zwróci się z żądaniem usunięcia danej osoby i uzasadni to żądanie.

  - Wykonawca przed przystąpieniem do robót, wyznaczy Kierownika Budowy. Zmiana Kierownika Budowy (robót) musi zostać zaakceptowana w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia zawiadomienia o planowanej zmianie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego, przy czym Zamawiający i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego mogą odmówić powyższej akceptacji jedynie z uzasadnionych powodów.

  - Kierownikowi Budowy przysługują uprawnienia i obowiązki określone w przepisach ustawy Prawo budowlane.

  - Kierownik Budowy zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumentację budowy, w formie i sposób zgodny z art. 46 ustawy Prawo budowlane.

  - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i Kierownik Budowy powinni przebywać na Terenie Budowy lub, w wyjątkowych przypadkach być osiągalni na żądanie.

  - Strony Umowy będą się porozumiewały w sprawach związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, poprzez zapisy w dzienniku budowy, drogą mailową oraz pisemnie.

  - Wykonawca zwołuje narady robocze z inicjatywy Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Wykonawcy. W naradach roboczych powinni uczestniczyć Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,  Kierownik Budowy oraz, w miarę potrzeby, inni przedstawiciele Wykonawcy (w tym projektant) i Zamawiającego.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie określonym umową..

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zabezpieczać będzie roszczenia Zamawiającego wynikające z  niewykonania lub nienależytego wykonania przez  Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do zapewnienia, że Wykonawca:

      - Wykona dokumentację projektową zgodnie z Programem Funkcjonalno Użytkowym w oparciu o koncepcję projektową oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

      - wykona roboty zgodnie z  Programem Funkcjonalno Użytkowym, koncepcją, SST, opracowaną przez siebie Dokumentacją Projektową,

      - ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót,

      - usunie wszelkie wady ujawnione w okresie rękojmi,

      - dotrzyma wszystkich pozostałych warunków umowy.

  - Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi według zasad określonych w warunkach umowy.

  - W przypadku, gdy Przedmiot Umowy nie został wykonany w terminach określonych w § 2 umowy, a zabezpieczenie zostało wniesione w formie niepieniężnej, najpóźniej na 5 dni roboczych (tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) przed upływem ich ważności  Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć nowy dokument obejmujący okres przedłużenia wykonania Przedmiotu Umowy lub wpłacić pełną kwotę zabezpieczenia na konto Zamawiającego.

  - Jeśli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w pkt. 5.5. Zamawiającemu przysługuje prawo wystąpienia z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowej gwarancji należytego wykonania umowy.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy w okresie 60 m-cy od daty odbioru danego zakresu robót.

- Ubezpieczenie robót.

  - Wykonawca, na czas wykonywania robót objętych umową tj. na okres od dnia podpisania umowy do dnia obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy – będzie kontynuował  umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na wartość, co najmniej ………………………………………. (słownie: ………………………………………………), obejmującą:

- szkody powstałe w mieniu osób trzecich wskutek realizacji Przedmiotu Umowy,

- następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe wskutek realizacji Przedmiotu Umowy,

- szkody powstałe w wyniku zniszczeń materiałów i sprzętu oraz innego mienia podczas realizacji robót.

  - Polisy powinny być przedstawione przez Wykonawcę do wglądu przed podpisaniem umowy.

  - Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie lub jako ogólne zmiany wprowadzane przez firmę ubezpieczeniową i wynikające z ustawy.

  - Koszty ubezpieczenia Wykonawca uwzględnia w kalkulacji cen jednostkowych kosztorysu stanowiącego integralna część umowy i w cenie umownej.

- Bezpieczeństwo i ochrona robót.

  - Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania robót oraz usuwania wad:

      - należycie zabezpieczyć teren robót,

      - w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie robót,

      - dostarczyć i utrzymać na własny koszt na terenie robót wszelkie urządzenia bezpieczeństwa ruchu tj. osłony, ogrodzenia, światła, znaki ostrzegawcze itp. wynikające z organizacji ruchu na czas niezbędny do wykonania robót,

      - wykonać oraz ustawić w widocznym miejscu tablicy informacyjnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z późn. zm.),

      - opracować na własny koszt, przed przystąpieniem do robót, planbezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ).

  - Wszelkie czynności podczas wykonywania robót oraz usuwania wad muszą przebiegać zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzonych robót.

  - Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg i innych urządzeń drogowych oraz terenów prywatnych przed zniszczeniami spowodowanymi środkami transportowymi lub maszynami Wykonawcy. Za wszelkie szkody z tym związane ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie robót i w jego otoczeniu oraz za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu.

  - Wykonawca ma obowiązek we własnym zakresie i na własny koszt zagospodarować materiały z rozbiórki.

  - Wykonawca oświadcza, że odpady powstałe w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy zostaną wywiezione i utylizowane przez firmę specjalistyczną posiadającą aktualne zezwolenie na transport i utylizacje odpadów niebezpiecznych wydana przez organ właściwy.

  - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oryginały kart przekazania odpadów zbiorczo jeden raz w miesiącu.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie robót i w jego otoczeniu oraz za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu.

  - Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania warunków dotyczących ochrony środowiska określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.), Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2013 poz. 1232 późn. zm.) i aktami do nich wykonawczymi

- Kierownictwo Budowy i pracownicy Wykonawcy.

  - Wykonawca zapewni niezbędne kierownictwo robót na czas ich wykonywania i na taki okres po ich zakończeniu, jaki Zamawiający uzna za konieczny dla właściwego wykonania zobowiązań wynikających z umowy.

  - Kierownik budowy / robót, jako upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest do respektowania poleceń Inspektora Nadzoru dotyczących spraw organizacyjnych i technicznych w zakresie wykonywanych robót.

  - Wykonawca zatrudnia na terenie robót, w związku z wykonywaniem robót i usuwaniem wad, takich pracowników technicznych i robotników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przestrzegają wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dbają o dobre wykonanie swoich prac.

  - Personel Wykonawcy zatwierdzony do realizacji niniejszej Umowy nie będzie w okresie wykonywania  umowy podejmował się jakiejkolwiek innej pracy kolidującej z realizacją Umowy.

- Ryzyko Wykonawcy.

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane utratą rzeczy, sprzętu, maszyn i urządzeń oraz uszkodzeniem ciała lub śmierci w czasie wykonywania robót, wynikłe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

  - Za wykonanie robót zgodnie z umową i oddanie ich w terminie Zamawiającemu, odpowiada Wykonawca.

  - Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność prawną i finansową wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w związku i przy realizacji umowy.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za spowodowane w trakcie wykonywania robót oraz w okresie rękojmi uszkodzenia pojazdów lub zagrożenia osób spowodowane w następstwie wykonywanych robót.

  - ROZPOCZĘCIE WYKONANIA UMOWY

- Wstrzymanie realizacji Przedmiotu Umowy.

  - Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wspólnie ustalonych terminów pośrednich wykonania robót oraz kolejności ich realizacji.

  - Na pisemne polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wstrzyma realizację robót w taki sposób i na taki okres, jaki Inspektor Nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru.

  - W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres Inspektora Nadzoru, wiążące jest ustalenie Zamawiającego.

  - Decyzje o wstrzymaniu robót podejmują osoby wymienione w § 13 umowy powiadamiając pisemnie w ciągu 3 dni od daty wstrzymania robót drugą Stronę umowy. Strony sporządzą niezwłocznie w formie pisemnej Protokół Konieczności.

Koszty wstrzymania robót ponosi Wykonawca, jeśli wstrzymanie nastąpiło z przyczyn leżących po jego stronie. Koszty wstrzymania robót ponosi Zamawiający, jeśli wstrzymanie nastąpiło z przyczyn leżących po jego stronie. Podstawą rozliczenia kosztów wstrzymania robót będzie kosztorys sporządzony przez przedstawiciela Strony wstrzymującej roboty, akceptowany przez obie Strony umowy.

  - MATERIAŁY,  WYKONANIE i ZASADY OBMIARU

- Kontrola jakości robót i wymagania w zakresie wykonawstwa.

  - Roboty winny być wykonane przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz spełniać wymagania określone w SST, Programie Funkcjonalnoo Użytkowym dokumentacji projektowej,  pozwoleniu na budowę.

  - Wszystkie materiały powinny być zgodne z Polskimi Normami, europejskim normami zharmonizowanymi,  aprobatą techniczną, europejską aprobatą techniczną lub świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie mostowym wydanym przez uprawnione jednostki (IBDiM, Instytut Transportu itp.). Na żądanie Inspektora Nadzoru materiały mogą być poddawane badaniom sprawdzającym. Wykonawca zapewni urządzenia, instrumenty, robociznę i materiały potrzebne do wykonania lub pobrania próbek oraz dostarczy wymagane próbki materiałów do zbadania ich jakości.

  - Wszystkie próbki materiałów Wykonawca dostarczy do badań i zbada na własny koszt.

  - Inspektor Nadzoru może zażądać przeprowadzenia dodatkowych badań w innym laboratorium niż laboratorium Wykonawcy.

  - Wykonawca poniesie koszty badań dodatkowych, jeśli wykażą one, że jakość materiałów i robót nie jest zgodna z dokumentacją techniczną i ST. W przeciwnym wypadku koszty badań poniesie Zamawiający.

  - Umowa niniejsza ma charakter ryczałtowy.

  - Rozliczenie robót nastąpi na podstawie rzeczywistej ilości wykonanych robót, potwierdzonych przez Zamawiającego.

- Usuwanie wad w przedmiocie umowy.

  - Inspektor Nadzoru jest obowiązany do bieżącego sprawowania nadzoru nad wykonywanymi robotami, a o wykrytych wadach będzie powiadamiał niezwłocznie Wykonawcę, nie czekając do częściowego lub końcowego odbioru robót.

  - Sprawdzenie jakości robót przez Inspektora Nadzoru nie ogranicza uprawnień komisji odbioru powołanej przez Zamawiającego, do ustalenia wad przedmiotu odbioru.

  - Zgłoszone wady powinny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę, nie później jednak niż to wynika z terminu określonego w protokole odbioru robót.

  - Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę powinny być usunięte niezwłocznie.

  - Usunięcie stwierdzonych wad wymaga potwierdzenia Inspektora Nadzoru / Zamawiającego.

  - Koszty i terminy usunięcia wad uregulowane są w warunkach umowy.

  - ODBIÓR ROBÓT I ROZLICZENIE

- Odbiór Przedmiotu Umowy.

  - Odbiór Przedmiotu Umowy będzie dokonywany poprzez przeprowadzenie:

      - odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu polegających na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór zostanie dokonany nie później niż w ciągu 24 godzin od daty zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę;

      - odbiorów częściowych dla robót stanowiących część Przedmiotu Umowy polegających na ocenie  ilości (zaawansowania procentowego), jakości oraz ustaleniu wynagrodzenia za wykonaną część Przedmiotu Umowy. Odbiory zostaną dokonane nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę;

      - odbioru końcowego Przedmiotu Umowy dokonanego komisyjnie, którego przedmiotem może być tylko całkowicie zrealizowany zakres robót. Odbiór ten polegać będzie na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz ustaleniu końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie.

      - odbioru ostatecznegopolegającego na ocenie wykonania Przedmiotu Umowy, związanego z usunięciem wad powstałych i/lub ujawnionych w okresie rękojmi za wady. Odbiór odbędzie się w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę.

      - odbioru pogwarancyjnego – odbiór elementów robót, które podlegały naprawie/wymianie w okresie gwarancji lub rękojmi, na które Wykonawca udzielił nowego zabezpieczenia, zgodnie z Art. 581 KC. Odbiór odbędzie się w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę.

  - Odbiór poprzedniego etapu warunkuje rozpoczęcie następnego  w przypadku robót ulegających zakryciu lub robót zanikających.

  - Żaden z fragmentów robót budowlanych nie może być zakryty lub w inny sposób uczyniony niedostępnym bez uprzedniego dokonania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odbioru robót. W przypadku naruszenia powyższego obowiązku, Wykonawca będzie zobowiązany do ponownego odkrycia i udostępnienia tych fragmentów robót, na koszt Wykonawcy. Wykonawca poniesie także wszelkie inne koszty wynikające z ponownego odkrycia i udostępnienia w/w fragmentów robót, a także jest zobowiązany do naprawienia wszelkiej szkody poniesionej przez Zamawiającego i osoby trzecie z tego tytułu.

  - Jeżeli wynika to z charakteru fragmentu Robót Budowlanych podlegającego odbiorowi, bądź też na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek dołączyć do protokołu odbioru technicznego odpowiednią dokumentację uzgodnioną z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

  - O zamiarze zgłoszenia robót do odbioru końcowego, Wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego z 7 dniowym wyprzedzeniem.

  - Zamawiający zwoła komisję odbioru końcowego Przedmiotu Umowy w terminie nie przekraczającym 7 dni roboczych, licząc od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia  przez Wykonawcę, gotowości do odbioru końcowego i potwierdzenia jej  przez Inspektora Nadzoru.

  - Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego, powinno zawierać potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i sprawdzenia kompletności dokumentów niezbędnych do odbioru (obmiary, badania, certyfikaty itp.) zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną,  PFU i dokumentacją projektową.

  - Z końcowego odbioru Przedmiotu Umowy będzie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru.

  - Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady uniemożliwiającej bezpieczne użytkowanie, Zamawiający przerwie czynności odbioru końcowego i wyznaczy termin ich usunięcia. Data stwierdzenia usunięcia wad jest terminem wznowienia czynności komisji odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

  - W przypadku stwierdzenia wad niezagrażających bezpieczeństwu użytkowania, Zamawiający wpisze je do protokołu odbioru robót i wyznaczy termin na ich usunięcie.

  - Jeżeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad lub nie przystąpi do ich usuwania w terminach określonych w § 8, 9 i 11 umowy Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia. Koszt usunięcia wad pokryty będzie z dowolnej należności Wykonawcy, bądź zabezpieczenia umowy.

  - Odbiór Ostateczny Przedmiotu Umowy polega na ocenie, z chwilą upływu okresu rękojmi  za wady, wszystkich prac i robót wykonanych przez Wykonawcę, w tym także prac i robót związanych z usunięciem Wad ujawnionych w okresie rękojmi. Odbiór Ostateczny następuje w formie protokołu Odbioru Ostatecznego Przedmiotu Umowy, uzgodnionego pomiędzy Stronami i podpisanego przez uczestników tego odbioru najpóźniej w ostatnim dniu okresu rękojmi. Protokół Odbioru Ostatecznego podpisany przez obie Strony Umowy, stanowi podstawę do zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w części pozostawionej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

  - Odbiór Pogwarancyjny Przedmiotu Umowy polega na ocenie, z chwilą upływu okresu gwarancji, wszystkich prac i robót wykonanych przez Wykonawcę, w tym także prac i robót związanych z usunięciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji. Odbiór Pogwarancyjny następuje w formie protokołu Odbioru Pogwarancyjnego Przedmiotu Umowy, uzgodnionego pomiędzy Stronami i podpisanego przez uczestników tego odbioru najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji.

  - W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru ostatecznego, Zamawiający przerwie procedurę odbiorową i spisze z Wykonawcą protokół z przeglądu, w którym wyszczególni wady podlegające naprawie w ramach rękojmi.

- Odszkodowania umowne.

  - Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca obowiązani są do naprawienia szkód wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych.

  - W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy a ciążących na Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne, których tytuł i wysokość ustalają warunki umowy.

  - Zapłacenie lub potrącenie kary umownej  nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Przedmiotu Umowy.

  - Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia przez Zamawiającego należnej mu kwoty z dowolnej należności Wykonawcy. W przypadku zwłoki Zamawiającego w uregulowaniu faktury VAT, wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

  - W przypadku roszczeń osób trzecich lub dodatkowych kosztów wynikających z niedotrzymania terminów umownych, powstałych z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do ich pokrycia.

ZAMAWIAJĄCY  							WYKONAWCA

Załącznik nr 1

do wzoru umowy

WZÓR  ZABEZPIECZENIA Z TYTUŁU NALEŻYTEGO WYKONANIA  UMOWY

My, niżej podpisani [ nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oświadczamy, iż udzielamy Miastu Stołecznemu Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą: 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 nie tylko solidarnie, ale również jako główny dłużnik, bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zapłaty [ kwota zabezpieczenia wykonania] równoważnej zabezpieczeniu wykonania zgodnie z Umową nr DPZ/11/PN/10/16, bezspornie, z chwilą otrzymania pierwszego wezwania na piśmie od adresata.

Ponadto oświadczamy, że żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja Umowy, lub zakresu robót, które mają być wykonane, lub któregokolwiek z dokumentów Umowy uzgodnione pomiędzy Państwem, a Wykonawcą, w żaden sposób nie zwalnia nas od odpowiedzialności prawnej w ramach niniejszej gwarancji i niniejszym rezygnujemy z konieczności powiadamiania nas o tego typu zmianach, uzupełnieniach lub modyfikacjach.

Niniejsza gwarancja wchodzi w życie i staje się ważna od daty podpisania umowy i ważna będzie do dnia wystawienia protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Przyjmujemy, że gwarancja zostanie zwolniona i powiadomicie nas Państwo o tym w ciągu trzydziestu dni od daty wystawienia protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polski i podlegają jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

Sporządzono w: [nazwa miejscowości]………………………….., dnia ………………………

Nazwisko i imię: ………………………………………

W imieniu           ………………………………………

Podpis:                ………………………………………

[pieczęć organu wystawiającego Gwarancję]

Załącznik nr 2

do wzoru umowy

WZÓR  ZABEZPIECZENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI

My, niżej podpisani [ nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oświadczamy, iż udzielamy Miastu Stołecznemu Warszawa reprezentowanemu przez Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą: 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 nie tylko solidarnie, ale również jako główny dłużnik, bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zapłaty [ kwota zabezpieczenia na okres rękojmi] równoważnej zabezpieczeniu wykonania zgodnie z Umową nr DPZ/11/PN/10/16, bezspornie, z chwilą otrzymania pierwszego wezwania na piśmie od adresata.

Ponadto oświadczamy, że żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja Umowy, lub zakresu robót, które mają być wykonane, lub któregokolwiek z dokumentów Umowy uzgodnione pomiędzy Państwem, a Wykonawcą, w żaden sposób nie zwalnia nas od odpowiedzialności prawnej w ramach niniejszej gwarancji i niniejszym rezygnujemy z konieczności powiadamiania nas o tego typu zmianach, uzupełnieniach lub modyfikacjach.

Niniejsza gwarancja wchodzi w życie i staje się ważna od daty wystawienia protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Przyjmujemy, że gwarancja zostanie zwolniona i powiadomicie nas Państwo o tym w ciągu piętnastu dni po upływie okresu rękojmi tj. od daty wystawienia protokołu odbioru ostatecznego.

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polski i podlegają jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

Sporządzono w: [nazwa miejscowości]………………………….., dnia ………………………

Nazwisko i imię: ………………………………………

W imieniu           ………………………………………

Podpis:                ………………………………………

[pieczęć organu wystawiającego Gwarancję]

Załącznik nr 3

do umowy

Wzór

Oświadczenie Gwarancyjne

do umowy nr DPZ/11/PN/10/16 z dnia ________ r.

- Informacje Wstępne

Dotyczy zadania: Przystosowanie Mostu Łazienkowskiego do obsługi ruchu rowerowego

GWARANTEM jest:

(nazwa, adres, dane z KRS)

Będący Wykonawcą umowy nr DPZ/11/PN/10/16

zwany dalej „Wykonawcą”

Uprawniony z tytułu gwarancji jakości jest:

M. St. Warszawy w imieniu którego działa Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa

Zwany dalej „Zamawiającym”

zwanych dalej „Stronami”

- CZĘŚĆ OGÓLNA

- Przedmiot i Okres Gwarancji Jakości

  - Niniejsza Gwarancja Jakości (dalej zwana również „Gwarancją") obejmuje całość Robót i Dokumentów Wykonawcy objętych przedmiotem umowy (dalej Przedmiotem Umowy) pt. „Przystosowanie Mostu Łazienkowskiego do obsługi ruchu rowerowego" określonych w Umowie oraz w innych dokumentach będących integralną częścią Umowy.

  - Gwarant oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że wykonany przez niego cały Przedmiot Umowy, o którym mowa w punkcie 1.1. niniejszej Części Ogólnej został wykonany prawidłowo, zgodnie ze zobowiązaniami Wykonawcy, o których mowa w Umowie, Ogólnych Warunkach Umowy, Programie Finkcjonalno Użytkowym oraz w innych dokumentach będących integralną częścią Umowy, zgodnie z § 21 UmowyDPZ/11/PN/10/16., a także zgodnie z najlepszą wiedzą Gwaranta.

  - Poprzez niniejszą Gwarancję, Gwarant przyjmuje na siebie odpowiedzialność za Przedmiot Umowy, w tym za Dokumenty Wykonawcy i odpowiedni zakres Przedmiotu Umowy zrealizowany przez podwykonawców. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o których mowa w punkcie 2.2 niniejszej Części Ogólnej.

  - Okres Gwarancji Jakości wynosi:

- zgodnie z opisem Zamawiającego - dla elementów wymienionych w pkt. 1.1 i w pkt 5 Części Szczegółowej (III. Część Szczegółowa pkt 1.1 i pkt 5) niniejszej gwarancji;

- zgodnie z Ofertą Wykonawcy - dla pozostałych elementów wymienionych w Części Szczegółowej (III. Część Szczegółowa) niniejszej gwarancji -	miesięcy, liczone od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy,

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego lub przeglądu gwarancyjnego wad wykonania wpływających na trwałość lub bezpieczeństwo użytkowania, Wykonawca udziela na rzez Zamawiającego nowej gwarancji na tych samych zasadach na wymieniany / naprawiany element lub jego część

  - Przed dokonaniem odbioru końcowego robót oraz odbioru naprawy, przedstawiciele Gwaranta i Zamawiającego zgodnie ustalą wpływ stwierdzonych odstępstw od zapisów Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na zobowiązania Gwaranta.

  - Ilekroć w niniejszej Gwarancji Jakości jest mowa o Wadzie należy przez to rozumieć wadę zdefiniowaną w pkt 1.7 poniżej.

  - „Wada” oznacza:

( jawne lub ukryte właściwości tkwiące w Robotach, Dokumentach Wykonawcy lub w jakimkolwiek ich elemencie (stanowiących „Przedmiot Umowy”) powodujące niemożność używania lub korzystania z Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem;

( niezgodność wykonania Przedmiotu Umowy z Zobowiązaniem Wykonawcy, wynikającymi ze zobowiązań Umownych oraz dokumentów stanowiących integralną część umowy, [Zobowiązanie Wykonawcy] jak i przepisów prawa miejscowego i krajowego;

( zmniejszenie wartości Przedmiotu Umowy;

( obniżenie stopnia użyteczności Przedmiotu Umowy;

( obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w Przedmiocie Umowy;

( usterki w Przedmiocie Umowy.

Za Wadę uznaje się również:

( sytuację, w której Przedmiot Umowy nie stanowi własności Wykonawcy;

( sytuację, w której Przedmiot Umowy jest obciążony prawem lub prawami osób trzecich.

- Obowiązki i uprawnienia Stron

  - W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy, Zamawiający jest uprawniony, do:

- żądania nieodpłatnego usunięcia Wady, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodząca w zakres Przedmiotu Umowy była już dwukrotnie naprawiana - do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od Wad;

- wskazania trybu usunięcia Wady lub wymiany rzeczy na wolną od Wad;

- żądania od Gwaranta odszkodowania obejmującego poniesione szkody, jakich doznał Zamawiający na skutek wystąpienia Wady;

- żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia lub nie określenie sposobu usunięcia Wady w wysokości 10 000 zł za każdy dzień zwłoki;

- żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie Wad lub wymianę rzeczy na wolną od Wad, w wysokości 10 000 zł za każdy dzień zwłoki,

- żądania od Gwaranta odszkodowania uzupełniającego, za nieterminowe usunięcie Wad lub wymianę rzeczy na wolne od Wad, w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w lit. e;

- jeżeli kary umowne nie pokryją szkody w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, na warunkach ogólnych.

  - W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady w Przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowiązany do:

- terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego nieodpłatnego usunięcia Wady, przy czym usunięcie Wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres Przedmiotu Umowy na nową, wolną od Wad;

- terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego nieodpłatnej wymiany rzeczy na wolną od Wad;

- zapłaty odszkodowania, o którym mowa w punkcie 2.1.c);

- zapłaty kary umownej, o której mowa w punkcie 2.1.d);

- zapłaty kary umownej, o której mowa w punkcie 2.1.e);

- zapłaty odszkodowania, o którym mowa w punkcie 2.1.g).

  - Ilekroć w postanowieniach jest mowa o „usunięciu Wady" należy przez to rozumieć również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres Przedmiotu  na nową wolną od Wad.

- Upoważnienie Gwaranta (pełnomocnictwo)

Gwarant, na pisemne żądanie Zamawiającego, upoważni Zamawiającego do wykonywania uprawnień z gwarancji przysługującej Gwarantowi wobec Producentów Urządzeń, Podwykonawców, Dostawców, Usługodawców.

- Przeglądy gwarancyjne

  - Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą, według uznania Zamawiającego, nie rzadziej niż raz w roku i zawsze kiedy Zamawiający uzna to za uzasadnione w okresie obowiązywania Gwarancji.

  - W przypadku przeglądów gwarancyjnych z różnym asortymentem robót (mostowe, drogowe, elektryczne, instalacyjne itp.) Zamawiający może przeprowadzić odrębne przeglądy gwarancyjne nie koniecznie w tym samym czasie (porze roku).

  - Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego dla każdej komisji wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie, z co najmniej 21-dniowym wyprzedzeniem. Gwarant jest obowiązany uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych.

  - W skład każdej komisji przeglądowej będą wchodziły, co najmniej dwie osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz co najmniej dwie osoby wyznaczone przez Gwaranta. Gwarant jest zobowiązany wyznaczyć co najmniej dwie osoby do dokonania przeglądu gwarancyjnego i wskazać Zamawiającemu wyznaczone osoby na piśmie w terminie najpóźniej na 7 dni przed planowanym przeglądem.

  - Na Gwarancie spoczywa obowiązek zabezpieczenia dokonania przeglądu gwarancyjnego w okresie gwarancyjnym, tj. bezpośredni dostęp do przeglądanych elementów konstrukcji i wyposażenia (wg potrzeb: zwyżka, sprzęt pływający itp.).

  - Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, tj. zgodnie z punktem 4.3 niniejszej Części Ogólnej, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.

  - Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie prześle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego.

  - Dodatkowo, Wykonawcy będą przekazywane przeglądy drogowych obiektów inżynierskich dokonywane w okresie obowiązywania gwarancji. Oceny poszczególnych elementów poniżej oceny 4 zostanie potraktowane jako zgłoszenie Wady.

- Tryb usuwania Wad

  - Gwarant obowiązany jest rozpocząć usuwanie ujawnionej Wady według przedstawionych w tabeli 1 wymagań technicznych oraz czasowych:

Tabela 1. Wymagania techniczne oraz czasowe dla usuwania Wad.

| Klasyfikacja Wad | Reakcja Gwaranta | Wymagany czas reakcji |
| --- | --- | --- |
| Wady Istotne „Wada Istotna” oznacza Wadę powodującą (bezpośrednio lub pośrednio) niezdatność Przedmiotu Umowy do określonego w Umowie użytku ze względu na brak cech umożliwiających jego bezpieczną eksploatację lub ograniczenie możliwości bezpiecznej eksploatacji całości lub jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy. | 1) Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia określenie sposobu usunięcia Wady | Do 24 h od chwili powiadomienia |
|  | 2) Zapewnienie nieprzerwanej dostępności do drogi i jej przejezdności | Do 72 h od chwili powiadomienia |
|  | 3) Całkowite usunięcie Wady | W terminie14 dni lub innym wskazanym przez Zamawiającego w powiadomieniu terminem na usunięcie Wady |
| Wady Nieistotne „Wada Nieistotna” oznacza Wadę inną niż Wada Istotna (każdą pozostałą Wadę) | 1) Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i określenie sposobu usunięcia Wady | Do 72 h od chwili powiadomienia |
|  | 2) Całkowite usunięcie Wady | W terminie14 dni lub innym wskazanym przez Zamawiającego w powiadomieniu |
| Wady w Dokumentach Wykonawcy zgodnie z definicją zawartą w pkt 1.7 | Usunięcie Wady | W terminie14 dni lub innym wskazanym przez Zamawiającego w powiadomieniu |

  - Powiadomienia dokonuje Zamawiający poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie wskazanej przez Gwaranta.

  - Wykonawca będzie przestrzegał zapisy umowne zawarte w § 12 Umowy nr DPZ/11/PN/10/16.

  - Zamawiający jest uprawniony, po przedłożeniu przez Gwaranta pisemnego uzasadnienia, do zmiany terminów wskazanych w punkcie 5.1 niniejszej Części Ogólnej, uwzględniając technologię usuwania Wady, zasady wiedzy technicznej i warunki klimatyczne.

  - Stwierdzenie usunięcia Wady nastąpi z chwilą niezwłocznego podpisania przez obie Strony, Protokołu Odbioru Prac z usuwania Wady. W Protokole Strony potwierdzą także termin usunięcia Wady. W przypadku braku możliwości podpisania protokołu w dniu, w którym dokonano usunięcia Wady, należy w późniejszym Protokole podać jej faktyczną datę usunięcia.

  - Jeżeli Gwarant nie wypełni obowiązku usunięcia Wady w uzgodnionym terminie, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia usunięcia Wady podmiotowi trzeciemu, a Gwarant zostanie obciążony kosztami takiego zlecenia. Powyższe nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wynikających z tytułu Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady.

  - Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem Wad.

- Komunikacja

  - O każdej Wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego powiadamia telefonicznie przedstawiciela Gwaranta, a następnie potwierdza zgłoszenie faksem oraz pocztą elektroniczną na wskazane numery telefonów i adresy. Kopia potwierdzenia zgłoszenia przesyłana jest również faksem oraz pocztą elektroniczną do Zamawiającego. W powiadomieniu o wystąpieniu Wady, Zamawiający kwalifikuje kategorię Wady według kategorii ustalonych w tabeli zawartej w punkcie 5.1 niniejszej Części Ogólnej.

  - Zarówno Zamawiający jak i Gwarant sporządzą wykaz osób upoważnionych do kontaktów, przekazywania, przyjmowania powiadomień o Wadach i potwierdzania przyjęcia powiadomienia o Wadzie. Wykazy osób zostaną przekazane przez Strony w terminie 7 dni od daty przekazania dokumentu Gwarancji jakości Zamawiającemu. O każdej zmianie takich osób, Strony obowiązane są informować się niezwłocznie, pod rygorem uznania przekazanej informacji do wcześniej wskazanej osoby za skutecznie dokonane.

  - Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.

  - Wszelkie pisma, kierowane będą przez Strony na adresy podane w niniejszym dokumencie Gwarancji Jakości.

  - O zmianach w danych adresowych, o których mowa w punkcie 6.4 niniejszej Części Ogólnej, Strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.

  - Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

- Postanowienia końcowe

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją Jakości zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Prawo Zamówień Publicznych.

  - Niniejsza Gwarancja Jakości stanowi integralną część Umowy.

  - Ewentualne zmiany do dokumentu Gwarancji Jakości wymagają uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

PODPISY I PIECZĘCIE

W imieniu Gwaranta:			W imieniu Zamawiającego:

- CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

- OZNAKOWANIE DRÓG

  - Oznakowanie poziome

- oznakowanie cienkowarstwowe –12 miesięcy

- oznakowanie grubowarstwowe – 48 miesięcy

  - Oznakowanie pionowe

60 – 120 miesięcy gwarancji zgodnie z Ofertą Wykonawcy.

  - Kontrola elementów oznakowania poziomego i pionowego

    - Kontrola elementów oznakowania poziomego i pionowego odbywać się będzie w oparciu o zapisy Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późniejszymi zmianami.).

    - Wszystkie elementy oznakowania poziomego i pionowego powinny zachować trwałość i utrzymanie wymaganych parametrów (takich, jak widoczność, odblaskowość) zgodnie z dokumentem odniesienia wymienionym w powyższym punkcie 1.3.1 w całym okresie przewidzianym gwarancją.

- PREFABRYKATY BETONOWE

  - Prefabrykaty betonowe

60 – 120 miesięcy gwarancji zgodnie z Ofertą Wykonawcy.

    - Wskaźniki:

W trakcie trwania okresu gwarancyjnego sprawdzeniu podlegać będą uszkodzenia powierzchni.

    - Dopuszczalny stopień zużycia

- Prefabrykaty powierzchniowe (kostki brukowe, płyty chodnikowe)

Łączna powierzchnia uszkodzeń nie powinna być większa niż 1 % powierzchni podlegającej ocenie, a maksymalna powierzchnia pojedynczego uszkodzenia nie powinna przekraczać 0,1 m2i nie więcej niż 5% powierzchni

pojedynczego elementu. Dopuszczalna forma uszkodzeń to złuszczenia powierzchni narażonej na oddziaływanie ruchu i warunków atmosferycznych.

Powierzchnia odcinka podlegająca ocenie nie może przekraczać 100 m2.

- Prefabrykaty liniowe (krawężniki, obrzeża, ścieki)

Łączna powierzchnia uszkodzeń nie powinna być większa niż 1 % powierzchni podlegającej ocenie, a maksymalna powierzchnia pojedynczego uszkodzenia nie powinna przekraczać 0,1 m2 i nie więcej niż 5% powierzchni pojedynczego elementu. Dopuszczalna forma uszkodzeń to złuszczenia powierzchni narażonej na oddziaływanie warunków atmosferycznych.

Odcinek podlegający ocenie nie może przekraczać 50 mb

- DROGOWE OBIEKTY INZYNIERSKIE I WYPOSAŻENIE

60 – 120 miesięcy gwarancji zgodnie z Ofertą Wykonawcy.

  - Rodzaje obiektów i wyposażenia wchodzących w zakres przedmiotowego punktu:

Do drogowych obiektów inżynierskich w ramach zadania zalicza się:

- Kładki rowerowe w całym zakresie (na oddzielnych podporach jak i zamocowane na wspornikach do istniejącej konstrukcji,

- rampy zjazdowe,

- konstrukcje oporowe,

- całe wyposażenie (oceniane w ramach przeglądów – zgodnie zZarządzeniem Nr 64 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 listopada 2008 r.) również poza obiektem, a wykonane w ramach zadania.

  - Wskaźniki

    - Ocena stanu technicznego, każdego elementu drogowego obiektu inżynierskiego, podlegać będzie ocenie zgodnie z „Instrukcją przeprowadzania przeglądów podstawowych i rozszerzonych drogowych obiektów inżynierskich" wprowadzoną do stosowania Zarządzeniem nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami.

    - Skala i kryteria ocen punktowych stanu technicznego każdego elementu drogowego obiektu inżynierskiego, podlegać będzie ocenie zgodnie z „Zasadami stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich" wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem Nr 64 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 listopada 2008 r.

    - Końcową oceną stanu technicznego każdego elementu drogowego obiektu inżynierskiego będzie najniższa ocena za każdy rodzaj uszkodzeń przewidzianych dla tego elementu zgodnie z „Zasadami stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich".

    - W końcowej ocenie stanu technicznego każdego elementu nie będą uwzględniane jako rodzaj uszkodzenia - Zanieczyszczenia, zgodnie z katalogiem uszkodzeń zawartym w „Instrukcji przeprowadzania przeglądów podstawowych i rozszerzonych drogowych obiektów inżynierskich".

    - Do oceny elementów nie będą wliczane oceny cząstkowe dotyczące rodzaju uszkodzeń (zgodnie z „Zasadami stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich"), które wystąpiły na skutek zdarzeń losowych, tj. uszkodzeń elementów konstrukcji obiektu niewynikających z warunków normalnej eksploatacji.

  - Ocena stopnia zużycia

Nie dopuszcza się niższej oceny niż 4 pkt w trakcie trwania okresu gwarancji, dla stanu technicznego każdego elementu, podlegającego ocenie zgodnie z „Instrukcją przeprowadzania przeglądów podstawowych i rozszerzonych drogowych obiektów inżynierskich" oraz „Zasadami stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich".

- ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWEJ

60 – 120 miesięcy gwarancji zgodnie z Ofertą Wykonawcy.

  - Wskaźniki

W trakcie trwania okresu gwarancyjnego sprawdzeniu podlegać będą uszkodzenia powierzchni.

Dopuszczalne wskaźniki podano poniżej:

    - Dopuszczalne wartości stopnia skorodowania:

-  Ri – 0 – po 36 miesiącach od daty odbioru końcowego robót,

-  Ri – 1 – po oferowanym okresie gwarancji od daty odbioru końcowego robót.

    - Na krawędziach (jako elementach istotnych) nie dopuszcza się skorodowań.

    - Dopuszczalny stopień kredowania powłok antykorozyjnych:

    - - st. 2 – po 36 miesiącach od daty odbioru końcowego robót,

- st. 3 – po oferowanym okresie gwarancji od daty odbioru końcowego robót..

    - Spękania, spęcherzenia i złuszczenia powłok antykorozyjnych  – klasa 0.

    - Utrata przyczepności powłok malarskich– 0%.

  - Ocena stopnia zużycia

Określenie stanu powłok według odbędzie się na podstawie:

- wzorców zawartych w normach: PN-EN ISO 4628-2:2005[29], PN-EN ISO 4628-3:2005[30], PN-EN ISO 4628-4:2005[31], PN-EN ISO 4628-5:2005[32], PN-EN ISO 4628-6:2001 [33],

- przyczepność powłok metodą nacięcia krzyżowego wg PN-EN ISO 16276-2:2007 [16] lub metodą odrywania wg PN-EN ISO 16276-1:2008 [15] (stosując nacięcie wokół stempla) z  podaniem przyrządu, którym będzie wykonane badanie. – badanie przeprowadzone po 60 miesiącach i na koniec okresu gwarancyjnego. Napraw w miejscu badań dokona Wykonawca.

- do wykonania poprawek kwalifikują się powłoki na tych elementach konstrukcji, na których występuje skorodowanie większe niż na wzorcu Ri0, kredowanie powyżej stopnia 1, jakiekolwiek pęcherzenie, łuszczenie i pękanie powłok, wyłączając uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez użytkowników dróg; adhezja do podłoża i adhezja międzywarstwowa powłok powinna mieć stopień 0 wg PN-EN ISO 16276-2:2007 [16] i wartość nie niższą niż 5 MPa wg PN-EN ISO 16276-1 [15].

- powłoka nawierzchniowa powinna zachować barwę tak, żeby ΔE≤2 i jej utrata połysku ma być nie większą jak 20%.

Wszelkie przekroczenia w stosunku do wymagań powyżej będą kwalifikowane jako wady podlegające usunięciu z tytułu gwarancji.

- PRZEJĘCIE GWARANCJI I UDZIELENIE GWARANCJI NA ROBOTY ODTWORZENIOWE

- Wykonawca przejmuje rękojmię i  gwarancję należytego wykonania robót na okres zgodny z § 6 ust 11 i 12 umowy nr DZP/NBO/15/2/15 z dnia 10.04.2015 r (tj. rękojmia na okres 60 miesięcy od daty odbioru robót wykonanych do uzyskania przejezdności tj od dnia 28.10.2015 r oraz 36 miesięcy od daty odbioru na pozostałe roboty – jako datę odbioru przyjąć 30.09.2016 r.; gwarancja na okres 10 lat na roboty wykonane w części stalowej wraz z podporami nr 8 i 13, i 8 lat na roboty wykonane w części kablobetonowej – licząc od daty odbioru końcowego, tj od dnia umownego zakończenia realizacji robót - 30.09.2016 r.) w zakresie zgodnym z notatką z 28.01.2016 r spisaną pomiędzy Zamawiający, Inspektorem i konsorcjum firm: PORR Polska Infrastructure S.A. (lider), Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp z o.o. (partner).

- Wykonawca udzieli gwarancji na okres 36 miesięcy na naruszone lub uszkodzone elementy infrastruktury / roboty wykonanych w sąsiedztwie prowadzonych prac oraz w ich obszarze jak i w następstwie ich prowadzenia np. poprzez prowadzenie transportu ul. Zaruskiego, będące jeszcze na gwarancji tj:

  - mur oporowy, estakady oraz chodniki na węźle Trasy Łazienkowskiej z ul. Wał Miedzeszyński, - roboty będące na gwarancji STRABAG,

  - ścieżki rowerowej na wale przeciwpowodziowym na Cyplu Czerniakowskim – roboty będące na gwarancji firmy Tombruk,

  - infrastruktura teletechniczna i energetyczna (kable, światłowody, studnie teletechniczne, przyłącza energetyczne, lampy i słupy oświetleniowe) Cylpa Czerniakowskiego - roboty będące na gwarancji firmy Gridnet

  - nawierzchnia jezdni ul. Zaruskiego wraz z oznakowaniem pionowym – roboty będące na gwarancji firmy Zakład Remontów i Konserwacji Dróg,

  - przepust wykonany w technologii Viacon o ograniczonej nośności zlokalizowany pod ul. Zaruskiego – roboty będące na gwarancji firmy Inmel.

PODPISY I PIECZĘCIE

W imieniu Gwaranta:						W imieniu Zamawiającego:

ROZDZIAŁ V

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

oraz Załączniki do SIWZ

(znajdują się w oddzielnym pliku)

# Text boxes

OŚWIADCZENIE

( zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

POTENCJAŁ KADROWY

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OFERTA