ZAMAWIAJĄCY

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA - ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

W WARSZAWIE

ul. CHMIELNA 120, 00-801 WARSZAWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie czynności remontowych na drogach zarządzanych przez ZDM w zakresie usuwania barier architektonicznych w Warszawie w roku 2016

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 30 000 EURO a jest mniejsza niż równowartość kwoty 5 225 000 EURO

ZATWIERDZAM:

Dyrektor

Zarządu Dróg Miejskich

Łukasz Puchalski

Cena formularza specyfikacji:16,32 zł

Warszawa, marzec 2016 r.

Sporządziła: Ewa Kwasek

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:

Rozdział I              Instrukcja dla Wykonawców

Rozdział II             Załączniki - wzory

Załącznik nr 1	Formularz oświadczenia o:

1a) spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

1b) nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik nr 2        Wykaz dotyczący doświadczenia zawodowego

Załącznik nr 3        Wykaz dotyczący potencjału kadrowego

Załącznik Nr 4        Informacja Wykonawcy

Załącznik Nr 5        Sposób liczenia punktacji cen (znajduje się w oddzielnym pliku)

Rozdział III:	Formularz Oferty

Rozdział IV:	Wzór umowy wraz z załącznikami:

załącznik nr 1 do umowy wzór zabezpieczenia z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy

załącznik nr 2 do umowy wzór zabezpieczenia z tytułu rękojmi

załącznik nr 3 do umowy wzór gwarancji

Rozdział V:         Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac

załącznik nr 1 wzór zlecenia

załącznik nr 2 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (znajduje się w oddzielnym pliku)

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ lub Specyfikacją.

NINIEJSZA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA JEST DOSTĘPNA  NA INTERNETOWEJ STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO www.zdm.waw.pl

ROZDZIAŁ I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1.        Zamawiający

Miasto Stołeczne Warszawa pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481 w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, powołanym uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26-04-1993 r. nr XLV/259/93 w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Miejskich, działającym na podstawie uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29-05-2008 r. nr XXXIV/1023/2008 w sprawie statutu Zarządu Dróg Miejskich na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Dyrektorowi Zarządu Dróg Miejskich.

Adres: 00-801 Warszawa, ul. Chmielna 120

Tel.: +48  (22) 55-89-000  fax.: +48 (22) 620-06-08 	e-mail: kancelaria@zdm.waw.pl zzp@zdm.waw.pl; http://www.zdm.waw.pl

2.      Opis sposobu porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcami wraz ze wskazaniem przez  Zamawiającego osób uprawnionych do kontaktów

2.1.  	Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje itp. mogą być składane przez Zamawiającego i wykonawców pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

2.2.	Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub droga elektroniczną uważa się za złożone z zachowaniem terminu, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2.3.   Wyjaśnienia lub uzupełnienia na wezwanie Zamawiającego, wykonawca jest zobowiązany doręczyć Zamawiającemu przed upływem terminu wskazanego w wezwaniu do wyjaśnień lub uzupełnień. Wyjaśnienia lub uzupełnienia uważa się za złożone z zachowaniem terminu, jeżeli zostały przed upływem terminu przekazane za pomocą faksu lub drogi elektronicznej oraz wysłane w formie papierowej za pośrednictwem poczty, a kopia dowodu nadania na poczcie wyjaśnień lub uzupełnień zostanie przekazana Zamawiającemu przed upływem terminu za pomocą faksu lub drogi elektronicznej.

2.4.       Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje powinny być przekazywane przez wykonawców Zamawiającemu pod numer faksu: (22) 890-92-11 lub email: zzp@zdm.waw.pl

2.5.       Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia, jest oznaczone znakiem: DPZ/32/PN/28/16.Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

2.6.	Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

W zakresie dotyczącym zagadnień procedury przetargowej: Ewa Kwasek fax: (22) 890-92-11.

3.	Tryb udzielenia zamówienia

3.1.	Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

3.2.	Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 3.1.

4.         Opis przedmiotu zamówienia

4.1.	Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie czynności remontowych na drogach zarządzanych przez ZDM w zakresie usuwania barier architektonicznych w Warszawie w roku 2016.

4.2.	Główny przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45.11.10.00-8 roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne;

45.23.32.20-7 roboty w zakresie nawierzchni dróg;

45.23.33.20-8 fundamentowanie dróg.

4.3.       Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac

(Rozdział V),

4.4.	Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej terenu w celu zapoznania się i dokonania oceny stanu faktycznego, dokumentów i informacji dotyczących niniejszego postępowania.

4.5.	Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie tych części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. W przypadku niewskazania części zamówienia, których wykonanie powierza się podwykonawcom, przyjmuje się, iż przedmiot zamówienia zostanie w całości wykonany samodzielnie przez Wykonawcę.

4.6.	Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wynagrodzenia za wykonanie zamówienia.

5.	Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane:

5.1.	Rozpoczęcie: po zawarciu umowy.

5.2.	Zakończenie: do 31.10.2016 r. lub do wydatkowania całej kwoty przeznaczonej na realizacji przedmiotu zamówienia – w zależności od tego, co nastąpi pierwsze.

6.	Oferty częściowe, oferty wariantowe oraz informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

6.1.	Zamawiający nie dopuszcza możliwości składnia ofert częściowych.

6.2.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.3.	Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

7. 	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

7.1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

7.1.1.	spełniają warunki, dotyczące:

7.1.1.1  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania;

7.1.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

7.1.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia

7.1.1.4.  sytuacji ekonomicznej i finansowej;

7.1.2.	wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a  ustawy Pzp.

7.2.	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek opisany w pkt. 7.1.2  musi spełniać każdy z Wykonawców, natomiast warunki określone w pkt  7.1.1. spełniać muszą łącznie wszyscy Wykonawcy.

7.3.	Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków o których mowa powyżej:

7.3.1.	W celu oceny spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał 3 zamówienia polegające na budowie lub remoncie chodnika, naprawy konstrukcji chodników lub wymianie elementów konstrukcyjnych o łącznej wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto.

W celu potwierdzenia wykonanych robót Wykonawca przedstawi wykaz robót budowlanych, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

7.3.2.  	W celu oceny spełniania warunku dotyczącego dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymujące się doświadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, w szczególności określonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409). Wykonawca przedstawi w ofercie kandydata na każde stanowisko wymienione poniżej:

Lp. Stanowisko - Wymagana liczba osób – Okres posiadania wymaganych uprawnień - Doświadczenie w pracy (na danym stanowisku)

1. Kierownik robót drogowych – 1 osoba – 5 lat – 5 lat

2. Pracownik brygady roboczej  – 4 osoby – x – x

Osoba wskazana na stanowisko kierownik robót drogowych winna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 poz.1278) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1946).

W przypadku uprawnień budowlanych wydanych po 1994 roku (tj. zgodnych z wymogami ustawy Prawo budowlane), wymagane będą uprawnienia bez ograniczeń, przy zachowaniu warunku doświadczenia.

Osobami (Kandydatami) na stanowiska wymienione powyżej mogą być również, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, osoby, których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65).

7.3.3.	W celu oceny spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca musi wykazać, że:

7.3.3.1.	uzyskał średni przychód za ostatnie 3 lata obrotowe (na podstawie „rachunków zysku i strat” pozycja „przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „przychód netto ze sprzedaży i  zrównane z nimi”) w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 (słownie: dwieście tysięcy  złotych);

7.3.3.2.	jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z

przedmiotem niniejszego zamówienia, na wartość co najmniej 100 000,00 (słownie: sto tysięcy złotych).

Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp oraz warunków przedmiotowych zostanie dokonana na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Polegać będzie na ocenie zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności pod kątem rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia, zgodnie z formułą: „spełnia-nie spełnia”.

Nie spełnienie chociażby jednego z wymaganych warunków udziału skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych od Wykonawcy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania

  - W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp należy załączyć:

8.1.1.    Oświadczenie Wykonawcy  o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1  ustawy Pzp – załącznik nr 1a.

8.1.2.	Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – załącznik nr 2 („Doświadczenie wykonawcy”). W wykazie winno być wskazane, że: wykonał 3 zamówienia polegające na budowie lub remoncie chodnika, naprawy konstrukcji chodników lub wymianie elementów konstrukcyjnych o łącznej wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto.

Do powyższego wykazu winny być dołączone dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Zamawiający nie będzie żądał informacji Wykonawcy o robotach nie wykonanych lub wykonanych nienależycie.

8.1.2.1. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie o którym mowa w pkt 8.1.2. zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 8.1.2.

8.1.2.2. Dowodami, o których mowa w pkt. 8.1.2. są poświadczenia lub inne dokumenty jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

8.1.3.  Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresy wykonywanych przez nie czynności,  oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o którym mowa w pkt 7.3.3. SIWZ - załącznik nr 3 („Potencjał kadrowy”). Do wykazu winno być dołączone oświadczenie Wykonawcy, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

8.1.5.	Sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym  sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

W przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający,              za „ inne dokumenty” uzna m.in. deklarację podatkowa PiT złożoną w Urzędzie Skarbowym.

8.1.6.		Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż wymagana przez Zamawiającego (zawierającą potwierdzenie zapłaty ubezpieczenia).

8.1.7.	Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów wymienionych w pkt 8.1.5., 8.1.6., może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie warunków opisanych w pkt 7.3.4.

8.2.      W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy załączyć:

8.2.1.   Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 1b.

8.2.2.    Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) i art. 24b ust. 3 ustawy Pzp, należy do oferty załączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp -załącznik nr 4

8.4.     Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 8.2.2., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

8.4.1.    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

8.4.2.    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

8.5.	Dokumenty, o których mowa w pkt 8.4. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.

8.6.	Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w pkt 8.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

8.7.		Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:

8.7.1.	Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zawierać w szczególności: wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wskazanie ustanowionego pełnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. Ustanowienie przedmiotowego  pełnomocnika może zostać zawarte w umowie o współdziałaniu złożonej wraz z ofertą. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zostać złożony wraz z ofertą w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

8.7.2.    Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

8.7.3.   Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty, powołując się na Wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie pełnomocnika tych Wykonawców.

8.7.4.	Wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. 8.2.- 8.3. winny być złożone przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie.

8.8.	Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, zawierające zakres czynności, które te podmioty zobowiązują się wykonać.

W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, powyższe zobowiązanie lub inne dokumenty, na podstawie których Wykonawca udowadnia, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, powinno zawierać:

8.8.1.   zakres (opis) dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

8.8.2.   sposób wykorzystania zasobów przy wykonywaniu zamówienia,

8.8.3.   określenie charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

8.8.4.   określenie zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

8.9.	Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego, powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów.

- Opis sposobu przygotowania ofert

9.1.	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9.2. 	Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

9.3. 	Do oferty wypełnionej na Formularzu oferty należy załączyć:

9.3.1.	oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania (określone w pkt. 8 niniejszej Instrukcji dla wykonawców):

9.3.2.    sposób liczenia punktacji cen – załącznik nr 5 do Oferty

9.4.	Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

9.5.		Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Natomiast każdy dokument składany wraz z ofertą sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

9.6.	Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego Rozdziału, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz formy, w tym opisu kolumn i wierszy.

9.7.	Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być podpisane przez Wykonawcę.

9.8.	Dokumenty składane wraz z ofertą (określone w pkt. 8 niniejszej Instrukcji dla wykonawców) mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, chyba że, zgodnie z treścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wymagane jest złożenie danego dokumentu w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii.

9.9.	Podpisanie oferty i poświadczenia za zgodność z oryginałem powinno być dokonane w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. czytelny podpis lub nieczytelny podpis wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej dokument lub poświadczającej kopię).

9.10.	Oferta oraz każdy dokument składany wraz z ofertą muszą być czytelne. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu składanego wraz z ofertą, jeżeli złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jego prawdziwości.

9.11.	W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

9.12.	Strony oferty winny być kolejno ponumerowane i trwale ze sobą połączone. W ofercie powinna zostać umieszczona informacja o ilości stron.

9.13.	W przypadku, przedłożenia przez Wykonawcę w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien wskazać w sposób nie budzący wątpliwości, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz powinien zastrzec, że nie mogą być udostępniane. Wykonawca powinien również wykazać, nie później niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca powinien więc wykazać, iż zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do dnia składania ofert, mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub posiadają wartość gospodarczą. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Powyższe informacje muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503)” - zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte.

9.14.	Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia

tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa oraz opisane „Oferta na czynności remontowe na drogach zarządzanych przez ZDM w zakresie usuwania barier architektonicznych w  Warszawie w roku . Nr postępowania DPZ/32/PN/28/16.

Nie otwierać przed dniem 07.04.2016  r. do godz. 11:00 ”.

9.15.	Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie dodatkowo oznakowanej napisem „ZMIANA”, z powołaniem się na numer, pod jakim została zarejestrowana oferta. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany, po uprzednim stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian i dołączeniu do oferty.

9.16.	Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną przez siebie ofertę, poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane jako „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty zawierające oferty wycofane nie będą otwierane.

10.	Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści  SIWZ

10.1. 	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający zamieści treść pytania i odpowiedzi również na stronie internetowej (http://www.zdm.waw.pl).

10.2. 	Pytania należy kierować na adres:

Zarząd Dróg Miejskich

Wydział Prawny i Zamówień Publicznych

00-801 Warszawa

ul. Chmielna 120

10.3.	W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 	obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

10.4.	Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 10.1.

10.5.	Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

10.6.	Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

10.7.	Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert,
i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza stosowną informację na stronie internetowej (http://www.zdm.waw.pl).

11.	Opis sposobu obliczenia ceny oferty

11.1.     Cena oferty powinna zostać wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o całkowity zakres prac przedstawiony w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót prac  (Rozdział V), formularzu „sposób liczenia punktacji cen” i uznaje się, że w całości pokrywa wynagrodzenie Wykonawcy, za które zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu zamówienia.

11.2. 	Wykonawca przedstawi w formularzu „sposób liczenia punktacji cen” ceny jednostkowe brutto oraz ceny ważone brutto oddzielnie dla każdej wyszczególnionej pozycji.

11.3.	Cenę oferty brutto Stanowic będzie suma cen ważonych brutto dla wszystkich pozycji wyszczególnionych w formularzu „sposób liczenia punktacji cen”.

11.4. 	Cenę oferty brutto, podaną w formularzu „sposób liczenia punktacji cen” Wykonawca powinien przenieść do Formularza oferty.

11.5.	Wykonawca nie może w formularzu „sposób liczenia punktacji cen” samodzielnie zmieniać, pomijać lub wprowadzać dodatkowych pozycji ( pod rygorem odrzucenia oferty).

11.6.	Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

11.7.	Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

11.8. 	Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

11.9. 	Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie  nie będą podlegały waloryzacji .

12.	Miejsce i termin składania ofert

12.1. 	Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Chmielnej 120, Kancelaria – pok. 15, w terminie do dnia 07.04.2016  r. do godziny 10:00.

12.2.	Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

13.	Terminy związania ofertą

13.1.	Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13.2.	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na piśmie (nie może być dorozumiana).

14.	Miejsce i termin otwarcia ofert oraz ocena ofert

14.1. 	Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Chmielnej 120, w Warszawie, w pokoju nr 402, w dniu 07.04.2016  r. o godz. 11:00.

14.2. 	Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert. W przypadku 	nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia 	ofert na wniosek Wykonawcy.

14.3.	Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 	sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) oraz adres 	Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania 	zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

14.4.	Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w terminie składania ofert nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów wskazanych w pkt. 8 niniejszej SIWZ lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, wskazane w pkt 8 niniejszej SIWZ, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

14.5.	W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

14.6.	Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30 % od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

14.6.1.  oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. 2015 poz. 2008 z późn. zm.);

14.6.2.   pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

14.7.    Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, o których mowa w pkt 14.6. SIWZ lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

14.8.	Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

14.9.	Zgoda Wykonawcy na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, winna być wyrażona na piśmie w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

14.10.	Zamawiający:

14.10.1.	wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w 
	art. 24 ust. 1 ust. 2 i ust. 2a ustawy Pzp;

14.10.2.	odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

14.11.	O wykluczeniu wykonawców, odrzuceniach ofert oraz wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając odpowiednio nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej (http://www.zdm.waw.pl) oraz upubliczni we własnej siedzibie na „Tablicy ogłoszeń”.

14.12.	Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

14.13.	W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda przyczyny faktyczne i prawne 	unieważnienia. Zawiadomienie zostanie przesłane wszystkim Wykonawcom, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert lub wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

15.	Opis kryteriów oceny ofert oraz aukcja elektroniczna

15.1.	Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:

cena ofertowa brutto – 95%;  zapewnienie koordynatora projektu ze strony Wykonawcy – 5 %.

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma najwyższą ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

15.2.	Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana według następujących zasad:

15.2.1.	W zakresie kryterium „cena oferty brutto” oferta może uzyskać max 95 punktów.

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Cena minimalna

Wc = ------------------------------ x 95 pkt

Cena ofertowa

Cena minimalna - minimalna cena zaproponowana przez Wykonawcę

Cena ofertowa -   cena zaproponowana przez Wykonawcę

    - W zakresie kryterium „zapewnienie koordynatora projektu ze strony Wykonawcy” oferta może uzyskać max 5 punktów.

Punkty będą przyznane zgodnie z formułą:

- 5 punktów otrzyma Wykonawca, który zapewni koordynatora projektu,

- 0 punktów otrzyma Wykonawca, który zapewni koordynatora projektu.

15.3.   Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość 	punktów

15.4.	Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

15.5.	Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej (nie przewidział jej również w 	ogłoszeniu o zamówieniu).

16.	Podwykonawcy

16.1.	Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy. W przypadku nie wskazania ww. informacji, przyjmuje się, iż przedmiot zamówienia zostanie w całości wykonany samodzielnie przez Wykonawcę.

16.2.     Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

16.3.    Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

16.4.	Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej przedłożenia Zamawiającemu, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

16.5.    Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

16.6.     Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia od dnia jej przedłożenia Zamawiającemu, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

16.7.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Wyłączenie to nie dotyczy umów o wartości większej niż 50.000,00zł.

16.8.     Przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.

16.9.     Zapisy pkt 16 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

17.	Udzielenie zamówienia

17.1.	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

17.2.	W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom określonym w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp - Zamawiający przed podpisaniem umowy, żąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

17.3.	Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

18.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

18.1. 	Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% zaoferowanej ceny brutto w następujących formie/formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

18.1.1.	pieniądzu, przelewem na oprocentowany rachunek bankowy Zamawiającego: 51103015080000000550059088;

18.1.2.	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

18.1.3.	gwarancjach bankowych;

18.1.4.	gwarancjach ubezpieczeniowych;

18.1.5.	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. 2014 poz. 1804 z późn. zm.).

18.2.	Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wskazanych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.

18.3.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione przed podpisaniem umowy przez Wykonawcę.

18.4.	Treść dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przedstawiona przez Wykonawcę, w innej formie niż w pieniądzu, podlega akceptacji Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

18.5.	Zabezpieczenia należytego wykonania umowy będą zawierały klauzulę, że gwarant/poręczyciel zobowiązuje się dokonać wypłaty do wysokości sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego – nieodwołalnie, bezwarunkowo i bezzwłocznie – zgodnie z załączonym wzorem zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zał. nr 1 do wzoru umowy i zgodnie z załączonym wzorem zabezpieczenia z tytułu rękojmi– zał. nr 2 do wzoru umowy.

18.6.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie:

18.6.1.  30 dni od daty obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy ( 70 % wartości zabezpieczenia);

18.6.2.  nie później niż w 15-stym dniu po upływie okresu rękojmi  za wady (30 % wartości zabezpieczenia).

18.7.	Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

18.8.    Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia w okresie 60 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

19.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej

19.1.	Środki ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

19.2.	Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5.

19.3.	Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia oraz odrzucenia oferty odwołującego.

19.4.	Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienia zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

19.5.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

19.6.	Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

19.7.	Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

19.8.	W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność lub dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

19.9.	Na czynności, o których mowa w pkt 19.8. nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2.

19.10.	Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

19.11.	Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

19.12.	Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.10. i 19.11. wnosi się w terminie 5 dni od dnia, którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

19.13.	W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

19.14.	W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

19.15.   Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.

20.        Ochrona danych osobowych

Podane w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. 2015 poz. 2135 ) przez Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą przy ul. Chmielnej 120, 00-801 Warszawa, w celach statutowych ZDM i realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów statutowych oraz realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

ROZDZIAŁ II

ZAŁĄCZNIKI - WZORY

Załącznik nr 1a

do oferty

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest „Wykonanie czynności remontowych na drogach zarządzanych przez ZDM w zakresie usuwania barier architektonicznych w Warszawie”, oświadczam/y, iż spełniam/y warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

__________________ dnia __________r.

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 1b

do oferty

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | OŚWIADCZENIE (zgodne z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp) |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest „Wykonanie czynności remontowych na drogach zarządzanych przez ZDM w zakresie usuwania barier architektonicznych w Warszawie”, oświadczam/y, iż nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

__________________ dnia __________r.

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

UWAGA

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia wymóg złożenia niniejszego oświadczenia dotyczy każdego z Wykonawców

Załącznik nr 2

do oferty

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na „Wykonanie czynności remontowych na drogach zarządzanych przez ZDM w zakresie usuwania barier architektonicznych w Warszawie”, oświadczam/y, że reprezentowana/e przez nas firma/firmy zrealizowała/y w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,  następujące zamówienia:

| Nazwa i adres zamawiającego | Nazwa i zakres (rodzaj) prac, miejsce wykonywania prac (należy określić zakres oraz ilość wykonanych robót w m² ) | Wartość zamówienia (brutto) | Czas realizacji od ..... do ..... (daty dzienne) |
| --- | --- | --- | --- |

Uwaga:	Należy załączyć dokumenty wymagane postanowieniami pkt 8.1.2 Instrukcji dla Wykonawców.

W tabeli należy podać charakterystykę zamówienia potwierdzającą spełnienie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia.

_______________ dnia __ __ __ roku

_________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców

Załącznik nr 4

do oferty

Oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujące osoby:

| LP. | IMIĘ I NAZWISKO | ROLA W REALIZACJI ZAMÓWIENIA | KWALIFIKACJE ZAWODOWE (wpisać nr wymaganych przez Zamawiającego uprawnień) WYKSZTAŁCENIE | OKRES POSIADANIA WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ (w latach) | DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE (staż pracy na danym stanowisku w latach) | PODSTAWA DO DYSPONOWANIA OSOBĄ (pracownik własny - np. umowa o pracę, umowa zlecenia)/ pracownik oddany do dyspozycji przez inny podmiot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ……………………… | Kierownik robót drogowych | ………… | …………………… (min. 5 lat) | …………………… (min. 5 lat) |  |
| 2 | ……………………… | Pracownik brygady roboczej | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |  |
| 3 | ……………………… | Pracownik brygady roboczej | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |  |
| 4 |  | Pracownik brygady roboczej | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |  |
| 5 |  | Pracownik brygady roboczej | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |  |

*) w przypadku gdy osoby wskazane w wykazie, zostały oddane do dyspozycji przez inne podmioty, wykonawca dołączy pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

__________________ dnia _________ r.

__________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 5

do oferty

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | INFORMACJA WYKONAWCY |
| --- | --- |

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Wykonanie czynności remontowych na drogach zarządzanych przez ZDM w zakresie usuwania barier architektonicznych w Warszawie” oznaczenie sprawy DZP/32/PN/28/16, w związku z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Prawo zamówień publicznych, oświadczamy, że;

1. nie należymy do grupy kapitałowej*

2.	należymy do grupy kapitałowej i składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*:

| Lp. | Nazwa firmy | Siedziba firmy | Podmiot dominujący/ Podmiot zależny |
| --- | --- | --- | --- |

* niepotrzebne skreślić

Uwaga:

W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane oświadczenie winno być złożone przez każdy podmiot.

__________________ dnia _________ r.

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ROZDZIAŁ III

# FORMULARZ OFERTY

Do Miasta Stołecznego Warszawa

- Zarząd Dróg Miejskich

00-801 Warszawa

ul. Chmielna 120

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na” Wykonanie czynności remontowych na drogach zarządzanych przez ZDM w zakresie usuwania barier architektonicznych w Warszawie”.

MY NIŻEJ PODPISANI

______________________________________________________

______________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

______________________________________________________

______________________________________________________

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1.  SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.  OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

3.    OFERUJEMY cenę ważoną za wykonanie przedmiotu zamówienia tj.:

netto: ____________ zł słownie: ___________________________________________ zł

podatek VAT _______ %

brutto: ___________ zł  słownie: ___________________________________________ zł,

W cenie zawarto wszystkie koszty związane z pełnym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4.     Stosownie do art. 91 ust. 3 a ustawy Pzp, oświadczamy, ze wybór naszej oferty

□ nie będzie * prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)

□ będzie * prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), jednocześnie wskazujemy: nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania ………………………………………………………………….….…………. …………………………………………………………………………………… wraz z określeniem ich wartości bez kwoty podatku…………………………………….

* Należy zaznaczyć powyżej w pkt …… właściwe pole i ewentualnie wskazać wymagane informacje (należy zapoznać się z w/w ustawą o podatku od towarów i usług, a w szczególności z załącznikiem nr 11 do ustawy; obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego nie będzie w przypadku, gdy obowiązek rozliczenia podatku VAT będzie po stronie Wykonawcy).

5. DEKLRUJEMY/NIE DEKLARUJEMY* zapewnienie koordynatora projektu ze strony wykonawcy ______* właściwe podkreślić.

6.  ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

7. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30  dni od terminu składania ofert.

9. OŚWIADCZAMY, że zamówienie wykonamy sami*/część zamówienia zlecimy podwykonawcom*.       Podwykonawcom zamierzamy powierzyć określoną część (zakres) prac, tj.:

______________________________________________________________________________________________

10. DEKLARUJEMY wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % kwoty przeznaczonej na realizacje zadania, w przypadku otrzymania od Zamawiającego informacji o wyborze złożonej oferty jako najkorzystniejszej.

11. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych   Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

12.    WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

____________________________________________________________________________________

nr fax ___________________

nr tel. ___________________

email_____________________

13.        OFERTĘ niniejszą składamy na ______ stronach.

______________________dnia _______roku

_____________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

* niepotrzebne skreślić

ROZDZIAŁ IV

# WZÓR UMOWY

WZÓR UMOWY nr DPZ /32/PN/28/16

zawarta w dniu ………………… w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 dalej „ustawa PzP”).

pomiędzy:

Miastem Stołecznym Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481 w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, powołany uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26-04-1993 r. nr XLV/259/93 w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Miejskich, działający na podstawie uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29-05-2008 r. nr XXXIV/1023/2008 w sprawie statutu Zarządu Dróg Miejskich, reprezentowane na podstawie pełnomocnictwa nr …………………………………………………. z dnia …………………… przez …………………………………………………………………………………………………….,

zwanym dalej Zamawiającym

a

_________________________ z siedzibą w Warszawie przy ul. ……………………………………; ……………………… zarejestrowaną w ………………………………………………………………………………

pod numerem KRS ……………………………………, posługującą się numerem REGON: ……………………………, oraz numerem NIP: …………………………………………… zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną jednoosobowo/dwuosobowo przez:

1.________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________

§ 1

- W związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty, których przedmiotem jest: wykonanie czynności remontowych na drogach zarządzanych przez ZDM w zakresie usuwania barier architektonicznych w Warszawie w roku 2016. Czynności remontowe rozumiane są zgodnie z art. 3, pkt. 8 Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2013  poz. 1409 z późniejszymi zmianami).

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać powyższe roboty zgodnie z otrzymanymi zleceniami, Specyfikacją Techniczną (ST), stanowiącą załącznik do niniejszej umowy, i zaleceniami Inspektora Nadzoru oraz obowiązującymi normami i przepisami.

§ 2

1.  Zamawiający zobowiązuje się wypłacić za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie na podstawie cen jednostkowych, zgodnie z wartościami z tabeli „Sposób liczenia punktacji cen” – cena jednostkowa, stanowiącej załącznik nr 6 do umowy.

2.    Kwota za wykonanie przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć __________ zł brutto.

3. 	Kwota określona w ust. 2 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z ST, jak również nie ujęte w ST a niezbędne do wykonania zadania, tj. wszelkie prace przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu prac, koszty wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza prac, zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia prac itp.

4. 	Ceny jednostkowe wynikające z oferty nie podlegają zmianie przez cały okres trwania umowy.

5. 	Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy następować będzie miesięcznie fakturami częściowymi  oraz fakturą końcową po zakończeniu całości zamówienia. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru częściowego uzgodniony pomiędzy stronami umowy, sporządzony w oparciu o ceny jednostkowe i faktyczne ilości wykonanych prac wg obmiaru potwierdzonego przez Zamawiającego, a przy fakturze końcowej – końcowy protokół odbioru wykonanych prac. Do każdego protokołu Wykonawca dołączy dokumentację fotograficzną w formie elektronicznej ze zdjęciami przed i po wykonaniu naprawy.

6. 	W przypadku wykonywania prac  nie objętych wykazem ST, Zamawiający dokona rozliczenia na podstawie   sporządzonych przez Wykonawcę kosztorysów, sprawdzonych i zaakceptowanych przez Zamawiającego, zgodnie z zapisami zawartymi  w Specyfikacji technicznej pkt VI – Rozliczenie prac.

7. 	Faktury należy wystawić na Miasto Stołeczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, natomiast odbiorcą faktury i płatnikiem będzie Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa.

8. 	Płatność będzie realizowana przez Zarząd Dróg Miejskich w ciągu 21 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT w Zarządzie Dróg Miejskich na niżej podany numer rachunku bankowego:

___________________________________________________________________________
       w Banku:_____________________________________________________________________________

9.	Za termin realizacji faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi dokonanie przelewu na rachunek Wykonawcy.

§ 3

1.  	Rozpoczęcie realizacji niniejszej umowy nastąpi: po zawarciu umowy.

2. 	Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy, zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia do 31.10.2016 r. lub do wydatkowania całej kwoty przeznaczonej na realizację przedmiotu zamówienia, o której mowa w § 2 ust. 2 umowy – w zależności od tego, co nastąpi pierwsze.

3.	Wykonawca przystąpi do realizacji zleceń na poszczególne prace remontowe w terminie wspólnie uzgodnionym przez Zamawiającego i Wykonawcę. Termin realizacji poszczególnych zleceń nie powinien przekroczyć 30 dni.

4.	Wykonawca winien posiadać oznakowane pojazdy wykonujące prace i czynności utrzymaniowe. Pojazdy powinny być wyposażone między innymi w zespoloną lampę sygnalizacyjną/ostrzegawczą (belkę świetlną), ze światłem żółtym przerywanym z podświetlanym napisem „Służba drogowa” na dachu kabiny, z tyłu pojazdu znaki: A-14 i obrotowy C-9/10 ze strzałą świetlną i tablicą U-3d, folia min. II generacji na bokach samochodu oraz z tyłu napis „Służba drogowa” na folii odblaskowej w jednym wierszu wykonany czarnymi literami w pasie koloru żółtego – wysokość liter 130 mm, szerokość pasa żółtego 200 mm.”

§ 4

- Wykonawca celem zabezpieczenia prawidłowego wykonania zobowiązań przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie w formie ______________________________ w wysokości 5 % ceny oferty brutto, tj. w kwocie _____________ zł. (słownie: _______________________).

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie:

1) do 30 dni od daty obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy (70% wartości zabezpieczenia),

2) nie później niż w 15 dniu po dacie protokołu odbioru ostatecznego sporządzonego po upływie 
5-letniego okresu rękojmi za wady (30% wartości zabezpieczenia).

- W przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy przez strony umowy, wniesionego w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca, najpóźniej na 5 dni roboczych przed upływem ważności zabezpieczenia zobowiązany jest przedłużyć obowiązujące zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy lub przedłożyć nowe zabezpieczenie lub wpłacić pełną kwotę zabezpieczenia na konto Zamawiającego na okres niezbędny do zakończenia umowy i podpisania protokołu odbioru.

- Jeśli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w ust. 3, Zamawiającemu przysługuje prawo uruchomienia zabezpieczenia lub wystąpienia z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy a także do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

- Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i wonnych od pracy u Zamawiającego.

§ 5

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy ujawnione w okresie 5 lat począwszy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Odpowiedzialność obejmuje wady fizyczne polegające na niezgodności z umową, w tym niezgodności wskazane w art. 5561  kodeksu cywilnego oraz wady prawne w rozumieniu przepisów art. 5563 kodeksu cywilnego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie rękojmi, jeżeli wadę   objętą rękojmią zgłosił przed upływem powyższego okresu. Roszczenie Zamawiającego o usunięcie wady lub wymianę rzeczy na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia zgłoszenia wady.

- W okresie rękojmi Wykonawca jest obowiązany na koszt własny do wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad lub usunięcia wszelkich wad, w tym wynikających z nieprawidłowego wykonania umowy lub z jakiegokolwiek działania, zaniechania lub zaniedbania Wykonawcy przy realizacji umowy. Koszty te obejmują w szczególności koszty demontażu, zakupu, dostawy, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o stwierdzonych wadach niezwłocznie po ich ujawnieniu. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany rzeczy na wolną od wad lub do usunięcia wad bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca, bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie wymieni rzeczy na wolną od wad albo wady nie usunie, Zamawiający może złożyć oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia albo od umowy odstąpić.

- W przypadku opóźnienia w wymianie rzeczy wadliwych albo w usunięciu wad przez Wykonawcę, w tym  terminie wskazanym przez Zamawiającego, a także w  przypadku  nieprawidłowego wykonania obowiązków z tytułu rękojmi ciążących na Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich wykonania innemu,  wybranemu przez siebie wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Koszty wykonania zastępczego pokrywa w całości Wykonawca na wezwanie Zamawiającego. W przypadku braku zapłaty powyższych kosztów Zamawiającemu przysługuje prawo pokrycia ich z zabezpieczenia wniesionego przez Wykonawcę.

- Roszczenia z tytułu rękojmi nie ograniczają jak również nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania za szkody powstałe po stronie Zamawiającego na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

- Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od  umowy albo o obniżeniu wynagrodzenia z powodu ujawnionej wady w terminie 14 dni, liczonego od bezskutecznego upływu terminu wymiany rzeczy lub usunięcia wad.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi – jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z  tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy wykonania obowiązków z  gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

§ 6

- Wykonawca przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na zasadach określonych w §6 niniejszej umowy oraz oświadczeniu gwarancyjnym (dokumencie gwarancyjnym) złożonym w formie pisemnej przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego.

- Termin gwarancji wynosi 5 lata, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zgodną wolą stron ustalono, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji obejmuje wszystkie wady, w tym w szczególności wady powstałe z przyczyn tkwiących w rzeczach składających się na przedmiot umowy.

- Wykonanie przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji i realizacja zobowiązań gwarancyjnych Wykonawcy oraz przejście na Wykonawcę wszelkich związanych z tym ryzyk następować będą w miejscu, w którym znajduje się przedmiot umowy. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w czasie od wydania go gwarantowi do jego odebrania przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.

- Wykonawca obowiązany jest wykonać obowiązki gwarancyjne niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14-dni od daty przejęcia rzeczy składających się na przedmiot umowy od Zamawiającego, a także dostarczyć je zwrotnie na swój koszt Zamawiającemu.

- Jeżeli w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od chwili zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli dokonano wymiany części rzeczy powyższe zasady stosuje się odpowiednio do części wymienionej.

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady Zamawiający nie mógł z przedmiotu umowy korzystać.

- Wykonawca zobowiązuje się do wydania Zamawiającemu, niezależnie od złożonego oświadczenia gwarancyjnego, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego wszelkich innych dokumentów gwarancyjnych pochodzących od osób trzecich, zapewniając ich prawidłowość i zgodność ze stanem faktycznym oraz prawnym a także całkowitą ich zgodność z zakresem zobowiązań gwarancyjnych Wykonawcy określonych niniejszą umową.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń w gwarancji także po upływie okresu gwarancji, jeżeli przed upływem tego terminu zgłosił wadę Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza i z mocy niniejszej umowy zapewnia, że udzielenie gwarancji nie wyłącza i nie ogranicza uprawnień Zamawiającego z tytułu udzielonej rękojmi za wady.

§ 7

Wykonawca, na czas trwania niniejszej umowy, zawrze i będzie kontynuował umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości sumy ubezpieczenia nie niższej niż co najmniej 100 000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych).

§ 8

- Wykonawca w przypadku niewykonania, nienależytego wykonania, lub nieterminowego wykonania umowy zapłaci Zamawiającemu, niżej wymienione kary umowne:

  - za opóźnienie w wykonaniu robót – kara umowna w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 2 ust. 2 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 20 % wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 2 ust. 2 umowy,

  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi – kara umowna w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w § 2 ust. 2 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 20 % wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 2 ust. 2 umowy,

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności – kara umowna w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w § 2 ust. 2,

  - za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – kara umowna w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto należnego odpowiednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

  - za nieprzedłożenie Zamawiającemu do uprzedniego zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – kara umowna w wysokości 2.000,00 zł, za każdy przypadek nieprzedłożenia,

  - za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – kara umowna w wysokości 2.000,00 zł, za każdy przypadek nieprzedłożenia,

  - za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapłaty, w związku ze sprzeciwem Zamawiającego, o którym mowa w rozdziale I pkt. 5.8. OWU lub wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w rozdziale I pkt. 5.9. OWU - kara umowna w wysokości 2.000,00 zł, za każdy przypadek nieprzedłożenia.

- Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne za odstąpienie od umowy, o których mowa w ust. 1.3 niniejszego paragrafu niezależnie od naliczenia kar umownych za opóźnienie w wykonaniu robót, o której mowa w ust. 1.1 niniejszego paragrafu oraz z innych tytułów wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Naliczanie oraz zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy w żadnym zakresie z wykonania zobowiązań wynikających z umowy.

- Kary umowne mogą zostać potrącone przez Zamawiającego z wszelkich wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar umownych niezależnie od skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się pokryć je w pełnej wysokości.

§ 9

- Zamawiający może odstąpić od umowy bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Wykonawcy, jeżeli:

  - Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie przystąpił do realizacji robót w terminie 7 dni od umownej daty ich rozpoczęcia lub w terminie 7 dni od wezwania go przez Zamawiającego do ich rozpoczęcia;

  - Wykonawca nie wykonuje prac zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, czego dowodem są pisemne zastrzeżenia Inspektora nadzoru;

  - gdy łączna wartość kar umownych przekroczy 20 % wynagrodzenia umownego brutto.;

  - zaszły okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 4 umowy;

  - Wykonawca zaniechał realizacji umowy, a w szczególności przerwał realizację prac przez okres dłuższy niż 7 dni;

  - otwarto likwidację Wykonawcy;

  - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy;

  - na skutek uchylenia się od zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający zmuszony był dokonać wielokrotnej bezpośredniej zapłaty tych samych kwot na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub w przypadku, gdy dokonał bezpośrednich tego rodzaju zapłat na łączną kwotę większą niż 5% wartości brutto niniejszej umowy;

  - zaistnienie którychkolwiek z przypadków uzasadniających odstąpienie od umowy określonych w OWU.

  - Zamawiający może wykonać prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach wskazanych w pkt 1-9.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciąża obowiązek dokonania wszelkich czynności zmierzających do jej zakończenia, w szczególności:

  - Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania wykonanych prac wraz z zestawieniem ich wartości i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru celem oceny i ewentualnego zatwierdzenia;

  - w terminie 7 dni od daty przedłożenia zestawienia, o którym mowa wyżej Inspektor Nadzoru przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem faktycznym i sporządzi wspólnie z Wykonawcą szczegółowy protokół inwentaryzacji wraz z oszacowaniem należnego Wykonawcy wynagrodzenia za zinwentaryzowane prawidłowo wykonane prace.

§ 10

Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie ma prawa przelewu (art.509 Kc), wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 11

- Zgodnie z art. 144 ustawy PzP, Zamawiający dopuszcza zmiany istotnych postanowień zawartej umowy dotyczące odpowiednio wartości zamówienia, zakresu przedmiotu zamówienia lub terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

  - w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, szczególnie zdarzeń zagrażających bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi;

  - wystąpienie opóźnień w następstwie wykraczających poza terminy określone w k.p.a. procedur administracyjnych oraz innych czynności formalno-prawnych lub urzędowych mających wpływ na terminy realizacji zamówienia;

  - ograniczenia środków budżetowych przeznaczonych na realizację zamówienia przez Zamawiającego;

  - w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt IV.3. warunków ogólnych umowy;

  - zmniejszenia zakresu robót;

  - wystąpienia prac zamiennych bądź zaniechania prac;

  - zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji, takich jak kolizje komunikacyjne powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagające naprawy lub wstrzymania robót ze względu na akcję ratowniczą, wpływające na zmianę terminu realizacji umowy;

  - podjęcia decyzji przez władze Miasta Stołecznego Warszawy, których skutkiem jest brak możliwości wprowadzenia niezbędnych dla realizacji robót ograniczeń w ruchu drogowym w zaplanowanym terminie;

  - podjęcia decyzji przez władze Miasta Stołecznego Warszawy o wykonaniu remontu lub przebudowy infrastruktury technicznej przed realizacją robót objętych umową, skutkującej koniecznością ograniczenia, zmiany lub wstrzymania robót;

  - braku zgody władz Miasta Stołecznego Warszawy na prowadzenie robót w terminach umownych z uwagi na konieczność skoordynowania ich z inną inwestycją lub brak możliwości wprowadzenia ograniczeń w ruchu drogowym w terminach określonych umową.

  - wystąpienie siły wyższej.

- Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności, określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w ust. 1. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu dotyczącego zmiany umowy.

§ 12

- Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

- Wszelkie sprawy formalno–prawne niezbędne do przygotowania, realizacji i odbioru wykonywanych prac załatwia w imieniu Zamawiającego Wykonawca w terminach zgodnych z przepisami.

- W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa, w tym ustawy - Pxp, Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego.

- Spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygnięte przez sądy cywilne właściwe miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Strony dążyć będą do ugodowego rozwiązywania sporów, w szczególności poprzez zawezwanie do próby ugodowej, określonej przepisami art. 184-186 Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 13

- Wykonawca oświadcza, ze znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczna w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, (ew. z zastrzeżeniem ust. 2).

- Ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1, nie będą podlegały informacje zawarte w § ___/załączniku nr____ do niniejszej umowy stanowiące informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą.

§ 14

Integralnymi składnikami niniejszej umowy, których postanowienia wiążą strony jako jej część, są następujące dokumenty:

- Ogólne Warunki Umowy (OWU)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami;

- Specyfikacja Techniczna

- oferta z załącznikami;

- pismo powiadamiające o wyborze Wykonawcy.

§ 15

Umowę sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach – 3 egz. dla Zamawiającego, a 2 egz. dla Wykonawcy.

## ZAMAWIAJĄCY		 				WYKONAWCA

warunki ogólne

dla umowy o roboty budowlane

NR DPZ/32/PN/28/16

I.  POSTANOWIENIA  WSTĘPNE

1. Obowiązujące przepisy prawne i dokumenty.

Prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy, niezależnie od postanowień umowy, regulują obowiązujące w Polsce przepisy a przede wszystkim:

a)  Ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164);

b)  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.);

c)  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.);

d)  Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.);

e)  Europejskie normy zharmonizowane;

f)   Polskie normy branżowe;

g)  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.);

h) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124);

i)   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.);

j)   Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883);

k)  Zarządzenie nr 5523/2010 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18.11.2010 r. w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju systemu transportu rowerowego na terenie miasta stołecznego Warszawy.

2. Hierarchia ważności dokumentów umowy.

2.1. 	Na warunki umowy składają się dokumenty wymienione niżej, których hierarchia ważności odpowiada ich kolejności:

- umowa,

- Warunki ogólne umowy o roboty budowlane, zwane dalej „OWU”,

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwana „SIWZ”),

- oferta wraz z załącznikami,

- kosztorysy ofertowe,

- zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

- zabezpieczenie z tytułu rękojmi,

- inne dokumenty będące częścią postępowania o zamówienie publiczne.

2.2. 	Dokumenty powinny być rozumiane i interpretowane w sposób wynikający z ich treści przy uwzględnieniu pozycji na powyższej liście kształtującej ich hierarchię ważności i pierwszeństwo stosowania.

3. Prawa i obowiązki inspektora nadzoru.

3.1. 	Inspektor nadzoru będzie wykonywał swoje obowiązki i uprawnienia, zgodnie z zakresem kompetencji wynikającym z umowy, przy zachowaniu przepisów i wymogów określonych  przepisami, w tym ustawą -   Prawo budowlane.

3.2. 	W przypadku, gdy niezbędne będzie podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień Inspektora nadzoru, wiążących ustaleń  i rozstrzygnięć dokona Zamawiający.

3.3.	Polecenia wydawane przez Inspektora nadzoru mogą mieć formę pisemną lub ustną. Inspektor nadzoru dokonuje stosownych wpisów do Dziennika Robót.

3.4. 	Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru swobodny dostęp do miejsc, gdzie wykonywane są prace objęte umową i dostarczy mu wszelkich żądanych danych lub informacji. Inspektor nadzoru jest uprawniony do nadzoru i kontroli wszystkiego, co jest przygotowywane lub wytwarzane w celu dostawy  lub zastosowania na potrzeby realizacji umowy. Inspektor nadzoru może domagać się przeprowadzenia badań, ekspertyz i innych czynności sprawdzających jeżeli uzna, że jest to niezbędne dla oceny prawidłowości realizacji zobowiązań Wykonawcy określonych niniejszą umową.

4. Cesja praw i obowiązków.

Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może dokonać cesji lub innych czynności rozporządzających lub zobowiązujących, których przedmiotem są prawa lub zobowiązania określone umową lub wynikające z niniejszej umowy.

5. Podwykonawstwo.

5.1.    Wykonawca ma prawo powierzyć podwykonawcom tylko taki zakres prac, który nie został określony przez Zamawiającego w SIWZ jako część przedmiotu zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom a następnie została wskazana w ofercie stanowiącej integralną część umowy, jako część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

5.2.    Wykonawca, podwykonawca zobowiązują się powierzać wykonanie części przedmiotu zamówienia tylko takim podwykonawcom, którzy zapewniają należyte wykonanie powierzonych im części przedmiotu zamówienia. Umowa zawierana z podwykonawcami musi być dostosowana do warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, w szczególności w zakresie sposobu i terminów wykonania robót, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej od ryzyk i następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji, zasad odpowiedzialności oraz podstaw naliczania i wysokości kar umownych. Umowa o podwykonawstwo musi również określać zasady odbiorów wykonanych robót zgodne z warunkami odbioru zawartymi w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. Umowy o podwykonawstwo nie mogą bezpośrednio lub pośrednio naruszać interesu prawnego lub finansowego Zamawiającego.

5.3.   Wykonawca oraz podwykonawca są obowiązani, przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  a w trakcie realizacji także projektu jej zmiany. Podwykonawcy są obowiązani dołączyć zgodę Wykonawcy  lub podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, o treści zgodnej z niniejszą umową.

5.4.    Projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo powinien:

5.4.1. mieć formę pisemną, przy czym jego integralną częścią musi być część dokumentacji projektowej w SIWZ określającej zakres robót zlecanych podwykonawcy;

5.4.2. spełniać następujące wymagania:

1) być zgodny z prawem, w szczególności z przepisami Kodeksu cywilnego,  oraz ustawy Prawo zamówień publicznych;

2) zawierać zapisy umożliwiające Zamawiającemu prowadzenie kontroli sposobu realizacji zamówienia  przez   podwykonawcę;

3) nie zawierać zapisów sprzecznych z umową o roboty budowlane zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

5.5.   Łączna wartość umów o podwykonawstwo nie może przekroczyć wartości robót składających się na zakres prac, które mogą być powierzone podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom i w żadnym wypadku nie może być wyższa niż wartość umowy Zamawiającego z Wykonawcą.

5.6.   Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub od otrzymania projektu jej zmiany,  może zgłosić pisemne zastrzeżenia, w szczególności w przypadku niespełnienia wymagań określonych w SIWZ lub ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dłuższego niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, o których mowa w pkt 5.16 poniżej. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w wyżej wymienionym terminie, uważa się za akceptację projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego.

5.7.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowiązani są przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

5.8.   Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane zgłasza pisemny sprzeciw do takiej umowy, jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych w SIWZ lub gdy przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 21 dni od daty doręczenia faktury lub rachunku, o których mowa w pkt. 5.16. poniżej. Niezgłoszenie sprzeciwu przez Zamawiającego w powyższym terminie 14 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

5.9.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca są obowiązani przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi lub zmianę tej umowy, w terminie 7 dni od jej zawarcia – z wyłączeniem umów o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Powyższe wyłączenie nie dotyczy jednak umów o wartości większej niż 50.000,00 zł. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia wskazany w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub jej zmianie, jest dłuższy niż określony w pkt. 5.16. OWU, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do  stosownej zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

5.10. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz z umową o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej określający sposób reprezentacji Podwykonawcy i osoby upoważnione do jego reprezentacji.

5.11. Uzyskanie akceptacji Zamawiającego na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, a także przedłożenie Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wobec Zamawiającego za należyte i terminowe wykonanie zobowiązań wynikających z umowy. Wykonawca odpowiada za wszelkie działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia każdego podwykonawcy  tak, jak za działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia własne.

Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli zachodzi podejrzenie, że roboty powierzone podwykonawcy są wykonywane nienależycie lub zachodzi ryzyko niedotrzymania terminu ich wykonania.

5.12.  Zapłata wynagrodzenia podwykonawcy:

5.12.1. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

5.12.2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 5.12.1. dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

5.12.3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

5.13.   	Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w pkt 5.12.1. OWU, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o możliwości zgłoszenia w terminie wskazanym w powyższej informacji, nie dłuższym jednak niż 7 dni od dnia doręczenia informacji, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

5.14.  W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 5.13. OWU, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

    - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

    - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia po stronie Zamawiającego zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

    - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty,

    - W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

  - Wynagrodzenie Wykonawcy wypłacane jest po spełnieniu następujących warunków:

5.15.1.	podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół odbioru częściowego lub końcowego robót podpisany przez strony,

5.15.2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z fakturami wystawionymi na rzecz Zamawiającego, oświadczenia podwykonawców potwierdzające otrzymanie zapłaty należnego im wynagrodzenia oraz brak roszczeń z tytułu realizacji umów o podwykonawstwo. W przypadku braku rzeczonego oświadczenia termin płatności faktur biegnie na nowo od momentu złożenia przez Wykonawcę ww. oświadczeń,

5.15.3. oświadczenie winno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je podwykonawcy,

5.15.4. Zamawiający dokona zapłaty całości lub części należnego wynagrodzenia za odebrane protokolarnie od Wykonawcy roboty budowlane po dostarczeniu przez Wykonawcę ww. oświadczenia podwykonawcy,

5.15.5. w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę ww. oświadczeń, o których mowa w pkt. 5.15.2; 5.15.3. i 5.15.4. OWU, Zamawiający wstrzyma się z wypłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,

5.15.6.  faktury, do których nie zostanie dołączone oświadczenie, o których mowa w pkt. 5.15. nie będą stanowiły podstawy roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego o dokonanie zapłaty wynagrodzenia.

5.16.   Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

5.17.   Zapisy pkt I.5 OWU nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 Kodeksu cywilnego.

II.  ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1.1. 	przekazanie Wykonawcy informacji o lokalizacji i zakresie robót w formie zlecenia

1.2. 	przekazanie Wykonawcy wszystkich części terenu budowy w terminach określonych umową,

1.3. 	pełnienie nadzoru inwestorskiego,

1.4. 	dokonywanie odbiorów przedmiotu umowy, w tym odbioru końcowego po zakończeniu jej realizacji,

1.5.       zapłata wynagrodzenia za prawidłowo i terminowo wykonane roboty.

1.6.	przekazanie Wykonawcy wszelkiej posiadanej dokumentacji.

2.  Inspektor nadzoru ma prawo przekazać Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie uzna za konieczne dla zgodnego z umową wykonania robót lub usunięcia stwierdzonych wad lub nieprawidłowości. Wykonawca ma obowiązek dostosować sposób wykonywania robót do rysunków i instrukcji i poleceń Inspektora nadzoru.

III.  ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

1. Obowiązki i zadania Wykonawcy.

1.1.	Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty zgodnie z Specyfikacją Techniczną i zasadami wiedzy technicznej.

1.2. 	Wykonawca ma obowiązek sporządzenia na własny koszt planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na terenie stanowiącym plac robót oraz na terenach przyległych oraz prowadzić Dziennik Robót.

1.3.  	Wykonawca powinien zapewnić kompetentne kierownictwo, kwalifikowaną siłę roboczą, odpowiednie surowce, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie inne przedmioty i wyposażenie niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad w sposób zapewniający osiągnięcie celów umowy.

1.4. 	Wszelkie zmiany zakresu robót w stosunku do SIWZ przedmiarów dostarczonych przez Zamawiającego, kosztorysu ofertowego i Opisu Przedmiotu Zamówienia, dokonywane przez Wykonawcę, powinny być uzgadniane z Zamawiającym i uzyskać jego uprzednią, pisemną akceptację.

1.5.  	Wykonawca w sposób wymagany przepisami prawa oznacza teren budowy, oraz tereny przyległe  organizuje i wyposaża teren budowy w urządzenia niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy a po zakończeniu budowy  porządkuje i likwiduje zaplecze robót.

1.6. 	Wykonawca na własny koszt i ryzyko zabezpiecza teren robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu na cały okres prowadzonych robót.

1.7. 	Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa tak personelu własnego jak też osób trzecich w obszarze terenu robót oraz na terenach przyległych.

1.8.  	Wykonawca wykonuje na własny koszt wszelkie badania laboratoryjne a ich wyniki bieżąco przedstawia Zamawiającemu.

  - Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości do końcowego odbioru robót - dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania robót (w tym atesty, wyniki badań użytych materiałów itp.).

  - Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia na każde żądanie Zamawiającego dokumentów poświadczających spełnienie przez Wykonawcę warunków określonych w pkt. 1.8. OWU.

  - W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt. 1.7. i 1.8 Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z winy Wykonawcy. Zastosowanie wówczas mają postanowienia § 8 umowy.

  - Zmiany harmonogramu dopuszczane są wyłącznie po uzyskaniu pisemnej, uprzedniej zgody Zamawiającego.

  - W dacie odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentacji powykonawczej, co stanowić będzie warunek podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

2.1. 	Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości ustalonej w umowie.

2.2. 	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wykorzystane przez Zamawiającego na pokrycie wszelkich zobowiązań Wykonawcy lub wszelkich strat Zamawiającego powstałych w rezultacie niewykonania lub nieterminowego, lub niewłaściwego wykonania  zobowiązań wynikających z umowy lub z nią związanych.

  - Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi według zasad określonych w umowie.

  - W przypadku, przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, najpóźniej na 5 dni roboczych przed upływem ich ważności  Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w innej formie niż w pieniądzu, obejmujące okres przedłużenia wykonania przedmiotu umowy lub wpłacić pełną kwotę zabezpieczenia na konto Zamawiającego.

  - Jeśli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w pkt. 2.4. Zamawiającemu przysługuje prawo uruchomienia dotychczasowego zabezpieczenia, w tym wystąpienia z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Przez dni robocze rozumie się w niniejszych OWU dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i wonnych od pracy u Zamawiającego.

- Rękojmia i gwarancja.

3.1. 	Wykonawca udziela Zamawiającemu 5-letniej rękojmi na wykonane roboty.

3.2. 	Wykonawca robót jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót objętych umową i powstałe w okresie rękojmi.

3.3.    	Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres określony w ofercie, tj. okres 5 lat, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wykonawca przed podpisaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy przedłoży Zamawiającemu dokument gwarancyjny, zawierający oświadczenie gwarancyjne.

3.4. 	Data podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego potwierdzającego zakończenie realizacji przedmiotu umowy jest datą rozpoczęcia okresu rękojmi i gwarancji dla przedmiotu umowy.

3.5. 	W okresie trwania rękojmi i gwarancji Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania przeglądów wykonanych robót. Zamawiający powiadomi Wykonawcę każdorazowo o planowanym przeglądzie z wyprzedzeniem nie krótszym niż 7 dni. Termin powyższy nie obowiązuje w przypadku stwierdzenia wad istotnych grożących awarią lub negatywnie wpływających na bezpieczeństwo ruchu, kiedy to przeglądy wykonywane są bezzwłocznie.

3.6. 	W razie stwierdzenia w okresie rękojmi i gwarancji wad nadających się do usunięcia, Zamawiający żąda ich bezzwłocznego usunięcia najpóźniej w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia albo w innym terminie obustronnie uzgodnionym.

3.7.	W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca jest obowiązany do usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym nieodpłatnie.

3.8. 	W przypadku opóźnienia w usunięciu przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3.9. 	Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót wygasają po upływie 5 lat od daty dokonania odbioru końcowego robót, o którym mowa w pkt. 3.4. powyżej.

  - Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji za wady fizyczne robót wygasają po upływie terminu wskazanego  w ofercie, liczonego od daty zakończenia realizacji przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem pkt 3.12.

  - Każdorazowo na naprawione/wymienione elementy w ramach gwarancji Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na okres 60 miesięcy od daty protokolarnego odbioru usunięcia wady przez Zamawiającego, chyba że okres udzielonej gwarancji podstawowej jest dłuższy niż 60 miesięcy w chwili dokonania odbioru naprawy, w takim przypadku udzieli pisemnej gwarancji na okres, na który została udzielona gwarancja podstawowa.

  - Dokument Gwarancyjny  o którym mowa w pkt 3.11. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed dokonaniem odbioru naprawionego/wymienionego elementu.

  - Zamawiającemu przysługuje 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia zgłoszenia o zakończeniu robót naprawczych, na rozpoczęcie odbioru naprawianego / wymienionego elementu, jeśli naprawa / wymiana wykonana została prawidłowo.

  - W przypadku nie podjęcia przez Zamawiającego czynności odbioru robót naprawczych za termin odbioru uznaje się termin podany w pkt 3.13 tj. 7 dni od dnia wpłynięcia zgłoszenia zakończenia robót naprawczych.

  - Przed przystąpieniem do napraw Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Program Zapewnienia Jakości z opisem przyczyny powstania wady, czasem wykonania, sposobu jej naprawy z podaniem użytych materiałów, sposobu zabezpieczenia robót z podaniem osoby odpowiedzialnej za BHP.

  - W przypadku usunięcia przez Wykonawcę wady w sposób nieskuteczny, Zamawiający ma prawo do wskazania sposobu usunięcia przedmiotowej wady.

3.17.	Roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji nie ograniczają jak również nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania za straty powstałe wskutek usuwania wad w wykonywanych robotach.

- Ubezpieczenie robót.

4.1. 	Wykonawca, na czas wykonywania robót objętych umową począwszy od dnia podpisania umowy zawrze i będzie kontynuował  umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w trakcie realizacji przedmiotu umowy na wartość o sumie ubezpieczenia nie niższej niż 100 000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych), obejmującą swym zakresem:

a) szkody powstałe w mieniu osób trzecich,

b) następstwa nieszczęśliwych wypadków,

c) szkody powstałe w wyniku zniszczeń i kradzieży materiałów i sprzętu oraz innego mienia.

4.2. 	Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie polisy będą przedstawione przez Wykonawcę Zamawiającemu wraz z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy. W przypadku zakończenia lub ustania umowy ubezpieczenia w okresie obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do jej odnowienia na dotychczasowych warunkach i bezzwłocznego powiadomienia o tym Zamawiającego.

4.3. 	Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie lub jako ogólne zmiany wprowadzane przez firmę ubezpieczeniową, wynikające ze zmian przepisów.

4.4. 	Koszty ubezpieczenia zawarte są w wynagrodzeniu Wykonawcy.

- Bezpieczeństwo i ochrona robót.

5.1. 	Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania robót oraz usuwania wad:

a) należycie zabezpieczyć teren robót, w tym zabezpieczyć go przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich,

b) przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie robót,

c) dostarczyć i utrzymać na własny koszt na terenie robót wszelkie urządzenia bezpieczeństwa ruchu, tj. osłony, ogrodzenia, światła, znaki ostrzegawcze itp. wynikające z organizacji ruchu na czas niezbędny do wykonania robót.

5.2. 	Wszelkie czynności podczas wykonywania robót oraz usuwania wad muszą przebiegać zgodnie z zatwierdzonym  przez inżyniera ruchu projektem organizacji ruchu obowiązującym w czasie prowadzonych robót.

5.3. 	Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg i innych urządzeń drogowych oraz terenów i mienia osób trzecich przed zniszczeniami spowodowanymi ruchem środków transportowych lub maszyn Wykonawcy. Za wszelkie szkody z tym związane ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

5.4. 	Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie robót i w jego otoczeniu oraz za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu. Wykonawcę obciążają wszelkie kary i opłaty powstałe w związku z naruszeniem przepisów prawa, w tym ustawy o drogach publicznych oraz przepisów z zakresu ochrony środowiska.

- Kierownictwo robót i pracownicy Wykonawcy.

6.1. 	Wykonawca zapewni wymagane przepisami prawa kierownictwo robót na czas ich wykonywania i na taki okres po ich zakończeniu, jaki Inspektor nadzoru uzna za konieczny dla właściwego wykonania zobowiązań wynikających z umowy.

6.2. 	Kierownik robót, jako upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest do respektowania poleceń Inspektora nadzoru dotyczących spraw organizacyjnych i technicznych w zakresie wykonywanych robót.

6.3. 	Wykonawca zatrudnia na terenie robót, w związku z wykonywaniem robót i usuwaniem w nich wad, personel posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przeszkolony w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

6.4. 	Inspektor nadzoru ma prawo zgłaszać Wykonawcy uwagi w stosunku do osób, które jego zdaniem są niekompetentne lub niedbałe w wykonywaniu swojej pracy, lub których obecność na terenie robót jest uznana przez niego za niepożądaną z uwagi na bezpieczeństwo lub dbałość o prawidłowe wykonywanie robót.

- Ryzyka Wykonawcy.

7.1. 	Za wykonanie robót zgodnie z umową i oddanie ich w terminie Zamawiającemu, odpowiada Wykonawca.

7.2. 	Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w związku  z realizacją i przy realizacji umowy.

7.3. 	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za spowodowane w trakcie wykonywania robót oraz w okresie rękojmi uszkodzenia pojazdów lub inne szkody materialne i na osobach powstałe w  związku z realizacją lub w następstwie wykonywanych robót.

IV.  TERMINY WYKONANIA UMOWY

1. Termin rozpoczęcia.

Roboty objęte umową powinny być wykonane w ramach przekazanych Wykonawcy zleceń, w następujących terminach:

1) rozpoczęcie – po zawarciu umowy,

2) wprowadzenie na plac robót winno być poprzedzone :

- wyznaczeniem przez Wykonawcę kierownika robót,

- wyznaczeniem przez Zamawiającego – Inspektora nadzoru.

2.  Termin zakończenia.

2.1.	Zakończenie robót objętych umową nastąpi w terminie do : 30.10.2016 r. lub do wydatkowania całej kwoty przeznaczonej na realizację przedmiotu zamówienia– w zależności od tego, co nastąpi pierwsze.

2.2. 	Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie 3 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora nadzoru, gotowości do odbioru zgłoszonego przez Wykonawcę. Zakończenie czynności odbioru, o ile nie zajdą okoliczności uniemożliwiające dokonanie odbioru, nastąpi w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia czynności odbioru przez Zamawiającego.

3.  Przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy.

3.1. 	Wykonawca może wnioskować o przedłużenie terminu wykonania, jeżeli wystąpi opóźnienie w realizacji umowy z któregokolwiek z powodów wymienionych niżej:

a)  wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe,

b)  niedopełnienie przez Zamawiającego jego obowiązków wynikających z umowy, skutkujące powstaniem opóźnień po stronie Wykonawcy.

c)  siła wyższa,

d) 	konieczność wykonania robót dodatkowych, jednak wyłącznie w przypadku gdy wykonanie tych robót spowoduje konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy,

3.2. 	Najpóźniej w terminie 7 dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniających opóźnienie, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o takich okolicznościach i złoży wniosek o przedłużenie terminu wykonania oraz dostarczy Zamawiającemu pisemne, wyczerpujące, szczegółowe uzasadnienie wniosku.

3.3. 	W przypadku akceptacji przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy, sporządzony zostanie protokół konieczności i aneks do umowy, zgodnie z § 11 ust. 2 umowy.

4.  Wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy.

4.1. 	Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać ustalonych w umowie oraz w przyjętym harmonogramie terminów wykonania części robót oraz kolejności ich realizacji.

4.2. 	Na pisemne polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wstrzyma realizację robót w taki sposób i na taki okres, jaki Inspektor nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami Inspektora nadzoru.

  - Jeżeli wstrzymanie realizacji robót nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin wykonania robót ulegnie przedłużeniu o okres wstrzymania robót lub o okres uzgodniony pomiędzy stronami, w formie aneksu do umowy uwzględniającego zmianę terminu realizacji umowy.

  - W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres kompetencji Inspektora nadzoru, ustalenia takie poczyni Zamawiający.

  - Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru swobodny dostęp do miejsc, gdzie wykonywane są prace objęte umową i dostarczy mu wszelkich informacji, jakich będzie wymagać.

  - Zamawiający może  wstrzymać realizację umowy i odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnych zmian w finansowaniu przedmiotu zamówienia z budżetu Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w części lub całości.

V.  MATERIAŁY,  WYKONANIE i ZASADY OBMIARU

1. Kontrola jakości robót i wymagania w zakresie wykonawstwa.

1.1. 	Roboty winny być wykonane przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz spełniać wymagania określone w  specyfikacji technicznej, przepisach prawa i odpowiednich normach technicznych.

1.2. 	Wszystkie materiały powinny być zatwierdzone przed wbudowaniem przez Inspektora nadzoru na podstawie okazanych przez Wykonawcę dokumentów zgodności (na podstawie Ustawy o wyrobach budowlanych) złożonych na min 3 dni przed planowaną datą ich wbudowania.

Na żądanie Inspektora nadzoru materiały mogą być poddawane badaniom sprawdzającym ich jakość i inne właściwości techniczne oraz eksploatacyjne. Wykonawca zapewni urządzenia, instrumenty, robociznę i materiały potrzebne do wykonania lub pobrania próbek oraz dostarczy wymagane próbki materiałów do zbadania ich jakości.

1.3. 	Próbki wszelkich materiałów i surowców użytych do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy do badań na własny koszt a wyniki wszystkich badań przekaże Zamawiającemu.

1.4. 	Inspektor nadzoru może zażądać przeprowadzenia dodatkowych badań w innym laboratorium niż laboratorium Wykonawcy.

  - Wykonawca poniesie koszty badań dodatkowych, jeśli wykażą one, że jakość materiałów lub robót nie jest zgodna z dokumentacją techniczną, w tym ze Specyfikacją Techniczną. W przeciwnym wypadku koszty badań dodatkowych poniesie Zamawiający.

  - Receptury na materiały, w tym mieszanki bituminowo-asfaltowe przed przystąpieniem do robót winny być zaakceptowane przez akredytowane laboratorium badawcze.

2.  Usuwanie wad w przedmiocie umowy.

2.1. 	Inspektor nadzoru jest obowiązany do bieżącego sprawowania nadzoru nad wykonywanymi robotami, a o wykrytych wadach będzie powiadamiał niezwłocznie Wykonawcę. Czynności te są niezależne od czynności dokonywanych w czasie odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego i ostatecznego.

2.2. 	Sprawdzenie jakości robót przez Inspektora nadzoru w trakcie ich realizacji nie wyłącza i nie ogranicza uprawnień komisji odbioru powołanej przez Zamawiającego, do ustalenia wad przedmiotu odbioru.

2.3. 	Ujawnione wady powinny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę. Usunięcie wad winno nastąpić nie później niż to wynika z terminu określonego przez Inspektora nadzoru.

2.4. 	Usunięcie stwierdzonych wad wymaga potwierdzenia Inspektora nadzoru.

2.5. 	Wszelkie koszty usunięcia wad obciążają Wykonawcę.

VI. ODBIÓR ROBÓT I ROZLICZENIE

1. Odbiór przedmiotu umowy.

1.1. 	Odbiór przedmiotu umowy będzie dokonywany poprzez przeprowadzenie:

a) odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu polegających na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu;

a) odbiorów częściowych dokonywanych komisyjnie dla robót stanowiących część przedmiotu zamówienia, polegających na ocenie ilości, jakości  wykonywanych robót oraz ustaleniu podstaw obliczania wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia;

b) odbioru końcowego przedmiotu umowy dokonanego komisyjnie, którego przedmiotem będzie odbiór całkowicie zrealizowanego zakresu robót. Odbiór ten polegać będzie na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz ustaleniu podstaw obliczania końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie;

c) odbioru ostatecznego polegającego na ocenie wykonania przedmiotu zamówienia, związanego z realizacją obowiązków z tytułu rękojmi, w tym z usunięciem wad powstałych i ujawnionych w okresie rękojmi;

d)  odbioru pogwarancyjnego – odbiór elementów robót, które podlegały naprawie/wymianie w okresie gwarancji, na które Wykonawca udzielił nowej gwarancji lub przedłużał gwarancję, zgodnie z Art. 581 KC. Odbiór odbędzie się w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę.

1.2. 	O zamiarze zgłoszenia robót do odbioru, Wykonawca powinien każdorazowo powiadomić Inspektora nadzoru zgłaszając mu gotowość do odbioru robót (wpis do Dziennika Robót).

1.3. 	Zamawiający zwoła komisję odbioru przedmiotu umowy w terminie nie przekraczającym 7 dni roboczych, licząc od daty otrzymania pisemnego potwierdzenia Inspektora nadzoru o gotowości do odbioru zgłoszonego przez Wykonawcę.

1.4. 	Z częściowego odbioru przedmiotu umowy będzie sporządzony protokół odbioru częściowego zawierający wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru.

1.5. 	Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego, powinno zawierać potwierdzenie przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i sprawdzenia kompletności dokumentów niezbędnych do odbioru (dokumentacja powykonawcza, obmiary, badania, certyfikaty itp.) zgodnie ze specyfikacją techniczną.

1.6. 	Z końcowego odbioru przedmiotu umowy będzie sporządzony protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru.

1.7. 	Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiający przerwie czynności odbioru, odmówi dokonania odbioru końcowego i wyznaczy Wykonawcy termin usunięcia wad. Data stwierdzenia przez Inspektora nadzoru usunięcia wad jest terminem wznowienia czynności komisji odbioru końcowego przedmiotu umowy.

1.8.    W przypadku stwierdzenia wad niezagrażających bezpieczeństwu użytkowania, Zamawiający wpisze je do protokołu odbioru robót i wyznaczy termin na ich usunięcie.

1.9. 	Jeżeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad lub nie przystąpi do ich usuwania w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia. Koszt usunięcia wad ponosi Wykonawca.

1.10. 	Odbiór Ostateczny Przedmiotu Zamówienia polega na ocenie, z chwilą upływu okresu rękojmi za wady, wszystkich prac i robót wykonanych przez Wykonawcę, w tym także prac i robót związanych z usunięciem Wad ujawnionych w okresie rękojmi. Odbiór Ostateczny następuje w formie protokołu Odbioru Ostatecznego Przedmiotu Zamówienia, uzgodnionego pomiędzy Stronami i podpisanego przez uczestników tego odbioru najpóźniej w ostatnim dniu okresu rękojmi. Protokół Odbioru Ostatecznego podpisany przez obie Strony Umowy, stanowi podstawę do zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w części pozostawionej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

1.11. 	Odbiór Pogwarancyjny Przedmiotu Zamówienia polega na ocenie, z chwilą upływu okresu gwarancji, wszystkich prac i robót wykonanych przez Wykonawcę, w tym także prac i robót związanych z usunięciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji. Odbiór Pogwarancyjny następuje w formie protokołu Odbioru Pogwarancyjnego Przedmiotu Zamówienia, uzgodnionego pomiędzy Stronami i podpisanego przez uczestników tego odbioru najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji.

1.12. 	W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru ostatecznego, Zamawiający przerwie procedurę odbiorową i spisze z Wykonawcą protokół z przeglądu, w którym wyszczególni wady podlegające naprawie w ramach rękojmi.

2.  Rozliczenie przedmiotu umowy.

2.1. 	Zamawiający dokona rozliczenia robót na podstawie kosztorysu powykonawczego, uwzględniając dane z przedmiarów, kosztorysów ofertowych, dokumentacji powykonawczej złożonej przez Wykonawcę.

3.  Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy.

3.1. 	Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określone zostało w umowie.

3.2. 	Ceny jednostkowe podane w kosztorysach ofertowych Wykonawcy, stanowiących załącznik do umowy są stałe i nie będą podlegały zmianie podczas realizacji umowy.

3.3.	W przypadku wystąpienia zamówień dodatkowych Wykonawca sporządza kosztorys na podstawie cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym. Zamówienia dodatkowe, dla których nie określono cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym będą rozliczane na podstawie czynników cenotwórczych nie wyższych od średnich publikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD obowiązujących w okresie rozliczeniowym, w którym realizowane są roboty.

3.4.	W przypadku uznania przez Strony umowy, protokołem konieczności, iż niezbędne jest wykonanie robót zamiennych, Wykonawca sporządzi kosztorys uwzględniający różnice pomiędzy wartością robót zamiennych, a wartością robót zaniechanych. Po zaakceptowaniu kosztorysu przez Zamawiającego, Strony umowy zawrą aneks do umowy dotyczący robót zamiennych.

4.  Odszkodowania i kary umowne.

4.1. 	Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca obowiązani są do naprawienia szkód wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych.

4.2.   	Niezależnie od odpowiedzialności odszkodowawczej, w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne, których podstawy rozliczenia i wysokość określono w umowie lub w niniejszych OWU.

  - Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę na pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie  wskazanym w wezwaniu. W przypadku braku zapłaty w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bądź też potrącenia kar umownych z dowolnej należności Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę.

  - W przypadku wystąpienia roszczeń osób trzecich lub dodatkowych kosztów wynikających z niewykonania, nienależytego wykonania lub niedotrzymania terminów umownych, Wykonawca zobowiązuje się do ich pokrycia.

  - W przypadku nieuzasadnionego niedokonania płatności w wymaganym umową terminie Wykonawcy przysługuje prawo żądania zapłaty odsetek ustawowych.

5. Odstąpienie od umowy.

  - Niezależnie od postanowień umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym w przypadkach przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego. Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny  postanowienia umowy.

  - Istotne naruszenia postanowień umowy mają miejsce, w szczególności, gdy:

- zostanie złożony wniosek o otwarcie likwidacji,

- zostanie dokonane, w wyniku postępowania egzekucyjnego, zajęcie całości lub części majątku Wykonawcy uniemożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia,

- Wykonawca zaniecha realizacji robót, tj. nie realizuje ich przez okres 7 dni,

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni od umownej daty ich rozpoczęcia, lub w przypadku wstrzymania ich przez Zamawiającego, nie podjął ich w ciągu 7 dni od chwili otrzymania dyspozycji o ich wznowieniu,

- Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia wadliwie lub niezgodnie z postanowieniami Umowy, a także nie wykonuje poleceń Inspektora nadzoru dotyczących sposobu lub terminu wykonania  robót wskazanych przez Inspektora Nadzoru,

- Wykonawca, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania Zamawiającego, nie przedłużył ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  lub nie zwiększył wartości powyższego zabezpieczenia w związku ze zwiększeniem wartości przedmiotu zamówienia.

  - W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zmniejsza wynagrodzenie Wykonawcy o równowartość nieukończonych robót powiększoną o różnicę pomiędzy wynagrodzeniem określonym w Umowie za nieukończone prace a faktycznie poniesionymi kosztami wykonania zastępczego tych prac przez innego Wykonawcę.

  - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

  - Prawo do odstąpienia, o którym mowa w pkt 5.2, zamawiający może zrealizować w terminie 30 dni od dnia powzięcia o powyższym informacji.

  - Przed rozpoczęciem robót przez innego wykonawcę, Zamawiający wzywa dotychczasowego Wykonawcy, do udziału w inwentaryzacji wykonanych prac, a w przypadku odmowy udziału lub niestawiennictwa w wyznaczonym terminie dokonuje inwentaryzacji samodzielnie oraz dokonuje oceny wykonania robót pod kątem ilościowym a także jakościowym.

  - W przypadku odstąpienia od umowy, Strony Umowy są zobowiązane wykonać następujące czynności:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez Zamawiającego na koszt strony, z której powodu nastąpiło odstąpienie od umowy.

- Wykonawca przekaże zwrotnie Zamawiającemu teren budowy w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy.

## ZAMAWIAJĄCY		       				WYKONAWCA

Załącznik nr 1

do wzoru umowy

WZÓR  ZABEZPIECZENIA Z TYTUŁU NALEŻYTEGO WYKONANIA  UMOWY

My, niżej podpisani [ nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oświadczamy, iż udzielamy Miastu Stołecznemu Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą: 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 nie tylko solidarnie, ale również jako główny dłużnik, bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zapłaty [ kwota zabezpieczenia wykonania] równoważnej zabezpieczeniu wykonania zgodnie z Umową nr DPZ/32/PN/28/16, bezspornie, z chwilą otrzymania pierwszego wezwania na piśmie od adresata.

Ponadto oświadczamy, że żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja Umowy, lub zakresu robót, które mają być wykonane, lub któregokolwiek z dokumentów Umowy uzgodnione pomiędzy Państwem, a Wykonawcą, w żaden sposób nie zwalnia nas od odpowiedzialności prawnej w ramach niniejszej gwarancji i niniejszym rezygnujemy z konieczności powiadamiania nas o tego typu zmianach, uzupełnieniach lub modyfikacjach.

Niniejsza gwarancja wchodzi w życie i staje się ważna od daty podpisania umowy i ważna będzie do dnia wystawienia protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Przyjmujemy, że gwarancja zostanie zwolniona i powiadomicie nas Państwo o tym w ciągu trzydziestu dni od daty wystawienia protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polski i podlegają jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

Sporządzono w: [nazwa miejscowości]………………………….., dnia ………………………

Nazwisko i imię: ………………………………………

W imieniu           ………………………………………

Podpis:                ………………………………………

[pieczęć organu wystawiającego Gwarancję]

Załącznik nr 2

do wzoru umowy

WZÓR  ZABEZPIECZENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI

My, niżej podpisani [ nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oświadczamy, iż udzielamy Miastu Stołecznemu Warszawa reprezentowanemu przez Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą: 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 nie tylko solidarnie, ale również jako główny dłużnik, bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zapłaty [ kwota zabezpieczenia na okres rękojmi] równoważnej zabezpieczeniu wykonania zgodnie z Umową nr DPZ/32/PN/28/16, bezspornie, z chwilą otrzymania pierwszego wezwania na piśmie od adresata.

Ponadto oświadczamy, że żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja Umowy, lub zakresu robót, które mają być wykonane, lub któregokolwiek z dokumentów Umowy uzgodnione pomiędzy Państwem, a Wykonawcą, w żaden sposób nie zwalnia nas od odpowiedzialności prawnej w ramach niniejszej gwarancji i niniejszym rezygnujemy z konieczności powiadamiania nas o tego typu zmianach, uzupełnieniach lub modyfikacjach.

Niniejsza gwarancja wchodzi w życie i staje się ważna od daty wystawienia protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Przyjmujemy, że gwarancja zostanie zwolniona i powiadomicie nas Państwo o tym w ciągu piętnastu dni po upływie okresu rękojmi tj. od daty wystawienia protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy do daty odbioru ostatecznego.

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polski i podlegają jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

Sporządzono w: [nazwa miejscowości]………………………….., dnia ………………………

Nazwisko i imię: ………………………………………

W imieniu           ………………………………………

Podpis:                ………………………………………

[pieczęć organu wystawiającego Gwarancję]

Załącznik nr 3

do wzoru umowy

Wzór

Oświadczenie Gwarancyjne

do umowy nr DPZ/32/PN/28/16 z dnia ________ r.

udzielona przez:

1)  _______________________________ z siedzibą w __________________________________________ przy ul. _______________________;  zarejestrowaną w ___________________________________pod numerem KRS _____________________, posługującą się numerem REGON: ______________, numerem NIP: _______________ reprezentowaną przez: ___________________________________, zwaną dalej ”Wykonawcą”

na rzecz

2)  Miasta Stołecznego Warszawa - Zarządu Dróg Miejskich z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 120, posługującego się numerem REGON: 010270068 oraz numerem NIP: 527-021-07-44, reprezentowanego przez: ____________________________________________________________, zwanego dalej „Zamawiającym”.

- Wykonawca jako gwarant, udziela niniejszym Zamawiającemu gwarancji na przedmiot objęty umową 
nr DPZ/_____/PN/_____/16 z dnia ___________ r.

- Składając niniejsze oświadczenie gwarancyjne Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy Nr DPZ/_____/PN/_____/16 z dnia _______ r. jest wykonany i ma wszelkie właściwości odpowiadające warunkom określonym w powyższej wskazanej umowie oraz odpowiada wymogom zawartym w SIWZ będącej podstawą wyboru oferty Wykonawcy.

- Gwarancja udzielana jest na okres ______ miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy wskazanej w protokole odbioru, w którym Zamawiający potwierdził prawdziwość i terminowość wykonania zobowiązań umownych przez Wykonawcę.

- Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

- Wszelkie roszczenia gwarancyjne kierowane mogą być na adres Wykonawcy, tj.:

__________________________

nazwa Wykonawcy

_________________________

adres korespondencyjny

_________________________

e-mail:__________, fax:______________, tel.:____________________

Roszczenia gwarancyjne składane być mogą w formie pisemnej poprzez przesłanie stosownej korespondencji na adres korespondencyjny lub adres mailowy Wykonawcy wskazany powyżej z jednakowym skutkiem prawnym w zakresie skuteczności każdego ze sposobów doręczenia.

Dopuszczalna jest zmiana adresu korespondencyjnego Wykonawcy jednakże wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku zmiany/przeniesienia siedziby Wykonawcy za granicę zobowiązany jest on do wskazania swego przedstawiciela oraz jego adresu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Zmiana adresu do zgłoszenia uprawnień lub roszczeń gwarancyjnych jest skuteczna wobec Zamawiającego z datą otrzymania przez niego stosownej, pisemnej informacji. W przypadku braku powyższej informacji lub jej niezgodności z powyżej wskazanymi warunkami za skuteczne uznane będzie doręczenie lub próba doręczenia na adres wskazany na wstępie pkt. 5 powyżej.

- Za datę realizacji uprawnień lub zgłoszenia roszczeń gwarancyjnych Zamawiającego przyjmuje się datę nadania korespondencji pocztowej lub mailowej przez Zamawiającego.

- Zakres uprawnień lub roszczeń Zamawiającego jest jednocześnie zakresem obowiązków Wykonawcy i obejmuje wedle wyboru Zamawiającego prawo do żądania:

7.1. usunięcia wady fizycznej lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad,

7.2. zwrotu zapłaconego wynagrodzenia w całości lub w części,

7.3. zapewnienia innych świadczeń zmierzających do utrzymania bądź przywrócenia właściwości, cech i funkcjonalności przedmiotu umowy, o których spełnieniu zapewnił Wykonawca podpisując umowę.

- Tryb, warunki, miejsce i terminy realizacji praw i obowiązków z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji określone są w Umowie Nr _____________ z dnia _______________________, które to warunki Wykonawca niniejszym w całości potwierdza, akceptuje i zobowiązuje się do  ich bezwarunkowej realizacji.

- Wykonawca oświadcza, że udzielona Zamawiającemu gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z udzielonej mu rękojmi za wady.

- Wykonawca wyda Zamawiającemu w dacie odbioru przedmiotu umowy wszelkie dodatkowe dokumenty gwarancyjne a przed ich wydaniem sprawdzi i zapewni ich zgodność z warunkami niniejszej gwarancji oraz zgodność oznaczeń znajdujących się na składnikach przedmiotu umowy z danymi znajdującymi się na dokumentach gwarancyjnych a także stan zabezpieczeń umieszczonych na przedmiocie umowy.

- W zakresie nie objętym niniejszym oświadczeniem gwarancyjnym moc wiążącą mają warunki określone w umowie Nr DPZ __________ z dnia _____________ oraz  zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa.

Sporządzono w Warszawie, dnia __________ 2016r.

_________________________

W imieniu Wykonawcy

Potwierdzam odbiór w imieniu Zamawiającego

_________________________________

Warszawa, dnia __________ 2015 r.

ROZDZIAŁ VI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Z ZAŁĄCZNIKAMI

(załącznik nr 2 znajduje się w oddzielnym pliku)

Szczegółowa specyfikacja techniczna

| Przedmiot zamówienia: | „Wykonanie czynności remontowych na drogach zarządzanych przez ZDM w zakresie usuwania barier architektonicznych w Warszawie w roku 2016” |
| --- | --- |
| Opracował: | Adam Piotr Zając |

Warszawa, marzec  2016 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac

- Przedmiot zamówienia :

Wykonanie czynności remontowych na drogach zarządzanych przez ZDM w zakresie usuwania barier architektonicznych w Warszawie w roku 2016 wg. zgłoszeń przekazanych przez Zamawiającego na terenie całej Warszawy, w zakresie miejscowych remontów nawierzchni, obniżania krawężników oraz wymiany zniszczonych elementów infrastruktury Zarządu Dróg Miejskich.

- Zakres wykonywanych prac :

Zakres czynności remontowych dotyczy następującej działań:

- Krawężniki i obrzeża

  - Regulacja (demontaż i ustawienie) krawężnika na ławie betonowej c12/15 o przekroju 0,11 m2

  - Wymiana krawężnika drogowego - krawężnik betonowy 15x30 cm (materiał)

  - Wymiana krawężnika drogowego - krawężnik betonowy 20x30 cm (materiał)

  - Wymiana krawężnika drogowego - krawężnik kamienny 20x30 cm (materiał)

  - Regulacja wysokości obrzeży betonowych na podsycpce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm o przekroju 0,004m2

  - Regulacja wysokości obrzeży betonowych na ławie betonowej C12/15 przekrój 0,044

  - Wymiana obrzeży betonowych 30x8x100 (materiał)

  - Wymiana obrzeży betonowych 30x6x100 (materiał)

  - Uzupełnienie szczelin pomiędzy regulowanym krawężnikiem i nawierzchnią bitumiczną przy użyciu bitumicznej masy zalewowej -  szczeliny do 0,04 m

  - Uzupełnienie szczelin pomiędzy regulowanym krawężnikiem i nawierzchnią bitumiczną przy użyciu asfaltu lanego -  szczeliny powyżej 0,04 m

  - Regulacja ścieku przykrawężnikowego szer. 30 cm na podsycpce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm o przekroju 0,012m2

  - Wymiana ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej (materiał)

  - Wymiana ścieku przykrawężnikowego z kostki kamiennej (materiał)

  - Wymiana ścieku przykrawężnikowego z prefabrykatów betonowych (materiał)

- Nawierzchnie

  - Regulacja nawierzchni chodnika na podsycpce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm

  - Wymiana nawierzchni chodnika - kostka betonowa gr 6 cm (materiał)

  - Wymiana nawierzchni chodnika - kostka betonowa gr 8 cm (materiał)

  - Wymiana nawierzchni chodnika - płyta betonowa  50x50x7 (materiał)

  - Wymiana nawierzchni chodnika - płyta betonowa  35x35 (materiał)

  - Wymiana nawierzchni chodnika - ułożenie pasa ostrzegawczego przed przejściem - płyty żółte z wypustkami 40x40x8 -podwójny rząd

  - Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej jezdni - warstwa ścieralna z SMA 0/8 grubości 4cm

  - Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej jezdni - warstwa ścieralna z AC11S grubości 4cm

  - Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej jezdni - warstwa wiążąca  AC22W grubości 8 cm

  - Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej drogi dla rowerów- warstwa ścieralna AC8S grubości 5 cm

  - Remont cząstkowy nawierzchni -warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm

- Elementy organizacji ruchu

  - Wymiana słupków U12c - białoczerwone

  - Wymiana słupków U12c - "Syrenka" wzór współczesny

  - Wymiana słupków U12c - "Syrenka" wzór historyczny

  - Odtworzenie oznakowania poziomego na przejściu dla pieszych - linia P-10 kolor biały, technologią grubowarstwową chemoutwardzalną ze strukturą

  - Odtworzenie oznakowania poziomego na przejeździe rowerowym - linia P-11 kolor biały, technologią grubowarstwową chemoutwardzalną ze strukturą

  - Odtworzenie oznakowania poziomego na przejeździe rowerowym - kolor czerwony technologią grubowarstwową chemoutwardzalną ze strukturą

  - Odtworzenie oznakowania poziomego na przejściu dla pieszych - linia P-10 kolor biały, technologią cienkowarstwową (farba akrylowa)

  - Odtworzenie oznakowania poziomego na przejeździe rowerowym - linia P-11 kolor biały,  technologią cienkowarstwową (farba akrylowa)

  - Odtworzenie malowania jezdni na przejeździe rowerowym - kolor czerwony, technologią cienkowarstwową (farba akrylowa)

- Inne prace, nie ujęte w ww. wykazie, związane z przedmiotem zamówienia.

- Wymagania dotyczące Wykonawcy

  - Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą na stanowisku kierownik robót, posiadającym odpowiednie uprawnienia tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, z minimum 5-tetnim doświadczeniem w kierowaniu robotami drogowymi.

  - Do realizacji niniejszej umowy Wykonawca wystawi co najmniej 1 brygadę roboczą ze stanem osobowym czterech osób.

- Wymagania dotyczące prac :

  - Prace muszą być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu                        i Gospodarki Morskiej Nr 43, z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U.1999.43.430), oraz z załączonymi specyfikacjami technicznymi (wg wykazu zał. nr 3)

  - Wykonawca wykona we własnym zakresie wszelkie prace i czynności towarzyszące, w tym wynikające z organizacji ruchu na czas wykonywanych prac i z dostępu do miejsca prac. Prace powinny być prowadzone zgodnie z zasadami BHP, ochrony środowiska i obowiązującymi przepisami.

  - Materiały używane do napraw winne posiadać aktualne Aprobaty Techniczne Instytutu Badawczego Dróg i Mostów lub spełniać wymagania Zamawiającego i być przez niego zaakceptowane.

  - Prowadzenie prac musi odbywać się przy ograniczonym lokalnie ruchu drogowym (kołowym i pieszym, tam gdzie to będzie konieczne).

  - Ewentualne wyłączenia ruchu kołowego należy prowadzić zgodnie z procedurą wynikającą z obowiązujących w tym zakresie przepisów.

  - Prace na ulicach o dużym natężeniu ruchu należy wykonywać w dni wolne od pracy, bądź w porach nocnych (w godz. od 22:00 do 5:00), ostatecznie w dni robocze, ale poza godzinami szczytu ruchu kołowego.

  - Wszelkie prace remontowe winny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami technologicznymi i przy udziale właścicieli urządzeń obcych, jeżeli takie występują w obrębie wykonywania tych prac.

  - Wykonawca we własnym zakresie:

- urządzi plac i zaplecze budowy oraz zabezpieczy istniejącą zieleń i wszelkie urządzenia obce znajdujące się w obrębie prowadzonych prac,

- wykona i utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

- zorganizuje ruch zastępczy zgodnie z wymogami obowiązującymi w tym zakresie,

- zapewni obsługę geodezyjną, łącznie z pomiarami powykonawczymi i geodezyjną inwentaryzacją wszystkich prac,

- przed przystąpieniem do pracy powiadomi odpowiednie Wydziały ZDM (w tym Pogotowie Drogowe, odpowiednią delegaturę Wydziału Dróg) o terminie, lokalizacji i zakresie prac, wraz z podaniem sposobu ich oznakowania oraz podaniem osoby odpowiedzialnej za ich wykonanie.

  - Za ewentualne szkody powstałe w trakcie wykonywania prac odpowiada Wykonawca.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów  niezbędnych do wykonywania prac.

  - Wykonawca ma obowiązek zorganizować, prowadzić zlecone prace z należytą starannością z zachowaniem procesów technologicznych określonych w SST (Zał. nr 3)

  - Wykonawca winien zapewnić kontrolę jakości prac i materiałów oraz przekazać zamawiającemu (na żądanie) deklaracje zgodności na materiały i prefabrykaty przed ich wbudowaniem, natomiast badania materiałów (atesty, aprobaty, itp.) powinien przekazać przy pracach zanikających oraz przy odbiorze całości prac (jako element dokumentacji powykonawczej).

  - Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny prac i podpisania umowy, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

  - Wykonawca po przejęciu terenu zdejmie, przechowa i zabezpieczy majątek zamawiającego,  tj. istniejące oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu i inne wyposażenie pasa drogowego, pachołki, itp. i przekaże do magazynu ZDM, jeśli nie będą one podlegać ponownemu wbudowaniu w ramach zadania realizowanego przez wykonawcę.

  - Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą odpadów, na wykonawcy ciążą więc wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami), a w szczególności opisane w rozdziale 4 ustawy.

  - Przy realizacji przedmiotowego zamówienia odpadami są materiały pochodzące z rozbiórki oraz z prac ziemnych, które wykonawca ma przewieźć na wyznaczone i opłacone przez siebie wysypisko.

    - Odpady bitumiczne należy zutylizować, a odpowiednie dokumenty przedstawić Zamawiającemu,

    - Materiał kamienny z rozbiórki (nadające się do ponownego wbudowania elementy, oczyszczone z zaprawy cementowej, betonu asfaltowego itp.) należy przewieźć na składowisko Zarządu Dróg Miejskich, lub inne, wskazane przez Zamawiającego.

- Zlecanie prac

  - Podstawą rozpoczęcia wykonywania naprawy jest otrzymanie druku Zlecenia wg wzoru przedstawionego w zał. nr 2.

  - Przewiduje się 1 tryb zlecania prac:

- w terminie wspólnie uzgodnionym przez Zamawiającego i Wykonawcę, nie później jednak niż 30 dni od daty wystawienia zlecenia. Zlecenie będzie obejmowało do 10 pozycji na terenie jednej z dzielnic Warszawy. Przewiduje się realizację zleceń we wszystkich dzielnicach.

- Rozliczenie prac

  - Rozliczanie wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy następować będzie miesięcznie na podstawie częściowych protokołów odbioru prac.

  - Do każdego protokołu Wykonawca dołączy dokumentację fotograficzną w formie elektronicznej ze zdjęciami przed i po wykonaniu naprawy.

  - W przypadku wykonywania prac nie objętych wykazem SST Wykonawca sporządzi kosztorys wyliczony metodą kalkulacji szczegółowej na podstawie KNNR, KNR i innych oraz kalkulacji własnych uwzględniając czynniki cenotwórcze w oparciu o średnie, publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD, obowiązującym w I kwartale 2016 roku. Kosztorys ten podlega weryfikacji przez Wydział Kosztorysów ZDM, po której dopiero może stanowić podstawę do wystawienia faktury na wykonanie prace.

- Gwarancje

  - Roboty objęte są gwarancją pięcioletnią

Spis załączników

1.Druk zlecenia zał. nr 1,

2. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna zał. nr 2. (znajduje się w oddzielnym pliku)

Załącznik nr 1

ZDM→.............

Zlecenie nr: ...........

z dnia................

zgodnie z umową nr ................................ z dnia .......................... r.

Ulica:  .......................................................................................................

Lokalizacja: ..........................................................

Zakres robót (opis):

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Pozycje SST (numer):

- ...................................

- ...................................

- ...................................

- ...................................

- ...................................

Osoba Prowadząca:

Uwagi:

Zgłaszający						Akceptacja Naczelnika

Załącznik nr 2

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

(znajduje się w oddzielnym pliku)

# Text boxes

OŚWIADCZENIE

( zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

POTENCJAŁ KADROWY

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OFERTA