UMOWA NR  .............................

W dniu ……………………...w Warszawie pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa NIP 525-22-48-481, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120,             00-801 Warszawa, powołany uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26-04-1993 r. nr XLV/259/93 w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Miejskich, działający na podstawie uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29-05-2008 r. nr XXXIV/1023/2008 w sprawie statutu Zarządu Dróg Miejskich,                             reprezentowanym przez Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich na podstawie pełnomocnictwa                                                   nr ………………. z dnia ……………………r.

___________________________________________________________________

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

z siedzibą w ……………………… przy ul. …………………………………; …………………………………………… zarejestrowaną w ……………………………………………………………………………………………  pod numerem KRS ……………………………… zwaną dalej ”Wykonawcą”, posługującą się numerem REGON: …………………………, numerem NIP: ………………………… reprezentowaną jednoosobowo/dwuosobowo przez: …………………………………………………………………………………………

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)                       została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonania zadania  pod nazwą:

„zaprojektowanie i wykonanie remontu kanału deszczowego w ul. Grójeckiej na odcinku od

wiaduktu nad torami PKP Warszawa – Rakowiec do ul. Banacha wraz z przykanalikami,

studniami i wpustami ulicznymi w technologii bezwykopowej” zwanego dalej „robotami”.

- Przedmiot Umowy obejmuje:

- Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego  wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień wymaganych przepisami prawa , opracowaniami, odstępstwami, zgodami niezbędnymi do złożenia zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonywania robót remontowych,

- Uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego zgody na prowadzenie robót w trybie zgłoszenia , zamiaru przystąpienia do wykonywania robót remontowych lub na żądanie stosownego organu zgody na prowadzenie robót w trybie zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę,

- Wykonanie robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót,

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powyższe roboty zgodnie z opisem Przedmiotu Umowy

zawartym w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi

przepisami prawa, decyzjami, opiniami, uzgodnieniami oraz zaleceniami Inspektora wyznaczonego ze

strony Zamawiającego.

4.  W przypadku wystąpienia wykluczających się wzajemnie postanowień i wytycznych zawartych  w

dokumentach będących częścią składową umowy, ustala się następującą hierarchię ich ważności:

- Umowa,

- Program Funkcjonalno – Użytkowy zwany dalej „PFU”,

- Warunki ogólne umowy o roboty budowlane, zwane dalej „OWU”,

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej „SIWZ”,

- oferta wraz z załącznikami,

- zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

- zabezpieczenie z tytułu rękojmi,

- inne dokumenty będące częścią postępowania o zamówienie publiczne.

§ 2

- Termin rozpoczęcia robót: w dniu zawarcia umowy,

- Termin zakończenia robót: cztery miesiące od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do 15.12.2016

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy szczegółowy harmonogram robót realizacji prac  projektowych i robót budowlanych oraz aktualizację Harmonogramu robót w zakresie realizacji robót budowlanych w terminie 5 dni od chwili złożenia prawomocnego zgłoszenia zamiaru do przystąpienia do robót lub uzyskania pozwolenia na budowę.

- Harmonogram robót będzie obejmował wszystkie czynności, łącznie z czasem potrzebnym na pozyskanie wymaganych uzgodnień, odstępstw i pozwoleń.

§ 3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, którego wysokość nie będzie

wyższa niż kwota zawarta w złożonej w ofercie i formularzu cenowym tj.:

netto...............................zł (słownie:....................................................................................................................

podatek  VAT  …………..%  ……………………………………  zł.

brutto.............................zł (słownie:.................................................................................................................... .........................................................................................................................................................

2. 	Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją umowy, w tym wynikające z PFU, jak również nie ujęte w ww. dokumentach, a niezbędne do wykonania umowy, w szczególności wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, koszty zagospodarowania placu budowy, koszty wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót itd.

3. 	Ceny zawarte w Formularzu Ofertowym są stałe i nie podlegają zmianie przez cały okres trwania umowy.

4.    Zamawiający dokona zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po prawidłowym wykonaniu robót potwierdzonym podpisaniem przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego lub końcowego. Faktura wystawiona będzie w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego.

5.  Zamawiający dokona zapłaty należnego wynagrodzenia za odebrane, prawidłowo wykonane roboty budowlane po dostarczeniu przez Wykonawcę wraz z fakturą pisemnych oświadczeń (poświadczonych przez podwykonawców), o braku zaległości płatniczych wobec podwykonawców. W przypadku braku niniejszego oświadczenia termin płatności biegnie na nowo od momentu złożenia przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa wyżej.

6.    Fakturę należy wystawić na Miasto Stołeczne Warszawa Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, natomiast odbiorcą faktury i płatnikiem jest Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa.

7.   W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów rozliczeń z podwykonawcami, o których mowa w ust. 5, Zamawiający wstrzyma się z wypłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów rozliczeń.

8.    Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest zobowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

9. 	Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 5 i 7 powyżej płatność wynagrodzenia będzie realizowana przez Zamawiającego w terminie 21 dni od dnia wpływu lub złożenia w kancelarii Zarządu Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00 801 Warszawa prawidłowo wystawionej faktury VAT, na poniżej podany numer rachunku bankowego:

nr rachunku.: ____________________________________________

w Banku:________________________________

10.  Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

  - Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za zgodność rozwiązań dokumentacji projektowej z zapisami w PFU oraz OWU i parametrami ustalonymi w obowiązujących normach i przepisach, w tym zawartymi w:

1) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

2) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z

późn. zm.)

3) Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z

późn. zm.)

4) wszystkich przepisach i normach mających zastosowanie i wpływ na kompletność i prawidłowość

wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością i

ekonomiką rozwiązań zaprojektowanych obiektów.

  - Dokumentacja projektowa powinna opisywać Przedmiot Umowy za pomocą cech technicznych i jakościowych oraz być zgodna z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane, oraz uwzględniać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia, zezwolenia w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów. Oświadczenie o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych powinno być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności. Dokumentacja winna uwzględniać przepisy dotyczące zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w fazie realizacji robót.

  - Wykonawca wykona dokumentację i będzie sprawował nadzór autorski w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca jest zobowiązany, w szczególności do:

1) udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji i zawartych w niej rozwiązań projektowych w ciągu 24 godzin od wystąpienia z pytaniem przez Zamawiającego;

2) niezwłocznej realizacji poleceń przedstawiciela Zamawiającego;

3) informowania przedstawiciela Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia opracowania projektowego;

4) do kontrolowania na bieżąco zgodności prowadzonych robót z dokumentacją projektową;

5) po otrzymaniu wezwania, do niezwłocznego (tzn. nie później niż w ciągu 24 godzin od otrzymania wezwania) przyjazdu na miejsce robót realizowanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową i dokonania oraz przekazania Zamawiającemu w wyznaczonym przez Zamawiającego  terminie poprawek lub uzupełnień, wynikających z niezgodności opracowania projektowego ze stanem faktycznym lub z błędów projektowych;

6) wykonywanie innych obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane.

  - Wykonawca zagwarantuje przedstawicielowi Zamawiającego możliwość sprawdzenia i bieżącej kontroli postępu prac projektowych.

  - Wykonawca obowiązany jest do konsultacji technicznych z przedstawicielem Zamawiającego w trakcie projektowania celem omówienia technologii wykonania robót i zastosowanych materiałów.

  - Dokumentacja projektowa oraz SST powinna określać Przedmiot Umowy, w tym w szczególności: technologię robót, materiały i urządzenia a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji. Zgodnie z Ustawą PzP, Przedmiotu Umowy nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką Przedmiotu Umowy i nie ma możliwości opisania przedmiotu umowy za pomocą dostatecznie dokładnych określeń ustawy a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku braku możliwości opisania przedmiotu Wykonawca powinien każdorazowo poinformować o tym fakcie Zamawiającego.

  - Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową oraz ewentualne poprawki i uzupełnienia do niej  w formie papierowej oraz elektronicznej edytowalnej w formacie dwg. , doc., docx, xls., xlsx. w ilości określonej w PFU. Wykonawca przekaże pełną dokumentację projektową wraz z obliczeniami do akceptacji Zamawiającemu na 7 dni przed zamiarem rozpoczęcia robót budowlanych a Zamawiający w terminie 7 dni dokona jej weryfikacji i dokona akceptacji lub zgłosi uwagi. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia ich otrzymania od Zamawiającego.

  - Weryfikacja i zaakceptowanie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowość zastosowanych rozwiązań w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa i sztuką budowlaną.

§ 5

- Na mocy niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej będącej częścią Przedmiotu Umowy, dokumentacji powykonawczej, dokumentacji dotyczącej realizowanych robót wykonanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie, powstałej w trakcie realizacji umowy oraz po jej zakończeniu  (dalej „utwory”) na  następujących polach eksploatacji :

- w zakresie utrwalania,  w tym na materialnych nośnikach informatycznych (m.in.  CD, dyskietki, DVD) i zwielokrotniania utworów - wytwarzanie określoną techniką dowolnej ilości egzemplarzy dokumentacji, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

- w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wykorzystywaniu w sieci Internet i innych sieciach komputerowych;

- swobodnego używania i korzystania z utworów oraz ich pojedynczych elementów,

- wykorzystywania utworów w postępowaniu oraz przy realizacji zamówienia publicznego, którego dotyczy opracowana dokumentacja projektowa .

- Zamawiający ma prawo do wykorzystania dokumentacji dla realizacji przedsięwzięć, dla których została ona wykonana tak w przypadku jej samodzielnej realizacji jak też powierzenia ich wykonania osobom trzecim.

- W ramach  nabytych autorskich praw majątkowych Zamawiający ma prawo w szczególności:

- używać dokumentacji oraz jej części na własny użytek, dla potrzeb ustawowych i statutowych zadań Zarządu Dróg Miejskich i innych jednostek miasta st. Warszawy, w tym w szczególności przekazać dokumentację lub jej dowolną część, także jej kopie innym Wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań, wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, innym Wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych oraz stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym,

- wykorzystywać dokumentację lub jej dowolną część do prezentacji,

- wprowadzać dokumentację lub jej części do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podległych,

- zwielokrotniać dokumentację lub jej części dowolną techniką,

- Zbyć nabyte autorskie prawa majątkowe i prawa zależne na rzecz osób trzecich.

- Zamawiający zobowiązuje się do nie usuwania oznaczeń określających autorów.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów następuje z chwilą przekazania Zamawiającemu każdej części utworów. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do dokumentacji Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność wszystkich nośników, na których utwory zostały utrwalone.

- Wykonawca oświadcza, iż przekazywane utwory nie będą naruszały żadnych praw osób trzecich. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu naruszenia praw osób trzecich Wykonawca zobowiązuje się do ich pełnego zaspokojenia.

- Wykonawca, przenosząc autorskie prawa majątkowe, zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich na  polach eksploatacji  określonych w ust. 1 oraz upoważnia Zamawiającego do zlecania osobom trzecim wykonywania tych zależnych praw autorskich na polach eksploatacji określonych w ust. 1.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich, o których mowa w niniejszym paragrafie, następuje w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust 1  Umowy. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z dokumentacji na żadnym z pól eksploatacji ani za wykonywanie zależnych praw autorskich.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wykonywania praw zależnych w imieniu Zamawiającego w zakresie objętym Umową.

- Przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których mowa w niniejszym paragrafie, następuję bez ograniczenia terytorium i czasu.

§ 6

- Wykonawca celem zabezpieczenia prawidłowego wykonania zobowiązań przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie w formie ______________________________ w wysokości 5 % wartości umowy brutto, tj. w kwocie _____________ zł. (słownie: _______________________).

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie:

1)	30 dni od daty obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy 
(70% wartości zabezpieczenia),

2)	nie później niż w 15 dniu po dacie protokołu odbioru ostatecznego sporządzonego po upływie 60-miesięcznego okresu rękojmi za wady (30% wartości zabezpieczenia).

- W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie jest wykonywany w terminach określonych umową lub nie został wykonany prawidłowo skutkiem czego nie został sporządzony protokół odbioru częściowego, końcowego lub ostatecznego, w terminie ważności takiego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca, najpóźniej na 5 dni roboczych przed upływem ważności zabezpieczenia zobowiązany jest przedłużyć obowiązujące zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy lub przedłożyć nowe zabezpieczenie lub wpłacić pełną kwotę zabezpieczenia na konto Zamawiającego na okres niezbędny do zakończenia umowy i podpisania protokołu odbioru.

- Jeśli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w ust. 3, Zamawiającemu przysługuje prawo uruchomienia zabezpieczenia lub wystąpienia z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy a także do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

§ 7

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy ujawnione w okresie 60 miesięcy począwszy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Odpowiedzialność obejmuje wady fizyczne polegające na niezgodności z umową, w tym niezgodności wskazane w art. 556 kodeksu cywilnego oraz wady prawne w rozumieniu przepisów art. 556 kodeksu cywilnego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie rękojmi, jeżeli wadę   objętą rękojmią stwierdził przed upływem powyższego okresu. Roszczenie Zamawiającego o usunięcie wady lub wymianę rzeczy na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

- W okresie rękojmi Wykonawca jest obowiązany na koszt własny do wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad lub usunięcia wszelkich wad, w tym wynikających z nieprawidłowego wykonania umowy lub z jakiegokolwiek działania, zaniechania lub zaniedbania Wykonawcy przy realizacji umowy. Koszty te obejmują w szczególności koszty demontażu, zakupu, dostawy, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o stwierdzonych wadach niezwłocznie po ich ujawnieniu. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany rzeczy na wolną od wad lub do usunięcia wad bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego bezzwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie wymieni rzeczy na wolną od wad albo wady nie usunie, Zamawiający może złożyć oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia albo od umowy odstąpić.

- W przypadku zwłoki w wymianie rzeczy wadliwych albo w usunięciu wad przez Wykonawcę, w tym  terminie wskazanym przez Zamawiającego, a także w  przypadku  nieprawidłowego wykonania obowiązków z tytułu rękojmi ciążących na Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich wykonania innemu,  wybranemu przez siebie wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Koszty wykonania zastępczego pokrywa w całości Wykonawca na wezwanie Zamawiającego. W przypadku braku zapłaty powyższych kosztów Zamawiającemu przysługuje prawo pokrycia ich z zabezpieczenia wniesionego przez Wykonawcę. W przypadku, gdy koszty wymiany rzeczy lub usunięcia wad przekroczą kwotę zabezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia różnicy pomiędzy kosztami wykonania zastępczego a kwotą zabezpieczenia.

- W przypadku realizacji przedmiotu umowy częściami i niewykonania, mimo żądania Zamawiającego, dotychczasowych zobowiązań przez Wykonawcę, Zamawiający może od umowy odstąpić także od tej jej części, która ma być realizowana później.

- Jeżeli Zamawiający złożył Wykonawcy oświadczenie o  odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności  Zamawiający może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przekazania i ubezpieczenia oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie w jakim nie odniósł z tych nakładów korzyści.

- Roszczenia z tytułu rękojmi nie ograniczają jak również nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania za szkody powstałe po stronie Zamawiającego na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

- W terminie  przedawnienia, o którym mowa w pkt. 2 powyżej Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od  umowy albo o obniżeniu wynagrodzenia z powodu ujawnionej wady. Jeżeli Zamawiający żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu wynagrodzenia rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu wymiany rzeczy lub usunięcia wad.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień  wynikających z gwarancji.

- Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi – jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z  tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy wykonania obowiązków z  gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu gwarancji składając Oświadczenie Gwarancyjne stanowiące załącznik do umowy. Minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy z zastrzeżeniem ust. 3.

- Wykonawca najpóźniej w dacie podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy  udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na zasadach określonych w § 8 niniejszej umowy oraz oświadczeniu gwarancyjnym złożonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do umowy.

- Termin gwarancji wynosi ____________ licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zgodną wolą stron ustalono, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji obejmuje wszystkie wady, w tym w szczególności wady powstałe z przyczyn tkwiących w rzeczach składających się na przedmiot umowy.

- Wykonanie przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji i realizacja zobowiązań gwarancyjnych Wykonawcy oraz przejście na Wykonawcę wszelkich związanych z tym ryzykiem następować będą w miejscu, w którym znajduje się przedmiot umowy. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenie przedmiotu umowy w czasie od wydania go gwarantowi do jego odebrania przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.

- Wykonawca obowiązany jest wykonać obowiązki gwarancyjne niezwłocznie, jednakże nie później niż w  terminie 14-dni od daty przejęcia rzeczy składających się na przedmiot umowy od Zamawiającego, a  także dostarczyć je zwrotnie na swój koszt do miejsca wskazanego w pkt. 5 powyżej.

- Jeżeli w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od chwili zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli dokonano wymiany części rzeczy powyższe zasady stosuje się odpowiednio do części wymienionej.

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady Zamawiający nie mógł z przedmiotu umowy korzystać.

- Wykonawca zobowiązuje się do wydania Zamawiającemu, niezależnie od złożonego w dacie podpisania umowy oświadczenia gwarancyjnego, w dacie odbioru końcowego wszelkich innych dokumentów gwarancyjnych pochodzących od osób trzecich, zapewniając ich prawidłowość i zgodność ze stanem faktycznym oraz prawnym a także całkowitą ich zgodność z zakresem zobowiązań gwarancyjnych Wykonawcy określonych niniejszą umową.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń w gwarancji także po upływie okresu gwarancji, jeżeli przed upływem tego terminu ujawnił wadę i zgłosił jej istnienie Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza i z mocy niniejszej umowy zapewnia, że udzielenie gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani też nie zawiesza uprawnień Zamawiającego z tytułu udzielonej rękojmi za wady.

§ 9

1. 	Wykonawca wyznacza p. ________________________ do kierowania robotami stanowiącymi przedmiot umowy.

2. 	Zamawiający wyznaczy Inspektora Nadzoru i powiadomi o tym Wykonawcę przy wprowadzeniu go na plac budowy.

3.	Zmiany dotyczące osób wymienionych  w ust. 1 i 2 wymagają pisemnego powiadomienia Stron, lecz nie wymagają  formy pisemnej zmiany umowy.

4.   Zmiana osoby kierującej robotami ze strony Wykonawcy dopuszczalna jest wyłącznie w przypadku, gdy nowy kierownik budowy będzie dysponował kwalifikacjami/doświadczeniem nie gorszym od poprzedniego kierownika.

§ 10

Wykonawca, na czas trwania niniejszej umowy, zawrze i będzie kontynuował umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości sumy ubezpieczenia nie niższej niż 800.000,00 zł. (słownie: osiemset tysięcy złotych).

§ 11

1.	Wykonawca w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zapłaci Zamawiającemu, niżej wymienione kary umowne:

1.1   Z tytułu niedotrzymania terminu rozpoczęcia robót, o których mowa w § 2  ust 1  w

wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 3 ust. 1 umowy za każdy

rozpoczęty dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 20 % wynagrodzenia umownego brutto,

wymienionego w § 3 ust. 1 umowy,

1.2  za zwłokę w zakończeniu robót – kara umowna w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto,

wymienionego w § 3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 20 %

wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 3 ust. 1 umowy,

1.3  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi – kara umowna w

wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w § 3 ust. 1 umowy za każdy

rozpoczęty dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 20 % wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w

§ 3 ust. 1 umowy,

1.4  za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca

lub za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi

odpowiedzialności – kara umowna w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w

§ 3 ust. 1,

1.5  za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom – kara umowna w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto należnego

odpowiednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

1.6 za nieprzedłożenie Zamawiającemu do uprzedniego zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – kara umowna w wysokości 2.000,00

zł, za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o

podwykonawstwo lub jej zmiany – kara umowna w wysokości 2.000,00 zł,

2.	Kary umowne będą naliczane odrębnie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zobowiązań, o których mowa powyżej. Zamawiającemu przysługuje prawo kumulowania kar umownych naliczanych z różnych przyczyn. Łączna, maksymalna kwota kar umownych nie może przekroczyć do 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w § 3 ust. 1 umowy.

3. 	Naliczanie oraz zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy w żadnym zakresie z wykonania zobowiązań wynikających z umowy.

4. 	Kary umowne mogą zostać potrącone przez Zamawiającego z wszelkich wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego.

5.	Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

§ 12

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania  przedmiotu umowy i zobowiązuje się pokryć je w pełnej wysokości.

§ 13

  - Zamawiający może odstąpić od umowy  w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o podstawie odstąpienia bez  ponoszenia odpowiedzialności wobec Wykonawcy, jeżeli:

- Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie przystąpił do realizacji robót w terminie 7 dni od umownej daty ich rozpoczęcia lub w terminie 7 dni od wezwania go przez Zamawiającego do ich rozpoczęcia;

- Wykonawca nie wykonuje prac zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, czego dowodem są pisemne zastrzeżenia Inspektora nadzoru;

- gdy łączna wartość kar umownych, osiągnie 20 % wynagrodzenia umownego brutto.;

- zaszły okoliczności, o których mowa w § 6 ust. 4 umowy;

- Wykonawca zaniechał realizacji umowy, a w szczególności przerwał realizację prac przez okres dłuższy niż 7 dni;

- otwarto likwidację Wykonawcy;

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy;

- na skutek uchylenia się od zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający zmuszony był dokonać wielokrotnej bezpośredniej zapłaty tych samych kwot na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub w przypadku, gdy dokonał bezpośrednich tego rodzaju zapłat na łączną kwotę większą niż 5% wartości brutto niniejszej umowy;

- zaistnienie którychkolwiek z przypadków uzasadniających odstąpienie od umowy określonych w OWU.

2.   W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciąża obowiązek dokonania

wszelkich czynności zmierzających do jej zakończenia, w szczególności:

- Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania wykonanych prac wraz z zestawieniem ich wartości i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru celem oceny i ewentualnego zatwierdzenia;

- w terminie 7 dni od daty przedłożenia zestawienia, o którym mowa wyżej Inspektor Nadzoru przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem faktycznym i sporządzi wspólnie z Wykonawcą szczegółowy protokół inwentaryzacji wraz z oszacowaniem należnego Wykonawcy wynagrodzenia za zinwentaryzowane  prawidłowo wykonane prace.

§ 14

Bez uprzedniej pisemnej zgody Strony nie mają prawa przelewu lub innych dyspozycji majątkowych na rzecz osób trzecich (art.509 Kc), których przedmiotem są wierzytelności wynikające z niniejszej umowy.

§ 15

1.  	Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje istotne zmiany zawartej umowy dotyczące odpowiednio wartości zamówienia, zakresu przedmiotu zamówienia lub terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

1)	w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, szczególnie zdarzeń zagrażających bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi;

2) wystąpienie opóźnień w następstwie wykraczających poza terminy określone w k.p.a. procedur administracyjnych oraz innych czynności formalno-prawnych lub urzędowych mających wpływ na terminy realizacji zamówienia;

3)	ograniczenia środków budżetowych przeznaczonych na realizację zamówienia przez Zamawiającego;

4)	w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt IV.3. warunków ogólnych umowy;

5)	zmniejszenia zakresu robót;

6)	wystąpienia prac zamiennych lub dodatkowych, bądź zaniechania prac;

7)	zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji, takich jak kolizje komunikacyjne powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagające naprawy lub wstrzymania robót ze względu na akcję ratowniczą, wpływające na zmianę terminu realizacji umowy;

8)	podjęcia decyzji przez władze Miasta Stołecznego Warszawy, których skutkiem jest brak możliwości wprowadzenia niezbędnych dla realizacji robót ograniczeń w ruchu drogowym w zaplanowanym terminie;

9)	podjęcia decyzji przez władze Miasta Stołecznego Warszawy o wykonaniu remontu lub przebudowy infrastruktury technicznej przed realizacją robót objętych umową, skutkującej koniecznością ograniczenia, zmiany lub wstrzymania robót;

10)	braku zgody władz Miasta Stołecznego Warszawy na prowadzenie robót w terminach umownych z uwagi na konieczność skoordynowania ich z inną inwestycją lub brak możliwości wprowadzenia ograniczeń w ruchu drogowym w terminach określonych umową.

2.	Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w ust. 1. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu, o którym mowa w § 16 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 16

- Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2.	Wszelkie sprawy formalno–prawne niezbędne do przygotowania, realizacji i odbioru wykonywanych prac załatwia w imieniu Zamawiającego Wykonawca w terminach zgodnych z przepisami, a w przypadku przekroczenia tych terminów z winy Wykonawcy – patrz § 11 ust. 1.

- W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa, w tym ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego

- Spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygnięte przez sądy cywilne właściwe miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Strony dążyć będą do polubownego rozwiązywania sporów, w szczególności poprzez zawezwanie do próby ugodowej, określonej przepisami art. 184-186 Kodeksu postępowania cywilnego.

- W rozumieniu umowy dni robocze to dni tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 17

1.  Wykonawca oświadcza, ze znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczna w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2058 z późn. zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, (ew. z zastrzeżeniem ust. 2).

2.   Ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1, nie będą podlegały informacje zawarte w § ___/załączniku nr____ do niniejszej umowy stanowiące informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą, a także informacje nie podane do publicznej wiadomości, w odniesieniu do których wykonawca podjął działania zmierzające do zachowania ich w tajemnicy.

§ 18

Integralnymi składnikami niniejszej umowy, których postanowienia wiążą strony jako jej część, są następujące dokumenty:

- Warunki Ogólne Umowy o Roboty Budowlane;

- Program Funkcjonalno – Użytkowy,

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Załącznikami,

- Druk oświadczenia gwarancyjnego.

- oferta z załącznikami;

- pismo powiadamiające o wyborze Wykonawcy.

§ 19

Umowę sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach – 3 egz. dla Zamawiającego, a 2 egz. dla Wykonawcy.

## ZAMAWIAJĄCY		       				WYKONAWCA

Warunki ogólne

umowy o roboty budowlane

I.  POSTANOWIENIA  WSTĘPNE

1. Obowiązujące przepisy prawne i dokumenty.

Prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy, niezależnie od postanowień umowy, regulują obowiązujące w Polsce przepisy a przede wszystkim:

- ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

- ustawa Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290.)

- ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r. , poz. 124z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014 poz. 883 z późn. zm.)

- Kodeks cywilny

- Europejskie normy zharmonizowane

- Polskie normy branżowe

2. Hierarchia ważności dokumentów umowy.

2.1. 	Na warunki umowy składają się dokumenty wymienione niżej, których hierarchia ważności odpowiada ich kolejności:

- Umowa,

- Program Funkcjonalno – Użytkowy zwany dalej „PFU”,

- Warunki ogólne umowy o roboty budowlane, zwane dalej „OWU”,

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej „SIWZ”,

- oferta wraz z załącznikami,

- zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

- zabezpieczenie z tytułu rękojmi,

- inne dokumenty będące częścią postępowania o zamówienie publiczne.

2.2. 	Dokumenty powinny być rozumiane i interpretowane w sposób wynikający z ich treści przy uwzględnieniu pozycji na powyższej liście kształtującej ich hierarchię ważności i pierwszeństwo stosowania.

3. Prawa i obowiązki inspektora nadzoru.

3.1. 	Inspektor nadzoru będzie wykonywał swoje obowiązki i uprawnienia, zgodnie z zakresem kompetencji wynikającym z umowy, przy zachowaniu przepisów i wymogów określonych  przepisami, w tym ustawą -   Prawo budowlane.

3.2. 	W przypadku, gdy niezbędne będzie podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień Inspektora nadzoru, wiążących ustaleń  i rozstrzygnięć dokona Zamawiający.

3.3.	Polecenia wydawane przez Inspektora nadzoru mogą mieć formę pisemną lub ustną.

3.4. 	Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru swobodny dostęp do miejsc, gdzie wykonywane są prace objęte umową i dostarczy mu wszelkich żądanych danych lub informacji. Inspektor nadzoru jest uprawniony do nadzoru i kontroli wszystkiego, co jest przygotowywane lub wytwarzane w celu dostawy  lub zastosowania na potrzeby realizacji umowy. Inspektor nadzoru może domagać się przeprowadzenia badań, ekspertyz i innych czynności sprawdzających jeżeli uzna, że jest to niezbędne dla oceny prawidłowości realizacji zobowiązań Wykonawcy określonych niniejszą umową.

4. Cesja praw i obowiązków.

Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może dokonać cesji lub innych czynności rozporządzających lub zobowiązujących, których przedmiotem są prawa lub zobowiązania określone umową lub wynikające z niniejszej umowy.

5. Podwykonawstwo.

5.1.    Wykonawca ma prawo powierzyć podwykonawcom tylko taki zakres prac, który nie został określony przez Zamawiającego w SIWZ jako część przedmiotu zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom a następnie została wskazana w ofercie stanowiącej integralną część umowy, jako część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

5.2.   Wykonawca, podwykonawca zobowiązują się powierzać wykonanie części przedmiotu zamówienia tylko takim podwykonawcom, którzy zapewniają należyte wykonanie powierzonych im części przedmiotu zamówienia. Umowa zawierana z podwykonawcami musi być dostosowana do warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, w szczególności w zakresie sposobu i terminów wykonania robót, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej od ryzyk i następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji, zasad odpowiedzialności oraz podstaw naliczania i wysokości kar umownych. Umowa o podwykonawstwo musi również określać zasady odbiorów wykonanych robót zgodne z warunkami odbioru zawartymi w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. Umowy o podwykonawstwo nie mogą bezpośrednio lub pośrednio naruszać interesu prawnego lub finansowego Zamawiającego.

5.3.  Wykonawca oraz podwykonawca są obowiązani, przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  a w trakcie realizacji także projektu jej zmiany. Podwykonawcy są obowiązani dołączyć zgodę Wykonawcy  lub podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, o treści zgodnej z niniejszą umową.  Powyższe zasady stosuje się także do projektów zmian umów o podwykonawstwo.

5.4.    Projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo powinien:

5.4.1. mieć formę pisemną, przy czym jego integralną częścią musi być część dokumentacji technicznej zawartej w SIWZ określającej zakres robót zlecanych podwykonawcy;

5.4.2. spełniać następujące wymagania:

1) być zgodny z prawem, w szczególności z przepisami Kodeksu cywilnego,  oraz ustawy Prawo zamówień publicznych;

2) zawierać zapisy umożliwiające Zamawiającemu prowadzenie kontroli sposobu realizacji zamówienia

przez podwykonawcę;

3) nie zawierać zapisów sprzecznych z umową o roboty budowlane zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca;

5.5.    Łączna wartość umów o podwykonawstwo nie może przekroczyć wartości robót składających się na zakres prac, które mogą być powierzone podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom i w żadnym wypadku nie może być wyższa niż wartość umowy Zamawiającego z Wykonawcą.

5.6.    Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub od otrzymania projektu jej zmiany,  może zgłosić pisemne zastrzeżenia, w szczególności w przypadku niespełnienia wymagań określonych w SIWZ lub ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, o których mowa w pkt 5.16 poniżej. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w wyżej wymienionym terminie, uważa się za akceptację projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego.

5.7.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowiązani są przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

5.8.   Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane zgłasza pisemny sprzeciw do takiej umowy, jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych w SIWZ lub gdy przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia faktury lub rachunku, o których mowa w pkt. 5.16. poniżej. Niezgłoszenie sprzeciwu przez Zamawiającego w powyższym terminie 14 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

5.9.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca są obowiązani przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi lub zmianę tej umowy, w terminie 7 dni od jej zawarcia – z wyłączeniem umów o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Powyższe wyłączenie nie dotyczy jednak umów o wartości większej niż 50.000,00 zł. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia wskazany w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub jej zmianie, jest dłuższy niż określony w pkt. 5.16. OWU, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do  stosownej zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

5.10. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz z umową o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej określający sposób reprezentacji  podwykonawczej i osoby upoważnione do jego reprezentacji.

5.11. Uzyskanie akceptacji Zamawiającego na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, a także przedłożenie Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wobec Zamawiającego za należyte i terminowe wykonanie zobowiązań wynikających z umowy. Wykonawca odpowiada za wszelkie działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia każdego podwykonawcy  tak, jak za działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia własne.

Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli zachodzi podejrzenie, że roboty powierzone podwykonawcy są wykonywane nienależycie lub zachodzi ryzyko niedotrzymania terminu ich wykonania.

5.12.  Zapłata wynagrodzenia podwykonawcy:

5.12.1. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

5.12.2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 5.12.1. dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

5.12.3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

5.13.   	Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w pkt 5.12.3. OWU, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o możliwości zgłoszenia w terminie wskazanym w powyższej informacji, nie dłuższym jednak niż 7 dni od dnia doręczenia informacji, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

5.14.  W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 5.13. OWU, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

    - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

    - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia po stronie Zamawiającego zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

    - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty,

    - W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy

  - Wynagrodzenie Wykonawcy wypłacane jest po spełnieniu następujących warunków:

5.15.1.	podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół odbioru częściowego lub końcowego robót podpisany przez strony,

5.15.2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z fakturami wystawionymi na rzecz Zamawiającego, oświadczenia podwykonawców potwierdzające otrzymanie zapłaty należnego im wynagrodzenia oraz brak roszczeń z tytułu realizacji umów o podwykonawstwo. W przypadku braku rzeczonego oświadczenia termin płatności faktur biegnie na nowo od momentu złożenia przez Wykonawcę ww. oświadczeń,

5.15.3. oświadczenie winno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je podwykonawcy,

5.15.4. Zamawiający dokona zapłaty całości lub części należnego wynagrodzenia za odebrane protokolarnie od Wykonawcy roboty budowlane po dostarczeniu przez Wykonawcę ww. oświadczenia podwykonawcy,

5.15.5. w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę ww. oświadczeń, o których mowa w pkt. 5.15.2; 5.15.3. i 5.15.4. OWU, Zamawiający wstrzyma się z wypłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z zaległości płatniczych. W takim przypadku może dojść do zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz podwykonawcy lub dalszych podwykonawcom z zachowaniem procedur opisanych powyżej,

5.15.6.  faktury, do których nie zostanie dołączone oświadczenie, o których mowa w pkt. 5.15. nie będą stanowiły podstawy roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego o dokonanie zapłaty wynagrodzenia.

5.16.     Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

5.17.    Zapisy pkt I.5 OWU nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 Kodeksu cywilnego.

II.  ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1.1. 	przekazanie Wykonawcy wszystkich części terenu budowy w terminach określonych umową,

1.2. 	pełnienie nadzoru inwestorskiego, w tym prowadzenie Dziennika Robót Zamawiającego,

1.3. 	dokonywanie odbiorów przedmiotu umowy, w tym odbioru końcowego po zakończeniu jej realizacji,

1.4. 	zapłata wynagrodzenia za prawidłowo i terminowo wykonane roboty.

1.5.       przekazanie Wykonawcy wszelkiej posiadanej dokumentacji.

2.  Inspektor nadzoru ma prawo przekazać Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie uzna za konieczne dla zgodnego z umową wykonania robót lub usunięcia stwierdzonych wad lub nieprawidłowości. Wykonawca ma obowiązek dostosować sposób wykonywania robót do rysunków i instrukcji i poleceń Inspektora nadzoru.

III.  ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

1. Obowiązki i zadania Wykonawcy.

1.1.	Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty zgodnie z dokumentacją projektową oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej, a także obowiązującymi przepisami i normami.

1.2. 	Wykonawca ma obowiązek opracowania na własny koszt niezbędnej dokumentacji wykonawczej, w tym projektów czasowej organizacji ruchu na okres realizacji umowy oraz uzyskać wymagane odpowiednimi przepisami uzgodnienia i zatwierdzenia. Przedłożenie projektów czasowych zmian w organizacji ruchu winno być dokonane do inżyniera ruchu na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót.

1.3. 	Wykonawca ma obowiązek sporządzenia na własny koszt planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na terenie stanowiącym plac budowy oraz na terenach przyległych.

1.4.  	Wykonawca powinien zapewnić kompetentne kierownictwo, kwalifikowaną siłę roboczą, odpowiednie surowce, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie inne przedmioty i wyposażenie niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad w sposób zapewniający osiągnięcie celów umowy.

1.5. 	Wszelkie zmiany zakresu robót w stosunku do SIWZ przedmiarów dostarczonych przez Zamawiającego, kosztorysu ofertowego i specyfikacji technicznych (ST), dokonywane przez Wykonawcę, powinny być uzgadniane z Zamawiającym i uzyskać jego uprzednią, pisemną akceptację.

1.6.  	Wykonawca w sposób wymagany przepisami prawa oznacza teren budowy, oraz tereny przyległe  organizuje i wyposaża teren budowy w urządzenia niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy a po zakończeniu budowy  porządkuje i likwiduje zaplecze budowy.

1.7. 	Wykonawca na własny koszt i ryzyko zabezpiecza teren robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu na cały okres prowadzonych robót.

1.8. 	Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa tak personelu własnego jak też osób trzecich w obszarze terenu budowy oraz na terenach przyległych.

1.9.  	Wykonawca wykonuje na własny koszt wszelkie badania laboratoryjne a ich wyniki bieżąco przedstawia Zamawiającemu.

  - Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości do końcowego odbioru robót - dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania robót (w tym atesty, wyniki badań użytych materiałów itp.).

  - Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia na każde żądanie Zamawiającego dokumentów poświadczających spełnienie przez Wykonawcę warunków określonych w pkt. 1.9. oraz w pkt. 1.10 OWU.

  - W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt. 1.10. i 1.11 Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. Zastosowanie wówczas mają postanowienia § 13 umowy.

  - Wykonawca przedstawi w terminie 14 dni od podpisania umowy do akceptacji Zamawiającego szczegółowy harmonogram zawierający terminy robót,.

  - Zmiany harmonogramu dopuszczane są wyłącznie po uzyskaniu pisemnej, uprzedniej zgody Zamawiającego.

  - W dacie odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentacji powykonawczej, co stanowić będzie warunek podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

2.1. 	Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości ustalonej w umowie.

2.2. 	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wykorzystane przez Zamawiającego na pokrycie wszelkich zobowiązań Wykonawcy lub wszelkich strat Zamawiającego powstałych w rezultacie niewykonania lub nieterminowego, lub niewłaściwego wykonania  zobowiązań wynikających z umowy lub z nią związanych.

2.3. 	Składając zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz z tytułu rękojmi Wykonawca zapewnia, że:

a) wykona roboty zgodnie z SIWZ, w tym zgodnie z przedmiarami oraz ze szczegółową Specyfikacją Techniczną i innymi warunkami umowy,

b) ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne zmniejszające trwałość, wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót,

c) usunie wszelkie wady ujawnione w okresie rękojmi.

  - Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi według zasad określonych w umowie.

  - W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został wykonany w terminie określonym w umowie, a zabezpieczenie zostało wniesione w formie niepieniężnej, najpóźniej na 5 dni roboczych przed upływem ich ważności  Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy  obejmujące okres przedłużenia wykonania przedmiotu umowy lub wpłacić pełną kwotę zabezpieczenia na konto Zamawiającego.

2.6. 	Jeśli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w pkt. 2.5. Zamawiającemu przysługuje prawo uruchomienia dotychczasowego zabezpieczenia, w tym wystąpienia z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3.           Rękojmia i gwarancja

3.1.       Wykonawca udzieli Zamawiającemu 60-miesięcznej rękojmi na wykonane roboty.

3.2.       Wykonawca robót jest odpowiedzialny, względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne

robót objętych umową i stwierdzone w okresie rękojmi.

3.3.        Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres określony w ofercie, tj.

okres…… m-cy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wykonawca przed podpisaniem

odbioru końcowego przedmiotu umowy przedłoży zamawiającemu dokument gwarancyjny, zawierający

oświadczenie gwarancyjne.

3.4         Data podpisania przez Strony umowy protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy jest datą

rozpoczęcia okresu rękojmi i gwarancji dla robót objętych przedmiotem umowy.

3.5.       W okresie trwania rękojmi i gwarancji Zamawiający zastrzega sobie prawo zwoływania przeglądów

wykonanych robót.

3.6.       W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad

ujawnionych po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

3.7.       W razie stwierdzenia w okresie rękojmi i gwarancji wad nadających się do usunięcia, Zamawiający żąda

ich usunięcia wyznaczając Wykonawcy na to odpowiedni termin.

3.8.       W przypadku opóźnienia w usunięciu wad przez Wykonawcę, w terminie wskazanym przez

Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia innemu Wykonawcy, a

koszt wykonania robót pokryty zostanie z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3.9.       W  przypadku  gdy  koszty  usunięcia  wad  stwierdzonych  w  czasie  przeglądów  przekroczą  kwotę

zabezpieczenia z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca robót zobowiązany jest

do pokrycia różnicy pomiędzy kosztami robót, a wielkością zabezpieczenia z tytułu należytego wykonania

umowy.

3.10.    Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót wygasają po upływie 60 miesięcy od

daty zakończenia czynności odbioru końcowego robót.

3.11.     Każdorazowo na naprawione/wymienione elementy w ramach gwarancji Wykonawca udzieli pisemnej

gwarancji na okres …….. m-cy od daty protokolarnego odbioru usunięcia wady przez Zamawiającego,

chyba, że okres udzielonej gwarancji podstawowej jest dłuższy niż ……. m-cy w chwili dokonania odbioru

naprawy, w takim przypadku udzieli pisemnej gwarancji na okres, na który została udzielona gwarancja

podstawowa.

3.12.     Dokument gwarancyjny o którym mowa w pkt. 3.11 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed

dokonaniem odbioru naprawionego/wymienionego elementu.

3.13.     Zamawiającemu przysługuje 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia zgłoszenia o zakończeniu robót

naprawczych, na rozpoczęcie odbioru naprawianego/wymienionego elementu, jeśli naprawa/ wymiana

wykonana została prawidłowo.

3.14.     W przypadku nie podjęcia przez Zamawiającego czynności odbioru robót naprawczych za termin odbioru

uznaje się termin podany w pkt 3.13. tj. 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia zgłoszenia o zakończeniu

robót naprawczych.

3.15.    Przed przystąpieniem do napraw wykonawca przedstawi Zamawiającemu Program Zapewnienia Jakości z

opisem przyczyny powstania wady, czasem wykonania, sposobu jej naprawy z podaniem użytych

materiałów, sposobu zabezpieczenia robót z podaniem osoby odpowiedzialnej za BHP.

3.16.    W przypadku usunięcia przez wykonawcę wady w sposób nieskuteczny, Zamawiający ma prawo do

wskazania sposobu usunięcia przedmiotowej wady.

3.17.     Roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji nie ograniczają jak również nie wyłączają prawa Zamawiającego

do dochodzenia odszkodowania za straty powstałe wskutek usuwania wad w wykonanych robotach

3.18.     Udzielenie gwarancji jakości nie wyłącza i nie ogranicza uprawnień Zamawiającego z tytułu udzielonej

rękojmi za wady.

4.          Ubezpieczenie robót.

4.1. 	Wykonawca, na czas wykonywania robót objętych umową począwszy od dnia podpisania umowy zawrze i będzie kontynuował  umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w trakcie realizacji przedmiotu umowy na wartość o sumie ubezpieczenia nie niższej niż 800.000,00 zł. (słownie:  osiemset tysięcy złotych), obejmującą swym zakresem:

a) szkody powstałe w mieniu osób trzecich,

b) następstwa nieszczęśliwych wypadków,

c) szkody powstałe w wyniku zniszczeń i kradzieży materiałów i sprzętu oraz innego mienia.

4.2. 	Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie polisy będą przedstawione przez Wykonawcę Zamawiającemu wraz z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy.  W przypadku zakończenia lub ustania umowy ubezpieczenia w okresie obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do jej odnowienia na dotychczasowych warunkach i bezzwłocznego powiadomienia o tym Zamawiającego.

4.3. 	Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie lub jako ogólne zmiany wprowadzane przez firmę ubezpieczeniową, wynikające ze zmian przepisów.

4.4. 	Koszty ubezpieczenia zawarte są w wynagrodzeniu Wykonawcy.

5.          Bezpieczeństwo i ochrona robót.

5.1. 	Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania robót oraz usuwania wad:

a) należycie zabezpieczyć teren robót, w tym zabezpieczyć go przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich,

b) przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie robót,

c) dostarczyć i utrzymać na własny koszt na terenie robót wszelkie urządzenia bezpieczeństwa ruchu, tj. osłony, ogrodzenia, światła, znaki ostrzegawcze itp. wynikające z organizacji ruchu na czas niezbędny do wykonania robót.

5.2. 	Wszelkie czynności podczas wykonywania robót oraz usuwania wad muszą przebiegać zgodnie z zatwierdzonym  przez inżyniera ruchu projektem organizacji ruchu obowiązującym w czasie prowadzonych robót.

5.3. 	Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg i innych urządzeń drogowych oraz terenów i mienia osób trzecich przed zniszczeniami spowodowanymi ruchem środków transportowych lub maszyn Wykonawcy. Za wszelkie szkody z tym związane ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

5.4. 	Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie robót i w jego otoczeniu oraz za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu. Wykonawcę obciążają wszelkie kary i opłaty powstałe w związku z naruszeniem przepisów prawa, w tym ustawy o drogach publicznych oraz przepisów z zakresu ochrony środowiska.

6.          Kierownictwo robót i pracownicy Wykonawcy.

6.1. 	Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsadę kadrową uprawnionymi osobami do projektowania

i realizacji robót we wszystkich wymaganych specjalnościach. Wykonawca ma prawo powierzyć

wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych przy realizacji Przedmiotu Umowy jedynie osobom,

którzy posiadają, przed przystąpieniem do wykonywania Dokumentacji Projektowej i kierowania

wykonywania Robót Budowlanych, uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami

budowlanymi w swojej specjalności obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z

przepisami ustawy Prawo budowlane.

6.2. 	Kierownik budowy, jako upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest do respektowania poleceń Inspektora nadzoru dotyczących spraw organizacyjnych i technicznych w zakresie wykonywanych robót.

6.3. 	Wykonawca zatrudnia na terenie robót, w związku z wykonywaniem robót i usuwaniem w nich wad, personel posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przeszkolony w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

6.4. 	Inspektor nadzoru ma prawo zgłaszać Wykonawcy uwagi w stosunku do osób, które jego zdaniem są niekompetentne lub niedbałe w wykonywaniu swojej pracy, lub których obecność na terenie robót jest uznana przez niego za niepożądaną z uwagi na bezpieczeństwo lub dbałość o prawidłowe wykonywanie robót.

7.          Ryzyka Wykonawcy.

7.1. 	Za wykonanie robót zgodnie z umową i oddanie ich w terminie Zamawiającemu, odpowiada Wykonawca.

7.2. 	Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w związku  z realizacją i przy realizacji umowy.

7.3. 	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za spowodowane w trakcie wykonywania robót oraz w okresie rękojmi uszkodzenia pojazdów lub inne szkody materialne i na osobach powstałe w  związku z realizacją lub w następstwie wykonywanych robót.

IV.  TERMINY WYKONANIA UMOWY

1. Termin rozpoczęcia.

Roboty objęte umową powinny być wykonane w następujących terminach:

1) rozpoczęcie robót projektowych – z dniem zawarcia umowy,

2) wprowadzenie na plac budowy winno być poprzedzone:

- wyznaczeniem przez Wykonawcę kierownika budowy,

- wyznaczeniem przez Zamawiającego – Inspektora nadzoru.

3) termin rozpoczęcia robót budowlanych: po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru projektu

budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień wymaganych przepisami prawa,

opracowaniami, odstępstwami, zgodami niezbędnymi do złożenia zgłoszenia zamiaru przystąpienia do

wykonywania robót remontowych lub na żądanie stosownego organu zgody na prowadzenie robót w

trybie zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę,

2.  Termin zakończenia.

2.1.	Zakończenie robót objętych umową nastąpi w terminie czterech miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do 15.12.2016r.

2.2. 	Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego przedmiotu umowy  w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora nadzoru, gotowości do odbioru zgłoszonego przez Wykonawcę. Zakończenie czynności odbioru, o ile nie zajdą okoliczności uniemożliwiające dokonanie odbioru, nastąpi w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia czynności odbioru przez Zamawiającego.

3.  Przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy.

3.1. 	Wykonawca może wnioskować o przedłużenie terminu wykonania, jeżeli wystąpi opóźnienie w realizacji umowy z któregokolwiek z powodów wymienionych niżej:

a)  wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe,

b)  niedopełnienie przez Zamawiającego jego obowiązków wynikających z umowy, skutkujące powstaniem opóźnień po stronie Wykonawcy.

c)  siła wyższa,

d) 	konieczność wykonania robót dodatkowych, jednak wyłącznie w przypadku gdy wykonanie tych robót spowoduje konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy,

3.2. 	Najpóźniej w terminie 7 dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniających opóźnienie, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o takich okolicznościach i złoży wniosek o przedłużenie terminu wykonania oraz dostarczy Zamawiającemu pisemne, wyczerpujące, szczegółowe uzasadnienie wniosku.

3.3. 	W przypadku akceptacji przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy, sporządzony zostanie aneks do umowy o przedłużeniu terminu jej wykonania.

4.  Opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy.

Jeżeli Wykonawca nie zakończy część lub całość robót w terminach określonych w umowie, w tym w harmonogramie Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczania kar umownych, według stawek określonych umową, za każdy dzień opóźnienia.

5.  Wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy.

5.1. 		Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać ustalonych w umowie oraz w przyjętym harmonogramie terminów pośrednich wykonania części robót oraz kolejności ich realizacji.

5.2. 	Na pisemne polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wstrzyma realizację robót w taki sposób i na taki okres, jaki Inspektor nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami Inspektora nadzoru.

  - Jeżeli wstrzymanie realizacji robót nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin wykonania robót ulegnie przedłużeniu o okres wstrzymania robót lub o okres uzgodniony pomiędzy stronami, w formie aneksu do umowy uwzględniającego zmianę terminu realizacji umowy.

  - W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres kompetencji Inspektora nadzoru, ustalenia takie poczyni Zamawiający.

  - Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru swobodny dostęp do miejsc, gdzie wykonywane są prace objęte umową i dostarczy mu wszelkich informacji, jakich będzie wymagać.

  - Zamawiający może  wstrzymać realizację umowy i odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnych zmian w finansowaniu przedmiotu zamówienia z budżetu Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w części lub całości.

V.  MATERIAŁY,  WYKONANIE i ZASADY OBMIARU

1. Kontrola jakości robót i wymagania w zakresie wykonawstwa.

1.1. 	Roboty winny być wykonane przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz spełniać wymagania określone w specyfikacji technicznej, przepisach prawa i odpowiednich normach technicznych.

1.2. 	Wszystkie materiały powinny być zatwierdzone przed wbudowaniem przez Inspektora nadzoru na podstawie okazanych przez Wykonawcę dokumentów zgodności (na podstawie Ustawy o wyrobach budowlanych) złożonych na min 3 dni przed planowaną datą ich wbudowania.

Na żądanie Inspektora nadzoru materiały mogą być poddawane badaniom sprawdzającym ich jakość i inne właściwości techniczne oraz eksploatacyjne. Wykonawca zapewni urządzenia, instrumenty, robociznę i materiały potrzebne do wykonania lub pobrania próbek oraz dostarczy wymagane próbki materiałów do zbadania ich jakości.

1.3. 	Próbki wszelkich materiałów i surowców użytych do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy do badań na własny koszt a wyniki  wszystkich badań przekaże Zamawiającemu.

1.4. 	Inspektor nadzoru może zażądać przeprowadzenia dodatkowych badań w innym laboratorium niż laboratorium Wykonawcy.

  - Wykonawca poniesie koszty badań dodatkowych, jeśli wykażą one, że jakość materiałów lub robót nie jest zgodna z dokumentacją techniczną, w tym ze Specyfikacją Techniczną. W przeciwnym wypadku koszty badań dodatkowych poniesie Zamawiający.

2.  Usuwanie wad w przedmiocie umowy.

2.1. 	Inspektor nadzoru jest obowiązany do bieżącego sprawowania nadzoru nad wykonywanymi robotami, a o wykrytych wadach będzie powiadamiał niezwłocznie Wykonawcę. Czynności te są niezależne od czynności dokonywanych w czasie odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego i ostatecznego.

2.2. 	Sprawdzenie jakości robót przez Inspektora nadzoru w trakcie ich realizacji nie wyłącza i nie ogranicza uprawnień komisji odbioru powołanej przez Zamawiającego, do ustalenia wad przedmiotu odbioru.

2.3. 	Ujawnione wady powinny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę usunięcie wad winno nastąpić nie później niż to wynika z terminu określonego w protokole odbioru robót.

2.4. 	Usunięcie stwierdzonych wad wymaga potwierdzenia Inspektora nadzoru.

2.5. 	Wszelkie koszty usunięcia wad obciążają Wykonawcę.

VI. ODBIÓR ROBÓT I ROZLICZENIE

1. Odbiór przedmiotu umowy.

1.1. 	Odbiór przedmiotu umowy będzie dokonywany poprzez przeprowadzenie:

a) odbiorów częściowych dokonywanych komisyjnie dla robót stanowiących część przedmiotu zamówienia, polegających na ocenie ilości, jakości  wykonywanych robót oraz ustaleniu podstaw obliczania wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia;

b) odbioru końcowego przedmiotu umowy dokonanego komisyjnie, którego przedmiotem będzie odbiór całkowicie zrealizowanego zakresu robót. Odbiór ten polegać będzie na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz ustaleniu podstaw obliczania końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie;

c) odbioru ostatecznego polegającego na ocenie wykonania przedmiotu zamówienia, związanego z realizacją obowiązków z tytułu rękojmi, w tym z usunięciem wad powstałych i ujawnionych w okresie rękojmi.

1.2. 	O zamiarze zgłoszenia robót do odbioru, Wykonawca powinien każdorazowo powiadomić Inspektora nadzoru zgłaszając mu gotowość do odbioru robót (wpis do Dziennika Robót Zamawiającego).

1.3. 	Zamawiający zwoła komisję odbioru przedmiotu umowy w terminie nie przekraczającym 7 dni roboczych, licząc od daty otrzymania pisemnego potwierdzenia Inspektora nadzoru o gotowości do odbioru zgłoszonego przez Wykonawcę.

1.4. 	Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego, powinno zawierać potwierdzenie przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i sprawdzenia kompletności dokumentów niezbędnych do odbioru (dokumentacja powykonawcza, obmiary, badania, certyfikaty itp.) zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną.

1.5. 	Z końcowego odbioru przedmiotu umowy będzie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru.

1.6. 	Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiający przerwie czynności odbioru, odmówi dokonania odbioru końcowego i wyznaczy Wykonawcy termin usunięcia wad. Data stwierdzenia przez Inspektora nadzoru usunięcia wad jest terminem wznowienia czynności komisji odbioru końcowego przedmiotu umowy.

1.7. 	Jeżeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad lub nie przystąpi do ich usuwania w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia. Koszt usunięcia wad w pierwszej kolejności pokryty będzie z zabezpieczenia lub z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy.

2.  Rozliczenie przedmiotu umowy.

2.1. 	Zamawiający dokona rozliczenia robót, uwzględniając dane z dokumentacji powykonawczej złożonej przez Wykonawcę zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru reprezentującego Zamawiającego.

3.  Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy.

3.1. 	Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określone zostało w umowie.

3.2. 	Ceny jednostkowe podane w Formularzu Cenowym Wykonawcy, stanowiącym załącznik do umowy są stałe i nie będą podlegały zmianie podczas realizacji umowy.

3.3. 	W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było przewidzieć wcześniej oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych, zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia podstawowego, Zamawiający indywidualnie rozpatrzy możliwość zlecenia wykonania robót dodatkowych Wykonawcy.

3.4.		W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, Wykonawca sporządza kosztorys na podstawie cen jednostkowych określonych w Formularzu Cenowym. Roboty dodatkowe, dla których nie określono cen jednostkowych w Formularzu Cenowym będą rozliczane na podstawie czynników cenotwórczych nie wyższych od średnich publikowanych w wydawnictwie SEKOCENDBUD obowiązujących w okresie rozliczeniowym, w którym realizowane są roboty.

3.5.	W przypadku uznania przez Strony umowy, protokołem konieczności, iż niezbędne jest wykonanie robót zamiennych, Wykonawca sporządzi kosztorys uwzględniający różnice pomiędzy wartością robót zamiennych, a wartością robót zaniechanych. Po zaakceptowaniu kosztorysu przez Zamawiającego, Strony umowy zawrą aneks do umowy dotyczący robót zamiennych.

4.  Odszkodowania i kary umowne.

4.1. 	Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca obowiązani są do naprawienia szkód wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych.

4.2.   	Niezależnie od odpowiedzialności odszkodowawczej, w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne, których podstawy rozliczenia i wysokość określono w umowie lub w niniejszych OWU.

  - Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę na pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie  wskazanym w wezwaniu. W przypadku braku zapłaty w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z zabezpieczenia należytego z wykonania umowy lub z zabezpieczenia z tytułu rękojmi, bądź też potrącenia kar umownych z dowolnej należności Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę.

  - W przypadku wystąpienia roszczeń osób trzecich lub dodatkowych kosztów wynikających z niewykonania, nienależytego wykonania lub niedotrzymania terminów umownych, Wykonawca zobowiązuje się do ich pokrycia.

5. Odstąpienie od umowy.

  - Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym w przypadkach przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego. Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny  postanowienia umowy.

  - Istotne naruszenia postanowień umowy mają miejsce, w szczególności, gdy:

- zostanie dokonane, w wyniku postępowania egzekucyjnego, zajęcie całości lub części majątku Wykonawcy uniemożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia,

- Wykonawca zaniecha realizacji robót, tj. nie realizuje ich przez okres 7 dni,

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni od umownej daty ich rozpoczęcia, lub w przypadku wstrzymania ich przez Zamawiającego, nie podjął ich w ciągu 7 dni od chwili otrzymania dyspozycji o ich wznowienia,

- Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia wadliwie lub niezgodnie z postanowieniami Umowy, a także nie wykonuje poleceń Inspektora nadzoru dotyczących sposobu lub terminu wykonania  robót wskazanych przez Inspektora Nadzoru,

- Wykonawca, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania Zamawiającego, nie przedłużył ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  lub nie zwiększył wartości powyższego zabezpieczenia w związku ze zwiększeniem wartości przedmiotu zamówienia.

  - W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zmniejsza wynagrodzenie Wykonawcy o równowartość nieukończonych robót powiększoną o różnicę pomiędzy wynagrodzeniem określonym w Umowie za nieukończone prace a faktycznie poniesionymi kosztami wykonania zastępczego tych prac przez innego Wykonawcę.

  - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

  - Przed rozpoczęciem robót przez innego wykonawcę, Zamawiający wzywa dotychczasowego Wykonawcy, do udziału w inwentaryzacji wykonanych prac, a w przypadku odmowy udziału lub niestawiennictwa w wyznaczonym terminie dokonuje inwentaryzacji samodzielnie oraz dokonuje oceny wykonania robót pod kątem ilościowym a także jakościowym.

  - Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli łączna wysokość kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia umownego brutto.

  - W przypadku odstąpienia od umowy, Strony Umowy są zobowiązane wykonać następujące czynności:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez Zamawiającego na koszt strony, z której powodu nastąpiło odstąpienie od umowy.

- Wykonawca przekaże zwrotnie Zamawiającemu teren budowy w terminie  14 dni od daty odstąpienia od Umowy.

## ZAMAWIAJĄCY		       				WYKONAWCA