Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 888

Dyrektora ZDM

z dnia 25.11.2011 r.

NOWOPOWSTAŁE BUDOWLE DROGOWE, PRZEJMOWANE W UŻYTKOWANIE NA PODSTAWIE ART. 60 PRAWO BUDOWLANE

Dokumentacja, będąca podstawą do powołania Komisji przejęcia do eksploatacji nowopowstałych budowli drogowych i drogowych obiektów inżynierskich.

  - Dokumentacja budowy (wersja oryginalna lub poświadczona za zgodność z oryginałem):

    - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,

    - Dziennik budowy,

    - protokoły odbiorów częściowych i końcowych,

    - rysunki i opisy służące realizacji obiektu,

    - operaty geodezyjne,

    - książkę obmiarów,

    - w przypadku realizacji obiektów metodą montażu: dziennik montażu;

  - Dokumentacja powykonawcza:

    - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

    - geodezyjne pomiary powykonawcze, w tym wersja cyfrowa zgodnie z Zarządzeniem 
nr 3479/2009 z dnia 29 lipca 2009 roku;

  - Inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, w tym decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, (lub uprawomocnione zgłoszenie zakończenia robot, złożone do nadzoru budowlanego) 
w przypadku dyspozycji zawartej w decyzji o pozwoleniu na budowę;

  - Instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem;

  - Zatwierdzona dokumentacja stałej organizacji ruchu;

  - Kopię umów zawartych pomiędzy:

    - Inwestorem, a Generalnym Wykonawcą,

    - Generalnym Wykonawcą, a Podwykonawcami;

  - Wartość zrealizowanej inwestycji zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Ministra Infrastruktury dnia 16 lutego 2005 roku, (Dz.U. Nr 67 poz. 583) w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia danych o sieci dróg publicznych, obiektów mostowych, tunelach oraz promach;

  - Efekty rzeczowe (tj. obmiar zrealizowanych robót) zrealizowanej inwestycji zgodnie 
z dyspozycją Rozporządzenia Ministra Infrastruktury dnia 16 lutego 2005 roku,
 (Dz.U. Nr 67 poz. 583) w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia danych o sieci dróg publicznych, obiektów mostowych, tunelach oraz promach;

  - Protokoły odbiorów branżowych, na które składają się:

    - Karta Kontroli (lub zgłoszenia) wprowadzonej stałej organizacji ruchu, dokonanej przez Inżyniera Ruchu m. st. Warszawy,

    - Protokół odbioru technicznego odwodnienia ulicznego, sporządzony przez Wydział Dróg, Zarządu Dróg Miejskich,

    - Protokół odbioru technicznego oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, sporządzony przez Wydział Organizacji Ruchu, Zarządu Dróg Miejskich,

    - Protokół odbioru technicznego sygnalizacji świetlnej, sporządzony przez Wydział Sygnalizacji i Oświetlenia, Zarządu Dróg Miejskich,

    - Protokół odbioru technicznego oświetlenia ulicznego, sporządzony przez Wydział Sygnalizacji i Oświetlenia, Zarządu Dróg Miejskich,

    - Protokół odbioru technicznego branży mostowej, sporządzony przez Wydział Mostów, Zarządu Dróg Miejskich,

    - Protokół odbioru technicznego oznakowania MSI, sporządzony przez Wydział MSI Zarządu Dróg Miejskich,

    - Protokół odbiory zieleni, sporządzony przez Zarząd Oczyszczania Miasta,

    - Protokół odbioru sporządzone przez gestorów sieci,

    - Protokoły PT lub inne dokumenty świadczące o przejęciu składników majątkowych przez poszczególnych gestów sieci;

  - Badania laboratoryjne w zakresie zagęszczenie gruntu, sporządzone przez laboratorium drogowe;

  - Deklaracje zgodności na budowane materiały;

  - Sprawozdanie techniczne kierownika budowy, zawierające:

    - dane personalne inspektora nadzoru i kierownika budowy,

    - aktualne zaświadczenie potwierdzające członkostwo w Izbie oraz posiadanie ubezpieczenia OC,

    - oświadczenie o zgodności wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym, sztuką budowlaną, normami, uzgodnieniami zawartymi z zarządcą drogi,

    - zakres oraz okres realizacji inwestycji.

Dokument potwierdzający powyższe – Protokół przejęcia do eksploatacji.

Dokumentacja winna być złożona w oryginale lub poświadczona za zgodność z oryginałem.

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 888

Dyrektora ZDM

z dnia 25.11.2011 r.

ODBIORY TECHNICZNE PO ROBOTACH PRZEKOPOWYCH

Dokumentacja, będąca podstawą do powołania Komisji odbioru technicznego nawierzchni drogowych po robotach budowlanych, prowadzonych na podstawie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego.

  - Decyzje dotyczące obiektu (wersja poświadczona za zgodność z oryginałem):

    - Pozwolenie na budowę wraz z załączonymi uzgodnieniami konstrukcyjnymi 
i komunikacyjnymi,

    - Decyzje o pozwoleniu na użytkowanie, (lub uprawomocnione zgłoszenie zakończenia robot, złożone do nadzoru budowlanego) w przypadku dyspozycji zawartej w decyzji 
o pozwoleniu na budowę;

  - Dokumentacja powykonawcza:

    - Geodezyjne pomiary powykonawcze, w tym wersja cyfrowa zgodnie z Zarządzeniem 
nr 3479/2009 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 29 lipca 2009 roku;

  - Zatwierdzona dokumentacja stałej organizacji ruchu;

  - Kopie umów zawartych pomiędzy:

    - Inwestorem, a Generalnym Wykonawcą,

    - Generalnym Wykonawcą, a Podwykonawcami;

  - Wartość zrealizowanej inwestycji zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Ministra Infrastruktury dnia 16 lutego 2005 roku, (Dz.U. Nr 67 poz. 583) w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia danych o sieci dróg publicznych, obiektów mostowych, tunelach oraz promach;

  - Efekty rzeczowe (tj. obmiar zrealizowanych robót) zrealizowanej inwestycji zgodnie 
z dyspozycją Rozporządzenia Ministra Infrastruktury dnia 16 lutego 2005 roku, 
(Dz.U. Nr 67 poz. 583) w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia danych o sieci dróg publicznych, obiektów mostowych, tunelach oraz promach;

  - Protokoły odbiorów branżowych, na które składają się:

    - Karta Kontroli (lub zgłoszenia) wprowadzonej stałej organizacji ruchu, dokonanej przez Inżyniera Ruchu m. st. Warszawy,

    - Protokół odbioru technicznego odwodnienia ulicznego, sporządzony przez Wydział Dróg Zarządu Dróg Miejskich,

    - Protokół odbioru technicznego oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, sporządzony przez Wydział Organizacji Ruchu Zarządu Dróg Miejskich,

    - Protokół odbioru technicznego sygnalizacji świetlnej, sporządzony przez Wydział Sygnalizacji i Oświetlenia Zarządu Dróg Miejskich,

    - Protokół odbioru technicznego oświetlenia ulicznego, sporządzony przez Wydział Sygnalizacji i Oświetlenia Zarządu Dróg Miejskich,

    - Protokół odbioru technicznego branży mostowej, sporządzony przez Wydział Mostów Zarządu Dróg Miejskich,

    - Protokół odbioru technicznego oznakowania MSI, sporządzony przez Wydział MSI Zarządu Dróg Miejskich,

    - Protokół odbioru zieleni, sporządzony przez Zarząd Oczyszczania Miasta,

    - Protokół odbioru sporządzone przez gestorów sieci;

  - Badania laboratoryjne w zakresie zagęszczenie gruntu, sporządzone przez laboratorium drogowe.

  - Deklaracje zgodności na budowane materiały;

  - Sprawozdanie techniczne kierownika budowy, zawierające:

    - dane personalne inspektora nadzoru i kierownika budowy,

    - aktualne zaświadczenie potwierdzające członkostwo w Izbie oraz posiadanie ubezpieczenia OC,

    - oświadczenie o zgodności wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym, sztuką budowlaną, normami, uzgodnieniami zawartymi z zarządcą drogi,

    - zakres oraz okres realizacji inwestycji.

Dokument potwierdzający powyższe – Protokół odbioru technicznego.

Dokumentacja winna być złożona w oryginale lub poświadczona za zgodność z oryginałem.

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 888

Dyrektora ZDM

z dnia 25.11.2011 r.

ODBIORY KOŃCOWE PO ROBOTACH PROWADZONYCH NA ZLECENIE

ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH

Dokumentacja, będąca podstawą do powołania Komisji odbioru końcowego nawierzchni drogowych, prowadzonych na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich.

  - Zlecenie w zakresie realizacji zadania;

  - Protokół wprowadzenia na budowę;

  - Protokół odbioru technicznego;

  - Protokoły odbiorów branżowych, sporządzone przez gestorów sieci;

  - Protokół odbioru technicznego oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, sporządzony przez Wydział Organizacji Ruchu, Zarządu Dróg Miejskich;

  - Dokumentacja powykonawcza:

    - geodezyjne pomiary powykonawcze, w tym wersja cyfrowa zgodnie z Zarządzeniem 
nr 3479/2009 z dnia 29 lipca 2009 roku,

    - szkic sytuacyjny ze zwymiarowaniem poszczególnych elementów;

  - Dokumentacja czasowej organizacji ruchu;

  - Kopie umów zawartych z innymi podmiotami przy realizacji Zlecenia;

  - Wartość zrealizowanej inwestycji zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Ministra Infrastruktury dnia 16 lutego 2005 roku, (Dz.U. Nr 67 poz. 583) w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia danych o sieci dróg publicznych, obiektów mostowych, tunelach oraz promach;

  - Efekty rzeczowe (tj. obmiar zrealizowanych robót) zrealizowanej inwestycji zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Ministra Infrastruktury dnia 16 lutego 2005 roku, (Dz.U. Nr 67 poz. 583) w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia danych o sieci dróg publicznych, obiektów mostowych, tunelach oraz promach;

  - Badania laboratoryjne w zakresie zagęszczenie gruntu, sporządzone przez   laboratorium drogowe;

  - Deklaracje zgodności na budowane materiały;

  - Sprawozdanie techniczne kierownika budowy, zawierające:

    - dane personalne inspektora nadzoru i kierownika budowy,

    - aktualne zaświadczenie potwierdzające członkostwo w Izbie oraz posiadanie ubezpieczenia OC,

    - oświadczenie o zgodności wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym, sztuką budowlaną, normami, uzgodnieniami zawartymi z zarządcą drogi,

    - zakres oraz okres realizacji inwestycji;

Dokument potwierdzający powyższe – Protokół przejęcia do eksploatacji - odbioru końcowego.

Dokumentacja winna być złożona w oryginale lub poświadczona za zgodność z oryginałem.