**Załącznik nr 2 do OPZ**

**Wykaz dokumentacji będącej podstawą do powołania Komisji odbioru końcowego nawierzchni drogowych.**

Dokumentacja, będąca podstawą do powołania Komisji odbioru końcowego nawierzchni drogowych, prowadzonych na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich.

* 1. Zlecenie w zakresie realizacji zadania;
	2. Protokół wprowadzenia na budowę;
	3. Protokół odbioru technicznego;
	4. Protokoły odbiorów branżowych, sporządzone przez gestorów sieci;
	5. Protokół odbioru technicznego oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, sporządzony przez Wydział Organizacji Ruchu, Zarządu Dróg Miejskich;
	6. Dokumentacja powykonawcza:
		1. geodezyjne pomiary powykonawcze, w tym wersja cyfrowa zgodnie z Zarządzeniem
		nr 3479/2009 z dnia 29 lipca 2009 roku,
		2. szkic sytuacyjny ze zwymiarowaniem poszczególnych elementów;
	7. Dokumentacja czasowej organizacji ruchu;
	8. Kopie umów zawartych z innymi podmiotami przy realizacji Zlecenia;
	9. Wartość zrealizowanej inwestycji zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Ministra Infrastruktury dnia 16 lutego 2005 roku, (Dz.U. Nr 67 poz. 583) w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia danych o sieci dróg publicznych, obiektów mostowych, tunelach oraz promach;
	10. Efekty rzeczowe (tj. obmiar zrealizowanych robót) zrealizowanej inwestycji zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Ministra Infrastruktury dnia 16 lutego 2005 roku, (Dz.U. Nr 67 poz. 583) w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia danych o sieci dróg publicznych, obiektów mostowych, tunelach oraz promach;
	11. Badania laboratoryjne w zakresie zagęszczenie gruntu, sporządzone przez laboratorium drogowe;
	12. Deklaracje zgodności na budowane materiały;
	13. Sprawozdanie techniczne kierownika budowy, zawierające:
		1. dane personalne inspektora nadzoru i kierownika budowy,
		2. aktualne zaświadczenie potwierdzające członkostwo w Izbie oraz posiadanie ubezpieczenia OC,
		3. oświadczenie o zgodności wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym, sztuką budowlaną, normami, uzgodnieniami zawartymi z zarządcą drogi,
		4. zakres oraz okres realizacji inwestycji;

Dokument potwierdzający powyższe – Protokół przejęcia do eksploatacji - odbioru końcowego.

Dokumentacja winna być złożona w oryginale lub poświadczona za zgodność z oryginałem.