**UMOWA nr ZDM/UM/DZP/62/PN/54/20**

W dniu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ roku w Warszawie pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481 w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, powołany uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26-04-1993 r. nr XLV/259/93 w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Miejskich, działający na podstawie uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29-05-2008 r. nr XXXIV/1023/2008 w sprawie statutu Zarządu Dróg Miejskich, na podstawie pełnomocnictwa Nr \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ udzielonego \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Zarządu Dróg Miejskich:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

zwanym dalej **„Zamawiającym”**

a

……………………… z siedzibą w ………………… przy ul. ……………………………………; ……………………… zarejestrowaną w …………………………………………………

pod numerem KRS ……………………………………, posługującą się numerem REGON: ……………………………, oraz numerem NIP: ……………………………………………, reprezentowaną przez:

………………………………………………………………………

zwaną dalej „Wykonawcą”,

zwanymi łącznie „Stronami”

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) została zawarta umowa o następującej treści:

**§ 1**

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje dowykonania opracowanie pn**. „Droga na szóstkę: Ocena bezpieczeństwa ruchu drogowego wokół wybranych szkół podstawowych”**, zwane dalej „Przedmiotem zamówienia”.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot zamówienia zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (dalej zwane „OPZ”), stanowiącym część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), będącej integralną częścią umowy, jako jej załącznik nr 1. OPZ określa szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru Przedmiotu zamówienia.
3. Przedmiot zamówienia składa się z następujących części:

1) Zamówienie podstawowe:

a) Analiza zdarzeń drogowych;

b) Audyt BRD,

c) Czynności, o których mowa w § 1 ust. 13 – 17 umowy, jeżeli Wykonawca zadeklaruje w ofercie,

2) Zamówienie objęte prawem opcji:

a) Badanie zachowań komunikacyjnych uczniów;

b) Analiza obrazu;

c) Audyt funkcjonalny.

1. Wykonawcy nie wolno wykorzystywać we własnym interesie rzeczy i praw Zamawiającego.
2. Wykonawca oświadcza, że jest przygotowany pod względem technicznym i organizacyjnym, posiada niezbędną wiedzę i potencjał do wykonania Przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca oświadcza, iż w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie swoje działania i zaniechania oraz działania i zaniechania osób trzecich, którymi ewentualnie będzie posługiwał się przy realizacji Przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający będzie na bieżąco udzielać Wykonawcy konsultacji i niezbędnych wyjaśnień dotyczących realizacji Przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia, dla których określono wymagania zatrudnienia na umowę o pracę w SIWZ (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, ze zm.).
6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 8 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania oświadczeń i dokumentów (w tym umów o pracę z uwzględnieniem anonimizacji danych osobowych) w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 8 czynności w trakcie realizacji zamówienia: kopie zawartych umów o pracę (po anonimizacji danych osobowych), oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
8. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 8 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 8 ust. 1 pkt. 5 umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o których mowa w ust. 10, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 8 czynności.
9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
10. Wykonawca, w przypadku zadeklarowania w ofercie, przygotuje i przekaże Zamawiającemu plik lub pliki .dwg ze zinwentaryzowanym oznakowaniem pionowym i poziomym na obszarze objętym audytem brd w terminie do 120 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do …………….., nie później jednak niż do 15.12.2020 r.
11. Wykonawca, w przypadku zadeklarowania w ofercie, przygotuje i przekaże Zamawiającemu rysunki techniczne do rekomendacji poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego w terminie do 120 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do …………….., nie później jednak niż do 15.12.2020 r. Zakres dotyczy rekomendacji obejmujących punktowe inwestycje opisane w pkt. 6.4 lit.c OPZ. Rysunek powinien obejmować zmiany geometrii drogi i wszystkich jej elementów oraz oznakowanie pionowe i poziome. Rysunki zostaną przekazane w edytowalnym formacie .dwg.
12. Wykonawca, w przypadku zadeklarowania w ofercie, wykona pomiary ruchu oraz przygotuje i przekaże Zamawiającemu raport z pomiarów w terminie do 120 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do …………….., nie później jednak niż do 15.12.2020 r. Pomiaru ruchu obejmują pomiary ruch samochodowego i pieszego w bezpośrednim otoczeniu szkół określonych w pkt 2.3 OPZ, tj. na najbliższym skrzyżowaniu i przejściu dla pieszych oraz w przekroju bezpośrednio przed głównym wejściem do szkoły. Pomiary zostaną wykonane podczas godzin szczytu porannego, tj. między 07:00 a 09:00 w dniu powszednim z wyłączeniem dni poprzedzających i następujących po dniach wolnych od nauki szkolnej.
13. Wykonawca, w przypadku zadeklarowania w ofercie, będzie przechowywał wszelkie rysunki, pliki tekstowe, arkusze kalkulacyjne, zdjęcia i inne materiały (łącznie dalej „dokumentacja”) na dostępnym dla Zamawiającego przez 24 godziny na dobę serwerze przez 7 dni w tygodniu. Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy przekazać Zamawiającemu login oraz hasło umożliwiające Zamawiającemu wgląd w dokumentację w każdym momencie od dnia przekazania loginu oraz hasła Zamawiającemu przez cały okres obowiązywania umowy. Dostęp do dokumentacji musi odbywać się poprzez Internet, aby Zamawiający miał możliwość dostępu do dokumentacji z każdego miejsca z dostępem do Internetu.
14. Wykonawca, w przypadku zadeklarowania w ofercie, przygotuje syntezę raportu, o którym mowa w pkt. 10 OPZ), w formie ok. 20-stronicowego raportu napisanego językiem nietechnicznym w terminie do 120 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do …………….., nie później jednak niż do 15.12.2020 r.

**§ 2**

1. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji w trakcie trwania umowy polegającego na zwiększeniu zakresu Przedmiotu zamówienia o:badanie zachowań komunikacyjnych uczniów,analizę obrazu, audyt funkcjonalny we wszystkich wybranych obszarach, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt. 2 umowy.
2. O zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnego oświadczenia nie później niż 15 dni po zawarciu umowy.
3. Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe w terminie o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy. Ceny jednostkowe prawa opcji będą tożsame z zamówieniem podstawowym, określone w Formularzu cenowym.
4. Zakres prawa opcji obejmuje wszystkie szkoły, o których mowa w pkt. 2.4 OPZ. Zamawiający nie może wykorzystać prawa opcji tylko dla wybranych szkół, o których mowa w pkt. 2.4 OPZ.
5. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w całości lub części.
6. Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego będzie skutkowało obowiązkiem wykonania przez Wykonawcę świadczeń objętych prawem opcji w terminie i za wynagrodzeniem ustalonym zgodnie z powyższymi uregulowaniami.
7. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga zawarcia dodatkowej umowy z Wykonawcą.
8. W zakresie realizacji zamówienia objętego prawem opcji postanowienia umowy stosuje się odpowiednio, w tym do praw i obowiązków Wykonawcy oraz Zamawiającego, trybu dokonania odbioru, zgłaszania wad i usterek, okresów rękojmi, terminów usuwania wad, naliczania i wysokości kar umownych, zasad rozliczeń mają w całości zastosowanie postanowienia umowy.

**§ 3**

1. Strony zgodnie ustalają termin wykonania całości Przedmiotu zamówienia:
2. termin rozpoczęcia realizacji Przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy,
3. termin zakończenia realizacji Przedmiotu zamówienia: do 120 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do …………….., nie później jednak niż do 15.12.2020 r.
4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółowy harmonogram realizacji Przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy oraz aktualizację harmonogramu w terminie 7 dni od wystąpienia przesłanki do jego aktualizacji.
5. Zamawiający może wnieść uwagi do przedłożonego harmonogramu w terminie 7 dni, a Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia w ciągu 7 dni od dnia ich otrzymania. Zmiany harmonogramu dopuszczane są wyłącznie po uzyskaniu pisemnej, uprzedniej zgody Zamawiającego.

**§ 4**

1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Przedmiot zamówienia w następującej formie:

1) w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt. 1 lit. a-b i pkt. 2 umowy:

a) papierowej: 1 egzemplarz;

b) elektronicznej: 2 szt. nośników (na płycie CD/DVD lub USB) zawierających wszystkie części, bazy danych, prezentacje wyników, załączniki graficzne;

2) w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 13 – 17 umowy - w formie wskazanej w § 1 ust. 13 – 17 umowy.

1. W czasie nie dłuższym niż 14 dni od daty przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę Przedmiotu zamówienia Zamawiający ma prawo wnieść uwagi do Przedmiotu zamówienia
2. W czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty otrzymania uwag od Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości w Przedmiocie zamówienia.

**§ 5**

1. Wykonawca otrzyma za prawidłowe i terminowe wykonanie Przedmiotu zamówienia ryczałtowe wynagrodzenie , które nie będzie wyższe niż kwota:
2. w ramach zamówienie podstawowego:

brutto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł

słownie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

netto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł

słownie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podatek VAT 23% tj.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. w ramach zamówienia z prawem opcji:

brutto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł

słownie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

netto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł

słownie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podatek VAT 23% tj.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. maksymalne wynagrodzenie (pkt. 1 +pkt. 2)

brutto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł

słownie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

netto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł

słownie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podatek VAT 23% tj.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez Strony protokół odbioru   
   częściowego za dany etap tj. za etap 1 oraz 2 oraz protokół odbioru końcowego Przedmiotu zamówienia po zakończonym etapie 3, za faktycznie zrealizowane części Przedmiotu zamówienia, w których Zamawiający potwierdzi odbiór prawidłowo wykonanych prac oraz termin ich wykonania dla Przedmiotu zamówienia.
2. Protokół odbioru częściowego zostanie sporządzony w oparciu o wykonane poszczególne etapy Przedmiotu zamówienia, określone OPZ, który jest integralnym elementem umowy, zgodnie z zamieszczonym tamże podziałem procentowym.
3. Płatność wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana będzie przez Zamawiającego w terminie 21 dni od daty wpływu, złożenia w kancelarii Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT lub przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. poz. 2191).

Płatność nastąpi na niżej podany numer rachunku bankowego:

w banku:……………………………………………………………………………………………..

nr rachunku: ………………………………………………………………………………………

1. Za termin realizacji faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi  
   dokonanie przelewu na rachunek Wykonawcy.
2. Fakturę należy wystawić na Miasto Stołeczne Warszawa Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, natomiast odbiorcą faktury i płatnikiem będzie Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna120, 00-801 Warszawa.
3. Wykonawcy nie przysługuje prawo przeniesienia przysługujących mu wierzytelności na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonany Przedmiot Zamówienia   
   z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
5. Wykonawca oświadcza, że wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (gdy Wykonawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą).

**§ 6**

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady w okresie 2 lat, liczonym od daty obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego Przedmiotu zamówienia. Odpowiedzialność obejmuje wady fizyczne polegające na niezgodności z umową, w tym niezgodności wskazane w art. 5561 kodeksu cywilnego oraz wady prawne w rozumieniu przepisów art. 5563 kodeksu cywilnego.
2. W przypadku stwierdzenia wad Przedmiotu umowy Zamawiającemu będą przysługiwały uprawnienia wynikające z rękojmi za wady na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zobowiązań wynikających z rękojmi za wady w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 14 dni, chyba że wystąpią szczególne okoliczności uzasadniające wydłużenie przez Zamawiającego przedmiotowego terminu.
4. W przypadku zwłoki w wymianie rzeczy wadliwych albo w usunięciu wad przez Wykonawcę, a także w przypadku nieprawidłowego wykonania obowiązków z tytułu rękojmi ciążących na Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich wykonania innemu, wybranemu przez siebie wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Koszty wykonania zastępczego pokrywa w całości Wykonawca na wezwanie Zamawiającego. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kosztów wykonania zastępczego z dowolnych należności Wykonawcy przysługujących mu od Zamawiającego.
6. Roszczenia z tytułu rękojmi nie ograniczają jak również nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania za szkody powstałe po stronie Zamawiającego na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

**§ 7**

1. Wykonawca przed zawarciem umowy celem zabezpieczenia prawidłowego wykonania zobowiązań wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości **5% wartości umowy brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1)** umowy tj. kwotę \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_zł, (słownie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).
2. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminach:
3. 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu końcowego, o którym mowa w § 5 ust.2 umowy;
4. 30% wartości zabezpieczenia nie później niż w 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
5. W przypadku, gdy Przedmiot zamówienia nie został wykonany w terminie umownym lub nie został wykonany prawidłowo skutkiem czego nie został sporządzony protokół odbioru końcowego, w terminie ważności zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca, najpóźniej na 5 dni roboczych (w rozumieniu umowy dni robocze to dni tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) przed upływem ważności zabezpieczenia, zobowiązany jest przedłużyć obowiązujące zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy lub przedłożyć nową zabezpieczenie lub wpłacić pełną kwotę zabezpieczenia na konto Zamawiającego na okres niezbędny do zakończenia umowy i podpisania protokołu odbioru końcowego.
6. Jeśli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w ust.3, Zamawiającemu przysługuje  
   prawo uruchomienia zabezpieczenia lub wystąpienia z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia   
   w pełnej kwocie z dotychczasowej gwarancji należytego wykonania umowy, a także do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 30 dni od wystąpienia przesłanki do odstąpienia od umowy.
7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wykorzystane przez Zamawiającego na pokrycie wszelkich zobowiązań wykonawcy lub wszelkich szkód Zamawiającego powstałych w rezultacie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy lub z nią związanych.
8. W przypadku zwiększenia kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy, w trakcie realizacji umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odpowiedniego, proporcjonalnego zwiększenia wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy do wysokości 5 % zmienionej wartości umowy brutto, z tym, że wartość zabezpieczenia po zmianie nie może przekroczyć 10% ceny całkowitej oferty albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania wynikającego z umowy.
9. Zmiana, o której mowa w ust. 6, nastąpi w drodze aneksu do umowy.

**§ 8**

1. Wykonawca z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
2. za zwłokę w zakończeniu prac będących Przedmiotem zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt. 1 lit. a-b umowy – kara w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 5 ust.1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu wykonania Przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy, lecz nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1 umowy;
3. za zwłokę w usunięciu wad i usterek z tytułu rękojmi – kara w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 5 ust.1 pkt. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 5 ust. 1 pkt. 1 umowy;
4. za zwłokę w terminowym usunięciu nieprawidłowości, zgłaszanych w trybie, o którym mowa w § 4 ust.3 umowy – kara w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego   
   w § 5 ust.1 pkt. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w §4 ust.3 umowy, lecz nie więcej niż 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1 umowy;
5. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 10% ustalonego wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w §5 ust.1 pkt. 1 umowy. W takim przypadku Zamawiający nie będzie żądał zapłaty kar umownych, o których mowa w pkt. 1-3 oraz 5 -7, jeżeli byłyby one należne za te same okoliczności z powodów których Zamawiający odstępuje od umowy.
6. za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy osób wykonujących wskazane w § 1 ust. 8 umowy czynności, w wysokości iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy osób wykonujących wskazane w § 1 ust. 8 umowy czynności) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę nie wykonującą wskazanych w § 1 ust. 8 umowy czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, w przypadku gdy powinna je realizować na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

W przypadku niedopełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie niepełnego miesiąca kalendarzowego, Wykonawca zapłaci karę umowną obliczoną proporcjonalnie, przyjmując że 1 dzień w miesiącu odpowiada 1/30 wysokości kary umownej określonej powyżej.

1. za zwłokę z przekazaniem plików ze zinwentaryzowanym obszarem, o którym mowa w § 1 ust. 13 umowy – w wysokości 500 zł brutto za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1 pkt. 1 umowy (w przypadku zadeklarowania jej wykonania w ofercie),
2. za zwłokę z przekazaniem rysunków technicznych, o których mowa w § 1 ust. 14 umowy – w wysokości 500 zł brutto za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 14% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1 pkt. 1 umowy (w przypadku zadeklarowania wykonania w ofercie),
3. za zwłokę z przekazaniem pomiarów ruchu, o których mowa w § 1 ust. 15 umowy – w wysokości 500 zł brutto za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 11% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1 pkt. 1 umowy (w przypadku zadeklarowania wykonania w ofercie),
4. za zwłokę z udostępnieniem serwera, na którym przechowywane będą wszystkie materiały dot. Przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 16 umowy – w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 15% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1 pkt. 1 umowy (w przypadku zadeklarowania wykonania w ofercie),
5. za zwłokę z udostępnieniem dokumentacji na serwerze, zgodnie z pkt. 12.4 OPZ – w wysokości 250 zł za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 15% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1 pkt. 1 umowy (w przypadku zadeklarowania wykonania w ofercie),
6. za zwłokę z przekazaniem syntezy, o której mowa w § 1 ust. 17 umowy – w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 15% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1 pkt. 1 umowy (w przypadku zadeklarowania wykonania w ofercie).
7. Naliczanie oraz zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowiązań wynikających z umowy.
8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia przez Zamawiającego kar umownych z wszelkich należności przysługujących mu od Zamawiającego.
9. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

**§ 9**

Wykonawca, na czas wykonywania przedmiotu umowy tj. na okres od dnia podpisania umowy do dnia obustronnie podpisanego protokołu końcowego przedmiotu zamówienia – będzie kontynuował umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na wartość co najmniej **50 000,00 zł** (słownie:pięćdziesiąt tysięcy złotych).

**§ 10**

1. Wykonawca nie może dokonać cesji lub innych czynności rozporządzających lub zobowiązujących, których przedmiotem są prawa lub zobowiązania określone umową lub wynikające z umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca posiada uprawnienie do zlecenia Podwykonawcom wyłącznie tej części (zakresu) prac, dla których Zamawiający nie zastrzegł obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 5.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Podwykonawcy muszą posiadać uprawnienia do wykonywania zleconej części prac.
5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
7. Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z podwykonawcami zostały sporządzone na piśmie i przekaże Zamawiającemu, na jego wezwanie, kopie każdej z tych umów z podwykonawcą, w terminie ….. dni od dnia otrzymania wezwania Zamawiającego.
8. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować podwykonawców o warunkach umowy.
9. Wykonawca odpowiada za działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia każdego podwykonawcy tak, jakby to były działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia własne Wykonawcy.
10. Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z postanowień umowy zawartych powyżej upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich podwykonawców ustaleń zawartych w umowie, aż do odstąpienia od umowy z Wykonawcą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy włącznie. Prawo do odstąpienia od umowy Zamawiający może wykonać w ciągu 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zdarzeniach uzasadniających odstąpienie.

**§ 11**

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zdarzeniu uzasadniającym odstąpienie, jeżeli:
2. Wykonawca nie podjął realizacji prac w terminie 15 dni od umownej daty ich rozpoczęcia lub w terminie 15 dni od wezwania go przez Zamawiającego do ich rozpoczęcia, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
3. Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje prac zgodnie z postanowieniami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, w tym w szczególności gdy wartość kar umownych, o których mowa w § 8 ust.1 pkt.1-11 umowy**,** osiągnie 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1 umowy,;
4. zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do likwidacji Wykonawcy,
5. zostanie dokonane, w wyniku postępowania egzekucyjnego, zajęcie całości lub części majątku Wykonawcy uniemożliwiające wykonanie Przedmiotu zamówienia.
6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
7. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
8. Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania wykonanych prac wraz z zestawieniem ich wartości i przedłoży je Zamawiającemu;
9. W terminie 7 dni od daty przedłożenia zestawienia, o którym mowa w pkt.1,  
   Zamawiający przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem faktycznym i sporządzi wspólnie z Wykonawcą protokół wraz z zestawieniem należnego wynagrodzenia za wykonane prace.

**§ 12**

1. Wszelkie materiały stanowiące utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wykonane w ramach realizacji Przedmiotu zamówienia, zwane dalej będą „Utworami”.
2. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że realizacja Przedmiotu zamówienia nie spowoduje naruszenia praw autorskich, znaków handlowych i towarowych, patentów, rozwiązań konstrukcyjnych, know-how i innych praw chronionych osób trzecich.
3. Wykonawca przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich w związku z wykonaniem Przedmiotu zamówienia, dotyczące w szczególności naruszenia jakichkolwiek praw autorskich, znaków handlowych i towarowych, patentów, rozwiązań konstrukcyjnych, know-how i innych praw chronionych osób trzecich i oświadcza, że w przypadku sporów i roszczeń osób trzecich, zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia takich osób, przez co zwolni Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu korzystania z Utworów, w szczególności zapewniając na własny koszt zastępstwo procesowe Zamawiającego w postępowaniach sądowych lub arbitrażowych.
4. Wykonawca oświadcza, że:
5. w dacie przekazania Utworów Zamawiającemu, Wykonawcy przysługiwać będą niczym nie ograniczone majątkowe prawa autorskie do Utworów oraz prawo własności egzemplarzy Utworów, a wszelkie wymagania i roszczenia pieniężne osób trzecich w związku z wykonaniem Utworów będą w całości zaspokojone;
6. Utwory nie będą bez uprzedniej zgody Zamawiającego udostępniane publicznie ani w inny sposób rozpowszechniane przed datą przekazania Utworów Zamawiającemu.
7. Z chwilą przekazania Utworów, Wykonawca przenosi na Zamawiającego bez ograniczenia terytorium, czasu i ilości wykorzystania, a Zamawiający nabywa całość autorskich praw majątkowych do Utworów, w szczególności wyłączne prawo do rozporządzenia i korzystania z Utworów w pełnym zakresie i w jakikolwiek sposób na następujących polach eksploatacji:
8. utrwalania Utworów, w tym utrwalania na materialnych nośnikach informatycznych (m.in. CD,DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetyczne);
9. zwielokrotnianie Utworów każdą techniką, w tym technika drukarską;
10. wprowadzenie Utworów do obrotu;
11. wprowadzanie Utworów do pamięci komputera;
12. wykorzystywanie Utworów w sieci Internet lub w innych sieciach komputerowych;
13. publicznego wykonania lub odtwarzania Utworów;
14. modyfikacji Utworów oraz tworzenia, rozpowszechniania i korzystania z utworów zależnych;
15. wystawienie i wyświetlanie Utworów;
16. swobodnego używania i korzystania z Utworów oraz ich pojedynczych elementów w zakresie promocji i reklamy, tak przez Zamawiającego jak i inne upoważnione przez niego podmioty;
17. trwałego lub czasowego zwielokrotniania Utworów w całości lub części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
18. rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu Utworów lub jego kopii;
19. wykorzystanie utworów w postępowaniach oraz przy realizacji zamówień publicznych przez Zamawiającego i inne jednostki organizacyjne m.st. Warszawy lub spółki z udziałem m.st. Warszawy.
20. Z chwilą przekazania Utworów, Zamawiający nabywa prawo własności egzemplarzy przekazanych Utworów bez dodatkowego wynagrodzenia.
21. Wykonawca oświadcza, że przysługujące mu majątkowe prawa autorskie do Utworów mogą być przeniesione zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
22. Zamawiającemu przysługuje prawo do przeniesienia na osoby trzecie uprawnień i obowiązków wynikających z umowy.
23. Wykonawca upoważnia niniejszym Zamawiającego do udzielania innym podmiotom dalszych zezwoleń na wykonywanie praw zależnych w stosunku do Utworów w zakresie pól eksploatacji wymienionych w ust.5.
24. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Utworów w tym także prawo do korzystania z Utworów w każdym zakresie i na wszystkich polach eksploatacji oraz do wykonywania praw zależnych, o których mowa w art.2 ust.1 ustawy o prawie autorskim   
    i prawach pokrewnych, i udzielania zezwoleń na wykonywanie tych praw zależnych w ramach wynagrodzenia określonego w §5 ust.1 umowy.
25. Z mocy umowy, na warunkach i zasadach w niej określonych, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe oraz upoważnia Zamawiającego   
    do realizacji praw autorskich zależnych do Utworów.

**§ 13**

1. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy dotyczące zmiany:
2. terminu realizacji Przedmiotu zamówienia, w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

a) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzeń  
 losowych wywołanych przez czynniki zewnętrzne, których nie można było przewidzieć,  
 szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi;

b) w następstwie wykraczających poza terminy określone w k.p.a. procedur administracyjnych  
 oraz innych terminów formalno-prawnych, urzędowych mających wpływ na terminy realizacji zamówienia,

c) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem znacznej szkody, na które strony nie mają wpływu i przed którymi nie mogły się zabezpieczyć, które uniemożliwiły wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,

d) zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania Przedmiotu umowy, w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, których uzyskanie nie było konieczne na etapie składania ofert

– termin wykonania Przedmiotu zamówienia może ulec zmianie o czas, o jaki wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację Przedmiotu zamówienia;

1. zakresu Przedmiotu zamówienia, sposobu realizacji Przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
   1. decyzji i wytycznych organów administracji publicznej lub samorządowej, w szczególności Biura Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy, które mają wpływ na sposób wykonania lub zakres Przedmiotu zamówienia, które nie były przewidziane w pierwotnym OPZ lub postanowieniach umowy,
   2. ograniczenia przez m.st. Warszawa środków budżetowych przeznaczonych na realizację umowy,
   3. zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania ofert, powodujących konieczność zmiany zakresu Przedmiotu zamówienia;
2. sposobu rozliczeń umowy, terminu rozliczeń umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
3. ograniczenia przez m.st. Warszawa środków budżetowych przeznaczonych na realizację umowy,
4. zmiany zakresu Przedmiotu zamówienia w trakcie realizacji umowy, co nastąpiło na podstawie pkt. 2 powyżej,
5. zmiany terminu realizacji na podstawie pkt. 1 powyżej,

- odpowiednio do tego jak okoliczności te mają wpływ na sposób rozliczeń umowy lub termin rozliczeń umowy;

4) osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu do osób wskazanych przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sytuacji, gdy zmiana będzie polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby inną osobą, która będzie posiadać doświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę.

1. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 1, mają wpływ na wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że wysokość wynagrodzenia nie przekroczy 5 % pierwotnej wartości umowy.
2. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.
3. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
4. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu zmiany umowy określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w niniejszym paragrafie. Protokół zmiany umowy będzie załącznikiem do aneksu o którym mowa w §14 ust.1 umowy.
5. Zmiany umowy mogą być dokonane również w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 144 ust.1 pkt.2-6 ustawy Pzp.

**§ 14**

1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy lub z nią związane będą rozstrzygane przez sądy cywilne właściwe miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

**§ 15**

1. Osobami upoważnionymi do kontaktu między Stronami będą:
2. ze strony Wykonawcy: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_., e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. ze strony Zamawiającego: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_., e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Zmiany dotyczące osób wymienionych w ust.1 wymagają pisemnego powiadomienia Stron, lecz nie wymagają formy pisemnej zmiany umowy, o której mowa w §14 ust.1 umowy.

**§ 16**

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść umowy, a w szczególności dotyczące go dane oraz dane identyfikujące przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art.1 ust.1 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1429, z późn. zm.), podlegają udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.
2. Ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy, udostępnieniu, o którym mowa w ust.1, nie będą podlegały informacje zawarte w §\_\_\_\_\_ / załączniku nr \_\_\_\_\_ do niniejszej umowy stanowiące informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności
3. Strony oświadczają, że znane jest im i stosują w swojej działalności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Strony oświadczają, że dane kontaktowe pracowników, współpracowników i reprezentantów /Stron udostępniane wzajemnie w niniejszej Umowie lub udostępnione drugiej Stronie w jakikolwiek sposób w okresie obowiązywania niniejszej Umowy przekazywane są w związku z wykonywaniem zadania w interesie publicznym (wykonywanie umowy) przez Zamawiającego lub prawnie lub prawnie uzasadnionego interesu Wykonawcy. Udostępniane dane kontaktowe mogą obejmować: imię i nazwisko, adres e-mail, stanowisko służbowe i numer telefonu służbowego. Każda ze Stron będzie administratorem danych kontaktowych, które zostały jej udostępnione w ramach Umowy. Strony zobowiązują się w związku z tym do przekazania wszystkim osobom, których dane udostępnił, informacji, o których mowa w art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

**§ 17**

Integralnymi składnikami umowy, których postanowienia wiążą strony jako jej część, są następujące dokumenty:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w tym OPZ;
2. Oferta z załącznikami.

**§ 18**

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 pozostają u Zamawiającego, a 1 otrzymuje Wykonawca.

**Zamawiający Wykonawca**