# WZÓR UMOWY nr  ZDM/UM/DPZ/107/PN/93 /20

W dniu _____________ roku w Warszawie pomiędzy:

Miastem Stołecznym Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, powołany uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26.04.1993 r. nr XLV/259/93 w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Miejskich, działającym na podstawie uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29.05.2008 r. nr XXXIV/1023/2008 w sprawie statutu Zarządu Dróg Miejskich, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa nr, …………………………………………………… z dnia …………….. przez:

__________________________________________________________________

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

____________________ z siedzibą w ……………………….. przy ul. ……………………………………; ………………………

zarejestrowaną w ………………………………………………………………………………………………

pod numerem KRS ……………………………………, posługującą się numerem REGON: ……………………………,

oraz numerem NIP: ……………………………………………,

reprezentowaną jednoosobowo/dwuosobowo przez:

- ________________________________________________________________

- ________________________________________________________________

zwaną dalej „Wykonawcą”

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej Pzp, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot Umowy tj. roboty remontowo-budowlane oraz prace konserwacyjne związane z bieżącym utrzymaniem obiektów Zarządu Dróg Miejskich w następujących lokalizacjach:

1. Budynki biurowe ZDM       	ul. Chmielna 120, 120A, 124

2. Magazyn ZDM                        	ul. Notecka 2/6

3. Budynki ZDM                      	ul. Gołdapska 7

4. Biura ZDM                                 ul. Chmielna 85/87

5. Plac	ul. Prądzyńskiego 15

6. CPN(nieczynny)	ul. Powązkowska 93

- Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy i jego pracowników tak, jakby to były działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania jego i jego własnych pracowników lub przedstawicieli.

- W przypadku powstania przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.) Wykonawca zobowiązuje się do gospodarowania odpadami zgodnie z przepisami wskazanej ustawy.

- Wykonawca zapewnia stały kontakt telefoniczny – całodobowo 7 dni w tygodniu z osobą nadzorującą wykonywanie Przedmiotu Umowy pod numerem telefonu przekazanym przez Wykonawcę przy zawarciu umowy.

- Wykonawcy będzie należne wyłącznie wynagrodzenie za faktycznie wykonane prace, w szczególności Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego w przypadku niewykorzystania przez  Zamawiającego całej kwoty przeznaczonej na sfinansowanie Przedmiotu Umowy, o której mowa w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy.

- Przedmiotem Umowy objęte jest prawo opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 Pzp, polegające na zwiększeniu w okresie realizacji umowy ilości tego samego typu usług i prac jak w ramach zamówienia podstawowego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

  - Warunkiem uruchomienia prawa opcji będzie każdorazowo wystawienie przez Zamawiającego  odpowiedniego zamówienia/zlecenia wykraczającego poza wartość zamówienia podstawowego. Zamawiający poinformuje Wykonawcę telefonicznie lub pocztą elektroniczną nie później niż na 3 dni przed skorzystaniem z prawa  opcji.

  - Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w całości lub części.

  - Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego będzie skutkowało obowiązkiem wykonania przez Wykonawcę świadczeń objętych prawem opcji w terminie i za wynagrodzeniem ustalonym w umowie.

  - Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga zawarcia dodatkowej umowy z Wykonawcą.

  - W zakresie realizacji zakresu zamówienia objętego prawem opcji postanowienia umowy stosuje się odpowiednio, w tym do praw i obowiązków Wykonawcy oraz Zamawiającego, trybu dokonania odbioru, zgłaszania wad i usterek, okresów rękojmi, terminów usuwania wad, naliczania i wysokości kar umownych, zasad rozliczeń mają w całości zastosowanie postanowienia umowy.  W przypadku skorzystania z prawa opcji, zmiany umowy lub zawarcie nowej umowy nie są wymagane.

§ 2

# Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania jednak nie wcześniej niż od 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021 r.

# Wykonanie Przedmiotu umowy zostanie potwierdzone podpisaniem przez Zamawiającego Protokołu odbioru końcowego.

§ 3

- Za wykonanie Przedmiotu Umowy, zgodnie z formularzem ofertowym, ustala się wynagrodzenie 
w wysokości:

# Stawka ofertowa jednej roboczogodziny zawierająca koszty pośrednie i zysk:

…………………………….. zł (słownie: ……………………………………………………………………………………………………… zł)

Powyższa stawka zawarta w ofercie jest stała i nie podlega zmianie przez cały okres trwania umowy.

- Łączne wynagrodzenie umowy nie przekroczy kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia:

NETTO zł: ……………………………..

(słownie: …………………………………………………………………….. zł)

Podatek VAT: ….. %  tj. ………………………….  zł

BRUTTO zł: …………………………………

(słownie……………………………………………………………………… zł)

w tym:

2.1 Wartość zamówienia podstawowego zostaje określona na maksymalną kwotę:

NETTO zł: ……………………………..

(słownie: …………………………………………………………………….. zł)

Podatek VAT: ….. %  tj. ………………………….  zł

BRUTTO zł: …………………………………

(słownie……………………………………………………………………… zł)

2.2 Wartość zamówienia objętego prawem opcji zostaje określona na maksymalną kwotę:

NETTO zł: ……………………………..

(słownie: …………………………………………………………………….. zł)

Podatek VAT: ….. %  tj. ………………………….  zł

BRUTTO zł: …………………………………

(słownie……………………………………………………………………… zł)

- Podstawą płatności  jest faktura VAT zweryfikowana przez Zamawiającego (lub przez osobę/osoby wykonujące nadzór inwestorski reprezentujący Zamawiającego) na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego na podstawie aktualnych cen średnich w wydawnictwie SEKOCENBUD. Podstawą wystawienia faktury jest Protokół Odbioru Technicznego Robót podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego/inspektora nadzoru i Wykonawcę/kierownika robót. Faktura może obejmować wyłącznie roboty i usługi zlecone i zaakceptowane przez Zamawiającego, które zostały należycie wykonane. Faktury nie spełniające tego wymogu będą zwracane Wykonawcy.

- Fakturę należy wystawić na Miasto Stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 – 950
Warszawa, NIP 525-22-48-481, natomiast odbiorcą faktury i płatnikiem będzie Zarząd Dróg 
Miejskich, ul. Chmielna 120, 00 – 801 Warszawa.

- Płatność będzie realizowana przez Zarząd Dróg Miejskich w ciągu 21 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej

faktury VAT w Kancelarii Zarządu Dróg  Miejskich (ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa) lub przesłania   ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2020 poz. 1666) na niżej podany numer

rachunku bankowego: ………………………………………………………………………………………

w banku:………………………………………………………………………………………………………..

- Za termin realizacji faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi dokonanie przelewu na rachunek Wykonawcy.

- Za nieterminowe uregulowanie płatności Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie.

- Zamawiający dokona zapłaty należnego wynagrodzenia za odebrane, prawidłowo wykonane roboty budowlane po dostarczeniu przez Wykonawcę wraz z fakturą pisemnych oświadczeń (poświadczonych przez podwykonawców), o braku zaległości płatniczych wobec podwykonawców. W przypadku braku niniejszego oświadczenia termin płatności biegnie na nowo od momentu złożenia przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa wyżej.

- Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonany Przedmiot Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

- Wykonawca oświadcza, że wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

- Zamawiający, w wykonaniu obowiązku określonego w art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019r. poz. 118), oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 5 i 6) ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych tj. jest przedsiębiorcą innym aniżeli mikro, mały lub średni przedsiębiorca w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji [UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z póżn. zm.) – czyli jest przedsiębiorstwem, które zatrudnia więcej niż 250 pracowników lub którego roczny obrót przekracza 50 milionów EUR i roczna suma bilansowa przekracza 43 miliony EUR.

- Dostawca, w wykonaniu obowiązku określonego w art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019r. poz. 118), oświadcza, że posiada, w rozumieniu art. 4 pkt 5 i 6) ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz w rozumieniu art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji [UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z póżn. zm.), status:

- dużego przedsiębiorcy - czyli jest przedsiębiorstwem, które zatrudnia więcej niż 250 pracowników lub którego roczny obrót przekracza 50 milionów EUR i roczna suma bilansowa przekracza 43 miliony EUR;

- mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy („MŚP”) – czyli jest przedsiębiorstwem, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

§ 4

- Wykonawca, przed zawarciem umowy, wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które stanowi             5 % kwoty brutto o której mowa w § 3 ust 2 pkt. 2.1 Umowy (liczonej wraz z podatkiem VAT), tj. ……………………………….

- W ciągu 30 dni od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w §2 ust. 2 umowy Wykonawcy zostanie zwrócone 70 % zabezpieczenia. Natomiast pozostałe 30 % zabezpieczenia służy do pokrycia ewentualnych roszczeń z tytułu udzielonej rękojmi zostanie zwrócone w ciągu 15 dni od daty wygaśnięcia okresu rękojmi, co zostanie stwierdzone podpisaniem przez Strony Protokołu odbioru ostatecznego.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wykorzystane przez Zamawiającego na pokrycie wszelkich zobowiązań Wykonawcy lub wszelkich szkód Zamawiającego powstałych w rezultacie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy lub z nią związanych, w szczególności w celu zaspokojenia roszczeń z tytułu kosztów wykonania zastępczego na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę.

- W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z zabezpieczenia z jakiegokolwiek tytułu, Wykonawca będzie zobowiązany do uzupełnienia zabezpieczenia w terminie 14 dni. W przypadku nieuzupełnienia zabezpieczenia w powyższym terminie, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od upływu powyższego terminu oraz do naliczenia kary umownej w wysokości określonej w § 13 ust. 1 pkt 10).

# § 5

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji za wady Przedmiotu Umowy ujawnione w okresie 5 lat od daty zakończenia Przedmiotu Umowy tj od daty podpisania przez Strony Protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w §2 ust. 2 umowy.

- W okresie rękojmi i gwarancji Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwołania przeglądów wykonanych robót.

- Przeglądy, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, mogą zostać zwołane również przez Wykonawcę (lub przez osoby/osobę wykonujące nadzór reprezentujący Zamawiającego).

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi i gwarancji niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wady.

- Termin, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, może zostać wydłużony lub skrócony przez Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względu na wystąpienie obiektywnych przesłanek, w tym technologii usuwania wad, zasad wiedzy technicznej, warunków atmosferycznych.

- W przypadku zwłoki w wykonaniu zobowiązań z tytułu rękojmi i gwarancji, w terminie, o którym mowa w ust. 4 lub 5 niniejszego paragrafu, a także w przypadku nieprawidłowego wykonania obowiązków z tytułu rękojmi  lub gwarancji ciążących na Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich wykonania innemu, wybranemu przez siebie wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Koszty wykonania zastępczego pokrywa w całości Wykonawca na wezwanie Zamawiającego. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kosztów wykonania zastępczego z dowolnych należności Wykonawcy przysługujących mu od Zamawiającego, w tym z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Stwierdzenie wystąpienia wad oraz ich usunięcie będzie dokonane protokolarnie.

- Roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji nie ograniczają jak również nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania za szkody powstałe po stronie Zamawiającego na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się do dojazdu do miejsca wystąpienia awarii/usterki od momentu zgłoszenia w czasie do ………………..………………. zgodnie z formularzem ofertowym. Wykonawca ma obowiązek  zabezpieczyć miejsce wystąpienia awarii/usterki oraz jej usunięcie do 24 godzin od zgłoszenia, chyba że powyższy termin będzie niemożliwy do dochowania z obiektywnych przyczyn, niezależnych od Wykonawcy. W takim wypadku strony uzgodnią termin usunięcia awarii/usterki. Wykonawca zabezpieczy i oznaczy miejsce wystąpienia awarii/usterki, a także wykona wszelkie niezbędne prace, które zapewnią korzystanie w sposób awaryjny z instalacji oraz budynków w taki sposób, aby jak najmniej zakłócić pracę pracowników ZDM-u oraz nie zagrażać życiu i mieniu, aż do usunięcia tej awarii/usterki.

- Zamawiający będzie dokonywał wpisu wystąpienia awarii/usterki do zeszytu ,,Usterki 2021’’ po uprzednim telefonicznym poinformowaniu o zaistniałej sytuacji Wykonawcę. Informacja ta może być wysłana alternatywnie pocztą elektroniczną lub wiadomością typu SMS/MMS. O usunięciu usterki/awarii Wykonawca informuje niezwłocznie Zamawiającego.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez Wykonawcę pod numerem telefonu: ……………………………….

lub alternatywnie pod adresem email:…………………………………………………………….

Wykonawca potwierdzi przyjęcie zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres ……………………………………… w ciągu 1 godziny od jego otrzymania. Niepotwierdzenie zgłoszenia przez Wykonawcę nie wstrzymuje rozpoczęcia biegu terminu dojazdu lub wykonania awarii/usterki.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania całodobowej łączności telefonicznej / mailowej przez 24 h przez 7 dni w tygodniu w okresie obowiązywania umowy i przybycie na wezwanie Zamawiającego w przypadku wystąpienia awarii/usterki.

- Inne prace niż przypadki awarii/usterki, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, będą zlecane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się przystępować do wykonywania robót po każdorazowym wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym (lub przez osobę/osoby wykonujące nadzór inwestorski reprezentujący Zamawiającego). Powyższe dane wynikające z ustaleń będą wpisane do zeszytu „Usterki 2021’’ lub przesłane pocztą elektroniczną.

- Wykonawca jest zobowiązany posiadać odpowiednie atesty, dane techniczne dotyczące cech jakościowych   materiałów oraz wyrobów użytych w trakcie realizacji umowy. Zamawiający ma prawo nie przyjąć w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy każdą usługę i robotę, przy wykonywaniu której użyto materiał lub wyrób niezgodny z ustaleniami, lub niedopuszczony do stosowania w budownictwie.

- Wykonawca powinien zapewnić kompetentne kierownictwo, kwalifikowaną siłę roboczą odpowiednie surowce, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie inne przedmioty i wyposażenie niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia awarii w sposób zapewniający osiągnięcie celów umowy. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy własnymi lub dostępnymi wykonawcy urządzeniami i sprzętem budowlanym (np. podnośnik koszowy, dźwig, koparko-spycharka, samochód o ładowności powyżej 3,5 t).

- Wykonawca w sposób wymagany przepisami prawa oznacza teren budowy oraz tereny przyległe, organizuje i wyposaża teren budowy w urządzenia niezbędne dla realizacji Przedmiotu Umowy a po zakończeniu robót porządkuje i likwiduje zaplecze budowy.

- Wykonawca na własny koszt i ryzyko zabezpiecza teren budowy zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu na cały okres prowadzonych robót. W przypadku konieczności otrzymania pozwoleń na zajęcie
i zabezpieczenie terenu wykonywanych robót od innych instytucji Wykonawca dokonuje takich uzgodnień w takim zakresie jaki będzie wynikał z charakteru robót.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone roboty remontowo-budowlane i prace konserwacyjne z najwyższą starannością zgodnie z zasadami wiedzy/sztuki technicznej, dobrymi praktykami, obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności prawa budowlanego, Warunkami Technicznego Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WTWiORB), opiniami i uzgodnieniami, a także dokumentacją projektową.

- Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa tak personelu własnego jak też osób trzecich na terenie wykonywanych robót oraz na terenach przyległych. Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt :

- zapewnia pomieszczenia socjalne dla pracowników i pracowników podwykonawcy,

- organizuje składowanie i odbiór odpadów budowlanych.

- sporządza plan zagospodarowania odpadów oraz utylizacji odpadów szkodliwych i niebezpiecznych powstałych w trakcie prac budowlanych.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy, także w przypadku stwierdzenia konieczności wykonania dodatkowych robót, które nie zostały określone w umowie a będą wynikały z potrzeb Zamawiającego. Usługi
i roboty takie zostaną wykonane po uprzedniej, każdorazowej akceptacji Zamawiającego.

- Koszt użytych materiałów zostanie doliczony przez Wykonawcę do kosztu robót i wskazany w fakturze VAT. Strony przyjmują, że podstawą do rozliczenia kosztów materiałów będą aktualne ceny średnie zawarte w wydawnictwie SEKOCENBUD. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w kosztorysie powykonawczym materiałów zużytych w trakcie realizacji danego zlecenia oraz podania m.in.: ich cen jednostkowych, nazw/symboli/kodów oraz producenta lub faktur zakupu. Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji cen i materiałów wskazanych przez Wykonawcę w kosztorysie powykonawczym ze stanem faktycznym. W przypadku rozbieżność między ceną średnią zużytego materiału a ceną rynkową na którykolwiek zużyty materiał, korzystniejszą o więcej niż 10 % od ceny wskazanej przez Wykonawcę w kosztorysie powykonawczym, Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia w terminie 2 dni faktury zakupu materiałów wykorzystanych do wykonania danego zlecenia,  a Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty ceny wskazanej w fakturze, chyba że cena w fakturze jest wyższa o 10 % od ceny zawartej w ofercie uzyskanej przez Zamawiającego w wyniku weryfikacji (ceny rynkowej). W takim wypadku lub w przypadku niedoręczenia faktury w powyższym terminie, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty za materiały ceny zawartej w ofercie uzyskanej w toku weryfikacji (ceny rynkowej).

Jeżeli roboty lub prace nie będą odpowiadały tym zawartym w wydawnictwie SEKOCENBUD – wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone na podstawie szczegółowej kalkulacji własnej Wykonawcy po przedłożeniu pisemnej do akceptacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Dla materiałów, które nie występują w wydawnictwie SEKOCENBUD, należy przedstawić fakturę zakupu.

- Odbiór prac (robót, usunięcia awarii/ usterek) odbędzie się na podstawie Protokołów Odbioru Technicznego Robót. Daty podpisania przez Zamawiającego Protokołów bez zastrzeżeń traktuje się jako daty wykonania i odbioru tych prac. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych niezagrażających bezpieczeństwu użytkowania, Zamawiający wpisze je do protokołu i wyznaczy termin na ich usunięcie.

- W przypadku opóźnienia w wykonaniu jakichkolwiek usług lub robót na podstawie niniejszej umowy o więcej niż 7 dni, przez co rozumie się również nieusunięcie awarii/ usterek w terminie określonym zgodnie z ust. 1 a także nieusunięcie wad nieistotnych zgłoszonych w trakcie odbioru wraz z wyznaczeniem odpowiedniego terminu na ich usunięcie, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. Wykonanie zastępcze będzie dotyczyło również robót i usług wykonanych nieprawidłowo tj. niezgodnie z dokumentacją, o której mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, samowolnie lub niezgodnie z ustaleniami. Koszt zlecenia zastępczego będzie potrącony z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w tym z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 7

- Wykonawca ma prawo powierzyć podwykonawcom tylko taki zakres prac, który nie został określony przez Zamawiającego w SIWZ jako część Przedmiotu Umowy, która nie może być powierzona podwykonawcom a następnie została wskazana, jako część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, z zastrzeżeniem ust. 19 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca, podwykonawca zobowiązują się powierzać wykonanie części Przedmiotu Umowy tylko takim podwykonawcom, którzy zapewniają należyte wykonanie powierzonych im części Przedmiotu Umowy. Umowa, której przedmiotem są roboty budowlane zawierana z podwykonawcami musi być dostosowana do warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, w szczególności w zakresie sposobu i terminów wykonania robót, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej od ryzyk i następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji. Umowa o podwykonawstwo musi również określać zasady odbiorów wykonanych robót zgodne z warunkami odbioru zawartymi w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. Umowy o podwykonawstwo nie mogą bezpośrednio lub pośrednio naruszać interesu prawnego lub finansowego Zamawiającego.

- Wykonawca oraz podwykonawca są zobowiązani, na co najmniej 14 dni przed przystąpieniem do realizacji Przedmiotu Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty remontowo-budowlane. Wykonawca lub podwykonawcy są obowiązani dołączyć zgodę drugiej strony umowy tj. odpowiednio podwykonawcy lub Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o treści zgodnej z niniejszą umową.  Powyższe zasady stosuje się także do projektów zmian umów o podwykonawstwo.

- Projekt umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo powinien spełniać następujące wymagania:

- być zgodny z prawem, w szczególności z przepisami Kodeksu cywilnego oraz ustawy Pzp;

- zawierać zapisy umożliwiające Zamawiającemu prowadzenie kontroli sposobu realizacji Przedmiotu Umowy przez podwykonawcę;

- nie zawierać postanowień sprzecznych z umową o roboty budowlane zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;

- zawierać postanowienia w zakresie zatrudnienia na umowę o prace wymagane zgodnie z §12 niniejszej umowy; jego integralną częścią musi być część dokumentacji technicznej zawartej w SIWZ określającej zakres robót zlecanych podwykonawcy.

- Łączna wartość umów o podwykonawstwo nie może przekroczyć wartości robót składających się na zakres prac, które mogą być powierzone podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom i w żadnym wypadku nie może być wyższa niż wartość umowy Zamawiającego z Wykonawcą.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub od otrzymania projektu jej zmiany, może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia, w szczególności w przypadku niespełnienia wymagań określonych w SIWZ lub ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dłuższego niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, o których mowa w ust. 17 poniżej. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w wyżej wymienionym terminie, uważa się za akceptację projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowiązani są przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmianę, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane zgłasza w formie pisemnej sprzeciw (lub poprawki) do takiej umowy, jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych w SIWZ lub gdy przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 21 dni od daty doręczenia faktury lub rachunku, o których mowa w ust. 17 poniżej. Niezgłoszenie sprzeciwu przez Zamawiającego w powyższym terminie 14 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca są obowiązani przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi lub zmianę tej umowy, w terminie 7 dni od jej zawarcia – z wyłączeniem umów o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Powyższe wyłączenie nie dotyczy jednak umów o wartości większej niż 50.000,00 zł. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia wskazany w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub jej zmianie, jest dłuższy niż określony w ust. 17, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do stosownej zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz z umową o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej określający sposób reprezentacji podwykonawcy i osoby upoważnione do jego reprezentacji.

- Uzyskanie akceptacji Zamawiającego na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, a także przedłożenie Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wobec Zamawiającego za należyte i terminowe wykonanie zobowiązań wynikających z umowy. Wykonawca odpowiada za wszelkie działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia każdego podwykonawcy tak, jak za działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia własne.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli zachodzi podejrzenie, że roboty powierzone podwykonawcy są wykonywane nienależycie lub zachodzi ryzyko niedotrzymania terminu ich wykonania.

- Zapłata wynagrodzenia podwykonawcy:

- W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi;

- Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi;

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 13 pkt. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o możliwości zgłoszenia w terminie wskazanym w powyższej informacji, nie dłuższym jednak niż 7 dni od dnia doręczenia informacji, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może wedle swego podyktowanego okolicznościami sprawy przekonania:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, lub

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia po stronie Zamawiającego zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, lub

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy zatrudniającego podwykonawcę lub podwykonawców wypłacane jest po spełnieniu dodatkowo następujących warunków:

- podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest Protokół Odbioru Technicznego Robót każdorazowo (wyszczególnienie robót) podpisany przez strony umowy podwykonawczej,

- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z fakturami wystawionymi na rzecz Zamawiającego, oświadczenia podwykonawców potwierdzające otrzymanie zapłaty należnego im wynagrodzenia za roboty objęte fakturą wystawioną przez Wykonawcę oraz brak roszczeń z tytułu realizacji umów o podwykonawstwo. W przypadku braku rzeczonego oświadczenia termin płatności faktur biegnie na nowo od momentu złożenia przez Wykonawcę ww. oświadczeń,

- oświadczenie winno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je podwykonawcy,

- Zamawiający dokona zapłaty całości lub części należnego wynagrodzenia za odebrane protokolarnie od Wykonawcy roboty budowlane po dostarczeniu przez Wykonawcę ww. oświadczenia podwykonawcy,

- faktury, do których nie zostanie dołączone oświadczenie, o których mowa w pkt. 2 nie będą stanowiły podstawy roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego o dokonanie zapłaty wynagrodzenia.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotycząca podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

- Postanowienia niniejszego paragrafu umowy nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 Kodeksu cywilnego.

- Z uwagi, że roboty budowlane, będące Przedmiotem Umowy, mają być wykonywane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Podwykonawców o warunkach niniejszej umowy. W przypadku stwierdzenia realizacji Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i SIWZ, Zamawiający będzie uprawniony do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich Podwykonawców zmiany sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, w tym do wezwania Podwykonawcy do podjęcia działań lub zaniechania naruszeń wskazanych przez Zamawiającego. W przypadku niewykonania powyższego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z Wykonawcą z winy Wykonawcy. Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w ciągu 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zdarzeniach uzasadniających odstąpienie.

# § 8

Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może dokonać cesji lub innych czynności rozporządzających lub zobowiązujących, których przedmiotem są prawa lub zobowiązania określone umową lub wynikające z niniejszej umowy.

§ 9

- Wykonawca, na czas trwania niniejszej umowy począwszy od dnia jej zawarcia będzie kontynuował  umowę ubezpieczenia w tym  ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o sumie ubezpieczenia nie niższej niż ……………………………. zł (słownie: ………………………………… 00/100 złotych).

- Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie polisy wraz  z potwierdzeniem zapłaty składki będą przedstawione przez Wykonawcę Zamawiającemu wraz z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy. W przypadku zakończenia lub ustania umowy ubezpieczenia w okresie obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do jej odnowienia na dotychczasowych warunkach i bezzwłocznego powiadomienia o tym Zamawiającego poprzez złożenie kopii polis wraz z potwierdzeniem zapłaty składki.

- Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie lub jako ogólne zmiany wprowadzane przez firmę ubezpieczeniową, wynikające ze zmian przepisów prawa.

- Koszty ubezpieczenia zawarte są w wynagrodzeniu Wykonawcy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane utratą rzeczy, sprzętu, maszyn i urządzeń oraz uszkodzeniem ciała lub śmierci w czasie wykonywania robót.

- Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty za szkody w robotach, urządzeniach, materiałach, powstałych w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, chyba, że powstanie szkód nastąpiło z winy Zamawiającego, bądź jest skutkiem siły wyższej. Wykonawca powinien chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą, a także zapewnić utrzymanie wykonanych przez siebie i podwykonawców roboty, urządzenia i materiały przeznaczone do wykonania robót od chwili ich rozpoczęcia aż do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Winien on również zabezpieczyć prace przed szkodami w warunkach zimowych oraz przed działaniem warunków atmosferycznych i wód gruntowych.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty w robotach spowodowane przez siebie podczas usuwania wad w okresie rękojmi i gwarancji.

§ 10

1.  Do kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji umowy oraz do kontrolowania przebiegu prac

objętych umową Zamawiający wyznacza następujące osoby:

- ............................................... – tel. ......................................., e-mail: …………………………..

- ............................................... – tel. ......................................., e-mail: …………………………..

2.    Do kontaktów z Zamawiającym podczas realizacji umowy Wykonawca wyznacza następujące osoby:

- ............................................... – tel. ......................................., e-mail: …………………………..

- ............................................... – tel. ......................................., e-mail: …………………………..

3.    Wykonawca wskazuje następujące osoby jako kierowników robót:

- Pana/Panią........................................................ kierownik robót sanitarnych, uprawnienia nr ..........................................................., tel. …………………….. e-mail: …………………

- Pana/Panią........................................................ kierownik robót elektrycznych, uprawnienia nr ..........................................................., tel. …………………….. e-mail: …………………

- Pana/Panią.....................................................  kierownik robót budowlanych, uprawnienia nr ..........................................................., tel. …………………….. e-mail: …………………

- Dla zmiany osób wskazanych w niniejszym paragrafie nie jest wymagana zmiana umowy w formie aneksu a jedynie poinformowanie stron umowy w formie pisemnej z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem.

- Przy zmianie kierownika robót w okresie realizacji umowy wymagane jest przedłożenie przez wykonawcę dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień przez nowo ustanowionego kierownika zgodnie z wymogami SIWZ. Nowy kierownik musi posiadać doświadczenie co najmniej takie jak osoba wymieniona w dokumentach wykonawcy złożonych do postępowania.

- Zamawiający może wyznaczyć osobę/osoby inspektora nadzoru wykonującego nadzór i reprezentującego Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z powodu niewyznaczenia inspektora nadzoru. W przypadku niewyznaczenia inspektora nadzoru, uprawnienia inspektora określone w niniejszej umowie sprawuje Zamawiający, chyba że w tym zakresie Zamawiający nie ma odpowiednich, wymaganych prawem uprawnień.

§ 11

- Inspektor nadzoru jest obowiązany do bieżącego sprawowania nadzoru nad wykonywanymi robotami, a o wykrytych wadach będzie powiadamiał niezwłocznie Wykonawcę. Czynności te są niezależne od czynności dokonywanych w czasie odbioru robót.

- Sprawdzenie jakości robót przez Inspektora Nadzoru w trakcie ich realizacji nie wyłącza i nie ogranicza Zamawiającego, do ustalenia istnienia wad Przedmiotu Umowy w chwili odbioru.

- Ujawnione przez inspektora wady powinny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę. Usunięcie stwierdzonych wad wymaga potwierdzenia Inspektora nadzoru.

- Inspektor nadzoru będzie wykonywał swoje obowiązki zgodnie z Umową, przepisami prawa, w tym uprawnieniami określonymi z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.).

- Inspektor nadzoru ma prawo zgłaszać Wykonawcy zastrzeżenia w stosunku do osób, które jego zdaniem są niekompetentne lub niedbałe w wykonywaniu swojej pracy, lub których obecność na terenie robót jest uznana przez Inspektora za niepożądaną.

- Na pisemne polecenie inspektora nadzoru Wykonawca wstrzyma realizację robót w takim zakresie i na taki okres, jaki inspektor nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca na swój koszt odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru.

- Jeżeli wstrzymanie realizacji robót nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin wykonania robót ulegnie przedłużeniu o okres wstrzymania robót lub o okres uzgodniony pomiędzy stronami, w formie aneksu do umowy uwzględniającego zmianę warunków realizacji umowy.

- W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień inspektora nadzoru, wiążące są ustalenia dokonane przez Zamawiającego.

- Wykonawca zapewni inspektorowi nadzoru swobodny dostęp do miejsc, gdzie wykonywane są prace objęte umową i dostarczy mu wszelkich wymaganych przez niego informacji.

- Inspektor nadzoru ma prawo przekazać Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, oraz udzielać poleceń jakie uzna za konieczne dla zgodnego z umową wykonania robót lub usunięcia stwierdzonych wad lub nieprawidłowości. Wykonawca ma obowiązek dostosować sposób wykonywania robót do rysunków, instrukcji i poleceń inspektora nadzoru.

- Wszystkie materiały powinny być zatwierdzone przez inspektora nadzoru na min. 3 dni przed ich wykorzystaniem (wbudowaniem), na podstawie okazanych przez Wykonawcę dokumentów zgodności (na podstawie Ustawy o wyrobach budowlanych), złożonych na min 6 dni robocze przed planowaną datą ich wykorzystania (wbudowania).

- Na żądanie inspektora nadzoru materiały mogą być poddawane badaniom sprawdzającym ich jakość lub inne właściwości techniczne oraz eksploatacyjne. Wykonawca zapewni urządzenia, instrumenty, robociznę i materiały potrzebne do wykonania lub pobrania próbek oraz dostarczy wymagane próbki materiałów do zbadania ich jakości.

- Próbki wszelkich materiałów i surowców użytych do wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy do badań na własny koszt a wyniki wszystkich badań przekaże Zamawiającemu.

- Inspektor Nadzoru może zażądać przeprowadzenia dodatkowych badań w innym laboratorium niż laboratorium Wykonawcy.

- Wykonawca poniesie koszty badań dodatkowych, jeśli wykażą one, że jakość materiałów lub robót nie jest zgodna z dokumentami zawartymi w SIWZ. W przeciwnym wypadku koszty badań dodatkowych poniesie Zamawiający.

§ 12

- Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z realizacją Przedmiotu Umowy, z wyłączeniem osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.).

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów (w tym umów o pracę) w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich ocen;,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynności w trakcie realizacji zamówienia: poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o pracę, oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 13 ust. 2 umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 13

- Zamawiający uprawniony jest do naliczania i potrącania kar umownych:

  - 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w dojeździe do miejsca wystąpienia usterki/awarii ponad wskazaną w § 6 ust. 1 niniejszej umowy;

  - za opóźnienie w usunięciu awarii/usterki, o której mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, w ramach Przedmiotu Umowy na podstawie wpisów do zeszytu ,,Usterki 2021’’ w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 2 pkt 2.1. niniejszej umowy;

  - za opóźnienia w usunięciu wad w okresie rękojmi i gwarancji w stosunku do terminów, o których mowa w §5 ust. 4 lub 5 umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 2 pkt. 2.1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 20 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 2 pkt 2.1 niniejszej umowy;

  - za opóźnienie w wykonaniu uzgodnionych prac, o których mowa w § 6 ust. 4 umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 2 pkt. 2.1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 2 pkt 2.1 niniejszej umowy;

  - za przystąpienie osób Wykonawcy do wykonywania Przedmiotu Umowy w stanie uniemożliwiającym wykonywanie robót, w tym w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu środków odurzających – 5.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

  - za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 2 pkt. 2.1 umowy za każdy przypadek dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

  - za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 2000,00 zł za każdy przypadek odrębnie,

  - za brak należytego wykonania prac, w szczególności nieuporządkowanie miejsca wykonywania prac, w tym pozostawienia bałaganu, materiałów i sprzętu, zakurzenia okien lub braku zabezpieczenia mebli oraz urządzeń biurowych, w kwocie 500 zł za każdy stwierdzony przypadek,

  - za brak możliwości kontaktu telefonicznego na numer telefonu, o którym mowa w § 6 ust. 2 umowy, w kwocie 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek tj. w szczególności za niepodjęcie połączenia po trzech próbach połączenia się w ciągu 30 minut; za kontakt telefoniczny nie uznaje się połączenia z automatyczną sekretarką,

  - za odstąpienie od umowy w całości lub w części przez Zamawiającego wskutek okoliczności, o których mowa w § 14 ust. 1 lub § 14 ust. 2 pkt. 3 – 9 umowy, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 2 pkt. 2.1  umowy. W takim przypadku Zamawiający nie będzie dochodził kar umownych, które byłyby należne za te same okoliczności, z powodu których odstępuje od umowy.

- Za niedopełnienie wymogu zatrudniania osób świadczących Przedmiot Umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania osób świadczących Przedmiot Umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) pomnożonego przez  liczbę miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej wymaganej liczby świadczących Przedmiot Umowy na podstawie umowy o pracę. W przypadku niedopełnienia wymogu zatrudnienia w okresie niepełnego miesiąca kalendarzowego, Wykonawca zapłaci karę umowną obliczoną proporcjonalnie, przyjmując że 1 dzień w miesiącu odpowiada 1/30 wysokości kary umownej określonej powyżej.

- Zapłata przez Wykonawcę kar umownych naliczanych przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowiązań wynikających z umowy.

- Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych przez Zamawiającego kar umownych z płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy, chociażby wierzytelność Zamawiającego o zapłatę kary umownej nie była jeszcze wymagalna (potrącenie umowne). Przed dokonaniem potrącenia Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę o wysokości i podstawie naliczonych kar umownych oraz prześle notę księgową. Zamawiający nie jest zobowiązany do wzywania Wykonawcy do zapłaty kary umownej i wyznaczania terminu do jej zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w zdaniu pierwszym.

- W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o których mowa w ust. 1, na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym, w szczególności w art. 471 k.c., w szczególności może zwolnić się z odpowiedzialności poprzez wykazanie, że nie ponosi odpowiedzialności za dany przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z wszelkich jego wierzytelności wobec Zamawiającego, a także z przysługującego mu wynagrodzenia lub kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

§ 14

- Zamawiający może odstąpić w całości lub części od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego, w tym art. 635 k.c. oraz postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający może ponadto odstąpić w całości lub części od umowy, jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny postanowienia umowy.

- Istotne naruszenia postanowień umowy mają miejsce, w szczególności, gdy:

- wszczęte zostanie postępowanie zmierzające do likwidacji Wykonawcy,

- zostanie dokonane, w wyniku postępowania egzekucyjnego, zajęcie całości lub części majątku Wykonawcy uniemożliwiające wykonanie Przedmiotu Umowy,

- Wykonawca z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zaniecha realizacji robót, tj. nie realizuje ich przez okres kolejnych 7 dni,

- Wykonawca nie rozpoczął, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, realizacji Przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od umownej daty ich rozpoczęcia, lub w przypadku wstrzymania ich przez Zamawiającego, nie podjął ich w ciągu kolejnych 7 dni od chwili otrzymania dyspozycji o ich wznowienia, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- Wykonawca nie wykonuje poleceń Zamawiającego (lub przez osoby/osobę wykonujące nadzór  reprezentujący Zamawiającego dotyczących sposobu lub terminu wykonania robót,

- na skutek uchylenia się od zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę Zamawiający dokonał co najmniej dwukrotnie bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub w przypadku, gdy dokonał bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 2 pkt. 2.1 umowy,

- łączna wysokość kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 2 pkt. 2.1 umowy,

- Wykonawca trzykrotnie opóźnił się w dojeździe do miejsca wystąpienia awarii/usterki od momentu zgłoszenia  w czasie wskazanym w § 6 ust. 1 umowy,

- Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy wadliwie lub niezgodnie z postanowieniami umowy:

- nie przestrzegania zasad bhp,

- sposób wykonywanych prac zagraża życiu ludzkiemu lub mieniu,

# wykonywane prace są niezgodnie ze sztuką wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami, rozporządzeniami, Warunkami Technicznego Wykonania i Odbioru Robót

# Budowlanych (WTWiORB),

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciąża obowiązek dokonania wszelkich czynności zmierzających do jej zakończenia, w szczególności:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie wskazanym przez Zamawiającego na koszt Strony, z której powodu nastąpiło odstąpienie od umowy;

- Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania wykonanych prac wraz z zestawieniem ich wartości i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru celem oceny i ewentualnego potwierdzenia;

- w terminie 7 dni od daty przedłożenia zestawienia, o którym mowa wyżej Inspektor Nadzoru przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem faktycznym i sporządzi wspólnie z Wykonawcą szczegółowy protokół inwentaryzacji wraz z oszacowaniem należnego Wykonawcy wynagrodzenia za zinwentaryzowane prace. W przypadku niewykonania powyższych zobowiązań przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania powyższych czynności samodzielnie;

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu teren budowy w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

- Zamawiający wzywa Wykonawcę, do udziału w inwentaryzacji wykonanych prac, a w przypadku odmowy udziału lub niestawiennictwa w wyznaczonym terminie dokonuje inwentaryzacji samodzielnie oraz dokonuje oceny wykonania robót pod kątem ilościowym a także jakościowym.

- Niezależnie od przypadków wskazanych powyżej, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia bez podania      przyczyny.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o okolicznościach wskazanych w niniejszym paragrafie.

§ 15

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy dotyczące zakresu Przedmiot Umowy lub terminu realizacji Przedmiot Umowy , w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

- w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć wcześniej, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi,

- ograniczenie środków budżetowych przeznaczonych na realizację zamówienia,

- wystąpienia zmiany w zakresie siedziby obiektów zajmowanych przez Zamawiającego.

- Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu Konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w ust. 1. niniejszego paragrafu Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu, o którym mowa w niniejszej umowie.

§ 16

- Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

- W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

- Spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

- Wykonawca oświadcza, ze znany jest mu fakt, iż treść umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, Przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia podlegają udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).

- Ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1, nie będą podlegały informacje zawarte w § …….. /załączniku nr ………… do umowy stanowiące informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą oraz informacje nie podane do publicznej wiadomości, w odniesieniu do których przedsiębiorca podjął działania w celu zachowania ich w tajemnicy, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

- Strony oświadczają, że znane jest im i stosują w swojej działalności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

- Strony oświadczają, że dane kontaktowe pracowników, współpracowników i reprezentantów Stron udostępniane wzajemnie w niniejszej Umowie lub udostępnione drugiej Stronie w jakikolwiek sposób w okresie obowiązywania niniejszej Umowy przekazywane są w związku z wykonywaniem zadania w interesie publicznym (wykonywania umowy) przez Zamawiającego lub prawnie uzasadnionego interesu Wykonawcy. Udostępniane dane kontaktowe mogą obejmować: imię i nazwisko, adres e-mail, stanowisko służbowe i numer telefonu służbowego. Każda ze Stron będzie administratorem danych kontaktowych, które zostały jej udostępnione w ramach Umowy. Strony zobowiązują się w związku z tym do przekazania wszystkim osobom, których dane udostępnił, informacji, o których mowa w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

§ 18

Załącznikami niniejszej umowy są:

1.	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,

2.	Oferta wraz z załącznikami,

3.    Zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

4.    Pismo o wyborze najkorzystniejszej oferty.

§ 19

Umowę sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach - 3 pozostają u Zamawiającego, a 2 otrzymuje Wykonawca.

…..………………………                                                                                    ..………………………………

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA

# Footnotes

Dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić